# 吊车租赁合同简易版 吊车租赁合同免费(10篇)

来源：网络  作者：落霞与孤鹜齐  更新时间：2025-12-21

吊车租赁合同简易版一承租人（甲方）： （单位全称）出租人（乙方）： （单位全称）第一条、机械设备租赁及租金计算与支付1、机械设备租赁及租金计算明细表表一、机械设备租赁及租金计算表（如不够用可另附表格）表二、机械设备操作人员工资计算表表三、机...

吊车租赁合同简易版一

承租人（甲方）： （单位全称）

出租人（乙方）： （单位全称）

第一条、机械设备租赁及租金计算与支付

1、机械设备租赁及租金计算明细表

表一、机械设备租赁及租金计算表（如不够用可另附表格）

表二、机械设备操作人员工资计算表

表三、机械设备进场费计算表

2、租金计算。机械设备租金每月每台按25000元计算（见表一）。按合同约定，若是乙方指派操作人员则租金包括工资（见表二），租金每月每台共计贰万壹仟元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。租金以实际到场之日起计算，（如有提前使用，按照提前使用日期计算。）在租赁期内，若非乙方原因造成机械设备停机或停止使用，甲方应按租金标准照常支付租赁费。

3、支付方式：现金支付，不含税金，若甲方需要税务发票则相应税费由甲方承担。

4、支付时间：

（1）进出场费：吊车到达实际交付地点后，一次性付清进出场费。

（2）租金：使用满一个月的次月10日前付清前月租金。在机械出场前五天付清所有租金。

第二条、项目名称、使用地点

项目名称：

使用地点：

第三条、租赁期限

1、租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效；甲方承诺租赁期不少于5年，（租赁时间为20xx年3月2日至20xx年3月1日）；少于5年，按5年结算租赁费。

2、本合同签定之日起30日内，吊车必须交付承租人；甲方通知乙方机械设备停止使用，为停用日。停用日须经双方书面确认。

3、由于甲方的原因（如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等）无法使用机械，租赁费均按照正常租赁计算。

4、机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。

第四条、保证金

1、合同签订后甲方向乙方支付5万元作为本合同的履约保证金。

2、甲方应在机械设备进场前7日内支付保证金。租赁期满，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，余额退还甲方。

第五条、机械设备操作、维护与修理

1、双方约定机械设备由乙方负责操作、由乙方负责维护。

2、因故障造成机械设备无法正常作业的，按合同约定由乙方负责维护时，乙方应当自接到甲方通知时起5小时内（白天）到达现场维修。乙方自接到维修通知起24小时内未能修复的，自故障发生第48小时起免收租金直至机械设备恢复正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。

第六条、双方权利义务

一、甲方权利义务

1、有权要求乙方按照合同约定提供符合要求的机械设备。

2、有权要求乙方按照合同约定提供机械设备的操作和维修保养服务。若因乙方原因导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法使用的`，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备。

3、按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

4、为机械设备提供进出场作业、维护保养作业的便利和安全作业环境。

5、负责司机、指挥工的日常安全教育和进场安全技术交底，并签定安全生产责任状。

6、甲方应在机械设备进场之日起5日内，组织人员对其进行验收，及时办理使用登记；并负责配备相应的机械设备管理人员，督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作，乙方承诺协助办理。

7、甲方负责提供司机工地宿舍，作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所。

8、甲方应负责修造坚实的道路及场地，满足吊车进场出场、吊装和车辆运输，甲方委派现场负责人员协助各项工作，若因甲方原因无法进行的由甲方负责相应责任。及相应的经济损失。

9、按机械设备操作规程和合同约定管理使用机械设备，不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。

10、未经乙方书面同意，甲方不得转租机械设备，不得对机械设备进行改造或增设他物。如有增设他物造成的损失由甲方负责。

二、乙方权利义务

1、有权按照合同约定按月收取租金。

2、机械设备进场前，应认真地进行维修和保养，保证进场机械设备的完好性。

3、负责提供的内业技术资料包括机械出厂合格证许可证、行驶证证、制造监督检验证明、使用说明书、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录，特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录，行业确认证书和营业执照（复印件）等。

4、负责代提供吊车司机1名/台，指挥工甲方自备名/台。进场前，负责与上岗人员签订《劳动合同》并进行安全教育，上岗人员须持证上岗。在租赁期间，司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，服从甲方项目部正常的施工安排，为甲方项目部提供优质服务，同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求，甲方有权要求退回，乙方应及时协调处理直至更换。

5、按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修，并及时将结果书面反馈甲方。

6、负责机械设备在各种检查中发现的问题和隐患的整改，并承担应由乙方承担的处罚及相关费用。

7、租赁期满后/日内，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，乙方应将保证金余额及时返还甲方。

第七条、双方安全责任

一、甲方安全责任

1、甲方负责制定机械设备生产安全事故应急救援预案。

2、施工现场有多台机械设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的安全措施。

3、甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。

4、甲方负责在机械设备活动范围内设z明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。

二、乙方安全责任

1、负责机械设备的安全保护装z的日常检查和维护，对机械设备的安全可靠性负责。

2、在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对机械设备的安全负责。

3、当机械设备出现故障或者发生异常情况时，司机应及时通知甲乙双方相关人员，机械设备应立即停止使用，乙方应组织人员及时排除故障之后方可重新投入使用。

三、双方共同安全责任

1、本着“谁违章谁承担责任”的原则，甲、乙双方均应遵守机械设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁机械设备带病运转。

2、机械设备在使用过程中，甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常安全教育和技术交底，督促上述人员遵守安全操作规程，规范作业方式，确保不超载，且货物放z、绑扎符合安全要求。

第八条、违约责任

一、甲方违约责任：

1、甲方未按合同约定支付租金的，按每逾期一日500元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满30日未支付的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。

2、按合同约定的进场时间，若因甲方原因影响机械设备进场超过5日，乙方有权终止合同并向甲方收取违约金5000元。

3、甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法使用机械设备，致使机械设备受到严重损坏的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

二、乙方违约责任：

1、乙方无法提供合同约定的机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金5000元。

3、乙方未按合同约定期及时返还保证金，应按照每逾期一日/元的标准向甲方支付违约金。

第九条、不可抗力

当事人一方因不可抗力不能按照合同约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任；当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起/日内向对方当事人提供证明。

第十条、争议解决

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第一种方式解决。

1、向合同签署当地人民法院提起诉讼；

2、向/仲裁委员会申请仲裁。

第十一条、其他条款

1、本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共陆页，一式肆份，具有同等法律效力，其中甲方壹份，乙方壹份。

2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、合同签订地：

5、其他约定：

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

吊车租赁合同简易版二

出租方(乙方)：_____________________

兹有甲方因施工需要租用乙方汽车起重机(以下称吊车)，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

一、概况

1、吊车型号(吨位)及车牌：

3、施工内容：

4、使用时间：_______年______月______日至_______年______月______日。

二、租赁金和付款方式

1、每月租金每天工作小时，即：上午点至点;下午点至点。以外工作时间按加班计算，每小时元。

2、每天下班时必须签单，作业时间以签单为准。

3、吊车到现场前，预付人民币_________元，以后每月月底(当月29号至下月2号)结清当月吊装款，吊车退场前结清全部款项。如果延误结算，每天加收余款的2%做滞纳金。

4、如果甲方需要发票，乙方按当时税点(8%)加收税金，打印真实有效的发票。

三、安全责任

1、施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥。乙方需配备有上岗证书的起重人员指挥，甲方协助现场的安全管理工作。

2、吊装作业，作业前，甲方负责向乙方吊车司机进行交底，保障现场道路畅通，作业场地的平整、结实。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业安全，严禁违障作业，违障指挥。乙方施工过程中若发生野蛮作业，甲方有权予以制止，并按施工后果严重程度扣除台班费。

3、施工中若发生安全事故时，责任划分原则为;吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责;吊钩以下(不包括钢丝绳、锁扣、捆扎)由甲方负责。

四、甲方的权利和义务

1、在出租期间内甲方对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移规定范围内作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。

2、月租期间甲方负责进场车辆燃油。

3、吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏、丢失(包括部件)，其损失由甲方负责。

4、必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

5、起重工(具有合格操作证)由乙方提供。

6、甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。

7、吊装特殊设备，甲方要提供专用吊具。

8、夜间工作甲方要无偿配备足够的照明设施。

五、乙方的权利和义务

1、吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。

2、乙方机组人吊如果有意懈怠，甲方又有充足材料证明的情况下，可以向乙方公司进行投诉，或者要求调换人员。

3、乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

4、每月车辆有两天保养、维修时间，台班照常计算。

5、如果设备维修时间超出两天以上按台班费予以扣除。

6、吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。

7、如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。

8、具组装和分解吊车时，乙方派人指导。

9、400吨、300吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。

10、乙方向甲方提供吊车性能表一份。

六、影响吊车作业事项

1、因甲方准备工作不完善延误工作时间，一律按正常工作计时，整个台班不能作业按台班的50%收费。(月租按正常台班计时)

2、甲方提供所吊物体重量、规格不实，导致不能完成作业，乙方不负任何责任并且全额收费。

3、遇风、雨、雷电人力不可抗拒的灾害，双方另行协商。

七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。双方盖章签字后，自乙方吊车进场之日起生效，吊车退出场地时解除。

八、违约责任

如果甲乙其中一方不不按合同履行，对方有权终止合同并要求索赔损失，不能和解情况下，向甲方或者乙方所属地的仲裁机构进行仲裁或进行法律诉讼。

九、其它未尽事宜双方代表协商解决，本合同以下手写条款与打印条款具有同等效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

吊车租赁合同简易版三

出租方(乙方):xxx

兹有甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

一、吊车类型及数量:xxx;施工地点:xxx;施工内容:xxx;使用时间:xxx年xxx月xxx日至xxx年xxx月xxx日。

二、租赁金和付款方式:

出租金:xxx;合同总价:xxx元整。

1、吨吊车工作台班单价xxx元/台班，闲置台班单价xxx元/台班;

2、每日以一个台班起算;

3、每个台班为8小时，以驾驶员进出场时间为准。超过部分租金=累计超过作业时间/8小时×台班费。(以外出施工记录表为准)

4、吊车进场及退场经协商由按吊车的台班×2=台班支付费用。

5、对于价值超过xxx元设备的吊装，吊车台班单价xxx元。

6、付款方式:在合同签订后一次付清，或乙方吊车到现场时，预付人民币xxx元，余款在吊车退场前结清。

三、安全责任:

1、施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业xxx原则。甲方需配备合格的起重指挥，现场的安全管理由甲方负责。

2、由于对施工场地地面和地下设施情况申报不清而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

3、吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。由于指挥失误或因安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

4、施工中若发生安全事故时，责任划分原则为;吊钩以上属于吊车机械设备由乙方负责;吊钩以下(钢丝绳、吊耳、卸扣、捆扎、指挥等原因)由甲方负责。

四、甲方的权利和义务

1、必须确保这次施工xxx个台班，若实际台班超过xxx个，按实际发生结算。

2、在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移作业地点，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。

3、按时支付出租费用。逾期支付赔偿金(赔偿金=合同额×0、5%/天)，承担违约责任。

4、吊车在工地上停置时，由甲方负责保管，如果由于保管不严而造成的损坏，其损失由甲方负责。

5、必须杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

6、起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由甲方提供。

7、甲方无偿提供机组人员的住宿和就餐。

五、乙方的权利和义务

1、吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。

2、乙方提供的设备必须保证运行正常。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或更换其他设备。

3、吊车所需液压油和润滑油等均由乙方供应。

4、如果未按时支付出租费用，乙方随时有权终止吊车出租。

5、具组装和分解吊车时，乙方派人指导。

6、500吨、200吨、130吨、80吨吊车垫腿板由乙方提供。

7、乙方向甲方提供吊车性能表一份。

六、结算方法

七、本合同正本二份，甲乙双方各执一份。自双方签定后生效。

甲方(盖章):xxx

代表(签字):xxx

乙方(盖章):xxx

代表(签字):xxx

xxx年xxxx月xxxx日

xxx年xxxx月xxxx日

吊车租赁合同简易版四

承租方：_________(简称甲方)

出租方：_________(简称乙方)

根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：

_________型_________吨吊车，_________台。

1、计收费标准：_________元/台班，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为一个班。

2、进出场费：_________元(汽车吊即路途台班_________个班)由甲方支付。

4、付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付_________元的预付款(进出厂费)，车辆到达甲方场地预付_________天_________元的预付款，以后每_________天付一次，预付款_________元。

5、甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的2‰每天计收违约金，还有停止吊装或终止合同的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。

严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失(包括车上零部件)，甲方要负责赔偿。

1、超过额定负荷不吊。

2、指挥信号不明，重量不明不吊。

3、吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。

4、吊车吊重物直接进行加工的不吊。

5、歪拉、斜吊不吊。

6、工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。

7、氧气瓶、乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。

8、带棱角、刃口物件未垫好(防止钢丝绳磨断)不吊。

9、埋在地下的物件不拔、不吊。

10、非起重指挥人员指挥时不吊。

1、乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任；吊钩以下事故甲方承担责任。

2、乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。

1、施工现场的场地条件、吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

2、在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修、保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过2天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。

1、乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由_________方负责。

2、乙方机组在施工期间所用燃油料，由_________方负责。

3、乙方机械在行驶过程中所发生的过路、过桥费由_________方负责。

4、乙方机械在行驶过程中所需的大型车辆超限证由甲方负责。

本合同经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。本合同共打印四份，双方各执正本一份，副本一份。

甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________

吊车租赁合同简易版五

承租方： (甲方) 出租方： (乙方)

甲方因生产需要，需用乙方汽车吊，根据《中华人民共和国合同法》，经双方平等协商，特订立本合同，共同执行。

第一条 租赁内容

1、机型机号：

2、租赁期限：采用包月租方式，期限为

3、作业范围：

4、租赁价格：汽车吊固定部分为/月，车辆加油由负责，乙方食宿由 负责。

第二条 结算方式

以现金或支票方式结算，每月付清租赁费。

第三条 安全责任

1、施工时应严格按照“安全操作规范”执行，甲乙双方均有权阻止对方的违章行为，安全管理由甲方负责。

2、由于甲方对施工现场地面和地下设施、设备重量申报不清而造成事故，其责任和损失由甲方负责。

3、由于乙方操作失误而造成的事故，其责任和损失由乙方负责。

4、由于甲方指挥失误或安全措施未落实而造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

第四条 甲乙双方权力和义务

(一)甲方

1、租赁期间由甲方对租赁设备只有使用权，但无所有权，甲方有权在合同范围内按生产需要对所租赁的设备进行指挥、调配，但不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得擅自转移至合同外的作业地点，不得自行操作乙方设备，如果因此发生事故或造成损失由甲方承担全部责任。

2、吊车在甲方工地上停置时，安全保卫工作由甲方负责，如造成损失由甲方负责。

(二)乙方

1、乙方驾驶人员必须服从甲方领导的指挥、调配，并遵守甲方的有关规章制度。

2、乙方提供的吊车必须运行正常，如遇特殊情况甲方应提供乙方3天的车辆维修、保养时间，如果设备发生故障，乙方应及时抢修。

第五条 其它事项

第六条 争议解决方式

合同履行中如有争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方可至人民法院解决。

第七条 合同的生效与终止

本合同一式二份，双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲乙双方履行合同约定的全部义务，竣工结算价款支付完毕，本合同终止。

吊车租赁合同简易版六

出租方(乙方)：

甲方因施工需要租用乙方吊车，为明确责任和义务，经双方友好协商，特立本合同，共同遵守执行。

吊车一辆；

施工地点：

使用时间：

租金：元月；

付款方式：

1.施工时应严格按照安全技术操作规程执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，坚持实施吊车作业安全第一，高效工作的原则。

2.吊装作业前，负责向乙方吊车司机进行交底。严禁乙方私自干超出作业方案以外的工程，指派专人指挥作业，双方统一信号确保作业，施工过程中若发生野蛮作业，乙方吊车机组人员有权拒绝作业。吊车因操作失误造成的安全事故和安全工作由乙方负全责。

3.严禁吊车驾驶员酒后操作吊车，严禁吊车工作人员参与赌博等不法行为，严禁违章作业，由此造成的损失及后果由乙方负责。

1.在出租期间内对出租吊车具有使用权，但无所有权。不得转让、转租、变卖或抵押乙方的设备，不得自行操作乙方吊车，如果因此发生事故或造成损失由承担全部责任。

2.按双方约定支付出租费用。

3.杜绝故意损坏或伤害乙方作业人员和设备的一切不良行为。

4.起重工(具有合格操作证)、钢丝绳、枕木由乙方提供。

5.甲方提供机组人员的住宿和就餐。

1.因施工情况特殊，乙方必须提供足够操作人员，乙方工作人员必须24小时全天侯待命，随时全力配合施工班组作业，不得怠惰。

2.吊车使用期间，吊车施工所用的主燃油(柴油)由甲方提供，其它费用、油料一概由乙方负责。

3.吊车操作人员必须服从工地领导的指挥，并遵守的有关规章制度。

4.乙方提供的设备必须保证运行正常，利用空闲时间保养设备。如果设备发生故障，乙方应立即组织抢修，或提供其他设备，不能耽误施工，由此造成的损失由乙方负责。

5.乙方向甲方提供吊车性能表一份，操作人员证件复印件一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

吊车租赁合同简易版七

出租方：_________(以下简称甲方)

承租方：_________(以下简称乙方)

一、设备简况：

设备名称

型号规格

数量

备注

履带式起重机

250吨，scx2500

壹台

主臂64米

二、设备使用方式：

1)使用地点：______省______市

2)工程项目名称：______石化工程

3)设备作业内容：起重吊装作业

三、租赁期限

租期六个月整，自_________年___月___日至20xx年___月___日。若需延期则另行商定。

四、租价：

1)每月设备工作不超过240小时

2)设备的维修保养以及驾驶员工资由甲方承担;

3)燃油费由乙方承担;

双休日和任何节假日均不影响本租价;非甲方设备和甲方人员原因而发生的工程停顿、等待、延误等情况均不影响本租价。

如果设备每月工作超过240小时另收加班费，加班费按照1200元每小时计算，不足一小时按照一小时计算。每月租金结算时连同加班费一同结算，加班时间只在本月内累计，不跨月累计。

五、设备使用时间计算方法

每天工作时均需甲方司机和乙方授权代表在《设备使用时间确认单》上签字，该《设备使用时间确认单》是计算设备工作时间的唯一依据。

六、设备进退场工作与费用：

1)设备进场、退场途中运输工作及安全由甲方负责;

乙方一次性支付给甲方进退场费_________万元(_________万圆整)。

七、支付与结算：

1)定金：合同签订后2个工作日内(甲方设备进场之前)，乙方支付给甲方进退场费和一个月租金计_________万元(_________万圆整)作为本合同定金。

2)租金足月支付，每月支付一次，支付期限为该月20日之前;

3)本合同租期结束后7天内付清全部租金。

八、甲方责任与义务

1)甲方保证设备工作正常，符合该设备性能表所规定的性能要求

2)甲方配备___名合格的操作司机，带有国家颁发的有效操作证;

5)甲方保证设备每月有28天以上完好天数(二月份应保证有26天以上完好天数)。少于此天数则按(月租价÷30)/天扣除甲方租金。

九、乙方责任与义务：

2)乙方负责本设备在施工现场的看护保管;

3)非经甲方同意，乙方不得擅自调动本设备用于本合同所限定工地和作业内容以外的施工工作;不得将该设备转租给第三方。

4)乙方提供设备作业所需的燃油;

5)乙方为甲方司机提供与本单位现场职工条件相当的食宿;

6)乙方应提前20天通知甲方租期结束.

十、违约条款：

除上述条款中所规定的若干违约责任外，甲乙双方严格受如下条款约束：

1)如果甲方设备不符合性能表所示的性能要求，乙方可要求甲方及时替换合格设备，由此造成的相关损失和产生的额外费用由甲方承担，乙方亦可在此情况下选择终止合同。

2)如果乙方不根据合同要求按时、足数支付租金，甲方在发出催款通知三日后有权责令设备停工，亦可随时将设备安排退场，由此造成的相关损失由乙方承担。在此情况下，乙方仍有履行本合同其它条款的义务，租金照常计算。

4)如果乙方在租期结束后30天之内未能付清全部租金，则每拖欠一天，须承担所拖欠金额的1%作为罚金。

十一、安全责任条款：

施工中安全责任按国家现行安全责任事故规范条款分清责任，各负其责。

十二、合同附件：

未尽事宜由甲乙双方通过协商作出补充规定，作为本合同的附件，该附件是本合同不可分割的组成部分。

十三、争议处理：

有关本合同的一切争议，甲乙双方应本着友好合作的精神进行协商解决。若协商不成，任何一方可提交______法院起诉。

十四、

本合同一式四份，甲乙双方各执两份，四份具有同等法律效力。

十五、

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。租赁期满、租金结算付清后失效。

出租方：___________________________

代表签字：___________________________

承租方：___________________________

代表签字：___________________________

签约时间：___________________________

吊车租赁合同简易版八

经双方协商，乙方同意将起重机租给甲方。为明确有关事项，签订如下租赁协议，双方共同遵守执行。

一起重机名称、规格、数量及技术状况:

履带式起重机(壹)台，额度起重量(80)吨，型号(主臂43m),带副钩。

租赁期限：

_____年_____月_____)日至_____年_____月_____日，暂定_____月，甲方因工程需要延长租期，再协商。

租赁机械使用地点及用途

1、使用地点：

2、用途：

四、租赁和租金结算：

1、租金：月租费大写_____整。进场费大写(五万元整)，履带吊进场后付清;价格不含税金。

2、租金计算方式：吊车进场拼装完毕，具备吊装能力开始，开工时间由甲方,开工单，计算租金：工作满一个月，_____日内结清租赁费用。超过_____日，甲方每天月租金的5%的延迟金付给乙方。

五、双方责任：

1、甲方应该按协议支付租金，无任何理由延期支付租金。

2、车辆在现场的安全保卫工作有甲方负责。甲方配备有经验的起重工，并提供锁具，应严格按起重机操作规程指挥，若因甲方原因造成机械或人身伤害事故，因此造成的损失由甲方承担。

3、甲方不得将机械转租变卖或抵押，否则乙方有权终止协议，造成的后果由甲方负责。

4、甲方负责履带吊的燃油及吊车司机食宿，吊车进退场时免费派人员及吊车配合乙方拆装吊车。

5、甲方提供乙方可安全的施工场地，因路面桥面塌陷造成的一切损失由甲方负责。

(一)乙方责任;

1、乙方提供的起重机必须是合法及技术情况良好的机械，乙方操作人员应具备国家规定的各种安全操作合格证。

2、配备两名操作人员，操作人员应听从甲方的工作安排。

3、租赁的起重机所有权属于乙方，乙方有权对机械进行检查保养，甲方应提供方便。

4、在甲方未按协议支付租金的前提下，乙方有权停机并终止协议。

5、在租赁期限内，起重机的维修，保养由乙方负责，并承担所有发生的费用;每月维修时间为二天，如超出二天以上所发生的维修时间在月租费中扣除。

6、乙方必须保证甲方的工作要求，在起重机出现问题是，乙方应及时维修。

7、如因车辆本身事故或乙方操作人员责任造车的安全事故，其责任和费用由乙方承担。

六、合同事宜

其它未尽事宜，有甲、乙双方协商解决，如发生异议，双方均可向各自所在地方法院起诉。

本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。租赁期满，租金付清，协议自动失效，传真与原件具有同样的法律效力。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

日期： 日期：

吊车租赁合同简易版九

乙方向甲方提供随车吊车1辆，型号：解放 8t，车牌号陕ad8380，用于甲方承建的太中银铁路栅栏工程施工。

乙方车辆按实际进场开始时间计算，租赁期限2个月，即20_年6月28日开始，到20_年 8 月 27 日结束。实际租赁期限按实际工作时间计算，如果到期后继续使用，按实际使用天数计算费用。

甲方承担太中银栅栏工程，由甲方统一安排。

1、租赁单价33500元/月。台（叁万叁仟伍佰元/月。台），进出场费3000元（叁仟元）由甲方承担，燃油、食宿由甲方负责，车辆其它一切费用（维修费、保养费、证件费、配件费等）由乙方承担，租金不含税金。

2、结算：每月底依据甲方工区签认的设备使用统计表，经工区队长签字交机电部审核，由计合部对本月办理计价事项，各部门依据合同约定核扣相关费用、领导审批、财务结算。

1、乙方人员必须遵纪守法。坚守工作岗位，积极主动与甲方搞好配合。服从现场领工员调配指挥。

2、乙方必须持证上岗，遵守行车安全法规和项目部的规章制度，因操作不当、机械故障、私自工区内出车或开到工区以外区域造成的事故由乙方自行负责。

3、乙方要加强车辆维修与保养工作，即设备完好，否则每缺勤1天按1000元/天核扣租赁费用。

4、乙方配备司机2名，24小时待命，并负责设备的保养、维修工作并自行采购配件。

5、设备在工作中若出现问题需修理时，必须立即通知甲方现场领工员及乙方现场负责人并及时处理，不得随意停机。

6、如果因乙方设备技术性能、故障率高等原因造成不能满足甲方施工生产需要，甲方有权提前退租。

1、甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，应尽量本着诚实守信、有利于合同履行为目的协商解决。

2、本合同自双方代表签字盖章后生效。

3、无正当理由不得提前终止合同，一方确因客观原因需要提前终止合同时，须提前15天通知对方。

4、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方赔偿对方的经济损失。

5、本合同未尽事宜经双方协商一致后可签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

6、合同份数：本合一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

吊车租赁合同简易版篇十

承租方：(以下简称甲方)

出租方：(以下简称乙方)

一、租用机械名称和规格：t汽车吊、轮胎式。

二、租赁期限：从20xx年5月15日开工到20xx年11月15日结束。租赁期限暂定为6个月合同暂定期满后，甲方如果继续使用应在租赁期限到期前5日之内向乙方提成协商，另行签订补充协议。

三、燃料乙方

五、作业时间：满足项目部施工需要

六、租金：

1、汽车吊每月租金为(包括司机工资、油料等)

2、租金自机械进场之日开始计算，实际租用天数不足一个月时，则按800元/天计结算。

3、付款按待施工完毕后吊车退场三个月内付清全额租金。

4、结算依据：由项目部施工员、质量员、安全员、预算员签字审核，项目部负责人签字确认后，由分公司经理签字批准作为最终结算依据。

5、未经项目负责人签字、分公司经理批准，任何以个人名义的口头承诺或者以个人名义签订的条款无效，均与浙江省二建建设集团有限公司无涉。

6、本合同加盖浙江省二建建设集团有限公司合同专用章有效，盖“鄞奉片区东部启动区2-14#、15#地块ⅱ标段项目技术专用章无效”。

七、双方责任

1、乙方应按照商定的日期及时进场。

2、乙方应提供性能良好、牌照、行驶证操作证齐全有效的吊车。乙方配备司机必须技术熟练、责任心强，具有特种作业操作证书，工作时间不得擅自离岗，特殊情况要请假。

3、机械司机必须听从甲方合理调度，严格遵守机械操作规程作业。

4、坚持做好机械日常保养维护，确保甲方的施工需要，在使用过程中，如发生机械故障乙方保证半天内恢复正常使用，如遇到半日内修复困难，乙方自行调配其他吊车进场。

八、甲方责任

1、甲方保证施工现场平整、夯实，遇到场地无法进出甲方必须采取弥补措施，要备专人负责。

2、使用中甲方必须指定有上岗操作证书的专业人员指挥，指挥人员做到不违章作业，对违章指挥造成的责任事故由甲方承担。

3、租赁期间，甲方享有机械使用权，但不得转让转租或作财产抵押，非机械作业人员不得擅自动用，拆除任何部件及机械内的工具，如有类似情况，经发现赔偿一切损失。

4、按合同规定及时支付租金。

5、甲方施工中必须注意机械操作人员的劳逸结合，防止疲劳作业，由此造成的后果甲方承担。

6、外区域甲方负责驾驶员的住宿、就餐。

九、合同争端

甲、乙双方同意，如在合同执行过程中发生争端。双方协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院起诉。

十、附则：

1、本合同自双方签订协议之日起生效，租金结清后自行失效。

2、合同未尽事宜由双方协定补充条款，该补充条款与合同具有同等法律效力。

3、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn