# 最新吊车租赁合同简易版(6篇)

来源：网络  作者：流年似水  更新时间：2025-11-06

吊车租赁合同简易版一出租方(乙方)：惠州大亚湾强龙实业有限公司承租方根据中海油1200万吨炼油工程的需要，拟承租出租方的35t履带式起重机给承租方使用，经双方友好协商订立如下条款，双方共同遵守。35吨履带式起重机。一台。惠州大亚湾炼油项目租...

吊车租赁合同简易版一

出租方(乙方)：惠州大亚湾强龙实业有限公司

承租方根据中海油1200万吨炼油工程的需要，拟承租出租方的35t履带式起重机给承租方使用，经双方友好协商订立如下条款，双方共同遵守。

35吨履带式起重机。

一台。

惠州大亚湾炼油项目

租赁方式：

1.采取包月计费方式：包月单价为，每天作业10小时，累计不超过300小时月租不变。超过300小时后的超出部分按包月价折合成单位小时的费用累计核算加班费用。

2.设备进场、出场及现场组车、拆车的费用由出租方自行承担。

1.付款时间：设备进场达到指定地点后开始计费，到退车日截止，每月结算一次租赁费，租赁结束后15日内付清全部款项。

2.付款方式：支票或电汇。

车辆租赁价款的最终结算以承租方签订的现场签订单结算为准。

1.出租方须派机械性能良好的车辆进场，机组人员必须持有有效的、合格的操作证上岗。

2.出租方机组人员自进入承租方施工现场，必须遵守承租方施工现场的规章制度，并且遵守承租方的工作时间和工作安排，如不听指挥承租方有权要求出租方更换司机。

3.出租方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，出租方机组人员应积极配合承租方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从承租方指挥人员的指挥。如因出租方机组人员操作失误造成机械损失，由出租方负责。

4.出租方机组人员有权拒绝违章指挥及危险作业。

5.在施工配合中如出租方机械发生故障，出租方应积极组织技术人员抢修。如因此影响承租方施工吊装一天(不含一天)以上的，经双方签字确认后，可免签当天台班费(施工间隙修车除外)。

1.承租方应严格执行安全操作规程，不能违章指挥作业，严禁超负荷起吊。

2.承租方在吊装过程中，必须指派具有起重指挥资质证书的起重工指挥，并在施工前做好安全技术交底工作，统一指挥信号，确保施工安全。如因承租方在吊装指挥中的失误造成的损失由承租方负责。

3.出租方机械进场后，承租方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因承租方原因造成出租方机械损坏或丢失(包括车上零件)，承租方要负责赔偿。

4.施工现场的场地条件、吊装条件及吊具均由承租方负责。如需夜间施工，承租方必须做好充分的照明工作。出租方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由承租方负责。

5.在租赁期间，未经出租方书面同意，承租方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件，不得以租赁设备进行转租或抵押，否则责任由承租方全部负责。

6.承租方必须严格执行任务单签收制度，根据合同每天认真签署任务单，并按合同约定支付台班费。

7.承租方应向操作人员提供货物或吊装物的重量、几何尺寸等数据，并按吊装方案进行安全技术交底，确保现场安全作业环境，包括停电、水、有毒有害和可燃液、气体、地下隐藏物、指挥人员上岗证等安全防范措施，否则，由此引起的一切后果，承租方承担全部责任和所发生的费用。

8.承租方协助出租方办理有关车辆、人员进场手续，费用由出租方自负。

9.如承租方终止租用需提前5天通知出租方。

1.施工中双方应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及《hse管理体系文件》的相关规定。

2.双方均有保证施工过程中吊装作业安全的责任，且承租方必须提供安全可靠的施工作业场地。

3.发生吊装事故，吊钩以上责任由出租方负责，吊钩以下及地基责任由承租方负责。

1.出租方机组人员在承租方施工期间，吃、住、行由承租方负责。

2.用)。

有关本合同的一切争议，双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决，盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方协商解决。本合同共打印六份，双方各持正本一份、副本二份。

吊车租赁合同简易版二

乙方(出租方)：

乙方向甲方提供随车吊车1辆，型号：，车牌号，用于甲方承建的太中银铁路栅栏工程施工。

乙方车辆按实际进场开始时间计算，租赁期限2个月，即年6月28日开始，到______年____月____日结束。实际租赁期限按实际工作时间计算，如果到期后继续使用，按实际使用天数计算费用。

甲方承担太中银栅栏工程，由甲方统一安排。

1、租赁单价33500元/月。台(叁万叁仟伍佰元/月。台)，进出场费3000元(叁仟元)由甲方承担，燃油、食宿由甲方负责，车辆其它一切费用(维修费、保养费、证件费、配件费等)由乙方承担，租金不含税金。

2、结算：每月底依据甲方工区签认的设备使用统计表，经工区队长签字交机电部审核，由计合部对本月办理计价事项，各部门依据合同约定核扣相关费用、领导审批、财务结算。

1、乙方人员必须遵纪守法。坚守工作岗位，积极主动与甲方搞好配合。服从现场领工员调配指挥。

2、乙方必须持证上岗，遵守行车安全法规和项目部的规章制度，因操作不当、机械故障、私自工区内出车或开到工区以外区域造成的事故由乙方自行负责。

3、乙方要加强车辆维修与保养工作，即设备完好，否则每缺勤1天按1000元/天核扣租赁费用。

4、乙方配备司机2名，24小时待命，并负责设备的保养、维修工作并自行采购配件。

5、设备在工作中若出现问题需修理时，必须立即通知甲方现场领工员及乙方现场负责人并及时处理，不得随意停机。

6、如果因乙方设备技术性能、故障率高等原因造成不能满足甲方施工生产需要，甲方有权提前退租。

1、甲、乙双方在履行合同过程中发生争议，应尽量本着诚实守信、有利于合同履行为目的协商解决。

2、本合同自双方代表签字盖章后生效。

3、无正当理由不得提前终止合同，一方确因客观原因需要提前终止合同时，须提前15天通知对方。

4、一方违反本合同，造成对方经济损失，由违约方赔偿对方的经济损失。

5、本合同未尽事宜经双方协商一致后可签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。

6、合同份数：本合一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：

乙方：

日期：______年____月____日

日期：______年____月____日

吊车租赁合同简易版三

承租方： （简称甲方）

出租方： （简称乙方）

根据双方共同协商，同意租用吊车，配合甲方吊装，具体内容磋商如下：

一，施工机械名称及数量： 型 吨吊车， 台。

二，施工内容和地点：

三，租赁时间暂定 天，从 年 月 日至 年 月 日

四，财务结算：

1，计收费标准： 甲方包月租用 元/月，每天至少保证一个班，超出时间按国家标准，四小时之内为半个班，八小时之内为一个班。

2，进出场费： 元（汽车吊即路途台班 个班）由甲方支付。

3，严格执行任务单签收制度，甲方须根据协议每天认真签署任务单。

4，付款方式：甲方在乙方机械进场前，支付 元的预付款（进出厂费），车辆到达甲方场地预付 天 元的预付款，以后每 天付一 次。

5，甲方必须在乙方要求的期限内付款，如逾期，乙方除按总费用的2‰每天计收违约金，还有停止吊装或终止协议的权利，因此产生的一切损失，由甲方负责。

五，严格执行安全操作规程，不能违章作业，严禁超负荷起吊。乙方机械进场后，甲方须负责每天工作之余该吊车的保卫工作，以免发生机械意外，如因甲方原因造成乙方机械损坏或丢失（包括车上零部件），甲方要负责赔偿。

（1）超过额定负荷不吊。

（2）指挥信号不明，重量不明不吊。

（3）吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊。

（4）吊车吊重物直接进行加工的不吊。

（5）歪拉，斜吊不吊。

（6）工件上站人或工件上浮放有活动物不吊。

（7）氧气瓶，乙炔发生器等危险物品无安全措施不吊。

（8）带棱角，刃口物件未垫好（防止钢丝绳磨断）不吊。

（9）埋在地下的物件不拔，不吊。

（10）非起重指挥人员指挥时不吊。

七，乙方机组人员应加强机械的检修和保养，使机械处于良好的运行状态，乙方机组人员应积极配合甲方，在不违反安全操作规程的前提下，除发生故障不能起吊外，应服从甲方指挥人员的指挥。责任划分原则：吊钩以上事故乙方承担责任；吊钩以下事故甲方承担责任。

八，乙方机组人员自进入甲方施工现场，必须遵守甲方施工现场的规章制度，并且遵守甲方的工作时间和工作安排。如乙方机组人员故意懈怠，在有足够佐证材料证明下，甲方有权要求更换更高素质的吊车司机。

九，施工现场的场地条件，吊装条件及工吊具均由甲方负责。如需夜间施工，甲方必须做好充足的照明工作。乙方机械进场后，如因上述问题不能起吊，由此造成的损失由甲方负责。

十，在施工配合中如乙方机械发生故障，乙方应积极组织人员抢修。如甲方包月租用，每月需有2天维修，保养车辆的时间，不得扣除租赁费，维修时间超过3天，按实际超出时间扣除租金，乙方不承担相应的赔偿责任。

十一，其它：

1，乙方机组人员在甲方施工期间，住宿就餐等生活问题由 方负责。

2，乙方机组在施工期间所用燃油料，由 方负责。

3.协议履行过程中发生争议双方首先协商解决，协商不成，同意在北京顺义区人民法院诉讼解决。

十二，本协议经双方签字盖章后生效，价款全部结清后自动失效。如有未尽事宜，双方磋商解决。

甲方： 乙方：

负责人： 负责人：

年 月 日

吊车租赁合同简易版四

单位地址：

出租方：以下简称乙方

为了顺利实施工程项目的建设，按合同工期完成施工任务，并确保工程质量达到规定的标准和要求，合同双方就本合同机械租赁的有关问题进行了磋商。鉴于乙方对本工程的相关情况已经进行了认真了解，并对施工现场进行了考察，愿意将所属机械设备租赁给甲方用于本项目施工，双方本着自愿互利、公平诚信的原则，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，在严格履行甲方与业主签订的合同协议书的前提下，特签订机械设备租赁合同，以兹共同遵守。

2.1租赁期限：20_年4月25日到退租日。

2.2甲方可根据工程实际情况调整租赁期限，最终以甲方确认的机械设备退场通知为准。

租赁价格：如第1条中表格所示，租赁单价为税后价格。

4.1自设备进场施工之日起满一个月后甲方开始结算租金。每月25日之前,甲方开具上一个月的租赁结算单，结算乙方上个月25号前的租金,不足一月的按天计算月制度天数按30天计算。乙方在结算单上签字确认并开具国家正式税收发票办理租金结算。

4.2施工期间，若由于甲方或天气等原因造成乙方设备停工连续超过7天，则停工期间设备租金按租赁价格的50%计算。在甲方放假期间，租金不予结算。

5.1在租赁期间,设备出现故障,乙方要及时通知甲方，并负责承担设备的维修及所有相关费用,而且不能影响甲方正常施工，否则由此造成的相关损失由乙方承担。

5.2若由于乙方设备故障原因不能工作，单月停修累计超过3天，超出部分按日租金额扣除。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

吊车租赁合同简易版五

出租单位：_______（以下简称出租方）

承租单位：_______（以下简称承租方）

备注：司机必须持证上岗的熟练工；机械外观要整洁；机械壮况要良好。租赁机械的权限：在租赁期间，合同所列机械的所有权归出租方，承租方对租赁机械只有使用权，承租方不得将所列机械转让，转租，转场，抵押，拍卖。租赁时间：租赁机械到工地以后产生，租赁期间，出租方不得随意撤出机械，承租方不得随意退租机械。

机械租赁费用及付款方式：每月结算租赁单价按照_______元/月租赁。因车辆原施工不了扣除每天_______元加班另算。租赁机械的进出场路费用由承租方自行承担。

出租方机械操作人员：出租方配备的司机要服从承租方正常的工作安排，并服从现场指挥，并服从承租方统一管理，否则承租方有权要求出租方撤换司机或退租。出租方配备的司机应持证上岗，应操作熟练规范，工作专心热情，由于司机违章作业所造成的后果由出租方负责赔偿，且承租方有权就此代扣对应的损失费用应钢丝滑吊环等非司机操作失误有承租方负责。

司机严禁上班时间喝酒穿拖鞋与承租方人员尽量友好合作融洽相处。出租方配备一名司机，生活，住宿费用由承租方负责，驾驶员工资由出租方负责。上下班按承租方工人一起上班。

本合同一式两份，双方各执壹份。款付清后此合同自动作废。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

吊车租赁合同简易版六

出租方(乙方)：

甲乙双方经协商，就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同，共同遵守执行。

一、租赁设备的名称、规格型号

设备名称： 汽车吊 规格型号：

台 数： 出厂日期：

二、设备使用地点、工程项目名称及设备进场时间 本租赁设备使用地点：凤阳____厂;工程项目名称： ;设备进场时间：随叫随到，不固定时间。

三、租赁期限：

根据甲方需要，随叫随到，不固定期限。

四、租赁费标准及结算方式

1、 租用吊车为包月制，租金按月计费月(不含税金)。不足一个月的按实际产生的天数30天乘0元计算。包月最低期限为一个月。

五、租赁相关费用的约定

2、 设备租赁时间自设备进场正式使用起计算。

3、 吊车燃油费以及乙方操作人员的吃饭和住宿由保养维修相关费用由乙方承担。

4、 方为该设备配备司机、起重工。

5、 采用按月结算方式设备，当月由甲方现场负责人签单，不足一个月的按实际产生的时间按台班计算。另甲方在工程结束后____日内应结清乙方所有的租赁费。

六、甲方责任

1、 不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程作业，保证设备有正常的维修保养时间。

2、 不得将乙方设备转租、抵押及变卖，未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点，施工地点为(中____厂)。

七、乙方责任

1、保证设备技术状况良好，做到设备正常运行，保证设备在租赁期间能正常投入使用。车辆每月维修期限为两天，维修时间可以尊重甲方的意见，乙方应已不影响甲方现场施工进度为主，合理安排修理时间。

并保证遵守法律法规和甲方施工现场的规章制度。

3、 上班时间：乙方驾驶员应完全遵守甲方工人的上下班时间，原则上每天10个小时工作时间。如因进度需要，乙方应满足甲方的加班需求。

八、其他

本合同未尽事宜双方协商解决。

九、附则

本合同一式两份，双方各执一份，双方签字(盖章)即生效。

甲方：

乙方：

代表：

代表：

地址：

地址：

电话：

电话：

现场联系人及电话：

开户行：

帐号：

签订日期：________年____月____日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn