# 业务承揽合同格式

来源：网络  作者：雨后彩虹  更新时间：2026-02-04

甲方：乙方：甲方将滨江花园小区15#、16#楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工(油漆另订)，内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。一、承包范围与单价1、瓦工承包内容：15#、16#楼的施工内容...

甲方：

乙方：

甲方将滨江花园小区15#、16#楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工(油漆另订)，内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。

一、承包范围与单价

1、瓦工承包内容：15#、16#楼的施工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价 。(注：大临计时工土方开挖及配合人工，外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程，如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内，另行商定。)

2、木工承包内容：15#、16#楼的施工内容包括模板的支拆，内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价126元/m2 (建筑面积)。

3、钢筋承包内容：15#、16#楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价 (建筑面积) 。(注：电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。)

4、架子工承包内容：15#、16#楼所有脚手架搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价 (建筑面积)。

5、水电工承包内容：15#、16#楼的水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价 。 (注：消防、暖通不在承包范围内。)

6、垂直运输：现场配备QTZ60型塔吊壹台，人货电梯贰台，施工用五芯电缆500m，总配电箱一台，二级配电箱二台，三级配电箱十台承包单价 (建筑面积)。

二、甲方职责：

1、甲方按时支付进度款。

2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。

3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。

4、施工中甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线

三、乙方职责：

1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。

2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。

3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。

4、严格按甲方安全科(安全员)的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。

四、付款方式：

1、乙方机械材料进场一周内，甲方代付15%材料款，约人民币 45万(以借条为准)，待工程结算时从总价中扣除。

2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。(注：付款期限不超过每个月的5号，逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。)

3、春节前支付完成工程量的90%，主体结构在春节前封顶，甲方给予奖金 100000 元，以资鼓励。

4、工程实体完工支付结算总价的95%，5%余款于 年 月 日前一次性付清。

五、其它：

补充事项：

六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。

本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。

七、签证

发包人： 承包人：

签 章： 签 章：

联系电话： 联系电话：

日 期： 日 期：

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn