# 土石运输合同范本(必备27篇)

来源：网络  作者：花开彼岸  更新时间：2025-11-17

土石运输合同范本1托运方(甲方)：____________________________________承运方(乙方)：____________________________________合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就__...

土石运输合同范本1

托运方(甲方)：____________________________________

承运方(乙方)：____________________________________

合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就_________市_________区_________建设工程项目_________管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：

第一条运输任务

由乙方负责_________区_________办_________管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

第二条合同期限

自_________年_______月_____日起至_________年_______月_____日止。

第三条运输起止地

起始地：军区生产基地四分场到达地：__________________办公楼新址

第四条运输车辆

乙方提供自卸式工程运输车辆：9辆，载重量：30吨。运距：11公里

第五条运费结算

运费按元/方计算。本合同甲方负责买土每方8元(不含税)，乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。

第六条运输质量和安全

乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

第七条燃油供应

乙方运输车辆所需燃油费由乙方承担。

第八条运输管理

1、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输车辆不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和车辆停放场地由乙方负责，费用自理。

4、乙方运输车辆的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因车辆检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

第九条争议的解决

本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

第十条其他约定

1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

托运方(签字)：___________________________承运方(签字)：___________________________

签约日期：_________年_______月_____日签约日期：_________年_______月_____日

土石运输合同范本2

甲方：

乙方：

根据《_合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设、本着互惠互利、优势互补、诚实守信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商，特制定本项运输土方协议：

一、工程名称：生产用房

二、承包内容：土方外运项目

三、工程量约为 20xx方，以实际完成的车辆外运车次为准。

四、工程期：20xx年8月22日至完工。

五、运输单价：乙方应提供运输车辆20立方米计算，土方保运、远距工地至15公里(含 公里)， 160 元/车，(以上运输单价均为税后人民币单价)。

六、付款方式：每天按实际外运车次付款 160 元/车次(加油费用暂时不扣除)，五天为一结算周期，即扣除油费后付清所余下款项。依次类推，遇国家正常假日及休息日延期到上班日结算。

七、甲方责任：

1、甲方工地必须保证有足够的土方供乙方装运。

2、甲方负责修复主干道路，如碰到石头、抽水由甲方负责，保证运输道路畅通。

3、甲方负责国土资源、环保、村委、国土林业局、交警、城管等有关部门的一切相关手续和费用。

4、如果遇到甲方责任第3条项目内容中造成乙方停工运输，甲方负责补贴乙方每天每台车辆50元。

八、乙方责任：

1、因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果甲方不予承担任何责任，后果乙方自负。

2、乙方保证进场到甲方工地的车辆情况良好，每天最少工作20小时，每月出勤率达90%以上(无法抗拒因素除外)，乙方车辆进场后必须全权服从甲方的调试和一切车辆运输安排。

3、任何情况下，乙方不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责与甲方无关。

4、乙方保证完成任务，车辆和设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，及跳槽给其它单位运输。

5、施工过程中，因乙方原因造成周边塌边，机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关，乙方人员的工伤、安全、意外等一切由乙方全部承担，与甲方无关，乙方人员的工伤、安全、意外等一切由乙方自负，与甲方无关。

九、违约责任：

1、甲方应按时支付乙方运输费用，若不按时支付运输费用，如违约超过3天，乙方车队有权停工追讨运输费及相应损失费用( 100 元/车/天的违约补偿)特殊情况甲乙双方可协商解决

2、甲方不能收集乙方手下车辆运输卡，单方面付款给司机或其他人，必须由乙方委派专人和甲方到公司结算工程款，否则由此造成的任何后果由甲方有关责任人负责。乙方结款人员结款后应保证必须按时支付车辆运输费用，否则由此造成的任何后果由乙方相关负责人负责。

3、乙方中途不得以提高单价等理由而罢工，如乙方未完工车辆和设备是擅自调离现场或有意停工，及跳槽运输，视乙方违约，由此所产生的一切经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同。

4、乙方要服从甲方的管理和指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度和按规定时间上交运输单据。如发现管理人员和施工人员有不正当的交易而损害任何一方利益，甲方将给予违规者以一罚十的经济处罚并付还给受损失的一方。

十、其它事项：

1、协议在执行过程中如发生争议时，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商无果则由当地仲裁机械仲裁。

2、本协议书未尽事宜，双方应本着友好合作精神协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3、如遇有自然灾害，政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方均不负任何责任。

十一、本协议合同书一式两份，甲乙双方各持一份，同具法律效力。本协议合同书自双方签订日起生效，本项目工程完工，帐清后自动终止。双方需严格遵守执行。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

土石运输合同范本3

甲方：

身份证：(以下简称甲方)

乙方：

身份证：(车队以下简称乙方)

经甲乙双方友好协商达成如下协议：

甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输：

运输地：

要求乙方车辆：

部 (解放、东风王平头、斯太尔)；

车箱长米、车箱宽米、车箱高米

运距：公里 运费： 元/

结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)

此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆安排到现畅

甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的 %

违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

年 月 日

土石运输合同范本4

甲方：_____________________

乙方：_____________________

乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利及责、权、利的原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款：

>一、工程名称、地点：

____________________________________________________。

>二、工期时间

1、开工时间：具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。

2、竣工时间：________________________。

>三、结算方式

每十天结算一次，全额现金，或存入银行卡，确保乙方当天收到。

>四、运输计费

1、运至弃土场，一公里以内运价________元。(运输税后价)

2、超出一公里，每公里加人民币________元。(运输税后价)

>五、挖机撞车计费：

________________________________________。

>六、合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费：

挖机每台人民币________元，泥头车每台人民币________元;乙方必须在天内组织台车辆，挖机进场开工。

>七、甲方责任

1、理顺周边关系，运政，交警，环保，国土，城管，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的情况下，发生责任费用由甲方负责。

2、因甲方责任，导致工程停工每部车辆补偿________元/天、司机________元/天，以上损失由甲方承担。

3、协调好工地管理人员，提供足够油料，负责道路及时清理，整平，保证乙方车辆顺利安全行驶。

4、正常天气情况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于________天。

>八、乙方责任

1、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，安全生产;乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。

2、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。

>九、未尽事宜双方协商解决

本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式四份，甲乙双方各执两份，此合同具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同遵守。

甲方(签章)：__________________乙方(签章)：__________________

__________年_______月_______日__________年_______月_______日

土石运输合同范本5

甲方：________

乙方：________________

根据国家合同法和有关法律、法规的规定，结算时间情况和双方的权利、义务及责任，经双方协商，特定条例如下：

一、工程名称：__________

二、工程地点：________

三、工程范围：__________

四、付款方式：

1、土石方清运，运距公里，以车货箱内空空量计算。每立方米__________元，此价格为综合价。公里以外按每百米__________3元/立方米计算。

2、每天结算一次，每天早上8点收前一天票（牌），乙方将所有车辆的票（牌）交与甲方（甲方出具收据），经甲方和项目部核对无误后，于当日下午5点前将乙方所装运的实际车次付清乙方。

五、甲方的责任和权利

1、乙方机械设备进场后，甲方负责安排乙方司机和勤杂人员的住宿、水电、费用由乙方负责。

2、甲方以每升__________元油价供乙方使用，结账时扣除。

3、甲方负责道路维修，倒土场的清理、平整，确保乙方的正常施工。

4、甲方给乙方提供驾驶员必须的车辆停放，维修和保养场地。

5、甲方负责施工期间交通、税务、城管、警察及当地群众的干扰工作，确保施工现场和行驶路线畅通。

6、甲方向乙方提供技术指导有关施工要求。

7、甲方负责安排施工任务，说明平台作业地点及运输去向。

8、甲方应及时保证乙方生产、生活用水、用电设施的通畅，及时协调外部供应，确保油料供应。

9、甲方不得单独与司机结算，由乙方法定人指定人结算。

10、甲方有权对乙方违反规章制度、岗位操作规章的行为进行教育，或给予经济处罚，或停业整顿，即解除合同，对乙方的扣款从乙方工程款中扣除。

11、如甲方出现问题，造成乙方不能施工，甲方应承担乙方每台自卸车每天__________元，挖掘机每天每台的损失费（如因不可抗拒的自然原因造成的停工，甲乙双方不追究）

12、乙方车辆进入施工场地后，甲方付给乙方调车费每辆车元，挖掘机每台__________元，15天内陆续扣除。

六、乙方责任

1、乙方要听从甲方管理人员安排，密切配合甲方工作，按指令装卸，不得乱装、乱卸，否则甲方有权按承建方项目部规定对违规车辆罚款__________元，并对违规车辆扣押__________天。

2、乙方在施工中不得随时跳槽，无故不出工，乙方不得纵容、煽动工人停工、滋事、骚扰甲方，若上述情况造成工期延误，由乙方承担由此给甲方造成的经济及名誉损失。否则甲方有权扣除所有运行车辆及挖掘机装运的款项，并承担甲方的一切经济损失。

3、若甲方连续两天不能按时结清工程款，乙方有权停工。如乙方有特殊情况自愿退出工程项目，可提前30天当面告知甲方，不接受电函之类的告知，乙方必须由相等数量的车辆补充，乙方车辆退出，如提前一天退出，扣除车辆__________元工程款项，并承担由此给甲方造成的经济损失。

4、如因承建方无故停工或拖欠工程款项，乙方有义务协助甲方维护甲乙双方的利益。

5、乙方司机及装机不得倒卖、伪造票据（牌），欺瞒甲方一经发现，甲方有权扣除乙方所有车辆及装机实际运营的全部款项，并赔偿甲方由此造成的一切经济损失。

6、后车厢无挡板扣除3立方。

7、乙方车辆在运输机施工中出现的一切伤亡事故于甲方无关，费用由乙方承担。

七、因自然因素造成的停工，双方都不承担责任。

八、在合同履行期间，甲、乙双方发生事故，双方友好协商。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方（公章）：__________________

法定代表人（签字）：__________________

__________________年________月________日

乙方（公章）：__________________

法定代表人（签字）：__________________

__________________年________月________日

土石运输合同范本6

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

甲、乙双方按照相关的法律法规，经过平等协商、自愿的原则，达成如下协议：

一、甲方承包xx公司在xx的隧道土石方运输业务，现将该业务转包。

二、乙方提供运输车辆为甲方在的隧道工程运输土石方。运输方式由甲方安排，运输起止点由甲方指定，但乙方在隧道中的运输距离不得超过三公里，运输时间为每天24小时。

三、乙方应首先满足甲方两个隧道的土石方运输需要，但甲方可以作其它临时安排，乙方不得拒绝。

四、乙方第一个月使用的轮胎由自己提供，以后则由甲方提供，若乙方故意损坏轮胎，则乙方必须承担一半的轮胎费用。

五、乙方的修车时间每个月不得超过三天，若超过三天，则每超过一天按1074元从运输费用中扣除。

六、甲方每月支付乙方运输费用贰万玖仟元整(小写：￥)，且在每月期满后的10天内付清。

七、本合同的期限最短不得低于10个月，最长不得超

过甲方的隧道工程完工。

八、甲、乙双方必须遵照本合同执行，若甲方违约，则甲方向乙方支付xx元的违约金，若乙方违约，由乙方向甲方支付违约金xx元。

九、本合同经双方签字捺印后即生效。

十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。

甲方(签字)：xx乙方(签字)：xx

20xx年xx月xx日

土石运输合同范本7

甲方：____________

乙方：________

一、甲方修建龙桥乡新公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥_____可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方_____运输甲方所需公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

二、具体协商细节项目条款如下：

1、甲方所需用大河沙是王_________，甲方给乙方结帐王_________，乙方运到甲方使用料场，按每立方135元人民币结算。

2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方110元人民币结算。

三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。

四、乙方给甲方所运输甲方公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必须在________年____月____日之内全部给乙方结算清楚款项。

五、甲方邀请乙方担任龙桥乡新公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。

六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何_____拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

八、本合同一式三份，自签字之日起生效。

甲方：

________年____月____日

乙方：

________年____月____日

土石运输合同范本8

发包方：___(以下简称甲方)

承包方：___(以下简称乙方)

根据《_合同法》及国家相关法律，就长沙公司豪廷广场土方运输工程一事，经甲、乙双方共同商议，双方秉着平等互利、诚信合同的原则达成如协议：

>一、工程运输概况

1、工程名称：湖南长沙市马王堆豪廷广场土石方运输工程

2、工程地点：长沙芙蓉区马王堆

3、承包内容：土石方运输

>二、承包方式

1、运价结算每车单价为公里(人民东路东6线弃土场)，运价结算每车单价为___公里___元(汽车东站边弃土场)，运价结算每车单价为___公里元(人民东路东11线弃土场)。

2、若甲方原因造成误工或停工一天甲方负责乙方每天每辆车500元(伍佰元)误工费，若甲方不履行时，乙方有权停工(除天灾、地震、下雨、战争之外)。

>三、付款方式

1、乙方指派一位专业人员每天下午7点钟把所有票证收齐，交管处核准开收据。甲方确认乙方专业人统一结账，工程款由甲、乙双共同发放，每辆车付清当天现款。

2、乙方车辆运输每天运输款20：00点前必须结清(也即第2天晚上20：00点前结清第1天晚上的所有运输款项)，当天的运输款依此类推，否则乙方有权停车。

>四、甲方责任

1、甲方给每辆车壹仟元放车费，在签合同时付给乙方，动工后在工程运输款中扣还给甲方。

2、乙方在收起甲方壹仟元放车费必须在24小时之内到达目的地，否则未到工地乙方在1日之内把钱退还给甲方。

3、甲方确定好运输道路畅通，确保工作顺利施工。

4、开工前甲方应为乙方办理好合法包进场的手续，对于城管、交警、运输道路、国土办、路政、公安、环保等有关部门手续，如在运输途中有上述单位或个人出面干涉，甲方出面协调，费用由甲方自付。

5、甲方必须有7天以上的工程期。

>五、乙方责任

1、乙方保证___年否则须赔偿甲方工地出土方准备工作(挖机、人员、办理的运输核准证的一切费用共约3000元每天)。

2、严格服从甲方管理人员的安排和指挥，按甲方指定的\'区域内进行施工。

3、车辆进场后，乙方应负责做完本工程，不得随便进出。

4、车辆进场后，不能以各种借口轰台起价，不得集众闹事，否则后果自负。

>六、其它事项

1、本合同双方违约金为每辆伍仟元整，若互相争议时可到有关部门仲裁。

2、本合同若有未尽事宜，在施工中甲、乙双方共同协商。

3、本合同一式俩份，甲、乙双方各执壹份，自双方负责人签字或盖章之日起生效，具有同等法律效力，工期完工结清款后一并失效。

甲方(签字)：___乙方(签字)___

电话：___电话：___

身份证号码：___身份证号：___

年___月___日___年___月___日

土石运输合同范本9

甲方：

乙方： 身份证：

手机：

依照《_经济合同法》及有关法律、行政法规等规定，甲方将 发包给乙方施工，本着遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，同意订立以下协议条款，供双方共同遵守。

第一条工程名称：

第二条工程地点：

第三条承包范围及内容：整体项目的土石方运输

第四条工程期限：

第五条工程造价：每立方米 元，包括土方、石方，不含税费。

第六条工程款支付及结算方式：按实计量，经双方委派施工人员每隔10米为单位，计算出工程量，并双方签字认可，作为结算依据，叁仟立方米结算一次，并提供适当油票，工资表。

第七条奖惩措施：乙方应积极配合相关施工单位，不影响相关单位施工进度，无质量事故，无安全事故，按期完成。

第八条本合同生效后，甲、乙双方如需要提出修改，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

年 月 日

土石运输合同范本10

甲方：

乙方：

根据《_民法典》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。

第一条 工程项目与说明

工程名称：

工程地点：

工程总量：松动爆破石方约为400万/m3，土方约为20/m3万。以实际完成的山体测量方数量为准。

工程内容：清表、装车、运输、扫平。

承包方式：单价包干。该单价一次性包干，单价中不再增加包括因地质原因或其他因素引起的不可预计费用。

项目单价：石方综合单价(包含装车、运输、推平)为9元/m3，土方综合单价(包含装车、运输、推平)为元/m3。单价均已包括了实施和完成本工程需的施工机械费、劳务费、材料费、管理费及其它一切相关费用。

工期时间：20xx年_____月_____日至20xx年 月 日。

第二条 工程施工内容：

1、乙方应提供运输车辆为后八轮自卸车。

2、挖掘机、铲车、推土机、压路机等。

3、运输距离：2公里范围内。

4、乙方运量必须满足匹配甲方每日工程量。

第三条 工程款结算方式

1、甲方先行提供柴油，柴油依据市场价格最高不超过元/升，超出元/升的部分由甲方承担。

2、按月结算的方式进行结款。甲方为乙方提供油料供应，其费用甲方在乙方月结算中扣回。根据当月工程进度方量，每月25日上报工程量，次月10日前月结付款80%，剩余的20%在年终相加结算80%工程款。其余款项在工程结束并由业主和监理验收合格后一个月内付清。

第四条 双方权利与义务

一、甲方权利、义务与责任：

1、理顺运政、交警、环保、国土、城管及周边关系，确保道路顺畅。

2、甲方有权对乙方施工质量、施工进度、施工安全进行监督和调整。

3、甲方必须确保乙方施工进度，不可抗拒的自然灾害及政府行为除外，如甲方原因造成乙方停工三天以上的，甲方赔偿乙方挖掘机每台500元/天，运输车辆每台300元/天，生活费每人50元/天。如乙方无故旷工造成甲方损失的，乙方赔偿甲方每天10000元，直至正常开工。

二、乙方权利、义务责任：

1、合同签订后，乙方必须在甲方指定时间内调动各类设备及人员进场开工，安全生产;乙方机械设备如因违规操作，发生安全事故，一切责任由乙方承担。

2、因乙方技术、设备、管理人员、施工队伍与任务不匹配或现场组织指挥不力，造成工程进度迟缓、发生重大质量事故、严重违章操作，违法乱纪等，甲方有权终止合同，并限期清退出场，由此引起的一切责任及损失均由乙方承担。

3、乙方必须采取有效措施保管好材料、机械等，做好防潮防水，材料或机械被丢失、遭雨淋等由此而产生的损失均由乙方承担。

4、加强施工现场管理，避免扬尘污染，随时保持现场整洁，机械停放整齐，做到工完场清。

5、安排负责指挥装车、卸车、推平和其他施工队伍的协作，相互支持和配合，避免施工相互干扰。

6、乙方对所有车辆和驾驶员制定安全管理措施加强管理，车辆必须证照齐全，如发生交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。

7、合同期内，在任何情况下，乙方不得从事有违国家法律法规，不得在施工现场惹事生非，不得从事有损甲方利益的行为活动。由此造成的一切损失由乙方负责，与甲方无关。

8、乙方保证完成任务，车辆设备未经甲方同意不得擅自调离现场或有意停工，不得跳槽给其他单位运输，不得私自外出作业，否则甲方将拒绝当日结算并罚款每车每天1000元。

7、施工过程中，因乙方原因造成周边塌陷、机械车辆事故等，影响周边建筑物，责任由乙方全部承担，与甲方无关。乙方人员的工伤安全意外等由乙方全部承担，与甲方无关。

9、乙方车辆及工作人员不得带病作业;司机不得酒后驾驶，如有违反，一切责任自负。

10、严格按设计文件要求进行施工，确保工程质量，按规定时间完工。

第五条 违约责任

1、乙方中途不得以提高单价等理由罢工，如乙方未完工，车辆设备擅自调离现场或有意停工、跳槽运输、倒卖运输土方，视为乙方违约，由此产生的经济损失由乙方全部承担，甲方有权终止合同。

2、乙方要服从甲方的管理调度指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度。

3、乙方如因重大事故和严重违章受到业主等部门罚款，甲方有权从乙方的工程款中扣除，工程款不足时乙方应如数补偿。

4、签订本合同后乙方须缴纳工程保证金伍拾万元人民币，工程验收结束后10日内退还乙方。

第六条 其他事项

1、协议在执行过程中如发生争议，双方应本着公平、合理的原则及时协商处理，协商不了的向签约所在地光泽县人民法院提请诉讼解决。

2、如遇自然灾害、政府有关部门要求停工等不能实施合同条例，双方互不承担任何责任。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲、乙方双方签字、盖章生效。甲乙双方共同遵守，合同约束内项目工程完工，帐清后自动终止。

附：甲乙双方代表人身份证复印件各一张。

甲方：_____________________ 乙方：_______________________

电话：_____________________ 电话：______________________

身份证号：_________________ 身份证号：__________________

土石运输合同范本11

甲方：

身份证号：

电话：

乙方：

身份证号：

电话：

甲、乙双方根据《_公路货运相关法规》的规定，本着公平、公正、诚信规范的原则，友好达成以下协议：

一、工程项目：土石方运输项目

二、项目内容：

三、项目明确：

1、承运地点：

2、运输单价：以吨位计算石方(8公里有5公里多的水泥路)元/吨(税后价)。后每超五百米，按一公里加元/吨。

3、付款方式：开工三天所做款为履约保证金工完当天24小时内结清，后一天结一次，一天的次日结清(即第二天下午五点前付清款)。

4、甲方场内包修路，保证路面畅通，可以正常行驶。

5、合同期限：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

四、双方责任

甲方责任

1、为确保乙方能按时、按质、按量地完成甲方的运输工程，甲方负责协调交警(即路面)、路政和当地政府有关部门及工地周边的村民关系，确保乙方在不受外来干扰的环境中顺利安全地完成运输工程。

2、甲方负责计算方量及付款，并准时按实际运输工程量结算付款到乙方指定账户，保证不拖欠乙方运输工程款及相关费用

3、甲方负责提供油料给乙方车队使用，油料费在支付工程款中扣除，油料费价格比市场价低元/升，并保证油料质量。

4、甲方负责指定乙方车辆作业的具体位置，指派现场施工人员指挥乙方装卸作业，记录运输量，甲方合理调配钩机，满足乙方的装方量要求，确保乙方正常运输。

5、甲方负责装车安排卸车位置，负责卸车点的土方叠平及施工现场余泥堆方点及所有路面清理与维护，确保道路畅通。如甲方卸土点遇特殊情况需临时调整，必须在约定运距离范围内，若超出约定运距范围，需甲乙双方共同协商调整运输费用。

6、甲方负责运输许可证、凡是甲方安排装运的所有车辆，在运输工程中被当地政府有关部门、周边群众干扰、阻拦、被扣、罚款等一切责任由甲方出面协调并承担该费用。如果因甲方原因造成乙方停工的，甲方支付元/天误工费给乙方。

乙方责任

1、乙方对管理的车辆做好安全教育、安全检查、安全行驶、文明运输。组建车队，车辆在往返行驶中出现一切交通事故由乙方负责承担，对于乙方的人员，机械，车辆在运输中途出现的一切交通事故，均由乙方自行承担。

2、在合同期间的施工范围中，安全事故由乙方全部负责，甲方不负连带责任。乙方车辆必须严格按照甲方规定的线路及施工便道行驶，如有违规违法的行为所造成的一切后果由乙方自行承担。

3、乙方车队进入现场后，要严格遵守甲方的各项规章制度、听从调遣、服从指挥、规范的保质、保量按时安全的完成运输任务。乙方要把安全生产放在第一位，工作人员轮换休息，不得疲劳驾，严格遵守交通法规。如因违章、违规、违纪、违法所造成的车辆、人员及他人生命财产安全，乙方责任自负。

4、乙方车队工作人员由乙方统一管理，遵纪守法。进驻现场的所有工作人员吃、住、行都由甲方负责，出现违法乱纪、喝酒、打架、斗殴事件，乙方要严肃处理。如乙方需要甲方配合处理，甲方应积极协助乙方妥善处理。

5、乙方车辆正常工作后，如因不可抗力因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)所造成的停工、误工由运输方自行承担。

6、乙方在合同期内要保证90%以上的车辆正常运作、不跳舞、不旷工。不允许提前进退场，如要退场必须提前一周提出书面申请，经甲方同意后方可退场，并在退场时补足相对应数量车辆。

7、乙方自身制定相应的施工安全措施必须征求甲方同意，承担由于自身安全保护措施不力造成的经济损失和责任。乙方必须严格按照安全操作规程进行运输，乙方自身人员安全由其自行负责，同时乙方要给运输及工作人员购买人身保险。

8、全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违反规定而发生的一切后果乙方自负。

9、乙方保证不拖欠工人工资和运输车辆车辆等费用，如甲方发现乙方拖欠，甲方有权处罚乙方当期工程款。

10、乙方进入施工现场必须配合甲方管理、调度、爱护公物、节约能源。甲方负责乙方的居住、乙方负责自己的生活和公共卫生，并做好预防自然灾害引起的各项防范安全措施。

五、违约责任

为了更好的确保双方利益，双方应自觉遵守本协议条款，不得违约。如任何一方违约，守约方可根据相关法律维护乙方利益，双方就违约责任达成以下基本共识：因不可抗因素或其它特殊原因导致的工期暂缓、误工、费用支付拖延(不超过48小时)，个别车辆中途退出或调整等，甲乙双方应本着友好合作、互相谅解的精神，积极协调、妥善解决，不以违约论处。

六、乙方车主必须遵守执行本须知。乙方车主在运输途中车辆坏在途中，应及时与甲方联系协调解决。

七、以上条件双方要严格执行，双方在进行经营活动时按本协议实施法律行为，承担民事责任，如出现人力无法抗拒因素(如地震、雨雪、战争、国家强制停工等)协议自动失效。

八、本协议未尽事宜，甲乙双方另行签署补充协议，补充协议及双方业务往来的相关票据等文件资料，与本协议具有同等的法律效力。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方公司盖章和法定代表人或委托人签字，自工程土方运完工期后合同自动失效。

(后附：双方身份证复印件和乙方指定银行卡)

甲方签字：

乙方签字：

xx年xx月xx日

土石运输合同范本12

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利及责、权、利的原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款：

一：工程名称：

工程地点：

二：工期时间：

一、开工时间：具体以甲方项目部书面通知的开工时间为准。

二、竣工时间：

三：结算方式：每十天结算一次，全额现金，或存入银行卡，确保乙方当天收到。

四：运输计费：

一、运至弃土场，一公里以内运价元。(运输税后价)

二、超出一公里，每公里加人民币元。(运输税后价)

五：挖机撞车计费：

六：合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费：挖机每台人民币元，泥头车每台人民币元;乙方必须在天内组织台车辆，挖机进场开工。

七：甲方责任：

一、理顺周边关系，运政，*，环保，国土，*，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的情况下，发生责任费用由甲方负责。

二、因甲方责任，导致工程停工每部车辆补偿500元/天、司机200元/天，以上损失由甲方承担。

三、协调好工地管理人员，提供足够油料，负责道路及时清理，整平，保证乙方车辆顺利安全行驶。

四、正常天气情况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。

八：乙方责任：

一、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，安全生产;乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。

二、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。

九：未尽事宜双方协商解决

本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式四份，甲乙双方各执两份，此合同具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同遵守。

甲方：(公章)乙方：(公章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

合同签订日期： 年 月 日

土石运输合同范本13

托运方（甲方）：____________________________________

承运方（乙方）：____________________________________

合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上，就_________市_________区_________建设工程项目_________管理中心办公楼土方工程运输作业事宜，达成如下协议：

>第一条运输任务

由乙方负责_________区_________办_________管理中心办公楼土方运输作业任务，乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算（见图纸）。

甲方将根据工程项目所确定的作业时间、作业地点、工作面、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

>第二条合同期限

自_________年_______月_____日起至_________年_______月_____日止。

>第三条运输起止地

起始地：_________军区生产基地四分场到达地：__________________办公楼新址

>第四条运输_____

乙方提供自卸式工程运输_____：9辆，载重量：30吨。运距：11公里

>第五条运费结算

运费按元/方计算。

本合同甲方负责买土每方8元（不含税），乙方负责土方运输所产生的税、费。甲方支付运费时，乙方应出具运输费发票。

甲方开工前全部支付买土费。当工程完成一半时甲方支付一定数量的运费。

>第六条运输质量和安全

乙方必须按照甲方指定的工作进度、作业时间、工作面、运输起止地和运输数量完成各项运输任务。

乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全。如发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责。

>第七条燃油供应

乙方运输_____所需燃油费由乙方承担。

>第八条运输管理

1、乙方运输_____必须服从甲方的统一管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则，积极维护施工现场交通秩序，保证施工现场道路的畅通和运输安全，不得乱停、乱靠、乱装、乱卸，不得争道抢行，不得超速超载。运输过程中，运输_____不得对周边造成扬尘污染、路面污染和噪声污染。

2、乙方应当按时、保质、保量完成各项运输任务。

3、乙方的食宿和_____停放场地由乙方负责，费用自理。

4、乙方运输_____的运输作业时间由甲方统一安排，建立按时作业制度，不得迟到、早退。因_____检修或其他特殊原因确需暂停运输作业的，应提前一日向甲方提出书面申请，经甲方批准后方可暂停运输作业。

>第九条争议的解决

本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方均有权将合同争议向甲方住所地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

>第十条其他约定

1、本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

2、本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

托运方（签字）：___________________________

承运方（签字）：___________________________

签约日期：_________年_______月_____日

土石运输合同范本14

托运方：_______________________________________(简称甲方)

法定代表人：___________________________________

电话：_________________________________________

承运方：_______________________________________(简称乙方)

法定代表人：___________________________________

电话：_________________________________________

根据《_合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。

第一条：工程概况

(一)工程名称：_________________________

(二)工程地点：_________________________

(三)工程总量：_________________________

(四)合同期限：______年______月______日起至______年______月______日。

第二条 工程施工内容

(一)材质：_________________________

(二)工程运距：_________________________

(三)装卸地点：_________________________上料点_________________________ ，卸料点 _________________________。

(四)运输方式：装料，运料(不含炸药爆破)。

(五)机械车辆：__________________________________________________

车辆数：_________________________。

(六)计算方式：按车计算。

(七)甲方指派统计结算员：____________________。

乙方指派统计结算员： ____________________ 。

(八)统计结算以双方现场人员签字的票据为结算依据。

第三条：工程价款结算与拨付办法

(一)合同单价：

清运价按每车 _________ 元人民币计(大写_________)。

以上价格均为税后净价，乙方不负责税费和开具发票。

(二)运费结算办法及支付方式：

1、运费结算办法：以现场甲、乙双方统计结算员签字的单据为准。每二十四小时结账一次，结账日下午三点前结算支付前两日的所有完成工作量的工程款，结款率为100%。

2、运费支付方式：

(1)现金支付

(2)以银行转账方式支付费用给乙方，乙方银行账户:__________________________________________。

(三)本合同双方约定付款方式不受双休日、法定节假日等因素限制。

甲方：

乙方：

日期：

土石运输合同范本15

甲方（托运方）：

乙方（承运方）：

根据《_合同法》等有关条例，甲乙双方为了顺利完成本项目土方运输工程的建设，本着互利、诚实诚信的原则，在公平、公正、公开的基础上，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定以下条款：

一、工程地点：____市中天集团未来方舟

二、工程内容：土石方运输。

三、工程数量：土石总量为x立方米以上，（分期、分阶段的安排施工）。乙方的车辆必须有________年的运输方量。

四、运输工期：________年，以双方签字确认的开工日为起始日期。

五、工程造价：甲方落实弃渣场，一切费用由甲方承担，税后包干单价：

（1）暂定为保福山倒土场、x公里。单价：x元每立方米。

（2）其他倒土场单价由双方协商决定。

六、结算方式：开工后1天一结（遇节假日顺延，甲方支付乙方加油费用）于第二天20：00点以前，按100%结算，甲方可自愿现场加油，车辆所加油款从运输费中扣除，甲方不能以任何借口对乙方推迟结账。油价以签订合同为基准价格，当市场油价格升、降幅度超元时，超出部分甲方负责补偿（当时现在油价x元）。

甲方：

乙方：

日期：

土石运输合同范本16

甲方：

乙方：

根据《_合同法》及国家有关法律规定，结合本程具体情况，为明确双方责任，确保工程施工质量和安全，经甲乙双方友好协商，就乙方为甲方提供工程项目土石运输车运输任务一事，达成以下合同条款：

>第一条 工程项目名称说明

工程项目：

1、用工内容：乙方为甲方提供 ㎡容量的前二后八自卸车____台至____台，并按车辆进场数量合理安排挖机数量。

2、工程地点：____。

3、工程量：首签进制____万方，具体的按实际运输设方量计算，并按工程进度相应增加。

4、工程期限：

5、进场时间：双方签订本合同后于____月____日乙方安排____台车辆进场，以后按施工进度陆续安排进场。进场时间甲方通知。

6、工作时间：24小时运营，具体工作时间按照实际项目部相关规定执行。

7、北京东路至牛场，单价为____。

8、倒土场如有变动，双方另行协商。

>第二条 价格及结算方式

1、乙方只负责运输，进入工地装车、至卸渣土后平整、推压均由甲方负责。

2、统计结算以双方现场委托的统计员签字单据为工程款的结算依据，具体单据以原件为准，如发生弄虚作假车数按两倍加款。

3、甲方确保乙方运输费用按照每天结一次（当天的运输票据在第三天上午10：00点前，乙方须交付甲方财务或委托付款人____。甲方于当日下午15：00点之前付清头一天的运输款），乙方车队有票据遗失甲方有权拒付结算款数额（周六、日及节假日不结算，延后至星期一和节假日结束后一起结算。）

4、乙方委托____作为乙方财务结算代表，其他人无权结算。如乙方有特殊原因应由本合同签约人用书面形式向甲方提出申请，才能予以结算。

5、结算人员为：乙方代表____，甲方代表____以上人员一起点票结算。

>第三条 甲方权利、义务责任

1、工程施工变更：甲方应提前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。否则造成乙方经济损失全部由甲方负责。（政府行为、不可抗拒因素除外）。

2、甲方负责路保（交警、路政、超载、超限、路拆、路障、抛洒、扰民罚款等）社会上恶性干扰车辆运行现象给乙方造成的经济损失均由甲方负责，并解决现场装、卸过程中出现的问题。乙方不承担任何费用（包括倾倒渣土）费用，确保乙方车队正常运营（政府行为、不可抗拒因素除外）。

3、甲方应按照规定结清工程款，如逾期不能结算清乙方车辆的运输款额，乙方有权停工。逾期2天后甲方应付乙方违约金400元/车/天（政府行为、不可抗拒因素除外）。

4、乙方车辆进场后因甲方责任不能正常施工，甲方每日补偿每车400元（政府行为、不可抗拒因素除外）。

5、甲方有义务协助车队和倒土场就倒土场地路面交通道路进行平整，确保车辆正常作业。

6、运输燃油由甲方负责提供，；并按市场价结算，确保乙方能够正常运营。

>第>四条 乙方责任、权利和义务

1、乙方应严格遵守安全生产、文明施工规范，并承担施工过程中违规操作事故的责任。

2、乙方应把所有进场施工车辆的有关行驶证、驾驶证、身份证及所有保险单、证、原件的复印件交由甲方存档和办理相关手续。

3、乙方应听从甲方的施工安排、调配及现场指挥，按

照制定地点装、卸，并确保每天车辆出勤率在85%以上，如果乙方有车辆需退场的，需提前三天通知甲方，否则未结算的票据，甲方有权不予结算。

4、在甲方结算工程款及时的情况下，乙方车辆在施工期间不得无故停工，车辆修理时间除外，如有此类情况发生每车每天罚款600元给甲方（政府行为、不可抗拒因素除外）。

5、乙方车辆在施工期间，在没得到甲方同意的情况下，不得擅自承接其他单位或个人的土石方运输任务，如有此类情况发生，属乙方严重违约，甲方在查证属实后有权对乙方的每车每次另罚款元。

6、乙方驾乘人员需按照贵阳市政府有关部门指定路线运营，按信号行驶。如不按照贵阳市政府有关部门指定路线运营所产生的一切罚款由驾乘人员自行负责。

7、乙方的车辆及其人员管理和安全事故等安全由乙方自己负责和承担，甲方不负任何责任，包括车辆安全责任事故和人身事故等。

>第五条 其他约定

1、乙方车队在没有得到甲方负责人书面同意前，如乙方车辆在贵阳市周边单位或其他个人工地进行施工以及私自撤离甲方施工场地，则视为乙方严重违约，甲方有权申请当地法院保全乙方车辆，直到乙方赔偿甲方违约金按每车600元人民币计算，未结算的票据，甲方有权不予结算。

2、甲方有权对乙方进行的____台车辆实行统一调配管理，编制车队号码，分配施工任务。但必须在合同规定的范围内。

3、合同期满后如双方继续合同，另行签约为准。

4、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方共同遵守合同约定严格按照合同执行。

6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方（签章）：乙方（签章）：

甲方代表：乙方代表：

身份证号：身份证号：

电话：电话：

时间：____年____月____日

土石运输合同范本17

发包方： _______________________________(以下简称甲方)

法定代表人：____________________________

通讯地址：______________________________

联系方式：______________________________

银行户头：______________________________

银行卡号: ______________________________

承包方：________________________________(以下简称乙方)

法定代表人：____________________________

通讯地址：______________________________

施工队负责人：__________________________

联系方式：______________________________

银行户头：______________________________

银行卡号: ______________________________

根据《_合同法》和相关法律法规，为明确双方在工程中的权利、义务和责任。确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。

第一条：工程概况

(一)工程名称：________________________________________________

(二)工程地点：________________________________________________

(三)工程总量：________________________________________________

(四)合同期限：_____年____月____日起至_____年____月____日。

第二条 ：工程施工内容

(一)材质：____________________________________________________

(二)工程运距：_______________________________________________

(三)装卸地点： 上料点________________，卸料点________________。

(四)运输方式：装料，运料(不含炸药爆破)。

(五)机械车辆：________________________________________________

车辆数：____________。

(六)计算方式：按车计算。

(七)甲方指派统计结算员：________________________________。

乙方指派统计结算员：________________________________。

(八)统计结算以双方现场人员签字的票据为结算依据。

第三条：工程价款结算与拨付办法

(一)合同单价：

清运价按每车________元人民币计。

以上价格均为税后净价，乙方不负责税费和开具发票。

(二)运费结算办法及支付方式：

1、运费结算办法：以现场甲、乙双方统计结算员签字的单据为准。每二十四小时结账一次，结账日下午三点前结算支付前两日的所有完成工作量的工程款，结款率为100%。

2、运费支付方式：__________________________________________________________________________________________________________________________________________

(三)本合同双方约定付款方式不受双休日、法定节假日等因素限制。

第四条： 双方责任

(一) 甲方责任

1、乙方车辆进入甲方施工现场后，甲方负责在贰小时内安排乙方车辆投入正常运行。甲方给乙方实际到场的每辆工程车________元人民币调车费，在工程结束后甲方在工程款内扣回。工程车需加油时，乙方通知甲方安排加油车现场加油，每次结算时甲方扣除乙方之前所欠油款。

2、甲方负责办理乙方人员、车辆进场必备的手续及乙方施工的一切证件，确保乙方设备进场后能够正常运输及运转。

3、甲方保证乙方在运输过程中不受干扰。凡由甲方安排装运的所有物品，如因超载原因，导致环保、交警、交通、城管、卫生等政府部门查扣，造成扣车停运，产生的罚款及损失，由甲方承担。

4、在运输过程中，运输设备及人员遭到社会闲杂人员的骚扰而造成的人员伤亡及运输车辆和机械设备的损坏，甲方应按照实际治疗费及维修费用给予实价赔偿，同时，由此造成的人员误工损失予以赔偿。5、甲方因拖欠乙方工程款，乙方有权暂时停工，因此造成乙方的所有经济损失全部由甲方承担。

6、甲方负责料场至公路间硬土路面的日常维修和维护。

7、工程如遇变更，甲方应与三天前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。

8、甲方在乙方车辆入场前一日必须把施工现场整理完毕，包括运输道路，装车现场，保证道路行驶畅通，如运输工作不能畅通，造成的一切损失由甲方承担。

9、合同履行期间如因甲方原因造成车辆停工，甲方按每天每车________元人民币赔偿乙方;如工作不能正常进行，导致合同终止时，甲方按每天每车叁仟元赔偿乙方并承担由此所产生的一切经济损失。

10、甲方负责安排乙方驾驶员的住宿。

(二)乙方责任

1. 本合同签定后，乙方确保在________日内将该工程所需车辆驶入甲方指定位置(上料点：____________________________________)

2. 乙方运输车辆必须服从甲方在该合同有效期内合理的管理、调度和指挥，严格遵守施工现场交通规则。

3. 乙方驾驶员和工作人员因自身原因造成的安全责任事故(经济和法律责任)由乙方或责任人自行负责，与甲方无关，甲方不承担任何责任。

4. 乙方在合同期内，在甲方无过错情况下，不停工、不旷工、不无故刁难，确保运行正常，确保工期顺利进行，如出现上述情况，甲方将给予乙方每天(24小时)每辆运输车________元/辆罚款。因台风、暴雨等自然灾害等不可抗拒因素除外。

5. 乙方不得私自转卖所运输的物品如发现乙方私自转卖，则给予乙方每车________元罚款，并追加给甲方造成的经济损失。

6. 乙方在合同期确保一切安全，加强驾驶人员及工作人员的管理，杜绝打架、斗殴、酗酒滋事，酒后驾驶，无证驾驶等现象的发生，如发现一次将给予____________元罚款。所造成的后果及损失和责任，必须由乙方及当事人承担。

8. 在合同履行期间，乙方不得与总承包方或同一工地其他施工单位私自联系，如有事须与甲方现场工作人员联系，由甲方现场工作人员与总承包方协商，如乙方违约，甲方将对乙方________元罚款，给甲方造成的经济损失，由乙方全部赔偿。

9. 乙方必须按照甲方指定的工程进度、作业时间、作业面、运输装卸地点、路线等完成各项装运任务。乙方在履行合同过程中，必须确保运输安全，如果发生各类人身、财产安全事故，均由乙方负责承担。

10.乙方所有人员在当地要遵纪守法，如有违法，甲方不负任何责任。

第五条 ：违约责任

(一)任何一方未按本协议之规定进行操作而造成损失，由违约方负责赔偿。

(二)双方均应按上述条款的约定支付相关费用，每逾期一天，按逾期未支付费用的5%向对方支付逾期付款违约金。逾期未支付费用超过三十日，收款方同时有权解除本合同。

(三)甲方如继续需车辆运输的话，在同等的条件下先优先照顾乙方车队。乙方必须能证明本身拥有车辆产权不小于两辆，本合同乙方不接受非车的签注。一旦发现乙方非车辆产权所有者视为违约，本合同马上自动终止。

(四)因不可抗力，道路维修，车辆故障维修保养，安全检查，政策变动等情况造成合同不能履行，双方互不承担违约责任。

第六条： 合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，依法向工程所在地法院起诉。

第七条： 附则

(一)本合同自双方签字盖章后生效，合同履行完毕后自行失效。

(二)本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体议定附加条款，以便共同遵守。

(三)本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。

第八条 ：附加条款

(一)乙方根据工程量和工程运距结合现场实际情况自行调配运输车。

(二)工程总车量：以实际情况每天运输推算，须满负荷运输。以实际运输量为准。

发包方(公章)：__________________ 承包方(公章)：__________________

法定代表人(签章)：______________ 法定代表人(签章)：______________

________年_____月_____日 ________年_____月_____日

土石运输合同范本18

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

乙方承接甲方土石方工程运输业务，双方本着平等，自愿，互惠互利及责、权、利的原则，经双方友好协商一致同意签订土石方运输工程合同，规定如下条款：

一：工程名称：

工程地点：

二：工期时间：

1、开工时间：具体以甲方项目部书面通知的

开工时间为准。

2、竣工时间：

三：结算方式：每十天结算一次，全额现金，或存入银行卡，确保乙方当天收到。

四：运输计费：

1、运至弃土场，一公里以内运价元。(运输税后价)

2、超出一公里，每公里加人民币元。(运输税后价)

五：挖机撞车计费：

六：合同签订生效后，甲方需支付乙方进场费：挖机每台人民币元，泥头车每台人民币元;乙方必须在天内组织台车辆，挖机进场开工。

七：甲方责任：

1、理顺周边关系，运政，交警，环保，国土，城管，确保道路顺畅，在乙方车辆不违规运输的情况下，发生责任费用由甲方负责。

2、因甲方责任，导致工程停工每部车辆补偿500元/天、司机200元/天，以上损失由甲方承担。

3、协调好工地管理人员，提供足够油料，负责道路及时清理，整平，保证乙方车辆顺利安全行驶。

4、正常天气情况下，甲方保证乙方车队进场每月开工时间不少于25天。

八：乙方责任：

1、合同签订后，乙方必须在规定时间内调动运输车辆及人员进场开工，乙方车辆进场后必须服从调度，安全生产;乙方车队如因违规操作，发生交通安全事故，或非其它甲方负责意外，一切责任由乙方承担。

2、如乙方车队在道路行驶中，所发生的交通事故，由乙方负责全部经济责任及法律责任。

九：未尽事宜双方协商解决

本合同经甲方，乙方双方签字，盖章生效，本合同一式四份，甲乙双方各执两份，此合同具有同等法律效力，受法律保护，甲乙双方共同遵守。

甲方：(公章)

乙方：(公章)

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

合同签订日期：年月日

土石运输合同范本19

发包人（甲方）：xxxxxxx

承包人（乙方）：xxxxxxx

依据《_经济合同法》、《_建筑法》及其他相关法律、行政法规、平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

>一、工程概况：

工程名称：xxxxxxx

工程地点：xxxxxxx

>二、工程承包范围：

基坑土方外运（甲方负责装车，乙方负责用车外运至工地外）。

>三、合同工期：

xxxxxxx

>四、工程质量标准：

本工程质量标准按国家现行基坑开挖验收规范达到全面优良。

>五、合同单价及价款及工程量计算方式：

项目单价总价备注说明

1土方外运元/平方米按实际方数乘以单价1土方单价以实方计算；

2本单价含施工时的有关机械台班费用，外运装车等费用；

3本单价含外运泥尾场地清理费用；

4本单价含一切乙方机械进退场费用。

>六、付款方式：

1、按月结算，每月按实际完成量的80%，结算时扣除相关罚款及相关费用后支付给乙方；

2、当主体基坑到底完成后三个月内付清完成工程量的95%；

3、所有土方工程及手尾工作完成后六个月内支付5%。

>七、甲方责任：

1、办理施工许可证，余泥排放证等费用；

2、组织图纸会审，组织监督落实班组工人进场安全教育；

3、组织分部分项工程验收，负责工程控制轴线的放线、测量标高工作；

4、向乙方提供基坑支护施工图纸一份。

>八、乙方责任：

1、指派管理人员驻现场，负责管理土方队伍，办理准运证及相关费用；

2、运输车辆必须是散体物料运输正规车辆，禁止雇请非法营运“野鸡车”；

3、余泥堆放场必须是手续证件齐全（提供合格证件给甲方备案）否则承担相关责任；

4、必须服从政府有关职能部门、业主、监理公司、总包单位管理人员的管理；对进场新工人进行安全教育和平安卡考试；

5、负责工人的安全教育，对工人进行安全、质量技术交底、管理工人的生活问题；

6、乙方必须带领全体工人生产、文明施工，如发生事故（无论任何原因）乙方负者20%事故引起的相关费用，甲方负者80%的相关费。

7、各班组在签订本协议时先交一定数额的安全生产、文明施工保证金。

8、在施工过程中所有的安全防护及安全标志，没有甲方许可不得随意拆除施工过程中，严格遵守安全规章制度，如违章作业、违章蛮干，不听从管理人员指挥，一律按项目部管理人员的通知进行罚款；

9、分包单位必须按广东省、广州市安全文明施工管理规定及总包单位的安全文明施工管理规定，负责土方内外运输工作的货及机械、车辆的安全责任，负责土方施工进程中违规导致的政府部门的罚款；

10、乙方外运的过程必须采取有效的防护措施，保持场地内外道路文明卫生清洁（卫生由乙方负责）；车辆禁止超速、超载等道路交通违规行为，如有发生乙方负责相应为规处罚费用及相应责任；

11、乙方必须服从项目部的工序、工作面及工期安排；

12、乙方负责周边外围关系（如xxx、xxx、街道、村委等）。

>九、违约责任：

1、甲方因图纸变更未能及时通知所造成的损失由甲方负责；

2。甲方不能按期支付工程款所造成工期延后责任有甲方负责；

3、乙方施工时因工艺及施工方法而造成质量返正，其返工费用由乙方负责，工期不得顺延；

4、乙方如不能满足合同规定的工期要求乙方须采取有效措施如增加机械车辆等，否则甲方有权终止合同，造成的后果由乙方负责；

5、本合同结算方式为乙方完成整个基坑开挖标准如果中途乙方自行退场，则甲方只结算乙方所完成总工程量的85%；

>十、双方约定在履行合同过程中产生争议时请仲裁委员会调解

本合同正本一式两份，副本一式两份，双方各持正副本一份。（附安全责任书、文明施工管理规定）

发包单位：（公章）xxxxx承包单位：（公章）xxxxx

法定代表人：xxxxxxxx法定代表人：xxxxxxxx

签约代表人：xxxxxxxx签约代表人：xxxxxxxx

电话：xxxxxxxx电话：xxxxxxxx

帐号：xxxxxxxx帐号：xxxxxxxx

日期：xxxxxxxx日期：xxxxxxxx

土石运输合同范本20

发包方（甲方）：

负责人：

身份证号：

承包方（乙方）：

身份证号：

身份证号：

经甲乙双方充分协商，就乙方承包甲方土石方工程运输事宜，自愿达成如下协议：

一、乙方承包的土石方运输工程位于萨拉齐北部大山里，主要是由甲方指定工作地点，由乙方负责运输土石方。

二、甲方以乙方应完成的工程土方量为结算工程款依据，具体为每车17至18立方（虚方），折合吨位为26至28吨，折合现金110元。在施工期间甲方随时检查指导，如出现一切问题，乙方不承担责任。

三、乙方的工程机械进入施工现场后，如因机械导致的人员伤害事故，均由乙方承担，甲方概不负责。

四、付款方式：运输工程款按月结算，每月底结账，先结90%，其余10%三个月后一次性结清，具体付款为每月结清帐务后的第二个月10号前必须以现金付清，否则由甲方承担违约责任。

五、结算方式以现金结算，以乙方给甲方所打的收款收据为准。

六、特别约定：

1、乙方在甲方的指定地点负责运输，运输距离从运输始发地到目的地不得超过1。5公里，否则超过距离产生的所有费用由甲方承担。

2、乙方到达工作地点后由甲方为乙方无偿提供住宿，水电等生活必须条件。

3、乙方到达工作地点后，可向甲方提前预支部分工程款作为乙方所有人员的生活费用，该部分预支款将来由甲方从乙方的工程款中作相应扣除。

4、乙方工作期间车辆所需燃油由甲方提供，待工程款结算后由甲方从乙方的工程款中作相应扣除。

5、乙方所挖土石块标准暂定为40—70厘米（误差10—15厘米），超过标准的由甲方负责破碎，产生的费用由甲方承担。

七、违约责任：甲方若到期拖欠不给工程款，由乙方凭借此合同要求甲方双倍支付未付款，还需每日承担按工程未付总价款3%计息的违约金。

八、双方未尽事宜协商解决，若发生争议，任何一方都可向鄂尔多斯仲裁委员会提起仲裁。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签章捺印后生效。

甲方：（盖章）

负责人：

乙方：

____年____月

土石运输合同范本21

合同编号：__________

甲方：____________有限公司

乙方：____________________

签订地点：________________

甲乙双方根据《民法典》及相关法律法规的规定，为了明确双方的权利和义务，经双方协商一致，签定本合同。

一、工程名称：高速公路路基工程土石方运输

二、工程量：以实际运输土方量为准。

三、进场日期：____年____月____日前。

四、运输单价：人民币____元/方.公里（大写：____），以上运输单价为含税价。

五、甲方应按承诺数量提供合格的运输车辆台，签订合同时每台车缴纳壹万元履约保证金，合计____万元。此保证金在完成甲方运输任务后，乙方无违约行为如数返还，如有违约行为，扣除相应违约金后返还剩余履约金。

六、结算付款方式：

乙方根据经甲方现场负责人员签字确认的土石方运输验收单据，定期与甲方对账，由甲方开具统一的运费结算单，甲方根据结算单及业主拨款情况，每次按结算金额的70%支付运输款，余款待工程结束后一并付清。每次运费支付乙方必须提供合格的足额发票。运费原则上按月支付，因业主拨款不及时而推迟支付时，乙方不得随意停运。

七、甲方责任：

1．甲方负责修整维护运输途中的非等级道路，保证运输道路平整畅通。

2．甲方应按时支付乙方运输费用（因业主拨款不及时造成的延迟支付除外）。

八、乙方责任：

1．乙方为甲方提供满足施工要求的运输车辆，并保证按承诺数量和性能组织车辆进场。保证进场车辆状况良好，服从甲方的运输调配，保证及时完成运输任务。

2．乙方提供车队所有车辆车主的经营授权委托书，与甲方签订安全生产合同。

3．乙方车辆停置待工期间的费用由乙方自行承担。

4．因为车辆及司机手续证件不齐全或违规操作所造成的一切后果乙方自负，甲方不予承担任何责任。

5．乙方人员应服从甲方现场管理和指挥，遵守甲方的各项规章制度，任何情况下，不能在施工现场惹是生非及从事违反法律法规的活动，由此造成的一切损失由乙方有关当事人负责。

6．在运输过程中，因乙方车辆交通违章发生的交警及运管部门的处罚费用及争议由乙方自行处理。

7．在运输过程中，因乙方原因发生安全事故造成人员财产损失全部由乙方承担，与甲方无关。

8．履行本合同期间，乙方与第三方发生的任何争议和纠纷均由乙方自行处理并承担相应责任。

九、双方安全责任

（一）甲方安全责任

甲方对乙方机械设备进行现场监督检查，发现存在较为严重的安全隐患时，有权责令停止施工作业，提出限期整改意见，以书面形式通知乙方。对不符合施工要求或限期不整改者，甲方有权清退设备。

（二）乙方安全责任

1．乙方操作人员必须严格执行国家法律、法规及《机械设备安全生产操作规程》的规定。不得违法，违规、违章和疲劳及酒后驾驶机车；不得带病运输作业；进入作业现场不得超速行驶，行驶中注意观察和瞭望；遇到作业区及有作业人员必须减速慢行，保障作业人员的人身安全；启动车辆前进或倒车及装卸料时，必须观察、瞭望周边无作业人员且鸣笛后方可启动车辆作业。

2．乙方操作手应遵重施工所在地的民俗民风，不寻衅滋事。发生一切纠纷后果由操作手及乙方自行负责。

十、违约责任：

1．甲方必

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn