# 技术开发合同的风险防范措施

来源：网络  作者：落日斜阳  更新时间：2026-04-06

技术开发合同的风险防范措施（精选3篇）技术开发合同的风险防范措施 篇1 对于技术开发合同容易出现的风险，建议您可以采取以下的措施减少风险的产生： 1、在签订技术开发合同前，对技术项目研究开发的可行性、合法性作研究，包括对国内外现有技术作深入...

技术开发合同的风险防范措施（精选3篇）

技术开发合同的风险防范措施 篇1

对于技术开发合同容易出现的风险，建议您可以采取以下的措施减少风险的产生：

1、在签订技术开发合同前，对技术项目研究开发的可行性、合法性作研究，包括对国内外现有技术作深入了解，检索国内外专利申请情况。

2、了解合同相对方的资质、技术实力、资金后盾等情况。

3、约定明确的合同条款，如风险责任的承担、技术成果所有权和专利申请权等的归属。

技术开发合同的风险防范措施 篇2

委托方(甲方)：________

公司地址：________

授权代表：________

项目代表人：________

联系方式：________

电话：________

电子信箱：________

受托方(乙方)：________

公司地址：________

授权代表人：________

项目代表人：________

联系方式：________

电话：________

传真：________

电子信箱：________

鉴于甲方同意委托乙方进行项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方同意接受委托并进行此项研究开发工作，甲、乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条

本合同委托的研究开发项目的工作内容如下：

1、完成产品整体外观设计;

2、按规格要求完成机箱结构方案及详细设计;

3、样机试制、整机试装;

4、资料开发中的结构图片提供;

5、结构件生产技术支持;

6、结构件的样机1台。

第二条

乙方在本合同生效前已经向甲方提交了研究开发计划。研究开发计划包括以下主要内容：合同必须明确设计时间，所以开发计划需要提前完成。

1、工作内容：

整机硬件布局协调、结构造型方案设计、结构造型详细设计、结构样机试制、整机试装、结构优化设计、正样试装、结构优化归档，结构件量产生产。

2、计划开始时间：

______年____月____日

3、计划完成时间：

______年____月____日

第三条

乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1、______年____月____日前完成结构造型方案设计;

2、______年____月____日前完成结构造型详细设计;

3、______年____月____日前完成结构样机试制;

4、______年____月____日前完成结构优化归档。

第四条

甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

1、技术资料清单：

《产品总体方案说明》、《结构设计申请表》;《单板器件布局、关键器件资料、接插件资料、单板功耗》。

2、提供时间和方式：

甲方将上述技术资于______年____月____日前以电子邮件或特快专递方式提供给乙方。

甲方提供资料不及时或不全而引起的项目进度顺延则由甲方负责。

3、其他协作事项：

本合同履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：

乙方可以保留上述资料，但仅用于乙方为甲方提供技术开发服务之用，不得用于任何其他用途。

第五条

甲方应按以下方式研究开发经费和报酬：报价明细，如人工、材料、用电等。

1、研究开发经费和报酬无税总额为人民币______元，含税为______元，乙方每次收到付款后的一周内提供合法有效的17 %的增值税发票给甲方)。

2、本合同交付含样机1台。

3、研究开发经费和报酬由甲方分3次支付给乙方。具体支付方式和时间如下：(1)合同签定后的一周内支付______元，以银行转帐方式支付;(2)结构初样整机试装完成，产品验收合格一周后，支付______元，以银行转帐方式支付;(3)优化设计完成，完成全部交付件且开发成果验收合格，甲方产品转量产后，支付______元，以银行转帐方式支付;

4、系统热测试、高低温测试、运输实验、EMC测试、震动实验等测试过程中发生的费用不包括本合同金额中。

乙方开户银行名称地址和帐号为：________

增加开户名称：________

开户银行名称：________

地址：________

账号：________

为了便于甲方掌握项目开发情况，乙方应以电子邮件的方式每周一向甲方汇报项目进展。双方确定由于乙方的原因乙方未能按本合同约定的期限内提交相应开发成果，则每逾期7天，应按合同总价款的1.0%

支付甲方违约金，逾期不满7天，接7天计算;乙方若逾期交付开发成果超过14天，则甲方有权终止合同。

第六条

本合同的变更必须由双方协商一致同意，并以书面形式确定。

第七条

未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分研究开发工作转让或委托第三方承担。

第八条

双方确定本合作项目的技术风险，双方同意通过协商的方式解决因技术风险带来的损失。

认定技术风险的基本条件是：

1、本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度;

2、乙方在主观上无过错认定研究开发失败为合理的失败。

一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在3日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知以及未采取适当措施致使损失扩大的，该方应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第九条

在本合同履行中，任何一方均有义务保证不得使用未经授权的专利，不得因履行本合同而侵犯第三方的知识产权、商业秘密。

如果一方因为使用未经授权的专利式侵犯第三方的知识产权、商业秘密而导致另一方蒙受损失，蒙受损失的一方有权要求对方赔偿损失。

双方有义务及时向对方通报一切侵犯第三方知识产权、商业秘密的行为和侵权的可能性。

第十条

乙方保证在受甲方委托开发的项目中所使用的技术及开成的产品没有侵犯第三方的知识产权、商业秘密或其它合法权宜。如因甲方使用乙方开发的技术或产品而遭到第三方的侵权诉讼，则乙方应承担诉讼费用并协助甲方应诉。如甲方为此而承担的法律责任则由乙方承担。

第十一条

乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1、结构造型开发的过程文件，含开发计划、方案书、各个技术评审环节的评审纪要

2、在甲方完成项目验收后提供全部结构设计文件(含二维图纸件一份;PRO/E格式的二维、 三维数据光盘一份。

第十二条

双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：

1、各部件装配顺利;

2、不出现因为结构问题导致的系统故障。

如满足以上验收标准，甲方同意向乙方提供《项目验收报告》。

第十三条

甲、乙双方同意，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归甲方所有。

第十四条

乙方承诺不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三方或个人。

第十五条

乙方及其工作人员对此研究开发过程及其成果有保密义务，不得向第三方或个人透露项目研发进度、涉及的技术、资料等，未经甲方允许不等将研发成果转让给第三方或个人。否则，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

第十六条

甲、乙双方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

乙方在征得甲方同意的情况下享有本合同项目成果宣传的权利。

第十七条

甲、乙双方同意乙方利用研究开发经费购置的与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产的所有权甲方所有。

第十八条

甲、乙双方同意乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

技术服务和指导内容：协助甲方把产品转批量生产。

地方和方式：________

第十九条

甲、乙双方同意任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，以各方实际的投入确定补偿金。

第二十条

甲、乙双方同意甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归甲方所有。

乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归乙方所有。

第二十一条

甲、乙双方同意在本合同有效期内，甲方指定为甲方项目联系人，乙方指定为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第二十二条

甲、乙双方同意因发生不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同。

第二十三条

甲、乙方因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决。如果协商不成的，则任何一方均有权将争议提交仲裁委员会进行仲裁。

第二十四条

甲、乙双方同意本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

机箱：一种可以安装主板、电源模块、单板等零部件的结构件;

第二十五条

与履行本合同有关的下列技术评审报告，由甲方负责拟制：

《结构造型方案评审报告》;《整机试装评审报告》;《项目验收报告》。

上述评审报告经双方确认后，作为本合同的一部分，双方应该遵照评审报告执行。如果由于甲方原因出现的需求、规格变更导致项目延迟所造成的损失，由甲方承担;同时，该变更导致乙方的工作增加，甲方应该向乙方支付相应的费用。

第二十六条

本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行签订补充协议。补充协议同本协议具有同等法律效力。

第二十七条

本合同一式4份，甲、乙双方各执两份。

第二十八条

本合同经甲、乙双方授权代表签字盖章后生效，至

______年____月____日终止。

甲方：________(盖章)

法定代表人/委托代理人：________(签名)

______年____月____日

乙方：________(盖章)

法定代表人/委托代理人：________(签名)

______年____月____日

技术开发合同的风险防范措施 篇3

合同登记编号

项目名称：________________________________

委托方(甲方)：__________________________

研究开发方(乙方)：______________________

填写说明

一、 合同登记编号 的填写方法：

合同登记编号为十四位，左起第一、二位为公历年代号，第三、四位为省、自治区、直辖市编码，第五、六位为地、市编码，第七、八位为合同登记点编号，第九至十四位为合同登记序号，以上编号不足位的补零。各地区编码按GB2260-84规定填写。

二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新工艺和新工艺的新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同的合作开发合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划，不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

四、标的技术的内容、形式：

包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、使用范围及效益情况、成果提方式及数量。

提交开发成果可采取下列形式：

1.产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件;

2.磁盘、磁带、计算机软件;

3.动物或植物新品种、微生物菌种;

4.样品、样机;

5.成套技术设备。

五、研究开发计划：

包括当事人各方实施开发项目的阶段进度，各个阶段要解决的技术问题，达到的目标和完成的期限等。

六、技术情报资料的保密：

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。

双方可以约定，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

七、其他：

合同如果是通过中介机构介绍签订的，应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押及担保的，应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。

八、委托代理人签订本合同书时，应出具委托证书。

九、本合同书中，凡是当事人约定认为无需填写的条款，在该条款填写的空白处划(/)表示。

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就____________________________项目的技术开发(该项目属___________计划)，________经协商一致，签订本合同。

一、标的技术的内容、形式和要求：_____________________________________________

二、应达到的技术指标和参数：_________________________________________________

三、研究开发计划：___________________________________________________________

四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式

(一)研究开发经费是指完成本项研究开发工作所需的成本;报酬是指本项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴。

本项目研究开发经费及报酬：________________ 元

其中：甲方提供____元，乙方提供____元。

如开发成本实报实销，双方约定如下：

(二)经费和报酬支付方式及时限(采用以下____种方式)：

①一次总付：____________元，时间：________________

②分期支付：____________元，时间：________________

____________元，时间：________________

③按利润________%提成，期限：_____________________

④按销售额______%提成，期限：_____________________

⑤其他方式：______________________________________

五、利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属：____________________________

六、履行的期限、地点和方式

本合同自____年____月____日至____年____月____日在_____________________(地点)履行。

本合同的履行方式：__________________________________________________________

七、技术情报和资料的保密：____________________________________________________

八、技术协作和技术指导的内容：_________________________________________________

九、风险责任的承担

在履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发部分或全部失败所造成的损失，风险责任由________承担。(1.乙方;2.双方;3.双方另行商定)经约定，风险责任甲方承担____%________________乙方承担____%

本项目风险责任确认的方式为：_______________________________________________________

十、技术成果的归属和分享

(一)专利申请权：_______________________________________

(二)非专利技术成果的使用权、转让权：___________________

十一、验收的标准和方式

研究开发所完成的成果，达到了本合同第二条所列技术指标，按____标准，采用________方式验收，由________方出具技术项目验收证明。

十二、违约金或者损失赔偿额的计算方法

违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》规定承担违约责任。

(一)违反本合同第____条约定，________方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：___________________

(二)违反本合同第____条约定，________方应当承担违约责任，承担方式和违约金额如下：___________________

(三)___________________________________________________

十三、争议的解决方法

在本合同履行过程发生争议，双方应当协商解决，也可以请求________进行调解。

双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的，双方商定，采用以下第(____)种方式解决。

1.提交________仲裁委员会仲裁;

2.向_________人民法院起诉。

十四、名词和术语的解释：______________________________________________________

十五、本合同有效期限：____年____月____日至____年____月____日

甲方：________________ 乙方：__________________

代表人：______________ 代表人：________________

____年______月______日 _______年______月_____日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn