# 有关装修合同免费下载(5篇)

来源：网络  作者：紫陌红颜  更新时间：2026-01-27

有关装修合同免费下载一发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：工程名称：工程地点：建设单位：(一)、承包范围：以双方认可的《预算书》所标明的项目为准(二)、承包方式：双方商定采取乙方包工包料方式(一)、合同价款：(二)、支付结算方式...

有关装修合同免费下载一

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

工程名称：

工程地点：

建设单位：

(一)、承包范围：以双方认可的《预算书》所标明的项目为准

(二)、承包方式：双方商定采取乙方包工包料方式

(一)、合同价款：

(二)、支付结算方式：本合同签定后，正式开工三日内，甲方支付乙方不少于合同总造价的60%做工程备料款，计人民币 元，工程过半(基础工程已基本结束， 月 日前)，甲方支付乙方合同总造价的30%，计人民币 元。工程完工交付使用前三日内，甲方再支付乙方工程费用款5%，计人民币 元。待本工程结束，经甲、乙双方共同验收结算后，扣除结算价5%的保修金，余款十日内一次性付清。

工程施工期限自 年 月 日至 年 月 日。协议商定总施工期为 天(日历天)。如遇下列情况工期相应顺延：

1、工程量增加和设计变更;

2、一天内，非乙方原因停水、停电等其它原因造成连续停工2小时以上或累计超过3小时的，从水电影响施工之日起至恢复正常施工止，工期按日历天顺延;

3、甲方为乙方提供展牌内容，乙方进行制作、按装、不得修改。

4、因外界干扰乙方不能正常施工以及合同以外约定或甲方代表同意给予顺延工期的其它情况;

5、甲方未能按合同约定期限付款而影响乙方施工的，从应付款期限满的次日起到该款实际支付的时间止，工期顺延;

6、合同期内，因甲方自行进行设备安装和其它工程施工而导致乙方不能正常施工甚至停工的，从停工之日起到复工之日止，工期顺延。 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承担违约责任，并根据实际情况赔偿甲方相应的经济损失。

(一)、甲方责任：

1、甲方委派

为该工程项目的负责人，负责组织协调该工程的具体工作。甲方派驻工地代表具有现场签证权。

2、甲方负责办理本工程允许施工的各种证件和全部申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外)，提供施工所需的水、电以及必要的道路畅通。

3、甲方负责协调相应的地方关系，确保乙方施工不受外界干扰，工程施工中遇职能部门以及其它方面的干涉，由甲方负责协调处理;

4、甲方必须严格按双方约定的期限支付乙方工程材料费用款;

5、甲方提出设计变更或工程项目的增减，必须提前与乙方代表联系，并在双方商定的增减项目费用单上签字。乙方代表在收到变更增加项目的签字单后才能安排增加项目的施工。甲方在乙方进场施工时提出的减少项目变更，决算时应承担乙方减少项目费用总额10%的配套损失。

6、工程竣工后，乙方提出验收申请，甲方应在二日内组织相关人员会同乙方进行工程验收，如甲方三日内不组织相关人员验收，或交工前擅自投入使用，视为该工程已验收合格，正式交付使用，甲方应按照有关约定承付工程余款。甲方如不按约定履行上述各项义务而造成工期延误，须承担乙方窝工、施工设备租赁期延长所产生的费用等其它相关损失，工期顺延。

(二)、乙方责任：

1、乙方委派

为该工程项目的负责人，负责组织协调该工程的具体工作。甲方派驻工地代表具有现场签证权。

2、乙方须严格按照双方议定的施工方案进行施工，提供与预算相符的工程原材料。确保工期并保证其工艺质量，如因乙方自身原因而造成的工期延误，依据实际情况赔偿甲方相应的经济损失。

3、工程的隐蔽部分，隐蔽前应提前通知甲方现场代表，经甲方代表检验合格后，方可隐蔽。否则所造成的返工及费用由乙方自己承担。

4、工程质量不符合设计要求，乙方负责无偿整改或返工。由于整改或返工造成工程逾期交付的，依据实际情况赔偿甲方相应的经济损失。

5、乙方应保证施工场地的清洁卫生，按施工总平面图堆放材料和机具，交工前应将材料和施工垃圾清理出甲方所属范围以外。

6、乙方在施工中，应遵守甲方的规章制度，配合甲方做好安全防范措施。同时，乙方应文明施工，确保自身和他人的人身与财产安全。如因乙方自身原因而引发的安全责任事故，其责任由乙方承担。乙方如不按约定履行上述各项义务，造成的工期延误和工程损失，由乙方承担。

1、甲乙双方均有责任核实工程项目及工程量。乙方承包甲方施工的工程项目以预算报价表固定报价。发生变更的，其变更部分按变更单上所标明的项目费用结标时做增减补充。同类项目的增加部分以乙方预算报价表上标明的单价和取费标准为计算依。

2、本工程由甲方提供或指定的、设备安装时乙方做好配合工作。根据国家有关规定，本工程保修期为12个月(以实际交工之日起算)，保修期间如属工程质量问题，乙方无条件进行返修;如甲方或其它原因而引起的工程损坏，乙方也应负责修理，所产生的所有费用由甲方承担(具体保修范围以双方签字认可的预算书中所含项目和变更单所标明的项目为准)。保修期间，乙方应按有关规定，预留合同价款金额1%—3%的保修金，计人民币 元整。预留的保修金额待保修期满甲、乙双方再次检验工程后，一次性付清。

(一)、违约责任：

本合同经甲乙双方签字盖章后即生效，任何一方不得随意更改或终止，如单方终止合同则属违约，违约方应承付对方合同总造价的 %作为违约金。

(二)、解决方式：

合同履行过程中如发生争议、违约，双方应及时协商解决，协商不成时，由上级主管部门调解，调解不成，任何一方均可向工商部门经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向 人民法院提请起诉。

本工程最后结算按实际发生的工程项目及工程量依照原预算单价与取费标准进行结算。本工程涉及人工费的调差等其他相关部分的费用调整，按政府造价管理部门的有关规定执行。如遇特殊原因，双方可根据所发生的实际情况，结合有关规定再议补充条款。

本合同经双方签字后即生效，至工程竣工验收，甲方结清应付给乙方的`工程余款后终止。

本合同正本一式贰份，具有同等法律效力，双方各执壹份，副本份，各执 份。

甲方代表人签字：盖 章 ：联系电话：开户银行：帐 号：

乙方代表人签字： 盖 章： 联系电话： 开户银行： 帐 号：

年 月 日

有关装修合同免费下载二

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

本合同文本是参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等有关法律法规所制定的示范文本，仅供双方当事人参照约定使用。签订合同前请仔细阅读：

一、家庭居室装饰装修是居民较大的一笔消费，涉及的标的额较大，专业性较强，合同服约期较长，双方订立合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所提供的选项条款。

二、家庭居室装饰装修工程禁止损坏房屋承重结构及公用管线和设施。

三、开工和竣工日期必须明确。这关系到违约责任的认定。

四、工程款付款方式原则上按工程进度分阶段付款。甲、乙双方另有协商约定，可在合同中写明。

五、甲方承若有权对该住房进行装饰，由此而产生的一切后果由甲方承担所有责任。

六、合同签订生效后，如有变更施工内容的、或者材料要调整的，甲方应立即通知乙方，材款应当按实计算。

七、甲方或者乙方提供的材料，应当符合《室内装饰装修材料有害物质量10项强制性国家标准》。

八、甲方提供的材料、电器、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方承担，工期顺延。

九、如由乙方原因造成工程质量事故，其返工费由乙方负责，工期不变。

十、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不能按预约日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予以承认。

十一、工程竣工后，乙方应通知甲方在7天内组织验收，验收通过后办理移交手续，并按合同付清工程全部价款，如有质量不过关之类的情况，乙方应立即落实整改。从可移交之日起，由乙方所提供的材料质量和施工质量应保修一年。

十二、在装饰施工前，甲方应向施工所在地的物业管理企业申报登记，如需押金或其他手续，甲方应予以办理完成。

十三、在施工中，甲方应做好施工中因临时占用公用部位或施工操作而影响邻里关系等的协调工作。

十四、甲方应在开工前三日内全部腾空房屋内所有影响施工的物品，向乙方提供所需的水、电等必备条件并说明使用注意事项。

十五、工程开工前，甲方应将房屋钥匙交乙方保管，工程交付后，乙方应把新锁钥匙交付甲方。

十六、甲方负责清运施工中产生的垃圾，并按物业管理企业所指定的地点堆放。

十七、工程未办理验收及结算手续而甲方提前入住使用，由此造成的后果应由甲方负责。

十八、自合同订立之日起，乙方必须保质保量按期完成施工任务。

十九、工期：自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，工期 天。

二十、付款时间及付款方式：

二十一、签订合同：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

有关装修合同免费下载三

委托方(甲方)：_____________

身份证号：_________________________________

承接方(乙方)：_____________

身份证号：_________________________________

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

一、工程地点：____区____街____单元____室

二、形式结构：____层式____室____厅____厨____卫

三、工程项目：

1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设尺寸为____________瓷砖，打地角线，要求平整。一个厨房，一个卫生间墙面尺寸为____________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺尺寸为____________瓷砖，要求平整。个阳台地面铺设尺寸为____________瓷砖，要求平整。

2、未尽细节的之处，由甲方提出方案，商量确定。

四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费________元币。

七、付款方式：为确保工程质量，暂扣________元押金，________年________月________日至________年________月________日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，

八、本协议一式________份，甲乙方各执________份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

甲方(签字/盖章)：____________________

乙方(签字/盖章)：____________________

联系电话：___________________________

联系电话：___________________________

_____________年__________月_________日

_____________年__________月_________日

有关装修合同免费下载四

出租方(以下简称甲方)：_________________，男，住号，身份证号：_________________。共有人姓名：_________________，身份证号：_________________

承租方(以下简称乙方)：_________________，身份证号：_________________

共同承租人：_________________，身份证号：_________________

为充分利用甲方闲置房屋，满足乙方的居住生活需要。根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确甲方与乙方的权利义务关系，双方在自愿、平等、等价有偿的原则下经过充分协商，特定立本合同。

第一条租赁内容

1、甲方将位于昆明市小区，属钢混结构，建筑面积0.00平米。房产证号：_________________一套房屋租赁给乙方居住使用。甲方对所出租的房屋具有合法产权，来源合法。

2、甲方为乙方提供的房屋内有：_________________消防设施及供配电、供水、电话、互联网接入等设备。上述设备的运行及维修费用，包含在租金之内，乙方不再另行付费。

第二条租赁期限

租赁期为0.00年，自年月日起至年月日止。

第三条租金

租金按整套房屋计算，每年0.00(大写0.00)元，0.00年共计租金0.00(大写0.00)元。

第四条双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、甲方应保证所出租的房屋及设施完好并能够正常使用，并负责日常维护保养、维修;凡遇到政府部门要求需对有关设施进行改造时，所有费用由甲方负责。

2、对乙方所租赁的房屋装修或改造时的方案进行监督和审查并及时提出意见。

3、甲方保证室内原有的电线、电缆满足乙方正常使用，并经常检查其完好性(乙方自设除外)，发现问题应及时向乙方通报。由于供电线路问题给乙方造成经济损失，甲方应给予乙方全额赔偿。

4、上述设备、设施出现问题甲方应即时修复或更换，如甲方不能及时实施，乙方有权代为修复或更换，费用(以发票为准)由房租扣除。

(二)乙方的权利和义务

1、在国家法律、法规、政策允许的范围内合法使用。

2、合同有效期内，对所租赁的房屋及设施拥有合法使用权。

3、按合同内容交纳租金及其它费用。

第五条付款方式即时间

1、合同签订后天内，乙方一次性向甲方支付0.00年租金0.00(大写0.00)元。

2、乙方向甲方支付的各项费用可采用银行转帐、支票、汇票或现金等方式。

第六条房屋装修或改造

乙方租赁房屋后，在不影响建筑物结构安全的前提下，可对所租赁房屋进行装修或改造，装修改造的费用由乙方自负。在合同终止、解除租赁关系时，乙方装修或改造与房屋有关的设施全部归甲方所有(可移动设施除外)，可移动的设施由乙方自由处置。

第七条续租及优先购买权的行使

1、在本合同期满后，乙方有优先续租权，乙方如需续租，甲方应照本合同所约定的条件与乙方续租，并签订新的租赁合同。重新续租期限不得超过20年。

2、在合同租赁期内，甲方如想出售该房屋，须先与乙方协商购买意向。乙方同意购买的，由双签订《房屋买卖协议书》，确定买卖双方的权利和义务关系;乙方不同意购买的，须向甲方出具书面《放弃优先购买权声明》，甲方凭此《放弃优先购买权声明》另与其他第三人商定房屋买卖事宜，否则甲方将房屋出售给其他第三人的行为无效。

第八条合同的变更与解除

1、本合同的某项条款需要变更时，必须经双方协商一致后用书面方式进行确定，并由双方另行订立补充协议。

2、本合同有效期内，未经双方协商一致，任何一方均无权以任何理由单方解除本合同。任何一方均不得以对方没有履行义务或者不按时履行义务而拒绝履行相对的合同义务。为保证本合同能够实际履行，本条款独立存在，不受合同有效或无效，是否实际履行的影响。

3、双方在合同有效期内，以签署其他合同或者协议的方式，实际上已经变更或者解除了本合同的，至其他协议或者合同生效并实际履行以后，导致本合同客观上已经无法履行或者没有必要再履行的，视为本合同自行解除。

第九条违约

甲、乙双方违反本合同任何一条约定均视为违约，违约方需按如下违约条款承担相应的违约责任。下列违约条款没有约定的，依照本合同的其他条款约定承担违约责任;其他合同条款及其本条款均没有约定的，依照相关法律、行政法规的规定承担赔偿责任。

1、合同签订后甲方不及时向乙方交付房屋，导致乙方不能及时使用房屋的，由甲方每日按照租金总额的万分之四向乙方支付资金占用费作为违约金，本合同继续履行。

2、合同签订后乙方不依照合同约定的时间及时交纳租金的，由乙方按照本合同约定的日租金双倍向甲方支付违约金，本合同继续履行。

3、甲、乙双方于合同有效期内，通过签署其他合同或者协议，实际上已经变更或者解除了本合同的。违约行为的确定和违约责任承担方式依照其他协议或者合同的约定处理。

第十条合同生效、纠纷解决

1、本合同经甲、乙双方或授权代理人签字，单位需加盖印章后生效，具有法律效力。

2、在本合同执行过程中，若发生纠纷，由双方友好协商，如30天内协商未能达成一致意见时，由昆明仲裁委员会仲裁解决。

第十一条其他

1、甲、乙双方的自然人身份证复印件作为本合同的附件。

2、任何一方没有行使其权利或没有就违约的违约行为采取任何行动，不应视为是对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或者追究其他责任的放弃。所有放弃均应以书面形式作出。

3、本合同一式四份，双方各执二份，均具有同等法律效力。

甲方：_________________乙方：_________________

或授权代理人：_________________或授权代理人：_________________

签约日期：_________________

签约地点：_________________

有关装修合同免费下载五

发包方： (甲方)

承包方： (乙方)

本着平等互利的原原丙、乙双方友好协商，按照《中华人猛国合同法》和《建筑安装工程承包合同谭的要求，结合本工程大致情孔、乙双方签订如下协议，以资双方共同祝

一.工程概况

工程名称：住宅装修工程地点： 承包范围：(详细工程项目见预算书及图纸) 工 期： 150 天，_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日工程质量：

二.工程单价及总造价

工程价格： 详见报价清单

硬装基础总造价：居众000(伍酮陆百圆整)包含项目详见报价清单 周造价 ：122000(拾贰酮圆整) 包含项目详见报价清单 项目总造价 ：180000(拾捌望)

三.甲方工作

1. 甲方指派为甲方驻工地代表，负袁履行。对项目效率、进度进行监管复查，办理验收、变更、登记证件和其它事项。

2. 施工场地具备水、电等基本设备。

3. 负脏关单位协典合工

4. 在乙方进场之前完成场地移交。

四.乙方工作

1. 乙方指派 为乙方驻工地代表，负袁履行。按应钳施工，保质、保量、按期完成施工任吴疽方负月宜。

2.严感施工规范、安全操锥、防猾规定、环境保护规定。严刚施工设计进行施工，资量检查记录。参加开工验收，编制项目结算。

3. 凡由乙方采购的材料、设备经甲方确认荷使用。

4. 竣工未移交甲方之前，负灾场的一切设备跟工程成品进行维护。

五.工程价款及付款方式

1.双方商定本协议的收款方式，按价格中单价除以实际完成项目量结算。分为 三次 付款

2. 工程完工验收阂方提交项目结算单并将有关资料送交甲方。甲方自接到上氏7天内申毕，到期未提抽装修合同或协议，视为同意。并在一周内装饰家装公司，支付清乙方工程结尾款。

六.关于项目质量及验收的承诺

1. 本项目以施工图纸、椎描计变更和建筑装饰工程监理及验收规范(jgj73-99)建筑安装工程质量检验评定统一标准(gbj300-88)等国家建立的施工及考核规范为品质评估验收标准。

2. 本项目效率要高于国家品质评估合赶标准。

3. 甲乙双方要尽快办理隐蔽工程及中间项目的检测及考核手续。甲方不足额参加隐蔽工程和中间项目考核，乙方可另行验收，甲方应予认可。冉要情时，乙方应按要琼复验。乳合缸方应承担复验费用装修合同或协议，由此产生停工，工期延后;乳不合镐复验及退货运费由买方承担，但工期也予延期。

4. 由于乙方原疑质量事故，其返工费用由买方承担，工期不延期。

5. 工程完工阂方应告知甲方验收，甲方接到验收通知7日内组织验收，并申请复核，移交手续。如甲方在要求时间内无法组织考核，需立即告知乙方，另定验收日期。但卖方须承认竣工日期，并推卸乙方的看管费用跟相关成本。

6. 表面装饰保修期为叁年，隐蔽工程保修期为伍年。在质保期间姨原本出现品质现象，乙方予以免费维修。

七.奖励和违约

1. 乙方应及时维护甲方提供的设施及现场的灯具、陈设和工程成品，如产生爽应照价赔偿。

2 未经甲方同意，乙方擅自箔建筑物结构桓管线，由此产生的耸，由乙方负孕担耍

3. 未申请复核手续，甲方提前使用辉动用，造成松甲方负

4. 医原蚁同只能持续履行时，应告知他们，办理合同解除协议，并由越违约对方于是产生的经济耍

5. 工程质量不符合合同要求，乙方负皂护。

八.争议蛔处理

1. 本协议在履行之后，双方产生分歧时，在不妨碍工程进度的前提下，双方能实行协商解倦有关部门进行协

2. 当事人不愿通过协商当，本协议在执行中发行争议，可闲地人煤疲

九.其他

1. 设计图纸变更需要经过甲方同意家装，经甲方确认航可施工。

2. .本承包合同内全部材料，娶更换品种时，所造成的价差按 2实裕

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn