# 装修玻璃合同范本(合集8篇)

来源：网络  作者：蓝色心情  更新时间：2026-04-24

装修玻璃合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《_经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关合同法规，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守：第一条工程名称：蕉城区农业科技综合大楼第二条工程地点：宁德市蕉城区宁川北路02...

装修玻璃合同范本1

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《_经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关合同法规，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守：

第一条工程名称：蕉城区农业科技综合大楼

第二条工程地点：宁德市蕉城区宁川北路02号

第三条工程范围及内容：玻璃幕墙工程

第四条承包方式：包工包料，铝材选用140系列铝型材幕墙料，幕墙胶等。

第五条工程造价：

本工程按双方审定盖章的单价及各种费率承包，按实际发生的工程量结算。工程总承包单价经下浮后定价为每平方米1000元(不包含税费、管理费及幕墙四性试验费用)，总数量约为360平方米。普通塑钢窗每平米200元;Low-e中空玻璃每平方米195元。

第六条工程价款的支付、结算：

合同签订后，乙方材料及施工人员进场龙骨架安装完毕时付款总工程款的30%，验收合格后付总工程款的90%，此工程款一并记入决算内。

第七条双方互相协作事项：

一、甲方责任：

1、提供三套完整的平、立面图纸给乙方作设计依据，

2、协调乙方与各单位之间工作关系。

二、乙方责任：

1、负责工地施工范围内的防火工作。

2、服从甲方现场负责人员指挥。

3、执行该工程本公司管理部门各种工作规章制度。

4、负责工地范围内安全及施工安全工作。

5、严格按图纸及国家玻璃幕墙规范施工、严把质量关。

第八条工程交工验收：

1、工程交工验收，应施工图纸及说明书，有关变更增减的书面文件。

2、工程(包括单项工程)竣工前五天，由乙方负责组织有关单位进行初步验收。验收工程在工程竣工后7天内进行，并应按期验收完毕。工程质量、工程内容和施工工期符合要求的，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，如工程质量不合格或工程局部尚未完成者，由甲、乙方商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合验收标准的要求为止。

第九条材料、设备问题：工程所需材料，全部由乙方负责。

第十条工程质量保修及保修条件：

工程质量保修期为壹年，确因施工而引起的质量问题，乙方按原设计要求负责保修或更换。如属人为的使用不当，自然灾害外造成的质量问题，乙方概不负责保修。

第十一条其它事项：

1、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字章盖后生效。

2、本合同受《_经济合同法》保护，具有法律约束力，未经双方协商同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。

3、有关工程的施工图纸与说明，以及图表、资料、双方进行的会议洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收技术资料，也是本合同的有效组成部分。

4、本合同若有不详或不尽之处，双方应本着互相协作，平等互利的精神协商解决。

5、若增加工程，增加部份也适用本合同。

6、工程所有款项均以人民币支付。

第十二条本合同经双方签字盖章之日起生效，到保修期满之日起自然失效。

发包方：(盖章) 承包方：(盖章)

甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：

___年___月___日 ___年___月___日

装修玻璃合同范本2

甲方： (简称甲方)

乙方： (简称乙方)

经双方共同协商，现就九江体育中心训练馆钢结构防火涂料工程委托乙方施工，根据《民法典》、《建筑法》、《消防法》等相关规定，达成如下协议：

一、 工程名称：

二、 工程范围：

三、 施工材料：超薄型钢结构防火涂料。

四、 承包方式：由乙方包工、包料、包验收、包安全。

五、 工程造价：本工程主体钢构件展开面积暂定 ㎡，按实际涂刷面积计算，单价为： 元㎡。

六、 付款方式：合同签订生效后，乙方材料进场施工，甲方支付乙方工程款的20%，乙方施工工程的三分之一，甲方支付乙方工程款的20%，乙方施工工程的三分之二甲方在支付乙方工程款的15%，工程施工完毕后甲方支付乙方工程款的20%，待消防验收合格后，甲方一次性支付工程款。

七、 双方责任

(一) 甲方责任：

1、 指定工地代表负责施工过程中的协调管理。

2、 负责构件的表面处理，满足乙方施工要求。

3、 协助乙方组织竣工验收，按时支付工程款。

(二) 乙方责任：

1、 指定专人负责该工程，服从甲方工地代表的管理和监督，乙方按合同规定时间进场施工，并按时完工。

2、 严格遵守甲方施工现场的各项规章制度，严禁违规操作，确保安全和第三者的安全，若发生事故由乙方负责。

3、 严格按施工规范组织施工，确保工程质量合格。

4、 负责办理工程验收，并确保验收合格，一切产品质量出现问题所导致的损失由乙方负责。

5、 负责向甲方提供完整的交工资料。

八、 验收

1、 防火涂料层要均匀密实。

2、 防火涂层与底漆粘结牢固，不得出现起皮、脱落及开裂现象。

3、 防火涂层硬化均匀，不出现漏喷形象。

九、 本合同一式两份，双方签字盖章后生效，未尽事宜另行协商解决。

甲方：

乙方：

代表：

代表：

地址：

地址：

电话：

电话：

装修玻璃合同范本3

建设单位：

施工单位：

日 期：

施 工 合 同 书

建设单位(以下简称甲方)

施工单位(以下简称乙方)

甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价

工程范围：

“城市碧园公寓栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

工程单价：

(详见后附报价书之报价明细表)

工程数量及总价合计：

(详见后附报价书之工程报价总表)

此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。

本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条：工程用料

玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。

铝合金型材：

均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。

硅酮结构胶及密封胶：

选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。

幕墙开启配件：国产优质七字执手。

钢件：国产优质Q235b钢型材。

第三条：付款方式

铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款;

铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%;

幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%;

验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。

第四条：甲乙双方责任

甲方责任：

提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料;

办理施工许可证;

在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍;

组织有关单位与乙方的协调会;

组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署;

组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作;工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格;质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作;

在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收;

注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。

乙方责任：

对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的.设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

严格按照批准的设计图纸施工，服从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发现问题及时纠正，对工程质量负责，承担因工程质量问题引起的一切后果;

编制施工组织设计和工期进度计划，并经甲方审核通过;

负责所有进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方原因乙方自费修复，非乙方原因损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方承担追加合同价款;

严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工安全及文明施工;

作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的所有有关资料两套作为竣工资料交给甲方。

提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。

第五条：工期

开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。

工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延;

由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和

内容变化;

一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时;

由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等;

甲方不按合同规定支付工程款;

其它非乙方原因的停工;

以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。

第六条：工程质量

工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。

工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。

工程竣工后，乙方向甲方提供质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。

第七条：设计变更

甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应立即停止。

由于变更通知不及时造成的乙方损失由甲方负责。

第八条：竣工、结算与保修

工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收;如收到乙方竣工验收报告十天内无正当理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续;如工程未验收，而已开始使用，视为已验收。

工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核意见。如收到结算书后十天内无正当理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。

保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。

第九条：工程停建或缓建

因人力不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停工、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议。

工程停缓建后，乙方应妥善做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。

第十条：其它

所有甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。

履行合同过程中发生争议，双方本着友好态度协商解决;协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解;如调解不成，可向法院起诉。

本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后立即生效， 生效后无正当理由单方不能弃约， 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。

本合同待工程验收， 工程结算完成， 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

本合同正本一式两份， 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。 甲方： 乙方：

法人代表： 法人代表：

银行账号： 银行账号：

电话： 电话：

传真： 传真：

地址： 地址：

装修玻璃合同范本4

最低元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容>

铝合金门窗（百叶）制安合同甲方：乙方：根据《_经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲乙双方协商一致同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：包工包料，包提供70%材料税票、提供30%工资表（不含施工配合费及纱窗）；4、工程范围5、内容及要求：第二条施工准备一、甲方的责任：1、负责提供施工现场的施工用水、用电接点，垂直运输，脚手架等配套设施，满足施工的需要。2、提供完整的各单体门窗施工图一份及其它相关施工技术资料。3、负责协调乙方与总包方工作。二、乙方的责任：1、负责本身施工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。2、根据甲方通知，及时组织施工管理人员和材料、设备进场；3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（含月计划），报送甲方及监理单位。4、进行门窗加工制作的图纸细化，进行深化设计，报甲方及业主方确认后，方可进行制作。5、现场实地测量门窗的洞口尺寸，如有出入及时向甲方反馈。三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

装修玻璃合同范本5

范本仅供参考 施 工 合 同 书建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 甲乙双方经平等协商，本着互相合作、紧密配合、分工负责的原则，就《城市碧园公寓B、C栋玻璃幕墙工程》达成以下条款，以便共同遵守。

第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 工程范围： “城市碧园公寓B、C栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透明玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透明白玻幕墙。

工程单价： （详见后附报价书之报价明细表） 工程数量及总价合计： （详见后附报价书之工程报价总表） 此总价结算时单价不变，面积按实际完工展开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料变化等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。

第二条：工程用料 玻璃：幕墙的玻璃采用东莞银通玻璃有限公司产的6mm厚浅灰色本体透明钢化玻璃及6mm透明钢化白玻，按乙方提供的玻璃样板确认。 铝合金型材： 均选用佛山金固铝业有限公司产的6063-T5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满足AA15级要求，按乙方提供的样品确认。

硅酮结构胶及密封胶： 选用郑州中原胶厂产的MF811硅酮结构胶及MF889硅酮耐候密封胶，按乙方提供的样品确认。 幕墙开启配件：国产优质七字执手。

钢件：国产优质Q235b钢型材。 第三条：付款方式 铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款； 铝合金型材、钢件安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%; 玻璃安装基本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%; 幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%; 验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。

甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方承担由此引起的一切经济损失和违约责任。 第四条：甲乙双方责任 甲方责任： 提供本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料； 办理施工许可证； 在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍； 组织有关单位与乙方的协调会； 组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署； 组织和配合质检及有关部门，监督检查工程质量，及时签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可继续施工。

组织协调乙方与土建施工单位的施工配合工作； 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收； 注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。 乙方责任： 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可使用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，承担因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。

提供完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他原因，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方承担。 第五条：工期 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。

施工总工期：B栋40天，C栋50天，合同签订之日开始计算，满足现场施工脚手架落架的要求。 工期顺延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相应顺延； 由于设计变更、工程量变化，引起施工程序和内容变化； 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过八小时； 由于战争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方原因造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等； 甲方不按合同规定支付工程款； 其它非乙方原因的停工； 以上情况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方。

装修玻璃合同范本6

发包方(甲方)

承包方(乙方)

根据《_合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围： 塑钢门窗工程

二、承包方式：包工包料。

三、材料及技术要求

1、型材使用中财80系列白色型材，窗衬钢使用门衬钢使用优质型钢，玻璃使用4×6×4中空白色洛阳浮法玻璃，配件使用新乡三力牌优质配件，毛条、胶条、密封胶均须采用优质产品。

2、严格按照设计图纸和国家塑钢窗标准制作、安装。

3、窗框与墙体之间使用发泡剂填充。

四、工期

甲方书面通知进场并具备安装条件之日起 日内大框安装完成，窗扇安装在甲方书面通知后 日内安装完成，不得影响甲方其他工程进度。

五、质保期及服务承诺

1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。

2、工程质量保修十年，竣工验收三年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件，三年后维修只收材料费不收人工费。

3、乙方在接到维修电话后二小时内维修人员到达现场。

六、价格及付款方式

1、价格：每平方米 元(含配合费)，工程总价以现场实测实量数据计算。

2、付款方式：

(1) 框安装完成后七个工作日内支付工程价款的 %;

(2) 窗扇安装完成后七个工作日内支付工程款的 %;

(3) 五金配件等全部安装完成经现场验收合格并提交质检报告及相关资料后七个工作日内支付工程价款的 %;

(4) 工程竣工验收合格十个工作日内支付工程总价款的 %;

(5) %保修金竣工验收合格一年后七日内付清 %，三年后七日内付清。

七、履约保证金：

本合同签订前乙方向甲方缴纳履约保证金 元，工程完成现场验收合格并提交质检报告后七个工作日内无息返还。

八、安全施工

乙方应对进入施工现场的员工进行安全教育，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受安全检查人员的监督检查，乙方应为员工办理意外伤害保险，由于乙方安全措施

不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。

九、违约责任

1、合同签订生效后，单方面解除或实际上不履行合同，违约方向守约方按 ㎡工程造价的 支付违约金。

2、甲方不能按合同约定支付工程款，逾期超过一个月，按逾期天数每天支付应付未付工程款的万分之五支付违约金。

3、乙方不能按第四条约定时间完成大框安装或窗扇安装，根据甲方记录每逾期一天分别向甲方支付 违约金，甲方有权从应付工程款中扣除。

4、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，承担经济损失，并支付等额违约金。

5、乙方不能按约定履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，乙方支付维修费用，并支付等额违约金。

十、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同一式叁份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字加章后生效。

发包方： 承包方：

法定代表人： 法定代表人：

年 月 日

装修玻璃合同范本7

甲方：

乙方：

依据《_合同法》等相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，对进行装修、施工等事宜达成如下协议：

>一、工程概况

1、甲方将_____承包给乙方；

2、乙方依据甲方确认的施工方案及施工材料、安装要求进行严格施工。

二、开工和竣工期限

1、施工工期：合同签订后_____日内竣工。

2、本工程完工后，甲方应会同乙方相关人员于五个工作日内完成验收工作；

3、因发生不可抗力事件或甲方的变更施工内容导致延误工期的，乙方的竣工期限可以相应顺延。

>三、合同价款及付款方式

1、乙方完成承包工程的总价款为人民币￥_____元（大写：_____元整），本价格包含_____

2、付款方式：工程完工，经甲方验收合格并开具全额正规发票后付总价的_____%，_____%质保金验收合格，一年后付清。

>四、甲方职责

1、负责提供施工的便利条件；

2、对工程质量、进度进行监督和验收。

>五、乙方职责

1、严格按照标准、规范、和甲方要求认真组织施工；

2、做好施工现场安全、保卫、消防、清洁工作；

3、施工中做到完全防火，保证现场清洁干净，无事故隐患；

4、凡因施工不当而造成的设备损坏和人身伤害由乙方承担；

5、在本合同约定的保修期内对乙方的工程质量进行保修；

6、在施工过程中发生的一切安全事故全部由乙方负责。

>六、技术要求

>七、质量要求和检测方法

1、钢化玻璃门安装

主控项目

（1）、玻璃门及其附件必须符合设计及有关标准的规定；

（2）、玻璃门安装的位置、开启方向必须符合设计要求；

（3）、玻璃门框及门框顶部固定玻璃的限位槽、地面固定玻璃板的底托安装必须牢固。

一般项目

（1）、玻璃门的固定玻璃板安装必须牢固，对接缝处平整、光滑；

（2）、玻璃门安装应附件齐全，安装位置正确、牢固，灵活适用，达到各自的功能，端正美观；

（3）、固定玻璃与门框、墙及限位槽、木底托之间的缝，必须用玻璃密封胶填嵌饱满密实，表面平整、光滑，无裂缝；

（4）、玻璃门整体外观应表面洁净，无划痕、碰伤。

2、钢化玻璃门施工

保证项目：

（1）、钢化玻璃的平整度，玻璃厚度一般为12mm厚，玻璃门对角线偏差≤1mm。检测方法：目测、尺量；

（2）、吊垂线量取玻璃垂直度，保证垂直，不允许出现偏差；

（3）、门扇磨边须直，光滑，无粗糙感，无特殊说明的门须全部磨边；检查方法：眼看、手摸。

基本项目：

（1）、施工符合设计要求；

（2）、门扇开启灵活，不出现卡、绊现象。

应注意的`质量问题：

（1）、安装下门夹时一定保证两门扇尺寸一致，并对角复测；

（2）、安装牢固打胶饱满美观。

>八、工程保修

1、本工程质量保修期个月，自甲方签署验收报告的次日起计算；

2、在保修期内，凡因质量引起的开胶、变形，损坏，乙方负责更换；

3、终身维修，超出保修期乙方收取配件成本费。

>九、违约责任

若乙方未在本合同约定期限内竣工，每延期一日，乙方需按合同价款的1%向甲方支付违约金。

>十、争议解决

因本合同及补充协议发生的争议，由双方协商解决。协商不成，任何一方均可向当地法院申请处理。

>十一、其它

1、本合同条款未尽事宜，由双方另行协商作补充协议，补充协议与本协议具同等法律效力；

2、本合同附件《玻璃门报价单》与本合同具有同等法律效力；

3、本合同自双方签字盖章后生效；

4、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，每份具同等法律效力。

甲方：地址：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户行：账号：税号：

乙方：地址：法定代表人：委托代理人：电话：传真：开户行：账号：

签订日期：

装修玻璃合同范本8

甲方：

乙方：

按照《_合同法》、《_建筑法》及其他法律法规的规定，经甲、乙双方平等协商，结合本合同项目工程的具体情况订立本协议，供甲、乙双方共同遵照执行。

第一条 工程概况

工程名称： 国营某某农场危房改造工程

工程地点： 国营某某某农场所属某某农场

承包范围： 某某农场农户住宅10户

承包方式： 土建工程包工包料

工程期限：本工程自 年 月 日开工，于 年月 日竣工，共 天。

工程质量：严格执行国家同类工程项目的质量规范和要求，严格按照甲方提供的图纸施工。

合同价款：经甲乙双方协商，确定本项工程合同价为每平方米人民币(大写)*元(包括围墙修建、门柱及各类税费)，工程面积以发包方最终确认的面积计算。新建住房设计为砖混结构的平房，单户建筑面积有平方米和87平方米两个户型，详细施工要求见施工图及说明，要求严格按照施工图施工，不得随意更改或增减工程设计。

第二条 甲方的权利与义务

开工前甲方应向乙方进行现场技术交底，根据工程场地现场情况向乙方提出技术或质量要求。

开工前甲方须清除对乙方施工有影响的障碍物(乙方施工过程中的障碍物由其自行清理)。

甲方有权对乙方在施工和工程中出现的以下问题提出措施：

a:对未经验收签字的隐蔽工程和不合格的部位要求乙方进行返工。

b:对不按相关规程操作或现场混乱、干扰施工的不文明行为要求停工整改或按工程总价的10%进行经济处罚。

c:乙方使用不合格的材料或工程质量存在严重缺陷的将中止合同。

及时进行乙方提出的隐蔽工程验收申请并做好验收手续。

第三条 乙方的权利与义务

参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划。

严格执行工程施工规范和安全操作规程，不得对邻近工序的施工造成干扰和妨碍。

严格按照蓝图及甲方的质量要求说明进行施工，做好各项质量检查记录和工程验收所需的备案资料。

对隐蔽工程未经甲方认可和监理验收签字不得进行下一工序施工。

不得使用不合格的材料。

遵守国家和地方政府及有关部门对建筑工程施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围的建筑物、设备、设施、管线，做好施工现场保卫和施工垃圾消纳等工作。

施工过程中对甲方的设施及工程造成损失由乙方赔偿。

第四条 关于工程质量及验收的约定

本工程以施工做法说明和《建筑工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准，工程是否合格以发包方最终的验收结果为准。

由于乙方原因或因乙方原因被甲方停工、返工、整改造成的经济损失由乙方承担，由此造成的工期延误由乙方赶追，并不得以此为延误工期的理由。

除不可抗力的原因外，乙方如果延期完工一天，应向甲方支付1000元的违约金。

第五条 关于工程价款结算及支付的约定

乙方开工后，甲方先期预付 的工程款;

房屋封顶，甲方预付 的工程款;

工程完工，甲方预付 的工程款;

工程验收合格后，甲方按照法律规定留置工程总造价 的工程质量保修金，质量保修金返还的时间依照同类工程国家规定的期限执行。

第六条 关于安全的约定

乙方在施工前应为职工办理职工工伤保险并向甲方报备职工花名册和办理职工工伤保险的文件原件和复印件。

乙方在施工前应对工人进行安全生产教育，施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及其它相关法律法规、规范操作。

乙方在施工期间应对职工进行加强管理，不得在非本项目区域内走动，施工中应服从甲方现场代表的统一调度。

乙方应妥善保护甲方的设备及现场设施，如造成丢失、损坏等，应照价赔偿。

由于乙方在施工过程中违犯《建筑安装工程安全操作规程》、《建筑安装工人安全操作规程》及相关安全法律法规、规范，导致发生安全事故，乙方应承担由此引发的一切经济及其它损失。

乙方的施工人员在施工期间及上下班途中发生意外人身伤害事故均由乙方负责处理，甲方不承担任何赔偿责任。

第七条 争议或纠纷处理

本协议在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

当事人不愿意通过协商、调解或协商调解无效时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条 附则

本项目的现场技术交底文件及其它相关文件作为本协议的组成部分。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，两份协议具有同等法律效力。

本协议双方约定签字后生效，协议履行完成后自动终止。

甲 方：

负责人：

日 期：

乙 方：

负责人：

日 期：

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn