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住宅装修在当下产生了很多问题，那么个人住宅装修合同是怎样的呢?以下是本站小编为您整理的“个人住宅装修合同模板”，供您参考，更多详细内容请点击本站查看。　　个人住宅装修合同模板(一)　　甲方(委托方)： 签约时间：　　乙方(施工方)： 签...
　　住宅装修在当下产生了很多问题，那么个人住宅装修合同是怎样的呢?以下是本站小编为您整理的“个人住宅装修合同模板”，供您参考，更多详细内容请点击本站查看。
　　个人住宅装修合同模板(一)
　　甲方(委托方)： 签约时间：
　　乙方(施工方)： 签约地点：
　　为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、 市人民政府第 号《 市城镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的家体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
>　　一、工程概况：
　　1、甲乙双方的条件：
　　甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。
　　2、装饰施工地点：建筑面积 平方米。
　　3、承包方式 ：(包工包料，包清工，部分承包) 。
　　4、本工程由 设计。
　　5、工期：工程期限 天，从 年 月 日开工至 年 月 日竣工。
>　　二、工程价款及结算方式：
　　总价款：(大写) 元(其中：设计费 元，管理费 元，税金 元)。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。
　　合同签订后，甲方支付总价款的 %，计 元。款项的支付采用甲方直接划至乙方所提拱的账户内。尾款甲方应在本工程竣工验收合格后日内一次付清。
>　　三、施工准备及双方的义务：
　　1、甲方工作：
　　甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案：确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。
　　甲方应在开工前天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，消除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用注意事项。
　　做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。
　　指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
　　2、乙方工作：
　　对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。指派为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
　　未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。
　　与所在地物业管理单位《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
　　严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。
>　　四、材料的供应：
　　1、甲方提供的材料：
　　本工程甲方应供应符合设计要求的合格产品，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
　　2、乙方提供的材料：
　　乙方提供的材料，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿经甲方。
　　乙方提供的材料、设备，如不符合质量环保要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
>　　五、安全生产：
　　甲方提供的施工图纸或做说明及施工现场地应符合防火。防事故的要求，主要包括电气、通讯线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞。渗漏水、停电、物品损坏等事故的发生。装运修过程中形成的各种固体、可燃液体等废物，应当按规定的位置、方式和时间堆放和清运。如上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责赔偿：属乙方负责修复和赔偿。
　　乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
>　　六、施工内容和工期变更：
　　在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在双方协商后，方能进行该项目的施工，由此造成费用增减或工期改变的，由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
>　　七、工程质量及竣工验收办法：
　　本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《杭州市住宅装饰装修工程施工质量行业规范》为质量评定验收标准。
　　装饰装修工程竣工后，工程质量和环保要求应当符合国家有关标准。
　　由于甲方原因造成的工程质量问题，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
　　乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予以书面承认。
　　工期竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知七日内进行验收。
>　　八、违约责任：
　　本合同签订生效后，甲方双方应履行合同规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
　　由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天甲方支付乙方 元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 %支付违约金。由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方 元。
　　甲方未输任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担损失。
　　未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
>　　九、工程保修：
　　凡包工包料的“双包”工程，从竣工验收合格之日计算，保修期为二年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。
　　由于乙方原因造成质量问题，乙方无条件地进行维修。
　　由于甲方使用不当造成损坏，或不能正常使用，不属保修范围。
　　本保修单须甲、乙双方签字盖章后有效。
>　　十、纠纷处理：
　　住宅装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可按下列第 种方式处理：
　　1、提交杭州仲裁委员会仲裁;
　　2、依法向人民法院起诉;
>　　十一、其它约定事项：
>　　十二、本合同一式份，具有同等法律效力。
　　甲方：
　　姓名(签名)：
　　乙方：
　　姓名(签名)：
　　年月日：
　　个人住宅装修合同模板(二)
　　发包方(甲方)：
　　承包方(乙方)：
　　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑装饰承包合同条列》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公正、诚实守信的原则，结合工程实际，甲乙双方经友好协商一致，特订立本合同：
>　　一、工程概况：
　　1、工程名称：住宅室内精装修
　　2、工程地点：
>　　二、工程承包范围：《预算书》中所标明的工程项目及内容
　>　三、承包方式：全承包
　　双方约定：本工程由乙方提供设计，由甲方审核、确认。
>　　四、合同工期：
　　1、开工日期：
　　2、竣工日期：
　　3、合计 个日历日。
　　上述开工日期为暂定日期，实际开工日期以甲方的开工通知书为准，若开工日期提前或推后，则竣工日期相应提前或延后，工期不变。
>　　五、工程质量标准：
　　工程质量标准：优良。按建筑装饰、装修工程质量标准验收规范执行。
>　　六、合同价款：
　　本合同第一条确定的承包范围内施工面积了 ㎡，合同总造价为人民币： 万元(不含税金)。
>　　七、合同的组成文件：
　　1、本合同书;
　　2、标准、规范及有关技术文件;
　　3、甲、乙双方确认的图纸{按图施工}
　　4、双方关于本工程的洽商、变更、签证等书面协议或文件。
>　　八、双方工作：
　　(一)、甲方工作：
　　1、开工前2天，提供施工所需的场地，并清除场内一切影响施工的障碍物;对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。
　　2、开工前2天，向乙方提供施工所需要的水源、电源，说明使用注意事项，并交纳施工中产生的水电费。
　　3、负责办理本工程及各种申请、审批手续，负责缴纳物业管理部门收取的装修押金、出入证等相关费用。
　　4、委派张兵为甲方工地代表，对工程质量、施工进度进行监督检查、办理变更、签证、登记手续，及时办理验收结算。
　　5、开工前2天，对施工图纸、施工方案及施工进度计划进行审定并予以确认或要求乙方予以变更，确认及变更应以书面方式进行。乙方接到甲方确认后，应按期开工;乙方接到甲方变更后，应于48小时内，提出变更后方案交甲方审定，甲方应于48小时内予以答复。
　　(二)、乙方工作：
　　1、委派 为本工程项目经理，负责按合同约定拟订施工方案、施工进度计划交甲方审定。按合同约定组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
　　2、严格执行施工规范、安全操作规程、安全规定、环境保护规定。
　　3、做好各项质量检查和施工记录，会同甲方做好分阶段验收和竣工验收，编制工程决算。
　　4、工程竣工尚未移交甲方之前，负责对现场设施和施工成品的保护。
>　　九、关于工期的约定：
　　(一)、开工及延期施工：
　　1、乙方应按合同约定的开工日期开工，因乙方原因延期开工的，乙方应按合同总造价的千分之三逐天向甲方支付赔偿。
　　2、因甲方原因不能按合同约定日期开工的，甲方应按合同总造价的千分之三逐天向乙方支付赔偿。
　　(二)、暂停施工：
　　1、由于甲方未按合同要求支付工程款项的，乙方有权暂停施工，同时保护好施工现场，甲方应按合同要求工期相应顺延。
　　2、甲方对在施工过程中质量有异议，可要求暂停施工。并向乙方发暂停施工说明书。经技术主管部门仲裁，责任在乙方的，乙方承担返工或维修责任，工期不顺延;经主管技术部门仲裁，责任不在乙方的，乙方可要求甲方赔偿因暂停施工带来的损失，工期相应顺延。
>　　十、关于提供材料的约定
　　1、甲方提供的材料，应在乙方要求的日期运抵施工现场，由乙方检验。如材料不符合施工要求，乙方可拒绝使用;如甲方要求乙方使用，应书面提出，乙方不承担由此产生的质量后果。
　　2、甲方提供材料的，乙方应提前3天通知甲方。
　　3、乙方提供的材料，必须符合合同规定的型号、规格和标准，由甲方检验后方可使用。
>　　十一、工程变更：
　　1、设计变更。施工中甲方需要对原工程设计变更，应提前3天向乙方以书面方式提出变更通知。设计变更应由原设计单位提供变更的图纸及相关说明。
　　2、项目变更。施工中甲方需求增加或减少项目，应提前3天向乙方以书面方式发出变更通知。乙方同意后，双方应办理签证，作为追加合同价款和结算的依据。
　　3、因甲方提出设计或项目变更的，工期相应顺延。
>　　十二、验收与保修
　　(一)、验收
　　1、工程完工后，乙方向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。
　　2、甲方接到验收报告后三日内组织验收，并在验收后三日内予以认可或提出修改意见。乙方应按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用;由甲方原因造成的修改，其修改费用由甲方负责。
　　3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后三日内不组织验收，或验收后三日内不提出修改意见，视为验收合格。
　　4、工程未经竣工验收或验收未通过的，甲方不得使用;如甲方强行使用，乙方不予承担保修，并视为工程竣工及验收合格。
　　(二)、保修：
　　工程竣工后，乙方应按规定对工程在质量保修期内承担质量保修责任。
>　　十三、付款方式：
　　双方约定，甲方按以下方式支付工程款项：
　　1、开工之日起30日内，支付总款项的80%，即人民币 万元;
　　2、木工进场施工之日前，支付总款项的10%，即人民币 万元;
　　3、竣工通过验收后三日内，支付总款项的10%，即人民币 万元。
　>　十四、双方如发生争议，应通过双方友好协商解决;经友好协商仍不能解决的，均可向拥有管辖权的人民法院提起诉讼。
>　　十五、本合同书一式两份，双方各执一份。
>　　十六、本合同书自双方签字之日起生效，至保修期结束失效。
　　甲 方：电 话：代 表：日 期：
　　乙 方： 电 话： 代 表： 日 期：
　　个人住宅装修合同模板(三)
　　甲方：
　　住所地址：
　　联系电话：
　　乙方：
　　单位名称：
　　施工负责人：
　　联系电话：
　　签订日期：
>　　第一条：工程概况
　　1、工程承包方式：基础装修
　　2、工程期限：
　　3、开工日期：月 日
　　4、竣工日期：月 日
　　5、合同价款：大写 元。
　　6、合同内容：
　　水电材料：
　　材料费人工费是乙方付款。
>　　第二条：水电安装
　　1、厨卫水管、卫生间水管采用金牛冷热水管，卫生间排水采用PVC得亿管;
　　2、厨房、卫生间电线采2.5mBV电线安装。
　　3、厨房卫生间吊顶采用普通长条铝扣板;
　　4、客厅至次卧空调采用4mBVR铜芯线，插座采用2.5mBV铜芯线线管采用得亿PVC管，线路为明线，开关插座为明装;
　　5、厨房、卫生间贴墙地砖(墙地砖采用普通瓷片)，厨房防水做两遍、卫生间防水做叁遍。卫生间关水后方可贴砖;
　　6、客厅主、次卧灯采用日光灯，厨房采用普通顶灯。卫生间安浴霸;
　　7、厨房做厨柜采用普通灶台砖，厨柜门采用生太板人工现场做，厨柜台面采用普通大理石;
　　8、厨房主、次卧门采用九星板双程人工现场做，中间为(2X4)木板门方为(4X10)木条，平面采用玻英纸，门锁采用球形锁;
　　9、客厅主、次卧墙面漆不在预算中。
　　水泥材料：
　　水泥拉法基32.5#石粉、河沙、红砖材料费人工费是乙方付款。
>　　第三条：工程验收、工程款结算
　　1、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方按时参加工程验收。
　　2、双方约定在施工过程中分为下列几个阶段对工程进行验收。 水电安工后验收墙地砖贴安后验收木工完工后验收
　　3、工程款支付方式
　　合同生效后，甲方按下表中的约定向乙方支付工程款。
>　　第四条：本工程自验收合格双方签字之日起计算保修期，单包工程和包工包部分材料的工程保修期不贰年。
　>　第五条：本合同共计叁页，一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
　　甲方签字： 乙方签字：
　　年 月 日
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