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园林采购合同范本1甲方：____________乙方：____________根据《*******合同法》、《*******建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况1．工程名称：__...
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甲方：____________
乙方：____________
根据《*******合同法》、《*******建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况
1．工程名称：______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程；
2．工程地点：_____________________；
3．工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。
4．乙方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
第二条工程期限
1．本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。
2．如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或工程**签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
（1）甲方在合同规定开工日期前_______天，不能移交乙方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响乙方进场施工者；
（2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者；
（3）在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者；
（4）甲方现场监理工程师或工程师**拖延办理签证手续而影响下一工序施工者；
（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者；
（6）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；
（7）发生重大设计变更。
第三条工程合同造价：
1．本工程合同预算造价为***____________元，即***______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整（含税）。
2．按照第八条标准按实际工程量进行结算。
第四条材料、设备供应、检验
1．进口特殊材料，由甲方**供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由甲方负责；
2．成套设备和专用设备，由甲方负责招标、定货，供应和商品检验后交付乙方。对提前到货的设备应由甲方设库保存，安装时交付乙方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏；
3．所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。
4．已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
5．具有合证书建筑材料、设备、甲方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的甲方承担；如属不合格产品，检验费用由乙方负担。
6．没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，乙方不得用于本工程。
7．乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。
第五条工程质量和检查验收
1．本工程质量要求为优良；
2．乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师**的**检查；
3．甲方聘用的现场监理工程师为____________；
4．乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。
5．隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师**检查验收，监理工程师或工程师**接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。
6．工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
7．工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方**有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给甲方管理。
8．已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管。
9．工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由甲方承担。由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。乙方应在七个工作日内修复。
第六条施工设计变更
1．甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
2．施工图的重大修改变更，必须经甲方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。
3．当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。
4．乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施；
5．在工程施工中发生下列事实之一时，乙方必须立即以书面通知甲方，要求确认；
（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符；
（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符；
（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
（4）确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由甲方承担。
第七条双方负责事项
1．甲方
（1）办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括**及隐蔽的），并提供有关隐蔽、障碍物资料；
（2）在开工前做好“三通”；按审定的施工**设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便乙方按表计费；
（3）根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要；
（4）按规定提供施工场地；
（5）合同签订后______天内（以收签最后一张图纸为准）向乙方提供完整的施工技术资料______套；
（6）确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标**点；
（7）**承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在______天内分送有关单位；
（8）审核乙方工程进度表，及时向乙方支付工程进度款；
（9）派驻施工现场的监理工程师或工程师**，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行**检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。
（10）**对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。
2．乙方
（1）施工场地的*整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工；
（2）编制施工**设计（或施工方案）、施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及有关单位；
（3）按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理；
（4）严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；
（5）在交工前应负责保管，并清理好场地；
（6）提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收；
（7）在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
第八条工程价款的支付与结算
1．签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的______％；
2．乙方完成合同工程量的______%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______％进度款；
3．工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价______％进度款；
4．工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的______％工程款；留结算价的5％尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后______天内分别一次支付给乙方。
5．甲方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。
6．确因甲方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方承担。
7．本工程造价结算方式按下列情况办理：
7．1工程量以**后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量
进行计算；
7．2园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年《广东省园林建筑绿化工程综合定额》按定额计价；
7．3安装工程项目费计取套用20_年《广东省安装工程综合定额》按定额计价；
7．4园林建筑、绿化工程结算造价按____________建设工程造价管理站于20_年7月12日颁发的《二00三年园林工程定额计价程序表》计费后总价下浮5％计算；水电安装工程结算造价按____________建设工程造价管理站于20_年7月12日颁发的《二00三年安装工程定额计价程序表》计费后总价下浮5％计算；
7．5园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的20_年度7月份《xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表》，甲方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等；
7．6甲方指定的材料或指定的价格，结算时列入**费，价格不按本合同第八条7．4款下浮。
第九条违约责任
1．乙方的责任
（1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
（2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付***____________元作为逾期违约金。
2．甲方的责任
（1）未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。
（2）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。
第十条争议的解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向____________人民****。
第十一条特殊条款
本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款
第十二条附则
其他本合同未言明事项，一律按《*******合同法》及有关规定执行。
合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。
本合同正本2份，其中甲方执1份，乙方执1份，副本2份，甲方执1份，乙方执1份。
甲方：__________________乙方：__________________
日期：__________________日期：__________________
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发包人(全称)：________________________________________
承包人(全称)：________________________________________
依照《*******合同法》、《*******建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：______________________________________________________
工程地点：______________________________________________________
结构形式：______________ 层数：_______ 建筑面积：_____________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表
工程立项文号：_______________________
二、工程承包范围
承包范围：___________________________________________________________
________________________________________________________________________
不包括的工程范围：_______________________________________________
三、合同工期：
总日历天数_________________天
开工日期：____________________________________
竣工日期：____________________________________
四、质量标准
工程质量标准：____________________________
五、合同价款
1、合同总价(大写)：_______________________________________(***)元
(小写)￥：_____________________________________元
(其中：工程预留金__________________元，零星工作费__________________元，安全防护、文明施工措施费________________________元，工程分包和材料购置费______________元，总承包服务费__________________元。)
2、综合单价：详见承包人的报价书。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款。
3、本合同通用条款。
4、中标通知书。
5、投标书、工程报价单或预算书及其附件。
6、招标文件、答疑纪要及工程量清单。
7、图纸。
8、标准、规范及有关技术文件。
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。
七、本协议书
中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人
按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人
按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：________年__________月__________日
合同订立地点：________________________________
本合同双方约定________________________________
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建设单位(甲方)：
施工单位(乙方)：
根据国家及地方有关规定，甲方将 绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。
一、工程名称：
绿化工程。
二、施工地点及范围：
本工程位于 ，绿地总面积为 *方米。
三、工程内容：
1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收;
2.绿地深翻50厘米，加工20厘米(包括土地*整、造地形等);
3.工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算);
4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木**的，均由乙方按合同规格要求补植;
5.种植质量应根据市****对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求*整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。
四、工程造价：
工程总造价为***300万元整(***叁佰万元整)，一次性包干。
五、付款方式：
1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50%;
2.第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25%;
3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的\'20%;
4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。
六、施工期限：
本工程自 年 月 日至 年 月 日竣工。
七、甲方委托 ，乙方指派 负责施工现场的管理协调工
八、违约责任
甲方责任：
(1)甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期**验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。
(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任：
(1)工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。
(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。
九、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。
十、本合同一式四份，甲乙双方各执一份，图纸预算各一份。
甲方：乙方：
法定**法定**
联系人：联系人：
日期：日期：
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工程名称：
工程地点：
建设单位：(以下简称甲方)
施工单位：(以下简称乙方)
经甲、乙双方协定，本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工，本着相互合作、严密配合的准则跟保障工程顺利进行，特签署此合同以独特遵照。
一、工程内容和承包方式：
1、工程内容包含、、等工程。
2、按包工、包料、包工期、包品质的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、动物种类、数目、规格按配置计划及工程预算书。
二、工程造价：
乙方按工程施工范畴、施工图纸提交一份工程估算书，按园林修建、绿化____类工程尺度取费，人工、资料、机械调差按施工期间有关文件履行，工程造价暂定为国民币元。
三、付款方法
1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预支款。
2、工程竣工甲方初验及格后付款项______%，余招待颐养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
四、工期
1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。
2、动工日期______年月日。
3、竣工日期______年月日。
五、双方义务：
(一)甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建造许可证和施工允许证。
2、**工程竣工验收，并按合同划定办理结算。
(二)乙方责任：
1、按施工图纸及有关施工技巧标准进行施工。
2、承当绿化工程开工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工**算现场，做到工完场清。
六、本合**式两份，双方签字生效，各执一份，具等同效率。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
**(签字): **(签字):
年 月 日
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工程名称：
工程地点：
建设单位： （以下简称甲方）
施工单位： （以下简称乙方）
经甲、乙双方协议， 本工程由乙方负责为甲方进行__________园林绿化工程施工， 本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行， 特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式：
1、工程内容包括 等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价：
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为*** 元。
三、付款方式：
1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满（三个月）甲方验收合格后十天内一次付清。
四、工期
1、本工程总工期 天（日历从开工之日算起）。
2、开工日期______年 月 日。
3、竣工日期______年 月 日。
五、双方责任：
（一） 甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、**工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
（二） 乙方责任：
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工**理现场，做到工完场清。
六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
**（签字）： **（签字）：
年 月 日
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建设单位：(以下简称甲方)
施工单位：(以下简称乙方)
根据《*******合同法》和《*******建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
一、工程概况：(包括工程的名称、地点、材料等内容)采用意大利AA遮阳蓬面料)，原有阳光棚更换耐力板(耐力板采用5厘透明板)。
二、工程承包方式： 包 工包料包质量包安全
三、工程数量确认： 西瓜布篷：5米的4个、米的3个、长方布篷
五、工程质量：严格按甲方要求施工，工程质量必须达同行业验评之合格标准。
七、工程验收方式：
工程竣工之后，根据合同要求，甲方应当在竣工日内验收。
八、付款期限和方式： 合同鉴定日甲方 付给乙方 预付款10000元。甲方在工程完工验收合格后余款一次性付清给乙方。 甲方若逾期付款，按日万分之五支付**金。
九、保修内容和期限
十、双方的`其它义务：
甲方义务：
1、施工许可证：
四、工程日期： 7个工作日 (停电、下雨、小区规定的不能施工日除外)
六、工程造价： 合计60000 元。(陆万元)
2、施工现场应具备开工条件，并保证XX、电通、水通等施工进场条件。
3、甲方驻工地**应当深入施工现场，对乙方的进场材料进行验收，检查各分项工程施工质量，保持与乙方工地负责人的沟通，搞好协作，一旦发现问题，应及时指出并督促整改，及时**对工程验收。
乙方的义务：
1、必须使用甲方确定的各种原材料，确保工程质量。
2、施工安全均由乙方负责，甲方不负任何责任，但由于甲方的原因造成的安全责应由甲方负责。
十一、 违约责任：
本合同自愿订立，签字生效，若一方违反，应按合同总价款 5% 支付守约方违约金。
十二、本合同若有未尽事宜，须双方协商，订立补充协议，补充协议与本合同同等生效。
十三、本合同一式份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________
法定**人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
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建设单位（以下简称甲方）：
施工单位（以下简称乙方）：
经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方建造___绿化工程，签订以下协议：
一、工程概况
1、工程名称：__绿化工程。
2、工程地点：__。
3、施工范围：绿地面积__*方米 （具体见__绿化设计图）。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期
1、开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共 天。
2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为***：__元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
四、承建方式
1、乙方对绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。
五、工程付款办法
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即***：__万元整。乙方收款后第二**排人员进场施工。
2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%， 即***：__万元整。
3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即***：__万元整。
4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。
六、工程质量要求
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
2、在施工过程中，乙方必须服从甲方**管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
七、工程竣工验收结算
乙方于竣工后三天内通知甲方，甲方在接到通知后五天内**进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚***200元；因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保期限
1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期，在保养期内出现质量问题，由乙方负责。
2、施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地（应符合\'三通一*\'要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地，乙方有权顺延施工工期。
4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
十一、合同生效与终止
本合同自双方**签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
十二、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定**人（签字）：_________
法定**人（签字）：_________
____年__月__日
____年__月__日
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发包方(拟园林产权所有人，以下简称甲方)：
委托**人(姓名)：
住所地址：
承包方(以下简称乙方)：
营业执照号：
注册地址：
依据《*******经济合同法》及其它有关法律、法规的规定，结合本市场园
第一条工程概况
工程地点：
工程内容及做法(见附件二：家庭装饰工程报价书)
工程承包方式：双方商定采取下列第种承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料;
(2)乙方包工、部份包料，甲方提供部份材料;
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
工程期限天;
开工日期年月日;
竣工日期年月日;
合同价款：本合同工程造价为(***)￥元，金额大写
(详见附件二：园林绿化工程报价书)。
第二条工程监理
若本工程实行工程监理，甲方与监理方另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及工程师的职责等通知乙方。
第三条施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第种方式提供：
1.甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件一：园林绿化工程设计图纸);
2.甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附表一：园林绿化工程设计图纸)，设计费元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
第四条甲方工作
开工之前天，为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则;
提供施工期间的水源、电源;
负责协调施工队与邻里之间的关系;
参与工程质量和配合乙方施工进度的**，负责材料验收进场、工程竣工验收。
不拆除承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到****办理相应的审批手续;
施工期间甲方仍需部份使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
分步工程验收并签字。
负责甲供材料、物品的及时提供
第五条乙方工作
施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准(见附件三：《质量验收标准》)，按期保质完成工程;
严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
保护好原场地，保证施工现场上、下水道的畅通，工程竣工交验前对现场物件及施工成品负保管责任。
保证施工现场的整洁，工程完工后负责清洁施工现场。
第六条工程变更
工程项目施工方式或物件改造如需变更，甲方至少提前三天通知乙方，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期，并一次性付清增加内容的价款。
第七条材料供应
按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前提前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;
按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收;
甲、乙双方任意一方购料，必须对材料验收合格并签字后才能施工，对甲方提供或指定购买的材料有明显缺陷或隐患的，应办理书面签证后乙方才能施工。
第八条工期延误
对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
1.工程量变化或设计变更;
2.不可抗力;
3.甲方同意工期顺延的其他情况。
因甲方未按合同约定完成其相应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第九条质量标准
双方约定本工程施工质量按《QB/T6016-97,家庭装饰工程质量规范》标准执行，具体验收标准见附件三：《质量验收标准》
施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由成都市装饰工程质监站对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证支出的相关费用由甲方负责。
第十条工程验收和保修
双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程进行验收：
1.基层、水电改造基层完工;
2.漆饰基层完工;
3.泥工面层及整体竣工。
乙方应提前三天通知甲方验收，阶段验收合格后应填写分步工程验收单
工程竣工后，乙方应书面(或电话)通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内**验收，填写工程验收单。
本工程自验收合格双方签字之日起保修期为两年(非施工部分和甲方自购材料及自购物品不属质保范围)。验收合格签字后，填写工程保修卡。
第十一条工程款支付方式
双方约定按下列第种方式支付工程款;
1.此合同签定地为：本市装饰市场，工程款分两次支付;第一次于开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的%，即元，第二次于工程进度过半验收三日内，甲方支付剩余工程款即元，由市场的有关管理部门负责代收(注：此种工程款支付方式仅限于在市场内签定的合同使用，合同需经市场有关管理部门认证并由甲方交纳1%的管理费)。
2.合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：
3.其它支付方式(定金)：元。
工程进度过半是指基层及水电改造基层完工。工程进度过半，三日之内经双方验收并填写验收单。
竣工验收后，乙方应向甲方提供决算资料，甲方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字认定，甲方应在签字时间向乙方结清工程尾款。
工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式****。
第十二条违约责任
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定即视为违约，甲、乙双方议定违约金率为合同总价款的%，违反国家法律、法规及有关**规定，给对方造成经济损失均由责任方承担责任;
合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定，给对方造成经济损失，或因违反国家法律、法规及有关地***规定，受到行政单位的处罚等，均由责任方赔偿由此而造成的全额损失;
未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;
因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
甲方未按期支付工程款，每延误一天向对方支付违约金￥元;
由于乙方原因致使工程延误，每延误一天向对方支付违约金￥元;
由于乙方质量原因达不到双方约定质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。
第十三条合同争议的解决方式
双方发生争议协商解决不成时，按下列第种方式解决解决：
1.向仲裁委员会申请仲裁;
2.向人民****。
第十四条几项具体规定
因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到甲方物管指定的地点，甲方负责支付垃圾运费(***)￥元(此费用在工程价款内);
施工期间，甲方将进户门钥匙应移交给乙方，以落实户内物件保管责任。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁一把，由乙方当场负责安装交付使用;
施工期间，乙方每天的工作时间为：
上午点分至点分;
下午点分至点分。
第十五条附则
本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效;
本合同签订后工程不得转包;
甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份;
凡在本市场各园林绿化市场签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份;
合同履行完毕后自动终止;
本合同实行当事人自愿鉴证，可将合同文本提交所在区(县)的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。
第十六条其它约定条款
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________法定**人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方:__________________
乙方:__________________
甲方委托乙方对__________________进行园林景观设计。为明确甲乙双方责、权、利关系，根据《*******合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》，并结合本项目园林景观设计的实际情况，经双方本着*等、互利、合作的原则，友好协商，签订本合同，供双方遵照执行。
>一、项目名称及地址
1、项目名称:___________________________
2、项目地址:___________________________
>二、设计工作内容
甲方提供的__________________用地红线范围内的环境景观设计(内容为整体规划及景观设计，不包括展览馆建筑设计及配套智能化设计);
>三、设计阶段、设计深度、设计周期
1、整体规划阶段
(1)甲方配合内容
a.用地红线范围及1:200测量图纸;
b.展览馆建筑*面及效果图;
c.**乙方现场踏勘;
d.向乙方提供正式工作任务书(包括具体工作任务和甲方要求)。
(2)乙方完成内容及标准
a.提供景观总体规划图;
b.局部效果图及意向图;
c.方案设计汇报PPT;包括:
①选址;
②规划理念;
③总体规划*面图;
④功能分区图;
⑤展示内容介绍(室外景观部分和展览馆*面布置，其中展览馆相关图纸由甲方提供)
⑥智能化意向(包括太阳能、污水处理系统、新风系统、地暖系统、声控系统、感应系统、智能**系统及其他生态环保、人性化系统各一张)
d.***负责向甲方解说一次。
(3)设计周期:_________个工作日(从收到甲方支付预付款起算)
2、施工图设计阶段
(1)甲方配合内容
a.确认方案阶段设计之内容，并给乙方正式工作任务书;
b.建议植物选配及物料采用;
c.提供建筑相关图纸及室外管线布置图。
(2)乙方完成内容及标准
a.总*面分布图(1:100);
b.放线定位图(1:100);
c.各细部标高图(1:100);
d.各区域灌溉及给排水图(1:100);
e.园林灯具照明及电路系统图(1:100);
f.各区域物料图及样板材质和色彩;
g.乔木布置*面图及定位图(按乔木规格定位);
h.灌木布置*面图及定位图;
i.地被(草坪)植物位置图;
j.总体植物目录表(具备乔灌木的品种、胸径、冠幅、高度及数量);
k.各区域铺地、台阶、建小品的建筑、结构施工详图(1:20);
l.道牙、花槽(台)、休闲座椅的建筑、结施施工详图(1:20);
m.水景给排水施工详图(1:20);
n.花架、亭子的建筑、结构施工图(1:20);
o.照明灯具的规格、尺寸、灯具颜色和灯光色彩详图以及样灯和有关资料;
p.施工图预算;
以上所列图纸(2号图)向甲方提供捌套施工蓝图和光盘壹套，同时各专业***向甲方及施工单位进行设计交底和施工图会审。
(3)设计周期:_________个工作日(从收到甲方第二次付款起算)
>四、设计费用计算及支付
1、设计费用计算:本工程总用地面积为_________㎡，其中绿化用地_________㎡，按实际绿化用地每*方米_________元***计算设计费，本合同共计设计费***￥_________万元(大写:__________________元正)
2、设计费支付方式
(1)第一次付款:本合同签订后五日内，甲方支付乙方设计预付款￥_________万元(大写:__________________元正)。
(2)第二次付款:乙方提供整体规划阶段PPT并汇报一次，并经过甲方确认后五日内，甲方支付设计费￥_________万元(大写:__________________元正)。
(3)第三次付款:乙方施工图设计阶段任务完成，并经过甲方确认后五日内，甲方支付乙方设计费￥_________万元(大写:__________________元正)。
(4)施工图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。
(5)所有费用均由现金支付，如需由乙方开具**，所需税费由甲方额外支付。
>五、违约责任
1、本合同签订后，甲方不履行合同，甲方无权请求返回所付设计费。乙方不履行合同，乙方退还甲方所付设计费。
2、乙方设计文件不能达到本合同约定设计标准及要求，甲方处乙方本合同总价款的_________%的违约金。
3、甲方不能按时确认乙方设计图说，乙方按拖延的时间顺延设计工期。
4、乙方设计图说满足设计标准及要求时，甲方如不按时支付设计费用，每逾期一天，甲方向乙方支付设计费总价款的_________%的违约金。
>六、其它
1、甲方维护乙方设计成果的所有权，不得将乙方设计图说转让给第三方重复使用，也不得未经乙方书面同意重复利用乙方设计图说。
2、本合同甲、乙双方签字盖章生效，甲乙双方结清设计费后自动失效。
3、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，协商不成，任何一方均可向本合同签约地人民****。
4、本合同一式四份，甲、乙方各执二份，具有同等法律效力。
甲方(公章):__________________乙方(公章):__________________
法定**人(签字):____________法定**人(签字):____________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
一、苗木品种、数量、价格
注：以上苗木运输到甲方指定地点并经甲方验收合格后视为交货，价格包括起苗包装、装车、运输、检疫费等相关费用(不包括卸苗)。
二、苗木的起苗时间及质量要求
苗木的\'起苗时间：甲方提前天通知乙方开始起苗，乙方必须按照合同内容中苗木数量、规格等相关要求，将苗木拉运至甲方指定地点。
三、验收：对不符合要求的苗木，甲方有权拒收。
四、付款时间及方式：乙方凭甲方出具的苗木验收单及苗木**进行结账。苗木款于___年___月___日内结清。
五、如一方违约，违约方赔付另一方所签合同总金额10%的违约金。
六、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，合同自苗木款项全部付清后，自动作废。未尽事宜双方协商补充，补充条款与本合同具有同等法律效力。
甲方盖章
乙方盖章
甲方**
乙方**
___年___月___日
园林采购合同3篇扩展阅读
园林采购合同3篇（扩展1）
——园林苗木采购合同3篇
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发包方：
承包方：
依照《*******合同法》、《*******建筑法》及相关法律、法规的规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，甲、乙双方就本项目园林景观工程的施工相关事宜达成一致，特签订如下合同条款，供双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地址：
3、工程内容：
4、承包方式：
二、工程造价
本工程承包总价为***(大写)： 万元整，(小写)： 元。此承包总价包括完成全部工程内容所需发生的一切费用，除下述特别指明的内容可调整工程承包总价外，双方不得以任何理由变更工程承包价。
① 工程设计变更：凭甲方和设计单位有效签证的设计变更联系单。
② 甲方提出的书面变更通知单。
③ 因上述两种情况变更工程内容时，按工程量清单报价中的综合单价进行 调整(单价随总价同比例下浮后计取)。
④ 若施工时甲方通知更换土建工程材料，则根据投标文件中主要材料价格 表中的报价，仅调整综合单价中的材料价(单价随总价同比例下浮后计取)。
⑤ 若施工时更换苗木，则仅调整综合单价分析表中的苗木价格。种植费、综合费用按苗木栽植综合单价分析表中的同规格苗木计取(苗木单价由甲、乙双方协商后计取)。
三、合同工期
本工程合同总工期 90 日历天，自本合同签订之日起开始计算，如因甲方原因致现场不能施工除外。(广场部分必须在60日历天内完成)
四、付款方式
1、确认中标后乙方须交纳合同履约保证金： 叁拾万 元整至甲方指定账户后方可签订合同，此保证金根据工程进度予以返还。(此保证金不计息)
2、完成工程总量的50%时，付已完工程量50%的工程款。
3、工程完工经监理单位、甲方验收合格，交接完相关资料并办理完结算后七个工作日内，付至工程总价款的80%。
4、剩余20%工程款作为质量保证金，工程完工满一年无质量问题一次性付清。
5、乙方每次结算工程款时须提供经甲方认可的有效合格的建安**。
五、工程质量及工程进度
1、乙方必须严格按照经甲方书面确认后的施工图纸和双方确认的施工**设计及国家现行的规范、规程和园林工程质量检验评定**标准等有关规定，精心**施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交监理单位，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到合格。
2、苗木种植当季成活率应达到95%以上，未成活部分应及时补栽补种，自通过验收一年后的成活率必须达到100%，并达到《城市绿化工程施工及验收规范(CJJ/T82-99)》的要求。观赏植物的开花率在95%以上，观果植物的结果率在95%以上(因城市空气污染造成开花不结果除外)，树冠形状符合设计要求。
3、乙方应严格按照甲方审核确认的施工计划进行施工，严格**工程进度及完成时间。甲方对乙方的施工进度进行严密**，如发现乙方施工进度严重滞后，甲方将提出书面警告，如乙方通过整改后仍不能达到进度要求，甲方有权中止与乙方的合同，乙方在接到甲方书面终止合同的通知后二天内无条件退场，一切责任及经济损失均由乙方承担。(因甲方原因造成的进度滞后除外)
六、双方责任
(一)、甲方责任
① 甲方指派 为本工程甲方**，协助乙方与甲方联系办理有关签证、验收手续，甲方**要求变更的，应及时以书面形式通知乙方。
② 负责**检查乙方施工过程中的安全、质量和进度，对工程安全、质量问题有权要求整改或停工。
③ **有关专业人员按国家有关标准和规定进行竣工验收，负责对工程协调、设计变更和施工联系单签证、协调**验收，办理竣工结算。
④ 负责施工现场各施工单位之间的协调、配合工作。
⑤ 按合同约定支付工程款项。
(二)、乙方责任
① 乙方指派 为本工程项目经理，负责本工程进度、质量，解决工程所遇困难，乙方项目经理必须听从甲方、监理和总包单位的协调指挥。乙方项目经理要求变更的，应及时以书面形式通知甲方。
② 按甲方确认后的施工设计图进行施工，保证质量和工期，施工场地做到工完场清，如有违反，甲方保留要求乙方承担相关责任的**。
③ 进出种植土方时，必须满足灌木及乔木生长需要的土层厚度，苗木到场后按设计提供的树木品种、规格、土球大小由甲方进行验收。合格后方能栽植。
④ 所有材料必须有质保书和合格证，经认证许可，并且符合施工图纸和规范要求。
⑤ 乙方应精心**，做到安全、文明施工，保持场地*整、清洁，强化安全意识，抓好安全生产和杜绝一切事故的发生。如发生各种安全事故，由乙方承担一切责任。
⑥ 严格按国家《城市绿化工程施工及验收规范(CJJ/T82-99)》进行施工检验，合格率应达到100%。若施工过程中管理不善，发生严重质量问题，一切责任由乙方承担。
⑦ 接受甲方对景观工程的管理，服从甲方现场**的管理。
⑧ 乙方负责提供所有的技术资料以及竣工资料，包括技术方案、竣工图、材料清单、产品合格证及其它相关技术资料，并负责**绿化专项验收，确保验收合格。
⑨ 乙方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。做好成品的保护工作至竣工验收。
⑩ 乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处臵，防止对环境造成污染，并严格**施工噪音。
11 乙方施工运输材料等的机械设备载重量不能超过28T，否则，甲方有权○禁止乙方**设备进场，由此产生的相关损失由乙方自行承担。
七、施工现场临时水电
1、乙方用电用水必须单独安装水表、电表，并按时支付水电费。
2、现场临时用电：甲方提供变压器或临时用电总箱，其余场内临时用电等配臵均由乙方负责，并负责日常的维护和维修，由此发生的费用由乙方承担。
3、现场临时用水：甲方提供总水源，场内一切临时用水管道敷设的工作及所发生的费用均由乙方负责。如供水压力不能满足乙方要求时，则由乙方自行增设加压系统，由此发生的费用由乙方承担。
八、设计变更
1、施工中甲方有权根据工程需要对原工程设计进行变更，并用书面形式向乙方发出变更通知。
2、施工中乙方不得擅自对原工程设计进行变更，如确需变更的，乙方应以书面形式报甲方、监理单位审批通过后由甲方以设计修改通知单的形式通知乙方**变更施工，其它任何形式的设计变更甲方一律不予认可。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失或间接损失由乙方承担，延误的工期不予顺延。
九、工程结算
1、本工程完工并经监理单位、甲方、相关职能部门等验收合格(按施工图及验收清单进行验收且出具甲方确认的竣工图)，交接完相关资料并签字确认后，方能进入结算程序。
2、工程结算价款含施工图预算对审价、设计变更增减费用及签证费用。
3、施工图以外的设计变更及签证增减的计价原则：设计变更及签证内容与施工图预算清单项目内容相同或相近的按预算清单中的分项单价随总价同比例下浮后计取;设计变更及签证内容与施工图预算清单项目内容不同的由甲乙双方询价及定价。
十、工程验收
1、乙方施工完毕自行初验合格后方可通知甲方、监理单位进行正式竣工验收。竣工验收以国家颁发的现行施工验收规范、质量检验标准、施工图及合同为依据。
2、需进行工程竣工验收，乙方应提前3日书面通知甲方，甲方在收到书面通知后按约定时间配合乙方**工程预验收，甲方应在工程预验收后三天内提出整改意见，由乙方负责整改。
3、乙方在预验收合格并提供验收所需的全部资料后方可通知甲方配合**竣工验收，竣工验收合格之日为竣工日期。
4、涉及到隐蔽工程验收的，须经甲方、监理单位验收合格后，方能进入下道工序施工，否则甲方有权要求乙方返工或采取必要**检测，不论检测复查的结果是否符合设计要求，复查费用均由乙方承担，因此而造成工程工期延误和造价损失，由乙方自行负责，且甲方有权要求乙方就此类**操作承担工程总造价30%的违约金。
十一、工程保修
1、质保范围为乙方所承包的工程范围。
2、本工程的质保期及绿化养护期为一年，质保期及养护期自工程竣工验收合格、交付使用之日起计算。
3、质保期及养护期内乙方应设专人对本工程进行保修及养护，定期或不定期对所有苗木进行修剪、更换(包括未成活苗木)、施肥、病虫害防治、浇水、除杂草等养护工作。
十二、违约责任
1、因乙方原因，导致工程未能按合同工期如期完成，每延期一天按合同价的 3 %向甲方支付违约金;如超过 10 天，视乙方不具备履行合同职责的能力，甲方有权单方面终止合同，并要求乙方承担合同总金额30%的违约金，因甲方原因或不可抗力导致工程工期延误的，经双方书面确认后工期顺延。因甲方原因不能按时支付工程款的每延期一天按合同价的 3 %向乙方支付违约金;如超过 10 天，乙方有权单方面终止合同，并要求甲方承担合同总金额30%的违约金。
2、承包人项目经理、技术负责人及施工机具未能按投标承诺到位，每人每次缺岗一天，承担违约金 5000 元。
3、施工队伍应是乙方的基本队伍，不得安排挂靠的施工队伍，乙方的项目经理及主要岗位工作人员应为投标文件中确定的人员，如自行调换(或作假)视作违约;在合同实施中，如乙方的施工队伍素质、力量、机械配备等不符合招标文件、投标文件的要求、承诺，造成现场管理混乱，工程质量和进度达不到要求时，甲方有权立即终止合同，并要求乙方承担合同总金额30%的违约金。
4、因甲方基建工程质量问题给乙方造成的相关损失由甲方承担。
十三、合同附件
1、合同附件是本合同重要组成部分，与本合同具有同等法律效力。本工程的合同文件包括下列附件：招标文件(包括招标补充文件);投标文件(包括投标补充文件);中标通知书;询标及合同履行中双方就有关问题协商达成的纪要或补充协议;工程和技术文件(包括施工图纸、会议纪要、变更联系单、签证单等其他技术资料、工程结算资料)。
十四、其他约定
1、本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执二份。
2、本合同自双方签字盖章生效，至养护期满结清全部工程款后终止。
3、若发生合同争议，双方应协商解决，协商不成可向合同签订地人民**提**讼。
4、本合同经双方协商一致后，可签订补充协议作为本合同的补充。
甲 方： 乙 方：
签约**： 签约**：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
签约地点：
签约时间：20xx年2月 日
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采购方（甲方）：__________________
供货方（乙方）：__________________
甲乙双方经友好协商，本着诚信原则就甲方购买乙方苗木达成如下协议：
一、甲方向乙方采购苗木，总款项人民币____________万元（￥__________________）。具体的苗木品种、规格等见本合同附件表所列内容。
二、乙方在签署本合同后应当根据本合同附件所列的具体内容组织苗木，不得无故拖延。
三、本合同所购买的苗木应当在年月日前由乙方运送到甲方指定地点，运费由甲方负责。
四、在乙方将苗木送到约定地点后，经甲方验收合格，视为乙方履行了交付义务。
五、关于苗木的检查、验收的方式、方法及质量要求由甲方确定。具体为苗木进场后乙方负责栽植，用支架固定好。
六、付款方式：验收合格后，甲方一次性向乙方支付人民币__________________万元。
七、如果乙方超过本合同约定的日期交货，甲方有权拒收，并有权要求乙方承担违约责任。违约金为本合同金额的_________％。
八、因乙方迟延交付或者交付的数量与本合同不符，不得不使甲方另行购买树苗，因此增加的费用由乙方负担。
九、本合同所定的苗木数量、规格、价格、到货时间等任何一方不得变更。如确需变更，必须经甲乙双方协商达成一致后才能变更。
十、乙方再交货时需提供相关部门出具的检验证明等相关证明文件。如果乙方不能提供，则甲方有权拒绝接受货物，并要求乙方承担违约责任。违约金为合同总价款的10％。
十一、甲方应当按照本合同的约定支付款项，如果甲方违约，甲方应当承担相应的违约责任。
十二、如因不可抗力因素影响本合同履行的，违约方不承担违约责任。
十三、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商。
十四、如果在履行合同当中发生纠纷，双方应当协商解决，协商不成的，应当提交人民法院裁决。
十五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
十六、本合同双方签字后生效。
采购方（甲方）：__________________
供货方（乙方）：__________________
账号：___________________________
账号：___________________________
开户行：___________________________
开户行：___________________________
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甲方：
乙方：
鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事园林绿化劳务工作，根据《*******劳动法》和有关规定，甲乙双方经*等协商一致，自愿签订本劳务合同，以资共同遵守。
>一、用工项目
甲方将______小区园林绿化相关工作承包给乙方，由乙方**人员进行园林绿化工作。
>二、工期
______年______月______日至______年______月______日止。
>三、劳务费用
1、男工：_______元/天，女工：_______元/天，工长：_______元/天，车辆：_______元/天。
2、农忙或用工紧张时期劳务费比照市场价格支付工资，之后恢复原先价格。
3、劳务费按月结算。劳务费中含各种保险费用。
>四、施工作业标准
乙方必须按照甲方图纸规划要求进行园林绿化施工作业，符合安全标准和美观要求。
>五、甲方责任
1、甲方派出人员指导相关工作如何施工，提供必要的专业工具。
2、按时支付劳务费及税款（劳务费用总额______%）。
>六、乙方责任
1、临时工必须符合****的劳动年龄，即年满18周岁，且身体健康，能胜任所从事的工作。若不能胜任工作，甲方负责人员有权辞退。
2、乙方必须对劳务人员进行安全教育，并为劳务人员缴纳工伤保险及意外伤害险，工作中发生人员伤亡事故，甲方不承担如何责任。上下班途中出现任何交通安全事故乙方承担责任。
3、严格遵守劳动时间，不迟到、不早退，有事需向甲方负责人员请假，服从甲方负责人员**，听从指挥，工作尽职尽责，自觉接受业务，安全生产培训，掌握工作要领，不违章作业，工作中主要安全，由于违章作业造成身体损害责任自负。
4、在施工工作中，不酗酒、不**、不打架斗殴，如有违反当即辞退，因上述原因造成身体伤害责任自负。
5、若有借用甲方的工具等，要妥善保管、使用。如有损害照价赔偿。
6、乙方必须保证甲方对用工人员数量的要求。
7、乙方必须在规定的时间内完成甲方指定的任务。
>七、违约责任
1、甲方按合同要求及时拨付劳务费，延期给付的按规定支付乙方利息。
2、乙方不能按合同规定的要求**人员施工，不能及时完成工作任务，甲方有权追究责任，减付劳务费用。乙方不履行合同时，甲方有权**合同，由此造成的损失由乙方承担。
>八、争议解决
合同在执行过程中发生争议时，双方应本着公*、合理的原则及时协商处理，协商不成的，由________仲裁机构裁定或通过诉讼解决。
>九、合同生效与终止
本合同自甲乙双方签章之日起生效，工期结束后自动失效。
>十、其他
1、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。
2、本合同一式_____份，自双方签字日起生效，双方各执_____份，均具同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
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**市园林绿化工程施工合同
工程名称：
发 包 方：
承 包 方：
合同编号：
**市工商行政管理局**市园林局 制定
二o o四年二月
**市园林绿化工程施工合同协议条款
发包人（全称）：
承包人（全称）：
承包人资质等级：
依照《*******合同法》和********、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（gf- 99- 0201）及其他有关规定，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：
一、工程概况
第1条 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项批准文号：
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（以下简称甲方)
(以下简称乙方)
依照《民法典》、《*******建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循*等、自愿、公*和诚实信用的\'原则，就 ，同意订立本合同，达成协议如下：
一、项目概况：
1、项目名称：
2、项目地址：
二、本合同施工范围： 项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期：
开工日期：________年____月____日
竣工日期：________年____月____日
四、 合同价款及付款方式
总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。
五、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、各方**及义务：
1、甲方的**及义务：
(1)、甲方**负责**检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。
(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。
(5)、按合同约定**工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。
2、乙方的**及义务：
(1)、乙方驻工地**负责合同履行，按要求**施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前**好采购、运输、保护等工作。
(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。
(4)、接受甲方**和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
(5)、严格按审批后的图纸和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，确保工程质量和合同工期。
(6)、参加工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求及时办理竣工资料的移交，编制工程结算。
(7)、及时向总包单位支付施工、生活用水、电费用。
(8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。
八、质量与验收
1、本工程按国家现行《基础设施工程施工及验收规范》进行检查验收，园建工程按《建设工程施工质量验收**标准》(gb50300-)及其他相应****标准验收。中标质量标准即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。
2、乙方必须严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准精心施工，确保质量。各分项工程，隐蔽工程，尤其是中间验收必须严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参加，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。
九、合同生效
合同订立时间：________年____月____日
本合同双方约定 签字盖章 后生效
十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________ 法定**人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
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发包方： ____________公司(以下简称甲方)
承包方： ________________(以下简称乙方)
根据《*******合同法》、《*******建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
1.工程名称： ______________项目外环境景观及______________景观园林绿化工程 ;
2.工程地点：_____________________;
3.工程承包范围和内容：______________园林景观、______________景观工程、______________景观工程(含各出入口)绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用______________元予乙方。
4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。
第二条 工程期限
1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_______年_______月_______日。
2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程**签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
(1)发包方在合同规定开工日期前_______天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;
(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;
(3)在施工中因停水、停电连续影响_______小时以上者;
(4)发包方现场监理工程师或工程师**拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;
(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;
(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;
(7)发生重大设计变更。
第三条 工程合同造价：
1.本工程合同预算造价为***____________元，即***______佰______拾______万______仟______佰______拾______元整(含税)
2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。
第四条 材料、设备供应、检验
1.进口特殊材料，由发包方**供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;
2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏;
3.所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。
4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。
5.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的\'发包方承担;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。
6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。
7.乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。
第五条 工程质量和检查验收
1.本工程质量要求为优良;
2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师**的**检查;
3.发包方聘用的现场监理工程师为____________;
4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。
5.隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师**检查验收，监理工程师或工程师**接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。
6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
7.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方**有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。
8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。
9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量
造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。
第六条 施工设计变更
1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。
2.施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前______天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。
3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。
4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;
5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认;
(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符;
(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;
(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
(4)确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方承担。
第七条 双方负责事项
1.发包方
(1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括**及隐蔽的)，并提供有关隐蔽、障碍物资料;
(2)在开工前做好“三通”;按审定的施工**设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于______米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费;
(3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工
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