# 石供货合同范本(推荐5篇)

来源：网络  作者：浅语风铃  更新时间：2026-02-23

石供货合同范本1______省第___建筑集团公司(简称甲方)___县高级中学：(简称乙方)______石料工艺厂：(简称丙方)依照《_合同法》《_建筑法》等相关法律法规，左云县高级中学，道路铺装路沿石、平石。广场铺装石材及室外其它石材由丙...

石供货合同范本1

______省第___建筑集团公司(简称甲方)

___县高级中学：(简称乙方)

______石料工艺厂：(简称丙方)

依照《_合同法》《_建筑法》等相关法律法规，左云县高级中学，道路铺装路沿石、平石。广场铺装石材及室外其它石材由丙方供货，及广场铺装人工费用：本着平等、自愿、公平的原则。需监供三方就有关事项签订合同如下：

一、(1)工程名称：左云县高级中学室外石材供货(广场铺装)

(2)工程地点：___县高级中学

(3)工程内容：见用料明细表

(4)供货日期：具体以甲乙双方下达供货计划表为准

(5)交货地点：工地现场甲方指定位置

二、交货方式：由丙方负责将石材卸至甲方指定地点、运输，装卸费用均由丙方负责。

三、产品质量要求，丙方对所供石材的质量，必须达到国家石材规范要求，并严格按照甲乙双方提供的图纸供货。丙方将派员与甲乙双方代表、监理代表在工地共同进行验收，同时办理验收手续。如质量不能满足要求，丙方应无偿负责更换、修复、直至达标为止。

四、合同价款及结算方式，合同总价以工程最后实际用料为依据。单价以供货价清单为依据(见附表)合同签订七日内支付总价30%预付款。以后每供货30万元支付50%，剩余20%工程铺设验收合格，30日内结清余款。

五、合同变更，任何一方对合同内容进行调整，必须在交货日提前10天内以书面形式通知对方，达成一致后方可变更，否则因此造成的损失由责任方负责。

六、甲方的责任与义务

(1)提供详细的供货清单，(包括加工图纸、资料)供货进度表。

(2)提供石材放置场地。

(3)按合同约定及时支付货款。

(4)负责石材到场的验收及办理相关手续。

七、乙方的责任与义务

(1)协助甲方监督丙方石材是否合格，并协调办理相关验收手续。

(2)监督甲丙双方是否如约履行合同，及交货付款情况。

(3)如甲丙双方如有违约，乙方有权阻止及仲裁违约条款。

(4)如乙方没有公平合理尽到监督作用，损失方有权追究乙方违约责任。

八、丙方责任与义务

(1)按甲方提供供货清单，乙方监督标准，及时供货。

(2)对所供石材质量负责，对不合格产品，及时更换修补。

(3)配合甲乙双方现场验收工作。

九、违约责任

除不可抗力外如发生甲乙双方中途退货，不能及时付款，丙方不能按时供货等情况。应以书面形式通知对方，三方本着友好协商的原则，妥善解决。如协商未果由工程现场所在地法律部门仲裁。

十、其它未竞事宜，根据现场实际情况协商解决。

十一、本合同一式六份，其中正本三份，副本三份。三方各执正副本各一份，具有同等的法律效应。

备注：

甲方盖章：__________________________

乙方盖章：__________________________________

丙方盖章：______________________

代表人签字：______________________

代表人签字：________________________________

代表人签字：______________________

日期：______________________

石供货合同范本2

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据《_合同法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，就雁塔南路道路部分铺装石材事宜签订本供货合同，双方必须严格遵守。

>一、协议要约

1、甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售部分铺装石材产品。

2、乙方确保所有石材编号进场，进场同时须出具相关技术资料及合格等级证明。

3、乙方进场的石材产品品质应符合认可的封样材质

4、甲方负责提供门道路铺装石材规格、尺寸、数量及相关设计施工图。

>二、清单单价：

注：具体数量以实际发生数量为准。

>三、质量要求及技术标准

1、乙方按双方结合图纸规格共同确认的《石材供料清单》及国家行业标准JC205-1992等要求进行加工、交货。

2、乙方所供石材必须确保为合格产品，不允许有明显色差及水纹，光面板必须保证高光洁度。石材厚度、平面几何尺寸、平整度及对角线精确度误差等均须满足JC205-1992相关规定。

3、石材花色和纹理必须与样品一致。石材进场后，必须经甲方现场验收合格。

4、乙方包装质量应符合石材产品在正常条件下安全装、运输的要求。

>四、协议价款与支付方式

主要品种、规格石材的单价详见《清单单价》，表中石材单价均已包括加工制作费、运输费、税金等一切费用。

>五、付款方式

供货完毕，每批材料到场后甲方支付货款的75%，余款待乙方向甲方提供足额的材料发票后，甲方按材料到工地经验收合格的使用数量，二个月内向乙方支付全部工程材料款完毕。

>六、交货、运输及验收

1、乙方第一批石材以指定日期前运至施工现场，余下石材根据甲方下达的供货清单在指定日期运至施工现场，尽可能减少板材色差。

2、运输方式：由乙方负责运输至施工现场，乙方负责卸货。

3、若因乙方供货原因(如供货延期、供货产品质量不合格等)给甲方造成的经济损失均由乙方承担。

>七、违约责任。

1、若乙方不能按时交货，每延迟一天，应按延迟供货货款总额的向甲方支付违约金，累计计算。并须赔偿因此造成的工期延误损失。

2、由于产品自身质量问题导致退货所发生的一切费用及损失均由乙方自行承担。如有发生，乙方除应在规定的时间内调换新的石材至合格为止外。

>八、协议变更与解除

协议签订后除不可抗力因素外，双方不得无故变更或解除本协议，如因特殊原因，经双方协商一致方可变更或解除协议。

>九、争议解决方式

本协议履行过程中发生争议，双方另行协商解决。协商不成，可向人民法院提起诉讼。

>十、其他

1、本协议双方签字、盖章即生效，此协议尽作为双方就上述事项约定之用，结算完毕后，该协议自行中止，本协议一式两份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。

2、本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议。

甲方(盖章)：

委托代理人：

乙方(盖章)：

委托代理人：

____年____月____日

____年____月____日

石供货合同范本3

甲方：

乙方：

甲方因修建阿大线续建工程布连沟中桥需向乙方购买成品大梁,双方就购买大梁一事达成以下协议。

1、乙方向甲方提供的大梁需符合设计图纸规定规范要求的各项指标，方可供货。

2、经双方协商甲方需向乙方购买16米梁24片、20米梁25片，16米梁价格为:12204元/片，20米梁价格为:13000元/片，组织运输车辆及运费均由乙方自行负责。

3、乙方要保证甲方修建桥梁所需梁板的数量，自6月1日开始进场，按照甲方的计划组织运输车辆进场。如因乙方供货不足或中断供货，给甲方造成损失，乙方全部负责赔偿。

4、甲方要保证合同的`定购梁板的数量，如果甲方没有履行合同规定大梁的数量，甲方要对乙方所造成的经济损失负责赔偿。

5、结算方式按公司规定结算，税金由甲方代交，从乙方供料款中扣除，供料结束结算后，按公司规定付款。

6、未尽事宜经双方协商解决，本合同为一式两份，一经签字盖章即可生效。双方各持一份。

甲方负责人签字：乙方负责人签字：

___年__月__日___年___月__日

石供货合同范本4

甲方（需方）：

乙方（供方）：

经甲、乙双方协商达成如下购销协议：

一、乙方给甲方提供需要的所有砂石骨料（砂：中砂；石子：）；

二、甲方在需要时间：甲方在急需时间为预约提前三天通知乙方，乙方必须在甲方预约时间内到货（甲方指定地点）；

三、供货单价：经双方协商的认定价，中砂：___元/m3；石子：___元/m3；到货地点瓦松路S301一标段；

四、付款方式：供需双方协定工程完工后一次结清；

五、卸货验收方式：乙方货到指定地点后，甲方派指定人员收方。验收方式在货到指定地点后，由甲方人员开据收方清单，作为结算依据；

六、乙方必需按甲方要求进行供货，如不及进供货，造成甲方停工待料责任乙方承担；

七、本协议经双方已定，如有不妥双方协商再行补充，本协一式两份，双方各执一份，签字生效。

甲方（需方）：

乙方（供方）：

日期：

石供货合同范本5

购买方（甲方）：

供货方（乙方）

经甲、乙双方共同协商，依据《_合同法》、《_建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。

二、品名及数量：建筑工程中砂、碎石m3左右。

四、结算单价：中砂及碎石价格由甲方按照台安建筑中楼盘其中

五、质量：由检测中心检测合格，产地不限，质量不合格乙方将货物拉回，换质量合格产品。

六、付款方式：工程全部完工后结算，双方约定此合同工程款用金帝华都商品房立体砍块抵顶，房价按售楼处销售价格计算，结算时按面积多退少补。

七、乙方房屋自行出售，其销售价格必须与甲方统一，如因乙方销售价格比楼盘价格低给甲方销售造成影响和损失乙方负责赔偿。甲方有权收回房源。

八、乙方售出的房屋。甲方将按照本公司要求配合乙方客户办理房屋交接及入住。

九、乙方客户如有办理按揭贷款的，甲方将协助乙方客户办理，办理贷款的相关手续及费用乙方客户负责，甲方不承担法律责任。等银行放款时，甲方将贷款付给乙方。

十、供货时间：按照甲方工程的实际情况。甲方要求供货提前五天通知乙方。供货期间乙方对甲方裁定的基础价格不同意的或不按期及时供货，视为违约，自行退场，先期供货费用转为违约金，甲方不负责退还。签订日乙方付合同约定金伍万圆整，若违约此款不退。

十一、以上条款双方认真执行，如有未尽事宜，双方协商解决。如乙方不能履行由担保方负责。期间如发生争议，可诉讼至法院。

十二、此合同一式两份，一份两页，双方各执一份，签字后生效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn