# 简易绿化劳务合同

来源：网络  作者：心旷神怡  更新时间：2025-11-03

简易绿化劳务合同3篇大家知道劳务合同怎么写吗？一起来看看。在履行劳务合同过程中，如果发生争议，双方应当协商解决，如协商不成，可以采取起诉的方式。你是否在找正准备撰写“简易绿化劳务合同”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！>简易绿化劳...

简易绿化劳务合同3篇

大家知道劳务合同怎么写吗？一起来看看。在履行劳务合同过程中，如果发生争议，双方应当协商解决，如协商不成，可以采取起诉的方式。你是否在找正准备撰写“简易绿化劳务合同”，下面小编收集了相关的素材，供大家写文参考！

>简易绿化劳务合同篇1

发包方(甲方)：

承包人(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 和诚实信用的原则，双方就项目绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程路段：至 四、工程范围及工程量

1、工程范围为：见施工图及工程量清单

2、工程内容及工程量：人工细平场地;种植苗木、草坪;养护苗木、草坪;合同工程量见《工程量清单》，结算工程量按实际合格面积或数量计算。

3、工程养护：养护费用按月计算。养护费整更换、喷药、施肥等全部养护费用)，本项目默认养护时间为3个月，甲方可以根据实际情况调整养护时间。

五、合同工期

合同工期：开工后30天内完成。

具体开工日期由甲方确定，但不应迟于20_年_月_日。若应甲方原因，开工时间迟于约定时间，草坪采购市场价格上涨，且高于6元/m2，甲方应该根据市场价格调整草坪单价，其工程量按实计算。

六、承包方式

乙方负责所承包的工程内容的施工，承包方式为包工、包材料、包养活，不包含各项报建费用。具体场地的机械平整及造型由甲方负责，乙方负责人工细平。

第二条 双方职责及承包方式

一、双方职责：

(一)、甲方责任及义务：

1、甲方对本工程绿化施工的全过程进行监督;

2、甲方负责乙方的人员住宿、用水、用电。

3、甲方应及时审核乙方的工程量并支付工程款。

(二)、乙方责任及义务：

1、乙方负责苗木草坪种植、养护及木扶架，乙方必须保证质量符合设计及《公路工程质量评定标准》要求。

2、乙方应按约定时间和要求，完成以下工作。

(1)应按甲方提供的要求及时完成。

(2)承担施工安全保卫工作，杜绝重大安全事故发生，由乙方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用，由乙方自行承担。

(3)施工场地清洁卫生的要求：符合省、市环境卫生管理的有关规定。

(4)乙方应当按照合同书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同书约定的开工日期前3天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，开工日期不予顺延。

(5)乙方承包的工程项目，不得进行分包，按施工计划自觉接受甲方的管理，保证施工的顺利进行。

(6)乙方在施工中应自觉接受甲方的管理，不得拒绝甲方提出的合理整改要求。在施工过程中经检验不能保证工程质量，甲方有权终止本合同，造成返工损失，乙方应予赔偿。合同签订以后，双方应该严格遵守。不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同，乙方应赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方不经乙方同意，无故解除合同，甲方应赔偿乙方因此而造成的直接经济损失。

第三条 工程造价及工程价款的支付

一、工程造价

本合同价款采用固定单价合同方式清单报价，苗木单价分不同规格。甲方可以根据现场实际需要，要求乙方在各施工部位采用何种规格，乙方应该严格按照甲方要求施工。经过双方验收合格后按实办理结算。

本工程暂定合同总价为：300000.00元(大写：叁拾万元整)

二、工程款支付方式

开工后甲方先支付乙方合同总价10%的工程款，每月底乙方按照完成合格工程量办理计量手续，甲方根据计量按照70%支付工程款。工程养护期完毕并验收合格后，双方办理结算，结算完毕，甲方累计支付乙方工程至95%，剩余5%保修期满后一次支付。

工程保修期：验收合格后3个月，保修期间乙方负责草坪苗木修整和更换。

第四条 工程质量

一、工程质量等级：合格。

二、乙方按照施工图纸和甲方要求，精心组织施工保证工程质量，如质量不符合标准，必须返工，其工料费损失，由乙方承担;如因不可抗拒的自然灾害，导致无法挽救的损失，由甲方负责。

第五条 附则

一、本合同如有未尽事宜，双方应友好协商另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如发生纠纷而协商解决不了时，任何一方均可向工程所在当地人民法院起诉。

二、本合同壹拾肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。

三、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。双方义务履行完毕后，合同失效。

四、乙方承诺：

1、乙方坚决杜绝乙方人员以任何原因或理由对甲方人员、监理、业主等于工程相关人员，恐吓、威胁、人身攻击等恶劣事件发生;

2、乙方坚决杜绝乙方人员围堵项目部、项目车辆或项目相关人员等恶劣事件发生;

3、乙方坚决杜绝乙方人员与其他班组人员发生打架斗殴恶劣事件发生;

4、乙方若违背承诺，发生上述任何恶劣事件，乙方愿意接受甲方每次壹拾万元以上的罚款，并承担全部责任。

5、乙方承诺有任何争执或争议事件发生，乙方应该先向甲方项目部管理人员及项目经理及时反映汇报协商。如若协商不成，乙方可按照合同约定向法院诉讼。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

>简易绿化劳务合同篇2

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动法》以及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程的劳务事项，经协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况：

1. 工程名称：

2. 工程建设地点：

3. 工程面积：

第二条 劳务工作内容的约定：根据甲方与建设方所签订的 工程施工图及相应的调整增减的绿化工程项目和甲方绿化施工员指定的工作项目。

第三条 工作质量标准的约定：按绿化植物栽种的相关要求为标准。(《绿化工程施工操作规程》为合同的附件1)

第四条 执行代表：

1、 甲方指派绿化施工员为代表，协调本合同的履行。

2、 乙方指派为代表，协调本合同的履行。

第五条 劳务费的约定及支付办法：

1、 按照双方确定的《绿化工程施工定额》为劳务费用的结算依据(《绿化工程施工定额》为本合同附件2)。

2、 实作工程量单一式四份进行统计后双方签字确认。此工程量单作为月结劳务费依据。

第六条 安全责任：

1、 乙方按有关规定制定严格的安全防护管理办法，确保安全施工。如造成安全施工责任事故，其责任损失由乙方承担。

2、 做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理。防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事等不法行为。预防人员伤亡事故的发生。施工过程中严格控制噪音、粉尘污染，不影响周边居民正常生活。

第七条 甲方对乙方人员违规行为处罚约定：

1、 乙方代表无故脱岗半天以上罚款100元/次;拒不听从甲方绿化施工员的管理安排可以罚款200元/次。

2、 乙方应节约现场用水、用电，保障现场安全生产。做到人走关水、关电。若乙方烧自制水乌龟发现一次罚款100元/次;对拒不听从劝告且连续被现场管理人员发现两次及以上者将加重处罚，处罚金额视情节的轻重而定。

3、 乙方所有人员，在施工现场不得赤膊，穿拖鞋上班，违者罚款20 元/人次。

4、 乙方操作人员高空作业时必须系安全带，违者罚款200元/人次。若甲方要求戴安全帽才能进入施工现场，乙方不戴安全帽进入现场罚款20元/人次。

5、 乙方不得聘用三无人员、未成年人和盲流人员作业，违者交司法机关处理，并处罚款100元/人。

6、 乙方员工不得在项目实施的公共场地打架斗殴，无论任何原因，甲方将处罚乙方至少200元/次(最多不超过1000元)的罚款，情节严重的交司法机关处理。

7、 作业人员酒后上班将造成质量、人身安全隐患，如发现乙方作业人酒后上班，除加强安全教育外并可处罚50元/人次。

第八条 其它：

1、 甲方按劳务费总额的2%结算给乙方作工具配置费。施工所用一切工具乙方自备。

2、 甲方提供相关用水、用电设施并承担费用

3、 乙方人员不得盗窃甲方和业主方的任何公、私财物。凡是被甲方或业主方人赃并获的，甲方将按该财物等值的3倍给予处罚乙方。同时对举报有功人员将给予等价赔偿以外的罚金的50%给予奖励，并对举报有功人员公司将给予严格的保密。

9、乙方人员在施工过程中，因意外原因损坏了甲方或业主方的公、私财物，甲方将按该财物的等值价格要求乙方赔偿。

10、乙方承担相关人员的安全事故责任。

第九条 特别约定：

一、在本合同履行过程中，双方约定：乙方人员请甲方人员吃饭、娱乐、送钱送物等行为均视为商业贿赂。甲方可对其乙方的这类行为进行以下处罚：乙方人员请甲方人员吃饭、娱乐等行为，甲方将处罚乙方1000送钱、送物给甲方人员的行为，将按合同总额的5——10%处罚元/次。 乙方

二、对举报有功人员的奖励：凡是对举报有功的人员，公司除了重奖之外，还将给予严格的保密。

1、对以上第一条的举报者，公司将按处罚金额的50%给予奖励。

2、对以上第二条的举报者，公司将按处罚金额的30%给予奖励。

第十条 乙方有教育和管理自已工人遵章守纪的义务。以上凡是对乙方人员违规行为的处罚，甲方均以乙方为主体，凭据处罚决定书在乙方劳务费结算时扣减。

十一 未尽事宜，双方另行协商，协商不成均可向工程所在地人民法院起诉。

十二 本合同一式贰份，双方各执壹份，签字盖章后生效，双方履约完毕自动失效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

>简易绿化劳务合同篇3

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.1 工程名称： 工程办公楼区域广场及停车场铺装

1.2 分包工作内容： 绿化工程办公楼区域广场及停车场铺装 范围包括：场地的平整、混泥土垫层、广场砖的铺设、停车场铺设、配合现场放线打点。

第二条 作业人员

乙方根据工程需要向甲方提供一定的施工人员及施工条件。

第三条 合同工期

开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。

第四条 合同价款

4.1 合同价款为浇灌混泥土

4.2 合同价款的确定原则：按实际工程量结算。

第五条 双方权利及义务

5.1 甲方负责提供材料及现场协调。

5.2 本场地现有混泥土破损之处，乙方按照甲方要求进行免费处理;

5.3 本工程施工中所出现的一切不安全事故由乙方全权负责;

5.4 乙方应严格按照甲方所提供的施工图进行施工;

5.5 乙方应向甲方提供本工程所需材料清单;

5.6 乙方应向甲方提供本工程施工的相关资料;

5.7 本工程所需的一切施工工具由乙方自行解决。

5.8 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

5.9 乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。

第六条 合同价款的结算和支付

本工程完工后，甲方应在7个工作日内组织验收，验收合格后，甲方在5个工作日内向乙方支付所有款项。

第七条 违约责任

因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量不符合要求时，乙方应立即整改并不增加工时费。

第十七条本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。

第十八条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn