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经甲乙双方协商,就花屋组至吴屋路段修筑事宜达成协议,特订立如下合同。 一、工程范围: 1、吴屋组塘岸从东角至西角浇注混泥土墙,底宽0.8米,面宽0.4米,高平路面低0.1米,每5米一个墩柱,1米*1米并一收缩缝,水泥c25标准海螺,沙渣按标...
经甲乙双方协商,就花屋组至吴屋路段修筑事宜达成协议,特订立如下合同。
一、工程范围:
1、吴屋组塘岸从东角至西角浇注混泥土墙,底宽0.8米,面宽0.4米,高平路面低0.1米,每5米一个墩柱,1米*1米并一收缩缝,水泥c25标准海螺,沙渣按标准配料,取塘内土填空。
2、土方工程,吴屋组已征山界内的所有立方清理拉至李家垅口填实,王家垅园填土方同样清理拉至李家垅口,全线路面整平压实,并清理边沟。
3、涵管七处29米,其中有筋涵40Ф3米,30Ф2米,务处安装顺畅。
4、吴屋塘东角砌石摆长8米,平均宽40公分,高平路面。
二、工程总造价为陆万叁仟捌佰元整。完工日期为本年农历腊月二十日前(十五个有效工作日)。
三、付款方式:路料到场付工程款的40%,混泥土墙成功付工程款的40%,整个工程完工经验收合格后除留肆仟元作为质保金外付清(质保金为1年)。
四、双方责任,甲方负责施工期间周边矛盾,乙方负责施工安全,如出现工伤事故,甲方概不负责。
此合同一式三份,甲乙双方各执一份,村委会留一份并自签字之日生效。
甲方代表:
乙方签字:
立合同日期: 年 月 日
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