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钢结构简易承包合同范本1发包方（甲方）:承包方（乙方）:为了将本工程做好，甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方，根据双方协议，明确双方在承包中的权利义务、责任，经双方同意，签订本协议，以下简称甲方、乙方。1、工程名称：嘉禾望岗...
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发包方（甲方）:
承包方（乙方）:
为了将本工程做好，甲方将一栋七层半装修工程以包工不包料方式承包给乙方，根据双方协议，明确双方在承包中的权利义务、责任，经双方同意，签订本协议，以下简称甲方、乙方。
1、工程名称：嘉禾望岗村。施工承包内容:乙方按建筑规格要求、设计施工图纸并由乙方同意后施工。
3、水泥、沙浆、批荡、过灰油、厨房，洗菜盘用50×50耐磨砖、做双层炉灶台，所有内墙贴25×40瓷片，贴米高瓷片，房间脚线。
4、所有厕所，阳台，楼梯贴瓷片到顶。
5、外墙贴马赛克。
6、乙方包内地面用水，泥浆，贴50×50地砖。
7、承包价格:按装修面积每平方米为83元。
8、水电安装，扇灰和排污管安装，一切由甲方负责。
9、付款方式：按工程进度，付进度款80%，完工后，三日内结清所有工程款。
10、所有余泥由乙方负责清理到一楼集中点，再由甲方负责运走。
本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方签名:
乙方签名:
年 月 日
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甲方：
乙方：
经双方充分协商为明确双方责任，本着互利互惠的原则现将钢结构厂房车间承包给乙方施工，特订本协议如下望共同遵守：
一、 承包方，包工包料;
二、 承包范围：根据简易图和双方约定施工内容范围内的钢结构工程，进行施工。檐口高度规格为—5米之间;
三、 总造价按建筑实有面积计算：长138米*13米=1794平方米，每平方按125元计算。
四、 质量按照简易图纸标准验收，原材料按照提供的施工要求材料表进行施工，保质保量。
五、 双方工作
甲方负责水、电、路三通;
自合同签之日起付给乙方工程预付金;甲方按工程进度发给乙方的承包金，不得拖延，工程竣工验收后付给乙方全部工程款。
六、本工期工程定于20xx年 月 日开工，于20xx年 月 日交工，如遇到风雨不能按时交工，其它特殊情况等不能按时交工，双方协商可顺延。
七、安全问题
在乙方施工中，因乙方自己原因所造成的事故，均由乙方全全负责;
八、其它未尽事宜双方协商;
甲方签字： 乙方签字：
日 期：
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发包方：________（以下简称甲方）
承包方：________（以下简称乙方）
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及
其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，
双方就彩铝门窗工程施工事项协商一致，订立本合同：
一、承包范围：彩铝型材门窗。
二、承包方式：包工包料、包制作安装。
三、原材料选择：________ 。
四、本合同适用法律及法规：《建筑法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《^v^经济合同法》及国家现行相应的设计、施工及验收规范等。
五、合同单价与工程量及总工程造价：
铝合金门窗综合单价为________ 元/㎡；该项目约________ ㎡；
总造价约________元。
（备注：以上单价不含土建配合费、税金及检测费。）
六、工程进度、质量及验收要求：
1、工程进度：乙方施工进度以甲方进度为准。若遇重大设计变更或人力不可抗拒因素及建设方甲方原因误工，工期相应顺延。
2、铝型材质量符合GB/T5237-20__标准。甲方要求品牌为“凤铝” 888推拉窗铝合金型材；主型材壁厚为 mm；颜色为________；色号为________ 。
3、中空玻璃符合GB11944-20__标准。规格为5mm+6A+5mm单面白色钢化。
4、工程材料参见乙方提供的主辅型材及配件检验报告，主要配件为广东“凤铝专用”五金件。
5、详细技术要求见乙方提交的设计图纸，并经甲方签字确认后再进行制作。
6、质量：按现行相应的施工验收规范标准验收达到合格。工程经检验合格后由乙方提供完整的归档资料。
7、门窗检测由乙方负责样窗送检。送检数据以实际送检数据为准，如送检数据与图纸数据不符时，其由于甲方更改图纸设计要求所导致的数据不符情况由甲方自行负责。
七、付款方式：
1、第一批外框进场七日内，甲方付给乙方工程总额________%的工程进度款。
2、第一批窗扇进场完毕七日内，甲方付给乙方工程总额________ %的工程进度款。
3、全部安装完毕后七日内，甲方付给乙方工程总额________ %的工程进度款。
4、验收后甲方应在七日内付给乙方工程总额________ %的工程进度款。
5、剩余款5%作为质量保证金，工程竣工验收合格一年后，双方无质量异议，甲方一次性付清。
八、工程量计算：
工程结算面积按甲方图纸洞口实际尺寸计算，转角及飘窗按外围展开面积计算。
九、工程验收：
工程具备验收条件，乙方按国家和本市工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整的竣工验收报告和资料，甲方代表收到乙方提供的验收报告及相关资料符合要求后15日内组织验收。发现工程质量问题乙方应及时解决，在甲方规定的时间内不能解决或完成而影响工程进度所造成的损失由乙方负一切责任。甲方代表在验收报告上签字即视为工程竣工，在验收后15日内如无任何异议不予签字，可视为竣工报告已被通过。验收应按JGJ73-91《建筑装饰工程及验收规范》标准执行。
十、双方的责任与义务：
(一)甲方负责为乙方进入工地创造便利条件，应向乙方提供符合规范的门窗洞口尺寸（同系列窗型高、宽不得大于±20mm）;协调解决施工所用的脚手架、垂直运输吊装工具、水电及三线（面线、水平线、垂直线位置）；协调解决乙方堆放场地、水、电源位置。监督检查工程质量，对施工质量不符合约定的，甲方有权要求施工人员在合理期限内无偿修理或返工。因甲方未按照约定的时间和要求提供三线
位置及施工配合，乙方可顺延工程日期。甲方承担施工配合事宜，如洞口二次修补及抹灰等责任。
(二)乙方负责按甲方提出的工期和质量要求施工，并负责此工程竣工验收后的维修服务工作，乙方保修期为一年，并负责终生维修。在保修期内，由于乙方原因导致的质量问题，乙方免费维修；由非乙方原因导致的破损及其它问题，乙方负责维修，甲方承担维修所需的一切费用。保修期外,乙方负责维修，由业主承担全部费用。
(三)乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工。
(四)乙方按甲方签字确认的施工方案及设计图纸进行施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：
1、施工中如发现自身设计有错误或严重不合理的地方，甲、乙双方应以书面形式通知对方，并在3天内提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签字后，方准施工。因此造成的工期延误及材料损失均由过失方承担。
2、在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规范时，应在施工前按审批程序重新报甲方批准，经甲方审查核后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工，所发生的责任与费用由强行施工方自负。
(五)、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经
验收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日千分之一的逾期违约金。
(六)、施工期间乙方确保安全生产，严格遵守建筑工程安全生产有关规范措施，如发生人员伤亡、质量事故等问题，均由乙方承担全部责任和一切费用。甲方派驻工地人员有权对工程质量、进度提出意见和建议，确保施工顺利进行。
十一、违约责任：由于甲乙任何一方不能按所签订的合同履约，造成的损失由责任方承担。
十二、本合同未尽事宜，双方可协商后增加补充条款。补充条款与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同自双方代表签字、盖章之日起生效，合同一式四份，甲乙双方各执两份。
甲方：_____乙方：_____
代表人：_____代表人：_____
日期：_____日期：_____
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建设单位： (以下简称甲方)
施工单位： (以下简称乙方)
为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一条、工程名称：_______
第二条、工程地点：_______
第三条、工程范围：_______
第四条、承包方式：_______
1、 包工包料。
2、 工程造价按 _______元/ m2,面积暂定 m2总造价人民币 _______元(大写) 。
如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。
第五条、工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用 、墙面采用 、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。
第六条、工程期限：乙方收到甲方通知后 天内必须进场，进场后施工期限为_______ 天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。
第七条、工程结算
1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款_______ %，计_______ 万元。
2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的_______ %，计_______ 万元。
3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的 _______% ，计 _______万元。
4、竣工验收合格一星期内，付工程款的_______ %，计 _______万元。
5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。
6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。
第八条、工程质量验收
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。
2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。
第九条、施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。
第十条、补充条款
第十一条、合同生效
1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。
2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的\'方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。
第十二条、附则
1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。
2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。
3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。
建设单位：(盖章) 施工单位：(盖章)
代表：(签字) 代表：(签字)
甲方负责人电话：_______ 乙方负责人电话：_______
年 月 日 年 月 日
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甲方：
乙方：
甲方将 屯道路硬化工程委托给乙方承建，本着平等、自愿、守信的原则，经双方协商，达成协议如下：
1、小写：￥元整，不足资金由乙方负责垫支。各部门及各单位捐的物资、款项归乙方使用和所有。
2、承包方式：包工包料，包机械设备。
3、工程期限： 年 月 日至 年 月 日。因雨天及不可遇见的自然灾害等原因，工期顺延。
4、付款方式及其他：
第一次付款：双方签订合同后5日内乙方进场备齐料后，甲方即支付给乙方人民币大写： (小写：￥ )元作为启动资金费用。
第二次付款：工程竣工后5日内，经双方验收合格后，甲方必须将工程余额款大写： (小写：￥ )元人民币支付给乙方，同时甲方应将财政100%的补助款、部门、单位50%的赞助款交纳乙方作为工程补助款。
5、工程内容及范围：
(1)道路硬化：长 米，宽 米，厚 米，共 米(各主支路多少米单子附后)。工程量以路中线测量为准，超出的长度、面积甲方按每平方 元补给乙方;
6、施工材料要求：水泥标号为425#硅酸盐水泥;碎石规格为2~4厘米的二次砂;沙子洁净的人工沙;配水清洁。
7、路面混凝土配合比：水泥：砂：石：水=353：633：1231：153。
8、质量要求：工程质量达到合格。(1)路面外观要平整密实，不积水，不能出现连片蜂窝状以及裂缝、凹凸、蜕皮、石子外露和缺角掉边等现象;(2)路面混凝土初凝结时用刻纹设备刻2~3毫米深的防滑横条;(3)间隔4~5米切一道3~4厘米深的分割线。
9、安全责任：(1)乙方在施工过程中产生的财产损失及人身损害赔偿均由乙方负全责;(2)甲方有权监督乙方安全生产，在施工中甲方对乙方施工过程中发生的事故概不负责。
10、合同履行：(1)甲方负责施工场地和施工道路，同时提供料场。在现有的路面上因宽度不足需要加宽而占用到农户的山林和耕地面积以及地面上的农作物及树木等其他作物，由甲方负责协调处理，如被占用山林和耕地的农户提出补偿，由甲方负责支付补偿款。(2)在乙方未将工程交付给甲方使用前，除施工人员和施工车辆外，一切行人严禁在未完工的路面上行走。甲方负责劝阻本屯村名、来访人员和各种车辆需改道出行，同时本屯村民要看好自己的家畜和家禽，如因本屯村民、来访人员和其他进出车辆的原因，造成路面蹋陷、断裂、掉角和各种脚印等情况，乙方不负任何责任;(3)乙方在施工过程中遇到群众阻工、干搅、收保护费等情况，由甲方负责协调处理，因以上行为使乙方造成的损失和产生的费用，工期延期等，均由甲方负责支付。(4)乙方在修路期间负责对路面的保养工作。
11、违约责任：乙方必须按合同约定期限和质量要求交付工程，甲方如果逾期付款，除支付相应工程款外，还要支付延期款利息。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
年 月 日
年 月 日
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发包方(全称)：简称甲方)
承包方(全称)：(简称乙方)
依照^v^《建筑法》^v^《劳动法》建筑安装工程《_____》等相关管理规定及条例，为了明确经济关系和职责，分工作，互相配合，互相促进，共同多快好省地完成施工任务，结合本工程的实际情况，本着互利互惠、自愿诚实信用的原则，经甲乙双方协商约定一致，签订如下合同条款共同遵守。
一、工程基本概况：
1、工程名称：重庆__公司：厂房、综合楼：
2、工程地址：重庆江津__(杨家店)工业园区内.
3、厂房、综合楼总建筑面积：约11000平方米。
4、建筑层数：厂房钢为钢结构一层，办公楼三层，住宿楼四层，餐厅、厨房一层，建筑总高度米。
二、工程承包范围、内容及方式：厂房、综合楼窗制作安装工程(不含内外装饰和水、电安装)本工程整体单项实行双包工程，包工包料。
三、工程计价方式：
厂房、综合楼按窗洞口面积计价元/平方米。
四、工期要求：
1.签订合同之日起至工程完工20天，具体以实际进场时间计算。乙方不得以任何附加条件故意拖延工期,更不能无理取闹刁难甲方，若乙方无技术力量无人员组织能力,甲方有权终止合同,乙方自行退场,并按合同价款的50%赔偿给甲方的违约损失。
2.除人力不可抗拒的自然因素(如停电、下雨、机械故障、停工待料、)等，按实际天数工期顺延。
五、材料、设备供应
1、甲方提供
材料：所有原材料成品、半成品全部由乙方购买。但是：原材料按甲方的指定要求，必须用海螺60型材，玻璃厚度及颜色花纹另议。
2、设备：甲方提供所用机具的用电，其它一切大、中型设备及小型手工用具全由乙方自带。
六、技术资料供应：
甲方负责提供窗洞口尺寸及数量，但是：乙方进场对实体另进行复查校对，确保无误。
七、临时设施提供方式：
所有职工的生活用品，食宿自理。
八、工程款支付方式：
成形安装完成经甲方验收合格后按计价金额的50%支付给乙方，全部安装完成后30天内付清一切工程价款。
九、工程质量：
所有窗框、窗扇保证无错角，及配套小件齐全，接头平整，缝隙均匀。安全、文明施工措施及管理制度。乙方进场后必须服从现场管理员的统一指挥和安排,加强职工教育,做好一切安全防护工作,高空作业必须系好安全带,严禁酒后上班作业,违者罚款100~200元/次.主动找管理人员协商工程的有关事宜,积极配合其他班组的工作.同心合力确保安全和工程质量.
十、违约与赔偿：
1、甲方责任：
甲方严格按照双方约定的合同条款执行，如有违约将按《^v^建筑_____》的相关条例规定，对乙方实行经济赔偿。
2、乙方责任：
乙方必须遵守双方约定的合同条款，保质保量完成工程任务，如有违约按《^v^建筑劳务_____》的相关条例规定，对甲方实行经济赔偿。
其它:乙方严格按照业主及管理员的要求,在保证质量的完成工作任务，决不允许任何人以任何形式在工地上拉帮结派,打架斗殴,违者罚款200~500元/次,情节严重者送当地公安机关追究当事人的法律责任。
十一、合同份数：
本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执壹份，副本含复印件贰份，甲、乙双方各执壹份。
十二、本合同经甲、乙双方盖章或签字之日起生效，未尽事项由双方协商另立附件，附件与合同正件有同等的法律效力，至承包范围内的工程完工，付清一切价款后自然失效，任何一方不得返悔。
甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________?法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日?_________年____月____日
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总承包单位：
分包单位：
按照《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：
>第1条工程概况
工程名称：
工程地点：
工程面积：钢结构部分平方米
工程内容：钢结构及维护和保温工程
承包范围：所有钢结构主体、维护工程、保温工程等内容
设计单位：
监理单位：
开工日期：_______
竣工日期：_______
总日历日期：_______
质量等级：_______
合同价款：_______万元
乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装，不得转包。
本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应调整变更部分造价。
安全措施、技术措施由乙方提供技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。
>第2条合同文件及解释顺序
本工程合同由以下文件组成：
1、工程承包合同；
2、工程补充合同；
3、工程设计变更；
4、工程联系单；
5、工程签证
>第3条合同文件使用的标准适用法律
适用法律情况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家（包括部、委）与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准；上海市无规定的，以国家的规定为准。
适用标准、规范：本工程应执行的规范如下：
《钢结构工程施工及验收规范》及其它政府的规定
>第4条图纸
甲方在满足工程总进度计划前提下，按质按量提供建安配套施工图纸。
图纸提供套数：甲方应提供全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。
>第5条甲方驻工地代表
甲方委派同志为驻工地代表
上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责；乙方必须接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方意见的有效表达。
>第6条乙方驻工地代表
乙方委派同志为驻工地代表
乙方委派负责现场施工
上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方意见的有效表达。
>第7条甲方工作
甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平（水电路通、施工场地平整完毕）以保证乙方顺利开工。
甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。
甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。
甲方负责进行脚手架的配合工作。
甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。
甲方负责按合同支付工程款。
>第8条乙方工作
乙方应在分阶段施工前5天向甲方提供分阶段施工进度计划，以后每月1日和15日向甲方提供下部的施工进度计划。每月末向甲方提供当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方提供竣工通知书。对甲方的\'供应材料、设备的要料计划，另见双方签定的补充合同
乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。
乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。
乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
>第9条进度计划
乙方应在图纸出齐7天后，向甲方提供施工组织设计，如甲方分阶段提供施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后提供施工方案。
甲方代表应在乙方提供施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改意见，逾期视为确认。
>第10条工期提前和延误
本工程甲方标书要求总工期为天。
本工程乙方如按75天完成，甲方给予万元人民币的奖励。
如乙方不能在75天内完工，则给予万元人民币的处罚（付款方法及细则另见合同补充）
甲方单位名称：
乙方单位名称：
地址：
地址：
甲方：(盖章)
乙方：(盖章)
法定代表人：
法定代表人：
联系人：
联系人：
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委托方：__________(以下简称甲方)
加工方：__________(以下简称乙方)
依据《_____》的有关规定，甲乙双方就甲方委托乙方进行钢结构加工制作事宜，经友好协商，达成一致并订立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供钢结构工程施工图纸，乙方包工包料加工。
二、加工内容
本合同所涉之加工内容为甲方提供的锦绣物流仓储楼工程的施工图纸中的钢结构的加工制作(含抛丸除锈，刷红丹防锈底漆一遍)。
三、加工工期
从乙方收到甲方的第一笔预付款(或定金)之日起开始计算工期。
四、加工量、单价及总金额
1、以上价格均为税工程施工质量验收规范》(GB-50205-20_________)。甲方提供施工图纸一套，并签字盖章，乙方须严格按图纸要求加工制作。
2、上表所列之加工量为暂定加工量，结算时按加工厂分解图、下料单、理论重量加量__________%损耗计算。本合同从生效之日起，合同单价不因市场价格变化而变更。
3、上表所列之“金额”的“合计”项为暂定总价。
4、本合同采用的定价方式结算。
五、运输方式：需方自提，运费自负。
六、结算、付款及付款方式
1、本合同签订后__________万元为定金，__________/万元为预付款。乙方收到甲方支付的足额定金和预付款后开始组织生产。如本合同签订后3天内，乙方未收到甲方支付的足额定金和预付款，本合同自动终止，甲方已支付的定金不退还。
2、乙方生产、制作钢结构过程中，甲方付款提货，且甲方累计所提货物的价款不得超过甲方实际已支付的货款数额(定金除外)。甲方最后一次提货前，双方办理结算，货款应全额付清，乙方财务收到甲方支付的全额货款并确认后，安排发货。
3、如甲方在现场安装时发现有质量问题，应及时通知乙方，乙方必须在12小时内到现场处理问题。
七、双方责任甲方责任
1、甲方应于合同签订时提供给乙方完整、详细的工程施工图纸壹套。
2、甲方负责按本合同规定的时间、方式提货、验货，支付货款、办理结算。
3、本合同所涉及工程如中途有设计变更，甲方应以书面方式在变更实施前2天书面通知乙方，因变更导致的材料增减按实结算。甲方书面通知前产生的半成品由甲方承担，按照合同约定价格支付乙方价款。
4、甲方提供的施工图纸需交乙方审核，对乙方提出的图纸错误，甲方必须在乙方提出后12小时内解决。由此造成的工期延误由甲方承担相应责任。
5__________年_______月_______日为甲方最后提货期限。因甲方原因造成在期限内未提完所订的全部货物，甲方应在最后提货期限届满后7天内付清全部货款。否则甲方提货时，市场价格上涨的，按照涨价后价格结算;市场价格下跌的，按照下
乙方责任
1、乙方承担本合同范围内钢结构构件的材料采购和加工制作。乙方应严格按照甲方提供的施工图纸提出的技术要求、质量、数量、包装等具体要求进行生产加工，并做好自检工作，确保质量、进度。加工完后，保存甲方提供的施工图纸。
2、乙方负责成品构件的捆扎、装车等工作。
3、乙方在钢构件出厂时，需提供所采购钢材的材质证明，产品的检验报告，合格证明等技术资料一式四份(注：不含带MA章的探伤报告及第三方材料复检费)。
4、__________年_______月_______日开始供应第一批构件，供货要求详见甲方书面需货计划，__________年_______月_______日前将全部钢构件供完。
八、质量验收
1、甲方在钢构件出厂前进行质量复检。复检合格后，由于运输的原因产生的产品质量问题由甲方负责，乙方加工的产品质量问题由乙方负责，并在48小时内解决。
2、质量异议期限：甲方收到产品后如发现存在质量问题，应立即停止使用，并在48小时内向乙方提出书面异议。乙方接到甲方书面异议后派员到现场查验并与甲方协商解决。如甲方未在以上期限内提出书面异议，或甲方收到货物后1个月内未提出书面异议的，视为乙方提供的货物质量全部合格，甲方不得再以货物质量问题为由要求乙方承担任何责任。
3、甲乙双方约定，如果乙方提供的货物质量存在缺陷，乙方仅对质量缺陷产品本身的价款损失承担责任，乙方不承担由于产品质量缺陷而造成其他直接或间接损失。
九、违约责任
2、因甲方原因造成乙方停工、窝工、返工及原材料、构件报废的，由甲方负责赔偿乙方因此发生的直接损失。
3、乙方无故延迟交货的，应负责赔偿因此给甲方造成的实际损失。
4、本合同生效后履行完毕前，任何一方不得毁约，不得擅自解除本合同。
十、保密责任
任何一方在签订及履行本合同的过程中知悉对方的商业秘密，必须承担保密义务，不得以任何方式泄露给第三人。保密期限自知道或应当知道该商业秘密之日起，至对方将该商业秘密公开之日止。
十一、其他约定
1、本合同所涉之法定代表人、经办人对本合同项下的债权债务承担连带担保责任。
2、本合同未尽事宜，由双方协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
3、双方就本合同发生争议时应协商解决，协商不成时，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方签字盖章并在乙方收到甲方定金后生效，至构件交付完毕货款付清后自然终止。
5、本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。(以下无正文)
甲方：__________(盖章)
乙方：__________(盖章)
_______年_______月_______日
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甲方：_______
乙方：_______
为了加强新修排水渠工程管理，提高工程质量，确保工程顺利进展，明确工程任务及要求，保证工程在有限时间内完成，经甲乙平等协商，特制定此协议：
一、工程总量及规格要求：
1，工程总量：新修排水渠长1138米，水渠上宽，下宽1m，高米，渠内用混凝土灌成板墙。渠址包括：园区东区至长群村河道540m，园区西区至月河河道598
2、排水渠的规格要求：水渠两边用混凝土打30公分厚的板墙，且高度平均为80公分，渠底打10公分水泥板并一次压光。
3、土方开挖：毛2米宽，平均深度为米，渠底要水平一条线。
二、工程造价：
包括工料税费等相关费用在内总造价为：773840元。
三、付款方式：工程启动时付20%的启动资金，工程按时完工验收合格后付50%，其余的年底付清（不出现因施工质量不高造成的损坏）。
四工程时限及施工要求：
1、工程时限自签订合同之日起即从____年____月____日至____年____月____日止共天时间内完成。每超一天罚款10元（特殊天气除外）。
2、施工期间乙方要做好安全防范措施，若出现不安全事故，由乙方负全责，甲方概不负责。
3、在施工期间所用各类设备均由乙方提供，甲方概不负责。
4、在不影响工程进度的前提下，乙方要提前制好盖板甲方提供场地。
五、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，学校存档一份。
六、本合同自签订之日起生效，中途不能违约，否则造成的损失，由违约方承担。
甲方：_______代表签字（盖章）
乙方：_______签字（盖章）
____年____月____日
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甲方：__________
乙方：__________
根据国家有关法律法规，遵循自愿、公平、诚信原则，经甲乙双方协商同意将____工程包给乙方。特订合同如下：
>一、承包方式：
包工不包料，甲方负责提供工程所需材料及设备，乙方负责工人日常生活费用，安排工人正常施工。
>二、承包范围
乙方按现有成品工程样式施工。甲方负责挖开地基沟槽交给乙方施工，具体包括：压灰土、打圈梁、砌砖、外墙抹灰、门楼、内墙、厕所、贴瓷砖、院内做地沟铺地板砖。
>三、承包单价
每户__元整。
>四、付款方式：
工人到场付__元生活费;毛墙做成付__元;完工后验收合格付清__元。
>五、施工要求：
乙方按样品工程认真施工，保证工程质量，甲方在施工中有一些具体要求或变更，双方协商配合解决，完工后，甲方甲方按施工要求进行验收。甲方交给乙方工具及设备，乙方要看管好，并爱护使用，丢失或损坏，乙方应照价赔偿。甲方保证施工中水、电、路三通到位。
>六、安全事项
1、乙方在施工中应注意安全，乙方及其工人由于设备原因，违规操作，疏忽大意，管理不严等原因而发生的一切安全事故，乙方负责。
2、由于甲方原因，如外来干扰等造成的事故或伤害，甲方负责。
3、由一切人力不可抗拒因素，如自然灾害等，双方协商解决。
>七、违约责任
合同期内任何一方要求解除合同，需提前_日通知对方。经协商同意后，能解除合同。否则应付对方经济损失及违约金____元。
>八、本合同未尽事宜
按国家有关法律法规、政策执行。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效，工程款全部结完后，合同自动失效。
甲方：_______________
乙方：_______________
_____年_____月_____日
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甲方：__________
乙方：__________
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在平等公正的情况下签订如下合同：
>第一条施工概况
甲方委托乙方在在房间进行钢构混凝土工程。该房间结构为钢筋混凝土框架结构，目前已具备了工程开工条件。
>第二条施工内容
甲方以目前房屋现状交给乙方，乙方以包工包料的形式进行施工。为明确乙方的工程承包范围，特对各专业范围及装修做法进行详细描述如下：
1、隔层部位墙面铲除粉刷层，确定主梁位置，化学螺栓固定预埋钢板，钢材双面焊接在钢板上，开槽位置须事先用激光水平仪找准水
2、钢混楼板厚度为_______mm。
>第三条工程期限
根据本工程具体情况，经双方商定，本工程开竣工日期如下：
1、开工日期：_____年_____月_____日。
2、竣工日期：在_____年_____月_____日之前完整的完成所承包工程的全部内容，并负责验收达到甲方质量要求。
3、总工期：按个工日计算工期。
4、乙方在约定的时间内未能完成合同工程内容，造成工期延误，五天内，每延误一天，罚款五十元人民币;十天至十五天内，每延误一天，罚款壹佰元人民币，乙方应负责由此造成的一切损失。如遇人力不可抗拒的因素或甲方原因，工期相应顺延。
5、乙方在工程施工中，如发生严重的质量问题，甲方可提出暂停施工，乙方应提出处理办法报甲方同意后，方可进行整改，整改后向甲方提出复工要求，经甲方同意后方可继续施工，工期不予顺延，且乙方承担延误损失。
>第四条工程质量
1、乙方应严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20_),施工质量应满足甲方的要求及相关国家规范，并且不得破坏原有房屋的`结构;若乙方达不到该质量要求，则按100元/㎡(建筑面积)罚款，并支付给甲方因为返工所造成的损失。
2、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。施工中经检查、检验工程质量不合格，乙方应按甲方的要求进行整改，并承担其返工整改费用。
>第五条材料供应
1、本项目工程施工的钢材(工字钢、槽钢、钢筋)、水泥、沙、石均由乙方采购，材料款包含在工程款中。乙方自行采购的材料应符合甲方和国家相关规范要求。所有施工工具由乙方自行准备。
2、水泥：海螺等级水泥若有小厂和黑榜水泥进入工地，发现一次，甲方将对乙方罚款_______元人民币。
3、石子：无泥巴、杂质等。
4、钢材：国标钢材，钢筋无毛刺，无明显锈迹。
5、河沙：颗粒状中粗黄沙，无泥巴、杂质等。
6、楼承板：镀锌楼承板，无锈痕。
>第六条工程款结算单价及支付方法
1、造价结算：钢构混凝土楼板_______元/平米乘以平米。
2、工程款预算(按设计图计算)：约￥_______元。
3、付款方式：合同一经签订，甲方应付给乙方定金_______元，施工队进场前期工作(放水平线、开槽、开孔等)完成付总价款50%的工程款(定金包含在内)元，待甲方对工程验收后付清剩余50%的工程款元。
>第七条双方责任
1、甲方责任提供良好的(水/电)施工环境办理施工过程中的人员证件及交纳相应物业管理等费用。
2、乙方责任
(1)采取可靠措施做好施工现场管线和原有建筑物、构筑物的保护工作，否则应承担由此造成的直接和间接经济损失。
(2)负责已完工程或成品和预留洞口的保护，承担未交付甲方之前发生的保护、修复费用。
(3)如施工中发生的工程或人身事故，一切责任和费用由乙方负责。
>第八条其他事项
1、乙方签订本合同后，不得将工程分包。如有分包行为，甲方有权解除合同，并扣除本合同签订之日前乙方所完成工程量的全部工程款，乙方无条件退出施工现场。
2、建安保险及人员意外伤害保险，由乙方自行办理，并承担费用。
3、乙方应严格按照国家施工规范和安全规范组织施工，如因乙方安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
4、甲方正常使用的情况下，乙方应按国家关于工程质量保修的有关规定，承担自工程竣工之日起为期5年的免费质量保修责任。
5、本合同(含附件)一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
注：本合同自甲乙双方签字盖章之日起正式生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：
乙方：
甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，经协商一致，就甲方将电梯厂彩钢库房工程发包给乙方事宜，订立本合同，共同遵守：
第一条：工程概况
一、工程名称：电梯厂彩钢库房工程
二、工程地点：西安电梯厂后院
三、建筑面积：
四、工程承包范围：±以上钢结构工程(不含土建、装饰、水电、和防火涂料等工程)。
第二条：工程承包方式
承包方式：包工包料
第三条：合同工期
制作和安装工期合计为方确定并加盖公章确认的会审图纸和款到后三天开始计算，其中制作工期为个工作日;安装工期
第四条：质量标准
该工程的质量验收标准：合格，质量标准的评定以国定或行业的质量检验评定标准为依据。
第五条：付款方式
合同签定后甲方付乙方总造价的30%，主材到工地后付总造价的30%，余款在验工结束后一月内付，留5%为质保金，质保日期为一年。
第六条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。
甲方签字(盖章)：
乙方签字(盖章)：
年月日：
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发包方：
承包方：
发包方、承包方双方按照《^v^合同法》，《^v^建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
>第一、工程概况
(一)名称：_______钢结构梁柱工程
(二)工程地点：经济技术开发区
(三)工程形式及内容：
工程形式：_______钢结构坚心梁柱
>第二、工程合同范围
(一)工程合同范围：
钢结构梁柱的制作、运输、安装、检测,以及预埋件的制作安装等工程。
(二)本合同不包括内容：
1、照明设施，水、电、暖气、通风、土建工程;
2、钢结构防火涂料及施工。
>第三、施工准备
(一)发包方：
1、本合同签订后，如果需要办理有关手续由发包方负责;
2、负责对基础、预埋件埋设工程的施工及质量的验收工作，做好“三通一平”工作，接通施工现场的施工用水源，电源、变压器，应满足施工用水，用电量的需要。做好施工场地构件运输进场的平整，拆迁障碍物，便于承包方进场施工; 现场的垂直运输塔吊费用由发包方承担，发包方要合理调配好塔吊，配合好承包方的现场施工。
(二)承包方：
1、组织现场施工人员熟悉图纸，察看工地，编制钢结构部分专项施工组织设计或施工方案、施工进度计划;
2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
3、对现场施工人员进行安全、文明教育，进行施工技术、工程图纸交底;
4、协助发包方做好施工场地周围下管线和邻近建筑物的保护，费用由发包方负责。
>第四、材料、设备供应：
(一)本工程合同范围内所需的全部建筑材料，钢构配件、设备等物资的供应，均由承包方采供;
(二)用于本工程的主要材料及设备应附有合格证，严禁不合格的.建筑材料、设备、钢构配件等，用于本工程。否则，造成一切后果及经济责任，均由承包方承担。
>第五、工程期限：
(一)本工程合同工期为 按照土建进度要求工期同步进行 。
(二)开工前七天，发包方向承包方发出开工通知书，承包方收到开工通知书六天后进入施工现场。
(三)如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：
1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响现场施工。
2、不属于系数范围内的重大设计变更，设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
3、在施工中如因停电、停水8小时以上或边连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。
4、未按合同规定付款、工程进度款影响施工。
5、如遇外力不可抗拒的因素(如自然灾害等)而延误工期。
>第六、工程质量及验收
(一)承包方必须严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方的监督检查。
(二)工程竣工后承包方向发包方提交主体竣工验收通知书及验收资料，发包方应在十五日内组织验收，如十五日内不组织验收或进入下道工序施工视为合格。
(三)发包方按施工图及说明和国家的有关规范和标准组织验收，验收合格后，双方签署交工验收证书，承包方提供质保单。工程验收合格后，发包方方可使用，未经验收投入使用视为合格工程。
(四)工程保修期为一年，保修期内发包方正常使用若出现质量问题，承包方为发包方修理，修理费用由承包方承担，如发包方原因造成工程损坏，发包方应承担材料及人工费用。
>第七、工程造价
(一)本工程为包工包料，钢构部分按照每吨钢结构综合单价8096元/吨结算。 全部工程总造价为暂定人民币 元整(大写叁佰伍拾万元整)，采用固定综合单价结算，工程量按图纸及现场签证部分实际发生量进行理论计算决算(综合单价包括材料费、制作费、运输费、安装费、检测费、图纸深化费)。
(二)该工程开具的发票，70%为材料发票，30%为人工劳务费。
(三)发包方不得向承包方收取现场施工配套费及其他管理费用。
(四)现场水电由发包方向承包无偿提供使用。
>第八、风险责任
(一)本工程承包方从原材料、运输过程中的风险责任即施工中的安全责任，均由承包方承担。
(二)在施工当中，由于施工不当或质量缺陷等承包方原因造成安全事故，一切后果由承包方负责。
(三)承包方负责图纸深化设计,深化设计费用包含在综合单价内,承包方对其所深化设计的图纸负全责。
>第九、付款及结算方式：
(一) 合同签定后三天内，发包方向承包方支付合同总额40%的工程预付款。
(二)钢结构进场施工时且主构件制作完成50%时，付合同价款的30%。
(三)全部构件制作完成付合同价款的15%。
(四)全部安装完成7日内付至决算价款的95%，
(五)发包方预留决算后总额的3%为质保金，此款在主体结构验收合格之日起一年内付清。
发包方： 承包方：
签字： 签字：
电话： 电话：
签订日期： 签订日期：
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甲方：_______________（发包方）
乙方：_______________（承包方）
依照《^v^合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称：______________________
二、工程编号：______________________
三、工程地点：______________________
四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。
五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币________元（各单项工程造价详见工程项目一览表）。
第二条工程期限
一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为____天（日历天），自____年____月____日开工至________年____月____日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。
二、开工前____天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：
1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者；
3、按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；
4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。
5、在施工中如因停电、停水______小时以上或连续间歇性停水、停电______天以上（每次连续______小时以上），影响正常施工；
6、非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；
7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。
8、由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
四、工期提前。
施工中如需提前竣工，双方协商一致后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划，报甲方批准。甲方应在______天内给予批准，并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。
1、提前的时间；
2、乙方采取的赶工措施；
3、甲方为赶工提供的条件；
4、赶工措施的经济支出和承担；
5、提前竣工收益（如果有）的分享。
第三条施工准备
一、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照；清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底；编好施工图预算；负责编制施工组织设计或施工方案；进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
第四条物资供应
一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：____________
二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购；
三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。
四、本工程材料和设备差价的处理办法：____________
第五条工程质量
一、本工程质量经双方研究要求达到：____________
二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
第六条工程价款的支付与结算
一、本合同签订后____日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的____%备料款，计人民币________万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的____%计人民币________万元，安装工程按人工费的____%计人民币________万元；材料设备差价________万元，分____次支付，每次支付时间为____，金额________。
二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的____%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。
三、工程价款支付达到合同总价款的______%时，不再按进度付款，办完交工验收后，连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。
四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之________的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。
第五条施工与设计变更
一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。
二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：
1、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。
2、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到安全部位。
3、在施工中，如发现甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方承担。
第六条安全施工
一、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。
二、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
三、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
第七条 工程分包
1、乙方可按协议条款约定分包部分工程。
2、乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。
第八条违约责任
承包方的责任：
一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
二、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。
五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日______偿付承包方赔偿金。
第九条纠纷解决办法
建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第______项处理：（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，（2）直接向人民法院起诉。
第十条合同的生效与终止
一、本合同一式____份，合同附件____份。甲乙双方各执正本一份。其余副本由发包方报送__________________机关、建设主管部门备案。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
三、本合同签订后，承、发包双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
甲方（签章）__________乙方（签章）_____________
电话：__________________电话：__________________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
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发包方： (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
为明确责任、按质、按量、按时完成建筑装饰工程，依据《^v^合同法》及国家建筑装饰相关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程内容：按照预算书内容及甲方要求施工(附预算
书,工程量按预算书执行,其中必须 工程项目: 平方米,单价 元,合计金额 元)。工程内容如有变动，需经甲乙双方协商一致。
3、工程造价：甲方审核预算价 (￥ 元)在工程内容没有变动的情况下，按该造价决算。工程内容如有变动，按实际发生决算。
4、施工时间：自20__年 月 日至20__年 月 日。
二、承包方式及工程材料：采取乙方双包施工方式，乙方使用的所有建筑材料必须符合国家强制性超标准规范的要求(水泥均使用符合国标的级水泥)。
三、付款方式
乙方完成预算工程量的50%，甲方支付工程造价的30%。工程全部竣工经甲方验收合格并决算后，甲方扣留工程总造价
四、工程质量及安全
乙方按甲方提出的工程质量要求进行施工(工程质量等级为合格)。施工期间按施工规范、规定、规程进行施工，保证安全生产、质量第一。乙方在施工期间违规作业造成工程返工或验收不合格的概由乙方承担一切经济责任和法律责任。
乙方应文明施工，切实加强安全施工现场管理，树立安全生产、预防为主以及安全生产责任重于泰山的思想意识，采取严格的安全防护措施确保施工顺利进行，由于施工所造成的一切安全事故概由乙方负责，并承担一切经济和法律责任。
五、其它方面
甲、乙双方应认真履行合约，乙方必须按甲方的工期要求按质、按量、按时完成任务。工程施工中如有变更,相应增减工程造价,按照甲方审核造价执行。本合同未尽事宜，经双方协商妥善解决。
本合同一式四份(合同附件为本合同的组成部分)，甲乙双方各执一份，甲方财务、审计各一份，自签订日起生效，至工程竣工验收合格交付使用自动废止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》及有关规定，为了明确甲乙双方的责任、权利及义务，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经甲乙双方友好协商一致，同意签订本合同。
第一条 工程名称及内容
1、工程名称：德轮橡胶股份有限公司水泵房、空压站轻钢结构活动板房
2、工程内容：20m*水泵房单坡平房和50m*14m双坡平房
第二条 工程造价
1、水泵房(单坡平房)按合同单价/平方米包干结算(含税金); 空压站(双坡平房)按合同单价/平方米包干结算(含税金)。
2、水泵房工程建筑面积约 (￥：后按实际面积据实结算。
空压站(双坡平房)工程建筑面积约 ㎡，合计总工程造价约 (￥： 0元)，工程完工后按实际面积据实结算。
3、在合同实施期间，本合同单价不因市场或国家、省、市政策性的调整而调整。
第三条 工期及调整
1、开 工 日 期：以我方下达开工令日期为准。
总 日 历 工 期： 天(其中水泵房不得超过天)。
2、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。
①、施工场地的水、电及场地外施工道路未接通，障碍物未清除，影响进场施工。
②、甲方负责供应的设备、材料、成品或半成品示能保证施工需要或交验时发现缺陷需要修、配、改、代、换而影响施工进度;
③、不属包干范畴内的重大设计变更，提供的地质资料不准确，影响施工进度;
④、施工中停电、停水一天以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)影响正常施工;
⑤、非乙方原因签证不及时影响下道工序施工;
⑥、因不可抗力(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而延误工期的;
⑦、未按合同规定拨付工程进度款而影响施工。
⑧、非上述原因因延误工期，由乙方负责，工期不予以调整。
第四条 工程质量
1、本工程质量经双方协商要求达到标准。
2、本工程以建筑工程施工质量验收统一标准为评定工程质量等级的依据。
第五条 工程价款的支付与结算方式
1、 总工程造价45%，剩余总工程造价5%质保金一年后无质量问题付清。
2、乙方在工程竣工验收合格后将竣工结算文件送甲方审查，甲方应在收到完整的结算资料之日起 5 日内审核完。最终结算值以甲方的预结算部门及审计部门根据本合同条款审定的结算值为准。
4、乙方对甲方的审核结果有异议时，应在知道之日起日内向甲方提出书面异议，否则，以甲方的审核为最终结果。
5、本工程支付均以承兑汇票方式结算。
第六条 甲方职责
1、协助乙方及时办理施工用水、电、施工现场定置管理、安全等手续。
2、做好施工场地的平整，负责距施工场地最近点50m以外水、电、道路的接通工作，满足施工用水量、用电量的需要，满足施工运输的需要，做好施工场地外进出道路的接通及维修，拆迁清除全部障碍物(包括架空的或隐蔽的)，并提供有关隐蔽障碍物的有关资料。
3、委派甲方代表，负责施工前期准备工作，负责隐蔽工程及工程质量的检查、验收、签证，工程量的核实及施工现场安全检查等工作。
4、按合同规定支付进度款，办理工程结算，支付工程结算款。
第七条 乙方职责
1、开工后2天内，按照施工需要，办理好水、电的使用手续;施工过程中余土余渣倒往指定地点，按规定按期交纳水、电使用费;按甲方现场定置管理的要求组织施工，动用甲方的设备、工艺管道、建筑物、铁路、公路设施应征得甲方同意，办理施工手续，采取相应的施工措施。
2、负责施工场地内临时道路、水、电等管线的铺设、管理、维护工作。
3、开工前向甲方提交施工设计图及材料表 2 份。
4、按设计图纸，施工规范要求及甲方代表的指令施工。
5、工程交工验收后天内，交合格的竣工资料和图纸送甲方主管部门。
6、乙方必须保证施工安全，如发生大小安全事故均由乙方负责。如属乙方安装原因或材料本身质量原因造成事故均由乙方负责。
7、乙方在质保期满后或质保期内属甲方使用不当造成的损失，乙方必须负责修补，且乙方只能收取成本费。
第八条 检查与验收
1、乙方在施工中必须严格按施工图、说明文件和国家颁发的现行建筑工程施工和安装工程施工的规范、规程和标准进行，并接受甲方代表的监督。
2、隐蔽工程及中间验收必须经甲方有关人员联合检查验收签字后，方可进行隐蔽。乙方在工程具备隐蔽条件并自检合格后，在准备隐蔽验收24小时前通知甲方代表验收。甲方代表在接到乙方隐蔽工程检查报告单后24小时之内组织检查、验收，否则乙方可自行隐蔽。
3、乙方在施工中发生的一般质量事故的处理结果，应送甲方代表，重大质量事故的处理方案应经甲方，质监站，设计单位共同研究并签字后方可实施。
第九条 工程量签证
现场发生的确需进行签证的工程量，乙方应及时通知甲方代表及有关人员，并在二天内向甲方代表提交工程量签证单，甲方代表及有关人员在二天内审核完毕，并办理好签证，按规定返回签证单。如若超过期限则签证作废。
第十条 材料
本工程材料由乙方负责采购。乙方负责采购的材料，必须附有产品合格证或者检验报告才能用于工程，若甲方认为乙方提供的材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的方可用于工程，其复验费用由甲方承担，复验不合格，则费用由乙方承担并无条件更换材料。工程材料差价按工程结算的有关规定办理结算。
第十一条 保修
1、按^v^第279号令《建设工程质量管理条例》规定，乙方对所建工程进行保修。
2、保修期限：
活动板房保修期限为两年。
保修期从项目竣工验收签字之日起计算。
第十二条 工期奖、罚
1、按合同工期完工者不奖不罚。
2、工期每延期一天(按日历工期)由乙方按合同总造价的 向甲方支付违约金。
3、因甲方原因造成工期延误，则工期相应顺延。
第十三条 工程质量奖、罚
1、达到合同约定的条件，不奖不罚。
2、由于乙方的原因，达不到合同约定条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到约定条件，乙方承担由此造成的经济责任。因甲方原因达不到约定条件上，由甲方承担返工费用，工期相应顺延。
第十四条 安全文明施工
1、乙方进入施工现场应严格执行甲方定置管理、安全文明施工的有关规定，物料摆放有序，施工平面布置要报经甲方批准才生效。对施工过程中排放的污染物应向甲方安全环保管理部门申报，并采取积极的防治污染的措施，禁止在指定地点以外倾倒各类固体废弃物。
2、乙方应遵守国家及甲方安全生产的有关规定，与甲方签订安全协议，并采取严格控制的安全防护措施，涉及到人身、设备安全的施工项目，必须到甲方安全管理部门办理有关手续，提交施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方原因造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。
第十五条 工程转分包
乙方不得将其承包的工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。特殊情况需转分包，必须征得甲方的同意。
第十六条 不可抗力
1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾以及约定的自然灾害。
2、不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。不可抗力事件结束后48小时内乙方向工甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔7天向甲方据告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
4、本工程现场矛盾，属甲方的原因由甲方处理，工期顺延;属乙方的原因由乙方负责，工期不予延期。
第十七条 合同的中止、解除
1、签订合同后，甲方因工程停缓建，引起不能继续履行合同时，应及时书面通知乙方，按有关规定按实支付所发生费用。
2、由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程时，经双方协商同意可以解除合同，但必须向甲方支付合同总造价5%的违约金。
3、乙方违约的违约金，由甲方从保证金中扣除，保证金不够支付违约金时，差额部分由甲方从工程结算款中扣除。
第十八条 合同生效期限、终止期
本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章即生效(需公证的合同，自公证之日起生效)。在工程竣工验收符合合同要求，乙方将工程交付甲方，甲方支付完工程款后，除有关保修条款仍然生效外其它条款自行终止，保修期满后，有关保修条款也即告终止。
第十九条 纠纷解决办法
任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第 2 项方式解决：
1、向仲裁委员会申请仲裁;
2、向合同履行地人民法院起诉。
第二十条 合同份数
本合同一式 四 份，甲、乙方各执 二 份。
第二十一条 廉政建设
甲、乙双方均有责任搞好廉政建设，且甲、乙双方在签订本合同的同时，签订《廉政协议》，乙方不得违反国家及甲方廉政建设的规定。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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发包人：
承包人：
甲乙双方依照《国合同法》、《^v^建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下列工程施工事项协商一致、订立本合同。
>一、工程概况：
1、工程名称：柏乡荣华锦城住宅小区西街旧村改造（一期）楼建设工程（以上简称本工程）。
2、工程地点：柏乡县西街村汉牡丹街东侧。
3、工程内容：多层住宅，砖混结构，地上七层（底层为车库或储藏间）。
>二、承包范围及方式
1、承包范围：承包范围包括楼施工图纸、设计说明、工程规范要求以及图纸会审记录内所有设计内容的制作与安装。
2、电工承包方式：合同价格按照本工程图纸及说明，范围内所有强电、弱电元/㎡综合单价总包括（即所有制作安装、拆除。机械设备自备，塔吊除外；基础强电、弱电包括在建筑平米内不再另算）。
3、砌体承包方式：以实砌砖为准，大砖（即多孔砖）单价元/块，小砖（即小红砖）单价元/块。
>三、合同工期
1、以甲方与监理发出的开工令为准
2、竣工日期：___年___月___日
3、乙方必须服从于甲方现场管理人员的管理，并于上述时间之前竣工（甲方确认的工期顺延除外）。
>四、质量标准
工程质量标准：乙方合同范围内工程质量应达到国家合格标准。
>五、安全生产
1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格要求安全标准的班组施工，并随时接受行业安检人员依法实施的监督检查，采取必要地安全防护措施，排除事故隐患，由于乙方安全措施不力，造成的事故，责任由乙方自负，甲方处于人道主义精神进行抢救，由此所产生地费用由乙方承担。
2、乙方承担施工工人的工伤和意外伤害保险费用。
>六、付款方式
1、本工程造价以实际完成工程量为最终结算价。
2、付款方式为：从基础到封顶共计三次，第三层封顶后进行第一次付款（即分别为：3层、5层、7层主体封顶）每次为所干工程结点工程量的80%。待主体封顶验收合格后支付总工程量的90%，工程量结算核对完成后支付至工程量的100%。
3、方达到以上条件后甲方在7日内支付完毕。
乙方应按照本合同工期规定时间完成，每延误1天向甲方支付违约金1000元。
其他未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向工程所在地的人民法院提起诉讼或仲裁机构进行仲裁。
本合同一式两份，双方签字后生效。
甲方：
乙方：
___年___月___日
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乙方：(砌工)
甲方将南苑新村1#综合楼砌体工程，装饰装修分项工程承包给乙方施工，为明确双方责任按时按质完成施工任务,经双方友好协商，特定立如下协议：
一、承包范围：图纸设计范围内所有砌体、砼、装饰装修、预制构安装等工程。
二、承包方式：包工不包料。
三、承包价格：按建筑面积( )元/m2结算，以实砌房建筑面积为准。
四、质量要求：乙方必须严格按图纸设计要求进行施工，工程质量必须达到国家现行规范验收标准。对不合格的分项必须整改或返工，并处以100元以上1000元以下经济处罚。混凝土工不允许有蜂窝孔洞、不密实处罚100元，装修不垂直平整处罚100元。
五、安全要求：必须严格遵守《安全管理规范》和项目各项安全生产管理制度，对职工进行安全培训和安全教育，未经培训不允许上岗。施工过程中必须严格遵守安全操作规程，不按操作规范进行施工造成的安全事故由乙方自负与甲方无关，并处以100元以上500元以下经济处罚。
六、罚款方式：本工程主体分基础一、二、三、四、五、六层、封顶七个阶段支付工程款，每阶段主体完工验收合格后付该阶段工程量的80%工资，内外装修完工验收合格支付装修工程量80%工资，工程全部竣工验收合格后付清总工程量的80%工资，余款20%作为工程量维修保证金一年内无质量问题全部结清。
七、工期要求：乙方必须严格按照甲方《施工进度计划》进行施工，合理安排作业时间，加班加点，确保施工进度顺利完成。
八、其他要求：
1、每道工序或分项工程施工完毕后，乙方必须做到工完场清、材料堆放整齐。在施工现场不准随地大、小便，一经发现，罚当事人50元。
2、各类型工具由甲方购买后交给乙方保管使用，甲方负责维修，工程完工如数还给甲方，丢失按价格赔偿。
3乙方在施工期间应与各班组密切配合，服从项目部统一管理，严禁打架斗殴和其他不良现象的发生。
九、本协议由甲、乙双方签字之日生效，任何一方违反以上条款既违约，双方有权终止协议。若因乙方原因造成违约，甲方可拒付乙方已完成工程款部分工资，若因甲方原因或停工、代料造成乙方停工，甲方应按协议约定支付乙方已完成工程量部分的工资，并承担相应的停工损失。
十、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程竣工验收合格，工资全部结清之日终止。
甲方代表： 乙方代表;
年 月 日
>简单工程建筑承包合同2
发包方：
承包方：
按照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就发包方在河南省临颖县开发的锦绣江南小区工程项目由承包方实行施工总承包，经双方协商一致，签订如下
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
