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现在我们的住房都是高层建筑，防水工程的施工一定要达到技术标准，不然会损坏消费者的利益。下面是本站小编为您整理的“防水工程施工合同书范本”，仅供参考，希望您喜欢！更多详细内容请点击本站查看。　　防水工程施工合同书范本1　　建设单位：（以下...
　　现在我们的住房都是高层建筑，防水工程的施工一定要达到技术标准，不然会损坏消费者的利益。下面是本站小编为您整理的“防水工程施工合同书范本”，仅供参考，希望您喜欢！更多详细内容请点击本站查看。
　　防水工程施工合同书范本1
　　建设单位：（以下简称甲方）
　　施工单位：（以下简称乙方）
　　经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将xx1#楼卫生间防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
　　>一、总则
　　1、工程名称：xx1#楼
　　2、工程地点：xx小区内
　　3、工程内容：
　　根据要求，卫生间防水工程采用聚氨酯防水涂膜（找平层上作基层处理），厚度1.5，上翻200mm。
　　>二、承包方式：
　　乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
　　>三、工程造价：
　　卫生间防水每个卫生间200.00元（大写：贰佰元整/个）。结算时按实际个数结算。
　　>四、质量标准：
　　乙方应确保xx1#防水工程达到合格标准，严格参照国家现行防水工程规范标准和现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
　　>五、双方责任：
　　1、甲方责任：
　　（1）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
　　（2）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。
　　2、乙方责任：
　　（1）听候甲方通知，及时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送省、市“建科院”检验合格后使用。
　　（2）按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
　　（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
　　（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到合格标准，并对工程进行保修（保修期按照国家规定）。
　　（5）质量标准：合格，不渗不漏。蓄水试验合格。
　　（6）出现问题返修时应随叫随到。
　　>六、付款方式：
　　本工程无预付工程款，待工程全部完工验收达合格标准后甲方一次付至全部工程款的97%给乙方，留3%的工程款作保修金，保修期满后乙方无质量问题，甲方一次性支付剩余工程款。
　　>七、安全事项：
　　乙方在施工时必须按照规范、规定及相关技术标准进行施工，并注意安全，确保人身安全，凡在施工时所发生的一切安全事故均有乙方自负。
　　八、本合同一式二份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力，待保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
　　甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________
　　法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
　　防水工程施工合同书范本2
　　建设单位：（以下简称甲方）
　　施工单位：（以下简称乙方）
　　经甲乙双方对此项工程多次商讨，本着平等、自愿、公平的原则，甲乙双方达成如下协议：
　　一、防水工程承包范围10—14#楼及附属商业楼防水工程
　　二、承包方式为包工包料（包括工程所需整套工作的内容）
　　三、工程部位用料及定价
　　SBC（卫生间）用哈高科（高分子）300g/㎡，定价为40.00元/㎡ SBS屋面带板岩，德生料4mm厚，聚酯胎达-20°C，定价为 55.00 元/㎡SBC哈高科400g/㎡，以上人屋面用及地下室内置防水45.00元/㎡
　　四、质量标准及工程量确认
　　整个防水工程包括楼房卫生间、楼顶、地下室及附属延伸带。工程量是按工程设计需要发生并完成合格的量。工程用料是根据设计要求分别用哈高科（高分子）德生-20°C及其它附属材料也要用国标料，工程质量要达到国家楼房防水工程标准，经甲方和工程监理方验收合格视为达标。
　　上述工程定价款项分别含有甲方付给周广义参与运作监管此项工程的酬劳金及奖金，具体定额款项见乙方与周广义签订合同的文本。
　　五、甲乙双方的权利义务：
　　1、甲方有权监督乙方实施的本工程质量及工程进度，并根据乙方工程的实施情况提出工程整改意见，并进行指导协调工程现场及各方工作关系。有权查验乙方进场的材料并跟踪乙方施工的全过程。
　　2、乙方全部承担工程质量、进度、安全责任，出现安全事故由乙方承担，甲方不负任何责任。乙方的工程进度要与诸楼房的其它工程有机协调进行，贻误工期造成损失由乙方负经济赔偿责任，乙方不许干“半截子工程”或没尾工程，不许随意停工，整个工程不完工甲方有权拒付工程款。
　　3、乙方垫付整个防水工程款（含劳务费、材料费及其它工程费用）垫付期限为以整体防水工程总量完成并经验收合格和整体楼房建筑合格为时间结点。整个防水工程做完并经验收合格甲方付乙方工程款的80%，剩余部分待整个工程完并经竣工验收合格后付给乙方剩余款至95%。
　　4、甲方承担乙方垫付资金偿还责任及承担的违约责任：
　　5、乙方施工任务全部完成后并经验收合格，甲方要在双方约定的时限和条件内（乙方不能如期完工情况外），甲方要按双方约定付清乙方应得款，如违约超期付款，甲方从违约之日起付乙方垫付款的利息，（分两段时间结点分别为80%、15%）月息为1.5分。
　　如甲方付息后仍不能偿还乙方垫付的资金，乙方有权根据情况随时起诉法律机关，根据法律机关的裁决，甲方要承担赔偿乙方经济损失的责任。
　　6、甲方协调乙方与施工方成品保护，如有损坏需修复返工的由责任方承担一切费用。
　　7、甲方留乙方工程质保金为工程款的5%。待保修期满后付清。
　　8、从本合同签订之日起双方不得反悔，如有一方反悔，反悔方赔偿另一方全部经济损失。
　　六、不含税金，如果甲方要求开发票，甲方负责税金按厂家材料扣税金5%。
　　七、上述条款确立双方信守，如有违约追究其经济赔偿责任。
　　八、其它未尽事宜，经双方协商后妥善解决，双方另行约定认可的条款同样产生法律效力。
　　甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________
　　法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
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　　施工单位：（以下简称甲方）
　　承包单位：（以下简称乙方）
　　经甲乙双方友好协商，甲方同意将为了明确双方责任和义务，确保工程的顺利实施，特达成以下协议：
　　>一、施工承包范围
　　施工承包范围主要包括xx防水及图纸所要求的其他部位的防水工程。
　>　二、承包方式：
　　本工程实行“包工包料”的承包方式，即乙方包工人，包材料，包工具，包质量，包工期，包文明施工，包验收合格。
　>　三、工程地址： xx办公大楼
　　>四、工程工期：
　　施工工期为甲方通知乙方之日起计算，施工进度按甲方要求确定。
　　>五、工程目标与责任：
　　1、甲方确定开工之后，提前3天通知乙方。
　　2、停水、停电、暴雨以及人力部可抗拒的自然灾害等原因造成工程延误，经甲方，监理确认签证后，工期相应顺延。
　　3、甲方负责提供施工及生活用水、电及工人住宿。
　　4、甲方将施工面移交给乙方进行防水施工时，甲方须确保施工面达到合格标准。
　　5、乙方必须严格按照设计图纸，国家现行有关施工技术规范、规程，质量检验评定与验收办法、施工方案以及甲方和监理公司要求施工，接受甲方和监理公司的监督与指导。
　　6、乙方每完成一分段的工程，要经自检合格后，报监督部门验收，工程经监督部门验收不合格的，乙方须无条件返工且工期不顺延。
　　7、乙方使用的材料、工具、机械等用品由乙方负责，并须符合国家相关安全、质量验收标准，乙方负责提供工程所用的材料合格证和验收报告，（施工前提供材料样本送业主确认后才可进场施工）。
　　>六、工作造价、结算及付款方式：
　　1、本防水工程造价按现场实际发生数量计算（工程总估价约元）。
　　2、双方议定分项工程竣工检验交工结算单价（见下表），工程包工包料单价协议条款约定后，任何一方不得擅自改变。
　　材料名称 非焦油聚氨脂 26 单价（元/㎡）
　　单面自粘防水卷材 26 单价（元/㎡）
　　保温板 17 单价（元/㎡）
　　备注：
　　不含找平（找平层人工15元/㎡）
　　3、付款方式：进场施工付至工程总估价50%款项，完成按工程总价付至 90% 款项，经甲方、监理验收支付至工程总价 95%。余下 5%为保质金，工程竣工后一年付清。
　　>七、安全文明施工：
　　1、施工过程中必须遵守相关的安全生产法律、法规及甲方有关制度管理办法等一切于安全有关事宜，若有违反，由此造成一切损失均由乙方承担。
　　2、乙方按施工规范作好施工质量、安全管理、指定安全防火责任人，凡在施工期间发生的施工质量、安全事故、均由乙方负责，并报甲方及有关部门。
　　>八、违约责任：
　　1、甲方在乙方施工时，由于甲方原因引起乙方施工困难，甲方须承担相关责任。
　　2、乙方因质量事故造成甲方经济损失，乙方应承担责任及返工费用。
　>　九、其他：
　　1、本合同未尽事宜，甲乙双方可另行协商签订补充协议。
　　2、本合同一式二份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力， 合同自签字之日起生效。
　　甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________
　　法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
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　　甲方：（以下简称甲方）
　　乙方：（以下简称乙方）
　　鉴于乙方有防水材料生产、经营资质和防水工程施工许可证，有承担甲方所属项目地下室防水工程施工的技术、经济实力。乙方在充分了解本工程实际情况后，全面接受甲方提出的以“施工承包方式”合作本项目地下室防水工程施工。双方经充分协商，按照平等互利、自愿的原则，就承包xx项目地下室防水工程施工事宜达成以下协议：
　　>一、包方式：双包（包工、包料）
　　>二、承包工程内容及价款：
　>　三、质量要求：
　　1、使用材料要求：
　　出厂合格证、人防工程防水材料准用证等出厂检验报告齐全并在现场使用前按国家现行标 准抽检合格（现场按已送样品批准使用）；再生料含量不能超过20%；卷材芯层厚度不小1.5mm。甲方对乙方材料进行抽验试验，质量达不到以上要求者，将承担本合同总价10%的违约赔偿。
　　2、施工要求：地下防水达到GB50208-2025规范要求，并满足设计要求。
　　3、保修期叁年，保修期内出现质量事故乙方负全责免费维修，因乙方防水材料及施工质量造成渗漏，由乙方返修，并由乙方赔偿因渗漏造成的所有损失。
　　>四、工期：本项目工期遵从甲方安排统一进行施工。
　　>五、结算及支付条款：
　　1、本项目地下室底板及外墙防水工程完工后甲方验收认可，回填完成后20日内支付已完成工程价款的60%；主体工程封顶20日后支付已完成工程价款的10%；甲乙双方结算完毕支付工 程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付（质保期3年，无息）
　　2、本项目地下室顶板工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项已完成工程价款的60%； 甲方主体工程封顶20日支付已完成工程价款的10%；甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%， 留5%的质保金待期满后支付（质保期3年，无息）
　　3、本项目屋面工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项己完成工程价款的70%；甲乙 双方结算完毕支付工程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付（质保期3年，无息）
　　4、本项目厨房、卫生间工程完工经甲方验收认可后，20日内支付该项已完成工程价款的 70%；甲乙双方结算完毕支付工程总价款的25%，留5%的质保金待期满后支付（质保期30年，无0息）
　　>六、验收办法：
　　工程完工经甲方、建设单位、监理单位和政府相关质检部门共同验收。
　　>七、甲方责任：
　　1、负责向乙方提供建筑工程施工图一套；
　　2、协调各配合单位和工种之间的关系；
　　3、按时办理结算的拨付工程款；
　　4、负责施工面、进度要求、质量检查、组织竣工交验；
　　5、负责与各施工方协调工作，协助并配合乙方对成品及半成品的保护；
　　>八、乙方责任：
　　1、严格按设计图纸规范要求及《施工方案》、合同“工期”及“质量要求”组织人员进行施 工和交工，《施工方案》由甲方及有关单位审批；
　　2、服从甲方管理，遵守甲方的各项规章制度；
　　3、做好成品及半成品保护，做到安全施工、文明施工；
　　4、材料检验及闭水试验，达到监理及业主、甲方的要求，保证本工程能通过人防工程验收。
　　>九、违约责任：
　　1、乙方承诺在合同签订后5天提供本工程所使用材料的“人防工程防水材料准用证”，若5 天后未能提供，保证金不予以退还，同时甲方有权重新与第三方签定承包合同，且乙方已施工的防水工程不予结算。
　　2、乙方如不按合同“质量要求”施工，造成的一切返工损失由乙方承担；若因乙方原因；不能按合同“工期”完工，每延期1天须向甲方赔偿合同总金额5%的违约金。
　　3、工期每拖延一天乙方向甲方支付违约金5000元/天，累计计算，从工程款中扣除；累计拖延3天以上时，甲方有权取消乙方的承包资格，随时还将乙方所承包的工程收回后另行分包，同时还将追诉乙方因此所造成的经济损失和违约责任并没收履约保证金，乙方不得有异己同时 承诺放弃抗辩权。
　　4、任何一方因违反合同而给另一方造成的直接损失，应按损失大小给予赔偿。
　　十、本合同一式二份，经双方签字盖章后生效.甲方执1份，乙方执1份，本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商并签订补充协议。
　　合同执行过程中若有争议，可由双方友好协商解决，若协商仍不能达成一致意见，合同任何一方可向人民法院提起诉讼。
　　甲方（公章）：_________　　　　　　　　乙方（公章）：_________
　　法定代表人（签字）：_________　　　　　法定代表人（签字）：_________
　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日
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