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工程劳务承包合同范本 篇1
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就烟台##汽车配件有限公司办公楼工程施工承包相关事宜，经双方协商达成一致，订立本合同。
第一条、 工程概况
工程地点：
第二条 工程承包范围
基础部分至四层泥水、钢筋、木工的所有工程量。
第三条 工程工期
1.计划开工日期：20xx年 月 日，计划完工日期：20xx年 月
2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。
第四条 工程质量标准
所承包工程范围内的工程质量必须达到_优良_。
第五条 合同内容
甲方责任和义务
1.负责统一制定各项管理目标，物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、各分项工程的控制、监督、检查和验收。
2.负责与设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
4.及时提供由甲方供应的施工材料。
5.协助乙方管理现场施工人员。
第八条 乙方责任和义务
1.遵守国家政策和法律法规;做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;根据甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排
3.服从甲方的监督、检查、管理;接受甲方有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况。
4.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此引起的经济损失及各种罚款。
5.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供的材料及其他设施。
6.按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
8.为其施工人配备必要的劳动保护用品(手套及其它相关的防护用品);
9.进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
10.有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
11.管理好自己的施工队伍，若有不服从甲方合理安排和要求，按照1000元/次的标准罚款;不得在工地进行违反犯罪活动，一旦造成犯罪的后果，甲方概不负责。
第九条 环境保护、安全生产和文明施工
1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工等方面的教育;依据国家法律法规，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。
2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督
检查。合同期内发生的一切意外事故，均由乙方承担一切责任后果和经济费用。
3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
第十条 材料、设备供应与管理
1.甲方提供给乙方使用的材料应及时、保质保量，根据工程计划需要向乙方提供。
2.甲方提供的材料负责到各楼层交乙方保管，乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料 (包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和使用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。
3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方承担。
第十一条 承包方式、价格及包含的内容
1.承包方式及单价：本工程以固定单位面积清工造价计价的形式发包，承包价格按照建筑面积每平米390.00元计算。
2.承包价格所包含的内容：
2.1甲方负责以下材料：
土建主材：钢筋、砼、水泥、砂石、砌体材料、外墙面砖、保温材料、防水材料等材料;
2.2除甲方提供的材料外，其它本专业工种承包范围内需用的全部材料、机具、辅材及用品均由乙方自备.
即：承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费;施工所用的机具费用;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日的费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试
验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;清理现场承包工作面各自的施工垃圾在各楼层按甲方指定的场内地点归类堆放的用工;预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用;
第十二条 结算办法及付款方式
1、工程结算方式：工程竣工结算时按甲方提供的设计图纸、设计变更和现场签证，按建筑面积390.00元/每平方米(不包含任何税金)进行结算。综合单价不再调整。
2.甲方不预付乙方生活费用。
3.付款方式(以人民币现金或现汇支付)：
3.1过程付款：甲方根据实际工程进度按下列形式向乙方支付工程款(进度达到并提交完整付款资料后七个工作日内支付)：
1、施工设备进驻施工现场，并着手挖基，支付： 元;
1)当主体框架结构施工完成基础时，支付工程款 ;
2)当主体结构验收完成第一层时，支付工程款 ;
3)当主体结构验收完成第二层时，支付工程款 ;
4)当主体结构验收完成第三层时，支付工程款 ;
5)全部竣工验收通过，支付工程款
6)总工程款的 ，作为工程保证金。
第十三条 施工验收
1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
竣工验收时，甲方相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。
2.乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的费用另外协商)。
3.乙方提出书面验收报告后十五个工作日内，甲方不及时验收，即视为工程合格。
第十四条 工程保修
1.保修范围、期限：_2年_。
2.保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。
第十五条 争议
1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。
2.发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果;
2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;
2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受;
2.3 仲裁机构要求停止合同工作;
2.4 法院要求停止合同工作。
第十六条 合同解除
1.如因不可抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。
2.因不可抗力或甲方原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务报酬。
第十七条 合同终止
双方履行合同全部义务;劳务报酬价款支付完毕;乙方向甲方交付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。
第十八条 合同份数
本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方签章：乙方签章：
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甲 方： 电话： 身份证号码：
乙 方： 电话： 身份证号码：
甲方将其承包的 项目劳务以 形式承包给乙方，为明确权利义务关系，保质保量、多快好省地完成该工程，在平等互利的原则下，经双方共同协商，达成如下协议：
第一条 工程概况及承包方式
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、承包方式：审核单价不包干形式，包安装，不包龙骨，该单价包括但不限于包人工、包质量、包安全管理和安全文明施工、包工期、包损耗率、包成品保护、包放线、包技术配合等费用。
5、工期：
第二条 工程单价及付款方式
1、工程单价
A.外墙干挂石材，不包龙骨元/平方
B.所有访型的线条/米
C.栏杆、扶手/米
2、付款方式
A.乙方进场施工3天，甲方支付乙方生活费元
B.在施工期间，甲方保证乙方的生活费，按每天
C.乙方做到工程的%，甲方支付乙方完成量的
D.工程全部做完4天，甲方支付乙方90%的工程款
E.工程验收后30工作日甲方支付乙方工程量的10%
第三条 合同变更及终止
1、乙方中途终止合同，后果自负
2、甲方中途终止合同，发双倍工资给乙方
第四条 其 他
1、本合同自双方签字之日起生效。合同附件及补充协议、签证单等作为本合同的必要组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式一份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的 工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、 工程名称与地点：
该工程为 工程，地点在 。
二、 承包方式与要求：
该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容：
经双方协商，该 工程按 元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规 整与清理等内容。甲方付款前，乙方应提前向甲方提供相应发票。
四、工程质量与安全：
根据甲要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全 交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚：
乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。
六、付款方式与工期：
本工程劳务人工费的所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，工程开始前付劳务费的 %.工程竣工付劳务费的 %.办完工程结算付至劳务费的 %.留 %待保修期满后一个月内付清。
乙方工期时间为： 年 月 日起至 年 月 日止。
七、双方权力与义务
(一) 甲方：
1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2、甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
(二)乙方
1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。
5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6、为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
八、违约责任与其他
1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效，具有同等法律效益。
5、因本合同产生纠纷双方协商解决，解决不成时，交人民法院管辖。
甲方：
负责人：
授权代表：
签约日期：
乙方：
负责人：
授权代表：
签约日期：
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甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲、乙双方在平等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。
一、项目概况
1、工程名称：海南润城国际公寓;
2、工程地点：海南省澄迈县金江镇;
3、结构形式：框架结构;
4、最高层数：十七层;
5、建筑面积：22503.06平方米。
二、施工质量要求
本项目施工质量标准为合格，乙方应严格按照国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。
三、工期
酒店部分自20xx年4月 日开工，20xx年8月31日竣工，公寓部分20xx年4月 日开工，20xx年9月30日竣工。
四、承包方式
此工程承包形式为包工，即乙方负责所有设计图纸中的土建、水(两米以内的给水、排水、消防水)、电(两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数字有线等弱电)建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料(模板、支撑、施工脚手等)及
防护材料{ 四口 和 五临边 的防护及外脚手架(钢管、工字钢、平网、立网等)};土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方配合。
五、合同价款
按平方米单价计算合同价款，368元/m2(面积按建筑面积)，此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算;甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。
六、甲方权利与责任
1、甲方有权力按照国家的验收规范和施工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导，乙方如无正当理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理意见，甲方有权按照工程管理办法(乙方签字确认的补充协议)的有关规定对乙方进行处罚，如乙方没有正当理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行处罚，在乙方的进度款中扣除;
2、甲方及时按照合同约定的时间支付乙方进度款;
3、甲方按乙方提出的合理的材料计划对乙方进行材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对提供的材料质量负责;
4、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施
5、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，乙方给予相应配合;
6、甲方直接分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进行友好地配合，而且不收取配合费及施工机械使用等费用;
7、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方给予相应配合。
七、乙方权利与责任
1、乙方根据工程特点及队伍的实际情况组织施工，乙方编制施工总进度计划报甲方审批确认，甲方审批的总进度计划乙方应严格执行，同时对总计划进行分解，形成月计划，周计划以保证总计划;
2、乙方对本项目的施工质量负责，如果乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责;
3、乙方对所承包工程的生产安全负直接责任，如乙方管理疏忽造成安全事故，乙方除负责安全事故本身造成的损失外，甲方可以根据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款;
4、乙方应服从甲方委托的监理公司的监理人员的监督和管理，乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进行如实反映。
八、付款方式
乙方进入现场施工至 0.000，甲方按地下室建筑面积的80%乘以平米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60%
九、违约责任
1、乙方如不能如期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙方提前竣工，每提前一天，甲方奖励乙方壹万元;提前30天，甲方奖励乙方四拾万元人民币;
2、乙方施工质量无法满足国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;
3、乙方月计划无法满足项目的总计划，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批，如果乙方执行过程依然无法满足整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，所有损失由乙方负责;
4、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。(以下无正文)
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程劳务承包合同范本 篇5
甲方：
乙方：
劳务承包事宜，甲乙双方本着平等、自愿、诚信、互利的原则，经充分协调，达成了一致意见。为了明确双方的权利和义务，特签订本合同，以资共同遵照执行。
第一条 工程概况
1、建设单位：四川东盛地产置业有限公司
2、工程名称：北城御景9#楼
3、工程地点：西充县
4、建筑面积：约13000㎡
5、结构形式：剪力墙
6、承包范围：完成甲方给定的图纸会审后完整施工图所包含的双方约定合同内容，即施工图上的部分土建和装饰工程所涉及的劳务工作和相关分包单位配合工作(不包含内容：外墙面砖粘贴、楼梯梯步(电梯前室除外)地板砖粘贴、外墙涂料施工、内墙二次结构钢丝网购买，楼梯栏杆及其扶手，阳台栏杆、门窗、水电的预留预埋及安装，不包含地下室消防池防水螺杆，后浇带止水钢板及收口钢丝网及橡胶止水带，烟道安装，消防排风等)，若甲方在原有施工图上有更改和增加内容，则现场协商按市场人工费价格支付劳务工资。
7、天(施工日历天)，开工日期暂定在年起至 年 月 日止。
8、施工日期：满足发包方下达的节点工期计划及周作业计划(详见工期计划清单)，地下室(不含基础)至0.00m一个月，主体部分一个月四层。
9、工程质量：按国家现行工程建设统一验收规范、住宅验收专项标准及一次性交验合格。
10、承包方式：包人工、包质量、包安全、包工期、包现现场文明施工、包周转材料、辅助材料、机械设备、手电动工用具等。
第二条 合同组成文件及解释顺序
1、合同文件的内容解释顺序
(1)施工过程中双方经协调一致达成补充协议等;
(2)劳务承包合同、承诺书;
(3)询标函件或纪要;
(4)投标文件;
(5)国家及地方施工验收规范规程;
(6)施工图纸及建设单位(或设计单位)发出的设计更改通知;
2、适用标准、规范：国家、地方及有关部委现行的设计、施工、验收等规范、标准及规程，同时还需满足合同文件的规定和设计要求。现有的标准、规范发生矛盾时，执行较严格的标准，规范。
第三条 承包范围内的具体工作内容
(一)乙方承包内的具体工作内容：见前第一条第6项承包
2、不包括以下内容：
(1)施工现场的生产材料，包括：钢材、商品砼、商品砂浆、水泥、砖、砂、石子、石灰，卷材、面砖、涂料、外墙漆、水管及管件等辅材，钢丝网等构成工程实体的材料。但因乙方工作失误或错误而产生的甲方材料损失应由乙方负责赔偿。
(2)甲方只提供施工现场坐标点(包括：标高、定位的基准点、线及主控线)，其余分轴线等的测控由乙方负责完成。
(3)人工挖桩孔和人工基础机械挖填及现场多余泥土转运。
(4)工程施工组织总设计，包括：施工总平面图布置图、施工进度计划控制表、现场施工管理人员名单及通讯录、施工组织设计。
(5)施工现场用水和用电接口(用水接口中：主供水管接至工地相应位置。用电接口：全部使用主电缆接至二级配电柜)，其余由乙方自行负责接至各需用点。
(6)施工档案资料由甲方负责编制，但乙方需要提供必要的配合。
(7)乙方现场施工办公室。
(8)施工现场围墙。
(9)施工现场门卫(甲方不负责乙方钢筋扣件等设备的看护工作)。
3、其他费用承担
(1)乙方生活水电、办公水电和施工水电费由甲方承担。
(2)生活区内的保洁费用由乙方负责，乙方应节约用电，安全用电，严禁使用不合格电器，如因此造成损失由乙方负责。
(二)合同价款：
合同总价=综合单价人民币 元/㎡ 该项工程的建筑面积。如因甲方增加的工作量，能计算面积的按建筑面积计费，不能计算面积的照实计价。
(1)乙方完成甲方规定全部工作后，质量、工期、现场文明和安全生产均应达到甲方的要求。
(2)本合同价款已包括政策风险、市场风险、人为风险、自然风险，结算时不作任何价格调整。工资结算时，乙方负责提供员工工程结算书工程结算依据，不开任何正式发票。合同价款指完成本合同承包工作内容所需的全部劳务费用和机械、辅料费用。具体为：A、直接工程费中的人工费用组成;B、直接工程费的机械费用组成;C、措施费用组成;D、与上述三种费用组成项目相关的管理费、利润和税收。
第四条 甲方权利与义务
1、甲方任命为驻地履行本合同的项目负责人。
2、甲方向乙方提供图纸两套。若乙方需增加图纸，甲方可代为复印，费用乙方自理，乙方不能将甲方的图纸挪作与本工程无关的用途。
3、甲方须负责工程的整体进度及各分包单位的进度协调，如召集有关工程会议，协调不同单位施工中出现的矛盾。
4、工地的出入口的使用、标志的安置、场地的布置图绘制及门卫由甲方安排。乙方须遵从甲方有关安排。
5、后勤治保管理及临时设施：甲方提供给乙方临时办公用房十间(办公用具自理。)
(7)及时签审乙方提交的工程报告、技术资料、方案。甲方享有对乙方未达到合同约定的各项指标，要求乙方进行整改。
(8)其他应由甲方完成的工作。
第五条 乙方权利与义务
1、乙方任命驻施工现场项目负责人，场技术负责人，其余现场主要管理人员有：钢筋工长 名，木作工长不少于 名，泥作工长不少于 名，放线测量工长 名，质量员 名，安全员 名，并配备适应本工程管理需要的其他管理人员。
2、乙方自动与甲方搞好协调工作，有关工程的商洽事宜一律以工程工作联系函之书面形式送交甲方现场负责人或其派驻工地的代表。
3、乙方须按照合同、图纸、规范以及甲方施工组织设计的规定，在稳中有降方面都能满足业主、监理及甲方的合理要求下，完成合同文件所约定的工程内容。
4、根据甲方提供的标高及轴线控制点，乙方自行复核甲方提供数据的准确性后进行定位和分轴线的放线抄平工作，自己测量人员的工资自行负责。
5、生产生活设施(包括工人房、钢筋棚、木工棚、加工地场地地坪等)由乙方按甲方要求自行搭设，其人工费已包括在乙方合同单价内。乙方需自费负责临时设施保用期间的维修护理工作。
6、开工后一周内提交主要工序作业施工方案、施工进度计划、劳动力配置计划、机械设备配置计划及材料需用计划。
7、充分充分保护所有完成(包括甲方及业主指定分包的工程)但未移交错的工程，因乙方的原因造成工程损坏，由乙方负责修复乙方全部承担。因甲方原因造成的损坏由乙方负责维修，费用由甲方承担。
8、工程完工后，清理所做工程项目、除去汗斑、标志、指印其他的油污和脏物。无条件撤离现场的施工人员，无条件撤离现场所有的自有机械，做到工完料尽场地清。
9、及时提交符合甲方要求及规定格式的工程量报表及工程结算书以及相关的资料，并承担提交不及时导致工程款不能按时支付的后果。
10、自行负责钢筋工程、模板工程的翻样工作并报送甲方，其正确性准确性乙方负全部责任，由于乙方错误或造成的一切经济损失由乙方承担。
11、按照甲方要求仔细填写施工日记及安全、技术资料，按甲方及建设主管部门、建设单位及监理单位要求提供资料，作好工程相关的经济、技术、安全资料以备甲方查阅。
12、及时按时足额发放乙方工作人员的工资，办理各项社会保险并承担费用，不得因此影响甲方的施工及管理。
13、乙方必须针对职业健康安全风险源制定防止和可控措施，并负责实施和承担与之相关的费用。
14、定期组织现场作业人员进行质量、安全方面学习，并将学习记录交甲方备案。
15、承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏、乱、差所造成的损失和各种处罚。自觉接受建设主管、业主、甲方及有关部门的管理、监督和检查，以及他们所发出的指令。
16、其他应由乙方完成的工作。
第六条 工作要求
(一)质量要求
1、根据建筑总承包合同要求，乙方承包范围的工程质量必须达到一次交验100%的合格要求。工程质量达不到要求，造成不合格者，乙方必须无条件返工，造成损失由乙方负责，并且甲方不顺延乙方所延误的工期。
2、乙方在施工过程中必须严格按甲方 三体系 标准要求以及国家的现行施工验收规范、规程操作。严格技术交底，加强质量过程控制。
3、甲方在施工过程中，对因乙方未达质量标准或不按要求配戴安全帽及安全带等违反安全条例的行为开出的罚单，乙方必须无条件接受，并在当月的劳务费中一次性扣出。
4、本合同单价已包含天棚抹末及地面找平的人工费用，如乙方要求天棚不抹灰，地面不找平，就必须达到规范和验收要求。
(二)安全要求
1、乙方必须对所有进场人员进行安全教育和岗前培训，并作好有职工本人签字的安全交底记录，报送甲方备案。
2、乙方进场管理人员必须熟知安全生产相关法规、规范、标准、要求和技能，必须配备一名专职安全员。
3、乙方必须按甲方施工方案 三体系 中的职业健康和安全生产保证体系要求进行施工。对甲方原因存在的安全隐患要及时书面报告。
4、对于承包范围的安全防护要及时设置，对安全隐患要及时处理。
5、乙方必须严格执行甲方的安全管理规定。
6、乙方应杜绝人员重大伤亡事故发生。乙方为施工现场人员购买意外伤害保险一份，每平方米缴保险费1.2元。甲方为施工现场人员购买意外伤害保险各2份，每平方米缴保险费2.4元。乙方购买保险的费用由甲方垫支，在乙方的劳务费中扣除。如发生死亡事故出现保额不足部分，双方根据相关安全条例条款进行责任化分。
7、当乙方出现人员伤亡时必须立即报告甲方，并负责保护好现场，备查。
8、乙方应杜绝重大机械事故和火灾事故的发生，杜绝食物中毒事件的发生。若发生食物中毒等保险合同以外的事故，由乙方自行负责。
(三)工期要求
1、工期的计算自甲方与监理发出的开工令日起算。乙方自进场开始，必须按照甲方总体工期计划执行，严格周、旬、月计划任务的完成。
2、对以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期可相应顺延。否则，甲方不予认可：A、甲方未能及时提供图纸或开工条件，需甲方提供的材料不能及时到施工现场;B、一周内非乙方原因造成停水、停电、连续停工超过36小时;C、战争、自然灾害等不可抗力的;D、合同中约定或甲方同意顺延的其他情况的。乙方在上述情况发生后三天内，就延误的工期以书面形式向甲方代表提出报告，逾期提出视为乙方放弃。甲方代表在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改视为同意顺延工期。
3、因乙方原因造成工期延误，乙方又未能按照甲方要求落实改进措施，则甲方有权将本工程的部分或全部委托其他单位完成，所发生的费用及损失由乙方承担。
(四)现场文明要求
1、乙方必须按甲方的要求做好施工现场和生活区(或办公区)的文件施工管理工作，确保达到并保持政府有关部门及甲方现场文明要求。
2、施工现场操作完毕后，应及时清扫干净，做到工完场清、工完料尽，现场所有材料或半成品按甲方平面布置分类堆码整齐，确保道路畅通。
3、工具、用具房整洁有序。
4、现场驻守人员宿舍清洁卫生，符合 三体系 中的职业健康和环境要求标准，不乱抛垃圾、乱倒饭菜、不随地大小便，不得男女混住一室。
5、驻现场的所有人员杜绝聚众赌博、打架斗殴、酗酒、闹事。如因此造成的后果，由乙方自行承担。
6、做好消防防火工作，不得私拉乱接电线，使用易燃易爆物品。做到人走灯灭。
(五)劳动管理要求
1、乙方严禁使用未成年工以及男年满55岁、女年满50周岁以上的成年工，严禁使用精神病人或间隙性精神病人等属于建筑安装行业禁忌的人员、身份不明人员和畏罪潜逃的人员。
2、乙方进场的所有施工人员，乙方应向甲方造册登记，特种作业人员必须持有行业主管部门颁发的有效岗位证书上岗，其他人员应持有行业主管部门颁发的《一线生产操作人员安全生产知识教育培训合格证》上岗，施工管理人员应持有效的专业岗位证书，严禁无证上岗和无证指挥。
3、所有乙方进入施工现场的人员必须携带《居民身份证》，《外来人员就业证》，《户口暂住证》，《职(执)资格证》，《上岗证》及女职工的计划生育相关证明交建立花名册，并报甲方备案。
4、在施工现场管理中，乙方应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法》的要求配置专职或兼职的安全管理人员，并持有有效的证件。
5、乙方负责与所使用的全部人员依法签订劳动合同，劳动合同的签订情况必须报甲方备案，乙方人员必须遵守国家、当地政府关于工程施工的有关法规，遵守甲方关于施工现场管理的各项规章制度。
6、政府及政府职能部门要求办理的各项保险，乙方所用人员由乙方全部负责。
7、乙方所使用的人员由乙方负责管理和教育，必须遵守国家的法律、法规，甲方的管理制度、现场管理要求。
8、乙方进场必须确保各项工作有充足的劳动力，经确定的人员，未经甲方书面准许，乙方不得擅自撤走进驻工地的任何人员。
9、乙方必须按期、按时、按政策规定支付所用人员的工资并直接支付到员工
第七条 中间验收、隐蔽验收
1、乙方需在现场设置专职的质检员，对完成的各项工作进行自检，自检达到要求后，报甲方验收。甲方会同业主现场代表及监理验收合格后，方可进行下道工序。如验收不合格或达不到合同约定质量标准，乙方必须无条件返工。乙方应按甲方要求的时间返工，并达到质量要求。如乙方未及时予以整改，或整改后仍不符合要求，甲方可委托他人整改，有关费从乙方工程款中支付。乙方整改及返工费自理，并赔偿材料损失，工期不矛顺延。
2、工程具备隐蔽条件或达到合同约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐蔽和中间验收24小时前通知甲方进行检验，届时甲方应组织业主、工程监理及质量监督部门联合检查验收，验收通过后方可进行下道工序，验收过程中所产生的一切费用由甲方承担。如甲方未按通知时间验收，则乙方可自行检验，甲方应在 隐蔽验收报告书 上签认。如事后甲方、业主、工程顾问、质监部门等仍要求检验，则乙方须同意检验，检验如合格所发生的一切费用由甲方负担，检验不合格所发生的一切费用由乙方负担。如乙方未能知甲方进行检验访问演出进行下道工序的施工，所产生的一切责任后果由乙方负责。
第八条 材料设备供应
1、乙方及时向甲方提供材料需求计划，材料计划必须准确无误，若因计划不准给甲方造成的损失，由乙方负责向甲方按实赔偿。
2、乙方负责提供材料的取样及试验工作，甲方承担试验费用，乙方无偿提供人工配合。
3、本工程所有机械及手电动工具由乙方自行提供，其相关的操作、消防、检测、安装维修、租赁费用由乙方自理。
4、甲方供应之主材，乙方按甲方核定的消耗量包干使用，其中构成建筑实体的所有主材按计划领用，但必须回收利用，双方约定钢筋损耗比为3%(以钢筋施工大样表为准);砖砌体损耗率为3%，外墙面砖及商品混凝土损耗详细为3%;砂浆、石按定额耗量;超用部分，乙方按甲方彩购价全额赔偿。损耗包括加工废料在内。若因甲方材料供量问题，造成停工或返工的损失由甲方负责。
5、甲供材料管理除上述约定外按相关管理办法执行。
第九条 包干单价以外的现场签证
1、工程签证单应按甲方提供的统一表格填写，字迹清楚工整，签证单须有甲方项目经理、项目造价工程师(或成本核算负责人)、经办人员三人签字且日期齐全。5000元及以上的签证还必须经建设单位和监理单位签字认可，方才有效。对签证事由和内容的描述须详尽，必要时应附上图示及工程量计算式，签证事由注明发生时间、地点和工作部位(层次、轴线编号、构件名称等)。
2、下列签证单属无效签证单：
(1)甲方签名不全;
(2)签字时间超出合同规定时效范围;
(3)签证内容不实;
(4)对签证事由的描述太简单以致无法核定工程量;
(5)没有乙方现场代表的签字盖章;
(6)签证内容包括在劳务合同范围内的;
3、对已在甲方项目经理部结算的无效签证，甲方复核部门在复核时有权予以扣除。
4、乙方额外零工单价如下：技术泥工/工日，普工/工日，钢筋按 650 元吨，木工按支模面积 32 元/㎡，外墙砖按粘贴面积 25 元/㎡，砌砖12砖按 200 元/m3，24砖按 180 元/m3结算。
第十条 合同价款的支付
(一)工程进度款的支付时间和标准
1、正负零以下地下室完成混凝土浇筑完成后7日内，甲方按地下建筑面积 260 元/㎡支付。地下室砖砌体完成后7日内支付 60 元/㎡，地下室抹灰完成后7日支付 55 元/㎡，其余全部竣工验收合格后28日内甲方付至乙方总工程款的97%。
2、1-4层结构层混凝土浇筑完成后7日内，甲方按1-4层建筑面积 /㎡支付。5-8层结构混凝土浇筑完成后7日内，甲方按5-8层建筑面积 元/㎡支付。
3、9-11主体结构混凝土浇筑完成后7日内，甲方按9-11层或屋面封顶层总建筑面积 260 元㎡支付。
4、二装砖砌体基本完成7日内(仅留梁下后塞口，后塞口须从顶层向下逐层填塞)，甲方按完成总建筑面积 50 元/㎡支付。
5、全部砌体的后塞口完成堵塞，内抹灰分两次支付;每次均按建筑面积支付45元/㎡。
6、外墙保温施工完成，甲方按1-18层建筑面积 元/㎡支付。
7、屋面、电梯前室贴砖和工程收尾工程完成，甲方按1-11层建筑面积 /㎡支付。
8、分户验收全部通过后，10日内，甲方按该工程总建筑面积
9、全部竣工验收合格，并且乙方向甲方提供了全部应提交的资料档案后15天内，甲方付至乙方总工程款的97%。
10、保修金3%。
(二)支付的前提条件
1、乙方按时保持的完成了工程任务。
2、乙方向甲方履行了工程款拨付的全部手续。
第十一条 竣工结算
按建筑工程施工通用合同条款执行
第十二条 保修
1、本工程保修期为三年，保修期以全部工程正式竣工验收获得通过之日起开始计算。
2、本工程之保修金为工程决算总价的3%，保修金不计利息，质量保证金在工程备案验收满一年后30日内付清。当保修期满后，如当时仍有保修工作在进行，则待此工作完成并获得认可后的30天内支付剩余的保修金。若出现保修金不足，则由乙方另行支付。
3、保修期间，乙方应设专人常驻现场，乙方应在接到通知后24小时内派人修理，否则甲方自行安排维修，有关的费用无论乙方是否在维修记录上签字认可，甲方均有权从保修金中扣除。
4、保修期满后，若工程发生质量事故，其原因是乙方偷工减料等人为原因造成，其责任及损失全部由乙方承担，甲方可以通过法律手段向乙方追究全部损失。
第十三条 乙方应提供的资料
1、乙方向甲方提供经过年审的《营业执照》、《组织机构代码证》、《资质证书》、《安全生产许可证》复印件加盖公司鲜章、法人代表证明或法人代表委托书等证件和资料。
2、承包价格内的相关材料、辅助材料等产品到达工地，应随货将与产品质量相关的有效《质保书》、《准用证》及《交易证》、《备案证》等相关资料提供给甲方。
3、乙方自行提供并负责办理在川承接劳务所需的一切手续、证件。办理上述证件所发生的费用由乙方自行承担。若乙方提供的上述证件为虚假或过期证件，则乙方向甲方赔偿不低于壹拾万元的违约金，同时承担给甲方造成的相应损失和违约金。
第十四条 履约保证金
签订合同之日乙方向甲方缴纳履约保证金人民币 10 万元(作为乙方履约期间的担保。在乙方全部完成主体封顶后七天内无息退还。若乙方中途自动放弃本工程或工程质量、施工能力达不到要求，甲方有权解除双方劳务合同并全额没收履约保证金，乙方所完成的工作按合同分项单价的80%办理结算。
第十五条 违约责任
1、乙方有下列情况之一，即视为乙方已违约，甲方可无条件部分解除合同内容，另行选择生产作业人员进场施工;或全部解除合同，责令乙方退场。
(1)未按本合同约定配备必须管理人员，或管理人员到岗时间达不到合同约定，并确已不能满足管理需要。
(2)进场的管理人员、生产作业人员技术素质不能适应本工程需要，并经甲方书面通知后在规定时间内未作调整，致使产品质量低劣，现场管理混乱。
(3)进场的作业人员需持而未持有上岗证书或特种作业证书，并经有关部门查处。
(4)未能按人员配置计划及时配备生产作业人员，导致月度或主要节点工期延误达五天及以上并确已无法赶回延误的工期。
第十六条 合同生效与终止
本合同自双方签字盖章后即生效，在竣工验收通过，办理完工程决算并付清款项后终止。但在保修期内，与保修有关的条款依然有效，直到保修期满并完成保修工作后，有关条款才完全终止。
第十七条 其他
1、乙方法定代表人应甲方要求，接到通知后24小时内必须到现场。
2、乙方在钢筋工程施工前三天必须提供完整的钢筋配料单一式二份，若不得供或者不在规定的时间内提供完整的钢筋配料单。每次罚款100元。
3、乙方车辆到工地时，必须服从调度、指挥，若因不听从指挥造成的损失由乙方全额承担。同时乙方应在卸货区设置安全警示区、悬挂醒目的安全警示标志，否则发生伤亡事故由乙方承担全部责任。
4、乙方提供的各种材料必须符合使用要求，不得将劣质材料运至本工地使用，使用前必须经甲方管理人员审查后方能用于本工程。乙方提供的各种机械、机具(如钢筋机械、电焊机、坚焊机、木工机械、随机电箱、电缆等)必须符合有关安全标准，且有相关合格证明书，否则，甲方有权禁止乙方使用。
5、本合同以书面打印的内容为有效版本，合同中除甲方单位名称、签约双方法定代表人或委托代理人的签名外，其余手写需甲乙双方签字才能生效。
6、本合同正式一式三份，甲方执二份，乙方执一份。本合同未事宜，双方另行协商。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方
乙方 立合同单位：
以下简称
甲方根据施工需要，现将烈士陵园东侧地块瓦工工程劳务分包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》以及甲方与业主签订的《建设工程施工合同》，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条、工程名称：烈士陵园东侧地块( )楼工程;
第二条、分部项工作内容： 临设、文明工地建设、生活区卫生(含厕所)及图纸内的工程量。
第三条、承包方式：劳务单包。
第四条、工期
开工日期:临设开始
竣工日期: (具体结合土建总包的进度要求)
第五条、质量
质量目标： 合格，一次验收通过 。
第六条、合同价款：按实结算，(暂定，具体以结算为准)。
第七条、甲方工作
1. 工程开工前提供一套施工图纸给乙方，交代工作范围，进行分部项工程技术交底及安全技术交底。
2. 甲方编制工程施工计划，便于乙方进行劳动力的安排。
3. 对乙方施工的分部项进行质量监督、验收。发现质量不合格，有权指令乙方进行返工，质量标准按建筑规范及施工说明书(或施工交底)。
4. 负责对乙方在工程质量、进度、安全等生产工作上的检查、指导和督促。
5. 提供必要的临时设施和食堂搭伙的方便。
第八条、乙方工作
1. 乙方在开工前组织有关人员学习审阅图纸，参与图纸会审，做好施工前的准备工作。
2. 组织技术良好，有一定安装工程施工经验的工人进场施工，特殊工种提供操作证。
3. 负责现场乙方所有参与施工的人员的管理工作。
4. 参与甲方与业主、土建及其他单位在施工过程中的组织协调工作，同时根据进度要求按时完成施工任务，并对施工质量负责
5. 服从甲方的工期、质量、安全、材料、现场文明、综合治理等各方面的管理并不得违背。
6. 本工程的所有施工机械由乙方负责，但大型设备的吊装设施另行考虑。
7. 乙方人员的食宿由甲方提供食堂和宿舍，原则上人员不得私自离开工地，乙方人员私自离开工地后发生的交通事故等意外人身伤害甲方不承担任何责任。
8、乙方在工程开工后不得以任何理由私自停工或中途离场，私自停工或中途离场所带来的所有损失将由乙方承担(于劳务费中扣除);中途离场者前期产生的劳务费用在离场时只结全部费用的50%。乙方私自停工或退场的，下一进场方合同价高出本合同价的部分、因此延误工期产生的一切费用等于结算费中扣除。
9、尊重业主，监理，总包单位及甲方等施工管理人员。
第九条、结算办法及支付方式
1、以建筑面积计算，单价为 68 元/m2;减少部分以定额所含人工费扣除;
2、支付方式
支付方式如下： 每月付发施工人员生活费1000元/人，费用(当年产生的劳务费)余额年底结算 。
第十条、各项管理规定
为保证工程生产进度、质量、安全、现场文明、综合治理等的正常进行，实行费用与工期、质量、安全等方面的挂钩，具体办法如下：
1. 工期方面
1) 乙方必须结合总包的实际进度，在甲方的组织安排下，保证充足的劳动力，与总包、其他相关专业相互配合，确保自身进度的正常进行，同时，不能影响总包及其他相关专业的进度。
2) 如若乙方原因，造成工期拖延，或影响其他相关专业而造成损失，甲方有权根据实际损失，向乙方索赔;
3) 如若乙方不按质量要求和甲方进度计划完成任务，甲方有权另行安排人员施工，工程量按实从乙方工程总量中扣除，劳务单价按劳务总价的平均单价确定，乙方应积极配合，不得阻挠，以确保工程总工期的实现。
4) 若由于工程总合同的需要，造成安装工期的顺延或提前，乙方无条件服从，并保证自行合理调整劳动力。
2. 质量方面：
1) 乙方必须严格按施工图、国家现行施工规范和验收标准的要求进行施工，并严格按甲方专业施工员的工程技术交底的要求施工，不得以任何理由和借口采取其他方法。如果有好的建议或其他方法，应先向甲方专业施工员建议，经同意后方可实施。
2) 乙方施工部分必须确保一次合格验收，如由于乙方原因不一次合格或管理混乱等造成的质量问题、工期延误及影响甲方声誉等，乙方必须整改并承担由此造成的返工损失(不仅包括乙方损失的部分，还包括甲方损失的部分)。
3. 安全方面
1) 甲方对乙方进场人员进行三级安全教育，认真对班组人员进行安全技术交底。未经安全三级教育者，不得入场施工作业。乙方应认真遵守有关施工安全操作规程，认真对班组人员进行安全技术交底。乙方必须采取必要的措施确保施工安全，若因乙方违章造成安全事故或因安全事故引发的后果和责任，均由乙方承担。
2) 乙方必须选派身体健康(无妨碍施工作业的疾病，符合《劳动法》规定的人员(工人最低年龄不得小于18周岁)且能适应高空夜间作业的施工人员进场，若因乙方自身疾病等原因，在现场施工中突然发病及因此引起的全部后果和责任，均由乙方承担。
3) 施工中乙方人员必须严格执行甲方的各项管理，服从甲方安全管理人员的监察。
4) 对于乙方施工中造成的安全隐患及事故，由此造成的整改费用或损失由乙方负责;
4. 现场文明方面
由于甲方需要积极配合总包方创建现场文明工地，因此，乙方必须做好现场文明工作，严格按省级文明工地的管理要求进行，做到当日做当日清，工完料清，场地净。甲方可随时通知乙方做好迎接检查的准备工作，直至整改到符合甲方要求的标准为止。确保本工程在南通市级文明工地验收中一次性通过。
5. 综合治理方面
1) 故意损坏或拆除安全设施的，每发现一处罚款200元。
2) 故意危害工地安全，罚款1000元，形成危害结果的，将依法追究其刑事责任。
3) 施工区内乙方不得随意将家属与子女带入，非施工人员不得入内。
4) 严禁上班时间喝酒和酒后上班，发现须责令其不得上班，并罚款1000元/人。
5) 在工地场严禁赌博，发现后将处于100元/人次。
6) 在施工期间，严禁打架斗殴。如发生，甲方将对乙方处于500 20xx元的罚款，另责令其限时退场，如造成严重后果的，将依法追究刑事责任。
7) 乙方人员如有盗窃公共或他人财物的，发现一次，除给予200 1000元的罚款外，还将其退场，并可依法追究刑事责任。
8) 施工作业现场工作期间，必须穿戴后工作服，严禁穿拖鞋、高跟鞋、不利于安全的其他鞋类，严禁打赤膊，穿背心上班，发现一次罚款50元。
9) 对已完成的产品(不管是自己的还是他人的)，都应加以保护，如发现乙方损坏，视情节轻重给以修复或赠偿并承担全部责任。
10)夜间施工应尽可能降低噪声，如发现故意敲打钢管或大声大叫，发现一次处于50 100元不等的罚款。
11)每次罚款在劳务费中当扣。
第十一条、其它条款
1. 双方代表
甲方派 同志为现场代表，乙方派 同志为现场代表，相互协作并履行本合同。
2. 合同的份数
本合同正本一式两份，双方各执一份，副本一式陆份，双方各执三份。
3. 合同的生效
本合同双方签字后生效。
合同生效后，除合同约定的外，任何一方不得擅自变更或解除，如需变更或解除，必须经双方协商一致后订立书面协议，如若违约，由责任方承担违约责任。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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发包方：x公司 (简称甲方)
承包方：x公司 (简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就xx县建筑工程施工的劳务人工费、文明施工、施工管理、设备机械费用等事项协商一致，订立承包协议如下。
一、工程概况
工程名称：xx县 建筑工程
工程地点：xx县
工程规模：总建筑面积：约 ㎡
承包内容：施工图(含散水沟)以内的劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用(详尽内容见乙方投标预算标书)。
二、合同工期
施工工期： 个月，即： 年 月 日开工， 年 月 日完工。除基础超深，重大设计修改，人力不可抗因素及室外附属工程外，双方不得更改工期，若需延长工期须经甲方主管负责人签字同意。
三、工程质量
工程施工质量等级标准为：达到合格，力创优良。并保证达到：(1)按设计施工图和甲方以及业主要求施工，施工执行标准按《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300 20xx以及相关配套的现行国家规范标准;(2)分户检测合格：即房间几何尺寸、层高均符合设计，偏差值小于规定误差值;(3)实体检测合格：即设计梁板柱几何尺寸、钢筋位置、砼保护层厚度，偏差值小于规定误差值。所完成工程质量不合格，以及由于乙方使用材料引起后续施工出现质量问题的返工等，所有损失均由乙方承担。
四、工程费用计算
1、施工图(含散水沟)以内的施工作业劳务人工费、机具、文明施工、施工管理、设备机械、架料模具及其辅助材料等一切费用，乙方以施工设计图建筑面积和乙方投标预算标书一次性 x万元总承包包干;
2、因设计施工变更须增减工程量，另行据实计算(按清单报价方式进行签证)。
五、工程款支付
1、为确保工程施工履约能力，乙方必须交纳 万元履约保证金，签订本协议时缴纳，双方约定，工程施工完毕时退还;
2、工程款先由乙方自行垫支，甲方按主体工程施工进度预支工程施工进度款，具体支付时段为：完成主体工程量的50%时支付已完工程部分的 %，主体工程全部完工时累计支付达到 %，主体验收合格后，累计支付达到 %，装饰和附属工程按主体工程的施工节点支付方式进行工程款支付;工程全部竣工验收合格时累计支付至总价75%;竣工结算交付后 个月内支付至总价95%;其余5%留作质保金，1年保修期满，无承包范围内的质量问题时一次性付清。
六、 双方权利义务和职责
1、甲方的职责
(1)负责除本合同约定由甲方负责采购的施工辅助材料外的全部材料提供;
(2) 负责监督管理乙方施工，以及业主、监理等上级领导部门检查验收工作;
(3)负责对乙方申报的施工进度款进行审查和拨付等所有相关工作;
(4)负责提供施工设计图纸和技术交底。
2、乙方的职责
乙方负责本工程设计施工图范围和图纸会审记录内劳务人工费用和所有施工机械、文明施工、施工管理等费用总包干承包和组织施工，即包含下列内容：
(1)施工图范围内所有施工人员劳务人工费用(含水电安装预埋费用);
(2)完成施工图所有设计内容的一切机械设备、施工用具和机具、模具架料及其铺助材料，模具架料及其铺助材料自备，(机械设备如塔吊、提升机、搅拌机等;施工用具如钢筋、模工、水电工、砼工机具等;模具架料及其铺助材料如钢管及扣件、模板、安全网以及钉子、铁丝、绑扎丝、电线和灯(施工操作工作面内)等);
(3)负责安全文明施工管理，强化安全措施，并承担投入此项工作的材料设备费用，即：①安全文明施工管理工作，如安全教育、专职安全员管理等;②安全保证措施的人工、安全设施：如安全帽、安全带、安全网以及劳保用品等，其他项目施工涉及的安全设施、材料(如外架和架板高凳等)应无偿使用;
(4)负责本工程临设搭拆人工费用;
(5)负责本工程承包范围内的施工管理费用，即①施工组织工作安排;②指导工人按图施工，并检查其质量合格，交验甲方以及监理或业主;③本工程按图施工抄平放线;④本施工内容以及相关安全文明施工管理，工程材料管理及保卫工作费用;
(6)负责本工程承包范围内的人员施工安全保险费用，应达到不记名100万元保险金额，承包范围内直接的、间接的(含提供安全设施所引起的)一切安全事故均由乙方负责;
(7)负责配合有关施工项目的配合费用;
(8)负责本工程承包范围内的以及相关成品保护等费用;
(9)负责相应工程的进场材料及使用临时设施材料的御货。
3、相关权利义务
(1)施工期乙方必须遵守甲方一切管理制度，服从甲方监督管理，否则甲方有权对乙方进行处罚;
(2)乙方必须加强安全管理，全体职工自觉按安全管理制度施工，在施工前要进行质量安全交底，坚持班前教肓，严禁酒后作业，严禁违章施工，保证达到安全文明施工检查(现场部分)合格，否则，出现的一切后果均由乙方自行负责，甲方有权对乙方人员予以处罚。上班不戴安全帽罚款50元/人次，高空不系安全带罚款200元/人次;
(3)乙方在施工期间应按月优先支付工人工资，并接受甲方的监督，严禁出现拖欠工人工资闹事，否则甲方有权对乙方罚款10000-20xx0元/次;
(4)乙方应爱惜甲方材料，严禁浪费材料，注意成品保护，否则，甲方有权对乙方罚款5000-10000元/次;
( 5)乙方必须文明施工，严禁出现打架斗殴，否则甲方有权对乙方罚款500-1000元/人次;
(6)乙方应抓紧时间施工，因乙方原因造成工期延误或影响其他工序施工，造成业主和公司对甲方处罚，以及给予第三人的赔偿，乙方必须赔偿甲方相应损失;
(7)若因业主方资金不到位給乙方造成损失按业主方給甲方劳务部分的赔偿额度直接支付給乙方;
(8)合同有效期内发生的安全责任事故概由乙方负责承担。
七、违约责任
1、出现下列情形之一视为乙方违约
(1)乙方未经甲方同意，连续停工达到10日以上;
(2)乙方超出本合同约定工期达到15日以上;
(3)乙方因资金不到位，拖欠工人工资，导致施工人员不足，施工进度严重滞后，影响竣工交付：
(4)乙方因组织施工和管理不善，出现重大安全责任事故;
(5)工程施工不按规范要求进行，导致质量验收不合格或重大返工损失;
(6)法律规定的其他违约情形。
2、出现下列情形之一视为甲方违约
(1)业主单位拨付工程款后，甲方未按合同约定支付乙方施工进度款;
(2)甲方收到乙方竣工验收资料后，不及时组织验收和竣工决算;
(3) 法律规定的其他违约情形。
3、违约后果
(1)任何一方单方违约，违约方须按本合同标的总价款的10%向守约方承担违约金;
(2) 任何一方单方违约,守约方有权单方解除合同;
(3)乙方违约，其所交履约保证金甲方不予退还。
八.本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，双方各持二份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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发包方：____________________________
承包方：____________________________
甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。
第一条 工程概况
(一)工程名称：____________________________
(二)工程地点：____________________________
(三)施工面积：____________________________
第二条 承包范围
人工挖运土石方、回填土;现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除(含除渣)、搭建临设;零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。
第三条 承包金额
详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。
承包金额的构成=单价 实收方量+上、下浮比例金额
本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。
本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。
第四条 工期(三个月)
(一)开工日期：____________________________
(二)竣工日期：____________________________
第五条 施工技术要求
(一)每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。
(二)乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。
(三)第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。
第六条 双方责任及工作
(一)甲方工作
1.提供食宿条件：
2.为乙方施工协调有关工作关系：
3.派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。
(二)乙方工作
1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。
2.加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。
3.组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。①。扣件按3%，②。u形扣按15%，③。钢管、钢模按0.5%包干，全奖全赔。
第七条 工程验收
(一)工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。
(二)以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。
(三)因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。
(四)因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人30元一天支付给乙方。
第八条 人工费支付
(一)工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷250元，现金50元，每10天借支一次，总额控制。
(二)每30天根据形象进度计算工作量，若达到预计工期则支付总工作量的70%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付80%，达不到则支付60%.付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。
(三)工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支(预支代缴保险费)，交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后10日内付足总额的95%，余款一个月后付清。
(四)本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程，甲方按附件单价上浮30%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮10%与乙方作结算。
第九条 安全责任
乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。
第十条 未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。
第十一条 其它约定
若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。
第十二条 本合同一式二份，甲乙双方各捃一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。
甲方：__________________ 乙方：_________________
负责人：________________ 委托人：_______________
代表：__________________ 代表：_________________
签约时间：____________年____________月___________日
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甲 方：
乙 方：
根据(中华人民共和国合同法)，本着平等、互利的原则，经甲乙双方共同协商一致就 工程施工劳务承包合同达成一致意见，为保质、保量、保证安全的前提下，为按时完成该工程的施工，明确双方责任，双方愿履行合同中规定的各项职责和义务，特签订以下条款：
第一条：工程名称：
第二条：工程地址： 。
第三条：工作内容：
1. 作内容。
2.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙砖，不含盖瓦部份)。
3.含塔机、搅拌机及所有机具。
4.含模板、木方及所有周转材料的租赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。
5.含二级配电箱及以后的所有临电材料。
6、含外架、室内内堂架，所有防护架及网子油漆人工与材料租赁费。
7.含施工场地内文明安全施工费。
第四条：承包范围：
1.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙涂料、外墙砖，不含盖瓦部份)。赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。
2.含二级配电箱及以后的所有临电材料。
3.含外架、室内内堂架，所有防护架子及网子油漆人工与材料租赁费。
4.含施工场地内文明安全施工费。
第五条：承包价款： 元/㎡(建筑面积每平米 )其中含外墙涂料 元/㎡(外墙面积每平米 元)，外墙砖 元/㎡(外墙面积每平米 元)，若建设单位分包乙方未做就从中扣除。
第六条：付款方式：按每月完成进度70%支付，工程完工支付总价款80%，工程竣工验收后一个月内支付总价款90%，尾款部份由甲方办完决算后一个月内支付。
第七条：结算方式：按承包价+增加部份-减少部份=决算价。
第八条：约束条款：
一、工期：
该工程自月月
二、质量：乙方接受任务后，必须严格按照施工图纸、设计变更、技术核定单、图纸会审纪要、相关图集、施工技术安全交底以现行的施工规范进行施工。每道工序完工后由甲方项目经理或工长、质检员按国家相关验收标准进行验收评定，工程质量必须达到合格。
三、工程管理：
1.乙方必须遵守国家地方的各种法律法令法规及行业的规范标准，遵守甲方的各种管理制度。
2.作业班组由乙方组建签署劳务合同交甲方备案。
3.乙方必须确保施工现场不发生群体性闹事事件。
四、资金管理：
1.甲方有权控制资金使用计划和核实资金流向。
2.乙方必须合理使用资金，确保甲方支付的工程款用于本工程。若因乙方原因拨款示在本工程全部使用造成的损失由乙方承担。3.若甲方工程款不到位，由乙方调配资金，不得因甲方工程款一滞付就停工，影响工程进度，损害甲方的社会信誉。
五、甲方的责任
1、甲方必须保证原材料供应，如遇停工待料工期顺延。现场工长跟班组作业即时解决施工中出现的问题。
2、甲方负责抄水平点、技术交底、安全技术交底、质量安全材料监督、进度督促、布置工作、检查工作。
六、现场纪律
1、乙方必须听从甲方的指挥、安排，遵守各项规章制度。
2、乙方班组人员不准随意进入甲方施工办公室，有事由乙方负责人到甲方办公室商谈相关事宜。
3、乙方班组人员打饭时不准进入职工食堂或无理取闹。
4、乙方班组人员不准翻越围墙及大门。
5、新修建筑物内严禁住双职工及单生女工。以上纪律，若有违反，处罚款50 500元/条。
七、工程质量保证措施及控制措施，以及制定的材料节约条款、施工技术交底，违反一条处200 1000元的罚款，技术交底列入合同条款，与合同具有同等效力。
八、施工中的安全措施和防护措施及现场防火、防盗措施。
1、安全及履行职责
1)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，乙方人员必须严格按操作规程施工。在本合同期间：乙方人员患病因工或非因工负伤(包括轻重伤)残废，死亡及治疗期间的工资和生活补助费全部由乙方负责处理。
2)乙方人员进场时，必须携带身份证及在有效期内 《临时务工许可证》或《暂住证》(其中已婚育龄妇女还应持计划生育证明和节育措施证明)严禁使用未满十六周岁的童工和五十周岁以上的人员。
3)乙方负责提供进场人员花名册，甲方项目部、劳资公司、劳动调配站注册。对所属人员进行入场三级教育，并有受教育者签名为证。
4)乙方所有进场人员应相对稳定不得随意变动。如因人员变动所造成的各种损失均由乙方负责。
5)乙方必须负责提供乙方进场操作人员必要的劳动保护服用品，在人事有毒有害工作前，必须认真学习《四川省工业企业劳动卫生管理条例》和《中华人民共和国肺病防治条例》等有关规定，提高自我保护意识。
6)特殊工程严禁无证上岗。
2、安全事故20xx元以内，由乙方自行负责，20xx元以上的安全事故根据事故原因，甲、乙双方共同协商解决。
3、乙方进场的施工人员，必须正确佩戴安全帽，高空操作必须系好安全带，违者每人罚款10 50元，多次不改，违者加倍处罚。
4、严禁穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班，作业时不准打闹开玩笑。违者罚款10 50元/项。
5、严禁酒后上班，违者罚款200元。
6、禁止带小孩进入施工现场，违者罚款50 200元。
7、严禁在建筑物上及外架上抛掷物体，违者罚款50 200元。
8、严禁乱动用一切施工机械，违者罚款50 200元。
9、严禁在配电箱内和其它电源线上私拉乱接电源线或电源线上晾晒衣物。若在电上有问题找临电维护电工处理。宿舍内严禁用超过60W的灯泡。违者罚款10 50元。
10、严禁在施工现场烧电炉，违者罚款20xx元。
11、严禁在施工现场打架斗殴，班组与班组之间，违者双方班组各罚款5000 10000元，殴打现场管理人员罚款5000 10000元，并支付受害方医药费，情节严重的交公安机关处理。
12、严禁顺手牵羊、盗窃施工现场的一切公共财物，违者罚款200 1000元。有意盗窃建筑物半成品者罚款5000元以上。
13、严禁在施工现场内烧火煮饭，违者罚款200 500元。
14、严禁乱拆安全设施及外墙脚手架，严禁将架板乱用，违者罚款200 500元。
15、外架的架板只能用人搬上架子，严禁将架板乱甩，违者罚款200 500元。
九、施工中的配合及成品的保护，在施工过程中，必须与各个班组紧密配合，爱护成品，若有意损坏成品，违者罚款200 500元。
十、加强对职工的思想素质教育
1、乙方进入施工现场，必须对工人进行思想素质教育，遵守国家的法律、法令，施工期间按国家有关文件发生的暂住证、治安费由甲方负责。
2、乙方在施工过程中，必须爱护施工机具，如有意损坏施工机具设备，违者罚款50 500元。
十一、施工现场文明管理办法。
乙方进入施工现场的所有人员必须进行文明生产的教育，并搞好现场文明生产宣传，增强职工文明生产的意识，讲究和爱护公共卫生。
十二、其它：
1、若因乙方委派项目经理不负责任，不听从甲方管理人员的安排工作及管理制度，甲方有权要求乙方更换项目经理。由此造成的损失由乙方负责。
2、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
十三、因履行本合同发生争议，若协商不成，同意向成都仲裁委员会提起仲裁。
十四、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。
十五、本合同经甲乙双方盖章后生效，自财务结算完毕失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
为明确甲、乙双方权利及义务，根据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将 项目工程的劳务承包给乙方，经双方友好协商，就劳务承包事项协商达成一致，特订立合同希双方共同遵守。
一、劳务承包内容
工程名称：
建设地点：
建筑面积：
二、承包方式及范围
1、采用包工不包料(包括泥副工、木工、钢筋工、架子工、水电工)
(1)泥副工部分：桩基以上基础混凝土垫层、主体混凝土、砖砌体、内、外墙面粉刷、外墙面贴砖(楼、地面，顶棚为结构面)。
(2)木工部分：基础、主体工程以及屋面等施工设计图纸上的内容，包括施工用模板、木方等零星辅材，以及木工所用机械。
(3)钢筋工部分：桩基以上基础、主体工程等施工图纸上的钢筋工加工内容以及钢筋工所用机械。
(4)架子工部分：桩基以上基础、主体工程施工所需用工、架管、扣件、脚手板等各种材料，通道口、临边防护等设施。
(5)水电工部分：施工图纸上的水电预留、预埋、防雷、接地等所需用工。
2、乙方不包括弱电工程、人防工程、消防工程、门窗工程、油漆、涂料工程、内外墙地面保温工程、防水工程、工字架、工字钢、止水螺杆、室内二次装修和精装修工程、电梯安装工程、金属制作安装工程、其它非工程类的电焊、幕墙、干挂、机械台班及所有图纸外轴线以外的项目均不在承包范围之内。
3、乙方负责工程所需耗材：木方、模板、架管、架料、竹架、安全网所有是施工用的耗材。负责工程所需用的机械设备，如塔吊、输送泵、搅拌机、外用电梯、木工加工所有小型机械、钢筋制作的一切所需设备。乙
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
