# 代理木门合同范本(优选21篇)

来源：网络  作者：翠竹清韵  更新时间：2026-04-10

代理木门合同范本1甲方：乙方：为明确双方权利与义务，维护各自合法权益，本着自愿公平原则，经甲乙双方协商一致，特签订本合同。>一、产品明细及价格备注：木门到货价为固定价格420元套(本价格含运输、安装与五金配件等消耗品，不含发票),供货数量暂...

代理木门合同范本1

甲方：

乙方：

为明确双方权利与义务，维护各自合法权益，本着自愿公平原则，经甲乙双方协商一致，特签订本合同。

>一、产品明细及价格

备注：木门到货价为固定价格420元套(本价格含运输、安装与五金配件等消耗品，不含发票),供货数量暂定，以货物到达工地实际验收数量为准，结算以实际到货验收数量为准。

>二、合同生效日期和付款方式

1、合同自甲乙双方均签字之日起生效;

2、付款方式：签订合同后，先由乙方供货并安装，安装至第十层时，甲方拨付进度款金额为已安装完成木门数量的50%货款;至全部项目的木门安装完毕，经甲方验收合格后，甲方支付总货款的97%;余下3%货款作为质量保证金，在质量保证期完毕时支付给乙方(注：质量保证期以甲方与建设方签订的大合同中质量保证期同)。

>三、产品交货周期和验收标准

乙方于签订合同之日起即日开始送货至甲方指定安装地点。

由乙方负责运输和安装，当施工进度达到付款条件时，甲方应按合同中规定进行支付，若未按期支付，乙方有权利拒绝为甲方送货，由此造成的工程延期责任由甲方承担;

按《木质门》和《木质门安装规范》进行产品质量和产品安装的验收;

>四、安装和保修范围

本合同生效后，木门即可进行安装，施工进度与室内刮白工程同步，五金及配套消耗品由乙方提供。

甲方现场如果不具备安装条件，经双方协商可以延期送货安装，乙方负责厂内保管甲方货物，但因此造成的工期延误由甲方承担全部责任;如货送至甲方现场后，甲方不具备安装条件，甲方负责乙方所送货物的\'安保工作，在甲方工地内造成所购货物的丢失和损坏与乙方无关;

安装现场需具备的条件：地砖铺装完毕或铺地板的地面找平完毕，墙砖铺设完毕，过口石铺设完毕，现场有持续供电电源和照明设施，铺地板或地毯的地面需提供地板或地毯厚度尺寸;

现场安装由乙方进行施工，安装过程中造成乙方所供木制品的损坏，乙方自行负责修理并承担修理费用。

乙方对所出售的木制品出现非人为的损坏提供有期限的保修服务，保修期限为________年，终生维修，具体保修内容：封边开胶、开裂;油漆起泡、起皮;门扇、门套、口线等木制品在非受潮和浸泡的情况下严重变形开裂、门扇分层;

锁具、合页、滑轨等功能性五金件保修内容：合页松动脱落，滑轨因为安装原因严重阻滞，均在乙方保修范围;

有偿维修服务内容包括：产品超出保修期限而进行的维修。

>五、双方的权利和义务

乙方提供的木质门饰面为实木木皮，实木木皮为天然材质，边框为木框架，内用蜂窝纸填心，空心门，成品以双方认定的样品为准，实际提供的产品若与样品在纹理、颜色上有差异属正常范围，乙方确保交付给甲方木制品的产品用材和制作工艺与样品一致;

合同经双方确定签字后，为双方履行本合同的依据，若有变更，需经双方协商一致并签字确认后方可进行，单方不能擅自更改;

双方确认采购的产品签订合同后，即开始生产，本合同签订后的____日内，甲方若对木制品的材质、尺寸、颜色、安装位置等有改动，需告知乙方销售人员，经双方协商后签订补充协议。如甲方改动方案在合同签订一周之后提出，产品已经备料但尚未制作完成，提出改动方队所造成的材料等费用损失及延迟交货等承担责任。

乙方负责提供质量合格的木门，并负责相关产品的运输和安装，在此过程中乙方自行承担相关安全责任，与甲方无关。

>六、违约责任

如一方违约按《民法典》相关规定向对方赔付经济损失。

>七、合同争议解决方式：

合同争议由双方友好协商解决，协商不成依法律程序解决。

甲方：

乙方：

日期：

代理木门合同范本2

甲方：_________

乙方：_________

购货单位：供货单位：

根据《^v^合同法》及相关法律法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条供货范围

购货单位承建位于惠州市沙田镇花塘村的惠州高飞标志有限公司厂区工程办公楼所需木质门由供货单位供货。材料名称、规格、型号、品牌、数量详见《产品及价格清单》（附件一）。

第二条质量要求

详见附件二：《木门材料（设备）技术标准、要求》

第三条服务承诺

供货单位提供的货品质量责任保证期为壹年，从业主颁发的竣工日期起开始计算。

第四条商品包装标准

有国家标准的，按照国家标准包装；没有国家标准的，按照行业标准包装；既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。供货单位的产品包装应有供货单位名称（或标志），供货单位必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。供货单位同时必须提供合格证、使用说明书及产品质量鉴定书原件。包装费用已包含在材料单价内。

第五条交卸货时间、地点及运输

1、交货时间：_________

运输及装卸方式：_________，供货单位送货到达购货单位指定地点（地面），其运、装、卸及全过程保险等费用包含在材料单价内。供货单位承担卸货及验收合格完毕之前货物毁损、灭失的全部责任。供货单位提前交货的，供货单位承担购货单位要求交货时间前货物毁损、灭失的全部责任。

第六条材料价格

1、材料价格含货价、货品包装费、装卸运输费、管理费、利润及所有保险费用、税费等，详见附件一《产品及价格清单》 。

2、如供货单位包装品需要回收，回收费用则由供货单位负责。

第七条结算与付款

1、结算数量：按双方共同确认的《材料进场确认单》计算。

2、本合同暂定总价为：_________

3、每期收款的同时，由供货单位向购货单位开具有效等值收款收据。

4、为保障供货单位的利益，由购货单位在建设单位各地区的支付中心设立材料款共管帐户，建设单位按经购货单位、供货单位双方共同确认的材料（设备）货款通过共管帐户直接支付给供货单位。材料（设备）款支付流程如下：

（1）由购货单位负责制订材料进场计划（含材料规格、型号、数量、进场时间等），并通知供货单位按《供货通知书》供货；

（2）供货单位供货后，与购货单位办理《材料进场确认单》（附件四），盖单确认后作为月度材料款的支付依据；

（3）供货单位当月供货的材料款支付在第二个月的23日前办理；

（4）每月由购货单位根据《材料进场确认单》汇总当月应付材料款并编制《月度材料款汇总表》（附件五），《月度材料款汇总表》及《材料进场确认单》，在工程款支付时作为当期总进度款中本合同材料款的支付依据；

（5）建设单位支付中心将材料款支付至共管帐户，通过共管帐户支付给供货单位。

（6）材料款支付比例按月度确认量的90%，余款在本合同供货范围内的工程竣工验收合格后且质保期满后（质保期不少于一年）二个月内通过共管帐户全额支付；如非供货单位原因造成的工程项目无限期停工，则在供货经验收合格一年期满三十日内支付。

第九条违约责任

1、购货单位工作人员不得向供货单位索取或收受供货单位物质或非物质利益，不得刁难供货单位，否则供货单位及时向购货单位投诉。

2、供货单位不得对购货单位工作人员给予物质利益或非物质利益，否则购货单位有权终止合同并对供货单位处以当供货金额20%的违约金；给购货单位造成的经济损失的，购货单位有权继续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。如发现有恶意串通、行贿购货单位工作人员行为，购货单位保留移交司法处理权利。

3、购货单位逾期付款：从合同应付款的第二个月起，每逾期一日，则按应付未付款的银行同期贷款利息向供货单位支付违约金；

4、供货单位逾期交货的，每逾期一日，按当次供货通知书的货款总值的1%向购货单位支付违约金；如供货单位逾期交货超过10天，购货单位除了要求供货单位支付违约金外，经建设单位同意后购货单位有权单方解除合同，并且有权按照本合同供货总价的10%向供货单位追究违约责任，不足以赔偿购货单位经济损失的，购货单位有权继续向供货单位索赔。

5、若供货单位提供的产品不符合本合同约定的质量要求或达不到验收标准的（该产品不管是否已被购货单位使用），购货单位有权视实际情况按以下方法处理：要求供货单位在购货单位书面通知发出后三天内无条件进行无偿更换，因此逾期交货的，按本第第4款处理。

6、供货单位交货重量（数量）必须与送货单相符，如抽检发现重量（数量）不足，则购货单位有权将当月供货总量按不足比例扣除后进行结算，并有权按当月累计货物价值的10%追究供货单位违约责任。

7、供货单位提供的材料及施工工艺、技术必须合法。如所提供的材料及施工工艺、技术享有知识权，所需申办的手续和费用由供货单位全权负责。如供货单位所提供的材料及施工工艺、技术侵犯他人知识产权，有关责任和费用由供货单位承担。若他人因此追究责任，向购货单位索赔致购货单位损失的，购货单位有权向供货单位追偿。

8、供货单位供货以次充好，产品质量不合格，或存在质量隐患问题，使用后造成购货单位或第三方损失的，供货单位须承担包括但不限于本合同规定的违约责任在内的赔偿责任，及其应承担的全部法律责任。双方明确本条款不受合同有效期及保质期限制，本条款属于独立性条款。

9、供货单位在送货或收款时，须向购货单位提交经办人的授权委托书，授权委托书格式及填写要求详见《授权委托书》，否则购货单位有权不办理收货或付款手续，一切责任由供货单位负责。

代理木门合同范本3

1.甲乙双方认为需要约定的其它事项：

2.乙方承认已经阅读本协议，并确认了解协议中的含义。

3.甲、乙双方合作期间，经双方确认的往来传真、电子邮件等，将作为本协议的组成部分，具有协议的效力。

4.本协议期限为___年，自__年__月__日至__年__月__日，供货期满，如需续约，双方另行协商，签订协议。

5.本协议一式四份，甲、乙双方各执一份，复印、传真均具同等法律效力，自双方盖章签字之日起生效。

6.附甲方检验标准1份

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人： 法定代表人：

授权代理人： 授权代理人：

联系地址： 联系地址：

代理木门合同范本4

购货方(甲方)：

销货方(乙方)：

一、产品名称：

二、合同总金额： 元含发票、运输及安装费。

三、技术要求：

1、门扇喷漆均匀、无褶皱、无裂痕、无凸起、无脱落。

2、单层金属基板厚度：。

3、门扇表面均匀、平整、无弯损、翘曲现象、不得有堆漆、麻点、气泡漏涂现象。

4、安装门扇开启灵活，无卡轴、蹭框现象。门扇铰链转动灵活，无阻滞现象。

5、锁具、锁芯为铜材质，钥匙插入锁孔后转动灵活，锁舌伸缩自如，无卡滞现象。

四、合同相关事宜：

1、乙方免费送货上门安装。

2、按甲方提供标准配置为：门扇、门套(门套宽为80mm)及其他配件。

3、甲方选定的色板颜色与实物色有轻微色差属正常范围。

4、交货日期：合同签订之日起

5、安装期限：货物进入现场 6、质保期限：自验收合格起保修

7、乙方将产品运至施工现场后，甲方须及时(按合同第三项1-3)验收确定，验收合格后乙方立即安装。

8、产品质保期间如出现质量问题，乙方必须免费上门维修、更换直至达到验收标准。

五、结算方式：预付定金30%，货物进入现场验收合格(与样品一致)再付总款50%，安装完成十日内验收合格一次付清全款。

六、本合同一式两份：甲乙双方签字后生效。

购货方(甲方)： 销货方(乙方)：

代理人签字： 代理人签字：

电话： 电话：

日期： 日期

代理木门合同范本5

1.甲方作为乙方的客户，乙方负有依照甲方订单要求按质按量按交期供货的义务，承担保质保量保交期的相关责任。按照xxx国家标准法《GB2828-20xx》进行逐批计数抽样检验，检验技术标准详见我司品质或研发部门提供的《材料检验标准》，并参考乙方提供给我司确认了的样品及各项参数。

2.乙方承诺各批次提供的物料在工艺流程及其质量控制、物料检验等各个质量控制环节保持稳定的基础上，保证该批次物料与经过甲方确认的样品在外观及其他技术指标方面相一致。否则乙方应无条件退货或换货，因此给甲方造成生产或延误出货交期的损失由乙方承担，甲方有权直接从乙方的货款中扣除。

3.乙方供应的物料若经检验不符合甲方的验收质量标准，在不影响使用性能的情况下，根据不符合质量标准的程度，甲方可作特采使用，乙方向甲方提供一定金额的赔偿。

4.甲方检验乙方提供的物料时，被认定为不合格的，甲方有权要求乙方退货、换货、返工等，由此产生的费用全部由乙方承担。

5.甲方经过检验后，已经判定不合格时，甲方决定退货或者更换。乙方应在接到甲方的通知后2日内办理完退换货手续，在甲方 3日以上未办理的，甲方有权收取乙方的保管费等其它费用且从乙方的货款中扣除，超过7日以上的，甲方有权自行处理。

6.乙方供应的物料被甲方应用到(甲方)产品中，若是因乙方物料质量缺陷给甲方客户造成损失，而导致甲方被客户追究法律责任和要求赔偿损失时，乙方承担由此产生的`全部损失和法律责任。

代理木门合同范本6

发包方(全称) (以下简称甲方)

承包方(全称) (以下简称：乙方)

根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其它法律规定并结合当地有关规定和本工程具体情况，甲乙双方本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则，为明确双方的权利责任义务，为明确工程在规定期限内保证质量完成 ，经双方共同协商一致签订本合同。

第一条：工程概况

工程名称：结构类型： 框剪结构

建筑面积： 平米(结算时以图纸变更后的实际面积为准)

第二条：劳务承包内容

承包内容：

第三条：承包要求

1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的部分(分项)工程于 年 月 日开工， 年 月 日交工，由乙方自身原因造成工期延误，甲方不予工期顺延，且乙方承担一切由此而造成的损失。

2、质量要求：乙方承包的分部(项)工程，其质量管理按国家规定质量验评标准评定，必须达到合格等级，必须遵守甲方的技术质量管理制度。否则，不仅不结算劳务，而且要承担材料损失费，机械、用具租赁费用。

3、安全要求：乙方在整个施工过程中一定要注意安全生产，并承担一切安全责任，所有进场施工人员必须经甲方同意并提交身份证复印件后方可进场施工。工伤事故在伍仟元以下归亿方全部负责。

第四条：验收与付款

一、工程验收

乙方必须按照施工验收规范和施工图纸施工，在施工中发现设计有误，须立即通知甲方，取得甲方同意后方可施工，因乙方原因造成返工和返修的，发生的费用(材料费、人工费、机械租赁费)由乙方承担。

二、工程付款

1.基础到车库顶部份，工资预扣

2.从车库顶(标准层)起，每层支付%，粉刷支付(到房屋竣工每层支付额到)

3.到竣工验收留%的质保金，一年后支付到位即全部付清(含购屋款)

4.要求施工队进场前，签合同时交纳进场后 工作日后全额退还

5.要求承包方在此项工程是以市场价的95%受房套，房款充抵工程承包款。

第五条：文明施工

1、在施工现场要求乙方所用的工具、材料应堆放整齐，在施工过程中或搬运工具、材料时应注意成品保护不能碰损其他器物。若达不到要求，工地负责人有权给予处罚。

2、在施工过程中对其他工种的成品损坏，应无条件的给予赔赏，并进行处罚。

本合同经双方法定或委托代理人签字(盖章)后生效，在完成承包工作内容，结清工程价款后终止。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签字： 乙方签字：

身份证号码： 身份证号码：

代理木门合同范本7

订做方（甲方）

制作方（乙方）

一、品名、规格、单位、数量、单价、金额、交货日期 合同编号：

品 名 规 格（长*宽*高）

数 量

单 价（元）

金 额（元）

合计人民币金额（大写） 整 金额（小写）： 元

交货日期： 合同签定起 日内

其它说明：

二、质量要求、技术标准：

三、验收标准、方法：按样品工艺为检验标准。

四、包装要求及费用负担：

五、交货方式及地点：乙方负责送到甲方安装地（北京范围内），

六、结算方式及期限：

七、违约责任：双方应严格遵守本合同的约定，如出现问题根据问题所属承担责任。

八、解决合同纠纷的方式：被告住所地人民法院诉讼。

九、其它事项：由双方协商解决。

十、户名：北京奥联金盟科技有限公司 帐号：020xx131 开户行：工行大兴支行

订 做 方 制 作 方

单位名称：

单位名称：

法人代表：

法人代表：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

签单日期： 年 月 日

代理木门合同范本8

订购合同是我们在处理工程事务上经常会碰到的，那么订购合同应该如何撰写呢？下面是订购合同，欢迎参考阅读！

购货方（*方）：

项目地址：

供货方（乙方）：

地址：

按照《中华*共和国合同法》的原则，结合有关规定以及本项目具体情况，为了增加供需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各种的经济项目，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、产品名称、规格、单位、数量、金额：

二、送货日期

自签订合同起，以定金到账为准，20天到货。

三、付款方式

*方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款，汇到乙方指定账户，款到后合同生效，乙方开始安排生产事宜；货到现场再付总货款的30%，剩余35%货款于20xx年3月31日前付清，质保金5%质保期一年。

四、合同相关事宜：

1.此门为免漆吸塑复合门；

2.乙方免费送货上门；如需乙方安装；安装费另付（50元/平方）。

3.*方选定的*板颜*与实物颜*有轻微*差属于正常范围。

4.因木门属于定制产品，合同签订后*方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜*不得更改。

5.乙方将产品运至施工现场后，*方需及时验收确认，验收标准按照行业规范标准。

6.乙方产品质量保*为以下几点：木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题，乙方概不负责。

7.以上木门价格包含运输。

8.货款到账后下单定制。

9.本合同一式两份，*方一份、乙方一份。经*乙双方签字确认后，立即生效。

*方：（盖章）

法人签字：日期：

乙方：（盖章）法人签字：日期：

购货方（*方）：

地址： 电话：供货方（乙方）：

地址： 电话：

订货日期：交货日期：安装日期：

一、产品的名称、品种、规格和质量

1.产品的名称、品种、规格、价款：（或附清单）

2、本合同的单价为固定综合单价，(1)材料原价、包装费、税金、保险、市场价格波动等风险；(2)售后服务费；(3)运抵至项目施工现场的运输费用；(4)卸车费用；(5)随机备品、配件、工具等；(6)合同标的物的试验、检测费用；(7)其它：。

3、本合同标的物的数量为暂定数量，当实际供货材料数量与合同清单数量不一致时，合同清单上有规格型号的，单价不作调整，数量按实结算；如清单上没有该规格型号的，须经*方同意并定价后方可送货，最终以*方、监理、施工方共同验收合格的材料数量为准。

4、交货时间：需要供货时，*方应提前个工作日通知乙方，将本批次需供货数量清单书面至乙方，乙方在接到通知后个工作日内将材料（设备）送到指定地点。

二、合同相关事宜：

1、乙方免费送货上门安装。

2、按*方提供标准配置为门扇、门套及其配件。

3、*方选定的*板颜*与实物颜*有轻微*差属于正常范围。

4、因木门属于定制产品，合同签订后*方须交纳的定金。合同确定的门型、颜*不得更改。

5、乙方将产品运至施工现场后，*方须及时验收确定，验收标准按照行业规范标准，验收合格后乙方应立即施工安装。

6、乙方产品保质期为

7、付款方式：

8、备注：

9、本合同一式两份：*方一份，乙方一份。经*、乙双方签字确认后，立即生效。

*方： 乙方：

签字（盖章）：签字（盖章）：

年月日年月日

购货方（*方）： 电话：

供货方（乙方）： 电话：

一、产品名称、规格、数量、金额：

二、合同相关事宜

1、乙方交货日期为____年___月___日，如延误交货,乙方将按______延误金额赔偿*方。

2、合同签订后，*方先支付乙方定金_____元，合同确定的门型、颜*不得更改。乙方将套装门运至施工现场后，出示相应木门的检验报告、合格*等材料（三份，需盖红章）余款按工程进度支付，质保一年质保金留500元，到期若无质量问题，全部付清。质保期间因乙方产品质量问题，乙方应免费维修直至达到验收标准。

3、备注：_____________________________________________________________________________________________________

4、本合同一式两份，*、乙双方各执一份。经*、乙双方签字确认后，立即生效。

*方： 乙方：

签字（盖章）：签字（盖章）：

代理木门合同范本9

购货单位：供货单位：

根据《^v^合同法》及相关法律法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条供货范围

购货单位承建位于惠州市沙田镇花塘村的惠州高飞标志有限公司厂区工程办公楼所需木质门由供货单位供货。材料名称、规格、型号、品牌、数量详见《产品及价格清单》(附件一)。

第二条质量要求

详见附件二：《木门材料(设备)技术标准、要求》第三条服务承诺

供货单位提供的货品质量责任保证期为壹年，从业主颁发的竣工日期起开始计算。

第四条商品包装标准

有国家标准的，按照国家标准包装;没有国家标准的，按照行业标准包装;既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。供货单位的.产品包装应有供货单位名称(或标志)，供货单位必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。供货单位同时必须提供合格证、使用说明书及产品质量鉴定书原件。包装费用已包含在材料单价内。

第五条交卸货时间、地点及运输

1、交货时间：2 3、运输及装卸方式：供货单位送货到达购货单位指定地点(地面)，其运、装、卸及全过程保险等费用包含在材料单价内。供货单位承担卸货及验收合格完毕之前货物毁损、灭失的全部责任。供货单位提前交货的，供货单位承担购货单位要求交货时间前货物毁损、灭失的全部责任。第七条材料价格

1、材料价格含货价、货品包装费、装卸运输费、管理费、利润及所有保险费用、税费等，详见附件一《产品及价格清单》 2、如供货单位包装品需要回收，回收费用则由供货单位负责。第八条结算与付款

1、结算数量：按双方共同确认的《材料进场确认单》计算。 2、本合同暂定总价为：

3、每期收款的同时，由供货单位向购货单位开具有效等值收款收据。 4、为保障供货单位的利益，由购货单位在建设单位各地区的支付中心设立材料款共管帐户，建设单位按经购货单位、供货单位双方共同确认的材料(设备)货款通过共管帐户直接支付给供货单位。材料(设备)款支付流程如下：

(1)、由购货单位负责制订材料进场计划(含材料规格、型号、数量、进场时间等)，并通知供货单位按《供货通知书》供货;

(2)、供货单位供货后，与购货单位办理《材料进场确认单》(附件四)，盖单确认后作为月度材料款的支付依据;

(3)供货单位当月供货的材料款支付在第二个月的23日前办理; (4)、每月由购货单位根据《材料进场确认单》汇总当月应付材料款并编制《月度材料款汇总表》(附件五)，《月度材料款汇总表》及《材料进场确认单》，在工程款支付时作为当期总进度款中本合同材料款的支付依据;

(5)、建设单位支付中心将材料款支付至共管帐户，通过共管帐户支付给供货单位。

(6)、材料款支付比例按月度确认量的90%，余款在本合同供货范围内的工程竣工验收合格后且质保期满后(质保期不少于一年)二个月内通过共管帐户全额支付;如非供货单位原因造成的工程项目无限期停工，则在供货经验收合格一年期满三十日内支付。第九条违约责任

1、购货单位工作人员不得向供货单位索取或收受供货单位物质或非物质利益，不得刁难供货单位，否则供货单位及时向购货单位投诉。

2、供货单位不得对购货单位工作人员给予物质利益或非物质利益，否则购货单位有权终止合同并对供货单位处以当供货金额20%的违约金;给购货单位造成的经济损失的，购货单位有权继续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。如发现有恶意串通、行贿购货单位工作人员行为，购货单位保留移交司法处理权利。

3、购货单位逾期付款：从合同应付款的第二个月起，每逾期一日，则按应付未付款的银行同期贷款利息向供货单位支付违约金;

4、供货单位逾期交货的，每逾期一日，按当次供货通知书的货款总值的1%向购货单位支付违约金;如供货单位逾期交货超过10天，购货单位除了要求供货单位支付违约金外，经建设单位同意后购货单位有权单方解除合同，并且

有权按照本合同供货总价的10%向供货单位追究违约责任，不足以赔偿购货单位经济损失的，购货单位有权继续向供货单位索赔。

5、若供货单位提供的产品不符合本合同约定的质量要求或达不到验收标准的(该产品不管是否已被购货单位使用)，购货单位有权视实际情况按以下方法处理：要求供货单位在购货单位书面通知发出后三天内无条件进行无偿更换，因此逾期交货的，按本第第4款处理。

6、供货单位交货重量(数量)必须与送货单相符，如抽检发现重量(数量)不足，则购货单位有权将当月供货总量按不足比例扣除后进行结算，并有权按当月累计货物价值的10%追究供货单位违约责任。

7、供货单位提供的材料及施工工艺、技术必须合法。如所提供的材料及施工工艺、技术享有知识权，所需申办的手续和费用由供货单位全权负责。如供货单位所提供的材料及施工工艺、技术侵犯他人知识产权，有关责任和费用由供货单位承担。若他人因此追究责任，向购货单位索赔致购货单位损失的，购货单位有权向供货单位追偿。

8、供货单位供货以次充好，产品质量不合格，或存在质量隐患问题，使用后造成购货单位或第三方损失的，供货单位须承担包括但不限于本合同规定的违约责任在内的赔偿责任，及其应承担的全部法律责任。双方明确本条款不受合同有效期及保质期限制，本条款属于独立性条款。

9、供货单位在送货或收款时，须向购货单位提交经办人的授权委托书，授权委托书格式及填写要求详见《授权委托书》，否则购货单位有权不办理收货或付款手续，一切责任由供货单位负责。

代理木门合同范本10

甲方：

乙方：

依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵守平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、 工程概况

1、工程名称及施工地点：

2、工程内容：

3、合同标的价格及数量

二、 工期

1、合同签订之日起计算，乙方在日内完成所有木门的安装。

2、因为乙方原因，延误工期的，每逾期一天，乙方必须按照合同总价的1%支付甲方违约金。

3、因为甲方原因，乙方不能按时进场，延误工期乙方不承担任何禁忌损失，工期顺延。

4、发生不可抗力延误工期的，甲乙双方均不承担责任。

三、 付款方式

1、甲方在签订合同时预付工程款

2、开工后，甲方按工程进度向乙方支付工程款，支付比例为工程价款的85%，预付款抵扣，甲方验收合格后支付至工程价款的98%，保留2%的质保金在1年质保期后无质量缺陷返还。

3、甲方以支票方式向乙方付款。

4、乙方向甲方出具保真正规发票。

四、 双方责任

1、甲方在能力范围内有义务在乙方施工期间给予乙方必要的方便，免费提供水、电及工人住宿。

2、由甲方提供的洞口尺寸和相关材料，乙方测量门洞尺寸并保证尺寸符合安装要求。

3、文明施工、避免扰民、遵守甲方相关的施工制度，并承担施工过程中的安全及其它相关责任。

五、 违约责任

甲乙双方如有一方中途要求终止本合同，除赔偿对方实际经济损失外，还需支付对方违约金一万元。

六、 解决合同纠纷的方式

本合同双方若发生纠纷，应当协商解决。协商解决不成，交当地仲裁机构仲裁解决或提交甲方所在地人民法院解决。

七、 质量验收条款

质量达到规定范围内的优良标准（以样品为准）本产品保修期 一 年

八、 其它

1、本工程以上数量为预算，最终以实际安装数量结算。

2、本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

甲 方： 乙 方：

年 月 日 年 月 日

代理木门合同范本11

甲方：

乙方：

为明确双方权利与义务，维护各自合法权益，本着自愿公平原则，经甲乙双方协商一致，特签订本合同。

>一、产品明细及价格

备注：木门到货价为固定价格420元套(本价格含运输、安装与五金配件等消耗品，不含发票),供货数量暂定，以货物到达工地实际验收数量为准，结算以实际到货验收数量为准。

>二、合同生效日期和付款方式

1、合同自甲乙双方均签字之日起生效;

2、付款方式：签订合同后，先由乙方供货并安装，安装至第十层时，甲方拨付进度款金额为已安装完成木门数量的50%货款;至全部项目的木门安装完毕，经甲方验收合格后，甲方支付总货款的97%;余下3%货款作为质量保证金，在质量保证期完毕时支付给乙方(注：质量保证期以甲方与建设方签订的大合同中质量保证期同)。

>三、产品交货周期和验收标准

乙方于签订合同之日起即日开始送货至甲方指定安装地点。

由乙方负责运输和安装，当施工进度达到付款条件时，甲方应按合同中规定进行支付，若未按期支付，乙方有权利拒绝为甲方送货，由此造成的工程延期责任由甲方承担;

按《木质门》和《木质门安装规范》进行产品质量和产品安装的验收;

>四、安装和保修范围

本合同生效后，木门即可进行安装，施工进度与室内刮白工程同步，五金及配套消耗品由乙方提供。

甲方现场如果不具备安装条件，经双方协商可以延期送货安装，乙方负责厂内保管甲方货物，但因此造成的`工期延误由甲方承担全部责任;如货送至甲方现场后，甲方不具备安装条件，甲方负责乙方所送货物的安保工作，在甲方工地内造成所购货物的丢失和损坏与乙方无关;

安装现场需具备的条件：地砖铺装完毕或铺地板的地面找平完毕，墙砖铺设完毕，过口石铺设完毕，现场有持续供电电源和照明设施，铺地板或地毯的地面需提供地板或地毯厚度尺寸;

现场安装由乙方进行施工，安装过程中造成乙方所供木制品的损坏，乙方自行负责修理并承担修理费用。

乙方对所出售的木制品出现非人为的损坏提供有期限的保修服务，保修期限为_____年，终生维修，具体保修内容：封边开胶、开裂;油漆起泡、起皮;门扇、门套、口线等木制品在非受潮和浸泡的情况下严重变形开裂、门扇分层;

锁具、合页、滑轨等功能性五金件保修内容：合页松动脱落，滑轨因为安装原因严重阻滞，均在乙方保修范围;

有偿维修服务内容包括：产品超出保修期限而进行的维修。

>五、双方的权利和义务

乙方提供的木质门饰面为实木木皮，实木木皮为天然材质，边框为木框架，内用蜂窝纸填心，空心门，成品以双方认定的样品为准，实际提供的产品若与样品在纹理、颜色上有差异属正常范围，乙方确保交付给甲方木制品的产品用材和制作工艺与样品一致;

合同经双方确定签字后，为双方履行本合同的依据，若有变更，需经双方协商一致并签字确认后方可进行，单方不能擅自更改;

双方确认采购的产品签订合同后，即开始生产，本合同签订后的____日内，甲方若对木制品的材质、尺寸、颜色、安装位置等有改动，需告知乙方销售人员，经双方协商后签订补充协议。如甲方改动方案在合同签订一周之后提出，产品已经备料但尚未制作完成，提出改动方队所造成的材料等费用损失及延迟交货等承担责任。

乙方负责提供质量合格的木门，并负责相关产品的运输和安装，在此过程中乙方自行承担相关安全责任，与甲方无关。

>六、违约责任

如一方违约按《民法典》相关规定向对方赔付经济损失。

>七、合同争议解决方式：

合同争议由双方友好协商解决，协商不成依法律程序解决。

>八、其它约定事项

本合同自双方签字后生效。本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。洞口尺寸确认单本订单的木门门扇尺寸由甲方提供，详细尺寸如下：

木门门套的制作是按门扇的尺寸配备门套，甲方应按照乙方所提供的洞口尺寸进行洞口的处理，详细尺寸如下甲方应按照乙方提供的尺寸进行洞口的调整，如因甲方的洞口尺寸不符合造成木门不能安装，乙方不承担任何违约责任。

甲方：

乙方：

日期：

代理木门合同范本12

1.乙方每批物料须按甲方订单要求执行，及时送达，响应时间最迟不得超过甲方交期。如不能按期交货须事先与甲方协商，征得甲方的同意方可延期。若乙方一再要求延期，影响到了甲方正常生产，又不予应急处理，甲方可单方取消订单并追究乙方的责任(以追偿经济损失为优先)。

2.甲方采购部每天会将订单以传真、邮件、QQ、MSN、飞信及电话通知等方式发给或告知乙方，乙方应每天不定时查收甲方采购订单，并在24小时内书面回复或电话确认，如未回复及电话确认的，甲方视为乙方同意并接受甲方订单。

3.乙方按照甲方订单注明的品种名称、规格型号、数量等要求执行交货，且必须完成每张订单的交货数量，乙方在不能按要求的品种名称、规格型号、数量完成的订单时，必须以书面形式告知向甲方，在甲方同意确认时，才可以不按订单规定交货。如未得到甲方的同意确认，擅自主张不按订单要求交货，给甲方造成的所有损失，将全部由乙方承担。

4.若乙方逾期交货达3日以上，甲方有权取消该订单。由此造成的损失由乙方承担。

代理木门合同范本13

合同编号：__________

甲方：_______________

乙方：唯美白钢铁艺（闫兴军）

甲方将工程承包给乙方，为维护双方的合法权益，经甲、乙双方友好协商，特签订如下合同。

一、工程概况：

1、工程地址：

2、工程事项明细：

（1）：本工程图纸（见附页）由甲方提供。

本工程由乙方包工包料。用料规格以图纸标注为依据。

（2）：工程造价为

（3）：付款方式；合同签订，甲方付给乙方定金大门主体制作结束并由甲方检验合格后甲方付给乙方元人民币；乙方安装结束并由甲方验收合格后甲方付给乙方元人民币，合同结束。

（4）：本工程包括制作、喷涂、安装以及保修。

3、双方责任及权利：

（1）甲方责任：甲方负责提供安装电源、检验乙方施工方案及所用材料、及时给付工程款；如因甲方审验或给付工程款不及时造成工期延误或产生计划外费用则由甲方负责。

（2）甲方权利：甲方有检验乙方施工方案及所用材料的权利；如乙方违反施工方案或未采用甲方提供的图纸中所规定的材料，则甲方有权利拒付工程款并要求乙方赔偿损失。

（3）乙方责任：乙方有责任按合同及施工图纸施工，不得偷工减料，如施工方案或材料确需变动必须经双方协商并由甲方签字确认。

（4）乙方权利：乙方有权按合同规定收取工程款。

4、施工日期：自20xx年月日至20xx年月日。

5、保修事宜：

6、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同签订即产生法律效用。

甲方：乙方：

负责人：________（签字）负责人：_________（签字）

代理木门合同范本14

购货方： (以下简称“甲方”)

供货方： (以下简称“乙方”)

甲、 乙双方经友好协商，现就位于 的 绿地高新区办公楼 工程项下的套装木门(以下简称“产品”)定作事宜达成如下协议和条款：

一、产品配置、牌号、规格、数量、价款(单位：人民币)

二、交货方式及交货、安装期限

1、交货方式：分批下单，分批交货，交货时间及交货数量以双方确认的本合同和定单约定为准。

2、交货期限：产品的生产周期原则上为天，如工期紧张，乙方必须全力赶工制作以配合甲方并不得提出其他附加要求(赶工费等费用已包含在合同价款中)。

3、合同签订后，且所有技术要求、图纸及样品确认后，乙方确保天内生产完成，甲方原因导致工程延期的情况除外。安装时间原则上为 天，实际时间视现场情况确定。在乙方进行现场勘测时，甲方需派施工员陪同，对实际尺寸进行商定，并签字确认。

三、包装及运输

1、乙方承担。在满足甲方卸货条件下，乙方负责卸货、整理。

2、费用负担：运输和包装费用由乙方承担。

四、付款

1、付款约定：合同签订十日内后，甲方向乙方支付合同暂定价的10%作为预付款。每一批货到现场七日内，甲方向乙方支付至本批货款的40%。安装结束二十日内，甲方向乙方支付至合同总价的70%。工程竣工验收合格二十日内，甲方向乙方支付至结算总价的95%，剩余5%作为质量保证金。质保期满一年七日内，无质量问题，甲方无息返还乙方50%的质量保证金。余款保修期满后无质量问题无息付清。(南通付款方式)

2、乙方应当在甲方付款日前7个工作日，向甲方提供符合财务及税务管理的相应金额发票，否则甲方有权拒付。

五、质量

1、产品的质量标准均参照现行国家标准和规范、行业标准(有不同标准的，以较高者为准)及设计图纸要求的规定。

2、 乙方应当保证产品包装能够使产品安全运输和存储，能有效防止货物在运输、周转过程中发生磕碰等。

3、 乙方提供的产品的质保期为2年，自甲方验收合格之日起计算。乙方应当按照法律、行政法规的有关规定对产品质量承担保修责任，质保期内，对于非乙方产品质量问题而引起的维修费用另行计算。

4、 产品运抵现场时需附出场产品合格证明、质量保证书、检测合格报告等相关资料，保证产品质量检测合格，检测费用已包含在合同价款中。

5、 如甲方对产品质量及规格有异议，应及时将异议及处理意见通知乙方，乙方接到通知后立即来现场调换。如乙方不予调换，该批货物货款甲方有权不予支付，并有权处置该批货物，且甲方不承担保管责任。

6、 甲方在工地收货时，只对货物数量、外观等验收，收货及使用不代表甲方认可货物质量，如在施工或使用过程中发现质量问题，甲方仍可自工程竣工之日起两年内，要求乙方按照本合同约定及有关规定承担责任。

7、 若乙方运至现场的产品质量不符合质量标准及甲方要求的，如甲方不同意使用的，乙方必须无条件退货。

六、验收

1、产品通过整体验收后甲方才能接受和使用，如未经验收，甲方提前使用，亦视作产品通过验收。

七、不可抗力

1、不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落，风、雨、雪、洪、震等自然灾害以及因政府颁布或者修订关于产品的强制性规定造成本合同不能正常履行等不能预见、不能避免并不能克服的事件。

2、任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后24小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在受不可抗力影响的一方取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

八、甲乙双方的配合与责任

1、深化图纸、清单及技术要求经双方确认后，必须严格执行，如需变更，以双方共同签字的书面文件为准。

2、如在施工过程中甲方要求变更方案，需及时用书面文件通知乙方并技术交底，产品的生产周期原则上为 天，如工期紧张，乙方必须全力赶工制作以配合甲方并不得提出其他附加要求(赶工费等费用已包含在合同价款中)，乙方如不积极配合，甲方有权要求乙方承担相关违约责任。

3、甲方须及时回应乙方对工程相关的技术疑问及沟通配合事宜。

4、甲方指派为现场代表，负责对乙方质量、进度进行监督检查，并办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代表所签署的文件仅视为材料及资料接收凭据，不可作为认同及结算依据，结算等事宜仍需甲方材料部 书面签字确认，即视为有效。

5、该项目合同签订，且预付款到帐后，乙方确保天生产完成，甲方原因导致工程延期的情况除外。安装时间原则上为 天，实际时间视现场情况而定。在乙方进行现场勘测时，甲方需派施工员陪同，对实际尺寸进行商定，并签字确认。

6、乙方应按甲方实际需求分批次向甲方供货，每批次送货前，甲方提前2天通知乙方，并详细告知乙方规格和数量。通知方式包括：信函、电话、短信(乙方联系人手机： )、传真、电子邮件等，甲方应优先选择电话方式进行通知，如电话无法联系，方可采用其他方式进行通知，凡通过以上方式传达给乙方的文件，皆在发出时视作对方已收到。

九、违约责任

1、除不可抗力原因外，如因乙方原因造成不能按期实现工期目标以及甲方要求工期，乙方承担每天结算价款5%的违约金，并承担甲方一切经济损失。超过7天的，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担结算总价20%的违约金，同时还要赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。

2、因产品自身、安装质量原因造成验收不通过，乙方须无条件整改、调换直至符合甲方要求及验收通过，乙方拒不整改的，承担结算总价20%的违约金，同时还要赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。

3、乙方因自身原因致使无法继续履行合同的，甲方可要求乙方立即办理合同终止手续，甲方有权按乙方完成实际工程量以本合同约定的单价计算，并依完成工程量的70%支付给乙方，同时要求乙方赔偿由此引起的一切经济损失(包括但不限于停、窝工损失及对建设单位的赔偿)。

十、合同的生效及终止：

1、本合同自双方签字盖章之日起开始生效;

2、双方履行合同全部义务后，本合同除关于产品质量保证的条款外，其他即告终止;产品质量保证期后，合同即告终止;合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协议、保密等义务。

3、经甲、乙双方书面确认的定单、图纸及其它合同性文件应加盖双方有效印章方为有效。双方确认的定单、图纸及其它合同性文件的效力与本合同的效力一致。

十一、其它

1、本合同自双方盖章之日起生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

2、未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议。

3、本合同项下发生的争议，双方协商解决，如协商不成，任何一方可向向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方： 乙方：

(盖章) (盖章)

签约代表： 签约代表：

签约日期： 签约日期：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

税号： 税号：

开户行： 开户行：

账号： 账号：

代理木门合同范本15

甲方：

乙方：

一、经双方协商，甲方向乙方定做实木复合烤漆套装门、实木复合窗套，尺寸、数量以现场测量或甲方提供为准，每套单开门价格为 980元 /套(双开门每套按倍计算)，方形窗套按50元/米计算，圆形窗套按80元/米计算，此单价含五金、安装费用，不含发票税金等费用。

二、乙方须保证货物的质量，如有质量问题，在无人为损的坏情况下进行维修或更换。

三、在合同签订日起，甲方应支付乙方预付货款30%的定金，乙方均可安排生产;乙方货物到达现场后甲方需付货物60%的货款(在时间紧迫的情况下乙方可分批给甲方供货);乙方在货物全部安装到位后，甲方需付货物10%的货款。

四、合同签订后，乙方需在20日内交货给甲方。

五、货物明细单请看附件，式样以甲方选定的图册为准。

六、本合同如有未尽事宜，双方协商解决。

七、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签订日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

代理木门合同范本16

乙方(供应方)： (以下简称乙方)

甲方由于 岷县至合作二级公路改建工程房建 项目建设的需要，现需从乙方处采购 装饰木门 设备。根据《^v^合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

第一条 产品及价款

具体可参照双方认可的样品。

注：表中约定数量为暂定数，以甲方实际用量为准结算。(清单附后)

此价格含运费含税金含安装、装卸费，含“五金件及门锁”。

质量标准:___合格___等级:___优___。

第二条供货时间

从 20xx 年 6 月 25 日起开始供货，以甲方通知为准，保证供货到现场。(具体时间书面通知)

第三条 质量要求

乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。

乙方所供装饰木门设备包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保设备不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

具体要求如下：

装饰木门设备

(1)提供生产许可证、检验报告、合格证等

(2)负责采购、运输、装卸、安装

(3)质保期为2年

(4)在施工过程中如发现门扇及门框表面不一、色泽不一、扭曲、不方正、高度宽度不一、掉扇、线条结合处高低不平、门锁、五金等质量问题将解除合同并承担相应的由此造成的一切损失

(5)质保期内如发现窗扇及窗框翘曲、漆层破损、掉扇掉扇、合页扭曲、锁芯损坏、把手断裂等质量问题应无条件更换并承担相应造成的一切后果

(6)安装过程，食宿自理

第四条 运输、交货及收货

1、交货方式：所有货物由乙方送往甲方工地现场,具体地点以甲方现场通知为准，并由乙方负责卸车、安装，所产生的费用由乙方承担。

2、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。货到现场，由甲方现场管理人员在供货单上签字确认产品数量和质量。甲方收货前的损耗由乙方负责。

第五条 付款方式

1、 货到工地后验收后付送货款的30%，

2、 本产品所供给的工程完工,分部工程验收合格后再付30%

3、工程竣工完毕,初次交验合格后，付至合同总价的90%，

4、从竣工验收合格之日起两年质保期满后，余款10%结清。

第六条 违约责任

乙方应负的责任

1、在本合同约定的供货完成前，乙方单方解除合同或中止供货，视为乙方违约，应赔偿本合同总金额 10 %给甲方作为违约金。

2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场，如不能按时交货或者交货数量不足，则视为乙方违约，乙方应承担因此产生的直接损失。

3、如发现产品品种、规格、质量等不符合本合同规定时，由乙方负责包退、包换，并承担该批不合格产品的退货费用。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的___10%___计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

第七条 合同的调整

1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。

2、如甲方须变更产品品种、规格、质量、颜色、包装等时，应提前 15 天与乙方协商解决。

3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。

第八条 不可抗力

任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

第九条 争议解决方式

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同签订地点：岷合房建项目部 甘肃省甘南州卓尼县木耳新村

第十条 合同生效与终止

本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。

第十一条 本合同一式 四 份，由甲、乙双方各执 一 份。

本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

代理木门合同范本17

精品文档

订购合同是我们在处理工程事务上经常会碰到的，那么订购合同应该如何撰写呢，下面是订购合同，欢迎参考阅读-

篇一:木门订货合同(简单版)购货方(*方):

项目地址:

供货方(乙方):

地址:

按照的原则，结合有关规定以及本项目具体情况，为了增加供需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各种的经济项目，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、产品名称、规格、单位、数量、金额:

二、送货日期

自签订合同起，以定金到账为准，20天到货。

三、付款方式

*方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款，汇到乙方指定账户，款到后合同生效，乙方开始安排生产事宜;货到现场再付总货款的30%，剩余35%货款于20xx年3月31日前付清，质保金5%质保期一年。

四、合同相关事宜:

1。此门为免漆吸塑复合门;

1/5

精品文档

2。乙方免费送货上门;如需乙方安装;安装费另付(50元/平方)。

3。*方选定的*板颜*与实物颜*有轻微*差属于正常范围。

4。因木门属于定制产品，合同签订后*方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜*不得更改。

5。乙方将产品运至施工现场后，*方需及时验收确认，验收标准按照行业规范标准。

6。乙方产品质量保*为以下几点:木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题，乙方概不负责。

7。以上木门价格包含运输。

8。货款到账后下单定制。

9。本合同一式两份，*方一份、乙方一份。经*乙双方签字确认后，立即生效。

*方:(盖章)

法人签字:日期:

乙方:(盖章)法人签字:日期:

篇二:木门订购合同购货方(*方):

地址:电话:供货方(乙方):

地址:电话:

订货日期:交货日期:安装日期:

一、产品的名称、品种、规格和质量

2/5

精品文档

1。产品的名称、品种、规格、价款:(或附清单)

2、本合同的单价为固定综合单价，(1)材料原价、包装费、税金、保险、市场价格波动等风险;(2)售后服务费;(3)运抵至项目施工现场的运输费用;(4)卸车费用;(5)随机备品、配件、工具等;(6)合同标的物的试验、检测费用;(7)其它:。

3、本合同标的物的数量为暂定数量，当实际供货材料数量与合同清单数量不一致时，合同清单上有规格型号的，单价不作调整，数量按实结算;如清单上没有该规格型号的，须经*方同意并定价后方可送货，最终以*方、监理、施工方共同验收合格的材料数量为准。

4、交货时间:需要供货时，*方应提前个工作日通知乙方，将本批次需供货数量清单书面至乙方，乙方在接到通知后个工作日内将材料(设备)送到指定地点。

二、合同相关事宜:

1、乙方免费送货上门安装。

2、按*方提供标准配置为门扇、门套及其配件。

3、*方选定的*板颜*与实物颜*有轻微*差属于正常范围。

4、因木门属于定制产品，合同签订后*方须交纳的定金。合同确定的门型、颜*不得更改。

5、乙方将产品运至施工现场后，*方须及时验收确定，

3/5

精品文档

验收标准按照行业规范标准，验收合格后乙方应立即施工安装。

6、乙方产品保质期为

7、付款方式:

8、备注:

9、本合同一式两份:*方一份，乙方一份。经*、乙双方签字确认后，立即生效。

*方:乙方:

签字(盖章):签字(盖章):

年月日年月日

篇三:木门订购合同购货方(*方):电话:

供货方(乙方):电话:

一、产品名称、规格、数量、金额:

二、合同相关事宜

1、乙方交货日期为____年___月___日，如延误交货，乙方将按______延误金额赔偿*方。

2、合同签订后，*方先支付乙方定金_____元，合同确定的门型、颜*不得更改。乙方将套装门运至施工现场后，出示相应木门的检验报告、合格*等材料(三份，需盖红章)余款按工程进度支付，质保一年质保金留500元，到期若无质量问题，全部付清。质保期间因乙方产品质量问题，乙方应免费维修直至达到验收标准。

4/5

精品文档

3、备注:

_____________________________________________________________________________________________________

4、本合同一式两份，*、乙双方各执一份。经*、乙

双方签字确认后，立即生效。

*方:乙方:

签字(盖章):签字(盖章):

5/5

代理木门合同范本18

1.所有物料的价格以甲乙双方确认的报价单价格为准。如乙方调整产品价格，应事先提前12天至15天及时通知甲方公司采购部核价科，经与甲方公司采购部核价科协商一致并得到同意后方可执行新价格，未经甲方公司采购部核价科认可的乙方单方调价无效。

2.涨价后的价格执行方式是：乙方提出涨价后，在甲方没有确认同意时，在涨价前甲方下给乙方的订单，乙方需无条件的将之前的订单必须执行完毕，且涨价后执行的新价格是以甲方领导批准时的日期算起。

3.乙方承诺为甲方供应物料的价格是行业内同类同款物料最低价格，如甲方查出乙方向甲方供应物料价格非行业同类同款物料的最低价格，甲方有权扣除差价，并要求乙方向甲方支付累计供货总货款的3%-5%的违约金。

4.甲、乙双方合作期间，承诺不直接或间接同甲方事先已明确的竞争对手有针对损害甲方商业利益的合作，否则因此给甲方造成的损失由乙方补偿(补偿额度以甲方的实际损失计算)。

5.甲、乙双方合作期间，乙方承诺不得以任何形式贿赂甲方的来料检验、收货、技术性能鉴定、采购等职位的员工，一经发现，甲方将予以乙方5000元以上的处罚，情节严重的甲方有权终止或取消与乙方的合作关系。

代理木门合同范本19

甲方：______________________(以下简称甲方)

乙方：玉绘图文设计制作工作室(以下简称乙方)

甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律、法规之规定，现就乙方承揽甲方广告的制作及安装事宜达成如下一致协议。

一：工程概况：

1、店招广告牌制作规格：长_____米，宽_____米。乙方需对所制作的尺寸负责，若有出错由乙方负责。

2、材质(附制作材料规格要求清单)：

3、要求：按照乙方的施工规范要求施工(附施工要求图纸)，店招版式按双方确定之版面大小施工(附施工图纸)

二：质量要求、技术标准：

1、 质量要求和技术标准依照双方的约定或附件为准则。

2、 要求制作安全、牢固、美观，铝塑板要平整，发光字基本均匀。

3、 光源要以乙方所操作的技术规范及数量进行，如甲方改变或增加数量则需增加相关费用，如甲方为了省电等原因改变或减少数量则乙方不为光源的效果负责。

三：工程造价及支付方式

1、广告牌制作费(即协议总价款)：共计人民币___________元，大写_________元整。

2、支付方式：A.合同签订时甲方预付百分之三十工程款计_____元。B、制作安装完成后，经甲方验收合格，三日内即付清所有工程款项计_______元，大写__________________元。

四： 工程期限

1、自协议签订甲方预付工程款之日起_____天。如遇不可抗力因素(如下雨、雪、四级以上大风)工期顺延。2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可由双方协商确定延期时间。

五、双方权利、义务

A、甲方：

1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。如因店招的相关手续未完善所导致的后果由甲方负全部责任。

2、有权对乙方的制作提出合理的建议和修改意见，以使乙方的施工更符合甲方公司要求。

3、负责提供施工现场的施工场地和时间，以及相关的水电等事宜。

4、按本合同规定结算广告牌的制作、安装费用。

B、乙方：

1、 自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。

2、 严格按照甲方确认的施工方案图纸进行制作、安装。如现场条件与施工图纸方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

3、按照双方约定的售后服务提供售后支持。

六：关于验收

乙方全部制作安装完工后四天内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后四天内不组织验收，七、违约责任：

1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延。如超过合同规定付款时间30日内仍未付款，乙方可拆除甲方已安装的广告牌并做自行处理，同时追究甲方相应的法律责任。

2、乙方如无正当理由未能按本合同第四条规定按时制作、安装完成店招广告，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

3、乙方应保证工程质量、结构牢固性、抗风力等指标达到相关规定。如未达到相关规定，乙方应承担返工及相应损失。

八、因广告所产生的责任的承担：

1、在本广告的制作、设置过程中，乙方必须严格按规范的劳动操作规范进行生产，如因乙方原因造成劳动安全事故，由乙方全部负责，均与甲方无关。

2、由于商标、肖像、广告词及其他因甲方提供的广告内容而产生的纠纷由甲方承担全部的责任。

九、售后服务：

1、自验收合格之日起，乙方制作的工程内容，灯具光源保修半年。铝塑板颜色按甲方提供之品牌品种，按厂家质保为准，门头广告牌结构(牢固)性质保叁年，人为损毁乙方不负责保修。

2、如出现保修之范围，在接到甲方通知后1小时内作出维修安排答复，24小时内到达现场维修处理。

十、不可抗力：

不可抗力指本合同签订后发生的一方无法合理控制的、阻止并妨碍一方全部或部分履行其中本协议义务的任何事件：包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害、战争、罢工、骚乱等。

如果由于不可抗力事件使本合同任何一方无法履行其合同义务，则该方可暂停履行其合同义务，并在十天内以书面形式通知另一方，说明不可抗力事件的性质、预计持续的时间、以及受影响方需采取的措施等。发生不可抗力事件时，双方应协商公平的解决方法，并应尽最大努力尽量减轻不可抗力事件所造成的影响。

十一、争议解决方式

1、 本协议在履行过程中，如发生争议，双方本着互相理解、互相帮助的原则友好协商解决。

2、 如协商不成，由仲裁委员会仲裁解决。

十二、其他：

1、 本合同一经签字即生效，并对双方具有约束力。

2、 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

3、 本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

4、 因地域原因，本协议传真件有效。

甲方： 乙方：长沙祺祥广告有限公司

(盖章) (盖章)

法人/授权代表(签字)： 法人/授权代表(签字)：某某某

代理木门合同范本20

甲方（需方）：

乙方（供应商）：

根据《^v^合同法》和有关法律的规定，双方在“平等、自愿、协商一致”的基础上签订本合同，共同遵守。

>一、合同标的

其它配置：含安装、运输、维修及五金配件，随货携带产品检验资料等。

>二、合同内容

1.乙方负责向甲方制作、交付并提供安装本合同第一条所约定的上述产品（安装须在具备安装条件的前提下安装）。

2.乙方向甲方交付的上述产品适用在甲方的工程名称是地点在____________。

>三、质量技术标准

本合同乙方所提供门产品严格参照BG17565-______技术条件生产，并经国家有关部门检测合格。

>四、交（提）货时间及地点

天内，货运到施工工地现场进行交货，并在接到甲方施工通知后，于______天内，安排工作人员进行现场勘察安装条件，在甲方具备安装条件后于2日内安排安装工人进场安装，如属甲方原因推迟，相应工期顺延。

>五、甲方责任

1.在货物到达约定的交货地点后甲方应对货物进行清点、验收，并负责对货物采取妥善的保管措施；

2.为乙方安装人员免费提供必要的工作面、作业用电和水、垂直运输、门洞补灰及放置材料的堆置场所，并由甲方自行管理；与第三方协调配合问题由甲方负责，乙方不再承担任何费用；

3.甲方的门洞规格必须符合乙方的安装条件（门洞坚固规则，门洞规格大于合同约定产品规格1cm~2cm），与乙方共同落实洞口规格及开启方向；在乙方门框安装完毕后，甲方立即补灰，以确保门框坚固不变形；

4.产品安装验收合格后，其成品保护责任由甲方承担，若在成品保护过程中出现人为损坏情况，由甲方负责；禁止用腐蚀性物品清洗或擦拭产品；

5.在多家施工队伍施工中，甲方应搞好平衡协调工作。

>六、乙方责任

1.保证按甲方质量及工期要求供货及安装；

2.与甲方共同落实洞口规格及开启方向，对不符合安装条件的门洞及时书面提出整改意见。

3.乙方应严格按合同约定提供符合合同规定的产品，承诺安装后产品表面良好、开关灵活；

4.本合同产品自甲方验收合格之日起一年内，提供24小时售后服务，属乙方自身产品质量的问题，乙方免费维修，并确保两天内到现场解决所出现问题；

>七、验收方式、验收期限及异议期限

（一）验收方式及期限

1.产品到达交货地点，甲方应当对产品的款式、规格、方向、色泽、数量等情况进行清点和验收。

2.产品安装完毕后3日内，甲方应当进行对产品安装情况进行验收结算。3.甲方如发现安装存在质量问题或产品配置不齐应立即告知乙方，否则乙方将视所交付产品的质量及配置符合合同要求。

（二）提出异议及期限

1、甲方在验收中，如果发现货物型号、规格、质量、款式及要求不合规定，赞由甲方保管，在3天内向乙方提出书面异议及处理意见，承付期内，甲方有权拒付不符合同规定的部分货款。

2、如果甲方未按规定期限提出书面异议的，视为验收合格。

3、甲方因使用、保管、保养不善等造成货物或设备等损失和质量下降的不得提出异议。

4、乙方接到甲方书面异议后在3天内（另有规定或当事人另行商定限者除外）负责处理，否则，即认为默认甲方提出的异议和处理意见。

5、验收后由验收小组出具验收报告，作为甲方付款的依据。

>八、违约责任

1.甲方未按合同约定时间付款，每迟延一日，按未能按期付款金额的______%承担违约金；未按期验收的，每迟延一日，按该批次总金额的______%承担违约金；

2.乙方未能按本合同约定交付产品，以及未能按工期完成安装的，每迟延一日，按该批次产品总金额的______%承担违约金；

3.甲、乙双方任何一方因违约导致本合同不能履行的，应按本合同的约定承担违约金，并赔偿对方因此受到的损失。

>九、附则

1.解决合同纠纷的方式：双方应先友好协商；协商不成时，应向甲方所在地人民法院起诉。

2.本合同壹份叁页，壹式叁份，甲方贰份，乙方壹份，经双方签字盖章后生效。

>十、其它

1、在双方未办理验收手续前，甲方提前使用或擅自动用产品，造成产品以及配件的损坏，由甲方自行负责；

2、除质保金外的所有款项结清后，乙方应将产品钥匙、保修单交付甲方，由甲方按规定填写后交予住户。

甲方：______乙方：______

单位名称（公章）：______单位名称（公章）：______

代理人：______代理人：______

电话：电话：

身份证号：____________身份证号：______

银行帐号：____________银行帐号：______

______年______月______日

代理木门合同范本21

购货方（*方）： 电话：

供货方（乙方）： 电话：

一、产品名称、规格、数量、金额：

二、合同相关事宜

1、乙方交货日期为____年___月___日，如延误交货，乙方将按______延误金额赔偿*方。

2、合同签订后，*方先支付乙方定金_____元，合同确定的门型、颜*不可以更改。乙方将套装门运至施工现场后，出示相应木门的检验报告、合格*等材料（三份，需盖红章）余款按工程进度支付，质保一年质保金留500元，到期若无质量问题，全部付清。质保期间因乙方产品质量问题，乙方应免费维修直至达到验收标准。

3、备注：___________________________________________________________________________________________________________

4、本合同一式两份，*、乙双方各执一份。经*、乙双方签字确认后，立即生效。

*方： 乙方：

签字（盖章）：签字（盖章）：

购货方（*方）： 项目地址： 供货方（乙方）：地址：

按照《中华*共和国合同法》的原则，结合有关规定以及本项目具体情况，为了增加供需双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各种的经济项目，经供需双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、产品名称、规格、单位、数量、金额：

二、送货日期

自签订合同起，以定金到账为准，20天到货。

三、付款方式

*方应于合同签订后支付订单的30%作为预付款，汇到乙方指定账户，款到后合同生效，乙方开始安排生产事宜；货到现场再付总货款的30%，剩余35%货款于20xx年3月31日前付清，质保金5%质保期一年。

四、合同相关事宜：

1。此门为免漆吸塑复合门；

2。乙方免费送货上门；如需乙方安装；安装费另付（50元/平方）。

3。*方选定的*板颜*与实物颜*有轻微*差属于正常范围。

4。因木门属定制产品，合同签订后*方需交纳木门定金。合同确认的门型、颜*不得更改。

5。乙方将产品运至施工现场后，*方需及时验收确认，验收标准按照行业规范标准。

6。乙方产品质量保*为以下几点：木门不变形、不开裂、不起泡。如有其它质量问题，乙方概不负责。

7。以上木门价格包含运输。

8。货款到账后下单定制。

9。本合同一式两份，*方一份、乙方一份。经*乙双方签字确认后，立即生效。

*方：（盖章）

法人签字：日期：乙方：（盖章）法人签字：日期：

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn