# 路灯加工合同范本(汇总5篇)

来源：网络  作者：翠竹清韵  更新时间：2025-11-06

路灯加工合同范本1發包人(以下稱甲方)：承包人(以下稱乙方)：依照及基它有關法律.行政法規,平等.自愿.公平和誠實信用的原則，雙方就 段店镇 市电互补太阳能路灯 施工事顶协商一致，订立本合同.一.工程概况1.工程名称： 段店镇2.工程地点：...

路灯加工合同范本1

發包人(以下稱甲方)：

承包人(以下稱乙方)：

依照及基它有關法律.行政法規,平等.自愿.公平和誠實信用的原則，雙方就 段店镇 市电互补太阳能路灯 施工事顶协商一致，订立本合同.

一.工程概况

1.工程名称： 段店镇

2.工程地点： 段店镇

3.工程范围及内容：段店镇25盏市电互补太阳能路灯 工程的设计、加工、供货及安装、调试和质保维护.

4.承包方式：专业承包、包工包料.

5.合同工期总日历天数 30 天.

开工日期： 20xx年11月1日 竣工日期：20xx年11月30日

6.质量标准：合格.

7.合同价款：

金额(大写)： 贰拾叁万柒千伍百元整(小写)：

二.合同文件组成及优先解释顺序

1、本合同条款

2、国家现行的有关标准、规范及工程所在地的地方法规

三.甲方工作职责

1、负责施工过程中乙方与其它施工单位交叉作业的协调工作.

2、提供满足乙方现场施工所必需的二级水、电源电.

3、提供满足乙方现场所需的住宿点.

4、配合乙方满足施工运输的需要.

5、甲方未能按约定的时间和要求履行以上各项工作，导致工期延误，顺延延误的工期.

6、甲方协助乙方联系当地施工人员.

四.乙方工作职责.

1、按甲方的现场情况和有关要求，完成有关该工程的设计、安装和调试.

2、负责未交付甲方之前的半成品的保护工作，费用由乙方承担.

3、保证施工场地清洁和施工噪音符合环境管理有关规定，竣工前清理现场并作好本合同工程内外的清洁工作，承担因乙方自身原因违反有关环境管理规定造成的损失和罚款.

4、遵守甲方对工程施工现场的有关规定，保证符合工程总体进度计划的安排.

5、乙方未能按约定的时间和要求履行以上各项工作，由乙方承担由此造成的损失，工期不予顺延.

五.配置清单

1. 本配置保證每天8小時亮燈

2. 本配置保證陰雨天、無風天正常運行 2 天

六.質量與驗收

1. 本工程為\"交鑰匙\"工程，以配置清單為本工程的質量驗收依據.

2. 乙方按照配置清單的約定保證工程質量.

3. 甲方按照配置清單的約定驗收工程

4. 市电互补太阳能路灯 安裝完畢並點亮即視為工程竣工，工程竣工後30天為程調試期，調試期內路燈運行不正常不視為工程質量問題.

七.質保與維護

1. 乙方產品保用二年，二年內如有質量問題乙方負責免費維修及免費更換零部件.

2. 二年後如有質量問題甲方負責乙方維修人員的差旅費及按成本收取更換零部件費用.

3. 有下列之一乙方不擔負責任：a人力不可抗拒的自然災難(如地震、火災、龍卷風，十四級以上台風等)損環的.B 由人為損環的(如：人為損環的、盜竊、化學污染、車禍等)

八.合同價款及支付

甲方在雙方簽訂合同後 一年 內支付合同價款的 60% 給乙方，，剩餘 40% 的合同價款，於竣工 二年内支付給乙方.

九.其他約定

1.本合同在雙方簽字並且加蓋甲乙單位公章(合同專用章)後生效.除有關工程保修和質量保證條款外，本合同在雙方結算後甲方支付完畢結算價款後即告終止.

2.本合同正本四份，具有同等效力，由甲乙雙方分別保存兩份. 3.未盡事宜，雙方協商解決.

甲方(公章)：

乙方(公章)：

年月日：

路灯加工合同范本2

发包人：（甲方）

承包人：（乙方）

依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概总值：

1、工程名称：金都花园教育住宅小区。

2、工程地点：原____县医药公司院内。

二、承包范围：

工程内容中设计图纸内所有土建工程，乙方不得将此工程转包转工，如发现转包，甲方立即终止合同，其损失由乙方承担。

三、合同工期：________年____月____日开工，________年____月底竣工，合同工期总日历天数30天。

四、施工方法：

甲方院内基本平整后乙方进行施工，在铺设工字砖前，用压道机或装载机来回反复碾压，在用石粉白灰铺设，完工后用细沙填缝清理干净，在施工过程中，乙方按甲方要求进行施工。

五、付款方式：

1、全部以乙方工字砖款抵顶现有的____县金都花园小区住宅楼，甲方以号单元六层顶给乙方，每平米按11002计算。

2、乙方承包院内工字砖铺设为包工包料，每平米为35元，道压每米20元，按铺设的实际面积为准结算。

3、乙方自交工验收后，保质满为6个月，在质保期内5吨以下车在上面行走时出现下陷或出现波浪现象由乙方负责返工维修。如有下水井的地方出现下陷乙方不负责维修。

4、工字砖出现大面积断裂，下陷面比较深，乙方不负责维修，甲方扣除乙方工程量5%的质保金（六个月后付清）。

5、甲方有义务向装修用户说明，重车不能压工字砖，如发现用户上重车出现下陷问题，乙方向甲方提出扣除用户装修压金，甲方不为乙方扣除维修金，乙方停止为甲方维修。

六、甲乙双方签定合同后，甲方给乙方售楼合同，乙方有权先售楼房。

七、本合同一式贰份，双方各执一份，双方自签字之日起生效（本合同在合同期满后自动失效）。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

________年____月____日

________年____月____日

路灯加工合同范本3

本合同，双方在此承诺已完全知悉并理解本合同所有条款的含义。

甲方(需方)：

乙方(供方)：

第一条 甲方向乙方订购产品名称、规格、质量(技术指导)、单价、

第二条 发货时间、地点、方式

发货时间：甲方提前5天将所需规格和数量(以书面传真或者电子邮件)提交乙方，乙方按约定时间交货。

交货地点：

交货方式：

第三条 货物接受与验收：乙方按交货时间将货物运至甲方指定地点，甲方必须提供场地并组织验收，双方办理材料验收手续。

第四条 付款及结算方式：甲方付给乙方20%定金(货款总额)，计叁万圆整，货到工地后付清每批次货款(将款打至所指帐户)。

第五条 责任承担

(一) 乙方责任：

1、 乙方不得以任何理由(甲方拖延付款时间除外)拖延或者拒绝供货，由此产生的后果均由乙方承担，并且甲方有权终止合同。

2、 乙方所供货物按实际工程送货量结算。

3、乙方所供货物质量必须全部达到国家规定和要求的检测标准。若乙方所供货物发生质量责任事故，从而导致甲方被第三方索赔或遭受国家机构处罚，经双方或技术监督部门或其它权威机构认定是乙方的责任，则应由乙方承担给甲方造成的全部经济损失。

4、 乙方须按供货时间，保质保量的按时将货物运送至甲方指定的地点。

5、 乙方需提供必须的报验资料。无条件接受甲方监理或者总包单位的监督检查。

(二) 甲方责任：

1、甲方负责施工与货物的验收。

2、施工过程中甲方应在进货前5天通知乙方。

3、施工过程中如甲方更换供货厂家需按合同在7日内给乙方结算全部货款。

4、甲方如未按照合同规定付款给乙方，属于违约行为。每逾期一天甲方应向乙方支付违约金为应付款总额的千分之一(违约金的计算方式为应付货款总金额的千分之一乘以违约天数)。

第六条本合同所订一切条款，甲、乙任何乙方不得擅自变更或者修改。如乙方单独变更或者更改合同，对象有权拒绝生产或者收货，并要求变更、修改合同的乙方赔偿一切损失。

第七条 甲、方任何乙方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或者延期履行或者部分履行，并免予承担违约责任。

第八条 本合同在执行中如发生争议或者纠纷，甲、乙双方协商解决，协商不成时向人民法院提起诉讼。

第九条 本合同自双方签字之日起生效。

第十条 本合同在履行期间，如有未尽事宜，另行协商。

第十一条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法人代表： 法人代表：

电话： 电话：

地址： 地址：

路灯加工合同范本4

1、乙方保证所提供的路灯产品必须符合国家《产品质量法》的有关规定，符合国家及行业相关规范要求，符合甲方配臵要求。不按照以上要求供货的，甲方有权拒绝接收货物或终止合同。

2、乙方必须按照甲方所提供的供货地点、数量按时将路灯送达各项目村寨，并通过县、乡、村共同验收。接收或安装阶段发现货物有损坏问题，乙方应负责补换。不按照甲方要求及时供货，影响甲方项目按时完工的，甲方有权终止合同。

3、整体质量保证3年，在质保期3年内，乙方在接到甲方故障通知后，3天内到现场进行维修。在质保期内，若经确认路灯中零部件非人为因素损坏的，由乙方负责免费维修，若路灯中零部件因人为因素或自然灾害而导致故障或损坏，乙方不负责免费维修。质保期满后维护费用由甲方承担，路灯设备由乙方终身维护。

4、乙方负责太阳能路灯的全程安装，若因为乙方安装原因造成路灯损坏的，由乙方承担损失。

5、安全施工：施工队伍必须遵守工程所在地的村规民俗，并严格按照国家施工安全规程进行施工，做到文明施工，安全施工。否则，由此造成的一切安全生产事故责任由乙方负责，甲方概不负责。

路灯加工合同范本5

甲方：

乙方：

依照《_合同法》及其它有关规定，经双方充分协商一致，签订本合同如下：

一、 工程项目

1、工程名称：刘集镇中心村路灯安装工程

2、工程地点：刘集镇中心村境内

3、工程内容：按要求建设路灯安装工程，施工安装要求详见附件。

二、工程期限

20xx年11月10日前开工，30个晴天竣工。

三、 承包方式

包工包料

四、工程承包价及支付方式

工程承包价以每盏路灯壹仟捌佰伍拾元(￥)计算，负责包亮到位，此款含配电箱、电线及其它各项施工费用，工程竣工合格，发包方于20xx年12月30日前支付50%，20xx年12月30日前支付50%。

五、施工安装要求

1、乙方必须按照国家及管理部门的相关要求进行施工，详见中心村施工安装要求。

2、工程施工中，甲方有检查权。隐蔽工程必须经甲方代表或甲方所聘请的监理单位检查验收后方可进行下一道工序施工。

3、乙方所使用的原材料(成品、半成品等)必须是正规厂家的合格产品，并有产品合格证证明。

4、安装时灯杆主杆与地面保持竖直，基座固定稳固，电缆线接头须采用热扎，绝缘良好，各项技术指标符合国家及管理部门的相关规定要求。

5、灯杆间距为40米，如有变动须按甲方指定的间距标准执行。

六、竣工验收与包修

1、乙方在工程竣工前5日将验收日期书面通知甲方，如甲方不能按时验收须提前通知乙方，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期。

2、从工程验收合格之日起5天内，乙方向甲方移交完毕，在甲方全面接管前，乙方仍负有保管责任。

3、在进行工程验收中，如发现工程质量不合格，乙方负责修理或返工，经验收合格后，再进行移交。由此造成工程逾期交付的，由乙方承担工期延误的违约责任。

4、竣工验收以国家和管理部门的相关规定为依据，在进行竣工验收时，乙方应在验收前5天内向甲方提供以下文件：

(1)、隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;

(2)、其它需要提交甲方存档备查的文档资料。

5、工程竣工后，自验收合格正式交付使用之日前起两年内，乙方还须承担包修责任。甲方不再另行支付费用，包修维护费用含在工程总承包款中。包修期满后，乙方按国家有关规定进行保修。

七、乙方签订合同时须交纳合同保证金贰万元整，此款在工程结束后予以返还。

八、其它约定

1、乙方在工程施工过程中必须严格安全施工，工程施工中的任何安全责任都由乙方承担，与甲方无关。

2、乙方不得将工程转包或分包。

3、本工程税金由甲方负责缴纳。

4、乙方施工中，遇有矛盾，甲方积极协调。

5、任何一方违约，承担违约金人民币贰万元整。

本合同经甲方双方签字盖章后生效。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，见证单位执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn