# 加工混凝土合同范本(优选6篇)

来源：网络  作者：落霞与孤鹜齐  更新时间：2025-11-12

加工混凝土合同范本1甲方（下称甲方）：_________乙方（下称乙方）：经甲方研究，同意由乙方对___商业广场万宇城I期工程中的部分商品混凝土浇筑施工实行技术责任、经济责任、安全责任承揽，经甲、乙双方协商一致，同意签订如下合同条款，双方共...

加工混凝土合同范本1

甲方（下称甲方）：_________

乙方（下称乙方）：

经甲方研究，同意由乙方对___商业广场万宇城I期工程中的部分商品混凝土浇筑施工实行技术责任、经济责任、安全责任承揽，经甲、乙双方协商一致，同意签订如下合同条款，双方共同遵守执行。

第一条 承揽原则

乙方在甲方现场管理人员的指挥、监督、管理下，保质保量、保工期、保安全，独立核算，自负盈亏。

第二条 承揽形式：包工包机械（甲方提供商品混凝土及泵送到施工工作面,其他施工机具设备全部由乙方自理）

第三条 承揽内容：A1#-1、A1#-2、A3#、A2#-1混凝土浇筑（包括基础、主体结构、二次结构及其它构件的混凝土浇筑、养护、楼层清理、文明施工。

第四条 承揽单价

（一）在完成承揽内容的前提下，不论层高、施工难度及每次工作量多少，一律按优质优价的原则进行结算，具体价格为：

1、基础部分按方量计算，60元/立方米；

2、正负零以上按建筑面积7元/平方米计算。以上价格已综合了安全生产保障费用、风险、利润及其它费用等。

（二）工程质量的核定以混凝土结构工程施工验收规范为准。工程质量必须达到合格，如未达到，造成返工的一切费用（工资、材料等）由乙方全部负责。

第五条 质量

乙方应按施工图要求及施工规范精心施工。为确保工程质量达到合格，乙方在施工中必须按下列要求实施：

1、乙方应确保项目部编制的总进度网络及进度计划，在规定的期限内完成，以便和其他工种衔接。必须严格服从现场施工人员的管理，大面积浇筑提前一天预约，小面积浇提前半天预约，做到随叫随到，确保劳动力充足，保质保量按时完成任务。

2、浇筑时应严格遵守施工操作规程保证混凝土的浇捣密实性，结构体不得有漏振、蜂窝、麻面等缺陷、楼板面施工应严格控制板厚以及平整度，一旦发生上述缺陷不得私自修补，应进行通告，在技术人员指导下进行处理，并视情况进行材料赔偿和责任处罚。每施工班次前应对道路铺设及安全防护措施进行检查，发现隐患及时进行排除；乙方在施工过程中必须严格执行施工安全操作规程进行施

工， 若违章作业造成乙方人员伤亡事故由乙方自行负责

3、混凝土浇捣时乙方须有专人跟随管理，防止漏棒等情况，同时应派专人负责清理洒落的混凝土防止材料浪费。

4、如果由于乙方技术力量或者劳动力不足，不能满足甲方施工要求，甲方有权责令乙方立即退场，并更换其他施工队伍，由此给甲方造成的一切损失和费用，均由乙方全部承担，甲方不付给乙方任何费用。

6、浇筑柱混凝土时，每浇完一个应该立即清理干净，结在柱模和现浇板上的混凝土。如不清理由甲方派人清理，其人工费按双倍扣除乙方工程款。

8、施工完毕乙方应负责清理现场，所使用机具必须整理带离施工现场，不得影响下一工序施工。

第六条 工期

1、乙方应按甲方施工组织设计中的工期计划，合理组织劳力、机具进场施工，如乙方不能按进度计划要求组织劳力、机具进场施工，甲方有权解除合同或另行组织劳力进场施工。对于乙方原因造成的工期延误，按每延误一天罚款元的标准进行处罚。如乙方能提前完工，甲方按每提前一天不能满足进度要求导致甲方另行组织劳力进场施工的一切费用及损失，由甲方按实计算，乙方承担。在甲方另行组织劳力进场施工前，因乙方力量不足，发生工序颠倒，所产生的一切损失，也由甲方按实计算，乙方承担。

2、按工地进度需要保证施工工期，若晚上需要加班加点，乙方应无条件进行加班，甲方不补加班费用及伙食等任何形式的费用补贴。

第七条 综合管理、安全生产、文明施工

1、乙方应严格遵守国家和当地政府的法律、法规，遵守公司和工地制定的一切规章制度，凡发生打架、斗殴、盗窃等违法及不文明事件，除视情况轻重由有产部门处理外，每发生一起，在工程款结算中扣罚乙方200-20xx元。

2、乙方人员在进场前应自行办好外来人员暂住证、就业证、保险、计划生育等事项。甲方不承担乙方人员所办理以上的一切费用，施工人员不准进驻工地居住。（本价格已包含了工人租房的费用）

3、乙方班组人员进场前必须接受公司“安规”教育，熟悉建筑工程安全操作规程与公司安全规章制度，要熟悉工地安全施工方案、安全技术后才可上岗作业，作业时要服从施工中的指挥和管理。对于拒绝施工管理人员指挥，甲方有权对乙方进行经济处罚，视情节罚款20-300元。施工管理人员有权拒绝在结算书上签证、缓发工程款。

4、乙方所有进场人员要严格执行安全生产操作规程，安全生产管理条例，每进入工地施工人员必须配戴好安全帽及劳动防护用品，以及做好施工用电的安全措施。违者第一次每人罚款50元/次。 第二次100元、第三次500元。

5、每天施工前必须检查机具、用电线路等，发现不安全隐患要及时整改，严禁机具带病作业，如乙方因安全设施做得不好，安全检查

时，所有罚款由乙方负责。

6、凡在施工过程中违反操作规程所发生的一切事故，所造成的全部经济损失、责任均由乙方承担，甲方并不负一切法律责任。在施工中若违反操作规程所发生的一切工伤事故，所产生的医药、医疗费用，均由乙方负责，并不得追纠任何相关单位和个人的法律责任。

7、乙方在施工中不得随意拆除或破坏现场安全防护设施，若确实暂时需要拆除需经甲方同意后方可拆除，但事后必须重新做好。凡未经同意乙方私自拆除或破坏安全防护措施，甲方有权给予罚款500-1000元，并由此发生的一切事故由乙方承担。

第八条 付款办法及工程结算

1、工程进度款及工资结算，乙方根据施工进度，按月与甲方结算一次，结算应附质量自检表及工程量结算书，经施工管理人员及主管领导签证后，由工程部财务发放。

2、当月结算的款项按70%预付，余款待和体验收后一个月内一次性结清尾款。

3、甲方应按合同规定的条款，竣工验收交付使用后，及时结清双方往来帐务，付清提留保证金。

第九条 施工机具、安全防护用品

施工所需的机具、安全防护用品、加固材料、雨具等，除安全网、升降机由甲方提供外，其余均由乙方自备。

第十条 补充条款

1、甲方代乙方支付的款项、借款以及乙方在工地发生的一切罚款，在当月结算工程款中扣回。

2、乙方在承揽甲方的分部分项工程中，若乙方不能按甲方的工期和质量要求施工，无故停工2天以上（含2天）所造成的一切经济损失，由乙方负全部责任，甲方有权解除本合同。

3、签约时，乙方应向甲方缴纳工程造价的5%作为进场保证金，基础完工后退还。

第十一条 其他事项

本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。 本合同自双方签章之日起生效，工程竣工结清往来帐务后失效。

附加：

甲方（盖章）： 乙方（签章）：

代表（签字）： 代表：

工程负责人（签字）： 身份证号码：

电话号码： 电话号码：

年 月 日 年 月 日

加工混凝土合同范本2

发包方： （以下简称甲方）

承包方： （以下简称乙方）

甲方因施工生产需要与乙方建立劳务关系，双方遵循平等、自愿、协商一致的原则，订立劳务合同关系，双方共同遵守执行。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

二、承包形式

包人工（包任务、包质量、包进度、包安全、包工具及劳保用品）。

三、承包内容

主体结构混凝土浇筑工程及其相关的工作内容。

四、计价方式

主体楼面按投影面积每平方 元计算。

投影面积以图纸计算面积为准。

五、质量管理：

1、必须遵守公司质量管理制度，严格按《施工及验收规范》进行施工，确保质量达到合格目标。

2、如因乙方过失或故意等原因所造成的不良后果及损失，由乙方承担。必须加强过程控制，每一阶段模板安装完毕后，首先自检合格，然后交由项目部、监理检查验收。同时做到工完场清。

六、进度管理

1、因素除外）

2、乙方应按甲方要求的时间组织劳动力进场施工，若因劳动力不足或其它因素，影乙方必须按时、安置、按量完成甲方所下达的日、周、月进度计划（不可抗拒的响施工工程进度，甲方有权终止合同：并由乙方承担由此带来的一切后果。

七、安全管理

进场工人必须接受安全教育，严格执行各项规章制度，严禁违章作业，严格遵守劳动纪律及各种操作规程，否则发生事故后果自负，严重者追究其刑事责任。

八、付款结算方式

九、甲方责任和义务

1、施工前下达详细书面的技术、质量、安全、进度交底任务书，全面负责施工技术指导工作，及时解决乙方在施工工程中的各种问题。

2、协调各种施工的流程，合体安排施工计划，为保证工程顺利进展，积极创造良好的施工条件和生活条件。

3、提供乙方人员住房，乙方人员必须遵守生活区的规定。

十、乙方责任和义务

1、乙方必须严格遵守甲方的各项规章制度，服从项目部的管理，严格遵守施工操作规程，做到文明施工，活完场清，杜绝材料浪费。

2、经常对工人进行法纪、安全、技术等教育，不能让违法、违纪、打架、斗殴、偷盗现象发生，如发生后，后果自行负责。

3、到施工现场的混凝土浇筑前，未经项目部及监理同意严禁私自加水。否则，造成的不良后果及损失，有乙方全部承担。

4、混凝土浇筑完成后必须有专人及时养护。冬季施工还要及时覆盖保温。

十一、违约责任

违约责任：违约方承担责任，并赔偿对方经济损失。

本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自签字之日起生效，合同条款履行完毕时自行终止。本合同如有未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

加工混凝土合同范本3

甲方：__________

乙方：__________

依据《_合同法》、《公路沥青路面施工技术规范》、施工图纸及有关法律、法规等，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，保护双方的合法权益，明确双方技术、经济责任，保证工程建设平常进行供需双方就购销沥青混凝土事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：__________

二、工程地址：__________

三、工程采购的名称、数量、规格、价格四、承包方式。

包工包料、包进度、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包检测、包测试试验、包成品保护、包竣工验收资料备案。

五、质量要求

1、乙方按照合同协议要求，必须沥青砼符合技术要求，符合沥青路面施工及验收规范（GB50092—96），甲方负责技术交底并控制厚度，如因沥青面翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。

2、乙方应派现场技术人员、安全员、设备操作员负责现场施工组织和施工安全管理，做好质量控制和机械操作工作。

3、甲方对乙方现场交底后，乙方应对现场原有的设施等进行保护，如原有设施等有破坏，损失由乙方自行负责承担。

4、乙方负责路面施工的封闭及维护工作，并承担其费用。

5、沥青砼数量的确定原则以甲方过磅为准，乙方派专人监磅，甲乙双方过磅签字后生效。

6、乙方负责提供发票。

六、付款方式

合同订立后，甲方通知乙方进场施工时，甲方预付__________元（__________元），工程施工结束后付至全款的50%，余款春节前结清。

七、责任

1、施工前7天，甲方通知乙方做好施工准备，施工前甲方负责清理准备施工道路的垃圾和障碍，确保道路基层的平等度和清洁，使之具备施工条件。施工中应提供相关人员做好面层沥青砼厚度。

2、窨井盖的安装以及施工乙方指导配合。

3、乙方精心组织施工，按照甲方提前告知的工期按期完工，确保工程质量，质量标准按_沥青砼路面施工技术规范执行。

八、本协议如有未尽事宜，双方另行协商解决

九、本协议一式两份，双方各执一份，均有同等效率，签字后生效。

甲方（需方）：__________

法定代表人：__________

联系人：__________

地址：__________

电话：__________

传真：__________

邮编：__________

签约日期：__________年__________月__________日

乙方（供方）：__________

法定代表人：__________

联系人：__________

地址：__________

电话：__________

传真：__________

邮编：__________

签约日期：__________年__________月__________日

加工混凝土合同范本4

甲方：

乙方：

经公司研究，指派 为天华领秀城小区C1、C2混凝土分项工程承包人（以下简称乙方），经双方协商，制定本条款，双方务必遵照执行。

一、承包项目：

本工程所有混凝土的浇灌。

二、承包方式：

包工，铁锨、绝缘手套、绝缘橡胶鞋、围裙等辅助物品自带。不得转包。

三、承包价格：

23元/立方米。

四、工期要求：

从工序交接日起，基础砼在 天内要完成，主体每一层柱在天内要完成、每一层板在 天内要完成。

五、质量与施工要求：

1、砼浇筑及间歇的全部时间不应超过砼的初凝时间，同一施工段应连续浇筑。

3、砼的施工缝应设臵在结构受剪力较小的部位，楼梯的施工缝应设臵在第三个踏步处（即梯负弯矩筋的末端）。

3、墙体的抗震构造柱不得与框架结构同时浇筑，应待砖墙砌筑完成7天后方可进行砼的浇灌；并与上端的框架梁接触处采用柔性连接。

4、板的混凝土应在浇筑完成后12小时以内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。

5、砼强度达到㎡前，不得在其上踩踏或安装柱筋、柱模和堆放材料等活动。

6、对砼出现的一般缺陷，可由公司内部按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

7、对砼出现的严重缺陷，应经监理（建设）单位认可的处理方案进行处理，并重新验收。

8、为保证板面的标高和平整，除了对四周模板内侧弹上水平控制和柱筋上标注水平点外，尚应设臵移动灰饼。

9、如果浇筑过程中巧遇下雨，应用彩条塑料布遮盖板面，要迅速做好产品的保护工作。

10、班组长应从始至终在现场跟班、调度和指挥该班组工人认真做好砼的捣固工作。

11、除了以上交底要求外，尚应遵守国家有关的标准、规范和行业规程等；并严格执行工程建设强制性标准。

六、安全要求：

杜绝重大伤亡事故，轻伤率指标不超过3‰。

1、进入施工现场必须遵守安全生产有关规定。安全帽由项目部统一发放，费用由乙方承担。进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽，高处作业人员必须佩戴安全带，并应系牢。

2、用塔吊、料斗浇捣混凝土时，指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合，当塔吊放下料斗时，操作人员应主动避让，应随时注意料斗碰头，并应站立稳当，防止料斗碰人坠落。

3、离地面2米以上浇灌过梁、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险钩。

4、使用振动机前应先检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线路是否良好。

5、振动机移动时不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉，防止割破、拉断电线而造成触电伤亡事故。

6、使用振动机的工人应手戴绝缘手套，脚穿绝缘橡胶鞋。

7、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。

8、所有的工人都不得从高处向下扔掷模板、工具等物体。

9、班组如果因劳力不足需要再招新工人时，应事先向工地报告。

10、新工人进场后应先经过三级安全交底，合格后方可让其正式上岗。

七、奖罚办法：

1、因乙方原因引起延误工期，按5000元/天承担赔偿责任；超过3天（含3天），按15000元/天承担赔偿责任；超过5天（含5天），按30000元/天承担赔偿责任；超过5天，扣除应承担赔偿责任，结清工资后，解除合同。

2、因施工不符合公司要求，受到公司和有关部门罚款或造成倒塌等安全事故的经济责任概由乙方负责，甲方有权解除合同。

3、杜绝重大伤亡事故，轻伤率指标每超过3‰，均按比例倒扣工程承包款1%。如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切经济后果由乙方负责。

4、乙方因拖欠农民工工资造成农民工上访的，每发生一次，赔偿5000元名誉损失费，甲方垫付农民工工资；被_门行政处罚的，经济责任由乙方承担。给公司造成经济损失的，乙方要承当相应的赔偿责任。

5、不正确佩戴安全帽或不带安全帽者或高空作业不系安全带者一经落实，每人每次罚款50元，并在发放工资时扣除。

6、如发现转包现象，一旦落实，扣罚全部工资，解除合同。

八、结算方式：

±0完成，经验收合格后，支付已完工量的70%，4层、8层、12层、16层、主体封顶各支付当期工程量的90%，混凝土工程结束主体工程验收后一个月内完成总结算，付至总结算价款的90%，余款在工程竣工验收后6个月内全部结清。

九、劳动用工与仲裁、调解：

乙方应按当地_门和公司劳动用工管理的要求，及时与农民工签订劳动合同，加强施工现场农民工的日常管理。

1、所带班组的农民工身份证复印件和入场农民工花名册报项目部备案。

2、及时、认真做好日常农民工进场施工登记（工日记录流水帐），将工日记录报项目部备案。

3、现场工地施工如有临时增加人员应于当天下午收工前向项目部报备所增加人员名单。

4、乙方在领取分项工程进度款时应附上农民工工资支付花名册，并由项目部监督支付至民工个人，工资单由公司和项目部存档入账。

5、施工现场如若发生劳动争议和经济纠纷，先经公司调解，调解不成双方可依法向当地劳动仲裁部门或人民法院申诉。

十、其他：

1、本合同书经双方签字盖章后生效，双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。

2、本合同书一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

3、本合同书至工程款结清后自然失效。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

加工混凝土合同范本5

甲方：

乙方：

依照《_合同法》的有关规定，以及结合本工程的实际情况，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，经双方充分协商一致，签订本合同共同遵照执行。

一、工程名称：___市石牯塘河堤基础混凝土。

二、工程承包方式:

本合同工程包工不包料___：包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收通过。浇捣混凝土所需一切工具及施工所需小型工具由乙方自行负责。

三、工程承包范围：

为本合同工程按施工图纸内容施工：自带机具浇拌浇捣混凝土

四、工程计量及单价：

1、工程量以施工图纸基础尺寸以立方计算;如施工图变更工程量增加或减少应另计。

2、工程单价：混凝土___元/m3;(大写：每立方___米伍拾元整)，其它项目单价日后发生另定。

五、付款方式：

工程按进度计算支付完成工程的80%，全部完工支付的总工程量的90%，工程验收合格一个月内付清所有工资款。

六、乙方施工人员进场施工必须严格遵守施工安全操作规程，严禁违章作业，做到无安全事故。

七、其它规定：

1、施工过程中乙方必须服从甲方管理人员指挥，若不服从甲方管理人员指挥，擅自做主，给项目造成损失的，由乙方全权负责。

2、施工过程中由乙方保管好甲方提供的材料，如有丢失，由乙方全权负责，按原价从工程款里扣除。

3、乙方应按甲方工程施工现场管理规定及业主统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工。

4、本合同签订后有未尽事宜，双方可根据具体情况结合相关规定进行协商。

5、本合同签字之日起生效，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

加工混凝土合同范本6

甲方(买方)：

乙方(卖方)：

施工方：

根据《_合同法》，本着诚实信用、平等互利的原则，甲、乙、施工方经协商订立本合同：

一、工程名称：盛世华城1#、2#楼工程

二、施工地点：鲁平大道以北、顺城路以西

三、结算单价(运到价、元/m3)

C15:210C20:220C25:230C30：240C35:250C40:265C45:275C50:290有抗渗要求的砼每立方增加10元。

四、质量要求：

达到《预拌混凝土》(gb/t14902)和《混凝土质量控制标准》(gb50164-1992)等相关标准的要求。

五、价款结算及支付

1、甲乙双方确认本工程暂按浇注部位施工图预算量(混凝土结构体积中不扣除钢筋所占体积，同时混凝土施工过程中的损耗也不增加体积)作为结算依据，在标准层施工3层后最终确定结算方式。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇注部位施工图纸及相应的工程变更洽商，乙方计算完工程量后归还。

2、本合同确认，结算分三次办理，即：各楼号10层主体结构封顶后10日内结算供货价款的40%，10层至主体封顶后10日内结算供货价款的40%，主体验收合格后10日内结供货价款的80%，竣工验收合格资料提供完毕后10天结算剩余的20%供货价款。

六、商品砼交付验收方式

本合同供货期限为20xx年3月20日至该工程砼供应结束为止。首次供货施工方应提前3天通知乙方。

甲方按照乙方签属的有效单据对乙方进行结算。

1、预拌混凝土运输至交货地点后，应在监理人员的主持下，会同施工方代表、乙方代表，按照相关技术标准、规范和规定要求进行见证取样、制样、留样和坍落度试验，三方均应在取样单和坍落度试验记录上签字。施工方按有关标准要求承担取样试验和验收工作。由乙方为施工方免费提供标准养护试块的地点。

2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，施工方应即时通知乙方核实，双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。

3、乙方供货到施工现场的混凝土经施工方表观检验如有质量异常现象的，施工方应即时通知乙方进行核实；经核实后施工方有权作退货处理，由此给施工方造成的损失由乙方承担。

4、施工方对浇注到工程部位的混凝土发现质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实；乙方应在2小时内派技术人员赶到现场，双方就出现的质量问题进行分析协商解决。如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于施工方浇注不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担；属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

七、三方义务

1、甲方义务

按合同约定及时与乙方办理混凝土货款结算与拨付，协调乙方与施工方的关系。

2、施工方义务

(1)根据工程进度需要，使用方应提前12小时以书面传真或其他有效方式提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，以保证乙方有足够的供货准备时间。

(2)安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全。保证现场场地道路通畅，工地卸料及时。有安全的作业环境，并应以及车辆驶出现场达到环保要求。若因道路不畅通、卸料不及时，导致混凝土运输车辆在工地等待的时间超过120分钟，承担另外增加的100元每小时的费用。

(4)指派专人负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认，负责对预拌混凝土数量、质量进行监督与检查，负责验收签字，协调解决施工现场的有关事宜并指挥车辆就位。施工方必须保证混凝土使用数量计划准确，如因计划错误和自身原因导致混凝土的浪费，由施工方承担责任。

(5)按合同要求和有关技术标准、规范要求，对交接验收后混凝土工程的浇筑及养护质量负责，禁止在施工现场向砼内加水，并承担由于施工原因引起的质量后果和费用损失。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn