# 钢结构加工厂合同范本大全(实用17篇)

来源：网络  作者：悠然自得  更新时间：2025-12-29

钢结构加工厂合同范本大全1建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。>第一条、工程名称：xx>第二条、工程地点：xx>...

钢结构加工厂合同范本大全1

建设单位： (以下简称甲方)

施工单位： (以下简称乙方)

为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，钢结构工程承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。

>第一条、工程名称：xx

>第二条、工程地点：xx

>第三条、工程范围：xx

>第四条、承包方式：xx

1、 包工包料。

2、 工程造价按 元/ m2,面积暂定 m2总造价人民币 元(大写) 。

如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。

>第五条、工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采用 、墙面采用 、钢梁、檀条等采用甲方提供的施工图纸。

>第六条、工程期限：乙方收到甲方通知后 天内必须进场，进场后施工期限为 天，在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。

>第七条、工程结算

1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款 %，计 万元。

2、钢构件材料进场开始吊装前，付总价的 %，计 万元。

3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的 % ，计 万元。

4、竣工验收合格一星期内，付工程款的 %，计 万元。

5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。

6、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。

>第八条、工程质量验收

1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。

2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。

>第九条、施工准备：施工前甲方应尽力协助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方提供。

>第十条、补充条款

>第十一条、合同生效

1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。

2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。

>第十二条、附则

1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。

2、贯彻国家安全生产的有关规定，确保安全施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。

3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。

建设单位(盖章) 施工单位(盖章)

代表(签字) 代表(签字)

甲方负责人电话 乙方负责人电话

年 月 日 年 月 日

钢结构加工厂合同范本大全2

发包方 (以下简称甲方)

劳务承包方 (以下简称乙方)

为了明确甲乙双方的合作权利和责任，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据《^v^经济合同法》《劳动法》和相关法规，本工程具体情况，结合公司管理章程的相关规定，为明确双方权利、义务关系以及经济责任，经甲乙双方协商一致同意签订本合同并共同遵守。

第一条：工程概况

工程名称：_________________________________

结构类型：_________________________________

建筑面积：_________________________________

层 数：_________________________________

第二条：承包范围，内容及要求。

1、 经双方商定，乙方劳务承包本工程具体包括为：

乙方必须把自己所用材料按规定码放整齐，做到工完料净场清，现场文明施工。

2、 工期要求

按甲乙双方认定的施工进度计划必须完成。

3、 质量要求

乙方承包的分部(分项)工程质量(按现有施工图纸施工)必须达到“合格”质量等级，观感为“好”，当时不能定出结果的，必须待主体工程验收得出结论，方可结算全部劳务费。

第三条：安全要求

1、 乙方人员进入工地，必须进行安全上岗教育，佩戴好安全防护用品，提高本人安全意识，要严格按操作规程施工。如因违反操作规程而发生的安全事故及人员伤亡事故，其后果一切自负。甲方概不承担经济责任和民事连带责任，全部由乙方负责。

2、 施工现场严禁打架、斗殴事件发生，如有发生，不论有理无理，将对当事人双方各处罚5000元罚款，并送当地司法部门处理，后果自负。

3、 乙方人员应爱护财产及半成品，如有损坏、丢失造价赔偿;做到安全生产、文明施工，工完场清。对有损失、浪费、返工材料等费用，从乙方工资内扣除。

4、 乙方进入场内的务工人员应缴纳有关费用，并照章办理一切手续。凡国家按规定应由乙方负担的有关费用由乙方自行缴纳，如岗位证书、执业资格证、保险费等。

第四条：承包形式，价款结算方式。

1、 承包形式为劳务承包。

2、 承包价款：承包范围的工程，经验收评定后，达到①按实际加工面积计算 元/平方米。

3、 结算程序

乙方按实际加工平米结算。中途甲方可以预支乙方生活费，剩余待工程完工检验合格后甲方付乙方80%，其余的20%为保质金。等雨季过后无任何漏水现象甲方将尾款全部付清。

第五条：双方的权利和义务

1、 甲方的权利和义务

(1) 甲方有权对乙方违规行为提出整改，若乙方不能在期限内整改，给甲方造成经济损失时，甲方有权无条件地清退乙方现场所有人员，终止本合同并不予结算乙方已完成工程未结算的劳务费，因此而造成的一切损失由乙方负责。

(2) 甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时提供材料。(注：乙方所需材料必须提前一星期上报甲方)

(3) 甲方有义务及时、精确地做好技术交底抄平、放线工作。

2、 乙方的权利和义务

(1) 乙方有权依法雇佣自己的劳工。

(2) 乙方有为所雇佣劳工配备各种手头工具的义务。

(3) 乙方应负责管好自己的人，要对进场工人核对身份，严禁现场打架斗殴。如有造成自身或他人的伤亡事故，乙方有承担经济责任，民事责任和连带责任的义务。

(4) 乙方雇佣工人违章作业，违反安全操作规程作业造成自身和他人伤亡事故，乙方必须对其一切后果负责。

(5) 因乙方或雇佣劳工造成的失火，乙方对其后果负责。

(6) 因乙方或雇佣劳工盗窃造成甲方或他人的损失，由乙方负责。

(7) 乙方无权对外轻包工程，特殊分部(分项)工程非分包不可的，必须经甲方许可同意后方可分包，签订分包合同后分包部分乙方要对甲方全部负责。

(8) 严禁乙方雇佣童工进场施工。

第六条：违约责任

本合同双方不得违约，如有违约，违约方要承担违约责任;并赔偿对方的经济损失，尤其是质量违约，按有关条款执行;

第七条：合同生效、终止。

1、 本合同双方签字(盖章)生效，双方结清价款即终止。

2、 本合同一式三份(甲方、乙方、工程项目部各一份)。

第八条：附则

1、 本合同条款与国家现行的建筑市场管理有关文件法规和合同有关规章制度发生冲突，双方以文件规定为依据进行协商另行签订补充协议。

2、 本合同未尽事宜，双方另议。由甲方工程项目部负责执行。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

钢结构加工厂合同范本大全3

甲方：__________

乙方：__________

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《民法典》等相关法律，在平等公正的情况下签订如下合同：

>第一条施工概况

甲方委托乙方在在房间进行钢构混凝土工程。该房间结构为钢筋混凝土框架结构，目前已具备了工程开工条件。

>第二条施工内容

甲方以目前房屋现状交给乙方，乙方以包工包料的形式进行施工。为明确乙方的工程承包范围，特对各专业范围及装修做法进行详细描述如下：

1、隔层部位墙面铲除粉刷层，确定主梁位置，化学螺栓固定预埋钢板，钢材双面焊接在钢板上，开槽位置须事先用激光水平仪找准水

2、钢混楼板厚度为170mm。

>第三条工程期限

根据本工程具体情况，经双方商定，本工程开竣工日期如下：

1、开工日期：_____年_____月_____日。

2、竣工日期：在_____年_____月_____日之前完整的完成所承包工程的全部内容，并负责验收达到甲方质量要求。

3、总工期：按个工日计算工期。

4、乙方在约定的时间内未能完成合同工程内容，造成工期延误，五天内，每延误一天，罚款五十元人民币;十天至十五天内，每延误一天，罚款壹佰元人民币，乙方应负责由此造成的一切损失。如遇人力不可抗拒的因素或甲方原因，工期相应顺延。

5、乙方在工程施工中，如发生严重的质量问题，甲方可提出暂停施工，乙方应提出处理办法报甲方同意后，方可进行整改，整改后向甲方提出复工要求，经甲方同意后方可继续施工，工期不予顺延，且乙方承担延误损失。

>第四条工程质量

1、乙方应严格执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20_),施工质量应满足甲方的要求及相关国家规范，并且不得破坏原有房屋的结构;若乙方达不到该质量要求，则按100元/㎡(建筑面积)罚款，并支付给甲方因为返工所造成的损失。

2、乙方应认真按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。施工中经检查、检验工程质量不合格，乙方应按甲方的要求进行整改，并承担其返工整改费用。

>第五条材料供应

1、本项目工程施工的钢材(工字钢、槽钢、钢筋)、水泥、沙、石均由乙方采购，材料款包含在工程款中。乙方自行采购的材料应符合甲方和国家相关规范要求。所有施工工具由乙方自行准备。

2、水泥：海螺等级水泥若有小厂和黑榜水泥进入工地，发现一次，甲方将对乙方罚款伍千元人民币。

3、石子：无泥巴、杂质等。

4、钢材：国标钢材，钢筋无毛刺，无明显锈迹。

5、河沙：颗粒状中粗黄沙，无泥巴、杂质等。

6、楼承板：镀锌楼承板，无锈痕。

>第六条工程款结算单价及支付方法

1、造价结算：钢构混凝土楼板元/平米乘以平米。

2、工程款预算(按设计图计算)：约￥元。

3、付款方式：合同一经签订，甲方应付给乙方定金500元，施工队进场前期工作(放水平线、开槽、开孔等)完成付总价款50%的工程款(定金包含在内)元，待甲方对工程验收后付清剩余50%的工程款元。

>第七条双方责任

1、甲方责任提供良好的(水/电)施工环境办理施工过程中的人员证件及交纳相应物业管理等费用

2、乙方责任

(1)采取可靠措施做好施工现场管线和原有建筑物、构筑物的保护工作，否则应承担由此造成的直接和间接经济损失。

(2)负责已完工程或成品和预留洞口的保护，承担未交付甲方之前发生的保护、修复费用。

(3)如施工中发生的工程或人身事故，一切责任和费用由乙方负责。

>第八条其他事项

1、乙方签订本合同后，不得将工程分包。如有分包行为，甲方有权解除合同，并扣除本合同签订之日前乙方所完成工程量的全部工程款，乙方无条件退出施工现场。

2、建安保险及人员意外伤害保险，由乙方自行办理，并承担费用。

3、乙方应严格按照国家施工规范和安全规范组织施工，如因乙方安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

4、甲方正常使用的情况下，乙方应按国家关于工程质量保修的有关规定，承担自工程竣工之日起为期5年的免费质量保修责任。

5、本合同(含附件)一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

注：本合同自甲乙双方签字盖章之日起正式生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

钢结构加工厂合同范本大全4

甲方：_____

乙方：_____

依据当时当地劳务市场行情及工程现场实际，经甲、乙双方共同协商，甲方将护坡的人工劳务承包给乙方，为明确双方责任，特设立本合同。

一、工程概况

1、工程地点：

2、承包内容：铁路附属工程

、中铁三局现有劳务施工，及现场管理人员下达的.施工任务。

、承包方式单包工

3、工程量清单及价格（价格均为综合单价，施工合格，现场清理，节约用料）。

二、甲、乙双方承诺

1、乙方必须按照甲方批准的施工方案施工，不得自作主张。

2、乙方全面接受甲方的监督，检查和管理，所有劳务人员必须严格遵守甲方规定的各项现场施工管理制度，服从现场施工管理。凡领导上工地检查指导工作，工人不得与其发生正面冲突，若有疑问需向甲方反应情况，由甲方协调解决。

3、乙方劳务人员进场，必须供个人名单（姓名、年龄、户籍）各班组长名单。

4、乙方劳务人员不得无理取闹，打架斗殴，若发生打架斗殴，双方各罚款1000元并按项目部处罚条例处罚，严重送公安司法机关处理。

5、乙方施工人员安全均按项目部安全条例实施，保险由项目部统一购买。

三、工程综合指标

1、工程指标

、开工期_________年_________月_________日，竣工_________年_________月_________日。

、工人进入工地三日内必须开工，正常开工后若有不可抗力或其它因素（如设计变更和工程增加、待料、缺水、停电等）不能施工。（下雨、正常休息例外，误工连续超过3天，甲方必须按平均每人每天工资付与乙方工人，

四、工程款的支付和施工结算

1、甲方按照工程的施工进度结算工程款，具体约定如下：

、工程合同签订之日起按每月二十五日计量，（若工作面未完工，无法计量，则顺延至下月计量）下月五至十五日前按照工程量的70%支付工资。

、工程峻工或年前放假一星期内付清所有工程款工资，若所开工作业面由上至下未完成，中途停工离开，则只结算完成工作量的50%工程款。

五、甲、乙双方其它的约定

1、施工期间员工的住宿及水电由甲方提供，开工______日后甲方支付生活费。

2、甲方负责乙方的施工拌和机、运输机械、水、电。本合同未尽事宜，由双方本着平等互利的原则协商解决，

3、本合同在执行过程中发生争议，由双方协商解决，也可以向有关部门申请调解仲载。

4、双方互守承诺，不得违约，如有违约，所发生的费用由违约方负责。

六、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字生效，起同等法律效率。本合同书附件：

1、工程量清单及价格、工艺说明。

2、甲、乙双方个人资料（身份证复印件、联系方式）

甲方：____（盖章签字）乙方：____（盖章签字）：

身份证号：____身份证号：____

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

钢结构加工厂合同范本大全5

甲方：____________

乙方：____________

按照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：

>一、工程概况

工程名称：____________

工程地址：____________

承包范围和内容：____________________________________________________________

>二、合同价款：

金额(大写)：____________

>三、双方一般权利和义务

甲方责任：

a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。

c.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款 违约金。

2. 乙方责任：

a.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量。

b.做好现场文明施工、安全生产。

c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

d.在施工过程中，乙方原因造成的事故由乙方负责。

e.服从甲方统一安排指挥。

f.由乙方原因造成工期拖延每天支付应付货款 违约金。

>四、合同工期

本合同工期总日历天数 天。以合同签订之日起开始计算。

2.如遇以下情况，工期相应顺延：

a.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

b.一周内非乙方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;

c.甲方原因影响下一道工序施工;

d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;

e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;

f.甲方代表同意工期顺延的其它情况。

>五、工程质量

乙方必须严格按照施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。

2.乙方在施工中若发生质量问题，就及时报告甲方代表，协同解决。

>六、工程款的支付和结算

本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款： 计人民币 作为预付款; 钢构材料进场付合同款 计人民币： ;彩板进场付合同款 计人民币 ，余款计人民币 在工程竣工验收合格后七天内付清。余款 作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。

>七、施工与设计变更

1.经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

2.甲方需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。

>八、纠纷解决办法

任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

>九、附则

1.本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

2.合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。

甲方(盖章) ____________乙方(盖章)____________

负责人(签字) ____________负责人(签字)____________

传真：____________传真：____________

手机：____________ 手机：____________

日期：____________ 日期：____________

钢结构加工厂合同范本大全6

发包人： (以下简称甲方)

承包人： (以下简称乙方)

按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积： (以实际验收面积为准)。

4、工程内容：钢结构制作安装

5、承包方式：包工包料

6、工程期限：本工程工期为15天，自合同签订之日起计。

二、工程计价

1、单价： 元/m(包括钢结构原材料、标准件、

2、工程总造价： 。

三、工程质量

1、本工程质量要求达到国家有关规范合格标准。

2、乙方必须严格按照国家有关规范标准及甲方要求的施工图纸、施工说明文件进行施工。

3、由乙方提供的主要原材料、标准件，必须按有关规定提供产品质量合格证或经过甲方验收合格后方可用于工程。

4、抗风等级不小于8级，抗雪压厚度不小于40cm。

四、甲方权利、义务和责任

1、甲方负责本工程基础土建的设计与施工。

2、甲方负责向乙方进行技术交底、提供施工图纸、施工文件和进行技术管理。

3、施工中如乙方施工和技术力量、机械设备不胜任，不能按合同要求组织施工，无法保证工程质量和工程进度时，甲方有权对剩余工程量进行调整直至终止合同。

4、对不按安全操作规程施工的，甲方可责令其立即停工，整顿并作罚款处理。

5、由甲方负责组织对乙方交付的工程进行验收。

五、乙方权利、义务和责任

1、组织原材料采购制造加工，组织施工管理人员和施工机械进场。

2、严格按施工图纸要求进行施工，保证工作数量及工程质量。凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工或补救，以达到工程质量验收标准。由此造成

3、乙方必须服从甲方的管理，搞好文明施工，做到工完场地清。

4、因乙方原因致使合同不能履行，除终止合同外，乙方应赔偿甲方由此造成的经济损失。

5、乙方自行负责保管自有的机械、设备、小型工具及用于本工程的各种材料等，施工用电及柴油等相关费用由乙方负责。

6、结算时乙方必须在指定的税务部门开具国家有效^v^，乙方必须保证所提供的发票真实，如因提供发票不真实造成甲方的损失由乙方承担。

7、乙方施工人员的食宿问题由乙方自行解决。

六、工程价款的支付与结算

主钢构进场3日后，甲方按合同总金额的20%付款，验收合格后甲方付至结算总金额95%，总货款5%的余款作为质保金待质保期满后一次性无息付清。除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

七、质保期

质保期为12个月，在保修期内，若出现质量问题，由乙方负责维修，费用由乙方承担。超过保修期，维修由乙方负责，维修费用由甲方承担。保修范围：乙方负责施工的内容(钢结构开焊、棚顶被风吹掉等)。

八、安全生产

1、在制作安装过程中，乙方应当遵守国家、行业安全生产法规。

2、乙方必须对制作安装人员进行专业安全教育，如发生制作安装人员伤亡等责任事故，按国家有关规定认真组织调查、处理并承担经济损失。

3、乙方施工人员从事高空作业必须注意安全，系好安全带，并做好安全防护工作，安装施工中出现安全等一切事故，均由乙方自行承担。

4、施工期间，乙方发生任何交通事故造成的人员伤亡和损失均由乙方自行承担。

九、本协议未尽事宜，双方可经过协商另行补充。

十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等效力。合同经双方签字后即发生法律效力，至工程完成结清工程款后失效。双方于 年 月 日，于 项目部签订本合同。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

开户行： 开户行：

账号： 账号：

代表： 代表：

钢结构加工厂合同范本大全7

甲方：

乙方：

>一、根据合同法及国家有关标准规定，经甲乙双方友好协商，本着公平、合理、互惠的原则共同签订以下条款：

1、工程名称：

2、工程地点：

>二、工程范围及施工内容：

1、工程范围：甲方提供的施工图所示范围的土建及钢结构屋面项目。

2、施工内容：图上所示各节点和招标文件及图纸答疑的要求内容进行。

>三、技术条件

由甲方提供施工图纸，依据招标文件、答疑、施工合同规范执行。

>四、价格：

该合同总价为： 980万 元

大写：人民币： 玖佰捌拾万 元

>五、付款方式

合同签订预付 10 %作为备料款：钢结构柱进场后付人民 币 ，工程正式安装后、相关付款方式参照甲方与业主的合同执行。

>六、甲乙双方的职责：

1、甲方职责：

（1）在乙方施工前，甲方需提供经审查认可的施工图纸，并提供合格的土建支承面，弹出轴线，确认标高，施工现场具备施工条件。

2、乙方的职责：

（1）乙方应严格按照设计的整体要求施工。

（2）乙方应严格遵守《JGJ7—91》《GB50205—20_》标准进行加工制作，所有材料均符合设计要求和国家相关标准、规范。

（3）乙方应提供合格的产品，材料、规格、品牌必须满足业主的要求。

（4）乙方应保证工期，文明施工，项目经理必须在施工现场，以便协调各方事宜。施工过程中，由于乙方原因出现的事故，责任由乙方全权承担。

>七、工期：

乙方必须在有效工作日 70 天内制作安装含土建地平结束，每超出一天罚款_元整，提前一天奖励1000元。

>八、奖惩

1、甲方违约

（1）甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行的按通用条款26条第4款执行。

（2）甲方无正当理由不支付工程竣工结算价款的，按通用条款第33条第3款执行。

（3）甲方不按合同履行义务给承包人造成经济损失，工期顺延，并支付乙方违约损失。

2、乙方违约

（1）由于乙方原因不按照协议约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工，按照通用条款14条第2款执行。

（2）因乙方原因，工程质量达不到标准的按第15条第1款执行。

（3）乙方不履行合同义务或不按主合同约定条款履行义务时，甲方有权扣除乙方履约保证金。

>九、验收

乙方在安装完毕后，由甲方组织有关单位根据《JGJ7—91》及《JGJ78—91》7天内进行验收，否则视为合格。

>十、其他

1、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

2、未尽事宜，协商解决。

3、双方对合同条款如有异议以甲方与业主签订的合同为依据。

4、甲方全程负责监管彩板及型材采购，享有最终决定权。

5、乙方不得拖欠农民工工资，如拖欠甲方有权扣除保证金，并延期支付乙方工程款。

6、此合同价款包含税金，由甲方负责在工程所在地开票，税金由乙方承担。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

年 月 日

钢结构加工厂合同范本大全8

甲 方：

乙 方：

根据《^v^合同法》之规定，结合甲乙双方具体情况，经双方协商，本着平等、公正、自愿的原则，签订以下协议：

一、承包内容

甲方将 钢架结构彩钢瓦棚承包给乙方施工承建，要钢架彩钢瓦面圆弧，最低处高度 米， 最高处 米，流水处用水槽排放在两边。

二、质量和规格

1、立柱采用

2、檩条采用

3、梁架焊管采用

4、顶部采用单瓦彩钢厚 mm，颜色 。

三、单价及结算

1、钢架屋面彩钢单价为 元/m。

2、水槽为 元/m。

3、完工时双方按实测屋面彩钢瓦面积为准。

四、付款方式

乙方在搭建过程中，甲方分三次付清所有工程款项。

1、乙方在焊接材料进场时，经甲方验收符合上述之规定材料标准时，甲方付给乙方大至总工程款的30%。

2、钢架安装结束时，经甲方验收符合约定焊装规定，即甲方付给乙方大致总工程款的30%。

3、其余部分在整个工程结束时，经甲乙双方验收，根据实测面积计算后，付清全部工程款。

五、双方责任和义务

1、甲方提供乙方施工用电、用水。

2、甲方提供加工大棚的平面布臵图及相关要求。提供地下预埋工程。

3、乙方施工和管理人员必须遵守甲方工地的各项规章制度。从地面搭建。

4、乙方搭建人员必须按照搭建操作规程进行搭建，文明作业，安全作业。在搭建过程中，若发生任何人身伤害事故，甲方不承担责任。

5、钢架彩钢瓦面因乙方在安装，制作的过程中，发生疏忽、大意、造成甲方在使用过程中出现漏水，甲方通知乙方必须在24小时内进行维修，因此造成损失，乙方应承担相应的责任。

六合同工期

本合同工期自年月日至年月日。如果甲方在水电正常的情况下，乙方自合同签订之日起，应根据甲乙要求，合理安排工期，保证工程顺利制作和如期完成。

七、其它

本合同自双方签字盖章之日起生效。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，互守协议内容，愉快合作。

甲方代表：

乙方代表：

电电3 话： 话： 年 月 日

钢结构加工厂合同范本大全9

甲方：

乙方：

甲方将所有的保温节能工程共平方米交予乙方完成，经甲、乙双方协商，达成下列一致协议：

一、项目地点：

二、项目内容：

外墙保温和屋面保温(不含线口和沙灰墙)。

三、承包方式：

本工程包工、包料。

四、项目要求：

1、外墙采用无机保温，做法详见施工图纸及相关图集和规范规定，质量达到合格。

2、甲方负责免费提供并安装好塔吊机、搅拌机和机械设备。水泥、河沙由乙方暂借用甲方的使用。

3、所有保温材料均由乙方提供，必须先送检，合格后方可入场施工。

4、乙方必须提供合格的原材料报告，并有专业资质证。

5、材料复检、验收等费用均由乙方支付。

6、乙方必须保证工程完工后符合保温节能的检测标准，施工过程中严格按照《国家行业标准外墙保温技术规程(CB50411-20)》执行。

7、质量标准及验收方法

(1)工程施工及验评方法，严格按照《国家行业相关标准外墙保温工程技术规程(GB50411-20_)》执行。

(2)质量等级：合格。

(3)质量等级经质检部门、监督单位、建设单位验评后达不到合格规定标准，由承包方无偿返修，达到规定的质量验收合格后为准。

五、计算方式、项目单价、项目造价。

1、屋面保温、外墙保温以实际建筑面积为准，按/平方米计算(不含税)。

2、项目造价：总额)。

六、付款方式：

本项目开工乙方材料进场后，甲方向乙方支付工程款的%，金额元作为预付款;剩下每月按施工进度付给乙方工程款的%;本项工程全部完工，经相关部门验收合格后日内甲方一次性向乙方付清全部工程款。

七、违约责任：

本合同签定后，甲、乙双方均应遵照本合同约定条款执行，若一方违约，则向守约方支付工程款的5%作为违约金。

八、安全责任：

施工过程中，乙方必须注意安全，进场戴好安全帽，高空作业，拴好保险绳，如发现未拴安全绳罚款50元，未戴安全帽的罚款30元。

九、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字后生效，具有同行法律效力，本合同约定条款履行完毕后自动失效。

甲方(签章)：乙方(签章)：

甲方代表签字：乙方代表签字：

20___年__月__日，20___年__月__日

钢结构加工厂合同范本大全10

发包方：____________________________________(甲方)

承包方：_____________________________________(乙方)

为提高经济效益，明确双方相互权利，义务关系，遵照《^v^建筑法》《建筑安装工程承包合同条款》的有关规定，结合工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议。

第一条：工程概况

1、工程名称

2、工程地点：所前三泉王村

3、工程内容及承包范围：施工图内的钢结构工程(包括油漆)

4、工期：60个日历日(雨天除外)及特殊原因造成的误工除外。

5、工程面积1500平方以实际核算为准。钢结构工程承包合同6、质量等给合格

7、安全要求无重任及死亡事故

8、合同价款

(1)钢结构工程每平方430元(包括门窗铝合金及基础、屋面夹芯板墙面单板，如需要特种规格的屋面板价格另算)。

(2)钢结构H型钢柱子为400×200H型钢屋架为350×175H型钢屋面及墙面型钢檩条为14#C型钢，行车梁及牛腿合部由乙方另装完毕行车梁规格为300×150H型钢所用材料全部为行标料。

第二条经济责任

1、工程所需钢结构构件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方负责供应。

2、安装所需设备，包括吊机生产车等由乙方解决。

3、场地包括人员日常生活所需场地和安放场地等由甲方提供。

第三条双方主要责任

1、甲方的责任

(1)甲方必须及时向乙方提供合同所签订的各项款项，如由此对乙方造成的损失及竣工由甲方负责。

(2)甲方督促检查工程进度，工程质量，施工技术及安全生产。

(3)及时向乙方提供图纸和工程技术文件。

(4)统一审核工程预决算和竣工结算。

乙方的责任

(5)确保本协议规定的质量、安全、工期按期完成。

(6)进场前七天内，向甲方呈报项目部组织人员名单。

(7)进场后七天内，编制出工程施工组织设计及进度计划，报甲方批准后实施。

(8)及时向甲方报息。)送工程计划、统计、技术、质量、安全等有关资料，并接受

甲方职能部门的检查指导。

(9)如安装中途不符合要求，甲方有权指出乙方出场、停止安装，并承担一切经济损失。

第四条：劳动力管理

1、根据《劳动法》规定，建筑安装工人的合法权益应当受到保护。违反《劳动法》，侵害劳动者合法权益的一切经济、法律责任，均由乙方承担，制作安装、机械设备人员必须持有特种作业人员操作证、机械操作证。

2、乙方应根据上级部门和甲方的有关规定，做好外来人员的管理和计划生育工作，招聘临时工必须持有身份证，及时办理好“三证”：暂住证、就业证、计生证。“三证不齐者，不得录用。”严禁招收18周岁以下未成年人。

3、如乙方违反上述规定，一切责任自负。

第五条：工程质量

1、严格按照施工图与说明书，按照《钢结构安装工程施工验收技术规范》、《钢结构安装工程质量检验评定标准》精心组织施工，确保工程达到合格。

2、工程质量达不到合格等级，由乙方负责;达到合格等级，不奖不罚。

3、在施工中，必须无条件接受甲方及有关质量部门的检查，监督和处理。

4、在规定的保修期内，由乙方无偿进行修理。

第六条：文明、安全生产

1、所有的机械设备均安设独立的开关箱，内配触保器。特殊工必须合部持上岗，安全资料专人负责，做到每天记录。

2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工检查评分细则执行。

3、施工期间必须注意安全生产，严格遵守安全生产的有关规定，工地发生地工伤残(亡)事故，其经济责任全部由乙方承担。

第七条：工程款的支付与结算

1、暂定工程款650000元，具体按实结算。

2、合同签订后，预付工程款30%，主构件吊装安毕付30%;屋面板安装完毕付30%，余额10%作为工程质保期为壹年后付清。

第八条：本协议未尽事宜，双方协商解决。

第九条：双方发生争议，协商解决，协商不成可以诉讼法律。

第十条：本协议经甲、乙方双方签字生效，具有法律效力。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方(签字)：

乙方(签字)：

年 月 日

年 月 日

钢结构加工厂合同范本大全11

甲方：

乙方：

甲方位于新城三组56号建有住房一栋，为了维护甲乙双方共同利益，保证施工质量和安全施工，经甲乙双方平等协商，签定本施工协议。

1、乙方进户后，应实地勘察，会同施工人员作好安全生产方案，否则条件不成熟不应施工。

2、施工中的安全防护器材必须配置到位，否则不得施工，在施工操作中造成意外人身伤害和事故造成的损失应由乙方负责。

3、乙方应保证工程质量，(参照当地工程水平)甲方不得过份挑剔，如因返工，费用由乙方负担。

4、工程总施工量平方米，计币______元，工程完工后一次性付清费用，甲方不得拖欠。

5、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，本合同从签字之日起生效，未尽事宜，由甲、乙双方共同协商。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

钢结构加工厂合同范本大全12

甲方：

乙方：

>一、承包工程概况

1、工程名称：

2、项目地址：_______路交叉口

3、承包方式：人机费、材料

4、工程承包范围：建施、结施、水电、消防、安全保护措施，文明施工等内容。

>二、工程期限

根据甲方要求自 年 月 日开工至 年 月 日竣工（达到主管部门验收标准）总工期为 日历天。

1、乙方应在本合同签订后5日内按合同及附件的要求编制详细的工程进度计划，报甲方审批。

2、乙方必须按甲方批准的工作进度计划按时完成所有的工作内容。

3、在合同执行期间，乙方应按照甲方计划统筹安排，均衡施工，注意各工序之间的衔接，加强工程综合进度管理。

4、乙方在合同履行期间，应坚持与甲方现场代表的周会制度，以检查和协调工作进度，处理工作中出现的各种问题，保证工期。

>三、材料设备供应计划及管理

1、工程所需建筑材料均由已方供应，材料进场后由甲方验收，乙方方可使用。

2、本工程所用材料、机械设备均由乙方自行安排，所用设备均应满足工程需要，设备计划应报经甲方审批同意，设备机具应处于良好状态，并持有必要的证书。设备安排有专业维修管理人员，以免设备运行时出现故障影响进度。

3、现场材料堆放整齐，做到文明施工。

>四、施工质量保证

1、总体质量目标：单位工程合格率达100%，优良率达90%以上，工程建设质量达全优工程，创濮阳县优质工程。

2、乙方应严格遵照施工技术，标准规范，并遵循良好的工程施工惯例进行施工，遵守和执行本合同规定的管理方式。

3、若因乙方工作执行不当，工程质量受到损害或可能会受到损害时，甲方在不减轻乙方责任的情况下，有权强制实施必要的纠正措施来弥补，以满足工程质量上的要求，由此发生的一切费用均由乙方承担。

>五、安全文明施工

乙方在施工中应遵循安全第一，预防为主的指导方针，全员重视，确保工程顺利进行，要对员工进行宣传教育和培训，不断增强员工安全意识，提高防护意识和技能，实现安全生产无事故。

1、乙方应按要求向甲方安全管理人员提交安全管理程序，甲方给予审查。安全管理程序应描述与施工作业有关的潜在危险的识别方法以及为减少或避免这些危险提出的建议和方法。描述在建设过程中的安全管理办法和不可能完全消除的危险控制方法，乙方应保证安全管理程序涉及到所有的施工现场和完成的工作。施工现场的保安工作也应列入该安全管理程序中。

2、乙方在收到违反安全程序和安全条例的通知后，应立即纠正错误。

3、施工中如出现安全事故由乙方负责。

>六、付款与支付方法

1、按建筑面积____平方米，单价_____元/平方米，总价款：_____元，

>付款方法：

①基础完成后，拨付10%；

②钢架到场后，拨付20%；

③钢架柱、梁安装后，拨付30 %；

④墙体、顶板安装完成后，拨付20%；

⑤地面浇筑完成后，拨付10 %；

⑥竣工验收后拨付9%；

⑦剩余1%为质保金，半年后付清。

>七、甲乙双方工作范围及责任

1、甲方负责“三通一平”。

2、甲方负责处理好地方关系，为工程顺利进行提供条件，保证施工正常运转及人员设备进退场。

3、甲方向乙方提供建筑定位坐标。

4、甲方提供施工图纸。

5、乙方制定周密的施工方案和自检措施，严格按照施工技术规范施工，服从甲方管理及质量主管部门监督。

6、乙方应服从甲方现场管理，按图纸的要求组织施工，及时上报周计划、月计划、年计划，确保按时完成工期。

>八、其他

1、合同未尽事宜，甲乙双方可通过协商，达成一致，订立书面协议加以明确。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（签章） 乙方（签章）

年 月 日 年 月 日

钢结构加工厂合同范本大全13

甲方：

乙方：

依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》，及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿公平和诚实信用的原则，甲方钢构制作安装工程承包给乙方，经甲、乙双方充分协商达成如下协议：

一、 工程承包内容：污水处理厂压滤机库轻钢新建一个车间钢结构

彩板制作安装工程。

二、 工程承包范围：发包方提供的图纸内容。

三、 合同工期

开工日期：20xx年x月x日

竣工日期：20xx年x月x日

四、 质量标准.执行《钢结构工程施工质量验收规范》

五、 合同价款：

1、合同价款的确定：固定总价格方式钢结构及彩板制作安装，按结构总包价结算(不含税)。

2、工程总造价：一栋按照甲方要求施工，面积约x平方米总包价格为x万元，包工包料，同时包含：钢结构制作安装及部分土建施工。

六、合同价款支付：施工完毕一次性支付。

七、安全施工：

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方全部承担。

八、暂停施工及工期顺延

1、由于工程所在地气候的特殊性，如果因天气原因，甲方工程师及监理工程师认为却有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方工程师及监理工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。甲方工程师及监理工程师未能在规定时间内提出处理意见，或受到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工，相应顺延工期，甲方承担发生的停工费用;因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。

2、由于其它不可抗力的因素，如停水、停电、下雨等造成的停工，工期相应顺延。

九、工程竣工

1、乙方必须按照合同约定的竣工日期或甲方工程师及监理工程师同意顺延的工期竣工。

2、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

十、质量与验收

1、工程质量

(1)工程质量应达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以图纸要求及国家或行业和甲乙双方协商的质量检验评定标准为依据。因乙方原因致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

(2)双方工程对工程质量有争议，有双方统一的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担。双方均有责任由双方根据其责任分别承担。

2、检查和返工

(1)乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方工程师及监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方工程师及监理工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

(2)工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方返修和重新施工，乙方应按甲方工程师及监理工程师的要求返修或重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，乙方承担返修和重新施工的费用，工期不予顺延。

十一、质量保修

1、乙方应按照法律法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

十二、争议

甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向工程所在地人民法院起诉。

十三、其他

1、电源及住宿：甲方提供一次电源，二次接电线由乙方自行负责， 乙方现场施工所需食宿自行解决。

2、工程分包：未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。

3、保险：乙方须为从事危险作业的职工办理意外伤害险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

4、合同分数：本合同一式二份，具有同等效力，甲、乙双方各执一份。

5、合同期限：合同从双方签字盖章后生效，合同约定范围内的工程全部结束后，合同解除;合同约定以外的工程不在此合同责任范围内。

6、关于图纸变更：由于施工现场狭小，设备已经安装到位，造成钢结构不能完全安装原设计图纸施工，变更已经征得甲方同意，保证结构安全的前提下做合理变更，变更后不影响工程的造价及结算。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

钢结构加工厂合同范本大全14

发包方：

承包方：

发包方、承包方双方按照《^v^合同法》，《^v^建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

>第一、工程概况

(一)名称：绿城翡翠湖玫瑰园3#楼钢结构梁柱工程

(二)工程地点：经济技术开发区

(三)工程形式及内容：

工程形式：地下室至17层所有钢结构坚心梁柱

>第二、工程合同范围

(一)工程合同范围：

钢结构梁柱的制作、运输、安装、检测,以及预埋件的制作安装等工程。

(二)本合同不包括内容：

1、照明设施，水、电、暖气、通风、土建工程;

2、钢结构防火涂料及施工。

>第三、施工准备

(一)发包方：

1、本合同签订后，如果需要办理有关手续由发包方负责;

2、负责对基础、预埋件埋设工程的施工及质量的验收工作，做好“三通一平”工作，接通施工现场的施工用水源，电源、变压器，应满足施工用水，用电量的需要。做好施工场地构件运输进场的平整，拆迁障碍物，便于承包方进场施工; 现场的垂直运输塔吊费用由发包方承担，发包方要合理调配好塔吊，配合好承包方的\'现场施工。

(二)承包方：

1、组织现场施工人员熟悉图纸，察看工地，编制钢结构部分专项施工组织设计或施工方案、施工进度计划;

2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

3、对现场施工人员进行安全、文明教育，进行施工技术、工程图纸交底;

4、协助发包方做好施工场地周围下管线和邻近建筑物的保护，费用由发包方负责。

>第四、材料、设备供应：

(一)本工程合同范围内所需的全部建筑材料，钢构配件、设备等物资的供应，均由承包方采供;

(二)用于本工程的主要材料及设备应附有合格证，严禁不合格的建筑材料、设

备、钢构配件等，用于本工程。否则，造成一切后果及经济责任，均由承包方承担。

>第五、工程期限：

(一)本工程合同工期为 按照土建进度要求工期同步进行 。

(二)开工前七天，发包方向承包方发出开工通知书，承包方收到开工通知书六天后进入施工现场。

(三)如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：

1、按施工准备规定，不能提供施工场地、水电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响现场施工。

2、不属于系数范围内的重大设计变更，设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。

3、在施工中如因停电、停水8小时以上或边连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

4、未按合同规定付款、工程进度款影响施工。

5、如遇外力不可抗拒的因素(如自然灾害等)而延误工期。

>第六、工程质量及验收

(一)承包方必须严格按施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方的监督检查。

(二)工程竣工后承包方向发包方提交主体竣工验收通知书及验收资料，发包方应在十五日内组织验收，如十五日内不组织验收或进入下道工序施工视为合格。

(三)发包方按施工图及说明和国家的有关规范和标准组织验收，验收合格后，双方签署交工验收证书，承包方提供质保单。工程验收合格后，发包方方可使用，未经验收投入使用视为合格工程。

(四)工程保修期为一年，保修期内发包方正常使用若出现质量问题，承包方为发包方修理，修理费用由承包方承担，如发包方原因造成工程损坏，发包方应承担材料及人工费用。

>第七、工程造价

(一)本工程为包工包料，钢构部分按照每吨钢结构综合单价8096元/吨结算。 全部工程总造价为暂定人民币 元整(大写叁佰伍拾万元整)，采用固定综合单价结算，工程量按图纸及现场签证部分实际发生量进行理论计算决算(综合单价包括材料费、制作费、运输费、安装费、检测费、图纸深化费)。

(二)该工程开具的发票，70%为材料发票，30%为人工劳务费。

(三)发包方不得向承包方收取现场施工配套费及其他管理费用。

(四)现场水电由发包方向承包无偿提供使用。

>第八、风险责任

(一)本工程承包方从原材料、运输过程中的风险责任即施工中的安全责任，均由承包方承担。

(二)在施工当中，由于施工不当或质量缺陷等承包方原因造成安全事故，一切后果由承包方负责。

(三)承包方负责图纸深化设计,深化设计费用包含在综合单价内,承包方对其所深化设计的图纸负全责。

>第九、付款及结算方式：

(一) 合同签定后三天内，发包方向承包方支付合同总额40%的工程预付款。

(二)钢结构进场施工时且主构件制作完成50%时，付合同价款的30%。

(三)全部构件制作完成付合同价款的15%。

(四)全部安装完成7日内付至决算价款的95%，

(五)发包方预留决算后总额的3%为质保金，此款在主体结构验收合格之日起一年内付清。

发包方： 承包方：

签字： 签字：

电话： 电话：

签订日期： 签订日期：

钢结构加工厂合同范本大全15

甲 方：

乙 方：

根据(^v^合同法)，本着平等、互利的原则，经甲乙双方共同协商一致就“”工程施工劳务承包合同达成一致意见，为保质、保量、保证安全的前提下，为按时完成该工程的施工，明确双方责任，双方愿履行合同中规定的各项职责和义务，特签订以下条款：

第一条：工程名称：

第二条：工程地址： 。

第三条：工作内容：

1. 作内容。

2.除挖土方、回填土方、室内涂料、防水以外所有人工费(含基坑基槽捡平、外墙砖，不含盖瓦部份)。

3.含塔机、搅拌机及所有机具。

4.含模板、木方及所有周转材料的租赁费、止水拉杆等所有低值易耗材料。

5.含二级配电箱及以后的所有临电材料。

钢结构加工厂合同范本大全16

甲方（以下简称甲方）：_________

乙方（以下简称乙方）：_________

甲方承建的小别墅工程中的工程委托给乙方施工，有关事项双方协商特订立如下协议，双方共同遵照执行。

一、承包方式：_________

二、工作范围：____________。

三、承包单价：_________。

四、付款方式：基础工程按实际工程量结算人工费预付85%工程款，地梁以上到工程结顶按总面积85%预付工程款，余下的每米215%工程款到工程验收合格交付使用后结清。

五、安全责任：乙方应严格执行建筑安装人员操作规范及有关安全生产的法律法规确保安全生产。所有施工人员进入施工现场必须佩带安全帽。如发现有未佩带的，每人每次罚款100元。如乙方因违反安全操作规定、人为造成安全事故的由乙方负责承担。

六、本合同协议一式两份，由甲乙双方各执一份，自签订之日起开始生效，工程竣工验收合格工程款结清后失效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

钢结构加工厂合同范本大全17

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

依据《^v^合同法》，《^v^建筑法》及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺利进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方“责、权、利”，经甲、乙双方协商，特订立本合同。

>一、工程慨况：

>二、承包方式：

甲方以包料不包工的方式承包给乙方。

>三、工程承包范围：

按甲方提供施工图，乙方负责所有施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等所有施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步所有贴墙地砖。

>四、承包价格及付款方式：

1、价格：_______元／平方米（建筑面积）。建筑面积按照国家规定计算方式计算，增减工程量按照市场行情，双方协商解决。

2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_____元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。

>五、工期及安全责任：

工期从______年____月____日到_____年_____月____日竣工。推迟一天罚款____元／天，由甲方在工程款中扣除。

施工期间：

1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应按工程的要求负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。

2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗；高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。

3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，特别是不得转包、分包否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。

>六、质量要求：

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。

>七、后期维修：

因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任。

>八、违约、索赔和争议

1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；

2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。

>九、以上合同望双方遵守各自责任，本合同一式____份，自签字日期生效。

甲方：

_____年____月____日

乙方：

_____年____月____日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn