# 雕刻加工合同范本(汇总13篇)

来源：网络  作者：梦里花开  更新时间：2026-03-25

雕刻加工合同范本1发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《^v^经济合同法》有关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实作用的原则，经双方友好协商，一致同意签定下列合同条款，并共同履行。一、工程概况二、工程承包方式三、工期：合同工期总日...

雕刻加工合同范本1

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《^v^经济合同法》有关法律、法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实作用的原则，经双方友好协商，一致同意签定下列合同条款，并共同履行。

一、工程概况

二、工程承包方式

三、工期：合同工期总日历天数十天

四、工程质量标准：合格。

五、合同价款

（人民币大写）：

注：各单体雕塑的单价按照合同总价与乙方报价总价的比例相应调整。

六、组成合同的文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议和文件，视为本合同的组成部分。

七、结算方式：

合同签订后，甲方按合同价的%预付工程款，乙方在款到后开始备料施工；1：1雕塑安装前甲方付进度款%；安装完毕经验收合格后，再按合同价的%支付工程款；竣工决算经审计确认后，支付至工程价款的作为质保金，一年期满后一次性付清。以上工程款的支付均不计利息。

八、质量要求

乙方制作安装的雕塑需按国家对雕塑相关技术规范要求执行，甲方按国家对雕塑相关的技术规范要求验收，若无技术规范的按行业规范执行和验收，如因乙方质量达不到要求，返工部分的直接经济损失由乙方承担。

九、工程验收

工程施工完毕，乙方自检合格并经监理预验合格后，提出书面验收申请，甲方及时给予组织验收。

十、甲方指定为本工程甲方代表，负责联系、协调本工程具体施工期间各项事宜；乙方指定为本工程乙方代表，负责本工程的施工任务。

十一、双方责任

1、甲方责任：按合同约定支付工程款。因甲方资金不能及时到位造成的停工或滞工给乙方造成的经济损失，则由甲方给予补偿。同时由甲方承担工期顺延的责任。

2、在施工过程中因甲方要求更改图纸或造型，应有甲方承担因变更产生的各项费用，同时工期顺延。

3、甲方负责施工现场的三通（通水、通电、通车）一平，符合乙方施工具备的条件。

4、乙方责任：

1）乙方在施工中应保证工程质量，确保工程材质符合合同及设计要求，不得偷工减料。

2）乙方制作安装的雕塑不符合要求，导致雕塑重做、更改等，一切经济损失由乙方自负。

3）对于雕塑制作、运输和安装过程中的一切安全责任由乙方负责。

4）乙方应加强对其进场人员的施工管理和安全教育，并采取必要的安全防护措施，否则，由此产生的一切后果由乙方自负。

5）乙方负责自行协调施工现场周围环境问题。

6）乙方在施工中应根据甲方现场要求保护好地上地下管线、设施设备，因乙方原因造成毁损的由乙方负责修复、赔偿。

7）乙方应安全文明施工，确保施工现场卫生保洁符合有关要求。

8）承包人向发包人承诺按照合同约定在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十二、本工程质量保修期为xxx天。

十三、本合同未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议，与本合同具有同等效力。

十四、合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议的应友好协商解决，协商不成的，可以向工程所在地的仲裁机关或法院提起仲裁或诉讼，但无争议部分应继续履行。

十五、本合同一式贰份，甲乙双方方各执正本壹份。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

日期：

雕刻加工合同范本2

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。

>第一条雕塑具体尺寸

>第二条合同总价及质量要求

合同总价：

质量要求：按双方确认的图纸检验标准执行。

>第三条交货时间、地点和方式、运费负担、保管

交货地点：甲方指定的施工现场。

交货时间：合同签订后天内安装完成。

运输方式：xxxx，运费由xx负担。

乙方负责安装，甲方提供安装，甲方提供安装所需脚手架及所需水电等。

>第四条验收标准、方法

验收标准：根据设计图纸进行验收。

验收时间：安装完毕后，甲乙双方共同组织验收并在验收单上签字确认。

所有雕塑设计制作安装联络人、验收人由负责，电话，一切结算以此人签字为依据。

所有雕塑在去甲方指定地点位置安装前，验收人必须来乙方进行送货前的质量验收。

>第五条对雕塑的型号、规格、数量和质量提出异议的办法

甲方如果发现商品的型号、规格、数量和质量不符合合同的规定，应在验收后三个工作日内及时书面通知乙方。乙方在接到甲方书面处理意见时，应在七个工作日内与甲方协商处理。否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

>第六条结算及付款方式

签订合同日内，甲方向乙方支付合同总金额的，即作为定金，乙方交小样，并得到甲方认可，甲方向乙方支付合同总金额的，即作为定金，乙方安装完毕，7个工作日内，甲方一次性1付清余款，即合同总额x。

付款方式为现金支票或转账。

>第七条甲方责任

甲方对乙方提供图纸审核及确认，如由于甲方原因造成乙方无法在合期间内按合同时间完工的，则工期相应顺延。如造成乙方损失的，由乙方赔偿乙方损失。

>第八条乙方责任

按照甲方签订认可图纸组织雕塑制作和安装，保证质量，按时完工和交付使用，并按照合同约定提供售后服务。（如因在制作过程中提出修改设计，所以产生一切费用由甲方承担，并顺延交货时间）

服从甲方现现场年指挥，维护现场整洁，垃圾及时清运。

>第九条违约责任

甲、乙双方任何一方不按本合同履行约定，视为违约方。因此造成的一切损失由违约方承担并赔偿。

因乙方原因未按合同约定完成安装，视为乙方违约金，每日按未付金额的千分之三，根据延期天数，向甲方支付违约金。

因乙方原因未按合同约定支付合同款项的每日按未付金额的千分之三，根据延期付款天数，向乙方支付延期付款的违约金。

>第十条其它

本合同未尽事宜，需双方协商，签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具同等法律效力。

甲、乙双方未尽事宜，双方以协商的方式解决并签订补充协议作为本合同件。如协商不成，交由乙方住所地人民法院解决。

甲方：

乙方：

日期：

雕刻加工合同范本3

合同编号：

卖方：    签订地点：

买方：    签订时间： 年 月 日

根据《^v^民法典》及有关法律、法规的规定，经双方协商一致签订本合同。

第一条 农药的基本情况

第二条 付款方式及期限

双方约定按以下第 项执行：

1.合同签订后，买方支付定金 元;卖方交货后，买方于 年 月 日前支付价款，定金抵作价款或者返还。买方付款后，卖方应当开具销售凭证。

2.合同签订后，买方在签约地点当场支付价款，卖方应当开具销售凭证。

3.其他方式：

第三条 交货方式及期限

双方约定按以下第 项执行：

1.合同签订后，在签约地点当场交货。

2.卖方于 年 月 日送货到指定地点 ，运费 元由 方承担。

3.买方于 年 月 日到指定地点 提货。

4.其他方式： .

第四条 质量标准：□国家标准□行业标准□企业标准□其他标准：

第五条 验收

1.双方约定于卖方交货后 日内对农药进行验收。

2.包装应贴有标签或者附具说明书，注明农药名称、企业名称、产品批号和农药登记证号或者农药临时登记证号、农药生产许可证号或者农药生产批准文件号，以及农药的有效成份、含量、重量、产品性能、毒性、用途、使用技术、使用方法、生产日期、有效期和注意事项等。农药分装的，标签或者说明书上还应当注明分装单位。法律、法规另有规定的，从其规定。

其他验收内容 .

对质量有异议双方可委托 部门抽样检测。

第六条 违约责任

1.交付的农药不符合第一、四条规定的，买方有权要求减少价款、补足数量、换货或退货;由此给买方造成的损失，卖方应予赔偿。

2.一方迟延交货或支付货款的，每日按照迟延部分价款的 %向对方支付违约金。迟延超过 日的，对方有权解除合同并要求迟延方赔偿损失。

3.因农药质量问题给买方造成损失的，卖方应予赔偿。

4.其他违约责任 .

第七条 合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商或申请调解解决;协商或调解不成的，按下列 种方式解决：

1.提交重庆仲裁委员会仲裁;

2.向人民法院起诉。

第八条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同正本一式 份，买卖双方各执 份，具有同等法律效力。

第九条 其他约定事项：

卖方(章) 买方(章)

年 月 日 年 月 日

雕刻加工合同范本4

甲方：

乙方：

甲乙双方经协商，就浮雕线稿设计事宜协议如下：

>一、项目名称：浮雕线稿

>二、工作内容：按照甲方的设计要求设计浮雕线稿，格式JPG。

>三、设计要求：

>四、工作期限：制作周期5天，自甲方支付设计费给乙方之日起计算。

>五、工作款筹、支付方式

设计费用人民币1000元整，大写：壹仟元整。在甲方全额支付设计费用后开始设计工作。

>六、工作的完成

乙方在把设计稿件交给甲方后，乙方设计工作完成。如有异议双方可根据售后服务内容进行协商解决。（后期的修改属于售后服务）

>七、工期的延长

遇下列情形，工作周期延长。

1、因气候等不可抗力原因不能正常工作的。

2、因甲方原因需要对浮雕的设计进行临时调整的。

>八、双方权利、义务

1、按时支付乙方的工作款酬。

2、按时验收乙方的工作成果。

3、为乙方提供所需的设计素材。

4、对设计中不满意的地方提出修改建议及要求。

1、严格按照设计要求工作。

2、对设计要求中并列存在的素材可根据画面的需要进行取舍。

3、按时交付工作成果。

4、保证工作质量。

5、尽量提前完成设计工作。

>九、稿件的修改

乙方提供对线稿的免费修改服务，免费范围为局部细节的调整。如修改部分工作量过大或接近重新设计，由甲乙双方协商解决，甲方应根据工作量适当增加设计费用。

>十、本合同未尽事宜双方协商解决。

>十一、本合同自双方签字之日起生效。

>十二、本合同一式二份双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

日期：

雕刻加工合同范本5

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第1条 工程概况

工程名称：

工程地点： 承包范围： 外门脸底商平开门、旋转门、铁艺装饰门楣工程

工期：本工程自 20xx年10月 15 日开工,于 20xx年12月 30日前竣工。

工程质量：达到国家规定的装饰验收标准(JGJ73—91)

结算方式： 按双方约定单价为结算依据

注：(双方约定单价明细为本合同附件)

合同价款：

(人民币大写)：

注：(按双方约定单价和实际工程量为结算依据)

第2条 甲方工作

以上只作为首付款依据，施工图由乙方自行设计，经设计单位确认后方可施工。向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

第3条 乙方工作

、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定及甲方的相关规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作.

、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条 关于工期的约定

、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。

、此工程于11月15日—20日供热，若供热前乙方需保证封闭结束，如不能封闭需考虑临时封闭措施。

第5条 关于工程质量验收的约定

、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

、本工程质量应达到国家质量评定优良标准。

、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与此验收手续。甲方不按时参加隐蔽中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7日内组织验收、并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。乙方应向总承包方提供相关资料以备主体验收。

第6条 关于工程价款及结算的约定

、双方商定本合同价款采用固定综合单价。：

、付款方式:第一次付款签定合同之日后，甲方首付款30%。

第二次付款工程完成70%以上，付款30%。

第三次付款工程完成90%，付款20%。

第四次付款按双方商定结算价格结清，付款17%。

第五次付款尾款3%质保金一年。

第7条 关于材料供应的约定

凡由乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第8条 有关安全生产和防火的约定

、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范。

、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《^v^消防条例》和其它相关的法规、规范。

、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，经乙方书面通知甲方修改方案，因甲方不进行修改方案，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的一切经济损失。

、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

、因施工所造成一切人员伤亡及财产损失由乙方负责并承担。

第9条 奖励和违约责任

、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同总额1%的日违约金。由于甲方无故不按合同约定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的1%日滞纳金

、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第10条 争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时，协商解决或向人民法院起诉。

第11条 未尽事宜，双方另行签定补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第12条 其它

第13条 附则

、本合同正本肆份，双方各执贰份。

、本合同履行完成后自动终止

甲方：乙方：年月日：

雕刻加工合同范本6

合同编号：

甲方：

乙方：

雕塑加工合同单

一、合同标的物的名称、材质、规格、数量、单位、单价、总价、加工要求

详见附表《xxx合同清单》，以清单标注为准；

二、质量标准:

1、乙方所供货物的技术等级、光泽度、外观等质量必须符合现行的国家及行业出台的标准或要求；产品表面应洁净、无磨痕，且图案，色泽均匀、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、无后期损坏（如人为裂纹、崩边掉角）；

2、加工要求：详见附表《xxx合同清单》，以清单标注加工要求为标准加工；

3、数量：详见附表《xxx合同清单》，最终以双方验收的实际数量为准。

三、工期要求：

乙方自合同签订之日起(）日内将合同规定货物加工完毕由甲方验收。

四、付款方式及期限：

经甲乙双方协商一致，确认付款方式如下：

1、合同签订生效后,甲方三个工作日内向乙方支付合同总价款的20%作为预付款；

2、乙方加工制作完毕，发货前须经甲方验收确认，甲方验收合格，应在三个工作日内向乙方支付到合同总价款的60%；

3、甲方在合同规定的货物送至工地，安装竣工并验收合格后，应在xx个月内向乙方付清剩余款项。

五、验收及异议处理

1、甲方可参照附表《xxx合同清单》的加工要求对货物进行验收；

2、验收合格后，双方在验收单上签字确认。验收单双方各执一份。

3、甲方有权对不符合合同规定的货物拒绝签收。

六、违约责任：

1、甲方未按合同约定时间支付货款导致乙方未按时交付货物的，后果由甲方自行承担。

2、无质量问题，甲方拒绝收货、拒绝支付货款的，不影响合同继续履行，由此给乙方造成的经济损失（包括但不限于：运费、人工费、合同款项、诉讼费等）由甲方承担。

3、甲方未按合同约定支付货款的，每逾期一日，按合同总价的1‰/天计算向乙方支付逾期违约金；逾期超30日，乙方权解除本合同，停止供货，并要求甲方支付加工进度款及逾期违约金，由此给乙方造成的损失由甲方承担。

4、甲方如中途变更加工内容，如规格、数量、工艺或包装等，未提前通知乙方，乙方有权拒绝执行，因此给双方造成的损失由甲方承担。

5、甲方变更送货日期未提前书面通知乙方的，由此造成的送货责任及产生的费用由甲方承担。

6、、乙方所供货物如出现严重的质量问题导致无法修补或安装的，直接或间接经济损失由乙方自行承担。

7、、因乙方原因导致货物未按约定时间交付甲方的，给甲方造成经济损失，乙方需向甲方赔偿违约金，违约金按合同总价的千分之一/天计算。

七、不可抗力

1、、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同的责任时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。

2、本条款所定义的不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的`客观情况；对市场环境变化，乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，无论严重程度如何，均不可理解为不可抗力。

八、解决合同纠纷的方式：

本合同项下如发生纠纷，双方应本着公平、公正、友好协商的态度解决问题，协商不成的，任何一方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同一式（2）份，甲乙双方各执（1）份。经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

单位名称：（公章）单位名称：（公章）

合同签订日期：

雕刻加工合同范本7

甲方：

乙方：

>一、合同标的物的名称、材质、规格、数量、单位、单价、总价、加工要求

详见附表《xxx合同清单》，以清单标注为准；

>二、质量标准：

1、乙方所供货物的技术等级、光泽度、外观等质量必须符合现行的国家及行业出台的标准或要求；产品表面应洁净、无磨痕，且图案，色泽均匀、接缝均匀、周边顺直、镶嵌正确、无后期损坏（如人为裂纹、崩边掉角）；

2、加工要求：详见附表《xxx合同清单》，以清单标注加工要求为标准加工；

3、数量：详见附表《xxx合同清单》，最终以双方验收的实际数量为准。

>三、工期要求：

乙方自合同签订之日起x日内将合同规定货物加工完毕由甲方验收。

>四、付款方式及期限：

经甲乙双方协商一致，确认付款方式如下：

1、合同签订生效后，甲方三个工作日内向乙方支付合同总价款的20%作为预付款；

2、乙方加工制作完毕，发货前须经甲方验收确认，甲方验收合格，应在三个工作日内向乙方支付到合同总价款的60%；

3、甲方在合同规定的货物送至工地，安装竣工并验收合格后，应在x个月内向乙方付清剩余款项。

>五、验收及异议处理

1、甲方可参照附表《xxx合同清单》的加工要求对货物进行验收；

2、验收合格后，双方在验收单上签字确认。验收单双方各执一份。

3、甲方有权对不符合合同规定的货物拒绝签收。

>六、违约责任：

1、甲方未按合同约定时间支付货款导致乙方未按时交付货物的，后果由甲方自行承担。

2、无质量问题，甲方拒绝收货、拒绝支付货款的，不影响合同继续履行，由此给乙方造成的经济损失（包括但不限于：运费、人工费、合同款项、诉讼费等）由甲方承担。

3、甲方未按合同约定支付货款的，每逾期一日，按合同总价的1‰/天计算向乙方支付逾期违约金；逾期超30日，乙方权解除本合同，停止供货，并要求甲方支付加工进度款及逾期违约金，由此给乙方造成的.损失由甲方承担。

4、甲方如中途变更加工内容，如规格、数量、工艺或包装等，未提前通知乙方，乙方有权拒绝执行，因此给双方造成的损失由甲方承担。

5、甲方变更送货日期未提前书面通知乙方的，由此造成的送货责任及产生的费用由甲方承担。

6、乙方所供货物如出现严重的质量问题导致无法修补或安装的，直接或间接经济损失由乙方自行承担。

7、因乙方原因导致货物未按约定时间交付甲方的，给甲方造成经济损失，乙方需向甲方赔偿违约金，违约金按合同总价的千分之一/天计算。

>七、不可抗力

1、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同的责任时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同但合同价格不因此而改变。

2、本条款所定义的不可抗力是指不能预见，不能避免并不能克服的客观情况；对市场环境变化，乙方经营状况严重恶化及生产安排不周等情形，无论严重程度如何，均不可理解为不可抗力。

>八、解决合同纠纷的方式：

本合同项下如发生纠纷，双方应本着公平、公正、友好协商的态度解决问题，协商不成的，任何一方可向本合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同一式（2）份，甲乙双方各执（1）份。经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：

乙方：

合同签订日期：

雕刻加工合同范本8

发包人代表(甲方)：签名承包人代表(乙方)：签名

身份证号：身份证号：

合同双方根据《中华人们共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理方法》以及相关法律再结合具体情况，经过友好协商达成以下协议。

1、甲方将位于_市_区_小区的一件套房交由甲方装修，总面积为120平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。

2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底，对不能腾空的设施实行保护措施，否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。

3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项，在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。

4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求，否则造成不良后果由甲方承担。

5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工，未经同意不得随意改造，否则承担一切后果。

6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。

室内装修工程施工合同范本

7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。

8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。

9、总工程的费用为__元，在工程结束后一个月内没有质量问题，甲方须一次性付清。

双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。

甲方：(签字)盖章乙方：(签字)盖章

签订日期：_年_月_日

雕刻加工合同范本9

甲方：

乙方：

根据《xxx合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。

第一条 雕塑具体尺寸

第二条 合同总价及质量要求

合同总价：

质量要求：按双方确认的图纸检验标准执行。

第三条 交货时间、地点和方式、运费负担、保管

交货地点：甲方指定的施工现场。

交货时间：合同签订后 天内安装完成。

运输方式：xxxx ，运费由xx负担。

乙方负责安装，甲方提供安装，甲方提供安装所需脚手架及所需水电等。

第四条 验收标准、方法

验收标准：根据设计图纸进行验收。

验收时间：安装完毕后，甲乙双方共同组织验收并在验收单上签字确认。

所有雕塑设计制作安装联络人、验收人由 负责，电话 ,一切结算以此人签字为依据。

所有雕塑在去甲方指定地点位置安装前，验收人必须来乙方进行送货前的质量验收。

第五条 对雕塑的型号、规格、数量和质量提出异议的办法

甲方如果发现商品的型号、规格、数量和质量不符合合同的规定，应在验收后三个工作日内及时书面通知乙方。 5乙方在接到甲方书面处理意见时，应在七个工作日内与甲方协商处理。否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条 结算及付款方式

签订合同 日内，甲方向乙方支付合同总金额的 ，即 作为定金，乙方交小样，并得到甲方认可，甲方向乙方支付合同总金额的 ，即 作为定金，乙方安装完毕，7个工作日内，甲方一次性1付清余款，即合同总额的 即 付款方式为现金支票或转账。

第七条 甲方责任

甲方对乙方提供图纸审核及确认，如由于甲方原因造成乙方无法在合期间内按合同时间完工的，则工期相应顺延。如造成乙方损失的，由乙方赔偿乙方损失。

第八条 乙方责任

按照甲方签订认可图纸组织雕塑制作和安装，保证质量，按时完工和交付使用，并按照合同约定提供售后服务。(如因在制作过程中提出修改设计，所以产生一切费用由甲方承担，并顺延交货时间)

服从甲方现现场年指挥，维护现场整洁，垃圾及时清运。

第九条 违约责任

甲、乙双方任何一方不按本合同履行约定，视为违约方。因此造成的一切损失由违约方承担并赔偿。

因乙方原因未按合同约定完成安装，视为乙方违约金，每日按未付金额的千分之三，根据延期天数，向甲方支付违约金。

因乙方原因未按合同约定支付合同款项的每日按未付金额的千分之三，根据延期付款天数，向乙方支付延期付款的违约金。

第十条 其它

本合同未尽事宜，需双方协商，签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具同等法律效力。

甲、乙双方未尽事宜，双方以协商的方式解决并签订补充协议作为本合同件。如协商不成，交由乙方住所地人民法院解决。

甲方：

乙方：

日期：

雕刻加工合同范本10

甲方：

乙方：

根据《xxx合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。

第一条雕塑具体尺寸

第二条合同总价及质量要求

合同总价：

质量要求：按双方确认的图纸检验标准执行。

第三条交货时间、地点和方式、运费负担、保管

交货地点：甲方指定的施工现场。

交货时间：合同签订后天内安装完成。

运输方式：xxxx，运费由xx负担。

乙方负责安装，甲方提供安装，甲方提供安装所需脚手架及所需水电等。

第四条验收标准、方法

验收标准：根据设计图纸进行验收。

验收时间：安装完毕后，甲乙双方共同组织验收并在验收单上签字确认。

所有雕塑设计制作安装联络人、验收人由负责，电话,一切结算以此人签字为依据。

所有雕塑在去甲方指定地点位置安装前，验收人必须来乙方进行送货前的质量验收。

第五条对雕塑的型号、规格、数量和质量提出异议的办法

甲方如果发现商品的型号、规格、数量和质量不符合合同的规定，应在验收后三个工作日内及时书面通知乙方。乙方在接到甲方书面处理意见时，应在七个工作日内与甲方协商处理。否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条结算及付款方式

签订合同日内，甲方向乙方支付合同总金额的，即作为定金，乙方交小样，并得到甲方认可，甲方向乙方支付合同总金额的，即作为定金，乙方安装完毕，7个工作日内，甲方一次性1付清余款，即合同总额xx%。

付款方式为现金支票或转账。

第七条甲方责任

甲方对乙方提供图纸审核及确认，如由于甲方原因造成乙方无法在合期间内按合同时间完工的，则工期相应顺延。如造成乙方损失的，由乙方赔偿乙方损失。

第八条乙方责任

按照甲方签订认可图纸组织雕塑制作和安装，保证质量，按时完工和交付使用，并按照合同约定提供售后服务。(如因在制作过程中提出修改设计，所以产生一切费用由甲方承担，并顺延交货时间)

服从甲方现现场年指挥，维护现场整洁，垃圾及时清运。

第九条违约责任

甲、乙双方任何一方不按本合同履行约定，视为违约方。因此造成的一切损失由违约方承担并赔偿。

因乙方原因未按合同约定完成安装，视为乙方违约金，每日按未付金额的千分之三，根据延期天数，向甲方支付违约金。

因乙方原因未按合同约定支付合同款项的每日按未付金额的千分之三，根据延期付款天数，向乙方支付延期付款的违约金。

第十条其它

本合同未尽事宜，需双方协商，签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具同等法律效力。

甲、乙双方未尽事宜，双方以协商的方式解决并签订补充协议作为本合同件。如协商不成，交由乙方住所地人民法院解决。

甲方：

乙方：

日期：

雕刻加工合同范本11

甲方：

乙方：

根据《^v^合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。

第一条雕塑具体尺寸

第二条合同总价及质量要求

合同总价：

质量要求：按双方确认的图纸检验标准执行。

第三条交货时间、地点和方式、运费负担、保管

交货地点：甲方指定的施工现场。

交货时间：合同签订后天内安装完成。

运输方式：xxxx，运费由xx负担。

乙方负责安装，甲方提供安装，甲方提供安装所需脚手架及所需水电等。

第四条验收标准、方法

验收标准：根据设计图纸进行验收。

验收时间：安装完毕后，甲乙双方共同组织验收并在验收单上签字确认。

所有雕塑设计制作安装联络人、验收人由负责，电话,一切结算以此人签字为依据。

所有雕塑在去甲方指定地点位置安装前，验收人必须来乙方进行送货前的质量验收。

第五条对雕塑的型号、规格、数量和质量提出异议的办法

甲方如果发现商品的型号、规格、数量和质量不符合合同的规定，应在验收后三个工作日内及时书面通知乙方。乙方在接到甲方书面处理意见时，应在七个工作日内与甲方协商处理。否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条结算及付款方式

签订合同日内，甲方向乙方支付合同总金额的，即作为定金，乙方交小样，并得到甲方认可，甲方向乙方支付合同总金额的，即作为定金，乙方安装完毕，7个工作日内，甲方一次性1付清余款，即合同总额xx%。

付款方式为现金支票或转账。

第七条甲方责任

甲方对乙方提供图纸审核及确认，如由于甲方原因造成乙方无法在合期间内按合同时间完工的，则工期相应顺延。如造成乙方损失的，由乙方赔偿乙方损失。

第八条乙方责任

按照甲方签订认可图纸组织雕塑制作和安装，保证质量，按时完工和交付使用，并按照合同约定提供售后服务。(如因在制作过程中提出修改设计，所以产生一切费用由甲方承担，并顺延交货时间)

服从甲方现现场年指挥，维护现场整洁，垃圾及时清运。

第九条违约责任

甲、乙双方任何一方不按本合同履行约定，视为违约方。因此造成的一切损失由违约方承担并赔偿。

因乙方原因未按合同约定完成安装，视为乙方违约金，每日按未付金额的千分之三，根据延期天数，向甲方支付违约金。

因乙方原因未按合同约定支付合同款项的每日按未付金额的千分之三，根据延期付款天数，向乙方支付延期付款的违约金。

第十条其它

本合同未尽事宜，需双方协商，签订补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具同等法律效力。

甲、乙双方未尽事宜，双方以协商的方式解决并签订补充协议作为本合同件。如协商不成，交由乙方住所地人民法院解决。

甲方：

乙方：

日期：

雕刻加工合同范本12

供货方：____________________(以下简称乙方)

甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平和交易原则，经双方友好协商，签署以下协议：

一、合作关系

甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：

1.甲方在协议期间(除乙方无法正常供货外)不得向其他供货商采购协议产品(商品);

2.乙方按甲方所需产品规格、数量及时送达甲方，响应时间不超过72小时;

3.乙方所供应产品，必须符合卫生要求和产品质量标准，如出现产品卫生质量问题，无条件退货或换货。

二、供应品种及价格

1. 以报价单为准(详见产品报价)

2.在本合作协议书有效期限内，如乙方调整产品价格，应及时通知甲方，双方均按调整之日起的新价格执行，若乙方降价则由乙方补偿甲方当日锁定库存(甲乙双方各派代表清点当日库存)之进货金额与以新价格计算之金额的差价(下次发货中以货抵款补足)

三、货款结算方式

甲、乙双方根据实际情况，在供货产品验收合格后采用如下货款结算方式之一：

1、 期结：乙方每月_____号向甲方提供当月对账单，甲方需在每月29号向乙方结清当月所 有货款。甲方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，甲方应结清所欠乙方所 有货款。

2、甲方将货款转入以下指定账号：

开户银行：___________

银行账号：___________

账户名称：______________

四、协议期限

本合作协议期限自 _______年____ 月___ 日至_______ 年___ 月 ____ 日

购买方：_________________

供货方：___________________

______ 年___ 月 ____ 日

雕刻加工合同范本13

施工单位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________

依据《^v^合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定，结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。

一、工程概况：

工程名称：____________________________工程地点：___________________________________建筑面积：______________________________________工程结构：______________________________________工程内容：______________________________________

二、工程质量：按国家验收规范达到合格标准、

工程造价包工包料一次包死。

三、施工工期：全部工程自___年___月___日开工，至___年___月____日竣工交付使用、

四、双方责任

甲方责任：

1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督，并组织工程竣工验收。

2、组织每月施工进度，工程质量、安全、生产会议，安排施工有关事项

3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。

4、按上级有关规定填报有关报表。

5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条2、3款规定提供施工用资金。

五、乙方责任：

1、项目施工过程严格执行ISO 9002质量标准、

2、按照施工合同条款，安排好施工进度(包括每月施工进度)，保证合同工期按时完成，并参加甲方召开的有关会议。

3、严格按照施工图纸，施工规范和操作规程施工，确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。

4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工，对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并严格执行)。

5、对工程的隐蔽部分，应先由乙方自检，然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。

6、对工程施工的有关技术资料，应按国家的有关规定进行纪录，整理、编制、归档。

7、遵守甲方的有关管理制度及规定，并接受因违反有关制度和规定的处罚。

8、凡从建设单位收取的工程款，方规定办理有关合法手续，拨付后再使用。

9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任，如发上经济纠纷，项目承担一切经济责任。

10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检查，出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款，责任由乙方承担。

六、付款方式及付款标准：

1、所有甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。

2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方，如因工程急需，超支必须经部队领导签字后方可支付。

3、本工程基础完工后，甲方应付乙方全额工程款的50%，做为程材料费。

4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%。

5、装饰工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。

6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修，如果乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由乙方负责，保修为一年。

甲方：__________________乙方：__________________

______年______月______日______年______月______日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn