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绿地集团合同范本1甲方：乙方：为加强甲方办公大楼的绿化养护管理，经甲、乙双方协商一致，现就乙方承包甲方办公大楼绿化养护管理有关事宜达成如下协议：一、绿化养护项目名称x办公大楼绿化养护服务项目二、绿化养护项目范围属于甲方管理的x办公大楼所属绿...
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甲方：
乙方：
为加强甲方办公大楼的绿化养护管理，经甲、乙双方协商一致，现就乙方承包甲方办公大楼绿化养护管理有关事宜达成如下协议：
一、绿化养护项目名称
x办公大楼绿化养护服务项目
二、绿化养护项目范围
属于甲方管理的x办公大楼所属绿化的维护，绿化面积总计12278m。
三、绿化养护管理方式
采用由乙方包工、包料、包工具、包设备、包质量、包安全的方式
四、合同期限及费用
1.合同期限为两年，自20xx年11月15日至20xx年11月15日止。合同期满，双方可续约，但须提前一个月办妥有关手续。
2.绿化养护费用计算方法：
绿化养护费按平均7元/m〃年计算，绿化面积共12778m，绿化养护承包总费用共计人民币元/年，月平均元。222
(注：湖南省城市园林绿化养护管理定额标准为元/m〃年)。
五、付款方式
按季度支付绿化养护服务承包费，即：元/季，每季工作完成后的次月初由乙方向甲方申请支付，甲方在收到乙方开具发票的七个工作日内向乙方通过银行转账方式支付。
六、首次维护
合同签订后，乙方应于五个工作日内进场，分步骤对所有绿篱、花灌木草坪进行一次全面的修剪、除杂草等工作。各项工作具体实施时间由乙方按园林绿化养护规律进行。
七、甲乙双方权利义务
(一)甲方权利义务
1.全面监督、检查、验收乙方对绿化的维护工作，发现问题及时通知乙方，要求乙方及时处理。
2.如遇绿化特殊工作需求时，提前通知乙方安排人员进行突击性修剪等绿化养护工作。
3.无偿提供绿化养护工作所需水电和工具设备材料用房。
4.负责绿地内已有喷灌设施的正常使用。
5.提供绿化废弃垃圾堆放点。
6.按本合同约定及时为乙方支付承包服务费。
(二)乙方权利义务
1.绿化养护合同期限内，乙方应按照绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质、保量完成养护管理服务。
2.文明施工，及时清理施工现场，做到工完场清。
3.主要绿化养护内容为：
(1)修剪：根据各类植物生长特点、地质环境、景观要求，按照操作规程适时进行(绿篱、花灌木生长季节修剪3—5次，草坪修剪4—5次)。
(2)施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要及要求做到适时适量进行施肥，以保证各类植物生长旺盛达到一定的景观效果。
(3)除草：各类绿地、树穴、绿化带等要结合松土，及时清理各类杂草。
(4)抹芽：保持树木骨架清晰，促使其生长形态美观，养分集中。
(5)防冻：冬季要对植物进行防冻措施，防止植物冻坏。
(6)废料处理：对绿化养护废弃垃圾及时清理至指定垃圾堆放处，不得随处堆放。
4.绿化养护合同期间，乙方应按照国家安全生产及劳动保护等方面的有关法律法规，积极采取安全防范措施，防止发生设备事故和人身伤亡事故以及防治病虫害时人员农药中毒事故。如安全措施不当所造成事故和因此发生的所有费用，均由乙方自负。
5.非乙方施工或操作引起绿地损坏，由甲方落实修复费用，乙方进行修复。
八、绿化养护质量标准
1.乔灌木树冠完整、生长旺盛、无病虫枝、无明显枯枝、无明显介壳虫危害。
2.绿篱要保持良好的长势和整齐美观的形象，控制高度适宜、徒长枝控制在10cm以下。
3.地被植物要求长势茂盛、无明显杂草、残叶、无枯枝等。
4.草坪高度控制平坦整齐，生长良好，无明显杂草。
5.造型植物应保持优美形态、生长旺盛、无明显残缺，徒长枝控制在10cm以下。
6.绿化景观效果显著，树木无倒伏，病虫害防治及时，危害率控制在5%以下。
九、违约责任
1.甲方违约责任
(1)甲方未按合同约定，逾期支付款额，应每天按照逾期付款金额的1%向乙方支付违约金。甲方逾期付款超过20天后，乙方可停止养护工作，造成的损失由甲方承担。
(2)因甲方原因，造成养护范围内的植物死亡，其损失由甲方承担。
2.乙方违约责任
(1)因乙方原因，养护质量未达到合同约定的养护标准，乙方应采取补救措施，并赔偿甲方损失。
(2)未经甲方同意，乙方擅自更改、调整养护方案，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。
(3)未经甲方同意，乙方擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。
3、合同履行期间任何一方不得单方面终止合同，未经双方协议单方终止合同的，除向对方支付合同有效期内绿化养护费用总价50%的违约金外，另承担对方的一切损失。
十、纠纷解决方法
凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议或纠纷，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决的，任何一方可向合同履行地辖区的人民法院提出诉讼。在诉讼过程中，除双方有争议正在进行诉讼的部分外，本合同应继续履行。
十一、其他事项
1.如遇不可抗拒自然灾害(如强台风、冰雹等)造成重大损失由甲乙双方商议解决补救办法，费用由甲方承担。
2.合同期内，如果甲方有其他绿化改造或施工项目，费用另计。
3.本合同未尽事宜，经双方协商同意，签订补充协议作合同附件，与本合同具有同等效力。
4.本合同由双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。任何一方不得变更或修改本合同。经双方协商一致，双方可以修订本合同或者订立本合同的补充合同。
5.本合同一式(肆)份，双方各执(贰)份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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承包方：（以下简称乙方）
依据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，现甲方将绿化、景观工程承包给乙方施工。乙方应具备级以上的相应资质。结合本工程具体情况，双方特签订本合同，以资共同遵守。
1.工程概况
工程名称：_______________
工程地点：_______________
现场条件：用水、用电乙方单独装表计量（甲方按市场价计取）。施工现场的安全保卫及施工人员的吃、住、行等乙方自理。
2.承包范围及方式
承包范围：厂区内绿化、景观及其给排水、照明（以甲方图纸为准）。
承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价_____万元，其中绿化_____万元，景观_____万元。本工程不得分包或转包，如发现乙方将本工程分包或转包，甲方有权终止本合同，并由乙方赔偿由此引起的所有经济损失。
3.工程结算
本工程系招标工程，工程暂定价为_____万元，其中绿化工程_____万元按____年____月____日报价书为准，景观工程_____万元按____年____月____日报价书为准。其工程量按实结算。
甲方的绿化、景观施工图需调整修改时，新增的绿化、苗木、景观材料的规格、单价按报价书执行，报价书中没有的项目由双方共同定价。凡与本工程施工有可能发生的有关市政、市容、交通、环保、治安、消防等责任与费用均由乙方承担。
4.付款方式
本工程不付工程备料款。
工程进度款：工程进度款最终付至合同总价的_____%。工程经验收合格，办理工程决算后支付合同总价的_____%，余款作为绿化、景观维护保养保证金，待保养期满，退还乙方（不含利息）。乙方应在收到甲方每一笔工程款后5个工作日内向甲方开具合法有效的发票凭据。
5.绿化苗木、景观园艺
绿化苗木、草皮原则上均由乙方负责采购供应，其品种、规格必须符合乙方提供的绿化种植图，并确保树木挺直，粗细匀称。
甲方的绿化施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的绿化品种或苗木，由甲方参与定价、定量。
部分大树、名贵花木由甲方采购供应乙方种植（并提供技术帮助），具体数量及品种甲乙双方共同商定。
甲方的景观施工图需调整修改时，乙方需积极配合，新增加的景观或园艺，其材料由甲方参与定价、定量。
6.质量要求
全部工程必须严格按照国家验收规范和图纸要求精心施工并达到优良等级标准。绿化成活率100%，植物长势茂盛葱绿，树种规格符合设计要求，树干挺直，粗细匀称。
绿化土回填须平整无杂质，加肥料后成为营养土（按该苗木的要求配制）。
工程质量需达优良，绿化的效果应达到树木花草长势茂盛、精致、清新、高雅、舒畅。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、坚固、工艺精致、高雅。
乙方必须配备技术精良的工程技术骨干，对工程质量进行全面管理，接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目，乙方应无条件予以返工，直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方承担。
7.工程验收
隐蔽工程验收前，由乙方填写《隐蔽工程验收单》，提前48小时书面通知甲方检查验收，甲方应在接到书面通知后5日内组织验收，双方办好验收手续，甲方未按约定时间进行验收，乙方有权可自行作隐蔽工程验收，并作好验收记录，甲方予以认可。如甲方提出异议，需重新检查，经检查合格者，验收费用由甲方承担；不合格者，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。乙方如事先未通知甲方检查验收，擅自进行隐蔽覆盖，甲方施工监理人员有权勒令其停工，并重新检查验收，其返工及验收费用均由乙方承担。
工程竣工10日内，乙方应提前48小时书面通知甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二套，交与甲方。甲方应在接到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收，经验收合格，双方签具竣工验收证书，该日作为竣工日，并将工程移交甲方管理。经验收不合格，乙方应无条件返工直至合格，其返工及重新验收的费用均由乙方承担，返工不另计工期。
工程竣工验收后，按规定绿化、景观工程实行免费保养，保养期为一年，保养期间做到绿化苗木成活率100%，长势茂盛葱绿。景观园艺正常使用，无质量问题。保养保证金暂存甲方，保养期满退还乙方（不含利息）。
8.施工工期
经甲乙双方商定，本工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，总工期为日历天。
为确保在合同期内如期完工，交付使用，本工程实行工期奖罚制度。如提前或延误的，按每天工程总造价的万分之四进行奖罚。
工程竣工后五天内，乙方的施工人员及材料设备应马上退场，如不及时退场，按工期延误以款承担违约责任。
9.其他约定
施工现场的安全保卫，施工人员的吃、住、行等由乙方自理。
乙方应加强对施工人员的施工安全教育，如发生伤亡安全事故，其责任及费用均由乙方承担。
文明与安全施工，乙方应加强对工程技术人员文明施工的教育，对其他专业单位的设备及成品应注意保护，如由乙方损害，应予以修复或赔偿损失。
乙方上报的项目经理，工程技术顾问，均不得随意调动。确因工作需要调动的，须事先征得甲方同意，如乙方随意调动项目工程技术人员或将工程分包、转包，甲方有权单方面终止合同，乙方必须返还全部工程款和赔偿由此而引起的一切经济损失，并承担合同总价10%的违约金。
甲方的招标文件，乙方的投标文件、技术标、商务标等作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。
本合同未尽事宜，另行商议，以签订书面补充协议的方式为准。
合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工，保养期满，结清全部工程价款后合同终止。
本合同生效后，双方诚意履行。如有纠纷，双方友好协商，协商不成，向工程所在地人民法院提交诉讼解决。
本合同一式四份，双方各执二份。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
日期：日期：
绿地集团合同范本3
承包单位：___________（以下简称乙方）
甲方委托乙方承担公司部分环境景观绿化工程的设计与施工。甲、乙双方本着互相协作，紧密配合的原则，订立本施工意向合同。
一、工程概况。
1、工程名称：________________。
2、工程地点：________________。
3、工程承包方式：包工、包料、养护成活、包工期、保质量、保安全。
二、工程价款。
1、合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为_____万元整，竣工后据实结算。
2、合同价款涵盖内容为：
绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、养护等全部内容。
三、施工工期。
1、本工程计开工时间：________________。
2、本工程预计完工时间：______________。
3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。
四、工程支付。
五、工程质量。
1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量。
2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理。
3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负。
4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木个月，其间发生的费用由乙方负担。
六、甲方责任。
1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。
2、协调好各专业与绿化施工之间的关系，如因甲方协调出现问题停工或延误工期，造成乙方损失由甲方负责。
3、工程竣工后组织工程验收，并按合同约定审定竣工结算。
4、按合同约定支付工程款。
七、乙方责任。
1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。
2、现场施工中，如有设计及品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施。
3、乙方需办理好施工的一切相关手续，服从当地政府主管部门的监督和管理，费用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作。
5、施工应服从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳，施工用水、电费用由甲方承担。
6、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故，概由乙方负责。
7、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护。
8、全部工程完工后，乙方负责清运绿化所产生的垃圾，做到工完场清。
八、材料的供应。
1、工程所需的苗木由乙方自行采购，到现场后，必须经甲方检查，确认符合设计。
2、工种所用材料，必须先向甲方提供样品及各种资料，经甲方检查，确认符合设计要求后，才能进场。进场后，必须及时向甲方报验，经检查合格后，才能施工。
九、工程质量检查验收。
施工质量等级验收评定执行当地《园林绿化工程质量检验评定标准》有关规定，本园林绿化工程施工质量要求能满足上部苗木正常成活为质量标准，其园林绿化标准达到预期设计的效果。
十、违约。
1、违约的处理：合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。
2、违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成的损失，除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
十一、养护。
1、乙方派人负责对本工程进行为期两年的免费养护工作。
2、乙方应向甲方递交两年养护期的《绿化工程养护计划书》。
十二、其他约定
1、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成时可向当地仲裁机构申请仲裁，仲裁结果为最终结果。
2、本合同一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力，双方法定代表人签字盖章后可生效。
甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：____________
法人代表：_________________法人代表：_________________
_______年______月________日_______年______月_______日
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工程名称：
工程地点：
建设单位： (以下简称甲方)
施工单位： (以下简称乙方)
经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行 园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式：
1、工程内容包括：
2、按包工、包料、包工期、包质量的方式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价：
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化 程造价定为包死价人民币 元(含税金)。
三、付款方式：
1、双方签订合同后，回填土拉至工地，甲方付给乙方10%工程款。
2、栽植完毕甲方付20%工程款给乙方，三个月内甲方付给乙方60%工程款，余款10%工程款待养护期满一周内一次性付清。
四、工期：
1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期年
3、竣工日期年
五、双方责任：
(一)甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
3、提供水源。
(二)乙方责任：
1、按施工图纸、现场变更及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率95%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
六、乙方不得将此工程转包给第三方，如发现乙方存在转包行为，甲方有权终止合同，损失由乙方自负。
七、本合同一式两份，双方签字盖章后生效，双方各执一份，具同等效力。
八、合同签定日期：年
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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承包方（已方）：_________
经公开招标，甲方将_________绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
1、工程地点：_________。
2、工程总造价：_________万元（大写__________）。
3、工期
乙方确保在_________年_________月_________日开工，于_________月_________日完工，工程标准达到合格_________级。
4、开工准备
甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付
苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的1/3；半年后经复验合格，再付合同价的1/3；工程初验后15个月经验收合格，按审计决算付清余款。
6、工程质量
（1）所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；
（2）施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；
（3）乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；
（4）乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求
（1）大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮；
（2）栽植后及时封堰浇透水；
（3）及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长；
（4）苗木要及时防治病虫害；
（5）苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；
（6）乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木_________个月，养护标准达到_________，其间发生的费用由乙方负担。
8、违约责任
甲方责任：
（1）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。
（2）甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任：
（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。
（2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款_________元。
9、甲乙双方因合同发生争议，向___________的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_______________人民法院起诉。
10、合同的生效与终止
本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后条款终止。
11、合同份数
本合同一式_________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执____份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
12、本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：_________
______年____月____日
签订地点：_________
乙方（盖章）：_________
______年____月____日
签订地点：_________
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发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
签订时间：
依据《_合同法》及国家有关工程承包条款的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
第一条 项目工程
一、工程名称：湖北金环化纤股份有限公司绿化工程
二、工程地点：湖北金环化纤股份有限公司
三、承包范围和内容
(一)设计图纸范围内和施工招标图纸、答疑的一切内容。
(二)下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分，即：
1、本合同及附件
2、投标书及投标报价表
3、施工图纸
4、标价的工程量清单
5、构成本合同组成部分的其它文件
(三)上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。
四、工程造价：以乙方投标中标价元(大写： 贰佰叁拾叁万肆仟叁佰柒拾元整)。
五、工期要求
(一)根据工程量和甲方要求，双方商定工程总工期为180日历天。
(二)开工前，乙方3天内向监理方，甲方发出开工申请书，并报送施工进度计划和施工组织设计，监理下达开工令后方可施工。
第二条 工程质量
一、工程质量等级：优质工程
二、乙方必须严格按照施工图纸、技术要求和国家相关施工规范进行施工并接受甲方、监理及质量监督部门监督。
三、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：
1、乙方提供的植物必须符合程预算书清单规定的规格和植物种类，并经甲方和监理验收后，方可用于施工。
2、隐蔽工程必须经甲方、监理方认可后方可进行下道工序。
3、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保养及养护，质量保活期以验收竣工之日起24个月。
第三条 工程价款的支付与结算
1、乙方按照设计图纸及建设要求完成全部工程后，经监理、监督和甲方有关人员初验合格并经监理签证之日起15天内，甲方付给乙方30%工程款。乙方要按照设计图纸完成全部工程，并提供管理和养护处植36个月详细计划和方案。
2、6个月后，甲方再付给乙方50%工程款。
3、12个月后，经甲方组织监理、监督等部门验收后苗木成活率及苗木保存率达到100%以上，草坪覆盖率达99%以上，其它设施完好并经监理签证的后，甲方再拨付乙方10%工程款，剩余10%工程款作为该工程的保修资金。养护期满后给予拨付。
第四条 工程质量及验收
1、工程质量必须符合_行业标准--城市绿化工程施工及验收规范CJ/T82-99的规范标准。
2、乙方进行施工必须严格执行国家现行的施工规范和质量验收标准，工程竣工后由甲方组织设计、监理等单位共同验收，工程应达到优良工程标准。
3、工程竣工后，乙方需提供以下竣工资料：
(1)土壤水质化验报告;
(2)施工过程中间验收记录;
(3)设计变更文件;
(4)竣工图和竣工报告;
(5)施工总结报告。要求：整理成册，壹式贰份、并确保资料齐全、准确、完整。
4、质量保活期计划应包括以下内容：
(1)清除杂草并及时进行修剪、整形;
(2)质量保活期范围内无垃圾、无旱象、无病害虫、无缺株断档、植物生长旺盛。
第五条 补栽维修措施
无论在工程施工期或质量保活期内，如果本工程中发生丢失、损害、监理工程认为需进行补栽维修以确保工程质量，经通知乙方后乙方无能力或不愿立即进行此类工作时，甲方有权雇佣其他人员实施监理工程师认为必要做的工作，并支付有关费用。该费用由监理工程师与甲方协商后按预算价确定款额，由甲方向乙方索回，或有甲方在应付或到期应付给乙方的款项中扣除，监理工程师应就此通知乙方，并抄送甲方。
第六条 质量保活期
质量保活期自验收签字之日起开始计算。在此期间，凡因种植及施工质量问题，由乙方负责进行保修，如属甲方原因延迟工期或推迟验收，则质量保活期计算日为验收后开始计算。
第七条 服务承诺
在施工及养护过程中乙方提供24小时值班电话，当甲方代表或监理工程师发现问题话通知乙方后，乙方应派人员在24小时内赶到现场进行处理，并做好处理记录。
第八条 其它事项
1、乙方进入施工现场后，由甲方会同监理单位对乙方所列机具、技术人员配备清单进行核实，乙方在施工过程中不得随意更换投标时承诺的技术负责人和主要施工人员。
2、本工程不得转包、确需分包时，应征得甲方同意。
3、乙方要制定安全施工实施细则，确保安全施工。乙方对施工中发生的(包括不可预见)人身伤亡及其它事故负全部责任。
第九条 违约责任
乙方责任：
一、工程质量达不到合同规定的要求，应无条件返工并承担由此造成的一切费用。
二、不能按合同规定的工期完成工程时，每延期一天支付给甲方5000元违约金。
甲方违约：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，竣工日期可以顺延。
二、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其它问题，甲方承担责任。
第十条 合同纠纷解决办法
一、有甲、乙双方协商解决。
二、协商不成，有仲裁委员会或向合同签订地人民法院起诉。
第十一条 附则
一、本合同一式叁份，甲方持贰份，乙方持一份。
二、本合同自双方代表签字加盖双方公章即日生效，工程质量保活期满经验收符合要求结清工程款后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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施工单位：(以下简称乙方)
依据《_合同法》、《_建筑法》及其它有法律、法规关和规章，本着互相协作、紧密配合，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工事项，签订此合同以共同遵守。
一、工程内容及承包方式
1、工程名称：________________
2、工程地点：________________
3、工程内容：________________
4、承包范围：________________
5、承包方式：________________
6、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格型号：________________
二、合同价款
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按照《河南省市政工程单位综合计价》标准计价取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行。
工程造价暂定为人民币________万元
三、合同工期
1、本工程总工期____天(日历从开工之日算起)；
2、开工日期：____年____月____日
3、竣工日期：____年____月____日
四、付款方式
1、合同签订后，甲方支付工程造价的____%给乙方作为工程预付款；
2、工程完工甲方初验合格后付款____%，余款待保养期满(三个月)，甲方验收合格后十天内一次付清。
五、质量标准
工程质量标准：________________
六、双方责任
(一)甲方责任
1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作使施工场地具备施工条件；协调处理工程建设的内、外部关系，减少对工程建设的干扰因素，保证工程建设的顺利实施；
2、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证；
3、将施工所需水、电、通讯等线路从施工现场外部接至施工现场，保证施工期间的需要；
4、组织施工单位、设计单位进行图纸会审及设计交底；
5、对工程中出现的施工图纸问题及时处理，以利乙方工作的连续性；
6、组织工程竣工验收，并按合同规定办理工程结算。
(二)乙方责任
1、按照国家有关技术规范和园林绿化工程技术操作规程及其施工图纸组织施工；
2、承担绿化完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率。
3、搞好施工现场的安全和文明施工管理；
4、及时做好施工过程中的各种资料，材料的报验工作；
5、对施工图纸有错误或不合理的地方，及时以书面形式反馈给甲方，由甲方研究处理后再行施工；
6、工程竣工后，清理现场，做到人走场清
七、双方约定
1、如遇下列因素，合同价款进行调整：
1)工程设计变更；
2)工程现场签证；
3)发包人委托承包人承担的工作；
4)因发包人原因，造成承包人费用的增加。
2、工程变更
工程中发生的一切变更，双方应及时履行签证手续；并作为补充结算款项。
3、本合同未尽事宜，甲乙双方本着实事求是、公平的原则及时协调，并以补充协议明确。
八、合同争议
双方约定，本着互利互惠的原则，双方友好协商解决。
九、合同生效与终止
本合同一式份，双方代表签字加盖双方公章或合同专用章即生效，各执____份，具有同等法律效力；
工程竣工验收合格、结算工程款后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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乙方：____________(以下简称乙方)
为美化_______________环境，适应开发需要，____________绿化改造工程由乙方负责，现双方就相关事宜达成如下协议：
一、工程期限：自20______年____月____日至20______年____月____日
二、养护期：自竣工验收后一年
三、工程地点及内容：__________________
四、工程造价及结算方式：
(1)工程竣工验收合格后按实结算。
(2)付款方式：
1、竣工验收合格后付总工程款的60%。余款工程养护期结束甲方验收合格后一次性付清；
2、必须到______地税局作项目登记；
3、工程发票必须到______地税局代开或者提供由______地税局盖章确认的税款缴入______金库的完税证明。
五、安全施工：施工单位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必须的安全防护措施，施工过程中产生的垃圾需及时清运，如乙方在施工过程中有安全事故发生，甲方不负任何责任，一切经济费用均由乙方负担。
六、本合同一式五份，甲方三份，乙方两份，经由双方签字盖章后生效，合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表(签字)：代表(签字)：
日期：____年____月____日
绿地集团合同范本9
施工单位：(以下简称乙方)
根据《_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，以及建设工程施工合同的有关条款，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程基本情况
工程名称：________________
工程内容：报价清单所列
第二条工期
自甲方通知施工之日起20日内。工程养护期：一年(____年____月____日起至____年____月____日止)。
第三条工程质量等级
按照国家[城市绿化工程施工及验收规范]、[建筑安装工程施工及验收规范]该工程验收达到合格标准，绿化成活率达到95%以上，养护期满，交工验收时成活率达到100%。
第四条承包方式及合同价款
承包方式：包工包料，一次性包死。合同总价为_____元整。清单附后。
第五条付款方式：
进场支付该单项工程总额____%的工程款。标段工程全部结束后，壹周内扣除____%质保金外，甲方要向乙方支付全部工程款。养护一年期满后，十五天内，甲方须进行工程交工验收，验收结果达到合同规定的质理标准后，十五日内甲方向乙方付清工程质保金。
第六条合同的生效与终止
合同签订后生效。甲方全部付款完毕，乙方养护期满合同终止。
合同签定时间____年____月____日
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
