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窗户喷漆合同范本11、本工程整体施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，损失由乙方承担。2、严格按照设计图纸规范，颜色选用按设计图纸为依据，材料选用市场一线品牌，如xx等。3、乙方在施工过程中...
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1、本工程整体施工质量必须符合国家相关规范规定及甲方施工技术交底的要求，如验收不合格，必须无条件返工，损失由乙方承担。
2、严格按照设计图纸规范，颜色选用按设计图纸为依据，材料选用市场一线品牌，如xx等。
3、乙方在施工过程中，应高度注意安全生产和文明施工，及时清理落地灰，做到工完场清，服从现场管理人员的指挥。如乙方不按要求清理，甲方有权安排其它班组人员清理，人工工资按200元/日扣除。
4、服从甲方的安全、文明生产的统一管理。服从甲方各项规章制度，杜绝不文明行为和盗抢事件的发生，如果发生则按甲方的处罚制度严格执行。
5、自身施工作业面、材料堆放地及堆放地至工作面通道内的文明施工，必修做到工完场清。
6、乙方应认真按照图纸、施工质量检验标准、规范以及甲方技术交底、工程部要求、地方验收标准和施工安全操作规程组织施工，并对工程的施工技术、质量标准、工期进度、安全生产和文明施工全面负责，确保各项指标的实现。
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乙方根据产品加工周期和甲方进度要求安排生产，月末甲方将对其月度进行执行情况进行考核，当交货及时率＜98%，每低于1%处罚款500元。
交货及时率=（月度总计划数量－未交货数量）/月度总计划数量×100%，
产品加工质量要求，乙方应做好全过程的控制，符合甲方客户提供的产品质量检验标准或相关国家行业标准，并最终以达到客户认可为验收条件。
产品质保期：质保期根据甲方客户要求，时间自乙方入库日开始计算。在质量保证期内，由于乙方产品质量造成甲方客户提出返修、退货、索赔质量问题，乙方应承担一切费用及损失，具体详见《供应商质量保证协议》。
质量保证期内在甲方应付乙方账面上必须保留10万元作为质量保证金，产品质保期到期后一个月付清。
由于甲方原因产品在组装、运输中所造成油漆损伤，其修补费用由甲方承担。
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第二十七条 订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，可以变更本合同相关内容。
第二十八条 经甲乙双方协商一致，本合同可以解除。
第二十九条 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同。
（一）在试用期间，被证明不符合录用条件的；录用条件为：
（二）严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；
（三）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
（四）同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成甲方工作任务造成严重影响，或者经甲方提出，拒不改正的；
（五）以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使甲方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；
（六）被依法追究刑事责任的。
第三十条 下列情形之一，甲方可以解除本合同，但应提前____日以书面形式通知乙方本人：
（一）乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的；
（二）乙方不能胜任工作。经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
（三）双方不能依据本合同
第二十七条规定就变更合同达成协议的。
第三十一条 甲方依照企业破产法规定进行重整的；或者生产经营发生严重困难的； 或者企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的； 或者其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的，经提前____日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见，并向劳动保障行政部门报告后，可以解除本合同。
第三十二条 乙方有下列情形之一，甲方不得依据本合同第三十条、第三十一条终止、解除本合同：
（一）从事接触职业病危害作业未进行离岗前职业健康检查或者疑似职业病人在诊断或者医学观察期间的；
（二）患职业病或因工负伤达到国家规定不得终止解除劳动合同等级的；
（三）患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的：
（四）女职工在孕期、产期、哺乳期内的；
（五）在甲方连续工作满________年，且距法定退休年龄不足________年的；
（六）担任集体协商代表在履行代表职责的；
（七）符合法律法规、规定其他情况的。
第三十三条 有下列情形之一，乙方可以书面通知甲方解除本合同，甲方应当支付乙方相应的劳动报酬并依法缴纳社会保险。
（一）甲方未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；
（二）甲方未及时足额支付劳动报酬的；
（三）甲方未依法为劳动者缴纳社会保险费的；
（四）甲方的规章制度违反法律、法规的规定，损害乙方合法权益的；
（五）甲方因《劳动民法典》第二十六条规定的情形致使劳动合同无效的；
（六）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
第三十四条 乙方解除劳动合同，应当提前____日以书面形式通知甲方。
第三十五条 本合同到期，劳动合同即行终止。甲乙双方经协商同意，可以续订劳动合同。
第三十六条 本合同期满后，双方仍存在劳动关系的，甲方应与乙方及时补签或续订劳动合同，双方就合同期限协商不一致时，补签或续订的合同期限应从签字之日起不得少于____月。
第三十七条 订立无固定期限劳动合同的，出现法定终止条件，本合同终止。
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1、甲乙双方约定劳动合同履行范围：善水湾二期三标室内粉刷墙面，砼天棚梁柱面批腻子、局部公用用部分涂料每2层验收批,没有经验收合格禁止进入其他楼层幢号施工。
2、施工定价含基层批腻子材料、小型工具、锹、灰桶、刮靠尺等，材料水平、垂直运输，垃圾清运，成品保护等费用。
3、施工单价:
1)、水泥砂浆粉刷面层批腻子打磨：单价元㎡。
2)、砼天棚、梁、柱结构面批腻子(第一遍黑水泥浆甲方提供黑水泥)、打磨、阴阳角调直、砼天棚纠偏：单价元㎡。
3)、外墙天棚、梁、柱面批腻子刷外墙乳胶漆(第一遍黑水泥浆甲方提供黑水泥)、打磨、阴阳角调直、砼天棚纠偏：单价元㎡。(外墙乳胶漆甲供)
4)、地下室批防水腻子刷底涂、面涂乳胶漆单价13元㎡。(底涂和面涂料乳胶漆由甲方供应，基层防水腻子必须合格证)
5)、面层滚刷乳胶漆单价元㎡。(乳胶漆甲供)
4、室内施工2层为一个验收批，每2层施工完成经质量员，监理验收签认后方可下4层工序施工。不符合质量、工期要求施工班组必须无条件清退出场。
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1、本工程费用包括材料费、人工费、装卸费、运输费、劳保费、工器具费用、17%增值税专用发票费、保险及管理费等与合同有关的费用。
2.结算方式：工程开工前预付工程款20000元整（贰万元整），工程结束后使用三个月验收合格，付款20000元（贰万元整）、第四个月付款20000元（贰万元整）、第五个月付款20000元（贰万元整）第六个月付款19903元（壹万玖仟玖佰零叁元整），剩余15%为质保金的17630元（壹万柒仟陆佰叁拾元整）。
3、质保期：质保期为两年，两年内不允许出现裂纹和发生表面脱落现象。质保期内因乙方施工的技术和材料等因素造成的质量问题，乙方负责无偿进行修复，如影响甲方的生产及造成甲方损失，甲方可根据损失情况扣除质保金。
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发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
按照《_合同法》和《_建筑法》及当地有关规定，结合本工程具体情况，甲乙双方共同订立本合同，并共同遵守本合同附件及本合同规定的如下条款。
一、工程名称
_________工程
二、工程地点
_________
三、承包内容及方式
1、承包内容：室内顶面批灰及其乳胶漆(面层乳胶漆由甲方提供)。
2、承包方式：包工包料(面层乳胶漆甲供除外)，乙方必须对合同工程内容的造价、质量、工期及安全生产、文明施工、社会治安、社会保险等实行全面承包。
四、合同总价
合同总价暂定为人民币壹万叁仟捌佰元整(13，)。竣工后按实际工程量(净展开面积)及下表每平方米单价进行总价款调整(由甲方现场负责人审核确认)。
五、付款方式
合同签订后三天内，甲方预付合同总价的30%，余款在施工正常的情况下，每月按进度支付至进度款的50%，竣工验收合格后一个月内付清。
六、施工工期
_________年_________月_________日前施工完毕。
七、质量要求、等级
符合国家有关施工验收规范及甲方现场负责人提出的质量要求。阴阳角通直、墙顶面乳胶漆光滑均匀，其中乳胶漆施工含批腻子三道，刷乳胶漆三道。
八、辅材要求
乙方保证批灰所用胶水为_________胶水。
九、甲、乙双方负责事项
1、甲方负责事项
A.清除室内影响施工的障碍物，并向乙方提供施工过程中所需的水、电等设施接驳点。
B.乙方在施工过程中，甲方负责协调其他工程的配合关系。
2、乙方负责事项
A.乙方负责所有墙面、顶面批灰、面层乳胶漆及油漆等工作。
B.遵守甲方的工地管理制度。
C.严格按照施工图进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
D.配合甲方做好其他施工方面的协调工作。
十、验收
工程完成后，乙方须负责本合同工程内容的保护和清洁工作，直至验收合格交付给甲方为止。在施工过程中，如建筑结构、成品或其它设备被损坏，乙方将要负责修理或赔偿损失。
十一、保修期
1、保修期为甲方验收合格后满_________年。
2、在质保期内由于施工质量引起的问题，均由乙方负责在48小时内予以修复。
3、因使用方使用不当或人为损坏的，乙方在接到使用方通知后需在48小时内到现场并根据使用方要求按时修整完毕，由此发生的费用可与使用方协商解决。
十一、违约责任
1、甲方的违约责任
甲方逾期付款的，应按照国家有关法规支付违约金。
2、乙方的违约责任
根据甲、乙双方共同确认的施工进度计划，因乙方原因，工程拖延不能按时完工，从超过日期之日算起(以甲方现场负责人发函日为准)，每延迟一天，乙方须赔偿甲方本合同总造价的_________‰作为违约金，以此基数累计，直至该项工程内容完成为止。(传真件视为有效文件)
十二、不可抗力
不可抗力是指_合同法所列举的不可抗力。不可抗力一旦发生，证明文件由法律规定部门签署，并由双方协商合同逾期履行和如何继续履行的方法，在此情况下，一方不能向另一方要求损害赔偿。
十三、合同争议
本合同如发生争议，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成双方均可向合同签订地点的人民法院提起诉讼。
十四、合同生效
合同执行期内，甲乙双方不得随意变更或解除合同，合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。本合同经甲乙双方签名盖章后生效。
十五、合同份数
本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
十六、合同签订地点及日期
1、合同签订地点：杭州
2、合同签订日期：_________年_________月_________日
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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担保方：_____(以下简称担保方)
甲_____方：_____(以下简称甲方)
乙_____方：_____(以下简称乙方)
为明确在施工过程中的权利、义务和经济责任，并能保质、保量、按期安全的完成本施工任务；根据《_合同法》、《_建筑法》及相关法律、行政法规；结合本工程实际情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经三方充分协商，就美美别郡3#楼工程外墙保温工程、外墙涂料工程的施工事项达成一致，订立本合同如下条款，三方共同遵守履行。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、地理位臵：
3、工程范围：
4、工期要求：按照总包单位施工进度计划执行；
5、工程数量：以最终结算为准；
6、工程内容：依据本工程的图纸及建设单位提出的要求，结合《外墙外保温建筑构造》10J121图集，及其它设计要求进行本工程的外墙保温施工、外墙涂料施工，包括材料现场搬运、产品保护、检测、竣工后维修、保修等工作内容。
二、承包单价及方式：
1、工程造价：按平方米单价一次性包死，此费用已包含保温板施工、外墙涂料施工主材、辅材、人工、机械、运输、保管、所有材料复试检验及保温系统拉拔试验所需费用等一切费用，不包括建设单位支付给甲方的乙方现场施工所需的水电费、堆放场地费、垂直运输及施工配合费用。
外墙保温系统综合单价：_____元/m2(大写：_____)；
外墙涂料综合单价：_____元m2(大写：_____)
2、施工部位根据图纸要求结合现场实际测量情况，经双方核定数据为准。
3、承包方式：
4、保温系统所有材料性能检测费及拉拔试验等检测费、消防验收及节能验收所需费用由乙方承担。
三、材料选用及要求：
四、付款方式：
五、质量要求：
1、所有材料均由乙方按合同要求自行采购，在施工过程中，经过每个工序均要报工程监理部门检查，合格后方可进行下一道工序。每次检查或抽查，乙方应积极给予配合，且质量均应达到国家标准、设计要求、厂家提供数据指标与样品标准等方面要求。
2、施工方案依据国家有关标准执行。
3、质量标准须经甲方及相关部门按有关评定标准进行评定，并且达到优良。
六、职责
1、甲方职责：
1)、负责协调乙方施工所需的材料堆放场地、施工使用的电源、垂直运输设备等。
2)、负责监督及协调总包范围内的下属单位造成的成品或半成品的损坏处理。
3)、负责协调各相关部门的关系，组织办理施工中的相关签证手续、竣工验收、结算等。
4)、对乙方进入施工现场安装全过程进行监督，对不符合国家标准的操作，有权责令停工，返工，返修，由此造成的损失由乙方自负。
5)、对乙方的质量，工程进度进行监督，如乙方的质量，工程进度不能达到合同的约定，或存在私换材料等行为，甲方有权终止合同。
2、乙方职责
1)、乙方必须提供相应的资质证明、营业执照等手续上报监理进行资格审验，并留存复印件备案，并办理好外墙保温工程的有关手续。
2)、乙方进入施工现场后，应服从甲方现场安排，并与其它各道工序施工密切合作，遵守现场的一切管理制度及安全操作规程，保证安全文明施工。现场要有一名专业技术人员保持联系、沟通，积极主动和建设单位监理、甲方等协调好关系。
3)、在施工过程中及时办理各阶段报验手续，编制好完整可行的分包技术资料，及时向甲方、监理上报施工方案，经审核后严格按方案组织施工，在指定的日期内将完整资料移交监理及甲方进行综合汇编。
4)、乙方应保证产品质量达到合同约定的质量标准，若达不到要求的，无条件返工至合同约定。若对甲方产品造成损失，按损失双倍向甲方赔偿。
5)、与乙方相关的责任及费用全部由乙方承担。
3、担保方职责：
1)、对乙方外墙保温施工、外墙涂料施工使用材料全过程进行监督、检查，对乙方不符合国家有关标准和招标文件约定的材料、制作及安装质量，有权责令乙方材料退场，有权责令其停工、返工，并保留追究因乙方返工等造成损失的权利。
2)、要求乙方及时上报相关技术资料，进行有关检验与验收。有要求按计划给予配合的权利，并有追究因乙方不能按计划配合，给甲方造成工期延误等相关损失的权利。
3)、对于乙方要求支付的工程款，有权根据乙方工程完成进度、质量等实际情况，在担保方按合同约定支付工程款的前提下，监督工程款的支付与结算。
七、工程质量与验收
乙方使用材料必须符合合同约定，并有合格证、检验报告，进场材料、半成品须及时进行报验；材料性能检验由乙方在监理见证取样下送有资质单位检测，施工过程中乙方及时申请甲方、监理等单位进行隐蔽工程验收等，安装完工后及时组织竣工验收，工程质量必须达到合格标准。
八、安全、文明施工
乙方必须在施工现场设一名专职安全员，严格按照施工现场及国家有关安全文明施工规定施工，承担由于自身原因造成安全事故的一切责任和损失，乙方开工前应办理好施工人员劳动意外伤害保险等劳保统筹。
九、其他
本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方、担保方各执壹份。自各种资审材料备案齐全、经叁方代表签字盖章之日起生效，工程验收合格交付使用结算完毕后自然失效。未尽事宜，甲、乙、担保方叁方按平等、协作的原则，协商解决。
甲方：_____乙方：_____担保方：_____(公章)
日期：_____年_____月_____日_____年_____月_____日_____日期：_____年_____月_____日
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甲方：(以下简称甲方)
乙方：（以下简称乙方）
为了保证工程质量，按时完成施工任务，根据《_合同法》的相关规定、本着自愿、平等的原则，经甲乙双方友好协商，特订立如下合同：
一、工程地点：
二、工程内容：
三和爱汀府 楼内墙腻子、乳胶漆、外墙涂料工程，室内首先用堑子打掉高出部分和其它杂物，然后用水泥、大白粉、胶水补平，再括两遍腻子粉，室内外要求墙面、顶棚平整光滑，阴阳角线条分明顺直。楼梯间做法和室内一样，只是另加刷两遍白色乳胶漆（普通乳胶漆立邦或紫荊花牌）。
三、承包方式：由乙方包工包料。
四、工程价格：
1. 室内腻子为每平米_________ 元。
2. 楼梯间地下室乳胶漆为每平米_________元（乳胶漆甲方提供）。
3. 高层外墙涂料为每平米_________ 元（乳胶漆甲方提供）。
4. 多层外墙涂料为每平米 _________元（乳胶漆、立邦或紫荊花牌甲
方提供）。
5. 电梯厅吊顶防火涂料_________ 元/平方（吊顶抗裂缝处理、不含防火涂料）。
五、付款方式：
按施工进度付款，每月二十五日左右按完成工程量的70%付款一次，工程完工后付到工程款的75%，剩余款项竣工验收合格后二个月内付到工程款的95%，其余5%作为质保金一年后一次性付清。
六、工程期限：
本工程从_________ 年 _________月_________ 日开工至_________ 年_________ 月 _________日竣工。（如甲方原因或自然灾害，工期顺延）。
七、质量与施工技术要求：
1、涂料工程的等级和产品的品种应符合设计要求和现行国家有关标准的规定。
2、涂料进场应有产品质量证明文件（合格证），应使用行业推荐的产品和环保型产品。
3、涂料工程的基体或基层的含水率：混凝土和抹灰表面施涂水性和乳液涂料时，含水率不得大于10％。
4、涂料干燥前，应防止雨淋、尘土玷污和热空气的侵袭。
5、涂料工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。腻子干燥后应打磨平整光滑，并清理干净。外墙、及厕所等需要使用油漆、涂料的部位，应使用具有耐水性能的腻子。
6、涂料的工作粘度或稠度必须加以控制，使其在施涂时不流坠、不显刷纹，施涂过程中不得任意稀释。
7、双组份或多组份涂料在施涂前，应按产品说明规定的配合比根据使用情况分批混合，并在规定的时间内用完。所有涂料在施涂前和施涂过程中均应充分搅拌。
8、采用机械喷涂时，应将不喷涂的部位遮盖，以防玷污。
9、成品材料或半成品（包括施涂现场配制的）均应有品名。
10、外墙涂料应使用具有耐碱和耐光性能的颜料，腻子为干粉成品双组份腻子配合比应符合国家标准的规定。
11、外墙涂料工程分段进行时，应以分格缝、墙的阴角处或水落管等为分界线，同一墙面应用同一批号的涂料。
12、施工工序：清扫→补缝隙→满刮腻子→磨平→刷底封闭→打磨→第一遍涂刷→第二遍涂刷→直至验收合格。
13、涂料正式施工前，应先做出样板间（块）经建设、监理和施工三方共同验收一致通过后方可正式施工
八、甲方责任：
甲方提供正常供水、供电、协调各方面的关系，保证资金到位，按时发放工资，如工程款未按时到位，造成工期延误由甲方负责。
九、乙方责任：
乙方人员服从甲方管理，遵守工地的各项规章制度，不偷工减料，按规范施工保证工程质量，按时完成施工任务，如达不到质量和进度要求，造成返工一切损失由乙方负责，并处相应款罚。
十、安全责任：
乙方按有关规定，对人员定期进行安全常识教育和学习，认真开展班前安全交底，采取严格的安全防护措施。若由于乙方自身安全措施不力造成安全责任事故一切责任和因此发生的费用由乙方自行负责（安全帽、安全带由乙方自备）。由于其它原因本着谁违规谁负责以及责任大小来处理。
十一、未尽事宜，双方协商解决。
此合同一式两份，甲乙双方各执壹份，签字生效，并具法律效应。
甲方： 乙方：
签约代表 签约代表：
年 月 日 年 月 日
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1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，自工程竣工验收之日起，为期_____年。
2、保修期间，由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。
3、保修内容均采用修复形式，只对油漆涂料负责，不承担其他连带责任。
4、在保修期内，乙方应在接到通知后，确认是保修范围内的_____个工作日内派人修复。
5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素（自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因）所产生的结果不属于保修范围。如须乙方维修，则材料和人工费用均由甲方负责并承担。
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1、 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失
2、 未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用
3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票
4、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失
5、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性
6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场
7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程
8、 乙方应做好对施工完成的成品保护工作
9、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除
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甲方职责：
1、负责现场统一指挥，各班组上岗前，甲方组织劳资质安对乙方进场人员进行企业规章制度、施工规范操作规程、工艺标准、安全生产、安全操作、文明施工等技术交底。制定工程进度及工作安排，原材料负责运至工地。
2、提供乙方进场施工的各生产、生活条件，并办好暂住证。
3、提供乙方原材料及施工电源，配合班组处理其它班组的协调工作。
乙方职责：
1、督促作业人员严格遵守安全操作规程与项目部制定的各项制度，不得违章作业，不得违法乱纪，否则采取经济制裁。
2、乙方进场施工之前，必须事先购买人身意外伤害保险，如未购买人身意外伤害保险，所发生的人身安全事故慨由乙方承担。
3、严格按设计图纸及施工规范进行施工，配合甲方及施工部测量放线，认真执行甲方指定的工作计划及安排，指定4名以上现场负责人必须长驻工地，承包人必须按时参加每周工作协调会，否则采取处罚措施。
4、及时制定材料计划，合理利用原有材料不浪费。对所需材料提前一周向项目部申请，并用文字的形式呈给专项施工员审核。
5、必须随时接受甲方、监理方、建设方的检查，并为检查提供方便，对不符合要求工序或部位须按甲方、监理方、建设方或质监员的要求返工整改，并承担一切返工和整改费用。
6、必须保证施工质量，每道工序施工完工后，必须经甲方、监理、建设方检查合格后方可进入下一道工序施工。
7、听从甲方委派的现场管理及技术人员的统一指挥，无正当理由乙方不得拒绝接受甲方指令。
8、因工期需要，晚上加班乙方必须无条件服从，必要时安排轮班24小时作业，做到风雨无阻，乙方必须准备充足的雨衣、雨鞋以满足雨季施工需要。
9、组织一支能吃苦耐劳、身体健康、技术过硬、遵纪守法、服从指挥的队伍进行施工，劳务人员必须是18岁以上，50岁以下的健康男性公民，必须携带身份证、计划生育证。如没有带身份证，一经查出罚款由乙方负责。
10、乙方应经常组织施工人员学习国家法律、法规、施工规范、安全操作规程，不断总结经验，提高施工技术，搞好文明施工，保证安全生产，杜绝安全事故，与其它班组共同配合协调，做好本职范围内的一切工作。
1、教育职工遵守纪律，不得有偷盗、斗殴等违法行为，不得无故到食堂闹事、围攻甲方办公室、施工员等一切违法乱纪行为。
2、乙方施工期间应加强治安、保卫意识、严格做好防火、防盗、防突发事件、防自然灾害四防工作，严格加强内部管理。
3、配合甲方办好暂住证，及时准确提供各施工人员的身份证、年龄、家庭详细地址及相关资料。
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第一条 甲、乙双方选择以下第种形式确定本合同期限：
(一)固定期限：自________年____月____日至________年____月____日止，期限为 天。
(二)无固定期限：自_______年____月____日起至法定的或本合同所约定的终止条件出现时止。其中试用期自________年____月____日至________年____月____日止，期限为 天。
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1.本合同从签署之日起立即生效。
2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份合同，具有同等效力。
3.在甲方未付清订单的所有货款前，该订单所列之货物的所有权为乙方所有。
4.已调色的`产品概不退换。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：__________________
乙方：__________________
甲方与乙方在平等、自愿基础上，经友好协商签订此协议，以资共同遵守：
一、合同概况
1、甲方希望根据下列条件委托乙方______产品，有关产品订单将按本协议规定向乙方发出。
2、乙方希望根据下列条件为甲方加工______产品，有关产品将按本协议规定完成。
3、甲方为______产品之商标持有人及享有有关产品专利权。
二、每月订单
1、甲方必须提前10天以传真方式给加工落实订单数量。订单内容指明提货时间。
2、乙方在收悉订单后，必须在一个星期内以传真书面向甲方确认订单。
3、除非双方经过同意，否则在订单被乙方确定接纳后，甲方不能中止订单而乙方必须履行订单。
4、甲方必须最迟在乙方开工前五天向乙方提供订单所需的原材料及包装材料。
5、乙方收到足够及质量合格之材料日与成品出货日不少于15天（含周六及周日）。因原材料及包装材料数量不足，质量不合格或延迟提供所需物料而造成停工或延其的一切损失由甲方承担。
三、原材料及包装材料安排
原材料及包装材料的进库（乙方之仓库）质量检验工作由甲方委派代表全权负责。
四、加工费
1、含增值税的\'加工费（包括乙方提供之原材料成本）为人民币______，于此协议签订日起计至______年______月______日，可以双方同意下，根据情况作出调整。
2、甲方将负责产品的验收工作、安排运输事宜、及支付相关运费和保险费。
3、甲方负责提供合适的原材料及包装材料，并免费向乙方运送所需原材料及包装材料，甲方自行安排处理有关材料的运输事宜，及支付相关运费和保险费。
五、技术及工艺
成品各项理化指标由甲方提供，乙方严格按照______工艺进行加工。首次加工由甲方负责加工过程中成品各项理化指标的在线检测和品质控制。乙方只要按照上述要求加工并达到附件一中的品质指标要求，乙方对产品质量即没有任何责任。产品其它质量责任则由甲方承担，除非：
1、产品含有非配方所含的其他物质；
2、产品内含有玻璃、青铁、砂子等异物；
3、产品含有配方所含物质以外或配方所含物质经过化学、物理变化生成的物质以外的其他物质；
六、付款条件
1、首次加工费，甲方在产品生产完成10日后全数汇至乙方的银行户头。
2、乙方必须在甲方付款之后三个工作天内向甲方开具增值税发票。有关知识产权、专利及商标的侵权责任。
3、非经甲方书面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商标、商号或泄露乙方为甲方的产品代加工商。
七、双方责任
乙方根据甲方确认的配方及工艺要求加工上述产品，必须保质保量、按期完成甲方的加工任务指标，甲方负责上述加工产品由原材料到所有包装品的采购，如原材料没有按生产计划到位而影响生产，甲方将负全部责任。
八、协议终止
1、其中一方可提前九十天以书面形式通知对方解除此协议。
2、如任何一方违反以上条约，另一方有权根据本协议规定，提早三十天以书面形式通知对方解除此协议。
3、协议终止后，甲方必须于协议终止后五个工作天之内提走所有属于甲方之剩余的产品，原材料及包装材料，否则乙方有权自行处理有关物料。
九、协议期限
本协议从双方签字、盖章之日起计算有效期一年。经双方协商同意，可以补充协方方式延长协议期限。
甲方：__________________
乙方：__________________
签订日期：______年______月______日
甲方（订货方）：_____
乙方(供方)：_____
甲方因工程需要，向乙方订购加工一批石材，根据^v^合同法及其他有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上达成如下协议：
第一条甲方向乙方订货的。
第二条质量验收：
1、乙方必须在货到前向甲方提供该批产品的合格证书并加盖乙方货厂家的鲜章。质量等级证书和质量检验报告书，经甲方和业主检验合格后再进入施工场地(可先提供传真件);
2、石材的质量必须符合能适合建筑室内装饰的行业标准。
3、产品送达至合同约定地点后，甲方有权对产品的数量、品种、型号、规格、颜色、外观质量进行检验，经检验不合格的甲方有权拒收。乙方应在3日内按甲方要求重新提供产品，乙方承担费用及工期延误的损失。甲方对产品的签收不视为对乙方提供的产品质量的.认可，只有在工程竣工验收合格后，才能视为产品质量符合要求。
第三条货款结算及支付：_____
1、实际数量按甲方提供尺寸，货到现场后，实际收方计算为准。
2、运输途中损坏由乙方负责。
3、货款支付：_____
(1)本合同签定后预付定金￥50000元;(大写)：_____伍万元整。
(2)工程完工后，经验收合格，甲方付至结算款的95%，剩余5%工程款作为质保金，保修期2年满后甲方内无息返还。
乙方应于办理首次付款前提供全额发票及银行账户、付款资料。
第四条交货时间
首批货乙方应于20___年元月15日将货运至甲方施工现场。
全部货必须在20___年元月20日运到现场。到货品种的顺序乙方应与甲方现场施工人员协商，乙方供货时间应不影响工程的进度。
第五条甲、乙双方责任(一)乙方的责任
1、必须向甲方提供产品合格证书、新产品检验报告书、新产品等级证书等相关资料。
2、产品花色、品种、质量不符本合同规定时，乙方应负责包退、包换，由于上述原因延误施工时间，乙方应付甲方每天1000元违约金。
(二)甲方的责任：_____
1、甲方如中途变更产品花色、品种、质量(增加品种和数量除外)，应与乙方协商调整。
2、甲方如中途退货，应事先与乙方协商，如乙方还未加工的部份，乙方应予退货。
第六条本合同所订一切条款，甲、乙双方任何一方不得擅自变更或修改，如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝发货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第七条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，申请仲裁机构或向人民法院起诉。
第八条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第九条本合同甲、乙双方签字盖章后生效，并壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方：_____乙方：_____
____年____月____日
发包方：
承包方：
经甲、乙双方共同协商，甲方将位于 矿山发包给乙方开采经营，具体协议如下：
一、承包期限为十年，从 至 止。
二、承包范围：
三、承包金额及付款方式：第一年 元，以后每年在前一年承包金的基础上增加 元，矿山承包加工合同签订时支付第一年承包金，以后每年 月 日支付当年承包金。
四、甲方的责权利：
1、矿山承包加工合同签订后，将矿山交付于乙方开采，保证承包范围内的矿山不受他人干涉。
2、提供通往矿山的车辆通行道路，保证乙方运输车辆正常通行。
3、按规定收取承包金。
4、乙方经营过程中，需要依法办理相关证照时，及时提供有关资料配合乙方办理。
5、负责期满后收回的矿山的复垦治理。
五、乙方的责权利：
1、依照国家政策、法律法规在承包范围内开采、经营。
2、独立自主经营，自负盈亏，不受非法干预。
3、保证生产安全，杜绝安全事故发生。
4、在承包期内若转包他人的应报甲方备案。
5、矿山承包加工合同期满未开采的矿山交付于甲方。
六、矿山承包加工合同期满，甲方继续发包的`，同等条件下，乙方享有优先承包权。
七、违约责任：
1、甲方单方终止矿山承包加工合同的，除赔偿对方的全部损失外，另按矿山承包加工合同总额的20%赔偿对方违约金。
2、乙方不按期交纳承包金的按日万分之五赔偿对方违约金。
八、未尽事宜，依照《矿山承包加工合同法》、《矿产资源法》的有关 执行，并可签订补充协议，效力同等。
九、本矿山承包加工合同一式二份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效，共同遵守。
甲 方： 乙 方：
法人代表： 法人代表：
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
根据_《合同法》及有关规定，为明确双方的权利和义务，奉着诚信自愿，平等互利的原则经双方协商一致签订本合同。
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甲方：
乙方：_________工程有限公司
甲方因工程施工需要，将工程的油漆分项工程承包给乙方施工。为了明确双方权、责、利，保证工程施工顺利进行，为社会提供高品质的建筑产品。特制订以下合同条款，双方必须信守执行。
>一、适用法律法规：
国家有关法律、法规及规范性文件均对本合同具有约束力。
>二、工程名称：
工程地点：
施工工艺要求：_________ ，漆膜厚度必须符合国标。
备注：质量及施工标准：按国家现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。
承包方式：包工包料
工程内容包括：按图纸和实际需要。
>三、合同单价 元/㎡（税后不开票价）
合同总价：工程量暂定 _________㎡，总价款_________ 元，大写_________。
注：结算经实际发生的喷涂面积为准。
>四、甲方主要责任
一、甲方负责向乙方进行工程、技术、质量、工期、安全交底，监督焊工处理好焊口（焊口干净、饱满、达到现场监理验收标准）
二、为乙方提供施工条件，其中包括现场的水、电、脚手架等。
三、向乙方提供其现场施工人员的住宿和材料库房。
四、负责工程施工过程中的检验和验收。
五、甲方在乙方进场后，向乙方出示钢结构电焊验收报告，以证明现场已具备喷涂作业条件。
>五、乙方的主要责任
一、乙方对其雇佣的施工人员进行资格审查并有责任保证其人员的人身安全。
二、雇佣人员的身体素质和技术水平能够满足工作需要，工人最小不得小于18周岁，最大不得超过55周岁。
三、乙方必须签订《安全协议书》并严格遵守其规定，施工中因违反《安全协议书》中的规定所的一切不良后果与损失均由乙方全部承担。
四、乙方须提供材料厂家的检验报告、合格证及相关资料。
五、乙方承诺严格按照钢结构氟碳喷涂施工工艺操作，保证施工质量。
六、在质保期间内，如属于乙方质量问题需要维修，乙方负责免费维修服务；如因人为破坏或者其它一切非正常损坏原因需要维修，甲乙双方共同协商，乙方承诺终身成本维修。
七、乙方进场后，严格遵守现场管理制度，配合甲方项目经理的管理。
>六、付款方式及期限
一、乙方进场3日内，甲方预付总工程款的30%作为订金；
二、基材除锈、底漆喷涂全部完毕后3日内支付30%；
三、全部面漆喷涂完毕后3个工作日内双方按照验收标准验收，验收合格后5日内甲方应付清工程余款，即工程总款的35% 。
四、余下5%作为质保款，保修期间自工程竣工验收之日起算，为期1年，质保期满后，一月内一次性付清。
五、变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格支付面漆完成工程款的同时一并支付给乙方。
>七、工期
一、合同工期：按甲方进度要求，从进场施工之日起 个睛天内，完成本工程。
二、以下情况造成工期延误双方确认后可以顺延。
⑴不可抗力，其中包括地震、江涝、战争等。
⑵设计变更原因。
⑶业主原因。
>八、双方违约责任
1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
2.无正当理由，甲方在应付款日期不付款，乙方催讨时仍不付款，乙方有权停止施工，由此所造成的后果由甲方承担。
3.甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。
4.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到国家规范要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
>九、附则
一、本合同一经签订便具有法律效力，单方无权终止合同。
二、本合同在执行过程中，发生纠纷与矛盾时由双方协商解决，在协调无果的情况下可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
三、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，四份合同具有同等法律效力。
未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，之补充条款与正文具有同等效力。
以下无正文
甲方： 乙方：
签章： 签章：
年 月 日 年 月 日
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第六条 甲方应当在乙方上岗前进行安全生产培训，乙方从事国家规定的特殊工种，应当经过培训并取得相应的职业资格证书方可上岗。
甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全卫生的有关规定为乙方配备必要的安全防护设施，发放必要的劳动保护用品。其中建筑施工现场要符合《建筑施工现场环境与卫生标准》对乙方从事接触职业病危害作业的，甲方应按国家有关规定组织上岗前和离岗时的职业健康检查，在合同期内应定期对乙方进行职业健康检查。
甲方依法建立安全生产制度。乙方严格遵守甲方依法制定的各项规章制度，不违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。
乙方有权拒绝甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。
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第五条 乙方实行下列第 项工时制。
(一)实行标准工时工作制的，甲方安排乙方每日工作时间不超过八小时，每周不超过四十小时。每周至少休息一天。
(二)经^v^门批准，实行综合计算工时工作制的，平均每日工作时间不得超过8小时，平均每周工作时间不得超过40小时。
(三) 经^v^门批准，实行不定时工作制的，在完成工作任务的前提下，工作时间和休息休假由乙方自行安排。
第六条 甲方延长乙方工作时间的，加点和法定节假日应依法支付加班加点工资，休息日加班应依法安排乙方同等时间补休或支付加班加点工资。
第七条 乙方在合同期内享受国家规定的各项休息、休假的权利。
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第三十八条 甲方解除乙方劳动合同，除本合同第二十九条规定情形外，甲方应按《劳动民法典》第四十七条的规定和地方有关规定支付乙方经济补偿金。
第三十九条 乙方患病或者非因工负伤，经劳动能力鉴定委员会确认不能从事原工作，也不能从事甲方另行安排的工作而解除本合同的，甲方除按本合同第三十八条执行外，还应按规定发给乙方一定的医疗补助费。
第四十条 甲方违反规定解除或者终止劳动合同的，应当依照《劳动民法典》
第四十七条规定的经济补偿标准的二倍向乙方支付赔偿金。
第四十一条 乙方违反规定解除劳动合同，对甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方下列损失：
（一）甲方为其支付的培训费和招收录用费；
（二）对生产，经营和工作造成的直接经济损失；
（三）本合同约定的其他赔偿费用。双方对乙方赔偿数额计算有异议，可按乙方劳动合同未履行的期限，未履行期限每满________年赔偿1个月工资；未履行期限6个月以上不满________年的赔偿1个月工资；未履行期限不满6个月赔偿半个月工资。
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1、乙方应使用本地人为主年龄在1850周岁内，身体健康者，必须人人有身份证或所在地派出所有效证明。
2、乙方人员应爱惜甲方的财物，做到物尽其用，如遇故意浪费材料现象，甲方将按其原价格的25倍处罚乙方，其款在乙方承包工程工资款中扣除。
3、乙方承包的工程价款中已含小型工具费用在内，大型机具设备由甲方提供。
4、乙方必须按图纸进行施工，按协议约定日期保证完成，竣工时剩余料归堆整齐(按甲方指定地方)。
5、若发生点工，甲方按每工日 180元结算给乙方，如乙方使用甲方人工，每工日按 180 元乙方结算给甲方。
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1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包内容：外墙外保温施工、挤塑板( )厘米厚，粘贴、薄抹面层施工。厚度按照规范要求。
其它施工内容：
4、工期要求：本工程工期自乙方进场之日起至 日竣工。
5、外墙外保温面积(暂按)： 。
6、外墙外保温面积每平方米造价( )元/米2
7、合同价款总额(约人民币大写)：
8、实际结算：依据外墙外保温相关计算规定按实际完成面积计算。其中，窗、门、洞口按展开面积，累计计算。
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1、乙方必须按施工图及设计变更通知进行施工。工程质量等级:合格。
2、乙方必须使用合格材料(白水泥、胶或成品腻子粉必须有合格证)，进场材料需报验后方可使用。乙方阴阳角调直、砼天棚纠偏必须使用有合格证的石膏粉腻子。
3、地下室涂料必须使用防水腻子，刷涂料前必须使用底漆封闭，面涂必须使用防霉涂料，保修期内出现霉斑必须由乙方无条件返工。
4、甲方提供专职质量检查员根踪检查乙方施工质量，达不到质量要求的工程乙方必须立即无条件返工，并承担返工材料费。对于拒不执行返工劳动者(承包班组)甲方将安排其它劳动者(承包班组)，乙方将承担所有返工费用，甲方将罚乙方XXX元人民币整，如因乙方原因连续多次返工甲方即视乙方无能力履行本合同论处(即终止施工，乙方人员自动退场)其所有损失由乙方全部承担。
5、乙方施工时必须采取措施保护成品门窗、楼地面，对污染成品门窗、楼地面负责清理达到验收要求。
6、在工程保修期内出现质量问题甲方通知乙方48小时内必须有工人到位维修，否则甲方按排人员维修，维修款5%保修款内扣除。
7、质量评定仲裁部门名称:____市建筑安装工程质量监督站。
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1、甲方职责：
（1）甲方应给承包方人员办理进场施工手续（出入证等）、提供施工所需的水、电和施工设备。施工中如需要临时使用公共部分，甲方应负责协调好，做好交叉作业的施工环境。
（2）甲方有对乙方监督管理的权力，应按合同约定向乙方拨付工程款。
2、乙方职责：
（1）乙方须按甲方所提供的图纸、方案进行施工。
（2）乙方施工人员进入施工现场应严格遵守甲方的安全施工要求，乙方配有专职安全员负责施工安全，若施工期间乙方管理不善所引起的安全问题由乙方自行处理。
（3）乙方施工人员必须遵守施工现场各项管理制度，必须做到文明施工，乙方施工中给其它工序造成污染的要自行清除。
窗户喷漆合同范本22
发包方（甲方）： （以下简称甲方）
承包方（乙方） （以下简称乙方）
为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本分包合同。
一、 工程概况
1、工程名称：_________
2、工程地点：_________
3、工程内容承包范围：外墙涂料，内墙刮腻子粉（部分）
4、施工工艺：
1、外墙：①刮一道防水层②刮二道外墙腻子③打磨④打分格⑤涮一道外墙水性底漆⑥涮二道外墙水性面漆⑦涮道分格缝面漆。
2、内墙：①刮两道内墙腻子、压光、打磨。
二、 工程造价及承包方式
1、承包金额
本工程总涂刷面积以实际工作面计算，外墙每平方米为_________元，室内每平方米为_________元，室外线条（水平横线）每米为_________元。除经甲方签认的设计变更及双方出面约定的项目处，结算价款不作调整。
2、承包方式
按施工报价包工，即包工不包料，同时保证工期、质量和安全问题。
三、 工期
1、工程的总工期为_________ 日，自 _________年_________ 月_________ 日至 _________年_________月_________日完工。
1、工期不得顺延，除非遇有下列情况
A、因甲方提出施工图纸修改
B、遇到不可抗拒事件
C、因连续4小时停电或一周内停电累计12小时以上。
D、因下雨等不适合涂料施工的。
3、影响工期的情况一旦排除，乙方应立即复工。
四、双方责任
1、甲方责任
A、在施工前向乙方提供施工图纸及相关资料。
B、提供进行施工的场地。
C、提供生活场所、水、电及外墙施工架。
D、配合乙方在工程当地处理有关事项。
2、乙方责任
A、按施工图纸进行施工，做好自检工作，确保工程质量和合同工期。
B、按施工安全规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第 三者的安全。
C、做好施工组织，管理维护现场清洁，并及时清除垃圾和不用的临时设施。
D、自竣工之日起一年的保修期内属于施工质量问题，乙方负责免费返修，工程保修期为一年。
E、如发生安全问题，一切责任由乙方全部承担。
五、工程款的支付和结算
1、每10天按现场负责人证明已完成工程量最多付至进度80% 工程款止，涂料工程完后2个月内支付至该工程95%的工程款，5%作为保修金，保修期为一年。从验收合格竣工日期算起，如果一年内出现质量等问题，乙方应自行无条件维修，如果乙方不维修，甲方可派人进行维修，但一切维修费用从保修金扣除。
六、工程要求及处罚措施
乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度计划不能按期完成时做如下处罚：
1、每个工期段达不到要求的，该段罚款_________元。
2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调20%。
3、乙方不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的60%结算，其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿，或者甲方自行充实施人员，单价按合同单价的2倍计取，从乙方结算中扣除。
七、保险办理
施工期间购买劳动保险由甲方统一办理，其费用由乙方负责。
八、证件的办理
乙方人员在施工场地内作业，需有身份证、计生证等证件，每一个工人在进场的第一天，必须拿身份证原件给甲方办事员进行购买工伤保险及办理相关证件。否则发生一切安全事故由乙方自己负责。若乙方员工违背安全操作规程及违背安全生产禁令作业而发生的安全
事故由乙方负责。其它安全条例按原甲乙双方签定的《劳动安全协议书》执行，双方不得有异议》。附：《劳动安全协议书》一份。
九、乙方工人戴的安全帽必须自己购买，如没购买，甲方可代为购买，其费用由乙方负责。
十、违约责任
1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款 （包括经双方确认的合同附件），不得擅自变更或解除，否则违约将付给对方该项施工内容的人工费10%的违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
2、乙方承建的装修工程经鉴定不合格或不符合要求的，乙方应 返工，由此所产生的费用由乙方自行承担。
十一、仲裁与调解
如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动部门或人民法 院进行调解。
本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本合 同一式两份，甲、乙双方各执一份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自行失效。
甲方：
乙方：
身份证号码：
年 月 日
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发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
根据《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平公正和诚实守信的原则，双方就建设工程施工合作事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况及承包工作内容：
1、工程名称：______________工程室内大白涂料外墙顶楼小部分涂料，总建筑面积_______平方米，详见施工图纸。
二、承包方式及工作内容：
1、承包方式：采取包工包料的承包方式，包质量、包安全、包工期，负责该工程的油漆涂料施工，直至交付使用。
2、工作内容及做法：内墙两遍腻子找平、打磨，滚两遍乳胶漆，石膏板，贴布带，刮石膏找平，刮两遍腻子打磨，滚两遍乳胶漆。外墙，柔性外墙腻子两遍，透明抗碱封闭底漆一遍打磨，滚外墙涂料两遍。
三、承包价格及付款方式
1、外墙漆价格每延长米_________元，内墙涂料每平方_________元。
如有天棚石膏板每平方_________元。
2、进场施工一遍大白付总工程款的_________%，二遍大白刮完付总工程款的_________%，交工验收付_________%。
四、工程施工安全、质量与进度
在施工过程中，乙方必须按《安全生产管理条例》及《安全生产施工操作规程》搞好安全生产，文明施工。如违反施工操作规程发生工伤事故，施工承包方负责。
五、附则
未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份。甲乙双方签字生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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1.乙方进场施工/ 天内，甲方按工程预算造价的 / %向乙方支付材料预备;
2.当底漆基本施工完成，涂刷中涂时，甲方按工程预算造价的/ %向乙方支付进度款;
3.当面漆施工基本完成，拆除脚手架后/ 天内，甲方按工程预算造价的向乙方支付完工退场款;
4.在工程完工退场后
10 天内办理完成结算，并付至结算额的 97 %，剩余 3%作为质保金，在工程完工后一年期满如无乙方责任的质量问题时付清。
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乙方人员必须自动退场，其所有损失由乙方全部承担。现场负责人每周必须在岗6天以上，缺勤按500元天扣除当月生活费。
本协议一式肆份，双方各执贰份，本协议经双方代表签字后生效，工程完毕后工程款项结清后失效，本协议涂改无效。
甲方 联系方式
立协议代表签字：
乙方 联系方式
________年____月____日
发包方(以下简称甲方)：________
承包方(以下简称乙方)：________
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
一、承包范围：
________项目外墙油漆工程(含阳台天棚、凸窗板、空调板、外墙面、屋面构架、雨棚)，详见甲方提供施工蓝图及工程量清单。
承包方式：包人工、机械;包质量、进度、安全、文明施工、施工措施费。
包清理卫生、包垃圾清理至楼下室外堆放点，做到工完场清。
在合同承包范围内的工作内容不得再产生任何签证费用，甲方原因造成的除外。
施工做法及承担责任：在本分项工程设计图纸标注的做法基础上，保证福建省及福州市相关部门的验收均能通过，并达到“闽江杯”标准要求，若由于验收不通过所产生的费用及造成损失均由乙方承担全部费用。
二、承包工期及进度要求：
工期：自签订合同之日起60个日历天完成本合同内的全部工程量，并经甲方验收合格。
如因乙方原因造成工期拖延，处以￥________元/天的罚款(人民币贰仟元整)，直接从进度及结算价款中扣除。总工期超过5天，甲方有权选择终止合同，按已完工合格工程量结算，同时乙方向甲方支付合同总价的30%作为违约金。
三、质量要求：
必须严格按照设计图纸及国家现行的施工验收规范进行作业，工程质量必须达到“闽江杯”标准要求。
施工工艺如下：
、先把发黄，空鼓铲除，膨胀螺丝头切割点防锈漆，清理干净。
、刷一遍108胶水封闭基底。
、采用专用pvc护角，把所有阴角，阳角做直。
、满刮腻子磨平。
、刷封底涂料，复补腻子磨平，清理干净，刷面层丙烯酸涂料二遍。
、清理垃圾，清洗外墙砖面、铝合金门窗、管道上外墙漆污渍，垃圾清运到小区指定堆放点，不含外运。
四、合同价款：
本合同采用用固定综合包干方式，综合包干单价为￥元/㎡，人民币叁拾伍元整/每平米。工程量暂定：28000M2，合同总价暂定：￥980,元，人民币玖拾捌万元整。
本合同为固定综合单价包干，工程量按现场实际完成并经甲乙双方确认施工部位施工图计算的工程量结算。
以上综合单价包括如下内容：包人工、包含机械、工具、进度、包质量、包安全文明施工措施费、包验收及劳务工人一切费用、包购买所有劳动保护用品、包工人社保费及工伤保险费、包建筑工人意外伤害保险、包工完场地垃圾清理、完工后的基本清理、各种装修材料搬运(含二次搬运)、施工用操作平台及脚手架搭设拆除，包各种风险费。包括准备工作和施工措施等完成本合格工程的全部工作所需费用均包含在本合同价款中。
建筑工人意外伤害保险由甲方代为统一购买，根据乙方进场的平均人数按比例分摊费用，在甲方指定的时间内将现金交至甲方财务部。如发生保险公司赔偿金额不足，不足部分由乙方自行负责。
本合同价款不包含税金。
五、付款方式：
每月25日报进度款，按照当月完成的施工进度(以层为单位报进度)支付已完成工程量的80%。
工程全部完工，并经甲方、业主、监理验收合格，办理完结算手续后支付至结算价的80%。
本工程结算完成后，一个月后支付至结算价的95%。
结算价的5%作为质保金，保修期为1年，1年质保期后一次性支付，保修金不计利息。保修期按本工程项目全部施工完成，经甲方、业主、监理验收合格，书面移交甲方之日起计。
六、甲方职责：
甲方须及时给乙方办理进退场手续、提供住宿场地。
按合同约定支付工程款。
根据工程进度要求分阶段对质量进行检查验收。
工程施工过程中发生的所有变更单、签证单必须有甲方代表签字。如无甲方代表人员签字，单据无效不作为结算依据。当月发生当月底前签字完，逾期不补签。
七、乙方职责：
乙方进场时必须向甲方提交所有工人的身份证及计生证，协助甲方办理登记卡、工作证，三级安全教育。新进场工人安全教育手续未办理完善擅自安排上岗，除承担全部责任外，每人次扣除违约金￥元(人民币贰佰元整)。
乙方必须遵守甲方公司的项目部管理制度;认真遵照施工图纸及施工验收规范做好自检工作，并做到交接班制度的签署工作，未做好交接交底工作，乙方不许私自作业，因此产生的一切后果由乙方承担。
做好班组管理，维持现场整洁，道路畅通，宿舍卫生达到深圳市文明施工标准，不合格应按甲方要求限期整改完毕，否则由甲方派人整改的一切费用由乙方负责，并处以一定数量的罚款，每次不少于￥元(人民币伍佰元整)。
分项工程在未完成之前，乙方应负责保护，乙方保护期间发生损坏由乙方无条件修复。
每一个分项工程在验收时若未能一次性达到合格标准，则每次罚款￥元(人民币伍仟元整)。
分项工程完工后乙方应立即清理现场，剩余材料及时收回利用，否则每发现一例罚款￥元(人民币伍仟元整)。
乙方每月应按时给工人发工资，否则甲方有权直接从工程款中把工资发放给工人，因此产生的一切损失由乙方承担。
乙方不得聚集工人打架斗殴，围堵甲方及监理办公室，如发现一次，按每次￥元(人民币壹仟元整)罚款，从工程进度款中直接扣除。甲方根据事件的轻重程度，有权单方终止合同，因此产生的一切损失由乙方承担。
乙方所有进场的机械工具必须报甲方备案，退场时应征得甲方书面同意。
施工中发生的一切质量、安全等事故，由乙方承担全部责任。乙方所需的一切劳动保护用品由乙方自行负责。从乙方班组人员进场后至分项工程经甲方验收合格清退场期间的整个施工过程，所发生的本工程的及与本工程相关的质量事故、安全事故、班组人员受轻重伤及死亡等一切事故责任由乙方承担，处理责任事故产生的一切费用由乙方支付。如乙方怠慢处理影响到甲方正常施工及声誉等时，甲方可直接代为处理事故，产生的费用直接在工程进度款或结算款中扣除，同时甲方有权终止合同，因此产生的一切损失由乙方承担。
所有隐蔽工程须经甲方代表验收，签字合格后方可进行下一道工序。若违反规定，每发生一次罚款￥元，在结算价中直接扣除。甲方签字代表：
根据工程整个进度要求紧密配合甲方甲供材料的采购工作，在接到甲方书面通知后二天内提供材料下单清单。因乙方延期提供下料清单造成的延期责任由乙方承担。
所有工期顺延必须经甲方代表签字签证才能作为结算依据。
施工过程中，乙方不得随意浪费及损耗甲供材料，如造成材料损耗超过2%，乙方须双倍赔偿甲方损失。
八、检查和返工：
乙方应按规范、标准、设计要求及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方派出人员的检查，为检查提供便利条件，并承担因自身原因导致返工修改的一切人工及材料费。因设计变更等其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担，但乙方须持设计变更或签证单在3天内办理完签证手续并经项目经理签字，否则无效。
九、工程分包：
该分项工程不得转包，否则甲方有权终止合同，乙方应立即清理后退场，因此产生的一切损失由乙方承担。
若乙方无故停工或怠工，甲方有权终止合同，并按乙方实际完成工程量的70%进行结算，因此产生的其他一切损失由乙方承担。
十、其他:
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可向工程所在地的人民法院起诉。
本合同经双方签字、盖章后生效，全部履行完毕后自行失效。
本合同未尽事宜可经双方协商后签订补充协议，与合同具有同等法律效力。
本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。均具同等法律效力。
甲方(公章)：________乙方(公章)：________
签约代表：________签约代表：________
电话：________电话：________
________年________月________日________年________月________日
甲方：
用人单位名称
乙方：
姓 名
编号：
甲方基本情况
乙方基本情况
依据《^v^劳动法》、《^v^劳动合同法》和有关法律法规，甲乙双方在遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则的基础上签订本劳动合同。
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第十二条 乙方试用期的工资标准为 元月。(说明：试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者本合同
第十三条约定工资的80％，并不得低于所在地的最低工资标准)。
第十三条 乙方试用期满后，甲方应根据本单位的工资制度，确定乙方实行以下第种工资形式：
（一）计时工资。乙方的月工资标准为：元。如甲方的工资制度发生变化或乙方的工作岗位变动，经双方协商一致重新确定。
（二）计件工资。甲方应制定科学合理的劳动定额标准（说明：确定的劳动定额原则上应当使本单位同岗位百分之七十以上的劳动者在法定劳动时间内能够完成），计件单价约定为 元。（或者根据甲方通过 方式发布的确定计件工资标准文件为准。）
（三）其他工资形式（如实行年薪制或者按考核周期支付工资）。详见本合同第四十五条的约定。
（四）甲方根据本单位的生产经营状况、物价水平和政府颁布的工资增长指导线等情况，依法确定本单位的工资分配制度。经甲乙双方协商或者以集体协商的形式，依法确定工资正常增长的具体办法和幅度。
1、乙方的绩效薪酬或奖金的计发办法为：
2、乙方的津贴、补贴的发放标准和办法为：
第十四条 甲方应以法定货币形式按月支付乙方工资，发薪日为次月 日前，不得克扣或无故拖欠。甲方支付乙方的工资，应不低于本单位集体合同标准并不违反国家有关最低工资的规定。
第十五条 乙方的加班加点工资按法律法规规定执行。
第十六条 非因乙方原因造成甲方停工、停产、歇业，未超过一个月的，甲方应按本合同约定的工资标准支付乙方工资；超过一个月，未安排乙方工作的，甲方应按不低于三门最低工资标准的80%支付乙方停工生活费。
第十七条 甲方支付的病伤假工资，不得低于当地政府确定的最低工资标准的百分之八十。
第十八条 乙方依法享受年休假、探亲假、丧假等假期期间，甲方应按国家有关规定的标准支付乙方工资。如果没有相关规定的，按乙方前 个月的平均工资标准支付乙方工资。
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1、乙方必须按甲方的安全要求进行施工并接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
2、乙方在施工过程中发生的人身伤害（含甲方和第三方）、设备损坏事故承担全部安全及赔偿责任并承担一切法律和经济责任。
3、乙方必须按国家有关规定为施工人员进行人身保险。
4、乙方在施工范围应设围栏或警告标识，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，不得擅自拆除、变更甲方防护设施与标识，不得乱拉乱接水源、电源。
5、乙方有权拒绝甲方违章指挥，且对明显有安全隐患的施工场所可以拒绝施工。
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第二条 甲方招用乙方在_________________(项目名称)工程中，从事____________________________岗位(工种)工作。
乙方的工作地点为___________________________________.
经双方协商一致，可以变更工作岗位(工种)和工作地点。
乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。
乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位依法制定的规章制度，给予相应处理。
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甲方签字：
乙方签字：
__年__月__日
题目部分，(卷面共有57题,分,各大题标有题量和总分)
一、单项选择题(30小题,共分)1．(1分)通常用（）系数表示加工方法和加工设备，胜任零件所要求加工精度的程度。A、工艺能力
B、误差复映
C、误差传递
2．(1分)下述刀具中,（）的制造误差会直接影响加工精度。A、内孔车刀
B、端面铣刀
C、铰刀
D、浮动镗刀块 3．(1分)零件的加工精度包括:（）A、尺寸公差、形状公差、位置公差 B、尺寸精度、形状精度、位置精度
4．(1分)磨削淬火钢时在下列工作条件下可能产生哪种形式的磨削烧伤：（1）在磨削条件（用切削液)（）;（2）重磨削条件（不用切削液）（）;（3）中等磨削条件（）；（4）（）轻磨削条件（）。
A、淬火烧伤
B、回火烧伤
C、退火烧伤
D、不烧伤。
5．(1分)为保证小粗糙度磨削表面的质量及生产率，在下列各种影响因素中对磨削过程起支配作用的主要是（）: A、具有精密加工的设备及环境 B、合理选用磨削用量
C、合理选用砂轮并精细修正砂轮 D、良好的冷却和润滑
6．(1分)光整加工方法的工艺特点主要是（）
A、不用砂轮磨削，采用细粒度磨料或磨具进行微量切削和挤压、抛光，主要是提高加工表面质量
B、磨具和工件间有一定的压力和复杂的相对运动，因此对机床的成形运动和工具精度有一定的要求
C、余量很小但能纠正前工序加工表面的形状误差及相互位置误差 D、生产效率较高，加工成本较低，各种生产批量均可使用 7．(1分)表面冷压强化工艺属于下列何种加工方法（）: A、精密加工工艺
B、无屑光整加工工艺
C、少切屑光整加工工艺
8．(1分)加工过程中若表面层以冷塑性变形为主，则表面层产生（）应力；若以热塑性变形为主，则表面层产生（）应力；若以局部高温和相变为主，则加工后表面层产生（）应力
A、拉应力
B、压应力
C、无应力层。9．(1分)机械加工中的振动，按其产生的原因可分为三种，试指出各种振动类型的能量特性：（1）自由振动（）；（2）受迫振动（）；（3）自激振动（）； A、在外界周期性干扰力待续作用下的持续振动
B、只有初始干扰力的作用、振动中再也没有能量输入，故为衰减振动
C、维持振动的交变力是振动系统在自身运动中激发出来的，从而引起系统的持续振动 10．(1分)动刚度是衡量系统抗振性的重要指标，一般应以哪项参数作为系统动刚度指标（）? A、不同阻尼下产生单位振幅的振动时．所需的激振力大小 B、不同频率下产生单位振幅的振动时，所需的激振力大小 C、谐振时的最小刚度值
D、固有频率、阻尼率、等效静刚度k 11．(1分)受迫振动系统在共振区消振最有效的措施是（）A、增大系统刚度
B、增大系统阻尼
C、增大系统质量
12．(1分)在接触零件间施加预紧力，是提高工艺系统（）的重要措施。A、精度
B、强度 C、刚度
D、柔度
13．(1分)在一般磨削加工过程中，若热因素起主导作用，工件表面将产生（）。A、拉伸残余应力 B、压缩残余应力
14．(1分)尺寸精度、形状精度、位置精度之间的联系是（）A、形状公差
C、尺寸公差
15．(1分)一个完整的工艺系统由（）A、机床、夹具、刀具和量具构成 B、机床、夹具、刀具和工件构成 C、机床、量具、刀具和工件构成16．(1分)传动比小，特别是传动链末端地传动副的传动比小，则传动链中其余各传动元件误差对传动精度的影响就（）A、越小 B、越大
17．(1分)夹具误差对加工表面的位置误差影响最大，精加工夹具一般可取工件上相应尺寸或位置公差的（）A、1/2~1/3 B、1/5~1/10 18．(1分)车削加工时主轴的三种回转运动误差中（）会造成工件的圆度误差。A、纯径向跳动
B、纯轴向跳动
C、倾角摆动
19．(1分)磨削光轴时，若切削条件相同，哪种工件材料磨削后表面粗糙度小（）？ A、20钢
B、45钢
C、铸铁
D、铜
20．(1分)在卧式镗床上，精镗车床尾架长孔时，为减小粗糙度一般应先考虑采用哪种工艺措施较有效（）? A、对工件材料先进行正火，调质等热处理 B、增大刀尖圆弧半径和减少付偏角 C、使用润滑性能良好的切削液
D、采用很高的切削速度并配合较小的进给量 21．(1分)机械加工过程中，无周期性外力作用下，由系统内部产生的周期性振动称为（）。A、强迫振动
B、负摩擦振动
C、自激振动
22．(1分)为避免磨削烧伤，又要使表面粗糙度降低，可以（）。A、同时提高V工和V砂
B、采用较大磨削深度
23．(1分)那一种加工方法是一种典型的易产生加工表面金相组织变化的加工方法?（）。A、车削
B、铣削
C、钻削
D、磨削 24．(1分)机械加工表面质量的内容是:（）。
A、几何形状误差、表层金属力学物理性能和化学性能 B、波度、纹理方向、伤痕、表面粗糙度、金属物理性能 C、表面粗糙度、表层金属力学物理性能和化学性能 D、波度、纹理方向、表面粗糙度、表层金属力学物理性能 25．(1分)机械零件的破坏一般总是（）。A、从表面层开始的 B、从里层开始的26．(1分)对于同样的材料,金相组织越是粗大,切削加工后的表面粗糙度的值越是（）。A、越大 B、越小
27．(1分)在相同的磨削条件下，砂轮的粒度号越大表面粗糙毒就（）。A、越大 B、越小
28．(1分)砂轮的速度越高，就有可能使表层金属塑性变形的传播速度大于切削速度，磨削表面的粗糙度值将明显（）。A、增大 B、减小
29．(1分)工件速度增加，磨削表面的粗糙度值将（）。A、增大 B、减小
30．(1分)在车床静刚度曲线中,加载曲线与卸载曲线（）A、重合B、不重合二、填空题(22小
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