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室外种植合同范本1甲方（采购需求方）：乙方（供货定植方）：甲乙双方根据《^v^经济合同法》规定和招标比选结果公告，本着自愿、公平、公正原则，达成如下协议。一、甲方苗木定植采购品种、规格、数量、单价及金额：*此单价为综合单价，包含苗木送到价款...
室外种植合同范本1
甲方（采购需求方）：
乙方（供货定植方）：
甲乙双方根据《^v^经济合同法》规定和招标比选结果公告，本着自愿、公平、公正原则，达成如下协议。
一、甲方苗木定植采购品种、规格、数量、单价及金额：*此单价为综合单价，包含苗木送到价款、土地整理与改良费、定植费、成活养护费、企业管理费和税金等交付使用所需的一切费用。
二、合同总价：合同总价为 元，大写 元整，最终以实际苗木定植数量为结算依据。
三、供货时间：根据甲方要求，本次苗木采购定植在20xx年3月底完成任务。
四、质保期限：按照投标文件要求，质保期限12个月，即20xx年4月初至20xx年3月底。在质保期内，乙方必须及时更换不成活的苗木，确保竣工验收时苗木成活率达100%。
五、栽植要求：乙方必须严格按照投标文件载明的土地整理、肥水管理、栽植方案执行，保证横竖对齐， 利于苗木生长。
六、验收办法：苗木定植完工后1周内进行栽植验收；质保到期后1周内进行竣工验收。
七、乙方在合同履行过程中，必须精心组织，文明安全施工，发生安全事故概由乙方自己负责。
八、付款方式：
1、在本合同签订生效后1周内甲方支付乙方合同预付金 元（ 元整）。
2、苗木定植完成后1周内进行栽植验收，验收合格后甲方支付乙方最终结算总价除合同预付金外的余款。
九、履约保证金：乙方在本合同签订后2日内向甲方支付履约保证金 万元，大写 元整。栽植任务完成后履约保证金转入养护质保金。
十、质保金支付：双方约定，苗木养护质保金为 元，大写 元整，由合同履约保证金直接转入质保金。质保到期验收合格后1周内甲方支付乙方质量保证金。若质保到期验收时，有不成活的苗木，按每株综合单价在质保金中扣除。
十一、违约责任：甲乙双方须遵守本合同，因单方违约造成的损失概由违约方负全责，承担经济和法律责任。
十二、本合同一式2份，甲乙双方各执1份，经甲乙双方签字后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：______(以下简称甲方)
乙方：______(以下简称乙方)
为了加快__________农业产业结构调整步伐，早日脱贫，对发生枣疯病的枣树进行置换花椒栽植，先行进行试验引领带头，甲方与乙方在公*均自愿的\'前提下，签定以下协议：
一、甲方提供花椒树苗、技术培训、地块规划及其它相关需求。
二、乙方负责地块的确定，原则上选取较为集中(10亩左右)、交通方便的地块，并留存原枣树地的影相资料。
三、花椒树苗的栽植按甲方统一标准栽植，乙方自已出工栽植，甲方按工付款，乙方无劳动能力的由甲方统一栽植，做好浇水、防冻等措施。
四、甲方负责花椒树的技术管理和培训事项。
五、乙方负责花椒树成活后的田间日常管理，确保早日见效。
因个户不管理(撂荒)等原因导致树苗死亡的，甲方不负任何责任。
六、此协议一叁份，甲乙双方，村委各一份，自双方签字之日起生效。
甲方：(盖章)______ 乙方：(签字、手印)______
______年______月______日
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发包方(甲方)：_________
承包方(已方)：
经公开招标，甲方将五里口范楼沟绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
1、工程总造价：_________元(大写)。
2、工期
乙方确保在20_年03月10日开工，于_____月____日完工，工程达到全县统一标准。
3、施工费用
乙方在施工期间的一切费用，有乙方自行垫付。此合同签订后，施工期间乙方不能以工程难度增加，无理要求增加工程款;，甲方亦不能以工程难度减小无理要求减少工程款。
4、工程款支付
苗木种植完毕;由县领导小组统一验收合格，甲方一次性向乙方结清工程款。
5、工程质量
(1)所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量。，
(2)施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;
6、合同份数
本合同一式贰份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。
7、本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
_______年____月____日______年____月____日
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发包方(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 和诚实信用的原则，双方就项目绿化工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程路段：至 四、工程范围及工程量
1、工程范围为：见施工图及工程量清单
2、工程内容及工程量：人工细平场地;种植苗木、草坪;养护苗木、草坪;合同工程量见《工程量清单》，结算工程量按实际合格面积或数量计算。
3、工程养护：养护费用按月计算。养护费整更换、喷药、施肥等全部养护费用)，本项目默认养护时间为3个月，甲方可以根据实际情况调整养护时间。
五、合同工期
合同工期：开工后30天内完成。
具体开工日期由甲方确定，但不应迟于20xx年xx月xx日。若应甲方原因，开工时间迟于约定时间，草坪采购市场价格上涨，且高于6元/m2，甲方应该根据市场价格调整草坪单价，其工程量按实计算。
六、承包方式
乙方负责所承包的工程内容的施工，承包方式为包工、包材料、包养活，不包含各项报建费用。具体场地的机械平整及造型由甲方负责，乙方负责人工细平。
第二条 双方职责及承包方式
一、双方职责：
(一)、甲方责任及义务：
1、甲方对本工程绿化施工的全过程进行监督;
2、甲方负责乙方的人员住宿、用水、用电。
3、甲方应及时审核乙方的工程量并支付工程款。
(二)、乙方责任及义务：
1、乙方负责苗木草坪种植、养护及木扶架，乙方必须保证质量符合设计及《公路工程质量评定标准》要求。
2、乙方应按约定时间和要求，完成以下工作。
(1)应按甲方提供的要求及时完成。
(2)承担施工安全保卫工作，杜绝重大安全事故发生，由乙方安全措施不力造成事故的责任和发生的费用，由乙方自行承担。
(3)施工场地清洁卫生的要求：符合省、市环境卫生管理的有关规定。
(4)乙方应当按照合同书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同书约定的开工日期前3天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，开工日期不予顺延。
(5)乙方承包的工程项目，不得进行分包，按施工计划自觉接受甲方的管理，保证施工的顺利进行。
(6)乙方在施工中应自觉接受甲方的管理，不得拒绝甲方提出的合理整改要求。在施工过程中经检验不能保证工程质量，甲方有权终止本合同，造成返工损失，乙方应予赔偿。
合同签订以后，双方应该严格遵守。不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同，乙方应赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方不经乙方同意，无故解除合同，甲方应赔偿乙方因此而造成的直接经济损失。
第三条 工程造价及工程价款的支付
一、工程造价
本合同价款采用固定单价合同方式清单报价，苗木单价分不同规格。甲方可以根据现场实际需要，要求乙方在各施工部位采用何种规格，乙方应该严格按照甲方要求施工。经过双方验收合格后按实办理结算。
本工程暂定合同总价为：元(大写：叁拾万元整)
二、工程款支付方式
开工后甲方先支付乙方合同总价10%的工程款，每月底乙方按照完成合格工程量办理计量手续，甲方根据计量按照70%支付工程款。工程养护期完毕并验收合格后，双方办理结算，结算完毕，甲方累计支付乙方工程至95%，剩余5%保修期满后一次支付。
工程保修期：验收合格后3个月，保修期间乙方负责草坪苗木修整和更换。
第四条 工程质量
一、工程质量等级：合格。
二、乙方按照施工图纸和甲方要求，精心组织施工保证工程质量，如质量不符合标准，必须返工，其工料费损失，由乙方承担;如因不可抗拒的自然灾害，导致无法挽救的损失，由甲方负责。
第五条 附则
一、本合同如有未尽事宜，双方应友好协商另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。如发生纠纷而协商解决不了时，任何一方均可向工程所在当地人民法院起诉。
二、本合同壹拾肆份，甲方执叁份、乙方执壹份。
三、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。双方义务履行完毕后，合同失效。
四、乙方承诺：
1、乙方坚决杜绝乙方人员以任何原因或理由对甲方人员、监理、业主等于工程相关人员，恐吓、威胁、人身攻击等恶劣事件发生;
2、乙方坚决杜绝乙方人员围堵项目部、项目车辆或项目相关人员等恶劣事件发生;
3、乙方坚决杜绝乙方人员与其他班组人员发生打架斗殴恶劣事件发生;
4、乙方若违背承诺，发生上述任何恶劣事件，乙方愿意接受甲方每次壹拾万元以上的罚款，并承担全部责任。
5、乙方承诺有任何争执或争议事件发生，乙方应该先向甲方项目部管理人员及项目经理及时反映汇报协商。如若协商不成，乙方可按照合同约定向法院诉讼。
五、合同附件：
1、工程量清单;
2、乙方身份证复印件。
甲方： 乙方：
年 月 日
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甲方：
乙方：
双方经协商就、等周边农业与旅游等项目开发合作事宜，经友好协商，达成以下协议：
一、甲方负责协调当地政府与农民的关系，及开发过程中政府手续的协调和批复等有关涉及政府和农民及农民组织的协调工作。以自己名义办理土地流转(所需资金乙方提供)及必要土地建设指标的争取。提供现有已经承包的土地(具体面积双方另行商定)。
二、乙方负责筹集开发资金，及利用自己多年研究、探讨的农业集约化、企业化经营的农场群开发模式，对上述项目开发工作进行全盘统筹：从政策研究、市场调研、可行性研究、开发规划、招商销售、滚动经营、建设规划、建筑设计、环境优化、设计与营造、农场整体生产及生活环境打造、直至营业手续办理等农场群开发一系列交钥匙工程，以及指导后续的生产、物业服务、管理工作与统一绿色产品商标，统一销售农产品等相关工作。对上述同类相似项目及配套的滚动开发经营旅游、休闲、商务等项目乙方也负责整体开发运作工作。对涉及到的相关策划与设计顾问、施工管理、招商与销售服务等工作，并承担相应费用。
三、乙方应当就本项目向国家相关部门争取相关配套扶持资金，争取政策支持，争取相关荣誉，以使项目开发增加保障。
四、协议签订后，乙方根据工作需要派遣决策、执行团队工作班子进驻现场，即时开展工作。甲方就近提供工作、生活以及交通等设
施。甲方派出主管财务人员进驻现场，其他人员由乙方派遣。相关团队人员的工资由乙方承担。乙方应当在本协议生效后2个月内完成整体开发规划，提交甲方，乙方未能在规定时间内完成的，甲方可以解除本合同。
五、有关开发的.程序以及相关扩大土地的范围，由乙方根据市场情况提
出后与甲方协商决定。有关财务计划由乙方根据开发需要筹集，并由甲方批准;资金使用计划实行提前申报与月开支报告制度。如乙方不能按期足额投入资金的，导致项目无法继续开展的，甲方可以解除本合同，对于乙方已经投入的资金，甲方在扣除资金总额的20%作为违约金后，剩余退回乙方，所有项目资产归甲方。
六、合作收益分配，甲方获得合作收益的%，乙方获得合作收益的%。
合作收益=合作项目的总收入-合作项目的总成本。
七、双方应合力协作，共同推进项目进行。当工作需要乙方退出时，甲
方结算完退出乙方已进行项目各项收益，之后双方进行必要的交接。
八、有关未尽事项以及开发中出现的新问题、细节问题等由双方协商决
定，作为本协议的补充。
九、本协议双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章)______ 乙方：(签字、手印)______
______年______月______日
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甲方：乙方：
为了合理利用土地资源，提高社会、经济、生态三大效益，经甲、乙双方协商同意，甲方自愿以土地方式入股，乙方负责前期投资，本着公平、公正、互利、互尊的原则，签订如下合同。
第一条：联营地点及四至界线
1、地点：面积：2、四至界线：东抵：南抵：西抵：北抵：第二条：联营期限：年(年月日起至年。
第三条：双方权利和义务甲方权利和义务
1、甲方必须充分维护乙方的经营自主权，不得以任何形式干预乙方生产管理活动，负责提供土地并保证土地权属明确，负责协调土地纠纷;积极参与基地管理，做好防盗、防火及防止畜牧践踏和人为破坏;合同期限内甲方有继承权，监督权和
协助管理权，配合乙方办理林权证，及安排合适劳动人员配合乙方用工方面的需要。
2、甲方应保证修筑道的顺利实施，不得借故干涉，收取费用等，原有的道路，应无条件的提供给乙方使用，(在甲方的山地范围内)甲方应负责协助乙方技术人员，管理及部分工作员工、租房、生产生活用水、用电问题，费用由乙方负责。
3、甲方不能因体制改变，人事变动，机构和变更或其它原因而终止合同。
4、甲方村民如要在合同期所开发的土地，范围内新开矿、烧碳，修坟必须经乙方同意并给予合适补偿方可。
5、甲方协助乙方办理有关证件。乙方的权利和义务：
1、乙方享有规划、种植自主权，乙方可以根据生产、生活和交通的需要在开发山地范围内有自行确定道走向、修筑道路的权力。
2、乙方负责前期投资，其中包括苗木栽培、肥料、农药和资金投入，负责经营管理及开发山地的技术指导。
3、乙方享有充分经营自主权和产品的收益权、乙方可以按实际需要联合他人(包括国内外单位和个人)共同开发该土地。转让所得收入按合同规定甲、乙双方共同所有。
4、在合同期内，所种植的收入归甲、乙双方按分成所有，地下矿产归甲方所有。
5、在合同期内甲方如要收回土地使用，甲方应根据当时实际投入效益，按当时国家最新规定补偿标准补偿给乙方。
6、在合同期内，乙方开发土地所争取的`各项收入归乙方所有。包括国家补助，甲方给予支持。
第四条：双方约定
1、施工中以解决联营就业为主，所需劳力同等工价以联营户优先，但在施工中必须注意安全，若发生一切(伤、残、亡等)事由联营户自负，乙方概不负任何责任。
2、甲方在施工中(整地、打穴、施肥、回土、栽植等工序)必须服从乙方技术指导，按时、按质、按量完成，以保证成活率。如甲方人员不按乙方技术要求栽植而影响成活率，乙方可以辞退施工人员，甲方不得借故干涉。
3、分成办法：
基地全权负责前期投入，利润分成按即甲方占%。乙方占%(该联营基地内权属属集体的部分归集体所有，属个人部分归个人所有)。
4、合同签订后，甲方若要将土地转让给他人，必须要经过双方再作协商。
5、乙方根据天气情况分片、分年度进行实施。
6、合同期满后，地上林木还不能出售的，按数量分成折价归属;在同等条件下，乙方享有优先承包权。
第五条：违约责任
1、如甲方不履行合同规定给乙方造成经济损失，由甲方承担一切责任，并按乙方在该基地所投入的资金总金额的十倍赔偿给乙方。
2、乙方如经营失误、或效益达不到合同要求给甲方造成经济损失，甲方有权收回上述联营基地，不作任何补偿给乙方，同时终止本合同，一切损失由乙方自负。
第六条
1、在联营期间如因国家征用土地，土地的补偿款项归甲方所有，其它的青苗费及乙方所在联营基地所有经济补偿扣除乙方前期投入费用，其余收入按合同规定甲、乙双方共同所有。
2、乙方在联营基地种植树木过程中，享有自主经营权和砍伐权，在树木成林收成过程中，甲方负责办理有关通行手续。
3、本合同不因甲、乙双方法人代表的变更而变更，乙方的合法继承人有权继承本合同。
4、合同未尽事宜，由甲、乙双方共同协商作出补偿规定，补充规定与合同具有同等的法律效益。
第七条
本合同一式四份，甲、乙双方各持一份，公证机关一份，林业主管部门一份。
本合同经双方签字盖章后生效。
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甲方：
乙方：
本着平等、互利、自愿的原则，经甲乙双方共同协商，达成以下合同：
一、 工作内容：甲方将绿化栽植部分及养护承包给乙方。
二、 苗木名称：朴树或黄连木，规格见附表。
三、 苗木到场质量要求：土球完整，根据国家要求确定土球大小，无病虫害，保证90%冠幅，分枝点2．5—4m。
四、 乙方应根据国家相关技术要求，及自身经验和苗木生长情况进行栽植，栽植完后做好养护工作。
五、苗木的养护期满 天，乙方保证苗木成活率满100%。
六、付款方式：栽植完毕验收合格后甲方支付乙方栽植费的 ，即人民币： 。达到成活率100%，甲方一次性支付清乙方苗木栽植费的余款 。
七、施工及养护期内，乙方必须按照相关的安全操作规程施工，若因操作不当所发生的一切安全事故由乙方负责。在施工、养护期间，乙方应加强成品保护，若因人为因素或使用不当造成的损失由乙方负责。
八、违约责任：若任何一方违约则支付守约方总额 的违约费。乙方苗木到场后经甲方验收后开始栽植，甲方应按时支付苗木款。
九、有效期：本合同经甲、乙双方签字盖章后有效，有效期从 年 月 日至 年 月 日。
十、本合同一式两份，甲乙双方各一份，签字盖章生效，具有同等法律效力，付清余款后自动失效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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发包方： (以下简称“甲方”)
承包方： (以下简称“乙方”)
根据《^v^合同法》及其相关法律法规的规定的有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权利和义务，在平等、自愿原则，经双方协商一致，签定以下条款，共同遵照履行：
>一、工程项目
1、工程名称：李庄古镇景区绿化工程。
2、工程地点：李庄古镇景区
3、工程内容：绿化植被恢复工程。
4、承包方式：包工包料。
5、结算：总价包干。
>二、工程造价
1、根据双方确定的施工图和报价清单，经甲乙双方协商本工程的工程价以工程验收时的实际工程量为准(结算依据按合同附件中的报价清单为准)。
2、应甲方要求更改、调整的工程项目，由甲乙双方签字盖章确认的书面材料作为本合同附件与合同一并保存，并按实际发生的工程量和本合同中的《报价清单》所列单价进行结算。
3、合同中已有约定的项目，按约定执行;没有约定的以双方协商签字盖章确认的补充书面材料确定。
>三、 工程期限
(一) ____年7月20日前完工 。
(二)因以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延：
1、 甲方未能按约定提供开工条件;
2、 甲方未能一次^v^出所有施工场地，部分施工场地交出滞后;
3、 甲方未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行;
4、 甲方代表未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;
5、 设计变更和工程量增加;
6、 一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;
7、 一周内连续雨天超过48小时;
8、 不可抗力;
(三)乙方在以上情况发生后就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出书面报告，甲方在收到报告日起3天内予以审核、确认、签复，逾期不予答复也不提出修改意见，即可视为乙方延期要求已被确认。
(四)因乙方原因不能按照约定的竣工日期完工的，乙方承担违约责任。
>四、工程验收
(一)隐蔽工程验收
1、隐蔽工程由乙方自检后，填写隐蔽工程验收单，在隐蔽前24小时通知甲方代表检查验收，甲方代表或驻地工程师代表应在收到通知12小时内到现场检查验收，认可签证后，乙方可进行下一步工序施工。
2、甲方代表或驻地工程师代表未按通知时间组织验收，乙方可自行检验并认真如实填写隐蔽记录，甲方代表或驻地工程师应在验收报告上签认，如有异议，甲方代表或驻地工程师有权复查，若复查合格，其费用由甲方负责，工期顺延;复查不合格，乙方应马上返修，承担检查费用。
(二)工程竣工验收
1、按经甲方审定的.设计图纸、施工图、报价清单内之材料的规格、型号、数量、质量等标准及有关工程变更的书面文件进行验收。
2、甲方收到竣工报告后3天内组织有关单位验收，若工程质量及内容完全符合合同的要求，双方在工程竣工验收书上盖章签字。如有工程质量不合格或工程内容有尚未完成的，由乙方在双方商定的期限内进行返修后，再组织验收。
3、甲方收到乙方送交的竣工验收报告后7天内不组织验收，或验收后7天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
4、工程未经竣工验收甲方开始使用，视为工程合格，由此发生的质量或其它问题由甲方负责。
5、因甲方或不可抗力因素致使局部工程未能完成，甲方应在预计完工日期按已完工程予以分段竣工验收结算。
>五 、付款方式
1、本工程无预付款;
2、每月25日后，乙方向甲方提交工程进度报告，甲方于7个工作日内审定并支付至进度工程总价85%予乙方;
3、乙方向甲方提交竣工验收申请后三天内，发包方组织竣工验收，工程竣工验收合格后，甲方于竣工验收合格之日起10个工作日内支付至实际工程总价的95%予乙方;
5、余下的5%工程款作为质保金，待质保期(一年)满之日起7个工作日内付清(不计息)。
6、乙方在甲方付出90%工程款前需提供工程总价数额的发票交甲方。
>六、工程质量标准和保养期
1、工程质量标准按国家现行施工验收规范，结合省市有关规定标准验收，相关依据为工程清单内的项目明细。工程验收合格后乙方出了按质量要求提供相关竣工材料外还需出具保修承诺书交甲方，同时甲方出具工程验收合格证交乙方。
2、本工程的养护、保修(保质)期为一年，质保期以甲乙双方工程竣工验收合格签证之日起计。
>七、双方责任
(一)甲方责任
1、开工前三天完成场地“三通”，接通水、电和开通施工运输车辆可通行的道路;并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题(若有)。
2、开工前三天向乙方提交施工图、效果图电子版一套，并对图纸资料的准确性、安全性负责，若存在需调整的由甲方以书面形式告知。
3、确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。
4、提供施工过程中的用水、用电费用，但相关安装设施由乙方自行解决。
5、负责工程现场的协调管理，避免乙方的施工不受第三方影响。
6、配合乙方做好施工过程中的工程签证、隐蔽工程的验收签证等工作。
7、按合同规定按期支付工程进度款。
8、按时组织工程竣工验收及办理工程竣工结算。
9、承担施工期间及保养(保修)期间因甲方因素或不可抗拒因素造成损坏项目的重修费用。
10、委派 为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事宜。
(二)乙方责任
1、严格按照甲方认可的设计图纸、施工图纸、施工方案并按报价清单中的各种材料规格、型号、种类、质量等标准进行采购、施工，保质保期完成工程。
2、不得将工程转包或者分包以及变相转包或者分包给任何单位或者个人。
3、遵守甲方单位的现场协调管理，服从工程整体进度。
4、严格执行各项安全操作规程，保证施工期间的各项安全。做好工地文明施工的各项措施，及时清理施工过程中的垃圾杂物。
5、做好未交付甲方单位使用的成品及半成品的安全保护措施。
6、对甲方同意分包部分工程的质量、安全等承担全部责任。承担因施工质量及其它乙方因素造成的返工重修等费用。
7、工程竣工后向甲方提供竣工图及其它竣工资料。
8、采购主要建材时应向甲方提供样品，甲方认可样品的质量、规格等后乙方方可组织采购、施工。施工前需向甲方提供质量检验报告和合格证，验收时甲方根据标准样品和工程质量要求进行验收。
9、自行办理相关材料的采购、运输等手续，并承担相关费用。
10、委派 为现场管理代表，负责现场管理、施工质量、安全等问题。
>八、违约责任
1、如甲方不按期支付工程款，从逾期次日起每逾期一天增加1000元向乙方偿付违约金，逾期十天，乙方有权停工(但应对已完工程进行围蔽保护处理)，所造成的工期延误及经济损失由甲方负责;
2、乙方在正常的施工条件下不按期完工，从逾期次日起每逾期一天扣除1000元向甲方支付违约金。
3、乙方在养护或者保修期内不能及时履行养护或者保修义务的，视为乙方违约。乙方同意甲方应另行委托相关单位承担养护或保修义务，由此所产生的所有费用均由乙方承担。
>十、 争议解决方式
双方在履行合同中发生分歧，应协商签订补充合同，协商不成的，应向甲方所在地人民法院起诉。
>十、其他
1、合同未尽事宜，双方可协商后签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
2、甲乙双方盖章确认的施工图和报价清单及有关书面变更文件为本合同不可分割的部分，与本合同一并保存并具有同等效力
3、本合同正本一式五份，甲方执三份、乙方执二份，每份具有同等法律效力。
>十一、合同的生效
本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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订立合同双方：
__________县__________乡林业管理站（或县林业局），以下简称甲方；
__________县__________乡__________村__________村民，以下简称乙方。
为了促进植树造林事业，加速绿化速度，满足对苗源的需要，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
>第一条承包内容、苗圃面积和地点
甲方将__________树苗、__________树苗、__________树苗，以此类推的栽培发包给乙方承担，乙方根据承包任务划出__________亩__________分土地作为__________苗圃，地点在__________。
>第二条承包期限
承包期限为_________年，从__________年__________月__________日起，到__________年__________月__________日止。
>第三条甲乙双方的权利义务
1、在承包期内，乙方共为甲方栽培__________树苗__________株，树苗__________株，__________树苗__________株，以此类推。其中，第一年出圃__________树苗__________株，__________树苗__________株，__________树苗__________株，以此类推；第二年出圃以此类推。
2、甲方向乙方提供__________树种__________斤，__________树种__________斤，以此类推。树种的出苗率应达到__________%以上；__________树__________秧__________株，__________树秧__________株，以此类推，树秧长__________寸以上，不得有黑根、烂根的树秧。在承包期间，甲方应向乙方提供栽培树苗资金__________元，其中，第一年拨给__________元，第二年拨给__________元以此类推；甲方每年为乙方提供化肥__________斤。甲方向乙方拨款和提供化肥时间，均为每年__________月__________日以前。
3、甲方应向乙方无偿传授各种树苗的栽培技术、提供有关育苗的参考资料，每季度派技术员指导不少于__________次。
4、苗木出圃时，乙方应保证__________树苗高不低于__________米，地表直径不少于__________厘米；__________树苗高不低于__________米，地表直径不少于__________厘米，以此类推。各种树苗均不得有烂根、黑根，无严重病虫害。
5、乙方负责按品种、按量、按质、按时出圃树苗，由甲方于每年的__________月__________日以前负责包销完。每株树苗价格为__________树苗__________元，__________树苗__________元，__________树苗__________元，以此类推。价款由甲方与购方统一结算，乙方应根据甲方的发苗提单向购方发苗，出圃树苗的包捆由乙方负责。
6、购方购买数量较多的树苗时，由甲、乙、购三方对出圃树苗作抽样检验，对质量不符部分，由乙方按比例补齐。
7、树苗销售完毕，双方应于__________天以内办完结算手续，销售树苗款按__________：__________分成，甲方得__________%，乙方得__________%、树苗售价如因有关部门调价而上升或下降，双方应按比例增加或减少。
>第四条违约责任
1、甲方如不按合同规定向乙方提供合格的树种树秧，应按不合格部分树种树秧价值的__________%向乙方偿付违约金，并须相应减少乙方栽培树苗的数量。如果因此造成乙方损失的，还应赔偿乙方的损失。
2、甲方如不按合同规定及时向乙方提供栽培树苗资金和化肥，应比照银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金，并相应减少或免除乙方栽培树苗的义务。甲方如不能按时按量销售树苗，应根据合同规定的树苗售价，按乙方应该得到的\'提成比例，向乙方付给酬金。
3、乙方如不能按合同规定生产出合格的树苗，少生产一株，应向甲方偿付违约金__________元；乙方如不按合同规定的时间向购方发放树苗，每一百株树苗迟发一天，应向甲方偿付违约金__________元；乙方如私自出售树苗，出售一株，应向甲方偿付违约金__________元。
>第五条不可抗力
如因不可抗力的自然灾害，造成乙方承包栽培树苗的损失，经调查证实后，甲方应据实减、免乙方的义务。
>第六条双方议定的其它事项
本合同从承包之日起生效，合同期满失效。合同期满后双方如愿意继续合作，必须重新订立承包合同。合同执行期间，任何一方不得随意变更或解除合同。合同不因双方代表人的变更而变更。在合同执行中如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式__________份，送乡政府、村委会（如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关）以此类推等单位各留存一份。
甲方：__________县__________乡林业管理站（或县林业局）__________（公章）
代表人：__________（盖章）
乙方__________县__________乡__________村__________村民__________（公章）
代表人：__________（盖章）
__________年__________月__________日订
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甲方： 乙方：
甲、乙方本着平等、互惠互利的原则，经友好协商，达成如下苗木购销协议：
>一、合同的标的、规格、数量、价格
甲方销售“XX”牌苗木给乙方，具体数量、规格、价格见下表：
说明：本合同苗木的销售价是上车价，起苗和包装费由甲方承担，运输和卸车费用由乙方承担；
>二、质量要求
甲方所提供的苗木质量须达如下标准：
①根须发达，须根多；
②苗木健壮，树冠匀称；
③无检疫病虫害；
④没有严重的机械损伤；
⑤包装要求应符合行业的一般标准。
>三、付款方式
本合同签订生效后当场收清苗木款及运费。
>四、交验货时间及地点
交费地点：种植基地所在地大货车可至的公路边。
交货时间：______年____月_____日前。
>五、双方的权利和义务
1、甲方应按合同规定的`时间和质重，提供给乙方所需的苗木，保证不提供假苗。
2、乙方在本合同规定的提苗期限内不提完所有的苗木，则甲方有权自行处理剩余苗木。
3、乙方在按合同的规定按时支付苗款的前提下，有权要求甲方按合同的规定按时提供所需的苗木。
>六、违约责任
双方均应按合同的规定认真履行各自的义务，如有违约，则违约方须向另一方支付本合同总价50％的违约金。
>七、免除责任
双方在合同的履行过程中，如遇不可抗力，致使合同不能履行或不能全部履行的，可免除违约则任，但遇不可抗力的一方应在遭遇不可抗力后的七个工作日内及时通知另一方，以免造成更大的损失，如贻误通知，贻误通知一方需对因贻误通知而给另一方造成的损失承担赔偿责任。
>八、纠纷的解决
如在合同履行过程中发生争议，双方应本若实事求是的态度友好协商解决，如协商不成，则交有管辖权的法院通过诉讼解决。
>九、本合同自双方签字、盖章后生效，壹式贰份，双方各执壹份。
甲方：
法定代表人： 代理人： 电话：
签约时间： 乙方： 法定代表人： 代理人： 电话：
签约时间：
xx年xx月xx日
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甲方：
乙方：
为了满足国内外市场对菊花的需求，同时为农民提供有保障的经济作物种植项目，甲乙双方协商一致，合作发展菊花种植项目，签定本协议，甲乙双方需严格遵守协议约定内容。
一、甲乙双方合作开展菊花种植项目，甲方以种苗及必要的技术培训和辅导为要素参与合作，乙方以种植所需的土地(____亩)及必要的基础设施为要素参与合作。
二、甲方在种植季节及时提供种植所需的种苗供乙方种植，甲方以赊欠苗款的方式向乙方提供杭白菊种苗，每亩定植6000株，每株种苗价格元，种苗款在种植结束回收销售时予以扣除。
三、甲方有权对乙方所提供的`土地进行检测，根据检测结果对符合种植标准的土地提供种苗。
四、甲方负责无偿提供，培训，技术指导，病虫害防治等指导工作。
五、在种植结束后甲方按照每公斤3元的价格统一回收进行销售。
六、甲方有权对项目经营过程中的问题进行监督和改善。
七、乙方需按要求提供适宜种植的土地，做好土地浇水施肥等工作，确保在种植季土地质量达到种植要求。
八、乙方负责组织人员按照甲方要求及时完成种植作业。
九、乙方负责种植作物的日常护理工作，确保作物正常生长。
十、甲方的违约责任：
1、因甲方提供的种苗存在质量问题，造成乙方损失，甲方负责按实际种植面积的部分损失予以赔偿，(如乙方管理不到位使种苗受损失，成活率低，甲方不负责赔偿)。
2、甲方没有按时提供种苗，误季荒地，由甲方负责赔偿，种苗及时送到位，农户没有按时载植造成的误季损失，甲方不承担任何赔偿责任。
3、甲方没有按期及时收购鲜花，由甲方按实际采摘花量负责赔偿。
4、甲方产品收购价格：按合同订购总亩数内保护价格花蕾每公斤6元，(每亩500-600公斤)，大花每公斤收购价3元(亩产800-1300公斤)不在合同内的种植按安徽毫州药材市场每天的波动价格收购(不在合同保护价内收购)。
十一、乙方的违约责任
1、合同签订后不按计划及时种植，造成种苗损失，由乙方负责赔偿全部种苗款。
2、乙方私自倒卖本合同约定产品鲜花(少交或晚交)，乙方要赔偿甲方每亩种植技术服务费500元。
3、乙方必须按甲方认定采花期采花，如卫生标准质量不达标或注水鲜花，腐烂花，甲方不予以收购，损失由乙方自负。
十二、如发生自然灾害或其它不可抗力的原因，给乙方造成自然灾害损失，甲方不负赔偿责任。
合同生效与终止的约定
1、甲乙双方负责人签字盖章之日本合同即生效，本合同有效期
年，即种植户正常种植期，合同永久有效，如种植户不再种植此合同自然终止。
2、合同签订地点： 签订日期：
十三、甲乙双方在合作之中如有未尽事宜。双方协商解决。并可增加补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。
十四、甲乙双方在合同执行中如发生异议，友好协商解决如协商解决不了，可经人民法院调解解决。
十五、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
十六、本合同甲乙双方签字盖章之日即生效。
甲方单位盖章： 乙方：
负责人签字： 负责人签字:
年 月 日 年 月 日
——广西农业种植产销合同书 (菁华2篇)
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建设单位：（以下简称甲方）
施工单位：（以下简称乙方）
经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行七台河污水处理厂厂区园林绿化工程施工，本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
>一、工程内容和承包方式
1、工程内容包括回填种植土、树木栽植_、景观制作等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
>二、工程造价
乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，工程造价暂定为人民币元。
>三、付款方式
1、甲乙双方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、根据工程进度甲方支付形象进度款，整个工程分三次支付完毕。
3、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待甲方验收合格后五天内一次付清。
>四、工期
1、本工程总工期天（日历从开工之日算起）。
2、开工日期__年__月__日。
3、竣工日期__年__月__日。
>五、双方责任
（一）甲方责任：
1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
（二）乙方责任：
1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
>六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表（签字）：代表（签字）：
____年____月____日
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甲方：评估公司
乙方：*事务所
为了合作顺利完成*项目，经甲乙双方友好协商签订协议如下：
一、双方的权利与义务(据实修改)
1、甲方的权利与义务
1)为乙方提供办学资质，成立南京金陵翻译院培训中心中学生部，限中学生培训项目;
2)为乙方提供出国留学服务资质，成立南京金陵翻译院出国服务中心业务三部，代理出国服务中心所能开展的一切业务;
3)协助乙方组织师资以及教学场地安排;
4)提供乙方报名培训发票;
5)甲方南京书城培训超市8号摊位同时作为乙方的报名点，乙方承担费用1万/年;
6)在协议期间内，甲方不得与南京其他机构进行以上项目的.合作;
2、乙方的权利与义务
1)以甲方的名义进行项目宣传，负责市场的策划、宣传、拓展以及培训工作;
2)承担合作项目运作过程中的所有费用;
3)在合同期内乙方不得和相关的外部培训机构进行单独合作;
4)甲方提供给乙方的发票必须由甲方指定的人员负责管理，同时承担相应的报名咨询及收费等工作。
二、利益分配与支付方式
甲方代表甲乙双方收取咨询费，咨询费到达甲方帐户后，乙方向甲方开具收据支取合作项目收入的%(已含各种税金)。甲方向咨询方提供发票。
三、本协议自签订之日起生效。
四、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
五、本协议未尽事宜，双方应本着友好合作的原则协商解决。
甲方：乙方：
代表：代表：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
日期：XX年XX月XX日日期：XX年XX月
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甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》及《^v^建筑法》的原则，结合本工程具体情况，双方经过友好协商签约本合同。
>第一条 工程概况
1、工程名称：一期(二标段)景观工程。
2、建设依据：甲方提供的该项目工程设计图纸、设计变更图纸和甲方要求。
3、工程地点：
4、工程内容：
客土更换、苗木移植、园林土建、配套电气、给排水、施工范围内其他园区配套工程井盖调平、水系、道路铺装(除园区主路外)工程、与其他已完工程的衔接及施工图纸所包含的其他全部内容。
项目范围：详见《园林工程界限图》
5、设计单位：
6、开工日期：以甲方批准开工报告为准。总日历日期80天，大型乔木可以采取冬植(不予进行价格调整)。
7、质量等级：合格。
8、合同价款：三佰伍拾万元整(￥：3，500，)含税包死价。 其中绿化工程139万元，其他土建工程等211万元。以上价格所依据的招标图纸为
>第二条 依据
1、依据《20xx辽宁省建设工程取费标准》《20xx辽宁省市政、园林绿化工程消耗量定额》《20xx年建筑工程、装饰装修工程定额》2册。
2、中央景观工程设计图纸，《招(投)标说明书》，甲方要求。
3、投标方编制，招标方核准的工程预算书。
>第三条 图纸
1、图纸提供日期：合同签订2日内交付乙方。
2、图纸提供套数：蓝图二套。
>第四条 甲方工作
1、保证三通一平。负责与乙方协调安排现场材料、设备堆放;临时施工用房场地划分(甲方不提供暂设及库房)。
2、负责向乙方提供施工用临时水、电源接入点，但水电费用由乙方承担;乙方自备计量表具。质保期设备运行及苗木养护水电费用由甲方负责。
3、负责现场的组织协调。并对工程质量进行监督、检查、验收。
>第五条 乙方工作
1、严格执行乙方制定并经过甲方确认的施工计划;
2、严格按设计图纸、工艺要求组织施工;
3、施工过程中，乙方应服从甲方组织、协调工作，尊重监理;
4、施工现场的安全管理由乙方全权负责，施工现场必须满足安全生产文明施工要求，因乙方原因造成安全事故，责任由乙方承担;
5、负责工程项目的现场施工及人员的管理、验收准备工作;
6、已竣工工程未交付甲方验收前，负责成品保护，保护期间发生损坏、乙方自费予以修复;
7、负责办理乙方应该办理的批件、证件;
8、负责施工技术档案及内业资料的编制整理工作(竣工档案一式三份，工程竣工后结算前交于甲方);
9、乙方进入现场施工，不得损坏现场已完的各项成品工程，如有损坏，负修复及赔偿责任。
10、乙方保证不拖欠工人工资;
11、图纸中各个部位的雕塑、成品构件均为乙方自行采购产品，但采购前乙方必须向甲方提出该产品的样品或样式，经甲方认可后方可采购。
>第六条 工程进度计划
1、乙方在开工前必须编制好施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方审批，甲方应在3日内予以批准或提出修改意见，逾期不批复，可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已获得甲方批准。
2、乙方必须按批准的施工进度计划组织实施，接受甲方代表对工程进度的检查、监督。工程实际进展滞后进度计划时，乙方应按甲方代表的要求制定整改措施、经甲方代表批准后实施落实。
3、乙方必须保证投入一定的资金、人力、设备，保障工程进度和质量按合同计划完成。项目经理等主要领导和施工队伍，要相对稳定，未经甲方同意不得随意更换。
4、乙方未按合同工期完工，应承担相应的违约责任，即每逾期一天扣罚工程总造价1‰，以此类推。(不可抗力因素除外)如果因甲方原因影响工程进度，经甲方确认工期可以顺延。
>第七条 隐蔽工程和中间验收
工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方自检合格后，在隐蔽或中间工程报验前24小时通知甲方代表参加报验，即按工序报验制。通知包括乙方自检记录、隐蔽或中间验收的内容，验收时间和地点，乙方整理记录。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。存在的问题，整改后应该进行复检，报验48小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已批准，乙方可进行隐蔽和继续施工。乙方未报验前，甲方允许他方使用视为其甲方已验收合格。
>第八条 竣工验收
1、工程具备竣工验收条件，乙方按相关竣工验收有关规定，在完工后20天内向甲方代表提供完整竣工资料3套和竣工验收申请报告。甲方收到竣工报告后，在7天以内组织有关部门验收，并在验收后7天内给予批准或提出修改意见。乙方必须按要求整改，并承担由自身原因造成整改的费用。
2、甲方如果在收到乙方送交的竣工报告7天内无正当理由不组织验收或验收后7天内不予批准且提出修改意见，视为竣工验收报告已批准，即可办理结算手续。
3、特别说明：图纸中苗木的设计规格为苗木修剪后的最低标准：地被、花卉植物栽植在竣工验收时要求覆盖地表;模纹栽植要求见棱见线。
>第九条 保 修
1、保修内容、范围：
凡因乙方施工缺陷所引发的一切工程质量问题均属于乙方承诺的保修责任范围，包括工程范围内的各部位、部件、构件或单件的损坏。
2、保修期限：
竣工验收合格之日起计算保修期，绿化部分保修期限为2年，其余土建、水电气、铺装等为一年。
3、保修期间乙方负责维修工作，以保证正常使用。如发生问题乙方应在接到甲方通知之日期72小时内派人到现场处理，否则甲方可委托其他单位和人员维修处理，费用由乙方承担，甲方在其质保金中双倍扣除。
4、对于绿化工程中的树木、花草等乙方派员负责日常维修与养护、确保成活，如发生苗木枯萎死亡现象，无偿按约定一周内更换(即保证100%成活)。
5、保修期内，因甲方使用不当造成的损坏和超过保修期的维修，乙方只收取成本费用。
>第十条 工程款结算及支付办法
一、结算办法：
1、本工程采用一次性包死价。施工过程中的材料二次倒运不予考虑费用。绿施蓝图中设计的植物的综合单价包含如下内容：植物的主材价格、运输、装卸、栽植及一级养护两年所需的全部费用(包括植物种植的全部措施、材料、种植土更换、养护及工程取费的所有费用及不可预见的费用，一次性包死，不予调价)。在合同实施过程中未发生重大的设计变更，不再调整合同价款。如果出现合同外增量，凭据现场签证单，以“合同所附综合单价×(本合同包死价格/乙方总报价356万元)做为变更部分的综合单价，再依据变更工程量计算增减金额，计入工程结算。
2、预算未例项目结算办法：
①、执行《辽宁省建筑工程消耗量定额》20xx、《辽宁省装饰装修工程消耗量定额》20xx、《辽宁省安装工程消耗量定额》20xx、《辽宁省市政工程消耗量定额》20xx、《辽宁省园林绿化工程消耗量定额》20xx，材料价格执行施工当期《辽宁省材料价格信息》及市场价、按照本合同约定的费率标准执行。
②、费率标准：依据20xx建筑工程费用标准，各专项按照相应的工程类别二类费率标准执行，仅计取企业管理费、利润、税金，除上述3项费用外其它所有费用包括规费均不再计取。其中：土方工程的开挖、回填、运输项目取费，除税金外按照以上规定费率的35%计取，税金按计取。
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甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》及其他法律法规，参照西宁市有关规定和本工程的具体情况，甲方将*********苗木种植、草坪种植委托乙方施工，为明确合同双方的权利、义务，经甲乙双方协商一致，同意签订以下合同条款。
>一、工期
合同工期自***年**月**日至***年**月**日。
>二、承包形式
本工程采用包工、包*护管理的形式由乙方组织施工。
>三、承包范围
1、对绿化区域内甲方粗造型的绿化场地进行人工平整，局部区域进行种植土回填，绿化坪床要施足底肥，进行土壤改良。
2、乙方负责起苗甲方指定的苗木，并负责移植到甲方管理人员指定的绿化区域内。
3、甲方调运来的苗木，乙方负责苗木的验收、卸车、修枝及种植。
4、草坪种植由乙方提供草籽及草坪布，组成色带所需草花由乙方提供。
>四、工程价款
合同价款为人民币****元整（￥***元）。
>五、付款方式
乙方将苗木种植完毕及草坪出苗后，甲方一次性支付给乙方全额工程款。
>六、甲乙双方责任
1、甲方负责提供水源及施工用水用电接口。
2、乙方负责保护现场中的暗埋管线及原有管道、建筑不被受损。
3、乙方要按相关安全规定进行文明施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防事故发生等安全责任，若出现安全问题，责任由乙方自行承担。
>七、合同生效
1、未尽事宜双方协商解决。
2、本合同一式四份，双方各持两份，本合同自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人：
日期： xx年xx月xx日 日期：xx年xx月xx日
室外种植合同范本16
委托方： (简称甲方)
受托方： (简称乙方)
甲方将 项目防水工程交给乙方负责施工，为了在具体施工过程中双方密切配合，在保证双方平等特制定如下写作合同，以便日后共同遵守。
一、 工程质量和工期要求：
1、甲方委托乙方施工事先应根据具体工程情况，向乙方进行质量和技术交底。乙方应按照甲方或建设方交底的要求，按照有关防水施工方案以及国家有关防水规范进行施工，做到保质保量按期完成，必要时需加班加点。
2、如果乙方施工严重失误造成误工、停工、返工情况，一切经济损失由乙方负责，并赔偿甲方材料及辅料损失，非乙方原因造成的损失甲方负责，乙方应协作处理。
3、因质检造成不合格的一次罚款20xx元，甲方有权对乙方进行全面检查，发现问题应及时采取措施进行补救，对发现问题乙方没有组织人员及时补救或补救后仍有问题的处300元以上500元以下罚款，并赔偿因质量问题造成的一切经济损失。
4、因乙方施工在保修期内出现渗漏，乙方应积极配合处理，处理所用材料及人工乙方自行负责。
5、乙方在施工期间不能喝酒、打牌，甲方在施工期间若发现乙方喝酒、打牌每发现一例处300元罚款。
6、乙方如达不到进度和质量要求，失信者或中途退场，后果由乙方自负，甲方有权终止合同，有权将乙方清出场地并拒绝支付所有人工费用。
二、 安全责任和文明施工
1、乙方进场不准闹事，不准酒后施工，自觉遵守施工现场的各项规定，保证安全生产和文明施工
2、乙方施工人员进场必须佩戴安全帽，穿软底平跟鞋，高空施工必须系安全带，严格按照安全操作规程施工，每违反一次罚款50元。
3、乙方施工人员不听从安排，如有安全罚款由乙方自负，其罚款金额从乙方工资中扣除。
4、由于乙方施工人员不按安全操作规程施工而发生的乙方人员或他方人员伤亡事故，其责任由乙方承担，所需一切费用由乙方承担。事故发生后，甲方应协助处理相关事宜，但不承担任何费用。
5、费乙方原因造成乙方人员伤亡，应按照施工现场方或事故处理管理方的处理决定办理。
三、 承包人工费及付款方式
1、承包方式为单包人工费(包工、包质量、包进度)，外墙卷材防水人工费单层 元/㎡。附加层按 元/㎡计算。屋面防水人工费 元/㎡。地下室底板人工费 元/㎡。卫生间防水为 元/㎡。主材和辅材由甲方负责提供，乙方只负责施工。(结算方式：以实际施工面积决算)
2、乙方应严格按照甲方所需要的材料用量施工，如因乙方不负责造成材料浪费，乱堆乱放，甲方按浪费材料总价值的两倍对乙方处以罚款，该罚款从乙方人工工资中扣除。(SBS搭接损耗13%以内，液化气元/㎡)。
3、材料进场时由甲方人员负责提供材料堆放场地，乙方人员负责卸材料。
4、付款方式：乙方进场施工人员，三天后按工程进度预支工人生活费及管理费。施工完成后经检查合格，关水(48小时)无渗漏、无侵湿等质量问题待下一道工序开始施工，防水层即合格过关，若有问题下一道工序不能施工，要求乙方整改修补。关水合格后，在7天之内支付85%合格部位防水施工费用。以上各项施工面积按现场双方收方签字计算，甲方给付乙方85%人工费后，剩余部分在年终内付清，若验收不合格的应在扣除乙方所造成的经济损失后，甲方再将剩余人工费支付给乙方(按85%支付)，甲方若不按时支付款项，乙方有权对其他未施工板块停工或采取其他措施，所造成的一切经济损失由甲方负责。
5、此款项全部现金支付，乙方只需出具收条即可，此价格是人工费，不包括个人所得税及其他国家规定应缴纳的款项。双方款项必须办理签字手续。
6、若因建设方因素造成停工、停建由甲方负责，不影响支付工人的人工费，在 年 月 日前完成的工程量，甲方按实际施工面积计算，乙方给甲方造成的经济损失扣除并保留5%保修金(两年后支付)后支付给乙方所有施工费用。
四、 其他
1、事宜或特殊情况，甲、乙双方再做协商，必须书面说明。
2、合同纠纷双方协商解决，也可申请仲裁机构或法院裁定。
3、本合同一式两份，双方各执一份。甲方签字盖章和乙方签字盖手印后生效，合同约定条款完成双方结清账款后合同失效。
甲方：(签字、盖章) 乙方：(签字、盖手印)
地址： 地址：
年 月 日
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1、在合同有效期内，任何一方违约，应承担违约责任，向对方支付违约金xx元，
2、甲方按本合同约定时间支付乙方安保服务费，延迟支付服务费超过一个月，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任、支付违约金。
3、乙方安保人员不服从甲方合理安排，不遵守甲方的各项管理制度甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任、支付违约金。
4、乙方应当按照本合同约定的时间为甲方提供服务，如乙方逾期未向甲方提供服务或严重违反合同约定的，视为乙方违约，甲方有权扣除乙方的全部保证金。
5、本合同到期之日，双方仍未达成延期服务合同的，乙方应在没有其它纠纷的情况下，期满之日撤离本合同约定的服务区域，逾期撤离的，视为乙方违约，因此给甲方造成的损失全部由乙方承担。
6、乙方提供的服务不符合本合同约定的，甲方可以通知乙方限期改正，如乙方拒不改正，甲方有权单方解除本合同，因此造成的损失全部由乙方承担。
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发包方（甲方）：________
承包方（乙方）：________
甲方将所承接的____________的绿化种植工作承包给乙方施工，依照《民法典》及其相关法律，为明确双方职责，确保如期保质完成本工程。甲、乙双方在自愿、平等、诚信的基础上，就的相关事项协商一致，并签订如下协议，以期共同遵守。
一、工程名称：____________
二、工程地点：____________
三、承包范围：
1．________绿化改造项目的各种花草、树木的种植（包括场地换土、吊装、种植、修剪、浇水、施肥、场地平整等花草树木种植的全部工作，其中还包括35棵果树的起苗运输工作）。
2．花草、树木种植的数量，紫叶矮樱1000棵，金叶榆2500棵，水蜡4500棵，萱草1300棵，四级玫瑰2800棵，果树35棵。
四、承包方式：
由乙方包人工费，包施工吊车、机工具，包种植质量，包种植验收合格，包工期，包安全，包文明施工。
五、合同价款：
1．本工程合同价款为：大写________；（人民币）________元整，小写￥________元。
2．工程完工后，经业主对种植验收合格后10日内一次性付清全部工程款。
六、施工工期：
1．自甲方通知乙方开工之日起25个日历日完工。
2．在此工期内乙方不能完工引起的，甲方损失完全由乙方承担。因人力不可抗力而造成的工期顺延，可以相应延长。
七、开工准备：
1．甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决施工中出现的问题；
2．甲方在施工前准备好施工图纸、并组织技术交底等工作。
八、工程质量：
1．乙方确保按照《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJT82—99）施工，并达到本标准合格级；
2．施工过程中，乙方必须服从业主和甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；
3．乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；
4．乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。
九、违约责任
甲方责任：
1．甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，甲方推迟验收。
2．甲方应如按合同规定及时支付工程款。
乙方责任：
1．工程质量不符合设计的规定及时返工，由此造成的\'损失由乙方自行承担。
2．乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素除外。
十、其他：
1．本合同自双方签字盖章后生效。工程交工验收合格，甲方支付完毕工程款后合同终止。
2．本合同一式贰份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执一份。
3．本合同未经事宜，双方协商解决，协商不成可向合同签订地人民法院起诉。
甲方代表：______（盖章）
乙方代表：______（盖章）
________年______月____日
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发包人（全称）
承包人（全称）
依照《^v^合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程基本概括
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
4、工程立项批准文号：
第二条：工程承包范围
1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容；
2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植；
3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。
4、土建工程质量保修。
第三条：施工工期限共 个工作日。
议定自 年 月 日开工，至 年 月 日全部栽植结束。（如遇雨、雪和其他原因不能施工时工期可以顺延）
第四条：工程质量标准：
在工程进中、承包方应按照本工程施工详图、施工说明书精心施工，认真执行现行国家施工及验收规范。何等好隐蔽工程、分项工程的验收工作。如因施工原因造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。
第五条：材料和设施供应：凡包工包料工程由乙方负责采购调运进场；并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。
第六条：工程价款及付款方法：本工程款按下列办法分期付款。
1、本工程采用 承包方式；
2、工程价款 元（暂定价以决算价为准）
3、付款方式：
第七条：组成本合同的文件
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标及其附件
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
6、工程量清单
7、工程报价单和预算书
第八条：双方的权利和义务
1、工程师：在工程施工中，发包方委托 为施工监理；承包方指派 为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核；
2、发包人工作：做好施工场地的“三通一平”，制图会审及设计交底；协调处理地下管线、邻近建筑物；古树名木的保护工作；
3、承包人工作：承担施工安全保卫工作和负责保护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作；提供施工组织设计和进度计划。
第九条：种植要求
1、种植地平整要符合设计意图和种植标准；
2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植；
3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。
第十条：初步验收：承包人在按照规定的施工期限完成栽植工程3个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请14日内组织有关部门进行初验，并出具书面意见。
第十一条：工程变更：承包人在工程变更14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行；
1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提供适当变更价格，经发包人确认后执行。
第十二条；检验标准、方法、地点及期限；
1、工程施工验收标准：《城市绿化工程施工及验收规范》cjj/t82-99；
2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理（即质量保修）工作进行定期考核 .
第十三条：竣工决算：
1、工程养护期（即保修期）结束时为竣工时间，在工程竣工后28日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并按照合同约定价款和调整变更的内容，进行工程竣工决算。
2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。
3、发包人收到竣工结算报告及结算资历料后28天内无正当理由不支付工资结算价款，由发包人承担违约责任。
第十四条：质量保修：养护期为 个月，从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的附件，须由双方法定代表人签字、加盖公章。
第十五条 履约保证金
承包人在签定合同时，向发包人交纳 元的履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。
第十六条 合同解除
1、发包方、承包方双方协商一致，可以解除合同；
2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行，经承包方催要，发包方仍不支付工程款，承包方有权解除合同；
3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以分包名义转包给人，发包方有权解除合同。
4、因不可抗力导致合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同；
5、因一方违约致使合同无法履行，另一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同；
6、一方依据本条2、3、4、5款的约定要求解除合同的，应当书面通知对方，并在发出通知前7天造知对方，通知到达对方时合同解除；
7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
第十七条 合同的终止
发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。
第十八条 安全施工
承包应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
第十九条 违约责任
发包方、承包方双方应严格按照本合同的约定全面履行自已的义务，若一方违反合同约定，需支付另一方合同总价款5%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。
第二十条 争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，按下列第 （一） 种方式解决；
（一）提交仲裁委员会仲裁。
（二）依法向人民法院起诉。
第二十一条 合同的生效和份数
合同的订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
合同约定：
本合同一式肆份，发包方保存贰份，承包方保存贰份。
发包方： 承包方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
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