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板房拆装合同范本1甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)甲乙双方根据^v^经济合同法平等互利、协商一致、诚实信用的原则，以友好协商共同签订本合同，本合同经双方签字盖章即生效，双方应共同严格履行下列合同条款：一、工程概况1、工程名称...
板房拆装合同范本1
甲方: (以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲乙双方根据^v^经济合同法平等互利、协商一致、诚实信用的原则，以友好协商共同签订本合同，本合同经双方签字盖章即生效，双方应共同严格履行下列合同条款：
一、工程概况
1、工程名称：水岸新城
2、工程地点：湖北荆门
二、工程内容
1、乙方按甲方签字确认的电、扶梯图纸的工作范围完成该项目设备的制造、安装及调试。
2、电、扶梯电源：甲方将进线电源送至电源的控制箱内，乙方负责电源控制箱至设备段的电源的材料及安装、连接。
3、本合同不含土建、建筑装饰及强电施工等方面的工作内容。
三、工程工期
1、工期为 个日历天，以不影响甲方工程期为准。
2、在履约过程中，由于人力不可抗拒的原因造成的工期延误，经甲乙双方签字认可顺延工期。
3、如因工程设计变更、施工范围变化影响工期的，则工期顺延。
四、承包方式及工程造价 单位：人民币 万元
1、本工程属于交钥匙工程。
2、双方认定，工程承包总价为人民币壹仟壹佰贰拾万元整(￥1120万元整)。其中设备款为：人民币柒佰陆拾万元整(￥760万元整)， 安装款为： 叁佰陆拾万元整(￥360万元整)。总价款包含设备款、工程安装维保款、运输款、及技监局的验收费用，但不包含总承包单位向乙方收取的施工配合费。
3、双台电梯必须为并联电梯(联动电梯)。
五、合同款支付：
1、合同签订后一周内，甲方支付合同总价的 5 %预付款(￥56万元整)给乙方作为设备定金;
2、乙方电、扶梯制造完毕前通知甲方，甲方收到正式通知后一周内支付合同总价的 80%(￥ 896万元整)付给乙方，款到后甲方45日内发货;
3、乙方所有电梯经当地特种设备监督检验部门验收合格后一周内，甲方扣除质保金后一次性付清剩余款项给乙方。
4、预留质保金10万元，质保期(壹年)满后7日内支付给乙方。
六、包装物材料和费用
仅限乙方标准包装(免费)，特殊要求除外
七、土建工程与生产周期的约定
1、乙方在本合同签订3日内提供《电、扶梯土建总体布置图》给甲方，以便甲方施工用。
2、乙方在收到甲方定金和甲方确认的《电、扶梯土建总体布置图》后，乙方组织正式生产。
3、甲方在乙方电、扶梯发货前必须保证电、扶梯土建适于设备安装条件。
4、货到现场后，甲方负责安排好电梯设备库房。由乙方负责卸车和保管，卸车费和保管费由乙方承担。若货到工地由于甲方原因导致产品不能安装，乙方卸货后甲方需做好安全防护措施，妥善保管。
5、乙方在对电、扶梯井道、厅门、底坑和机房等作初步勘测后，发现不符合电梯安装条件的，甲方须配合乙方所提供的图纸进行整改。
6、因不可抗力的自然灾害而被迫停工时，施工期顺延。
八、产品质量保证
1、乙方保证所提供的产品均为全新未使用过的且符合本合同约定的技术规格。从安装完毕验收合格起12个月内或乙方发货之日起18个月，以优先到期为准是有效的产品质量保证。(严格按照国家标准执行)。
2、甲方收到乙方安装验收移交的合格产品后，必须妥善保管和按规范操作，因甲方使用和保管不当而损坏的，由甲方承担保管和使用不当所发生的质量责任。
3、乙方产品在质保期内出现产品质量问题，由乙方负责免费维修和更换零部件。如因甲方使用不当或人为原因而造成电、扶梯设备损坏，乙方可免费修理，损坏部分的零部件材料费由甲方承担。
九、运输费•••
乙方承担设备从生产工厂至本合同电、扶梯安装现场的运输保险和装卸费用。
十、安装责任
1、乙方负责自经当地特种设备监督检验部门验收合格之日起12个月或甲方发运后18个月，以先到期为准，严格按照国家标准进行产品质保。若乙方发出报检通知后一周内，由于甲方原因不能报检的，一个月以后乙方将直接进入正常维护保养期。
2、本合同电、扶梯设备非乙方直接安装的，则乙方不负责维护保养工作，也不承担相关费用，更不承担因非乙方安装调试而引起的质量事故等责任。
3、免费维护保养期间，未经乙方同意，而有第三方介入维修保养的，乙方将自动结束免费维护保养工作，不再另行书面通知。
十一、验收单位及费用
1、甲乙双方均认定当地特种设备监督检验部门为本电、扶梯的验收单位。乙方安装工作结束后由甲方配合乙方报检，经当地特种设备监督检验部门验收电、扶梯的一切费用由乙方承担。
2、电、扶梯产品未经当地特种设备监督检验部门验收合格且乙方未正式移交时，根据法律的规定，甲方不可擅自使用电梯设备，否则由此产生的一切后果由甲方自行承担。
3、甲乙双方必须配合当地特种设备监督检验部门验收并签字确认。
十二、土建工程与售前服务
电、扶梯底坑、井道、厅门和机房的预留预埋由甲方负责并承担费用，若甲方需要指导时乙方免费提供相应咨询服务。
十三、安装完毕验收合格后电梯移交
电、扶梯经当地特种设备监督检验部门验收合格，并收到本合同约定的全部款项后7日内，乙方将单据、凭证、技术资料和证明文件正式移交甲方。同时，甲方应在“客户接收电梯确认单及单据、凭证、技术资料和证明文件移交清单”上签字盖章确认。
十四、技术情报和资料的保密
甲方不得将乙方提供的任何技术资料向第三方出示、出借或转让等。
十五、争议和纠纷的解决方法
1、电扶、梯安装工程技术若出现争议，由甲乙双方协商解决，若协商不成时，由特种设备监督检验所裁定，甲乙双方必须无条件接受裁定结果。
2、合同在履行中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决，协商不成时，向乙方所在地人民法院起诉，甲乙双方均认同本合同为解决纠纷和争议的唯一依据。
十六、特别约定
1. 政府部门质量技术监督部门收取的开工费、验收费等费用由乙方承担并缴纳。
2. 电、扶梯制造完毕乙方发出《付款提货通知函》给甲方，如甲方从乙方发出《付款提货通知函》之日起算1个月内未付按合同规定足额付款的，乙方免费保管1个月，如甲方超过3个月仍未付款提货的，视为甲方自动放弃电扶梯全部定购权，同时乙方有权对电、扶梯进行另行处理而无需通知甲方。
3、在本合同约定的免费维保期内，乙方对产品的缺陷负责免费修理或更换，更换下来的零部件所有权归乙方所有，由乙方统一回收。为使废旧印刷电路板不流入市场，进而切实保护用户利益，对所有电、扶梯印刷电路板的更换必须以旧换新。
4、乙方按本合同约定的规格参数制造的扶梯，安装后如甲方自行对扶梯外表进行装饰装修而引起的一切费用概由甲方承担，甲方在装饰装修扶梯过程中不得对扶梯的性能和结构改变或破坏，否则乙方不承担由此引起的安全等责任和质量责任。
5、如甲方未在电、扶梯免费维保期满前1个月内与乙方另行签订维保合同、支付维保费用给乙方的,乙方不承担质保期满后的任何责任。
十七、违约责任
本合同一旦签订，甲方确认后乙方立即生产电梯，如甲乙双方任何一方无论以任何理由废除合同均视为违约，由违约方承担违约责任并偿付本合同总金额30%的违约金给对方，除此之外，如甲方违约则乙方不退还甲方已付的定金，如乙方违约则由乙方向甲方双倍偿还定金。由于电、扶梯为定制的专用产品，故当甲方违约而依此合同甲方应付的违约金和定金不足弥补乙方损失的，甲方还应向乙方承担赔偿责任。
十八、其它事项
甲方负责及承担的费用
1、 甲方应提供正确、标准的电梯进道，包括厅门、机房预留孔。各部分尺寸应符合乙方提供的土建图要求，如有偏差，甲方应负责整改。
2、 甲方应提供机房照明、通风或空调、消防设施，符合乙方要求的装吊主机、控制屏的吊钩，及机房警告警示牌。
3、 甲方提供三相五线动力电源及单相照明电源至机房配电箱，其电压、电源容量、配电箱须符合乙方要求及有关国家规范。消防梯应设置独立电源。安装期间，甲方还应提供临时照明电和足够的临时独立电源至机房，供安装调试使用。
4、 甲方应提供适当面积及安全的临时用房，以供材料及工具存储和安装人员作息，并提供临时用水用电。
5、甲方应负责清理电、扶梯机房、井道、底坑及厅门外的杂物，各门厅口装设可靠的安全防护栏，保证井道内空气流畅。甲方应提供井道内及门厅外的防水措施，底坑应无积水。
6、电、扶梯安装完成后，甲方应负责相关孔洞的回填及修整。
7、电、扶梯安装完成后，甲方应负责对电梯机件的保护。
乙方负责及承担的费用
1、乙方应提供符合国家规范的井道照明装置及电源插座。
2、乙方应提供井道脚手架板、并负责脚手架的搭设、拆除和吊装。安装期间，乙方应负责安装机件的保护。
1、 货物运至工地后，乙方应负责开箱前货物整箱的安全保护工作。
2、 乙方应负责将电、扶梯设备运至甲方要求或甲乙双方认为工地合适置。
二十：本合同经甲乙双方代表签名且双方盖章立即发生法律效力，共肆份，甲方持贰份与乙方持贰份具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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发包方(以下简称甲方)：_____________________
承包方(以下简称乙方)：_____________________
依照《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议：
第一条：工程概况
一、工程名称：_____________________
二、工程地点：_____________________
三、工程内容：_____________________
第二条：承包范围
拆除甲方提供的图纸以内的整栋旧房(含基础)(具体以附图为准)。房屋拆除至地坪，基础拆除至±一下的所有砌体及垫层。拆除结束后，乙方要按照甲方的要求，恢复拆除后的场地达到不影响新建筑施工的条件。
第三条：工程工期
一、进场日期：_____年_____月_____日，竣工日期：_____年_____月_____日
二、总工期为_____日，工程进程按甲方所动迁腾房情况，腾空所有拆除房屋，保证拆除工程顺利进行，甲方需在合同签订后()日内交付乙方总拆除建筑物。
第四条：合同价款、工程款支付及结算
一、甲方向乙方支付费用按土石_____元/车计算(每车装载不少于_____立方)。
二、当工程进行完时甲方支付所有工程费。
第五条：甲乙方工作职责
一、甲方责任：
1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。
2、配合乙方做好各方面协调工作。
3、保证拟拆除房屋建、构筑物的完整性。
4、负责对拆迁施工现场的监督、检查。
5、负责对拆除完毕的地块进行验收。
二、乙方责任：
1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。
2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。
3、因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
4、编制拆除环保方案及安全施工方案，在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫，回收材料的堆码应有严格的区域，严禁在道路、通道堆放任何材料。
5、甲方施工现场的任何材料，出土物都归甲方所有，乙方及施工人员均无权处置或带走。否则甲方按违约有权进行处置，并由乙方(承包人)负责追回原物，造成的负面影响甲方概不负责。
第六条：违约责任若甲方按照合同规定时间交付施工场地，而乙方不能按合同规时间完成拆除任务，则按每延期一天罚款50元计算。
第七条：安全施工
一、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
二、进场前应对机械能否进入施工现场进行严格考察、操作人员必须自行进行投保。甲方不另行支付。乙方应遵守操作程序，在确保安全的前提下施工，严禁违章作业。因乙方原因造成的安全事故由乙方负全部责任。
三、发生重大事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。
四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、地段及街交通要道附近施工前，需反复论证确定无误后方可施工;同时甲方需安排专业人员配合。
第八条：争议
甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。本合同一式四份，双方各执二份，签字盖章同具法律效力。本合同订立时间：年月日
发包方：____________________包方：____________________
地址：____________________地址：____________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
委托代理人：____________________委托代理人：____________________
电话：____________________电话：____________________
乙方签字(手印)：____________________乙方签字(手印)：____________________
身份证号：____________________身份证号：____________________
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乙方：_________
签约地点：_________
签约时间：_________年_________月_________日
兹有乙方向甲方提供硬件的服务，本着平等互利的原则，经双方友好协商签订合同如下：
一、双方的权利和义务
1、乙方服务：
(1)乙方提供优质的硬件，提供装机前的一次性免费的软件安装及调试。
(2)对安装的系统因人为误操作出现故障，乙方不予免费调试重装，如需安装，需要另外收取服务安装服务费。
二、购买硬件产品名称和数量、价格
三、合同总金额：_________(大写)，_________(小写)
四、交(提)货地点、方式和费用负担
ems邮寄或者本地送货，乙方负担运输费用、上门安装。
五、付款方式和发货期限
签订本合同后一次性付款到以下帐号，款到帐后2个工作日内发货。
全称：_________
开户行：_________
帐号：_________
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，两份具有同样的法律效力。
2、本合同未尽事宜，由双方协商。乙方软件是通用软件，如甲方需要改动，乙方可进行二次开发，二次开发需另签协议，双方另行协商确定开发费用。
3、本合同自双方加盖公章及授权代表签字后生效，对双方均具有法律效力。
4、在合同执行期间如果双方发生争议，双方应友好协商解决。如果协商不成，双方同意提交_________仲裁委员会进行仲裁或按合同法处理。
甲方(盖章)：_________
乙方(盖章)：_________
代表(签字)：_________
代表(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
板房拆装合同范本4
发包人：(以下简称甲方)：
承包人：(以下简称乙方)：
根据《^v^合同法》、《建筑安装工程安全技术规程》及其有关法律法规的规定，为明确双方在房屋拆除过程中的权利和义务，经双方协商同意，就拆除房屋一事达成以下协议，供双方共同遵守。
第一条、工程名称：两间两层砖混结构楼房壹栋、厨房一间及其附属物。
第二条、施工方式和保留部分结构物。人工拆除，乙方在拆除过程中必须保留东面山墙，并保证东面山墙的完整性、不得有损伤;并用砖塞好桁条孔，东山墙上方沿墙体平放一行青瓦以防雨淋。施工时先对东面房屋的预制板沿山墙切割开再用锤击，拆除前后直墙与山墙相联的直壁要切齐;施工噪音要尽量避免对东面邻居的影响;厨房保留北面部分至脊桁。
第三条、拆除工程劳务报酬：所有拆除物归乙方所有，甲方不另支付工资。建筑垃圾外运另补助 元。
第四条.施工安全要求：乙方必须按照安全施工技术规范的要求进行施工，采取严格的安全预防措施。在施工过程中，要特别注意安全，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不力所造成事故的责任和因此发生的一切费用与甲方无关，施工人员必须佩戴安全帽。
第五条、拆除房屋的完整红砖，甲方按每块 元回收，乙方必须把每块红砖上的沙浆泥和水泥浆削净，并按排整齐堆放在甲方后院院墙、每排高度和院墙墙高齐平。
第六条、双方的责任和义务：
一、甲方的责任和义务
⑴负责拆除房屋的水、电、通讯设施。
⑵配合乙方做好各方面的协调工作。
二、乙方的责任和义务
⑴按甲方要求于__年五月八日 时 分开始进行拆除工作和保证工期顺利完成。
⑵ 因乙方原因造成的各种事故，行政处罚等一些切责任、费用由乙方自行承担。
⑶ 所有建筑垃圾乙方必须按市容规定运出城外，堆放地要符合法律法规要求。
第七条、工期：10天。乙方延期一天支付违约金500元。
第八条、本协议一式两份，经甲乙双方签字即生效，双方各执一份。未尽事宜，甲乙双方另行商议。
甲方：
乙方：
__年5月1
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发包方：x中学(以下简称甲方)
承包方：x公司(下简称乙方)
甲方将校园内部分D级房屋拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商，签订本协议。
一、施工内容及工程量：
1、施工内容：建筑物拆除，渣土清运。
2、拆除标准：按甲方招标要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。
3、施工中拆下的各类废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。
二、工程价款及结算方式：
1、工程价款：
经公开招标，拆除项目总金额为：叁万肆仟伍佰元(￥元)
2、结算方式：
(1)合同签订时，乙方一次性付清工程款。
(2)乙方报名时的报名费转为押金，待拆除工程全部结束，渣土清运完成，平整好施工场地，经甲方组织验收合格后，退还乙方的押金。
三、施工日期：
1、本合同工程定于20x年2月23日开工，于20x年3月8日竣工。
2、因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。
四、双方责任及权力：
甲方：
1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。
3、配合乙方对施工人员进行安全教育。
4、甲方指定葛杰善为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜并监督乙方的施工全过程。
乙方：
1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施。
2、积极配合甲方的工作。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
4、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求：控制噪声，避免不安全因素发生。
5、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失;并负责其施工人员的安全保险，对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。
6、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定倪前鹏为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。
五、违约责任：
1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。
六、其他：
1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经方协商同意并签订补充协议。
2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。
3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份，甲乙双方、局基建办、监察室各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
代表人：代表：
20x年2月20日20x年2月20日
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合同编号：
工 程 名 称：*
工 程 地 点：*
拆 迁 范 围：
拆 迁 面 积：
委托 方：*
受托 方：
签 订 日 期：
拆除工程委托合同
委托方（以下称甲方）：
法定代表人 / 职务：
委托人 / 职务：
营业执照注册号：
开户银行 / 帐号：
地址：
邮编：传真：
电话：
受托方（以下称乙方）：
法定代表人 / 职务：
委托人 / 职务：
营业执照注册号：
开户银行 / 帐号：
地址：
邮编： 传真：
电话：
甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，根据北京市有关法规、政策规定，结合本拆除工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保拆除工作质量，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。
第一条 拆除范围
拆除工程地点
*****项目 地块
拆除工程范围（四至）
第二条 拆除程序
甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布情况及相应保护措施。
甲方向乙方明确拆除范围、时间。
乙方负责制定施工方案（施工方案中应包括：施工方法、安全措施、环保措施等主要内容），甲方审核后，乙方应严格按照施工方案组织实施。
乙方指定 为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并及时向甲方代表通报工程拆除有关情况。
甲方指定 为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督施工进度、安全及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理决定或经济处罚。
拆除期限根据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司交房后5日内必须完成拆除工作。
拆除标准：被拆除房屋（含棚子、自建房等）拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板全部拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。
第三条 甲方责任
甲方负责向乙方明确拆迁范围及时间。
甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的安全及环保工作的执行情况，并对发现的问题和存在的隐患提出处理意见，对严重违章者，甲方有权做出停工处理。
甲方制定〈〈现场施工安全技术要求〉〉（附后）并据此向乙方进行安全交底。
第四条 乙方责任
安全责任
负责在开工前办理好拆除、城管、安全、环保及交通等有关部门所有拆除及清运审批手续。按照甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。
负责制定拆除工程现场安全操作规程，对施工人员进行安全交底，按安全程序施工并指派现场安全检查员。
建立完善施工现场安全组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切安全事故，由乙方自行解决，并承担由此产生的经济和法律责任。
接受甲方提出的安全处理意见，并及时改正。
违反规定的安全操作规程，造成意外事故，由乙方自负。
出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。
环保责任
制定拆除施工方案，提出具体的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地具体的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案规定执行。
拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。
拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档，防止物料、渣土遗撒，并及时清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。拆迁围档高度不得低于米。
拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，经常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避免大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必须设置封闭式临时专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。
渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设专门人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应及时清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。
渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。
文明施工
乙方应作好文明施工及消防准备工作。
乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴安全帽。
乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。
乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。
乙方协助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手续。
负责应由乙方承担的其他工作。
第五条 拆除费及支付方式
双方约定，拆除费按如下方式计取：拆除费单价为每建筑平米元人民币，暂估面积为建筑平米，最终以实际测量为准。
拆除费根据拆迁进度分次支付：
当乙方完成拆除任务的 %后，甲方按合同拆除费总额的 %支付给乙方；
当乙方完成拆除任务的 %后，甲方按合同拆除费总额的 %支付给乙方；
当乙方完成全部拆除工作后，甲乙双方进行费用结算，并签订结算协议书之日起个工作日内，甲方一次性向乙方支付剩余拆除费。
第六条 违约责任
任何一方违约，违约一方应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的经济损失。如属双方违约，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。如属不可抗力因素，双方协商解决。
由于乙方原因致使拆除期限延误，每逾期一日，乙方应每天按拆除费总额的万分之一向甲方偿付逾期违约金。该违约金可由甲方从乙方的拆除费中直接扣除，由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方承担。
对于乙方违反本合同的其他约定的行为，甲方有权要求乙方限期整改（工期不顺延），并有权做出处理或处罚决定。
第七条 争议的解决
凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决；若不能协商解决，则提交甲方所在地方法院提起诉讼。
第八条 不可抗力
不可抗力是指战争、严重火灾、水灾、台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响。
当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不可抗力影响期相同，但拆除费不因此而改变。
不可抗力发生后，双方应努力采取必要措施，密切配合减少不可抗力的影响。不可抗力的影响消除后应立即通知另一方。
甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第九条 合同生效
本合同自双方签章之日起生效。
本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。
本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互配合的原则，对拆迁中出现的问题积极协商解决。如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，所有补充协议在法律上均与本合同有同等效力。
《现场施工安全技术要求》为本委托合同之附件，与本合同具有同等效力。
本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十条 其他约定条款
甲方：(盖章)乙方：（盖章）
法定代表人：（盖章或签字） 法定代表人：（盖章或签字）
委托代理人：（盖章或签字） 委托代理人：（盖章或签字）
本合同签订日期：年月日
签订地点：北京
现场施工安全技术要求施工过程中应严格执行国家及北京市有关安全规范、条例、命令。根据拆除工程特点，制定以下现场施工安全技术要求：
1、进入现场的施工人员必须持证上岗，佩戴明显标牌。
2、对复杂的拆除工程应编制施工方案，一般拆除工程应有口头或书面安全交底。
3、实行逐级安全技术交底制度，每个进场施工人员必须进行安全技术交底，并配齐安全防护工具，进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须系好安全带。
4、现场应设有专职安全检查员、环保监督员各若干名。
5、保持安全的现场施工环境，非施工人员禁止入内，现场防护设施、安全标志应齐全有效，未经许可不得擅自移动或拆除。
6、杜绝立体交叉作业，高空作业时应有专人指挥，设警戒人员，杜绝非施工人员靠近。
7、施工过程中应保护现场用水、用电安全。
8、施工场地应做到室外自然地平，不能有大量的砖、瓦、碎石和跑冒漏水、漏电现象，达到甲方验收标准。
9、集中回收存放电表、水表、水井盖及圈。
10、拆除建筑物应自上而下进行，禁止数层同时拆除，当拆除某一部分的时候应该防止其它部分的倒塌。
11、拆除建筑物过程中，现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线，应另外设置配电线路。
12、拆除建筑物的栏杆、楼梯和楼板等，应该和整体程度相配合，不能先拆除。建筑物的承重和支柱和横梁，要等待它所承担的全部结构和荷重拆掉后才可以拆除。
13、拆除建筑物一般不采用推倒的方法，遇有特殊情况必须采用推倒方法的时候，必须遵守下列规定： 砍切墙根的深度不能超过墙厚的1/3，墙的厚度小于两块半砖的时候，不许进行掏掘。
为防止墙壁向掏掘方向倾倒，在掏掘前，要用支撑撑牢。
建筑物推倒前，应发出信号，待所有人员远离建筑物高度2倍以上的距离后，方可进行。
14、在高处进行拆除工程，要设置流放槽，以便散碎废料顺槽流下。拆下较大的或者帘重的材料，要用吊绳或者起重机械及时吊下或运走，禁止向下抛掷。拆卸下来的各种材料要及时清理、分别、堆放在一定位置。
15、拆除石棉瓦及其它轻型屋面工程时，严禁施工人员直接踩踏在石棉瓦及其它轻型板上进行工作，必须使用移动板梯，板梯上端必须挂牢，防止高处坠落。
甲方：(盖章)乙方：（盖章）
法定代表人：（盖章或签字） 法定代表人：（盖章或签字）
委托代理人：（盖章或签字） 委托代理人：（盖章或签字）
本合同签订日期：年月日
签订地点：北京
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甲方：
乙方：
甲乙双方在平等互利的原则下，依法就办公家具的购销协议如下：
一、产品：
办公家具一批，品种、数量单价及总价合计详见附件(报价单)。
二、合同总额暂定为人民币：*元，最终以实际数量核算。大写：*元整。
三、价格条款含义：
本合同的单价及总价包含：装卸、运输、包装、安装、税金等费用。
四、交货地点：
交货时间：根据甲方通知于年月日前安装完毕
五、结算方式：
1、在乙方货到现场后，甲方验收合格后向乙方支付70%到货货款，剩余货款在安装完毕并经甲方验收合格后5个工作日内结清。
2、乙方完成安装后当日内，甲方必须执行验收程序。
六、售后服务：
一、在5个月保修期内，对产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修、更换。每年定期派人回访，检查产品的质量状况，发现问题及时处理。
二、客户如出现布局调整或搬迁，本公司提供设计指导及拆装的现场指导性服务。
三、对因外来意外因素或客户使用不当而造成的产品或零配件损坏，本公司提供维修服务，在合理范围内酌情收取零配件等维修费、材料费、人工费及运输费。
七、违约责任：
1、本合同签定后，甲、乙双方应严格遵守，不得擅自更改。
2、若乙方已按规格、尺寸、颜色、材质进行生产，而甲方因自身原因提出更改，由此而造成乙方损失由甲方负责；
3、若乙方提供之货物未能符合甲方原定的品种、规格、尺寸、颜色、材质，则甲方有权拒收货物，乙方应当重新交付货物，因此造成逾期交货的，每逾期一日按价款1%支付违约金，该违约金甲方有权直接从货款中扣减；逾期超过30日，甲方有权就相关货物单方解除合同，乙方应按相关货物价款的5%支付违约金。
八、附件报价单为本合同不可分割的组成部分。
九、本合同自签字或盖章后即日生效。
十、本合同一式两份，甲、乙方各执一份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
电话：电话：
地址：地址：
甲方经办人(签字)：乙方经办人(签字)：
签订日期：
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合同编号：
需方(甲方)：
供方(乙方)：
甲、乙双方就甲方向乙方购买所用空调系统，并由乙方负责安装、调试完成的相关事宜经协商达成如下约定：
一、乙方供应、安装设备、材料的名称、规格型号、数量及价款详见合同附件一。本合同包干总价为人民币(￥元)，乙方按双方确认的方案图(详见附件二)完成空调系统安装，本合同约定的包干总价即为甲方实际应支付的结算总造价；如因甲方变更方案导致安装工程量发生变更的，则在包干总造价的基础上增加或减去变更的安装工程量造价后即为结算总造价，增加或减少的安装工程量造价=增加或减少的工程量×附件一中约定的安装费用包干单价。如乙方在施工过程中未经甲方同意擅自变更方案，导致工程量增加的，增加的费用由乙方自行承担；导致工程量减少的，减少的费用甲方有权从包干总价中扣减。
根据本合同约定方式计算的结算总造价已包含人工、设备、材料、货物运输及装卸费、机械、措施费、管理费、利润、规费、税金等乙方为完成合同项下约定义务所需要支出的一切费用。
二、质量标准：
1、产品必须符合现行国家标准和质量要求，空调为原厂生产的合格、全新产品。乙方应保证产品的安全性能，否则因此造成的人身、财产损害事故由乙方承担赔偿责任。
2、格力空调设备整机(含管线)保修X年，其中压缩机保修X年。保修期均从空调系统安装、调试完成且验收合格之日起计算。保修期内如出现保修事项(不可抗力及人为损坏因素除外)的，乙方应在接到甲方通知后24小时内，派人到场维修，否则甲方有权另行委托他人进行维修，产生的维修费用由乙方承担，如因乙方维修不及时给甲方造成损失的，乙方应当承担赔偿责任。
3、保修期满后产品出现质量问题，乙方负责提供维修服务，收取材料成本费用。
三、产品的送货及安装：
1、交货及安装时间：
(1)甲方支付本合同第六条第1款约定的预付款至乙方账户后日内，乙方将设备材料全部运送到交货地点并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。
(2)待接到甲方安装通知后日内乙方完成合同项下全部空调系统的安装、调试并经甲方验收合格(甲方组织验收的时间不计入工期)。
(3)如设备材料安装过程中出现以下合同约定工期延误的情形：
①、发包人未能按约定提供工作面及施工条件的；
②、因停水、停电连续影响达到8小时以上的；
③、因甲方原因发生重大设计变更导致工程量增加超过10%，并对关键工序有实质性影响的；
④、不可抗力；
⑤、因与其他施工队交叉作业造成的停工。
出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。因上述情况延误工期，甲方给予工期顺延签证后，则不再承担乙方窝工、停工费等费用。
2、交货及安装地点：。
四、交货方式及费用：乙方负责运送产品至合同约定交货地点并安装至甲方指定位置，由此产生的费用由乙方自行承担。
五、产品验收：
1、产品安装完工后，乙方以书面方式通知甲方组织工程验收。甲方应在接到乙方书面通知七个工作日内与乙方共同进行工程验收，并签署工程验收资料；如发现质量问题的，乙方应在三日内更换合格产品、整改完成，并承担迟延交货的违约责任及由此增加的费用。如甲方逾期不组织验收的，视为验收合格。
2、产品验收合格交付甲方前，损毁、灭失的风险由乙方承担；产品在安装完成、经验收合格并交付甲方后，损毁、灭失的风险由甲方承担。
六、付款方式：
1、本合同签订后三个工作日内，甲方向支付乙方预付款人民币元整(￥元)；
2、全部空调系统安装、调试完毕经甲方验收合格后15个工作日内甲方付清余款人民币元整(￥元)。
3、达到合同约定付款条件后，乙方应向甲方提供付款申请及足额发票，甲方的付款期限自达到合同约定付款条件且乙方按约定提供付款申请及足额发票之日起计算，乙方未按合同约定提*的，甲方有权顺延付款时间。
货款以转账形式支付至以下账号：
账号全称：
开户行：
账号：
七、双方责任：
1、甲方须按本合同约定向乙方支付合同款项。
2、乙方应在本合同约定的时间内负责将设备送达甲方工地现场并负责安装、调试。
3、乙方应负责免费对设备管理人员进行设备的使用及运行维护的培训。
4、乙方委派驻现场人员：，联系方式：，与甲方对接工作。
5、甲方负责提供空调室内机的动力电源，室内机到室外机的控制电源及连接电源线由乙方负责施工完成。
6、甲方如更改安装方案应事前书面通知乙方，由此增加的相关费用由甲方承担。
7、如需要预埋铜管的，乙方负责凿好预埋铜管的沟槽并完成铜管安放。
8、设备安装完毕后，乙方应按国家标准进行整机运行调试。
9、乙方提供风口尺寸给甲方，由甲方与装修工程队协调开相应的风口，以便于乙方安装相应的风口设备。乙方不再支付开风口的费用。
10、乙方在施工中注意安全生产，应采取预防事故的措施，乙方需按国家规定为现场施工人员购买危险作业意外伤害保险及工伤保险。在施工过程中确保施工安全和第三者的安全，施工中如发生安全事故的一切责任由乙方承担；如造成甲方或第三方人身、财产损失的，乙方还须承担赔偿责任。乙方同时应作到文明施工，自觉遵守国家有关法律法规和规定，服从政府部门有关管理和规定。
八、违约责任：
1、甲方未按合同约定期限支付价款的，逾期每日按应付而未付款项的万分之五向乙方支付违约金，如甲方迟延付款给乙方造成的损失超过甲方应支付的违约金金额的，超出部分仍由甲方承担；
2、乙方未按合同约定期限交货或完成安装工程的，逾期每日按合同总金额的万分之五向甲方支付违约金，如乙方迟延交货或迟延完成安装给甲方造成的损失超过乙方应支付的违约金金额的，超出部分仍由乙方承担。
3、乙方迟延供货或迟延完成安装超过五日，或乙方安装完成的空调系统达不到合同约定的质量标准、自甲方发出整改通知后10内仍未整改完成或整改后仍未能验收合格的，甲方有权解除合同。甲方选择解除合同的乙方应返还甲方已支付的全部款项，并支付合同总金额的10%作为违约金。乙方应在收到甲方解除通知后三日内付清上述款项，否则逾期每日甲方有权按乙方应付而未付金额的万分之四计收违约金。
九、其他约定：
1、本合同中双方确定的地址为邮寄地址，传真和邮寄均是送达方式。
2、按照本合同中确定的地址和传真方式送达的文件均视为对方已收悉。
3、如一方需要变更必须书面通知另一方，否则承担相应的不利后果。
十、解决争议的方式：如合同履行过程中出现争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向交货地人民法院起诉。
十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执二份，均具同等效力，双方签章后生效。
甲方：乙方：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
签约代表：签约代表：
日期：年月日日期：年月日
附件一：
空调系统采购、安装设备材料清单
附件二：空调方案图纸
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发包人（全称）：（甲方）
承包人（全称）：（乙方）
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
第一条：工程概况
工程名称：
工程地点：
第二条：发包方式、合同价款及承包范围
发包方式：
合同价款：
人民币大写： （￥ ）
承包范围：
第三条：下列文件作为本合同附件，并具有法律效力：
第四条：合同价款支付：
、工程款支付：双方约定的工程款（进度款）支付时间和方式：
、工程结算：双方约定的工程款结算支付时间和方式：
、付款采用银行汇票或电汇。
、本合同为固定单价合同，在合同实施期间不因政策或市场或实际拆除物数量与乙方测算数量发生偏差等因素的变化而发生改变。
第五条工期
具体开工时间：日期：
第六条工程质量及技术要求
乙方将拆除范围内建（构）筑物全部拆除，并将建筑垃圾运至指定的地点，拆除的材料全部运出厂外，拆除现场要做到工完料净场地清。
拆除过程中要保证拆除范围外的其他生产设施等的安全。
拆除的整个过程的工程质量及技术要求严格相关质量技术规范书执行。
第七条施工安全
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，制定安全生产施工措施，严格按安全标准组织施工。并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
乙方必须设置足够的专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作。
乙方在施工过程中所造成的工伤等事故或其他经济损失，概由乙方负责。
乙方应做好垃圾运输过程中沿途的安全防护工作，严防附近农民在沿途卸车、哄抢建筑垃圾，在堆放场地严防因堆放和防护不当而造成的塌方、滑坡等安全事故，如因此发生安全事故，一切损失和责任由乙方承担。
乙方在拆除过程中应做好安全防护工作，确保甲方的设备、人员的安全，如因乙方的安全防护措施不当，造成的一切损失由乙方承担。
拆除的整个过程的安全要求严格按本合同所附双方签订安全协议执行。
第八条甲、乙双方责任
甲方职责：
提供拆除场地。
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发包人(全称): (以下简称甲方)
承包人(全称): (以下简称乙方)
依照《^v^合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本房屋拆除工程施工协商一致，订立本合同。
一、工程概况
被拆除房屋名称： 重庆嫦娥房地产开发有限公司临时办公楼
工 程 地 点： 重庆大渡口区钢花路(人武部左旁)
工 程 内 容： 房屋拆除
二、工程承包范围：
承 包 范 围：房屋拆除和建筑垃圾装载上车
承 包 形 式：甲方向乙方收取元房屋残值。被拆房屋的建筑材料
归乙方所有并自行清运出施工现场。
三、合同工期：
开工日期：20x年5月23日
完工日期：20x年6月13日
合同工期总日历天数20天
四、安全责任:
乙方应做到精心组织、文明施工、搞好安全防护、保证施工安全、保持场地整洁、控制扬尘。施工中乙方因安全事故给自已或他人造成的仼何伤害及损失由乙方承担。
五、其它 :
甲方在可能的情况下，向乙方提供施工用水、电接口,所需材料和使用费由乙方承担。 本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，签字或盖章后生效。若一方违约承担守约方一切损失。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：房屋征收办公室
乙方：
根据《合同法》等法律规定，为明确双方责任，确保征收工作中房屋拆除及现场清理工作的安全和进度，经甲、乙双方平等协商订立如下协议。
一、拆除地点及范围
二、拆除面积
有照房屋面积 平方米，无照房屋面积 平方米，合计 平方米。
三、价款及支付方式
1、经甲乙双方确定拆除房屋残值取费按房屋评估单位测量登记面积为准。其中，有照房屋 元/平方米，无照房屋 元/平方米，合计 元(大写： )。
2、乙方在签订本协议时应一次性向甲方支付残值费和残值总额 %的合同履约保证金，上述两项合计 元。
3、经甲方验收合格后，甲方全额返还乙方交纳的合同履约保证金。如乙方未能按时、按标准进行拆除及清理，根据具体情况甲方有权扣留部分或全部履约保证金，并由乙方承担违约责任。
四、工程质量要求
乙方在拆除房屋及附属物后，同时负责清理平整好现场，将拆除的建筑垃圾及时清理干净，清运至有关部门指定的地点倾倒，严禁随意抛洒，倾倒垃圾。乙方必须自觉接受城管等有关部门的管理。
五、乙方在施工中必须确保周围道路、水电的畅通，保证排水管道不堵，周围环境设施的完好，不得影响周围居民的正常生活和工作。
六、乙方施工前必须制定安全作业规程和方案，并报甲方备案。同时采取有效的防范措施，实施封闭作业。
乙方指派 为房屋拆除及清理工地负责人，负责人要亲临现场指挥，严格按照安全、科学的规范操作。
七、乙方在签订协议时必须向甲方提供乙方在保险部门缴纳所有参加拆除施工队人员的安全保险证明，并报甲方备案。乙方应按照国家相关规定及技术标准，采取切实可行的措施进行安全文明施工，保证施工进度。
八、施工中如发生伤亡责任事故，乙方必须按法定程序和时限报告有关部门，不得拖延、隐瞒不报。在拆除及清理过程中发生的一切安全事故及其损失，由乙方负全部责任，甲方不承担任何责任。
九、乙方必须在被征收房屋验合格后 日内完成拆除和场地清理工作。否则每拖延一天，罚款人民币 元整(不可抗力及其他正当因素影响除外)。
十、本协议自签订之日起生效，共一式三份，甲乙双方各执一份，市住建局安全生产办公室备案一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
二○x年 月 日
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甲方：房屋征收办公室
乙方：
根据《合同法》等法律规定，为明确双方责任，确保征收工作中房屋拆除及现场清理工作的安全和进度，经甲、乙双方平等协商订立如下协议。
一、拆除地点及范围
二、拆除面积
有照房屋面积 平方米，无照房屋面积 平方米，合计 平方米。
三、价款及支付方式
1、经甲乙双方确定拆除房屋残值取费按房屋评估单位测量登记面积为准。其中，有照房屋 元/平方米，无照房屋 元/平方米，合计 元（大写： ）。
2、乙方在签订本协议时应一次性向甲方支付残值费和残值总额 %的合同履约保证金，上述两项合计 元。
3、经甲方验收合格后，甲方全额返还乙方交纳的合同履约保证金。如乙方未能按时、按标准进行拆除及清理，根据具体情况甲方有权扣留部分或全部履约保证金，并由乙方承担违约责任。
四、工程质量要求
乙方在拆除房屋及附属物后，同时负责清理平整好现场，将拆除的建筑垃圾及时清理干净，清运至有关部门指定的地点倾倒，严禁随意抛洒，倾倒垃圾。乙方必须自觉接受城管等有关部门的管理。
五、乙方在施工中必须确保周围道路、水电的畅通，保证排水管道不堵，周围环境设施的完好，不得影响周围居民的正常生活和工作。
六、乙方施工前必须制定安全作业规程和方案，并报甲方备案。同时采取有效的防范措施，实施封闭作业。
乙方指派 为房屋拆除及清理工地负责人，负责人要亲临现场指挥，严格按照安全、科学的规范操作。
七、乙方在签订协议时必须向甲方提供乙方在保险部门缴纳所有参加拆除施工队人员的安全保险证明，并报甲方备案。乙方应按照国家相关规定及技术标准，采取切实可行的措施进行安全文明施工，保证施工进度。
八、施工中如发生伤亡责任事故，乙方必须按法定程序和时限报告有关部门，不得拖延、隐瞒不报。在拆除及清理过程中发生的一切安全事故及其损失，由乙方负全部责任，甲方不承担任何责任。
九、乙方必须在被征收房屋验合格后 日内完成拆除和场地清理工作。否则每拖延一天，罚款人民币 元整（不可抗力及其他正当因素影响除外）。
十、本协议自签订之日起生效，共一式三份，甲乙双方各执一份，市住建局安全生产办公室备案一份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
二○xx年 月 日
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因涉及到x工程需要拆除。拆除工作由乙方负责根据安全工作“谁施工谁负责”的原则，为确保安全、明确责任，经甲乙双方商定订立安全协议如下：
一、 乙方必须认真贯彻国家，地方市和上级劳动保护，安全生产主管部门颁发的有关安全生产，消防工作的方针政策，严格执行有关劳动保护法规、条例和规定。严格按安全要求施工。
二、 乙方施工前应对施工人员进行安全施工进行教育，制定规章制度，提出有关要求，确保施工人员认真执行。
三、 乙方必须杜绝违章作业，确保拆除工作安全进行，并根据要求做好安全应急预案。为确保施工安全，严禁违章施工。
四、 乙方在施工中所发生的安全事故及意外伤亡事故，由乙方负责解决并承担任何责任和费用，如发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和上级有关部门。
五、 拆除前乙方负责检查周边邻居的房屋有无异样。
六、 拆除过程中不能随意对邻居造成影响。如有后果一切由乙方承担，拆除过程中，如发现邻居的房屋有异样，应立即采取有效措施(如支撑、加固等)，如不及时处理，后果一切由乙方负责。
七、 拆房价格共计为 ￥ 元 大写，拆房地点为甲方协助乙方做好断水、停电等工作，防止外来人员进入施工现场，预防事故发生。
八、 工地开工日期为: 年 月 日至 年 月 日，工期为 天，不能拖延。如乙方未按照合同规定的时间完成拆除工作，每延长一日，直接从应支付价款中扣除30%作为违约金。如乙方拆除不符合甲方要求，甲方有权责令乙方返工，并扣除10%-30%的应支付价款。
九、 工程现场拆迁完后，由乙方负责对现场垃圾进行清理、外运。与甲方验收合格后交给甲方。
十、 乙方拆除完毕，甲方验收合格后一次性付给乙方拆除房屋人工费用￥(大写：本协议经双方签字生效，此合同一式两份，双方各执一份。
甲方 乙方
代表人 代表人
身份证 身份证
日期 日期
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甲方：
乙方：
甲方将哈工大科技大厦地下一层拆迁项目委托乙方进行拆除施工和渣土清运。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商签订本协议：
一、施工内容及工程量：
1、施工内容：建筑物拆除及间墙地上加高的砖土清运。
2、拆除标准：按甲方要求拆除范围内的房屋以及渣土清运。
3、施工中拆下的废旧材料归乙方所有，均由乙方自行处理。
二、工程价款：
经甲乙双方协商拆除项目总金额为( )元。 结算方式：甲方应在乙方完成工程量50%时，付一部分工程款。其余工程款再施工完闭后3日内付清。
三、施工日期：
本合同工程定于__年7月26日开工，于__年8月8日竣工。
四、双方责任及权力
1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责协调切断通往拆除区域内的电源、通信等线路。
3、甲方指定 为工程项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督乙方的施工过程。
乙方：
1、负责编制施工方案，制定安全保措施。
2、积极配合甲方的工作。
3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。
4、负责机械及人员安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失，并负责施工人员的安全保险，对施工中所发生的任何安全责任事故责任由乙方承担。
5、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。
6、乙方指定( )为工程项目负责人。
五、违约责任：
违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
六、其它：
本合同自甲乙双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。本合同一式两份甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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委托人： (以下简称甲方)
受托人：司(以下简称乙方)
因国家城市规划建设需要，现对xx区xx地段，xx住宅小区二期工程用地范围内的房屋依法行政拆迁.现就房屋拆除一事，甲方全权委托乙方拆除，经甲方审定，乙方具备合法施工资质.为保证施工顺利进行，甲乙双方根据有关法律法规，本着平等互利的原则，经友好协商，签订如下协议：
一、 乙方须服从甲方的统一部署，听从指挥。
二、 乙方必须向甲方书面报告安全施工方案，并严格按照施工方案进行操作，所提供的施工方案作为本合同的附件，具有同等法律效力。
三、 乙方必须采取安全防范措施，出示安全警示牌和划定警戒线，施工人员必须佩戴安全帽和统一标志，禁止穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，做到文明施工、安全施工。拆除房屋前，乙方须将保证安全、文明施工的具体措施书面报告甲方，经甲方同意后方可实施。
四、 甲方委托乙方拆除旧房面积约为叁仟平方米，其中贰仟平方米甲方不收取乙方的房屋拆除残值费，其余壹仟余平方米按5m2收取拆除残值，并由乙方向甲方上交拆除保证金壹万元整。在拆除工作按期、按质完毕后，退还乙方。
五、 拆除期限为：20x年2月6日至20xx年4月30日。
实际拆除面积以及交接时间按照甲、乙双方《房屋拆除交接验收表》为依据。
六、 拆除房屋施工现场的安全责任人为 和李卫清，分别代表甲乙双方负责监督现场安全工作。乙方应配备专业水电工作人员，拆除前先对房屋进行水电线路的拆除，消除一切不安全因素。在拆除施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。
七、 危险区域必须组织机械操作，费用由乙方自付。
八、 乙方必须按照甲方要求和现场实际情况，及时转运拆除后的建筑垃圾或按甲方要求进行场地平整。
九、 乙方负责协助甲方回收每户的水表、电表。
十、 在实施拆除过程与周边发生的一切纠纷，由乙方负责解决。
十一、乙方在合同期限内未完工，甲方有权自行组织机械或另行委托其他单位进行施工，由此产生的费用按实际发生额由乙方承担。
未完工部分，乙方须按5元/㎡的标准向乙方支付违约金。
以上费用均从乙方上交甲方的保证金中扣除。
本合同一式四份，甲乙双方签字盖章后生效，甲方三份，乙方一份，均具有同等的法律效力。
甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
签字： 签字：
经办人：(签字) 经办人：(签字)
年月日：
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甲方：
乙方：
甲乙双方在平等、自愿原则上友好合作，甲方同意将拆除工作委托给乙方，现将有关拆除工作事宜经甲乙双方协商认可达成如下条款，以资共同遵守：
一、拆除过程中的安全责任：
乙方在拆除过程中，应严格按照《安全生产条例》的有关规定进行文明施工，如发生一切安全事故，均由乙方承担一切责任。
二、拆除范围及价格：
由乙方拆除至原地平为止拆除下来的材料均归乙方所有，拆除建筑物所造成的渣土归乙方清运，拆除工作完工后由甲方付乙方拆除工时费平方米。
三、拆除时间：
拆除时间为x天自____年____月____日甲方在乙方进场前做好腾空房屋工作，确保乙方顺利拆除，如遇人力不可抗拒的自然灾害和邻里之间的困难，由甲方出面协商、拆除时间顺延、此合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，未尽事宜，双方共同协商另定。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》等有关法律、法规规定，结合本次工程实际情况，经甲乙双方协商，达成一致意见，签订本合同。
一、工程概况
(一)工程名称：  水塔拆除工程。
(二)工程地点：
(三)工程范围：
1、拆除地面以上整座水塔;
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交给甲方;
3、清理因拆除水塔所产生的全部垃圾(运到指定地点)。
(四)施工方式：人工作业拆除。
(五)工程施工期间：20__年 月 日20__年 月 日，共 天。
二、工程造价及付款方式
(一)工程总价：人民币 元。
(二)付款方式：水塔拆至三分之一处时，甲方给付乙方合同总价款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完毕并将垃圾清理干净后经甲方验收合格的在十个工作日以内无息付清。
三、双方权利及义务
(一)甲方权利及义务
1、清理工程施工范围内的财物;
2、指派 负责对拆除工程全程跟进监督，协调工程施工过程的问题，确保工程顺利进行;
3、为乙方的施工提供电源，保证乙方的用电;
4、乙方人员的配置使用，甲方不得干涉。
(二)乙方的权利和义务
1、乙方必须编制施工方案，报甲方备案，未经甲方同意不得私自变更，乙方必须严格按照施工方案进行施工;
2、乙方必须具有符合国家规范要求的施工资质;
3、在施工中，必须按照国家颁发的施工规范和要求进行;
4、在施工中，乙方必须安全、文明施工，全权负责施工现场的一切安全责任，落实安全责任人员，负责制定安全制度，落实安全防护和警示措施，加强施工人员的安全教育。因施工造成的事故及一切经济损失乙方自负;
5、乙方在施工前必须注意对周围建筑物、暖气管道及其他设施进行保护，因施工造成损坏，乙方负责赔偿。
6、因施工产生的所有费用由乙方自己负担，包括但不限于：电费、水费、税款、垃圾清理费等;
7、乙方不得将工程分包、转包，保证按时保质完工。
四、工程验收
完工验收以国家颁发的验收规范、甲方的要求为标准。
五、违约责任
乙方必须在规定的时间内完工，每逾期一日支付给甲方工程总价款1%的违约金，超过十天的甲方有权单方解除合同并要求乙方承担合同总价款30%的违约金。
六、争议解决
在合同履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的由人民法院管辖。
七、其他
1、在本合同履行过程中及与本合同有关的文件均构成本合同的附件，与本合同具有同等效力;
2、本合同自双方签字盖章后生效，本合同壹式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;
3、未尽事宜，以双方书面补充协议为准。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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发包方(以下简称甲方)：
承包方(以下简称乙方)：
依照《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关劳务提供及其他事项，达成如下协议：
第一条：工程概况
一、工程名称：成都 军区管理局第二服务处20号院
二、工程地点：成都 军区管理局第二服务处20号院内
三、工程内容：地面原建筑物拆除，所有拆除废料的外运，地下原建筑物砼基础及毛石基础，水池、砼化粪池拆除，拆除废料外运、处置等
第二条：承包范围：都军区管理局第二服务处20号院原地面砖混住宅约4500㎡范围内所有建筑物。
第三条：工程工期
一、进场日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日。
二、总工期为壹个月，为使拆除工程顺利进行，甲方需在合同签订后支付乙方总拆除建筑物的30%工程款，乙方拆除完工后甲方在10内支付给乙方剩余工程款。拆下来的钢筋和能用的砖都归乙方。
第四条：合同价款、工程款支付及结算
一、甲方向乙方支付元/m2，工程量约4500m2，结算时按实际拆除面积计算。
二、合同签订后7日内，甲方向乙方支付首期拆除工程费万元。
第五条：甲乙方工作职责
一、甲方责任：
1、负责拟拆除房屋的断水、断电、断气、断通讯等工作。
2、配合乙方做好各方面协调工作。
3、保证拟拆除房屋建、构筑物的`完整性。
4、负责对拆迁施工现场的监督、检查。
5、负责对拆除完毕的地块进行验收。
二、乙方责任：
1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。
2、负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。
3、因乙方原因造成的各种事故、行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
4、在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫。
第六条：违约责任
若甲方按照合同规定时间交付施工场地，而乙方不能按合同规定时间完成拆除仍任务，则按每延期一天罚款5000元/天。
第七条：安全施工
一、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
二、进场前应对机械、人员进行安全技术交底。乙方应遵守现场的一切规章制度，因乙方原因造成的安全事故由乙方负责一切责任。
三、发生重大事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府的有关要求处理。
四、乙方在动力设备、高压线路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前，甲方需安排专业人员配合。
第八条：争议
甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。本合同一式二份，签字盖章同具法律效力。
本合同订立时间：____年____月____日
发包方：承包方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
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发包方：
承包方：
依照《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的`原则，经双方协商，就本工程施工中的有关施工事项，达成如下协议：
第一条：工程概况
一、工程名称：天津海事局烟台航标处原有设备房拆除工程工程地点：天津海事局烟台航标处院内工程内容：地面原建筑物、原建筑物地下外墙毛石基础的拆除及所有拆除废料外运，处置等。
二、施工中拆下的各类废旧材料经甲乙双方认价后，由乙方处理，且在决算中扣除。
第二条：工程日期
开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日合同工期总日历天数3天
第三条：工程价款及结算方式
工程总造价约(人民币大写)：陆万捌仟叄佰捌拾玖元柒角肆分(结算方式：乙方完成全部拆除清运工作后____日内，甲方先预付预算造价的元)70%，余额待审定后一次性付清。(定额工日按53元个计算)
第四条：甲乙双方工作职责
一、甲方责任：
1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工范围内地下管线等有关方面的施工技术交底，并交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。
2、负责拟拆除房屋的断水、断电、断通讯等工作。
3、配合乙方做好各方面的协调工作。
4、负责对拆迁施工现场的监督、检查。
5、负责对拆除完毕的工程进行验收。
二、乙方责任：
1、按甲方的要求按时进入拆迁场地，保证工期的顺利完成。
2、负责对本协议所列的拆除范围内建筑物及附属物的拆除，清运，清扫等工作。
3、因乙方原因造成的事故，行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。
4、在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫。
第五条：违约责任
1、违反本合同规定，甲乙双方各自承担其责，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。
第六条：安全施工
1、乙方按照有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成的事故及因此而发生的费用。
2、乙方在动力设备、高压线路、易燃易爆地段施工前，甲方需安排专业人员配合。
第七条：争议
甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。
本合同一式四份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
合同签订时间：
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甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商达成以下协议：
一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量
二、质量要求技术标准：符合国家技术标准。
三、交货地点、方式：迁西济德医院
四、运输方式及到站费用负担 运费由乙方负担。
五、包装标准、包装物的供应与回收 包装物回收。
六、验收标准、方法提出异议期限 按相关国家标准及行业标准验收。 包装完好，无破损，货到当日提出异议。
七、付款方式
1、合同签订后，甲方向乙方支付合同总价款的10%，即
2、甲方通知乙方进场安装，甲方向乙方支付合同总价款的50%，即元;
3、系统安装完毕，验收合格当日甲方支付乙方合同总价款的40%，即元。
八、违约责任：
1、甲方未按合同规定付款，每延期一天支付乙方总额的1%滞纳金。
2、乙方无故延误工期，每延期一天支付甲方总额的1%滞纳金。
九、产品保修：主机保修3年，电器保修1年。
十、解决合同纠纷的方式 由双方协商解决，协商不成，依法向甲方所在地人民法院起诉。
十一、 合同壹式贰份，甲方双方各执壹份，双方签定盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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采购安装甲方：
乙方：
甲、乙双方就活动板房采购及安装有关事宜，经双方协商一致，订立以下协议，以资双方共同遵照履行。
第一条甲方因工程施工的需要，向乙方采购品牌为的活动板房，并由乙方负责安装。
第二条本合同为“交钥匙工程”合同，即活动板房所需的主要材料、辅助材料、加工制作、运输、安装设计等全由乙方负责并承担全部费用；活动板房的安装、活动板房占地范围内的土建基础施工、外场地水泥地面平整施工、活动板房内的吊顶及水电安装和内装修、所有的安装费用(含人工费)等全由乙方负责并承担全部费用。甲方只负责竣工验收后投入使用，并按本合同的约定支付合同价款。
第三条采购及安装活动板房的规格、楼层、栋数及面积：
第四条合同价款：按活动板房面积的每平方米元固定单价包干，此固定包干单价不因任何原因而调整。
第五条活动板房面积的计算方式：
1、板房面积=外墙外边线长×宽×层数
2、室外楼梯走道面积=每层自然投影面积之和
3、雨棚面积=雨棚投影面积的一半
4、总面积=(1)+(2)+(3)(总面积即为活动板房面积)
第六条合同期限：乙方应在20xx年12月日前将活动板房安装完工，并交付甲方使用。
第七条质量及技术要求：乙方应确保其生产和安装的活动板房的质量和技术符合国家相应的标准，并确保甲方的正常使用。乙方在竣工验收时应向甲方提供产品质量合格证书，并在质保期内承担维修和保修责任。
第八条本合同的质保期为两年，自活动板房竣工验收合格之日起计算质保期。
第九条付款方式：活动板房安装完成后3日内，甲方向乙方支付元；活动板房经甲方、建设方、监理等部门验收合格，乙方向甲方交付活动板房使用并同时向甲方交付所有施工资料后3日内，甲方向乙方支付元；甲乙双方结算完毕后3日内，甲方向乙方支付至合同结算总价款的95%；剩余5%作为质量保证金，在本合同约定的质保期满后3日内支付完毕。
第十条结算方式：本合同约定的固定包干单价元/平方米×双方共同验收确认的活动板房面积=本合同的结算总价款。
第十一条活动板房的权属：本合同约定的活动板房在乙方交付给甲方使用后，所有权归甲方。
第十二条甲方的权利和义务：
1、负责协助乙方进行安装施工；
2、负责提供安装施工场地；
3、根据乙方的申请，负责组织相关人员办理竣工验收；
4、严格按照本合同的约定支付合同款项。
第十三条乙方的权利和义务：
1、根据甲方的具体要求，设计和制造施工图纸，并将图纸报甲方审定；
2、保证活动板房所用材料的质量、性能符合国家的产品质量和技术要求；保证活动板房的结构安全和甲方的正常使用；承担质量不合格、安装不合格给甲方造成的所有损失的赔偿责任；
3、承担安装施工期间造成的安全事故、财产损失等的所有赔偿责任；
4、按本合同的约定时间安装完工并交付甲方使用，每延期一天，按合同结算金额的千分之三向甲方支付违约金；
5、承担质保期内的保修和维修责任。
第十四条其他事项的约定：
1、本合同履行期间发生纠纷，双方应先协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份，双方各持一方，签字(盖章)后具有同等法律效力。
甲方：
委托代理人：
合同签订时间：
乙方：
委托代理人：
合同签订时间：
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第一条商品名称(请您认真阅读以下内容，确认所填报的规格、材质、颜色后再签字。对订购条件，如有不明之处，务请当面问清，以免发生纠纷。)
第二条设计及设计更改：
(一)卖方需要实地测量的，测量时间为：_________;
(二)卖方设计方案及相关尺寸经买方签字确认后，作为本合同附件及双方履行合同的依据;
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
