范文网 028GTXX.CN
[bookmark: _Toc1]河道栏杆合同范本(合集9篇)
来源：网络  作者：独酌月影  更新时间：2026-10-29
河道栏杆合同范本1甲方：乙方：因项目部施工需要，经双方现场查勘和友好协商，乙方自愿承接标段内部分清淤工程。为确保按期、优质完成合同规定的各项内容，明确双方承担的责任与义务，现签订该合同，条款如下，以期共同遵照执行。一、工程名称：____市石...
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甲方：
乙方：
因项目部施工需要，经双方现场查勘和友好协商，乙方自愿承接标段内部分清淤工程。为确保按期、优质完成合同规定的各项内容，明确双方承担的责任与义务，现签订该合同，条款如下，以期共同遵照执行。
一、工程名称：____市石门xx除险加固工程1标段。
二、价格：元，。(包含电费和税金)
三、验收方式：以抽到砂卵层和工程施工所需工作面宽为准。
四、堆放要求：由甲方指定位置。
五、工程数量：以实际工程量计量为主
六、付款方式：乙方自签订合同____日内机械设备进场完毕，工程进度达到70%时，甲方付给乙方三十万元，工程完成后____日内付工程款总额的`80%，余20%工程款按照建设单位计量拨款支付。
七、工程项目期限：自________年____月____日----________年____月____日，工期共计天3
八、合同内容：
(一)甲方职责：
1、甲方必须提供淤泥堆放场地。
2、甲方必须及时提供施工图纸向乙方进行技术交底。
3、甲方负责对乙方技术指导，履行对乙方在项目实施过程中的质量、进度、安全生产、文明施工等方面的指导、检查、考核职能。
4、甲方必须及时组织人员进行验收、结算。必须按约定及时支付工程款
(二)、乙方职责：
1、乙方配备足够的人员和机械满足施工进度的需要，严格执行甲方的工期要求，按时完成合同工作内容。
2、乙方必须有专职生产、安全管理人员进行生产、安全管理；负责对所属人员法纪、法规教育，安全生产教育和技术培训，做好环保作业及文明施工，承担违反上述的责任和额外支出。如因自身原因发生人身伤亡事故、重大设备事故，除保险公司赔付外，乙方承担一切责任和处理费用。
3、乙方必须服从甲方的管理与作业计划安排。违章作业或不服从甲方人员管理，视情节轻重给予处罚。
4、乙方不得做任何有损甲方利益及信誉的行为；不得以任何形式转包该工程；如有该情况发生，一切后果由乙方负责。
5、乙方必须为施工人员办理工伤保险向甲方项目部提供乙方人员身份证复印件交公司办公室统一办理意外保险
十、争议的解决
1、凡因履行合同所产生的与本公司有关的一切争议，甲乙双方应通过协商解决；如果协商不能解决应交司法部门处理。
2、合同未尽事宜应有协商补充和条款，附加条款与合同有同等法律效力。
3、以上如有未尽事宜均按国家法律和相关规定执行。
十一、本合经双方签字后生效，甲乙双方必须遵守本合同，如一方违约需赔偿对方二十万元人民币，工程完工竣工验收合格后，双方均已履行合同规定的义务时，本合同终止。
十二、因特大自然灾害和人力不可抗拒的因素，工期可顺延。
十三、本合同于________年____月____日在____市签订，一式份，甲方份，乙方份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
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甲方：_______________________
乙方：_______________________
现有工程机械钻孔桩的破除工程，经甲、乙双方协商，甲方同意承包与乙方施工。现实具体协议如下：
一、甲方以每立方_____元(_____元)的单价将桩的破除工程承包给乙方，具体计算以施工图纸计算。
二、施工范围：乙方将所有该破除的桩混凝土完全破除。在破的过程中，所有的桩应以锯桩机高的位置切割一定的深度，但不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除后的大渣甲方用挖机尽量配合乙方清除。
三、乙方进场后，甲方负责提供生活水电以及适量借支生活费用。乙方自带破桩工具(包括锯桩机)。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合(如挖机配合清渣等)，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
四、结帐方式：甲方在乙方工程完工后_____天内，以现金的方式一次性付清工程款。
五、此协议由甲乙双方协商而定，双方必须严格遵守，积极履行。如有违反，则由违反方负完全责任。
六、此协议自签字之日起生产，待工程完工，甲方付清乙方工程款后自行失效。
甲方代表：____________
乙方代表：____________
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发包方：____ (以下简称甲方)
承包方：____ (以下简称乙方)
根据《_民法典》和工程的具体情况，本着公平、合理、互惠互利的原则和诚实守信的精神，为明确甲乙双方的权利、义务的经济责任，甲方将 公司开发的 小区中的阳台锌钢栏杆、屋面锌钢栏杆制作与安装工程承包给乙方施工，经与乙方协商一致签订如下协议。
一、 订购产品名称：内卡组合式锌钢栏杆
二、 样式及颜色： 按_黑烤漆_确认的样品为准。
三、 工程地点：
四、 安装数量： 阳台栏杆1~11#楼约5000米，屋面栏杆1~11#楼约1000米。结算时按实际安装栏杆面管长度计算。
五、 工期要求：根据甲方要求，以单栋交付给乙方(有工作面)15天内栏杆安装完工，每延迟一天罚款500元。
六、 质量及技术要求：
1、本合同所指栏杆系列均以内卡组合式加工而成，阳台栏杆高度为110cm，屋面栏杆高度为110cm。
2、阳台栏杆材料要求：面管为30×60面包管，厚度㎜;立柱为 40×40，厚度㎜;横管为 32×32，厚度为㎜;竖管为：19×19，厚度为㎜，单价 元/米(含发票)。(材料以样品为准)
3、屋面栏杆材料要求：面管为40×80面包管，厚度㎜;立柱为 40×40，厚度㎜;横管为 32×32，厚度为㎜;竖管为：19×19，厚度为㎜，单价 元/米(含发票)。(材料以样品为准)
4、表面喷涂高强度抗氧化环氧型粉末，并高温固化，具有附着力强，表面硬度高等优点，保证安装后无锈蚀现象。材料进场时必须经甲方及监理方验收合格后方能进行安装。
5、靠墙面扶手管连接采用膨胀螺丝和螺纹钢焊接安装，底脚采用膨胀螺丝或螺纹钢焊接固定并埋于挡水线内。
6、阳台栏杆中间立柱间距离不能大于 1500 mm。
7、施工人员进场后，甲方技术人员必须现场指导。以甲方要求为准，如施工后更改，由甲方负责，与乙方无关。
七、 计算方式：本工程为 包工包料 ，工程包含材料、加工、安装、运输及上下车等费用。
八、 付款方式：
1、乙方每完成一个标段的栏杆工程量的90%，(注：栏杆进度随总包工程进度在施工，由于货梯口部分需后期施工)，甲方验收合格后在一周内支付该标段栏杆工程总工程款的60%，整个小区所有栏杆工程竣工后由甲方和监理验收合格审核结算，30日内付至总工程款的85%，工程整体验收后付至总工程款的95%，余下5%作为质量保证金，在一年后一次性付清。如甲方在上述付款时间内未能支付工程款，逾期七天以上的，则每天向乙方支付500元的违约金。
九、 双方责任及义务：
1、甲方协调处理乙方进场施工条件。垂直运输、施工用电、临时用房、与土建方的配合费用均由乙方与施工方自行协商解决。
2、修补墙面洞口、立柱洞口所产生的费用由乙方负责。
3、乙方必须保证材料及安装质量。保证安装稳固性，做到横XX竖直的要求，减少安装过程中的磕碰，并做好弥补油漆，成品保护工作由乙方负责。
4、乙方应保证安装过程中的安全问题，在进场前对人员进行安全知识教育，指挥，遵守现场的各项安全管理制度。并承担一切安全事故责任及费用。
十、保修：
1、自竣工验收之日起，所有栏杆保修期为一年，保修金为合同结算价的5%，保修期满10天内退还保修金额，不计息。
2、在保修期内，乙方应履行保修义务，因乙方原因造成的工程质量事故和质量缺陷限乙方应无偿保修，并赔偿由此引起的甲方的损失。
3、在保修期正常范围内，乙方应维修，若人为造成的损失，维修费及工时，材料费由甲方承担。
十一、违约责任和解决合同纠纷的方式，双方协商解决，或提起法律诉讼。
十二、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。自甲乙双方代表签字并盖章后生效，至工程尾款付清之日终止。以上协议，未尽事宜以双方另行协商签订的补充协议为准。
合同订立时间：
合同订立地点：____
甲方(盖章)：____ 乙方(盖章)：
负责人(签字)：____ 负责人(签字)：
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合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：本合同一式四份，甲乙双方各持两份，双方签字盖章后生效，工程竣工、结算价款结清终止。
发包人：（公章）
法定代表人：
年 月 日
承包人：（公章）
法定代表人：
委托代理人：
年 月 日
合同编号：
需方（甲方）： xxxxxx
供方（乙方）： xxxxxx
甲、乙双方根据《_经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方订购乙方产品一是，达成如下协议，以共同遵守安装。
三、 交 货 期：合同签订后天后内货到现场，天内安装完成。
四、 交货地点：xxxxxxx。
五、 结算方式：合同签订后，货到现场甲方即向乙方支付合同总额的 xx%
即xxxxx元作为进度款。安装完成，支付xxxxxx元，验收合格办理总结算，xxxx天内，甲方即一次性付清全额余款。
六、 乙方需遵守甲方现场规章制度，如发生安全事故，由乙方自行承担。
七、 违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不得擅自约或解除合同，否则应向对方支付合同总额 xxx% 的违约金；甲方中途退货，无权请求还已付贷款，并要补偿乙方损失；产品已交货运时，甲方无权要求退货。
八、 本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
九、 产品免费保修一年（人为或自然灾害损坏除外），终身维修。
备注：
甲方： 乙方：
代表： 代表：
电话： 电话：
年 月 日 年 月 日
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甲方：________________（以下简称甲方）
乙方：________________（以下简称乙方）
因防护栏安装涉及高空作业具有一定的危险性，为防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。
第一条工程概况
甲方安装防护栏为指定_______________。
第二条承包方式及计价基数
乙方承担全部防护栏用料以及负责防护栏安装实施，甲方指定用料为_______，厚度为________厚。定价安装每平米______元计算，总价根据具体实施面积以及相应折扣方法计算。
第三条安全要求
乙方在施工过程中自行检查所使用高处作业的安全技术设施工具，自愿承担工程施工过程发生的全部安全风险。
乙方在施工中对，若发现有缺陷或隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须迅速停止作业。
乙方在施工过程中出现的安全事故均由乙方承担全部相应责任。
第四条工程款支付方式
甲方支付乙方定金______元人民币，其余工程款在防护栏安装完成后一遍结清。
第五条甲方责任
根据工程的实际情况，对工程作出质量方面的检查和监督。
甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知。
第六条质量保证
不锈钢护栏立柱间距不得大于______厘米。
按照房屋防护栏工程验收规范及技术标准要求完成本工程。质量保证期为_____年，乙方需确保安全门窗不能在无外力或者外力小于______的情况下自行掉落，否则乙方负责因防护栏掉落导致的全部安全责任。
第七条其他
本合同一式二份，双方各执一份。
本合同经双方法人代表（委托人）签字后生效，质保期满后本合同自动失效。
合同定立时间：______年______月______日。
甲方：____________乙方：____________
（签字）__________（签字）__________
法定代表人：______法定代表人：______
电话：____________电话：____________
河道栏杆合同范本6
建设方：（以下简称甲方）
施工方：（以下简称乙方）
县城火车站前广场道路长期拥堵不堪，严重影响了城市市容市貌和车辆行驶，根据县委、政府的安排和要求，将对该段道路进行隔离栏杆安装。经甲乙双方共同协商，甲方将此任务委托给乙方实施，特订立本合同。双方在实施过程xxx同遵照执行。
一、工程名称：
县城火车站广场道路隔离栏杆安装工程。
二、工程地点：
县城火车站前广场外道路。
三、工程内容：
对火车站前广场道路实施隔离栏杆安装，共计153米。（隔离栏杆型号附后）
1、拆除原来破损栏杆。
2、进行新式栏杆安装，共计153米。
四、合同工期：开工日期：
竣工日期：
五、工程造价及付款方式：本工程造价为每米_______元整，共计__________（大写：________________）。另外原有栏杆拆除，拆除后的破损栏杆由乙方自行处置，由甲方补助人员工资_______元。新装栏杆加固______米，共计金额______________元；配套外增加8个立柱__________元，减速带12米共计__________元。
总计金额为______________元。本工程完工后，经甲方验收合格后一次性付清全部款项。
六、建设要求及双方责任
（一）乙方必须按照国家有关规范和标准组织施工，做好安全防护措施，加强工作人员安全教育，不得发生任何安全责任事故。否则，概由乙方承担全部责任。
（二）乙方必须按照国家相关规范和标准组织施工，工程质量必须符合国家规定。
（三）乙方须服从甲方安排和监督管理，遵守甲方的各项规定，按照甲方要求组织施工。如违反，甲方有权要求返工，其后果概由乙方承担。
（四）甲方必须按合同约定拨付工程款，否则乙方有权依法向甲方追究其责任。
七、本合同未尽事宜，双方协商解决。
八、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字立即生效。
甲方：
乙方：
日期：
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甲方：
乙方：
为提高的河流旅游开发、综合利用、抗御自然灾害等功能，通过达到河道得到综合治理，利用资源得到合理开发，环境得到美化的目标。根据国家《物权法》、《_水法》、《农村土地承包法》、《合同法》等相关法律、法规，经村村民小组与同志经过充分考虑协商，本着平等、自愿、有偿、诚实信用原则，对河道达成如下承包协议条款：(下以甲、乙双方为称)
>一、承包界址及时限
1、甲方经村民代表会议研究决定，同意将村的河流承包给乙方，河道界址为：东于界，西于界，含河面、防洪堤、坝、滩涂等，全长约米。
2、双方议定：承包期限定为50年，自____年____月____日至____年____月____日止。
>二、双方原则
双方本着在优化环境，依法开发资源，进行旅游开发、综合利用、利村利民造福一方的前提下，坚持以下原则：
1、在治理、优化环境中合法合理开发资源；
2、在各自的权利范围内承担相关责任；
3、在地位平等基础上，协商解决未尽事宜。
>三、权利及义务
(一)甲方的权利及义务：
1、在本协议签订生效之日，乙方付甲方每年河道承包费计人民币元整(大写)，每十年度付款一次，十年承包费计人民币元整(大写)，付款日期为年6月2日、年6月2日、年6月2日、年6月2日、年6月2日。如乙方拖延付款日期30日，甲方有权单方终止协议，责任由乙方自负。
2、帮助乙方做好在河道承包管理期间与本村村民相关利益事务的协调工作。力尽所能为乙方实施旅游开发、综合利用等项目工程营造一个宽松环境。
3、在河道承包管理期间，乙方认真做好安全防范工作，并积极协助甲方做好防洪抗旱工作。不以任何借口影响甲方村民正常的生产生活以及用水秩序，确保群众利益不受损害。
(二)乙方的权利及义务：
1、依法办理旅游开发、综合利用等项目界内资源开发相关手续和证件，积极做好小河流域治理等项目的申报相关事务，争取项目资金，甲方不得以任何理由阻拦、挪用，乙方以治理河道为基础，积极配合村集体做好村公益事业。
2、自本协议签订生效之日起，乙方依法享有协议规定范围内的资源(石、沙)开发权，并可在规定范围内进行旅游开发、综合利用等，甲方不得干涉。甲方不得再于任何单位与个人、集体签订协议，否者，一切事务责任与乙方无关，由甲方自负。
3、乙方依法可以融资、扩股，与其他人签订协议。
>四、其他事项
1、违约责任：双方议定在项目实施期内，如单方违反本协议有关条款，另一方可依法终止协议。
2、甲乙双方应守信执行本协议，本协议一式份，甲、乙双方、村委会各执存档一份。协议未尽事宜，由双方协商解决，在协议执行中如有分歧或纠纷由公证依法处裁决。
3、本协议自签订之日生效。
甲方法人代表签字：
乙方法人代表签字：
____年____月____日____年____月____日
河道栏杆合同范本8
1、甲方装修住房系合法居住。
乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。
2、装修施工地点:市区(县)路(村)_________巷号_________楼层_________室。
3、住房结构:
4、装修施工内容:
室别部位装修内容及要求备注
5、承包方式:
6、总价款:_________元(其中人工费_________元，材料费_________元，详见清单。)
7、工期:自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。工期为_________日。
河道栏杆合同范本9
甲方(签章):_________乙方(盖章)
签订日期:_________年_________月________日
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方自愿将工程承包给乙方，现将涉及施工承包的有关事宜签定合同如下：
一、修路要求
1、工期要求：从年工期为 天。
2、尺寸要求：路面宽5米，厚度18公分。
3、材料要求：水泥需用国标425，石子为2—4厘米的青石，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水清洁，比例合理。
4、质量要求：水泥路面外观要求平整密实不积水，不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外露和缺边掉角的现象。
5、混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻2—3毫米的横槽。
6、实时切缝：每隔4—5米切一道，深度3—4厘米，宽3—8毫米。
7、工程量以路中线实测实量延长米为准。
二、甲方责任
1、监督检查全过程、技术规格与质量。
2、提供一个料场。
3、对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。
4、负责协调道路两旁农户的工作。
5、提供水源及电源。
三、乙方责任
1、负责备料，并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品(包括生活，保养，防雨等所需品)。
2、自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。
3、负责操作规程，把握质量标准
4、负责安全施工(施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等)。
5、接受甲方监督检查和处置决定。
6、修路期间负责道路养护。
四、付款方式
工程总价款 元，工程竣工后甲方付给乙方95%的施工费，其余5%的施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。
以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随意变更。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
甲方：______________________________
乙方：______________________________
经甲乙双方协商，甲方将______承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此协议，双方共同遵守。
一、承包方式本工程采取大包干做法(发放乙方工程量由甲方安排为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成，
二、工期从____年____月____日—____年____月____日，共计____天。
三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为：
四、乙方责任
1、派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为：
2、服从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作;
3、对施工安全负全部责任，对乙方人员的安全负全部责任;
4、遵守法纪，文明施工;
5、负责提供自乙方施工用水、电接口以后的所有乙方自用临时水、电设施设备的提供，安装和使用维护管理;
6、负责乙方施工用水电的水电费;
7、负责乙方所有人员的吃、住、交通安排;
8、负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理;
9、道路起点接____公司路口便道，终点在一号中。
10、路面结构采用0—5mm碎石面层(15cm厚)，级配开山石基层(50cm厚)，路面宽6米。
11、临时路面的平整度必须严格按设计及施工验收规范要求施工。
12、路面的密实度达到90%、
13、临时路两边各修一排水明沟，明沟内不允许出现倒坡积水等，边坡要求机械拍打。
14、负责(______)年的工程质量保证维护。乙方承担工程完工后(______)年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场维修，若发生需立即抢修、无法等乙方到来的情况，甲方也可委托第三方抢修。事故维修或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。
五、处罚责任
1、因甲方未能及时提供其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。
2、因乙方责任发生安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方承担一切责任，赔偿损失，并罚款____元/次，属重大安全事故的，甲方并有权终止责任书。
3、因乙方未能遵守安全文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款____元/次，在安全文明施工检查中被政府有关部门处罚的，乙方除需承担所处罚金额外，并罚款______元/次，被登报点名批评的，甲方并有权终止责任书。
4、因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需承担甲方因此受到罚金外，并罚款____元/天，造成甲方总工期延误超过____天的，甲方有权终止本责任书。
5、保质期内，乙方未能按时对工程进行维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场维修，罚款____元/次。
6、工程途中所有机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。
六、工作内容及单价
1、临时便道长度暂定____m，总价____圆，结算时按实际长度按比例多除少补。
2、乙方负责k1+040处砼排水管的安装(管材由甲方提供)，不再给乙方增加费用。工程款____
七、付款方式乙方必须于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方____日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成____%后支付____万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。
八、其他
1、该协议一式四份，甲乙双方各执二份，
2、未尽事宜双方可另行协商解决;
3、该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。
甲方(签字)：________________甲方代表(签字)：____________
承包方： (以下简称甲方)
施工方： (以下简称乙方)
甲方将其承揽的 护栏及百页窗制作安装，现在安装承包给乙方，为明确双方的权利、义务和责任，特签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：2、工程地址：
二、乙方负责施工所需的一切工具，甲方将制作好的成品运至工地指定位置由乙方负责卸车及场内转运。
三、施工日期及时间：
自 年 月 日起，配合基建工地施工进度进行相应完工 ，如因停电及不可抗拒的自然因素工期顺延。
四、合同价款。
1、护栏安装按 /m，百页窗按/㎡计算。
2、此单价包括人工费、机械使用费、保险费及安装耗材。
3、工程结算以甲方结算实际面积为准。
五、质量要求：
1、护栏及百页窗尺寸由乙方测量，甲方依据乙方提供尺寸制作，如测量有误所造成的损失由乙方承担，如测量尺寸准确制作有误导致无法正常安装由甲方承担。
2、因乙方安装失误造成返工或工程处罚，由乙方负责人承担返工费及材料损失(费用在乙方人工费余款中扣除)。
六、付款方式：
工程竣工并验收合格后支付总工程款的`90%，扣10%质保金，至工程验收合格一年后付清余款。
七、现场管理及安全责任
1、安装人员进入工地必须确保安全文明施工，必须服从现场管理人员统一指挥，遵守现场管理的一切规章制度，配带安全设施，自行购买安全保险，按规定操作，保证安装质量。
2、乙方所有参加安装的工人，进入安装现场必须严格遵守建筑安全法规，严格按相应安全操作规范和《现场施工管理规定》操作。发生任何安全事故损失均由乙方完全承担，甲方概不负责。
八、双方的责任和义务：
甲方的责任：
1、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。
2、甲方有协调乙方与基建。
乙方的责任：
1、在正常条件下，确保工期，不得无故拖延工期。
2、乙方须自备安装所须的一切工具。
3、乙方在保修期内自接到维修通知应在48小时内进行处理，不得推诿，否则视为违约。
4、严格执行现行有关技术标准和技术规范，完全配合基建方施工以确保工程质量。
九、违约责任：
甲乙双方任意一方违约，须向守约方支付总工程款的10%作为违约赔偿。
十、合同自双方签字即生效，至维修期满且结清所有款项自然终止。
十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
十二、未尽事宜另行协商，订立补充协议，补充协议同为本合同组成部分，具有同等法律效应。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：
乙方：
按照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本施工合同补充协议。
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
