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砌砖抹灰合同范本1发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在*等互利的基础上，达成了如下约定，以资共同遵守：第一条：工程基本概况1、 工...
砌砖抹灰合同范本1
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在*等互利的基础上，达成了如下约定，以资共同遵守：
第一条：工程基本概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
3、 工程内容：乙方对甲方有要求的内外墙进行粉刷及主体施工过程中留下的搭架洞的封补、门窗护角修饰。
4、 工程期限：20xx年 月 日开工至20xx年 月 日竣工，工期为 天(如遇自然灾害的情况，则工期顺延)。
5、 合同价格：单价按实际粉刷面积(扣除门、窗洞口面积)外墙每*方米28元、内墙18元结算
第二条：工程质量要求
1、抹灰的施工顺序：先顶棚，后墙面，再做地面。
1、垂直度、*整度不超过3毫米标准进行验收。
2、柱头垂直交接处、圈梁上面交接处需贴网格布一道，所有砼面必须刮胶泥一道;
3、做水泥面前务必将砼表面清理洗扫干净，在砼层湿润的情况下，先涂刷混凝土界面处理剂，然后趁湿开始抹灰，以提高粉刷层与基层的粘结强度，防止粉刷层的空鼓开裂的现象出现;
4、外墙颜色用*红油性涂料，将墙面残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水将砖缝中的尘土冲净，墙面湿润;
5、阳台与檐沟的花底边刮胶泥后先按边角条，第二天再刮浆。
6、内外粉刷工程中某段工程完工之日起顺延6个月进行验收，不得有空鼓现象出现，如有空鼓等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。
第三条：工程承包方式
由乙方包工包料进行施工。
第四条：双方职责与权限范围
(一)甲方责任
1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电，并承担由此带来的费用。
2、工期内甲方承担外架的使用租费。
3、负责提供与施工相关的材料。
4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。
5、及时支付乙方劳务费用;
6、负责对工程质量的**、检查及竣工验收。
(二)乙方责任
1、严格按本合同中的第二条里的工程质量要求进行施工，确保质量，按时完工。
2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。
3、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。
4、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的\'安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责任和经济责任。
5、工程竣工后，乙方负责**现场的施工垃圾，做好工完场清的到位工作。
第五条：工程拨款方式
该工程项目完工验收基本合格后，甲方拨付乙方实际工程款的80%，余下的工程款自验收基本合格日起算，6个月内没有发现新的质量问题则全部付清。
第六条：其他
1、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议解决。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字之日起生效至工程款结清之日止失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________ 法定**人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
砌砖抹灰合同范本2
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《*******合同法》和《*******建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵照*等、自愿、公*、诚信的原则，双方就劳务分包工程施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。
一、工程概况
1、 工程名称：安徽太*矿业新副井井口房工程
二、承包范围
楼层、设备设施的所有砌体工程。
三、承包工作内容及承包单价
1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具， 队组自检并配合受检，运输道搭拆，整个施工现场内一切所需材料在整个施工过程中的装卸和运输(含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输，含反复多次转运)。
2、清理基层，拉线，弹线，吊线，立皮数杆，筛砂， 调制砂浆，配合做砂浆试块，搭拆所有砌体架子(含超高)，砌体外架翻板，选砖，铺浆，砌砖，勾缝，安放木砖、铁件，构造柱、圈梁、和门过梁以及卫生间反边制捣(包括模板制作、安装和拆除、还包括混凝土捣制)、隔板、垫块、砼预制构件，预留水电空暖孔洞凹槽，门边及规定部位空心砖灌砼或灌浆，落地灰回收重新使用，清理碎砖及其它建筑垃圾并装袋运至地面指定地点堆放等。同时做好砖缝灰浆养护工作。
3、除上述内容外，还包括以上未列出的而预算定额和劳动定额砌体工程应包含的其他工作内容。
4、属设计变更的，按建设单位的签证或双方协商解决。
5、承包单价
(1)按砖元/个计算，。
(3)承包工作内容以外的工程量，如果按计件计算，双方协商单价并签字确
四、承包方式
乙方在以下1、2点前提下提供劳务。
1、甲方根据施工进度适时配备以下机具工具及材料：卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋冷拉机、焊机、插入式振动器、*板振动器、斗车，钢管、扣件、脚手板、安全网、安全带、门型架，模板(胶合板或木板散板)、方木、顶撑木、焊条、钢筋、砂、石、水泥、砖，施工用水电。
2、乙方必须自备以下材料和机具工具：铁钉、铁线、扎丝，园盘锯及锯片、电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、撬棍、钢筋扎勾、吊砣、麻线、水*尺、水*胶管、卷尺、铁铲、铝合金靠尺、钢批、灰桶、灰刀、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、电钻及钻头等上述第1点未提及的其它需用料具。
五、施工质量
甲方对乙方进行安全技术交底，乙方必须严格按照国家施工规范进行施工，工程质量经过实测实量均要符合质量验评标准，以国家现行质量验评标准评分为依据，实测合格率达到100%。
六、施工安全
1、甲方按**规定购买施工人员人身意外伤害保险。
2、乙方必须严格按照*规范进行施工，做到文明施工，在安全措施没有保证条件下不能进行施工，做到不违章指挥，不违章作业，杜绝安全事故。
3、在施工中若发生劳务人员伤亡事故，属乙方责任由乙方负责，属甲方责任由甲方负责并按国家**和甲方上级公司的有关规定执行。
七、施工进度
乙方必须按照甲方编制的进度计划按时完成，服从项目部的管理及工作安排。如业主原因造成进度影响而给予甲方顺延工期的签证，则甲方同步给予乙方签证，否则不予顺延。甲方进度影响期间所发生的费用由乙方自理，甲方不予签认。如乙方达不到甲方的进度要求，甲方视所造成的损失大小对乙方进行经济处罚。如乙方中途以借口退场，乙方所完成的工作量按合同单价的50%进行结算。
八、人工费结算及支付
工程完毕，甲方付工程款的60%，余款在工程竣工验收完毕之后结算支付。
十、合同**、终止
1、如果甲方不按照本合同的约定支付劳务报酬，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付劳务报酬，乙方可以发出通知**合同。
2、如在甲方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬。
3、如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或应发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以**合同。
4、合同**后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同**给对方造成的损失。合同**后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
九、其它
1、本合同条款与甲方此前其它文件规定相抵触的，以本合同为准。 本合同未尽之处，按(1)双方协商增加补充协议或(2)甲方有关规定执行。
2、本合同一式2份。本合同经双方盖章、相关负责人签名后开始生效，合同**后或合同条款履行完毕后自行失效。
3、补充条款：
甲方(章)： 乙方(章)：
法人委托人： 施工队组长：
砌砖抹灰合同范本3
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
兹有乙方承接甲方内外墙粉刷及其它施工工程事宜，经双方自愿协商，为保质保量按时完成这一工程，在平等互利的基础上，达成了如下约定，以资共同遵守：
第一条：工程基本概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：乙方对甲方有要求的内外墙进行粉刷及主体施工过程中留下的搭架洞的封补、门窗护角修饰。
4、工程期限：20xx年月日开工至20xx年月日竣工，工期为天（如遇自然灾害的情况，则工期顺延）。
5、合同价格：单价按实际粉刷面积（扣除门、窗洞口面积）外墙每平方米28元、内墙18元结算
第二条：工程质量要求
1、抹灰的施工顺序：先顶棚，后墙面，再做地面。
1、垂直度、平整度不超过3毫米标准进行验收。
2、柱头垂直交接处、圈梁上面交接处需贴网格布一道，所有砼面必须刮胶泥一道；
3、做水泥面前务必将砼表面清理洗扫干净，在砼层湿润的情况下，先涂刷混凝土界面处理剂，然后趁湿开始抹灰，以提高粉刷层与基层的粘结强度，防止粉刷层的空鼓开裂的现象出现；
4、外墙颜色用中国红油性涂料，将墙面残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水将砖缝中的尘土冲净，墙面湿润；
5、阳台与檐沟的花底边刮胶泥后先按边角条，第二天再刮浆。
6、内外粉刷工程中某段工程完工之日起顺延6个月进行验收，不得有空鼓现象出现，如有空鼓等施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。
第三条：工程承包方式
由乙方包工包料进行施工。
第四条：双方职责与权限范围
（一）甲方责任
1、甲方提供存放器材的场所和工期间的用水、用电，并承担由此带来的费用。
2、工期内甲方承担外架的使用租费。
3、负责提供与施工相关的材料。
4、甲方应经常性到工地现场帮助乙方解决由甲方需要负责的事项，与乙方协商解决施工中出现的问题。
5、及时支付乙方劳务费用；
6、负责对工程质量的监督、检查及竣工验收。
（二）乙方责任
1、严格按本合同中的.第二条里的工程质量要求进行施工，确保质量，按时完工。
2、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料工具失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。
3、严格遵守操作规程，克服质量通病，搞好细部处理，做到一次成优。
4、加强对所属职工的安全管理做好职工的安全教育工作，严格按安全操作规程施工，在施工中乙方不慎所发生重大伤亡及其它安全事故，发生的安全事故一切费用由责任方承担。甲方不承担任何法律责任和经济责任。
5、工程竣工后，乙方负责清除现场的施工垃圾，做好工完场清的到位工作。
第五条：工程拨款方式
该工程项目完工验收基本合格后，甲方拨付乙方实际工程款的80%，余下的工程款自验收基本合格日起算，6个月内没有发现新的质量问题则全部付清。
第六条：其他
1、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议解决。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字之日起生效至工程款结清之日止失效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
为了确保龙玺嘉苑二期工程顺利进行。根据《*******合同法》和《*******建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，**和责任。
一、工程概况：
1.工程名称：龙玺嘉苑二期3#、8#、14#楼
2.工程地点：凤凰大道以北
二、工程质量要求标准：
根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。
三、承包方式：
乙方单项包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包外墙抹灰的所有施工程序所包含的.工序，确保墙体*整，角线横*坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙抹灰价格(包括抹后拆外脚手架)按元/㎡。
四、双方**、义务及责任
1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的**指导，管理和检查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，**管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。
2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。
五、工期：
本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。
六、违约责任及措施。
1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次**付验收通过。
2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。
七、付款和结算方式:
1、外墙抹灰全栋楼施工完毕后，经监理及项目验收合格，付乙方完成工程量的80%，工程余款到年底付清。
5、结算时按照实际完成的工作量的实际面积计算。
6、甲方按合同约定的付款条件支付乙方所有工程款后对乙方及乙方所涉及到的第三方人不承担连带清偿责任。
7、该项目竣工验收，工程款付清时，本合同自行失去法律效益而失效。乙方在施工过程中不能因****影响工程施工进度，不履行合同或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。
八、工程质量保修
1.该工程土建质量保修期内，凡出现质量问题，乙方接到通知后，1日内到现场维修;维修过程中发生的人工、材料、机械等一切费用由乙方承担。
2.工程竣工验收达标且结算后，支付扣除总价1 %的保修金后的所有工程费用。
九、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权**合同，由乙方赔偿所有损失并承担一切相应的民事、行政及刑事责任。
十、安全生产指标及安全责任
1 、乙方应杜绝和禁止伤、残、亡事故的发生。在施工过程中，如乙方人员发生工伤事故或急病，10000元以下的费用由乙方承担。10000元以上分事故原因协商解决，若因乙方工人**作业，不服从施工现场管理人员的安排，甲方不承担任何责任。
2、乙方应**技术力量强、素质好、能吃苦耐劳、服从甲方现场管理人员指挥和管理的务工人员进场。如不服从甲方现场管理人员的管理，甲方有权终止协议。
3、乙方务工人员进入施工现场，必须遵守施工现场的各项规章**及有关安全操作规程，如有违反，甲方将按公司有关规定进行严肃处理。
a)乙方对其务工人面必须进行技术交底、安全教育，确保工程质量和务工人员的安全;乙方施工人员进入施工现场内必须戴好安全帽、高空作业时系好安全带、作业时按标准搭好跳架、安全网及防护棚;施工作业人员影响他人安全时所造成的损失，由造成者全部负责。
b)乙方应根据工程量大小、进度、材料进场等随时对务工人员进行调整(但必须满足工程进度要求)，如因设计变更、停水停电、道路堵塞、缺材料等因素造成乙方务工人员待工，甲方不补一切费用，工期顺延。 c)乙方在施工过程中做到文明施工，必须紧施工好的建筑成品、机具设备加以保护，若乙方造成损坏，由乙方负责全部赔偿，若故意损坏，加倍赔偿。
d)乙方中途提出终止合同，由乙方负责全部损失，甲方不付一切费用。
十一、本合同未尽事宜：其他事宜双方协商执行，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效，并具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________
法定**人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
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发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
一、甲方责任
1 、负责三通一平，场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。
2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理，乙方概不负责．
3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证，并负责放样及抽鉴工作。
4、施压由甲方负责，协调各相关单位之间和周边的关系
二、乙方责任
1 、乙方根据地质资料及现场出现异常，应及时通知监理及甲方等待处理。
2 、施工作业时听从甲方指挥，按时填写记录，并保证施工安全。
3、乙方工程完工后，负责向申方提供现场打桩记录。
三、工程款的支付
1、此工程为包工包料，打桩单价PHC-300×75A桩，单价为 元/米，如需配送8米以下（含8米）短桩，按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费，此单价不含桩尖，不含税，不开发票。
2、如需送桩，只计取送桩费30元/米计算。
3、冒桩计算：如超过1米，归乙方负责。如未超过，则由甲方负责。
4、进场付10万元，打完2025米付清80%，桩打完全部付清。
5、桩基验收的检测费由甲方负担，乙方协助施压、测压。
6、如因甲方原因造成工地停工，超过三天，则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。
四、解决合同纠纷的方式
甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷，双方可通过协商或协调解决，协商或协调不成的，向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。
五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
六、本合同甲、乙双方签字生效。
甲方： 电话：
乙方： 电话：
年 月 日
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甲方：____________________________
乙方：____________________________
为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，切实加强建设工程管理，确保施工施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
第一条甲方公司名称
______________有限公司。
第二条施工项目
签订时间：_______年____月_____日。
第三条有效期限
_______年____月_____日至_______年____月_____日。
第四条甲方安全责任
1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。三次不听从整改，今后不得承接我司业务。
2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
第五条乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：
1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
3、材料进场需要检查是否有出产合格证，同时应经甲方现场负责人或监理工程师验证后方可使用。
4、施工期间，乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。
5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布臵施工。
6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理临时进场施工单。进场施工人员应挂牌施工。
7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。
8、乙方施工过程中应做到日产、日清，确保施工场地卫生整洁。
9、做好文明施工、安全施工；施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接；做好施工临时用电；按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作，确保施工人员和乘客安全。
10、建立整改责任制，对检查中发现的质量安全隐患，采取有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量安全。
11、现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作，一旦发生各类突发事故和紧急情况，要立即启动预案，并按照有关规定及时上报和妥善处臵。
乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。
12、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：
（1）人身伤亡事故；
（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
（3）发生场站内火灾事故；
（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；
（6）施工过程中，因违反工程相关规定的，被相关管理机关勒令停工的。
第六条违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、乙方未设臵安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。
第七条其他事项
1、甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主协议。
2、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第九条本协议一式____份，甲乙双方各执____份。第十条本协议签订地点在甲方住所地。
甲方：___________________
乙方：___________________
___________年____月_____日
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发包人：
承包人：
依照《*******合同法》、《*******建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办法》和公司有关规定，遵循*等、自愿、公开和诚实信用原则，双方就本工程各事项协商一致签订本合同。
一、工程概况：
工程名称：康定园附属工程
工程地点：青年大道康定园x区院内
工程内容：康定园x区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。
土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的其它附属项目。
二、承包方式：
包工包料
三、工程工期：
20__年元月3日—20__年5月30日
四、工程质量和检查验收：
本工程质量达到国家合格工程验收标准
施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人**检查，发生工程量由发包人派出**现场核实签证。
五、工程价款的结算和支付方式：
小区内的道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井，按《湖南省95市政工程单位估价表》计算套价，按20__年暂行办法中间值取费及地方性材料季度调差，税前优惠8%。
土建部分：片石挡土墙、室外楼梯，按99定额五类工程进行取费及地方性材料季度调差，人工按50元/工日调整，税前优惠8%。
承包方上交发包方工程三公司管理费，按工程结算前总造价3%计算。
付款方式：因本工程工期短，按施工季度核实工程量分批拨款，工程完工后附足预算总造价的80%，余款除预留3%的保修金外，其余部分待工程完工验收后三个月内办完结算一次性付清。
六、其他事项：
发包方协商各栋号及周边关系，提供施工用水源及用电源。
承包方严格按照国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量安全文明。机械设备等管理方法**施工，遵守执行公司的各项管理**及规定。
小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人维修，逾期不到，发包人另请维修，去费用由承包人支付。
*保修费返回办法：保修费一年期满返回，两年期满全部返还。
七、其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。
发包人：
**：
承包人：
**：
合同签订日期：
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甲方：
乙方：
为了早日完成 工程外墙抹灰工程的施工任务，甲方将外墙抹灰的施工任务交给乙方施工。经甲、乙双方协商，达成如下条文，希双方共同遵照执行。
一、 工程的地点：
二、乙方承包的内容：
该工程的所有外墙抹灰工程：
a、堵外架洞、堵螺栓洞、做灰饼、钉钢丝网、甩浆、粉底子灰、面层抹*。
b、外墙打底一遍，盖面抹*一次。
c、外墙所有线条，空调板内外，倒板及梁的抹灰工程。
d、外墙粉灰的砂子过筛。
e、外墙装修所需要的小型工具、搅拌机、运输工具、大角**线(铁丝)、墙线和安全帽等。
f、外墙落地灰的清理回收。
g、外墙抹灰使用的吊蓝、安全绳、绳卡等(必须提供出厂合格证、生产许可证、使用说明书、检测报告)。
三、质量要求
1、外墙底层抹灰必须粘结牢固，无裂缝脱层，面层*整、纹路顺直清晰、无爆灰等缺陷。
2、外墙的面层抹灰的墙面*整度允许偏差3mm，每层垂直度允许偏差3mm。
3、所有梁、空调板、阳台线条垂直度及*行度，允许偏差不大于2mm。
4、外墙的全高允许偏差±15mm，其大角必须拉通线，以**其垂直度。
5、所有的外墙必须颜色一致，线条横直要*行垂直。
6、外墙装修工程必须达到合格工程的标准。
7、凡达不到标准的必须返工，造成返工的材料损失费由乙方负责按实赔偿，其人工费自理，并每处每次处以200元的罚款，以此类推。
8、甲方施工员每天检查工程质量，发现问题及时指出，乙方必须无条件的改正、补救，达到合格为止，否则予以重罚。
9、在施工过程中，必须严格执行报验程序，以每四层为一个批次，每完成一道工序必须提前报甲方现场管理人员检查，检查合格后报建设单位及监理单位进行检查。检查合格后方可进行下道工序的施工。
四、承包单价
1、外墙抹灰工程实行包干价，包干价为 元/*方米。其面积按展开面积计算，不除外墙窗户洞口尺寸。
五、结算付款方式
1、整个工程的外墙抹灰全部完工(除施工电梯口及一楼施工通道口外，上述部位待相应设施拆除后由乙方负责完成。甲方仍按此单价支付给乙方，不增加其它的费用)，甲方、建设单位、监理单位通过实测验收，无质量问题，甲方按乙方实际完成量的60%的工程款付给乙方，剩余的40%在20xx年12月31日前全部内付清。乙方负责施工电梯口及一楼施工通道口部分的外墙抹灰收尾工作，若乙方以其它任何理由拒不进行收尾的，甲方将对此部分另行指定其它班组施工，其费用按实际发生费用的2倍在剩余工程款中扣除。
3、达不到质量要求则按合同约定的第三点第7条执行。
六、施工工期
1、本工程乙方的施工工期为 天(含节假日、风雨天都不扣减工期)，在 年 月 日前所有的外墙抹灰工程全部竣工。除施工电梯口及一楼施工通道口外，上述部位待相应设施拆除后由乙方负责完成。
2、乙方提前一天完工，甲方奖励乙方每栋1000元整。乙方每延期一天，甲方罚款乙方每天1000元整，以此类推。
七、甲方的职责和义务
1、因木工原因造成的砼走模，需要凿除的，由乙方自行解决，此项工作内容已包含在包干价中。
2、由于材料和停电、停水等原因造成的停工，则工期按实际发生的天数予以顺延(每次停电、停水超过四小时予以顺延，当少于四小时不予以顺延)。
八、乙方施工人员的职责和义务
1、乙方所有的施工人员必须服从甲方施工人员的指挥和技术指导。
2、及时清理干净楼面上砂浆(包括架子上地面上)，如发现有砂浆过夜硬化，未清理回收干净，每次每处300元的材料赔偿费，以此类推。
3、楼面和架板上砂浆回收后必须利用，不能倒掉，每发现倒掉一次处以罚款300元，以此类推。
九、安全生产
1、乙方施工人员进入施工工地必须佩戴安全帽，严禁穿拖鞋、高跟鞋，如有违反者，每发现一次，每人每次处以20元的罚款。
2、严禁喝酒后上班作业、带病作业，每发现一次每人次处以100元的罚款。
3、严禁所有的操作人员乱搭乱接电线，每发现一次处以200元的罚款。
4、所有在吊蓝上工作的人员必须正确佩戴安全绳、安全帽，安全绳绳卡必须按要求使用。若甲方施工员发现乙方施工人员未按要求佩戴或使用的，按200元/人/次进行处罚，此费用在工程费中扣除。
5、乙方必须按要求做好安全教育，做好安全措施，确保工人安全。在施工期间发生一切的安全问题，其费用及责任由乙方全部承担。
6、乙方自己租用的吊蓝必须符合相关安全要求，不符合要求的吊蓝及其它设备不得使用。若乙方擅自使用，所产的一切损失及责任由乙方自行承担。
八、文明施工的各项规章**
1、乙方施工人员必须无条件的遵守建设方和甲方的各项规章**及施工规范，服从建设方、设计、监理、质监及甲方施工员和质安员的技术和安全指导。
2、管理人员要求召开会议，乙方负责人和其他指定人员必须无条件到会，或签字委托他人到会，每缺席一次罚款100元。
3、严禁打牌**、打架斗殴等违法行为，每发现一次处以每人200元的罚款。做好各工种衔接，搞好各工种施工团结，严禁与各工种间发生矛盾、斗殴、辱骂事件，违者每人每次罚款1000元，并追究其相关责任，情节严重者送司法机关处理。
4、讲究公共卫生，不能乱拉大小便。发现乱拉大便者，每人每次罚款500元。
5、乙方施工人员必须爱护和节约甲方的所有材料。如果在施工中发现有偷盗甲方材料出卖者或里应外合偷盗者，每发现捉拿一次处以每人每次5000元的罚款外，还要按材料的价值由乙方负责赔偿，结帐时抵扣乙方工程款。
6、甲方安排乙方的工作，乙方必须无条件执行。否则造成的经济损失或延误工期由乙方负责承担。
7、乙方必须节约用水用电，发现故意浪费现象每次罚款200元整。
九、违约处理
1、乙方在施工中因队伍素质太低，达不到施工劳务协议书的要求，工期不能保证，技术过硬的工人少，工程质量和工期达不到要求，甲方有权随时另换队伍。其所做的工程量的人工费应由乙方自行负责承担。乙方还要赔偿甲方的材料损失和所延误工期的费用，并每天承担4000元违约金。
2、如某个操作人员不听从甲方管理人员的安排或所做的质量达不到要求，甲方管理人员有权随时要求乙方予以辞退，拒不辞退者，每人每次处以20xx元罚款，并由甲方强行辞退。
3、如果竣工验收，因外墙抹灰工程达不到合格工程的标准，甲方按协议书第三点的第7小点条质量要求扣减乙方工程款，乙方无权争议。
十、其它
1、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。
2、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，双方签字生效，具有法律效力
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________ 法定**人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
砌砖抹灰施工合同5篇（扩展5）
——砌砖施工合同范本 (菁华4篇)
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甲方：
乙方：
依据《*******合同法》和《*******建筑法》的原则，结合相关法律、法规的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，自愿签订合同。
>一、工程慨况：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、承包范围：抹灰前吊线、打巴清理基层、挂钢网、砂浆搅拌、运输、墙面浇水湿润砼墙面喷浆、墙面的抹灰及养护、窗洞口水泥砂浆护脚的抹灰、内墙面线管、脚手眼洞口的封堵、共用通道、消防楼梯墙面、楼梯梁天棚和梯步上下口支架模砼补缝、抹灰架的搭设、工完场清及现场安全文明等内容。
4、承包方式：内墙面抹灰人工费
>二、单价及结算方式：
1、工程结算以设计图纸为依据，按照实际抹灰面积计算元/m2(扣除门窗洞口等)。
>三、质量及工期要求：
1、质量方面：严格按照施工图纸及相应施工规范、验收标准的验收，确保工程质量一次验收合格。
2、工期：具备施工条件的情况下因甲方原因造成的，工期顺延;因乙方原因影响工程工程进度视情节轻重给予相应处罚(因天气原因及不可抗力除外)。
>四、付款方式：
1、内墙抹灰每完成两层验收合格后付至所完成工程质量的70%，剩余30%完工后三个月内付清。(按照甲方付款同步进行)
2、申请款项时需要提供确认的工程量，验收报告单等资料。
>五、质量、安全处罚措施：
1、进入施工现场，必须戴好安全帽，高出作业时，必须系好安全带，违者每人罚款20元。
2、严禁酒后作业，违者每人罚款
3、乙方按工程的需求自带工具、运输斗车、安全帽、安全带等材料，
4、严禁聚众闹事出现，无论有何理由，每次均罚乙方xx元，工程结算时扣除。
5、对甲方提出的整改要求和通知，乙方应立即整改，不得消极拖延。若甲方提出问题后，乙方不进行整改和整改不利，甲方将视情节轻重对乙方以每次50元以下罚款。
6、由于乙方施工质量问题造成的返工、返修、由乙方承担全部返工费和材料费。
>六、补充条款：
1、乙方必须认真执行甲方的技术、安全交底，保证安全施工，确保工程质量。
2、施工要求
(a)抹灰前应冲饼，必须保证墙面的垂直度、水*度规范规定要求，
(b)洞口纵向、横向尺寸误差以验收规范为准。
(c)所有墙面必须提前一天在砖墙面浇水，第二天进行面层抹灰，操作程序两遍成活。
3、内墙面、窗台不得有空鼓，如后期检查发现空鼓乙方必须及时修复。
4、落地灰应及时收集利用，应及时清理现场，做到工完料净场地清。
5、对成品墙面必须进行成品保护，不得发生碰撞、刮擦活碰角等现象。
6、以上问题如不按要求操作每次罚款元。
7、未尽事宜，甲方双方协商解决。
8、协议一式二份，甲乙双方各执一份，自合同签订之日起生效，结清合同结算款后失效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
______年____月____日
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甲方：____________建设工程有限公司
乙方：__________
按照《*******民法典》和《建设工程承包协议书》的原则，甲方将____住宅楼，将内外装饰工程承包给乙方，双方达成如下协议：
一、承包内容
按照施工图纸室内抹灰、外墙抹灰、楼梯踏步及屋面站板抹灰。(不包括地面、室外散水、屋面找*层、室内刮棚、外墙粘笨板)等以外工程。
二、进度要求
自____年5月5日至20__年7月31日内完工。超期每日扣款1000元，因机械、停电、断料等工期顺延。
三、付款方式及价格
承包价格按图纸结构建筑面积每*米40元计算劳务费。 乙方抹完每栋甲方按工程的进度的百分之八十付款，剩余工程款验收合格后甲方一次性付清。
四、材料使用要求
1、乙方进入现场后根据工程的实际情况提出机具、工具及外加剂的需用量计划交公司经理审批后由材料员进行采购.
2、因乙方管理方面而导致的材料浪费现象，超出材料部分按进场最高价格从承包工程款中扣除.
3、乙方属清包行为，一切料具有甲方负责供应到工地，但进场时间及数量由乙方在三日前提出，甲方料具应按时进场不得延误，如二日后料具供应不到，甲方应提前通知乙方做出相应安排，否则损失由甲方承担。
五、施工质量要求
1、严格按国家现行有关规定进行施工同时接受现场管理人员的**和检查.
2、对于不听从现场管理人员管理出现质量缺陷屡教不改的个人或班组，现场管理人员有权建议项目经理予以辞退;
3、乙方按****的中级抹灰标准和甲方技术交底的要求施工，乙方每抹完一层或一间屋，经自检合格后，应及时报验甲方检查验收，如不合格，乙方无条件返工处理，返工材料费用由乙方负责。
4、严禁使用隔夜灰、严禁为加快施工进度而用干灰吃浆，每发现一次或一处罚款(***):500元;
六、文明施工要求
1、乙方所有进场人员须严格执行工地的奖罚**及规章**，杜绝一切不良嗜好，如有发现甲方有权将其驱逐出工地或罚款。
2、严格执行工地出入检查**，未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜，不许乱进办公室、他人宿舍，制止一切偷盗现象，发现后，根据情节轻重进行警告、罚款，直到追究刑事责任。
3、工地所发生的计时工，由工长签字，并在当月结算时，结清计时工工资。
4、作业现场做好文明施工，做到工完料净场地清。
5、料具管理，领取料具由乙方指定人领取，并执行工地付料时间，按时领取，乙方所领取料具严格按工地规定履行手续，工地按票追缴。
七、安全要求
乙方所有参与施工的人员必须严格遵守现场各项规章**，一切行动听从指挥，杜绝一切不良现象，违反者按相应规章**规定处理，并追究乙方负责人的责任，施工人员进入施工现场必须戴安全帽,在施工中如果发生安全事故，分清责任，由责任方负责
八、本协议一式两份,经双方签字或盖章后生效;
甲方(全称) (签字或盖章)____________
乙方(全称) (签字或盖章)____________
20__________年________月________日
砌砖抹灰施工合同5篇（扩展7）
——砌砖施工的合同 (菁选2篇)
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甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《_民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称：____县飞龙铝塑型材销售中心。地点：____县建材市场院内。
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。
五、付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。
六、总工期要求
七、甲方责任
1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。
2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。
九、工程质量、安全及保修
1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。
十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
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甲方：
乙方:
甲乙双方经协商，为了按质、按期地完成本合同项目下的围墙工程，明确双方的权利、义务，签订本协议。
第一条合作事项
__大道围墙工程施工。
第二条承包方式
乙方包工程质量、包合同工期、包安全文明生产，严格执行安全生产施工规范，出现安全伤亡事故由乙方自行承担。甲方派相关人员监督乙方，配合测量、和技术交底。
第三条承包内容
一、乙方负责本围墙工程内容：安全维护、基础开挖、浇筑混凝土、砌筑墙体、粉刷、贴砖、预埋管线、铁件等。(涉及破除混凝土的施工区域按2元㎡按实决算)。
二、工程所需的一切机械及施工用具均由乙方自行负责解决。
第四条质量标准乙方必须按图纸及相关规范规定、标准施工;工程质量符合验收规范的合格标准。
第五条工程价款围墙工程按140元，长度以实际测量为准(增加工程量按实决算)。根据乙方已完成工程量的不低于400长，年底支付工程款肆万元整作为生活费用。剩余工程款待工程结束验收合格后，建设单位支付项目部工程款，甲方付乙方工程款的90%，5%待本工程审计结算后付清，剩下5%作为质保金________年后无息支付。
第六条工期及双方权利与责任
安装工期根据双方工程进度，工期为____日历天。工期开始时间为________年____月____日(以甲方书面通知为准)。工期顺延情况:因建设单位拆迁未完成，无法施工的;因我项目部材料供应不到位的;工期顺延时间以项目部签字为准。
甲方负责为乙方施工提供下列条件：施工所需水、电引接点。
乙方按照现场要求组织施工。施工期间乙方遵守施工现场的管理规定、遵守施工操作规程，承担施工期间的安全责任，若发生安全事故一切由乙方承担责任，与甲方无关。
施工前，乙方应仔细查验施工放线桩点是否符合要求，发现问题及时与甲方报告。
乙方对属于施工工程质量出现的问题承担________年的保修责任。保修期内出现需维修事项，乙方应在接到通知24小时内进行维修，直至符合质量要求为止。同时因施工出现问题造成不良后果的乙方必须承担全部责任。
乙方应为本工程提供维修服务，若因非乙方原因造成的需维修事宜，乙方应以优惠价格为甲方提供服务。
第七条违约责任乙方迟延完成工程，按迟延工程对应价款2%日的标准向甲方支付违约金。
第八条争议解决、合同文本与生效因本合同发生的纠纷，双方协商解决。协商不成的申请合肥仲裁委员会仲裁。本合同一式二份，双方各执一份，自签订之日生效。
甲方代表签字：
乙方代表签字：
________年____月____日
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发包方(全称)：(以下简称甲方)
承包方(全称)： (以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：
一、 工程概况：
二、 工程承包范围：
承包范围：
三、 合同工期：
开工日期： 20xx 年6月5日 完工日期：20xx年 7月15日 合同工期总天数 40 天
四、 质量标准：
五、 合同价款：
喷涂每平米用料10元、人工费4元
六、甲方的权利与责任：
1、 对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。
2、 严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。
3、 负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。
4、 负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。
5、 本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。
六、 乙方的权利与责任：
1、 负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。
2、 施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。
3、 在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。
4、 接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。
5、 在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的`一切工伤事格由乙方负责。
七、 付款方式：
工程完工待有关部门验收合格后， 资金 到位后再行付款 。
八、 工程保修：
工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的 15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。
合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。
以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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发包方： (以下简称甲方)
承包方：___________ (以下简称乙方)
身份证号码：
依照《*******劳动法》、《*******建筑法》、《*******合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合
第一条：工程概况：
1、工程名称：重庆市北碚区上也机械厂自用办公楼
2、工程地点：北碚区城南新区
第二条：工程承包方式：
劳务费承包
第三条：工程承包范围：
一、乙方以包人工、包小型工具的形式承包本工程主体的砌体工程、构造柱浇筑工程、抹灰工程、屋面砌体砌筑工程(防**程除外)、其它专业的收口补洞工程。室内抹灰简易脚手架搭拆、安全文明施工、带班管理。(小型工具包括灰刀、灰匙、灰斗、灰铲、灰尺、砖线、手锤、凿、淋水用水管等自用工具，劳保用品、灯线、灯具。乙方所用器具全由乙方自行保管。甲方提供砂浆搅拌机、砖转运架车两台、及隔层一个照明开关箱。)
二、本协议中的单价是包括****的一切劳保用品、工伤事故医疗费在5000元(五千元)以内由班组自负，如超出五千元，便按照国家相关文件执行。清凉饮料、高温津贴、夜间加班夜餐费、进退场车旅费、雨天停工补助以及乙方本身各项杂务、利润费均包含在内，甲方不再支付任何费用。
三、设计增、减变更的工程内容。
四、负责本分项工程所有材料的人力垂直及水*运输。
五、负责按设计图纸及施工规范要求承包本工程所有的图纸范围内(项目部确定标注)的全部墙体砌筑、其中包括局部脚手架整改、安全防护、预留施工洞的封墙、墙面养护、现场安全文明施工(每日工完场清和落地灰回收)等
第四条：工期及承包单价：
1、开工日期：。
2、竣工日期：二○一二 年 九 月 二 日(不计外力影响)。
3、按实际完成工程量计算：砖体、构造柱、门窗过梁砼浇筑单价元/m。
4、如工期超过20xx年9月2日，单价按实际完成工程量计算：砖体、构造柱、门窗过梁砼浇筑单价元/m3。
承包价款所包含工作内容：
本合同综合单价所包含的工作内容同为第三条：工程承包范围中涵盖的工作内容，为一次性综合
一、砌体工程工作内容：
(1)具体操作范围：砖基础、室内外填充墙及女儿墙、出屋面烟囱、管道井砌体、室外台阶、室外院墙、蹲位、所有安装后的补砖等所有砖砌体，含钢筋砼过梁的制作、安装，包括不便于预制的过梁和构造柱砼浇筑及养护，现浇砼门垛、窗台及水电安装后补洞、吊洞，砌体加固筋的制作、安放、配合水电管线预留预埋、灌缝、划线、镶砌红砖、安装铁件、墙体转角筋、搭拆简易砌筑用架、安全防护等操作过程。
(2)准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工员放线，做好施工前的准备工作。
(3)调制砂浆：砂子和水泥等材料运输、配料、过磅(过斗)、清理机具等全部操作过程。
(4)运输：包括砖、砂浆、砌块、砼预制品等材料现场内全部水*及垂直运输。运输包括铺移跳板;运砖包括砖浇水或浸水;材料运输设备由劳务班组自备，材料调运必须服从甲方**安排。
(5)清扫：清扫墙面及清理落地砖(红砖、砌块)、灰，施工前、后所有材料及垃圾均须运至甲方指定的地点并分类堆放，每天均应对堆放砂浆的地面用水进行冲洗，保持地面清洁。
(6)其它工作：图纸范围内的预留洞留设、预埋铁件安放;配合甲方及其它工种工作。
(7)具体操作程序及方法见技术交底。(技术交底文件是本合同文件的补充)
二、室外散水暗沟工作内容：
(1)具体操作范围：承包办公楼的室外散水砌砖明(暗)沟，浇砼明(暗)沟、分格缝处理、嵌缝、场**理等工作。
(2)搅拌砼：原材料及半成品，地面水*运输及砂浆、细砼组成材料上料、过磅、搅拌、运输等全部操作过程。
(3)运输：包括原材料和半成品地面及垂直运输。
(4)具体操作程序及方法见技术交底(技术交底文件是本合同文件的补充)
三、二次结构工程：
二次结构的工作内容包含，构造柱、门窗过梁、压顶、收口收边的小结构、空调板结构、阳台栏杆结构以及需二次施工的结构所含的工作内容。
(1)钢筋安装与绑扎;
(2)砼搅拌、运输、浇筑、养护;
(3)构造拉接筋的安装内容。
第五条：结算与支付：
按实际完成量计算。
1、所有承包工程竣工、验收合格后，进行决算，扣除总借支(进度付款)，生活费、罚款。其计算式为：工程总价-应扣及代扣款=工程结算款。
2、工程决算后预留后期维修保证金，按该项工程总款的3%待抹灰工程完工15天后付清。
第六条：工程施工技术要求：
1、甲方施工技术人员应向乙方进行技术交底，并以书面形式由乙方**签字、由甲方向乙方提供施工图一套。
2、乙方**必须现场指挥工人严格按技术交底和施工验收规范严格施工。
3、砌体后塞口应在砌筑完墙后7天后、在进行后塞口施工，否则造成质量事故乙方应负全部责任。
4、严格按施工图、及技术更改施工、所有工序应符合设计、及施工规范。
第七条：双方责任及工作：
(一) 甲方工作：
1、为乙方施工顺利协调有关工作关系。
2、向乙方下达施工计划。
3、甲方施工员对乙方的工程进度，施工步骤进行安排，指导乙方施工，解决技术问题，并对质量安全工作进行质量**和检查。
4、向乙方进行技术交底，作为施工依据。
(二)、乙方工作：
1、严格执行本合同中的工期、质量及安全要求，服从现场施工员的安排，严格按照施工图和技术交底及国家现行的施工规范进行施工。
2、严格按照设计和规范施工、不得超越规范要求、如发现前任班组因施工遗留下的缺陷、如不反应，由乙方负全部责任。
3、加强对工人的`管理，教育工人遵纪守法，加强安全、防火、防盗意识。严格要求工人按照建筑工人安全技术操作规程进行施工作业，做好自身安全工作。
4、**工人文明施工，加强施工现场管理，不允许工人打架骂人(安全及文明施工条例另行签定)，做到工完场清。
5、做好质量自检工作，树立质量、安全工作第一的思想，杜绝质量、安全事故。
6、如遇合同承包范围外的零星工程及零星用工、乙方无条件配合甲方的工作安排、如产生收方工程、其价格双方协商解决：
7，工程完工后、应作好后期交房维修工作(如因维修不力、甲方有权另行按排、其费用从乙方保证金中扣出)。
第八条：工程质量验收
1、严格按照国家现行施工验收规范及质量评定标准进行验收。所承包分项工程应全部达到合格标准。
2、各分部分项工程不符合验收标准、超出施工规范规定的偏差的项目由乙方的自行返工处理，至达到合格为止，其人工费自负，损失材料照价赔偿，并接受项目部的处罚。
3、如乙方无法保证本工程的技术、质量、工期进度，未按程序进行施工、出现质量问题、甲方有权单方面终止本合同，另行选班组，乙方所完成的部分分项工程经有关单位验收合格后按承包金额的40%人工费(不加任何费用)结算给乙方，并清退出场。
4、乙方有义务向甲方提出质量隐患及各种合理建议。
第九条：其他约定：
1、合同期内乙方借故中途停工或退场，(如不听从管理人员的安排)甲方拒付人工费，乙方所有人工工资由签约人全权负责。并支付给甲方违约金，违约金按分项工程人工费总造价的15%赔偿，由
2、除甲方的垂直运输、搅拌机外，其他小型工具由乙方自行解决，从甲方借用的设备，乙方在施工期间应对设备进行保管。如有人为损坏照价赔偿或支付修理费。
3、严禁将所承包的分部分项工程分包给他人，否则甲方有权终止本合同，所完成的部分分项工程经验收合格后按已完成金额的60%人工费结算给乙方，并清退出场。
4、乙方如因工人素质低、技术差等原因达不到质量、工期及文明施工等要求，以及有违法乱纪行为等，造成所有损失由乙方签约人全权负责。
5、甲方不向乙方提供食宿条件，如乙方人员损失甲方公共财产，应照价赔偿。
6、若乙方施工质量达到一次验收合格，甲方按建筑面积奖给10元/m
7、项目部及公司的相关规定、管理办法和细则是该合同的组成部分。
8、工程外包工人员管理办法作为本合同的附件，具有同等法律效力，应严格遵守执行。
9、甲方违反合同约定，按每次支付乙方违约金5000元。
第十条：未尽事宜，由双方协商，形成新的合同条款，双方共同遵照执行。
第十一条：本合同一式肆份、各执贰份，具同等法律效力，双方签字后生效，工程竣工验收合格后，按合同结清尾款，自然失效。
甲 方： 乙方负责人：
乙方：
砌砖抹灰合同范本15
发包方 (以下简称甲方)：
承包方 (以下简称乙方)：
根据《*******合同法》、《*******消费者权益保护法》、《*******价格法》以及其他有关法律法规规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在*等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：
第一条 工程概况:
装修施工地点：
住房结构：施工面积*方米。装饰施工内容：详见《装饰施工造价表》。
工程承发包方式：_______________________。
合同价款：本合同工程造价为(***)_____________________________元(不含税金),金额大写：__________________________________________(详见：《工程预算书》)
工程工期：自____ __年____月__ ___日开工 ,至 年___月___ __日竣工,工期天。
第二条 甲方工作
开工前___3___天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;
提供施工期间的水源、电源;
负责协调施工队与邻里之间的关系;
不拆动室内承重结构，如需折改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到****办理相应的审批手续;
施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;
参与工程质量和施工进度的**，负责材料进场验收及工程竣工验收。
第三条 乙方工作
施工中严格按照安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;
保护好室内的家具和陈设，保证上、下水管道的畅通;
保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场装修垃圾。
第四条 工程变更
工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。
第五条 材料供应
按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;
按合同约定由乙方提供的材料应保证质量，主要工程材料到达施工现场前乙方应通知甲方，双方共同验收。
第六条 工期延误
对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;
1、工程量变化或设计变更;
2、不可抗力;
3、同意工期顺延的其他情况;
因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
*因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第七条 工程验收和保修
本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定**标准》(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。本工程质量应达到国家质量评定___________标准。
双方约定在施工过程中分下面几个阶段对工程质量进行验收：
1、隐蔽工程验收
2、工程中期验收
3、工程竣工验收
乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后填写工程验收单(见附表
四：《装饰装修工程验收单》)。
本工程自验收合格双方签字之日起保修期为___2___年。验收合格签字并在乙方付清工程尾款后，填写工程保修单____________。
第八条 工程款支付方式
双方约定按下列方式支付工程款;
合同生效后，甲方按如下约定直接向乙方支付工程款：因本工程为办公室装修，工期紧，其特殊性，本工程进场即付 50 %的工程款，在木工进场安装前付总工程 45 %，其余5%在工程结束时，一次性全付清。中期增加项目费用在项目结束前支付清。
.工程进度过半指：在油漆工程材料进场之前。
工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后______日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单(《装饰装修工程结算单》);并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
第九条 违约责任
合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关**规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责;
因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延误一天向乙方支付违约金：应付工程款金额的3‰。
由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延;
由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金:合同金额的3‰ 元。
第十条 合同争议的解决方式 双方发生争议协商解决不成时，按下列第___2___ 种方式解决：
①向金华市仲裁委员会申请仲裁;
②向人民**提**讼。
第十一条 附则
本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
本合同签定后工程不得转包。
甲、乙方双方直接签定合同，本合同一式两份，甲、乙方双方各执一份。
合同履行完后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________法定**人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
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甲方：
乙方：
为了确保龙玺嘉苑二期工程顺利进行。根据《*******合同法》和《*******建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，**和责任。
>一、工程概况：
1、工程名称：龙玺嘉苑二期3号、8号、14号楼
2、工程地点：凤凰大道以北
>二、工程质量要求标准：
根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。
>三、承包方式：
乙方单项包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、胶管等、包外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体*整，角线横*坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙抹灰价格(包括抹后拆外脚手架)按元/㎡。
>四、双方**、义务及责任：
1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的**指导，管理和检查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，**管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同约定的合同价格。
2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。
>五、工期：
本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。
>六、违约责任及措施。
1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次**付验收通过。
2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。
>七、付款和结算方式:
1、外墙抹灰全栋楼施工完毕后，经监理及项目验收合格，付乙方完成工程量的80%，工程余款到年底付清。
5、结算时按照实际完成的工作量的实际面积计算。
6、甲方按合同约定的付款条件支付乙方所有工程款后对乙方及乙方所涉及到的第三方人不承担连带清偿责任。
7、该项目竣工验收，工程款付清时，本合同自行失去法律效益而失效。乙方在施工过程中不能因****影响工程施工进度，不履行合同或恶意拖欠、拒发工人工资或挪用工程款造成不良后果。
>八、工程质量保修：
1、该工程土建质量保修期内，凡出现质量问题，乙方接到通知后，1日内到现场维修;维修过程中发生的人工、材料、机械等一切费用由乙方承担。
2、工程竣工验收达标且结算后，支付扣除总价1%的保修金后的所有工程费用。
>九、禁止转包或再分包：
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权**合同，由乙方赔偿所有损失并承担一切相应的民事、行政及刑事责任。
>十、安全生产指标及安全责任：
1、乙方应杜绝和禁止伤、残、亡事故的发生。在施工过程中，如乙方人员发生工伤事故或急病，10000元以下的费用由乙方承担。10000元以上分事故原因协商解决，若因乙方工人**作业，不服从施工现场管理人员的安排，甲方不承担任何责任。
2、乙方应**技术力量强、素质好、能吃苦耐劳、服从甲方现场管理人员指挥和管理的务工人员进场。如不服从甲方现场管理人员的管理，甲方有权终止协议。
3、乙方务工人员进入施工现场，必须遵守施工现场的各项规章**及有关安全操作规程，如有违反，甲方将按公司有关规定进行严肃处理。
a)乙方对其务工人面必须进行技术交底、安全教育，确保工程质量和务工人员的安全;乙方施工人员进入施工现场内必须戴好安全帽、高空作业时系好安全带、作业时按标准搭好跳架、安全网及防护棚;施工作业人员影响他人安全时所造成的损失，由造成者全部负责。
b)乙方应根据工程量大小、进度、材料进场等随时对务工人员进行调整(但必须满足工程进度要求)，如因设计变更、停水停电、道路堵塞、缺材料等因素造成乙方务工人员待工，甲方不补一切费用，工期顺延。c)乙方在施工过程中做到文明施工，必须紧施工好的建筑成品、机具设备加以保护，若乙方造成损坏，由乙方负责全部赔偿，若故意损坏，加倍赔偿。
d)乙方中途提出终止合同，由乙方负责全部损失，甲方不付一切费用。
>十一、本合同未尽事宜：其他事宜双方协商执行，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效，并具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________法定**人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
砌砖抹灰合同范本17
发包方：(以下简称“甲方”)
承包方：(以下简称“乙方”)
经甲乙双方协商，本着“公开、公*、公正、诚实守信”的原则，根据《*******建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等相关的法律、法规，为确保工程质量和进度，明确双方**和义务，特制定本协议如下：
一、工程名称：山东鸿程物流有限公司办公楼
二、工程地址：烟台开发区古现A-20小区
三、承包内容及要求：
工作内容:主体外墙面抹灰工程。
工作要求：
(1)乙方必须认真执行甲方的技术、安全交底，保证安全施工，确保工程质量。
(2)抹灰前应冲筋，所冲筋必须垂直、水*(误差见技术交底)。
(3)洞口纵向、横向尺寸误差4mm内。
(4)所有墙面必须提前一天在砖墙面浇水并甩浆，第二天进行面层抹灰。
(5)外墙面、窗台空鼓率不得超过2%，如后期检查发现空鼓乙方必须及时修复。
(6)落地灰应及时收集利用，应及时清理现场，做到工完料净场地清。
(7)对成品墙面必须进行成品保护，不得发生碰撞、刮擦或碰角等现象。
四、质量要求：规范、设计及甲方要求，严格按《建设工程质量管理条例》、《国家**性有关条文》的规定、规范、规程及烟台市质量管理的.有关条件要求施工。不能满足质量标准部分除负责因此造成的直接经济损失外，且要相应的罚款。
五、工期要求：自年月日至年月日，计天(含节假日)，工程乙方每延期壹天，要承担所造成的工程直接经济损失;并且承担相应的工期罚款500元/天;服从项目部关于工程工期计划的合理调整。
六、工程单价及结算方式：
工程单价：(本工程单价中已含5%的安全基金)。
结算方式：根据实际工程量现金结算。
七、现场文明施工管理要求：满足烟台市关于文明工地的要求，且要服从工程项目部的管理，现场乙方堆放材料(特别是周转材料)处，要随堆随整理(自堆放之时至整理完毕的时间不允许超过壹天)，确有特殊情况，应申请项目部批准，未经项目部批准或超期整理按50元/天罚款，未整理时间超过三日，由项目部**人员整理，乙方承担工资及罚款(罚款为工资两倍)。
八、付款方式：。
九、安全施工要求：甲方提供必要的防护设施(一次性用品和安全帽由乙方自负)，乙方严格按照《建设工程安全生产管理条例》安全操作规程施工，因乙方**操作造成的所有损失由乙方自负，并应承担甲方相应的安全罚款。乙方用电要申请由专业电工拉电，乙方不准乱拉乱扯。
十、甲方责任：甲方本着公*、公正、公开的原则选择施工队伍。甲方提供基本的工作、生活条件;提供基本的劳动保障;负责进行安全教育，技术交底;提供基本的施工机械、技术**。负责对乙方工作的质量、安全、文明施工等进行**、管理。保证按合同付款。
十一、乙方责任：乙方负责按照甲方所要求的质量、工期、安全、文明施工要求进行所承包范围内的施工工作，乙方工作人员必须服从项目部的管理和调度。乙方负责所用材料的保管、现场整理。乙方所用材料缺失、损坏以及浪费由乙方负责赔偿。由乙方原因造成返工、停工或验收不合格的，乙方负责甲方损失。施工机械和工具因乙方使用不当等原因造成损坏的，乙方负责维修或赔偿;严重情况，另处以100—500元罚款。做好工作范围内的卫生、场地整理、宿舍卫生和安全用电。
十二、如果乙方在施工过程中施工质量、进度、达不到甲方要求，甲方有权单方面**合同，重新选择施工队伍，所施工部分的工程款按已完工程的70%进行结算;如果在施工过程中乙方单方面**合同，乙方应赔偿所承包工程造价的10%作为违约金给甲方，所施工工程量将不予结算。
十三、甲方每周将不定期对乙方所施工工程进行检查，发现质量问题、进度滞后、材料浪费、不符合安全文明施工等的情况，甲方不需要征得乙方同意，将对其进行经济罚款，每月拨进度款时，直接扣下。
十四、进场班组每周上报工人考勤表;如有人员变动，必须及时通知公司，并办理相关手续。
十五、附则：甲方负责协调各施工队伍之间的工作关系，乙方在工作中必须节约使用材料;因乙方原因造成不必要浪费时，乙方负责赔偿甲方损失;乙方施工人员在工作时间内不准喝酒、**，因喝酒、**影响正常工作秩序或他人休息者，每人次罚款200元，喝酒闹事者每人次罚款500元;不准打架斗殴，违者每方罚款1000元，严重者送交*机关。严禁偷盗，发现偷盗行为，每次罚款500元，并扣押本班组工资。乙方进入工地现场，必须遵守甲方施工现场管理规定。
十六、本协议自双方签字之日起生效，其他未尽事宜协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定**人(签字)：_________法定**人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日</p
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