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协作审计合同范本1被审计单位：xxxxx证明事项：xxx工程竣工结算审计原则1、被审计单位应无条件地接受审计机关的审计，各种变更签证、施工联系单、材料价格认证单等发生的量、价、费应根据审计机关核定后方可作为结算依据。2、审计期间，各位委托人...
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被审计单位：xxxxx
证明事项：xxx工程竣工结算审计原则
1、被审计单位应无条件地接受审计机关的审计，各种变更签证、施工联系单、材料价格认证单等发生的量、价、费应根据审计机关核定后方可作为结算依据。
2、审计期间，各位委托人应积极配合审计部门的工作，时间上服从审计人员的安排，否则由此造成的不良后果或经济纠纷应由责任者承担。
3、施工单位必须提供企业****、资质证书、计价手册，否则不能计取相关费用。
4、本工程工程量的确定方法：以施工图纸、设计变更及现场实测实量为准。表面尺寸现场丈量，竖向结构尺寸待钻心取样后在定。
5、材料价格的确定方法：工程材料价格按施工期间XXX同期市场指导价格执行，没有XXX县同期市场指导价格的依次参照XXX市、XXX省同期市场指导价格执行，XXX县、XXX市、XXXX省都没有同期市场指导价的以市场调查为准。
6、各种规费及项目措施费的确定方法：套用《XXX省市政工程计价表》(20_)及省市有关规定。
规费：定额测定费费率按计算，安全生产监督费费率按计算，劳动保险费费率（返还部分）按计算，税率按计取。
措施费：现场安全文明施工措施费按有权部门的核定费率计算，临时设施费费率按计算，检验试验费费率按计算。
7、本工程结算价＝合同价＋签证＋设计变更（标内调整）
合同价＝工程量×合同单价
设计变更（标内调整）执行合同通用条款第31条，即合同已有适用于变更工程价格，按合同已有价格执行；合同只有类似于于变更工程价格，可以参照类似价格执行；合同没有适用或类似于变更工程价格，可以重新组价。
签证执行本审计证明材料4、5、6条。
8、被审计单位结算编制人员、项目结算负责人均应提供本项目法人或其单位法人代表出具的委拖书，作为负责本项目审计工作的全权代表，并在有关文件上签字。
9、对于经审计确定的结论，被审计单位应及时签证，如果对审计结论有疑义，应在规定的时间内提供依据或向同级人民政府提出申诉，否则，则认为结论合法，对提不出合理化的理由又拒不签证的，则申请法院强制执行。
建设单位签名：
施工单位签名：
审 计 人 员：
取证日期：
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委托单位：（以下简称甲方）
建设单位：（以下简称乙方）
受托单位：（以下简称丙方）
为了进一步加强对政府投资建设项目的监督管理，保证建设资金的安全、合理、有效使用，提高投资效益，明确审计责任，保证审计质量，提高工作效率，根据《_合同法》等有关规定，甲方委托丙方对乙方建设的工程竣工结算进行审计。为了更好地明确甲、乙、丙三方在审计过程中的责任、权利和义务，经过三方协商一致，签订本合同。
>一、甲方、乙方、丙方的关系和职责
甲方委托丙方对乙方提供的建设项目工程造价编制的准确性、真实性、合法性进行审查；乙方向甲方提供全部审计所需工程建设资料和协调施工、监理、设计等单位配合审计工作；丙方按照等相关要求对工程造价进行审核后，向甲方提供建设项目客观、真实、准确的工程造价审核结果；甲方对丙方的审核结果进行复核后，依法出具审计报告。
>二、委托审计项目范围、内容及完成时间
建设项目名称：
审计范围及内容：完成时间：签订本合同之日起日内完成审核工作（包括提交完整的档案资料）。
>三、甲方的权利、义务和责任
1、有权向丙方核查工作进度、质量及相关情况；
2、有权发表对具体问题的意见和建议；
3、当发现丙方审计人员不按合同要求履行其职责，或与第四方串通可能给甲方、乙方造成经济损失的，有权要求更换审计人员，直至终止合同。造成损失的可要求丙方承担相应的赔偿责任；
4、在约定的时间内就丙方书面提出并要求做出答复的事宜做出书面答复；
5、组织并派人参加建设项目工程造价审计中涉及到的现场踏勘、工程量收方、工程量对算等现场审计工作，由乙方做好协调配合工作，并提供必要的工作条件；
6、负责协调解决审计工作中的有关问题以及委托审计服务费用，并由乙方按照本合同规定向丙方支付；
7、对丙方提交的审核报告，按照国家审计机关项目管理程序进行复核和监督，依据《_审计法》，向乙方提出审计报告；
8、若丙方未能按本合同的要求完成有关工作或审核中出现严重差错，经甲方审核不合格的，甲方有权按有关规定和要求让丙方在规定时限内返工，并书面函告乙方应扣减或拒付的相关审核费用；
9、有权查询丙方与该项目审计有关的档案资料。
>四、乙方的权利、义务和责任
1、有权阐述对具体问题的意见和建议；
2、当发现丙方审计人员不按合同要求履行其职责，或违反审计纪律，与第四方串通给甲方、乙方造成经济损失的，乙方应及时报告甲方，甲、乙双方有权要求更换审计人员，直至终止合同并要求丙方承担相应的赔偿责任；
3、应在约定的时间内就甲方和丙方要求做出答复的事项做出书面答复；
4、应通过甲方向丙方提供建设项目工程结算审计所需的全部工程建设和管理资料，对所提供资料的真实性、完整性负责并书面承诺；
5、负责协调建设项目工程结算审计中涉及的建设、设计、施工、监理等有关各方的关系和人员，为甲方和丙方工作提供必要的外部条件；
6、应按照本合同约定和甲方核制的向丙方支付委托审计服务费用；
7、依据甲方提出的审计报告进行工程结算、拨付工程款，办理工程决算和产权登记、移交手续。
>五、丙方的权利、义务和责任
服从甲方安排，并在甲方的指导和甲、乙双方的全过程监督下开展审核工作；
甲方：
乙方：
丙方：
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甲方：
乙方：
1.总原则
甲乙双方本着互利互惠、共同发展的原则，制定本业务合作协议。
2.基本原则
乙方利用自身资源，承揽供应链服务业务，交由甲方运作，并按照项目的盈利情况，以可提利润为基础，在每单项目结束、收回甲方垫付资金及业务款后，从甲方处按本协议规定提取一定的业务开拓费用，同时按国家规定，缴纳相关税费。
甲方负责乙方开发项目的运作，并按协议支付乙方如下（）费用及业务开拓提成费（按所述）。
乙方非甲方正式编制员工，甲方不承担乙方工资、社会保险、福利、市场开发及其他费用。协议双方非劳动关系，而是平等主体之间的合作关系。
3.双方的权利和义务
甲方权利和义务
甲方对乙方引入的业务进行评估，在明确可操作的前提下，调集公司各种资源，全力促成业务运作。
甲方允许乙方使用甲方的名义及相关宣传材料开发业务
甲方可配合乙方在相关地区举行市场营销活动，活动涉及的费用由双方协商确定。
项目导入甲方后，根据需要，甲方在风险可控的前提下，甲方可为该项目的成功运作提供必要的资金支持。
甲方定期（每月）对乙方导入的客户进行成本核算，并将具体的清单提供给乙方认可。同时办理、支付乙方应提的业务手续和费用。
乙方的权利和义务
按约定提取业务开拓服务费用。
在承接业务时，可使用甲方的名义，但必须时刻注意维护腾邦形象，不得用于非公司业务的承揽活动。
不得有借腾邦名义从事不利于腾邦形象、损害腾邦利益的行为。
不得将腾邦自身运作的客户介绍给别的同类企业运作。
乙方在合作过程中，不得将知晓的甲方自身的业务和其他信息透露给任何第三方。
乙方须协作保证甲方维护业务中垫付资金的安全性。
违反上述2、3、4、5点规定，甲方有权取消合作，同时追究乙方的相关责任（包括经济赔偿）。
4.业务开拓费用提成比例
乙方业务开拓费用的提成比例为业务服务费收入的10% 。
实际提取数＝业务开拓提成×(1—所得税率)。
5.收入计算的前提条件
项目结束后，甲方应保证准时计付业务费用给乙方。所有应收款项包括各类垫付资金全部收妥且进入甲方账户后才可计算乙方的业务收入。
为保证甲方营收的应收款和所垫业务运作资金的安全回收，必要时乙方须协助甲方，要求项目客户为甲方提供担保（具体根据项目由甲方和乙方商定）。
6.协议有效期
本协议有效期为年，自年22日起至月日。双方签字（或盖章）生效。
本协议期满双方应重新签订新的合作协议，本协议自动终止。
本协议经双方协商可提前终止。
本协议自动终止或提前终止，不影响双方权利和义务的追溯。只有甲方按协议内容支付乙方应提的提成、且乙方收回甲方垫付资金和业务应收款后，本协议宣告完全失效。
7.其他约定
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议为标准版本，其他未尽事宜由双方协商解决或以双方签署其他文本作为本协议的附件。
8.本协议解释权归甲方。
甲方：乙方
签章： 签名：
年 月 日 年 月 日
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