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抹灰工人合同范本1甲方：乙方：班组长： 身份证号码：技术员： 身份证号码：根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，为确保工程质量、施工进度、安全目标实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。第一...
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甲方：
乙方：班组长： 身份证号码：
技术员： 身份证号码：
根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，为确保工程质量、施工进度、安全目标实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条 合同概况
1、 工程名称：
2、 承包范围：内外墙抹灰(具体包括：内墙抹灰、天棚修补、梁柱与墙体接缝处挂网、所有屋面墙面工程、电梯前贴砖、卫生间回填找平、楼梯间墙面、顶板、踏步、休息平台及地脚线贴砖、外墙挂抗裂网、放线、打点、找规矩、浇水湿润、上胶浆、搅拌砂浆、运灰，楼地面清扫等一切与抹灰有关的项目施工及辅助工具。如：电动吊篮、刮杆、施工用线、木条、钢丝、灰桶、安全帽、手套、铁锹、铁抹子、灰板、磋板、照明和使用配电箱以外的电缆、灯炮等)总之甲方主体交付乙方后所有内外粉刷工程全部做完后、必须清理干净，达到验收标准，以及现场文明安全施工的所有项目施工要求。
3、 承包形式：单包工承包给乙方，即包人工、包工期、包质量附材及工具。
4、 工程工期：施工总工期为个月从20__年 月底止，不论哪栋只要主体完工，乙方必须按甲方的总进度计划组织好各方面力量，保证每栋楼内外都有足够班组和人员同时施工，保质保量完成当期所有施工任务，在施工的工程中依据进度计划与实际工作量比较合理调整施工人员的数量(农忙前要做好骨干人员工作)，提高管理水平，争取所有承包的项目按计划提前完成确保甲方安排工期，以甲方总工期为准，如果达不到总工期要求且甲方已经在合理的时间内要求提高劳动进度而没有效果的，延误工期的相关直接损失由乙方承担。
5、 乙方要有住工地负责技术、质量、安全、进度专职人员;便于甲方管理协调。
6、 工程机械
① 甲方提供垂直运输用的物料提升机，搅拌机由乙方自己开。
② 主要原材料等由甲方按工程需要供给砂灰所有需要材料，砂子、水泥、网子、砂浆王各种贴砖材料、胶水，余剩材料均由乙方负责。
③乙方应本着节约材料的原则，对甲方提供的设备和材料，有计划、有组织的使用，不得损坏机械的浪费材料，如乙方超出国家定额含量和损耗，且超出部分的费用将由乙方一次性全部赔偿给甲方;
第二条 承包单价和付款方式
1、 承包单价：按施工设计图纸中建筑面积(不含地下室面积)计算，电梯井附带在协议内、不算面积以每平方米单价：( )元
计算，地下室抹灰面积按每平方米 元，踏步按实际面积每平方米 元，电梯前室贴砖按实际面积每平方米 元，以上
价为一次性包死价，以后不受人工费上涨而调价。班组进场后必须先做样板间，通过项目部管理人员和监理公司管理人员验收合
格后在试用期间各班组达不到甲方质量要求，工程进行过程中乙方的工作达不到甲方要求和满意，甲方有权解除合同，所做工程量按50%结帐清场，如有反工所有材料由乙方承担。
2、付款方式：
① 每月按己完成工程量验收合格按70%借支工程款。
② 工程完工验收合格达到市优付支总工程量的90%
③ 余款待甲方竣工验收后付清。
注：每次付款前一施工阶段期内的累积罚款在该付款时一并扣除。
3、付款流程：各班组根据当月的进度情况编制出工程量及相应的人工费，报送给工程部，经相关人员(施工现场专职安全管理员、质检员、工程部经理)审核签字后，由工程部将各栋号进度及人工费汇总报送项目部，经项目部领导审核签字后，由财务部发给各班组人工费。
第三条、工程质量：
1、 工程质量遵守国家有关建筑行业的验收规范及建设、监理单位的质量要求和标准执行，要求在施工图纸内所需抹灰部位阴阳角垂直、平整进行施工后验收。
2、 施工质量必须创市优，质量以瑞安市质量监督站验收为准。
3、 严格按甲方下达的技术交底、施工管理进行施工。如乙方未达到甲方技术交底要求，中间验收不能一次性通过，乙方将承担一切损失。
第四条、 安全生产、文明施工;
1、 乙方施工应严格遵守安全操作规程及安全技术措施，正确使用安全保护用品，组织班组所有工人定期安全教育，贯彻“安全第一，预防为主”的方针，做好每个分项工程的安全技术交底，切实做到安全生产，文明施工，认真学习安全技术操作规程，做好每个分项工程的安全技术交底，确保施工安全，若发生安全事故除保险外，甲、乙方双方各承担50%。
2、 本工程为创文明施工样板工程，场地必须保持整洁，做到工完场清。乙方必须遵守甲方制定的各项规章制度，严禁打架斗殴、酗酒闹事。在施工现场要保持清洁整齐，施工现场严禁大小便，工人住宿区要做到整洁有序，室内和四周保持干净，各班组要积极配合专职安全员和栋号负责人搞好安全文明施工工作，乙方所承包的工程必须达到文明样板工地的标准。
第五条、双方工作的责任
1、 甲方工作及责任：
①甲方按规定对乙方进行技术交底和安全交底。
②甲方负责指导乙方按规范操作规程进行施工，负责检查工程施工质量，督促施工进度，按时支付工程款。
③甲方负责落实乙方施工临时用电的电源和临时用水的水源设施。 ④甲方负责提供与施工有关的图纸和技术资料。
2、乙方工作责任：
① 本同签订时，乙方保证在甲方指定日期3日内组织进场施工，并在约定的工期内保质、保量完成，逾期按天每天罚款1000元违约金。(上岗前所有进场工人必须提供有效证件，如身份证。特殊岗位必须提供相应的上岗证等)
② 乙方负责保证在抹灰前一次性空洞修补完整和清除残留木料、钢筋等杂物，做到与水电安装配合施工，否则返工自负。本工种产
生的建筑垃圾及时清除施工现场。保持清洁卫生。
③ 乙方承诺节约材料，做到工完场清，负责归还未用完的材料。如：发现有浪费材料的现象的每次将以200元的处罚。
④ 乙方承诺遵守甲方现场管理制度，不得进行工程转包，按甲方奖罚条款执行。
⑤ 乙方必须遵守甲方的工作时间，在未经过甲方同意擅自放假休息或者法定节假日提前放假，乙方将承担2025元/次的违约金处罚。 ⑥ 乙方承诺按规范操作使用机械设备，造成损坏负责修理赔偿。无故丢失损坏劳动器具和安全用品负责全额赔偿。
⑦ 乙方承诺做好交接班手续，完成本班组工序后，必须清理干净，移交给下一道工序的班组，否则将承担每道工序500元/次的违约金处罚，未尽事宜双方协商解决。
第七条、 违约责任：若任何一方违约按总工程款5%赔偿对方
第八条、 其他约定
1、争议处理：因履行本协议发生纠纷，当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方均可向有管辖权人民法院起诉。
2、本协议自双方代表签字之后生效，至工程验收交接及甲方付清全部工程款后终止。
3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：
甲方代表盖章(签字)：
乙方：
乙方代表盖章(签字)：
签约日期： 年 月 日
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甲方：
乙方：
甲方因施工生产需要，将单县万德福购物广场D区楼内外墙抹灰工程承包给乙方施工，根据《_合同法》和现行所有有关法律、法规，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，签订本合同。
>一、承包价格
抹灰计算按实际抹灰工程量计算：外装抹灰 元/平方，内装抹灰 元/平方(此价格一次性包死，不在因甲方或者乙方的原因及其它任何原因进行调整，施工用的任何工具如吊装上料设备、搅拌设备、运输设备等等，均有乙方全部自理，费用已包括在单价内。)
>二、工程工期
按甲方要求的工期施工，外抹灰施工总工期为 天，内装抹灰总工期为 天，自开工之日起算起，如因甲方原因造成延误工期，工期顺延，依签证为准。如延误工期，每延误一天罚款1000元。
>三、施工质量、要求、安全
1、施工内容要求，乙方负责对内外墙面的提前淋湿、甩浆、抹灰、挂防裂网。一层前门口两边用C30细石砼抹25mm厚包两边，二至四层用1：2水泥砂浆抹25mm厚包两边。门窗口过梁下设滴水槽，窗台做成 上下窗口必须顺直，外墙、阳角必须垂线、顺直。内墙垂直小于等于4mm，平整小于等于4mm，阴阳角方正小于等于4mm，墙体与钢梁相结处必须把阳角抹直。验收按国家有关装饰抹灰工程施工质量验收规范验收，未尽事宜均按国家有关规范执行。
2、乙方因施工质量不符合规范要求造成返工，乙方自行承担人工费和材料损失费，并按500元/次处罚。若不能保证工程质量和进度，甲方有权随时终止合同，由此造成的后果同乙方自行承担。乙方抹外装时必须放好接灰板，随时把落下的砂浆清理用上，每天必须把施工现场沙灰用干净，内抹灰每天下班前把地面清扫干净不得有剩下的砂灰，否则每次罚款500元，施工中造成砂浆材料浪费的材料款，以上款均从工程款中扣除。
3、乙方在施工质量、安全、文明施工方面必须达到甲方和监理、业主的合格要求，否则甲方可要求乙方无条件的退场，其已经完成的工程价款不再拨付 乙方，甲方并不承担任何责任。
4、因政府有关部门检查，乙方应按甲方要求无条件配合。
5、无论任何原因乙方中途退出施工，则甲方拒付任何工程费用，其损失由乙方自行负责，如严重影响甲方施工总进度和现场管理，乙方必须承担相关经济责任和刑事责任。
6、乙方负责承包现场范围之内的文明施工，材料清理，如现场未做到工完场清，处罚500元/次，如罚款后仍未清理，由甲方派人清理，人工费按市场两倍从工程款中扣除。乙方工程完成后所领用甲方的施工用具必须完整交回，如有损坏、丢失，乙方负责修理或按市场价支付给甲方。
7、施工期间乙方应做好安全措施进行施工(如自备必需的戴完全帽)，在施工中未按安全规范操作造成的伤、亡事故及赔偿均由乙方自行承担，与甲方无任何关系;若乙方工人发生打架斗殴及离开工地发生的车祸及其它伤亡事故也由乙方承担赔偿及一切责任，甲方不承担任何经济和赔偿及其它任何责任。
8、乙方在施工中必须遵守甲方的一切管理规定，对乙方的所有罚款和违约金的处罚，在乙方的工程款中扣除，无需乙方的签字认可和同意。
>四、付款
甲方按乙方施工工程量和质量的形象进度随时拨款，完成消防通道以北、以南外装，各支付实际抹灰工程量的80%，内装每完成一层，支付实际抹灰工程量的80%。余款在工程完成后1个月内付清。甲方所拨付的工程款乙方首先应满足工人工资的发放，若乙方未按时发放施工工人工资，除承担由此引起的相关责任外，应向甲方支付违约金一万元/次。
>五、其它
1、此合同是经甲、乙双方友好协商，双方自愿，真实意愿达成的合同，如是出现纠纷及法律问题，法院裁决时，双方均同意依此合同之规定进行仲裁处理，工程款结算及工程量计算不再按预算定额、计算规则、预结算价格等其它规定执行。
2、本合同一式两份、双方各执一份，双方(代理人)签字或者盖章即可生效。
甲方(代理人)：
乙方(代理人)：
______年______月______日
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甲方：xx工程有限公司
乙方：xx
按照《_劳务经济合同法》和《建设工程承包协议书》的原则，甲方将滨江嘉园四区C4#C8#C10#住宅楼，将内外装饰工程承包给乙方，双方达成如下协议：
>一、承包内容
按照施工图纸室内抹灰、外墙抹灰、楼梯踏步及屋面站板抹灰。（不包括地面、室外散水、屋面找平层、室内刮棚、外墙粘笨板）等以外工程。
>二、进度要求
自2XX1年5月5日至20XX年7月31日内完工。超期每日扣款1000元，因机械、停电、断料等工期顺延。
>三、付款方式及价格
承包价格按图纸结构建筑面积每平米40元计算劳务费。 乙方抹完每栋甲方按工程的进度的百分之八十付款，剩余工程款验收合格后甲方一次性付清。
>四、材料使用要求
1、乙方进入现场后根据工程的实际情况提出机具、工具及外加剂的需用量计划交公司经理审批后由材料员进行采购。
2、因乙方管理方面而导致的材料浪费现象，超出材料部分按进场最高价格从承包工程款中扣除。
3、乙方属清包行为，一切料具有甲方负责供应到工地，但进场时间及数量由乙方在三日前提出，甲方料具应按时进场不得延误，如二日后料具供应不到，甲方应提前通知乙方做出相应安排，否则损失由甲方承担。
>五、施工质量要求
1、严格按国家现行有关规定进行施工同时接受现场管理人员的监督和检查。
2、对于不听从现场管理人员管理出现质量缺陷屡教不改的个人或班组，现场管理人员有权建议项目经理予以辞退;
3、乙方按国家规定的中级抹灰标准和甲方技术交底的要求施工，乙方每抹完一层或一间屋，经自检合格后，应及时报验甲方检查验收，如不合格，乙方无条件返工处理，返工材料费用由乙方负责。
4、严禁使用隔夜灰、严禁为加快施工进度而用干灰吃浆，每发现一次或一处罚款（人民币）:500元;
>六、文明施工要求
1、乙方所有进场人员须严格执行工地的奖罚制度及规章制度，杜绝一切不良嗜好，如有发现甲方有权将其驱逐出工地或罚款。
2、严格执行工地出入检查制度，未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜，不许乱进办公室、他人宿舍，制止一切偷盗现象，发现后，根据情节轻重进行警告、罚款，直到追究刑事责任。
3、工地所发生的计时工，由工长签字，并在当月结算时，结清计时工工资。
4、作业现场做好文明施工，做到工完料净场地清。
5、料具管理，领取料具由乙方指定人领取，并执行工地付料时间，按时领取，乙方所领取料具严格按工地规定履行手续，工地按票追缴。
>七、安全要求
乙方所有参与施工的人员必须严格遵守现场各项规章制度，一切行动听从指挥，杜绝一切不良现象，违反者按相应规章制度规定处理，并追究乙方负责人的责任，施工人员进入施工现场必须戴安全帽,在施工中如果发生安全事故，分清责任，由责任方负责
>八、本协议一式两份,经双方签字或盖章后生效;
甲方(全称) (签字或盖章)
乙方(全称) (签字或盖章)
20XX年 月 日
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甲方：_______________
乙方：_______________
为了确保xx工程顺利进行。根据《_合同法》和《_建筑安装质量法》的相关规定，就内外墙抹灰工作经双方协商一致，签成以下合同协定。双方愿自觉遵守，并自愿履行合同义务，权力和责任。
>一、工程质量要求标准：
根据国家现行验收规范标准，根据发包方，总包方，监理方的质量验收标准，为本项目最终抹灰质量标准。
>二、承包方式：
乙方单包工，包文明施工，包安全，包小型工具灰桶、靠尺、包内外墙抹灰的所有施工程序所包含的工序，确保墙体平整，角线横平坚直，不开裂不空鼓等事项。外墙____元/㎡，内墙____元/㎡。
>三、双方权力、义务及责任
1、甲方负责对乙方进行施工工艺流程各环节的监督指导，管理和检查工作。负责对乙方工作人员安全生产的再教育，监督管理工作。负责协调乙方在施工中涉及到要总包方和其它配合工作的相关工作。负责提供乙方工作人员的生活住宿场地、生活、施工用水、用电。负责及时支付本合同 约定的合同价格。
2、乙方要自觉服从甲方的管理。自觉服从甲方办公室各级管理员的管理。做到文明施工。负责正确使用劳动保障用品。并及时向员工提倡劳动保护用品。负责因乙方工作人员所有员工工资的清偿责任。
>四、工期：
本工程要求内外墙抹灰，在竣工之前具有交验条件除因其它工种造成实际不能具备抹灰的条件。
>五、违约责任及措施。
1、乙方严格按照甲方现场施工员的要求认真负责的完成施工任务，并确保一次_付验收通过。
2、因乙方原因中途退场或停工如甲方只按乙方所完成的工作量结算佰份之贰拾付给乙方。如造成工期不能顺利进行，由乙方承担由此产生的一切经济责任和法律责任。
>六、付款和结算方式：
1、乙方按要求完成施工任务，工程未竣工前根据施工进度进行预借。
2、工程竣工后并经发包方，总发包方，监理方，检验符合施工设计要求和施工质量要求之日起十五天内，甲方一次性付清乙方该项目相应工程量的所有合同价费。
3、结算时按照实际完成的工作量的实际面积计算。
4、甲方按合同约定的付款条件支付乙方所有工程款后对乙方及乙方所涉及到的第三方人不承担连带清偿责任。
5、该项目竣工验收，工程款付清时，本合同自行失去法律效益而失效。
>七、禁止转包或再分包
乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权解除合同，由乙方赔偿所有损失并承担一切相应的民事、行政及刑事责任。
>八、 安全生产指标及安全责任
1、乙方应杜绝和禁止伤、残、亡事故的发生，施工期间如发生的 伤、残、亡事故由乙方负责赔偿。
2、乙方应组织技术力量强、素质好、能吃苦耐劳、服从甲方现场 管理人员指挥和管理的务工人员进场。如不服从甲方现场管理人员的管理，甲方有权终止协议。
3、乙方务工人员进入施工现场，必须遵守施工现场的各项规章制度及有关安全操作规程，如有违反，甲方将按公司有关规定进行严肃处理。
a) 乙方对其务工人面必须进行技术交底、安全教育，确保工程质量和务工人员的安全;乙方施工人员进入施工现场内必须戴好安全帽、高空作业时系好安全带、作业时按标准搭好跳架、安全网及防护棚;施工作业人员影响他人安全时所造成的损失，由造成者全部负责。
b) 乙方应根据工程量大小、进度、材料进场等随时对务工人员进行调整(但必须满足工程进度要求)，如因设计变更、停水停电、道路堵塞、缺材料等因素造成乙方务工人员待工，甲方不补一切费用，工期顺延。
c) 乙方在施工过程中做到文明施工，必须紧施工好的建筑成品、机具设备加以保护，若乙方造成损坏，由乙方负责全部赔偿，若故意损坏，加倍赔偿。
d) 乙方中途提出终止合同，由乙方负责全部损失，甲方不付一切费用。
>九、本合同未尽事宜：
其他事宜双方协商执行，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同经双方签字盖章后生效，并具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
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发包方（简称甲方）：_________________
承包方（简称乙方）：_________________
根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《_消费者权益保护法》、《_价格法》、《苏州市保护消费合法权益条例》，__（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
>一、概况
1、甲方装饰住房系合法居住。
乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。
2、装饰施工地点：____区（县）____路___弄（村）____号____楼___室。
3、住房结构：_____房型____房_____厅___套，施工面积_____平方米。
4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。
5、承包方式：_______（包工包料、清包工、部分承包）。
6、总价款：￥_____元，大写（人民币）：_______
其中：
材料费：__________，人工费：_________
管理费：_________，设计费：__________
垃圾清运费：_____，税金（）：_____
其他费用：__________
经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。
7、工期：自__年___月__日开工，至___年___月___日竣工，工期___天。
>二、关于材料供应的约定：
1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。
本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。
2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。
3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
>三、关于工程质量及验收的约定：
1、本工程执行DBJ08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
2、本工程由______方设计施工方案。
3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。
6、工程验收。
甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件《工程质量验收单》）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
>四、有关安全生产和防火约定：
甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。
>五、关于工程价款及结算的约定：
1、工程款付款方式列下表：（略）
注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。
2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。
3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。
4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。
>六、其它事项
1、甲方工作：
（1）甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明________份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。
（2）做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。
（3）如确实需要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并承担承担有关费用。
2、乙方工作：
（1）参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。
（2）指派________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。
（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
>七、违约责任：
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方____元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______%向甲方支付违约金。
3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。
>八、纠纷处理方式：
1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向苏州市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向。
发包方：
承包方：
_______年____月____日
_______年____月____日
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发包方（以下简称甲方）
承包方以下简称乙方）
根据《_合同法》《建筑法》结合劳务人工工资管理办法，经甲乙双方协商，遵循平等、公开、公正、自愿的原则，签订本合同。
>第一条：工程名称：兴安龙府小区#楼
工程地点：兴安农贸市场西侧乙方承包工程内容及范围：
1、内墙抹灰为小麻面，厨房、卫生间为_面，外墙打底抹灰。（室内电工盒、水暖眼的维护、天棚、内外所有地面、踏步和屋面的所有抹灰都由甲方负责。）
>第二条、合同承包形式：包工不包料
1、工程质量：普通抹灰、为合格品。
>第三条：工程承包价款及支付方式
1、工程价款按建筑面积按每平方米元整。阳台外踏步算整面积。
2、付款方式：内墙抹灰完毕甲方付给乙方工程款的80%，余款抹灰工程结束后甲方一次结清。
>第四条：甲乙双方的责任、义务和安全。
1、甲方责任
（1）负责工程质量的监督，有病早治，组织质检、验收、及工程量鉴证工作。
（2）乙方人员进入现场后，甲方提供住所、生活燃料。提供乙方的抹灰工具，保障塔吊工、搅拌机工、架子工随时上岗操作。
（3）承担由甲方责任所造成的一切损失和费用。
2、乙方责任
（1）负责组织具有相应技能的劳务人员，必须做到思想好、身体健康、遵纪守法，具有完整的施工技术、安全技术的管理人员。
（2）遵守项目部的各项规章制度，必须听从甲方指挥和管理。
（3）作业时做到工完料净，合理节约和使用各种材料，如发生浪费现象，甲方先教育后处罚。
（4）乙方不承担国家的税收及费用。
3、安全事故，如果出现安全事故有责任方负责。
>第五条、其他事项
1、因甲方材料供应不足，出现停工待料情况、误工费由甲方承担工资时价。
2、乙方无故停工现象，甲方有权处罚及清出现场。
>第六条、工期
自20_年（）开工至20_年（）。如发生不可抗力因素时工期顺延。
>第七条、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________
法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
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