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展位布展合同范本1发包方（以下简称甲方）__________________承包方（以下简称乙方）__________________根据《_经济合同法》，《_建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的...
展位布展合同范本1
发包方（以下简称甲方）__________________
承包方（以下简称乙方）__________________
根据《_经济合同法》，《_建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
>一、工程概况
1、工程名称：__________________.
2、工程地点：__________________.
>二、工程承包范围
安全维护及整改。
>三、合同工期
______天。
>四、工程造价
工程造价为：__________________元整
>五、质量标准
1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）
（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。
（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
>六、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
>七、工程计价
1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。
2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。
3、具体工程量以甲方签证单为准。
>八、工期
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。
2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
>九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。
>十、违约责任
1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
>十一、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
>十二、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
>十三、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
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发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
工程地点：
建筑面积：
一、在甲乙双方友好协商情况下，现将新中源陶瓷卫浴、芒果瓷砖等品牌展厅以包工不包料方式，现承包给乙方，总包工款人民币壹拾捌万元整（180000。00元），该工程范围：吊顶，隔断，造型，水电，油漆，石膏线，地台，门边，铺砖（墙砖和地砖），一切装饰品，外立面（焊架和挂砖，油漆），室内外一切工程。室内装修垃圾清理到门外。
二、双方达成如下协议：
1。甲方需向乙方提供施工所需要的场地和施工必要的条件，以及相应的水电接驳点及水电供应。
2。乙方应按照甲方和监理的要求，结合现场施工需要，负责组织该工程施工工作。
3。乙方应按照甲方要求提供的施工图纸，加以确认后，乙方才开始施工。
4。如工程施工后，甲方再作变动，乙方有权根据实际情况要求补偿人工费。
5。如工程施工后，因乙方施工错误造成的工料损失，全部由乙方承担。
三、工期：
1。开工日期：20xx年11月5日
2。竣工日期：20xx年12月30日
3。因甲方工作影响施工进度时，工期可相应顺延。
四、质量标准及验收：
1。在确保甲方及本合同明确的质量标准的基础上，工程质量应以优为标准。
2。在做完每道工序，乙方应要求甲方检查验收。
3。工程完工后，甲方应在两个工作日内给乙方验收并签署验收单。
五、双方一般责任：
甲方工作：
1。组织工程分部分项的工程检查验收，并按合同规定及时支付工程进度款。
2。对 乙方提供的.施工坐直进行审核确认。
3。对乙方的施工全过程与质量进行监督指导。
乙方工作：
1。服从甲方的现场管理规定。
2。乙方须按照甲方的要求组织施工并及时接受甲方的检查。
3。乙方应安全施工，因施工造成的一切人身安全事故由乙方自行承担。
4。乙方施工期间应按甲方要求每天不少于20个工人的情况下进行施工。
六、工程款的支付：
1。乙方工人进场后，预付工程款一万元整；
2。木工施工完成时，付总工程款的10%（含预付款一万元）
3。油漆工施工完成时，付总工程款的15%
4。地砖墙砖铺贴完成时，付工程款的25%
5。门头外立面完工时，付总工程款的25%
6。水电完工后，付总工程款的10%
7。工程竣工后付总工程款的12%，余款3%作为质保金，在质保期满后，一次性付清，
8。质保期为一年，即20xx年12月30日至20xx年12月30日止
七、本合同签订后，即具有法律约束力，任何一方不得擅自变更或解除，否则，违约方应当向守约方支付违约金五万元。如一方确需解除合同，要求解除合同一方必须书面告知对方，在征得对方同意后方可解除合同。
本合同共计两份，甲乙各执一份。
甲方：签字 乙方：签字
年 月 日
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委托单位：_________（以下简称甲方）
施工单位：_________（以下简称乙方）
按照《_合同法》及_____市地方有关规定，就甲方委托乙方负责_______会展台搭建的有关具体事宜，双方经友好协商，达成如下协议。
一、工程概况
1、工程名称：_________会展台搭建工程。
2、布展时间：______月_____日至______月_____日。乙方必须于______年_____月____日_____时前布展完毕并交付甲方使用。
3、展览时间：________年____月____日至_____月____日。
4、布展地址：____________________________________。
5、展位规格：_____________________________________。
6、撤展时间：______年______月___日，在该日期的具体撤展时间以甲方通知为准。
7、施工内容：展览场地的展位设计、制作、搭建，以及展会结束后负责撤展及按会展中心的要求清理展览场地，所有制作、搭建的装饰、材料在撤展后运送至甲方指定的地点。
8、承包方式：包工、包料、包质量、包工期。
二、合同款项
金额为_____万元人民币，该价款一次性包死，不因工程量增加等任何因素而调整。
该价款包括设计费、制作费、材料费、展场施工管理费、电费、水费、运输费、装卸费、撤展费、人工费、税费等乙方完成本合同约定工作所需的一切费用，除此之外，甲方无须再向乙方支付其它任何费用。
三、付款方式
1、第一次，合同签订后甲方即向乙方支付本合同款项总金额的40％，即人民币_____万元整。
2、第二次，乙方将全部展台搭建施工完毕并经甲方验收合格之日起三日内，甲方向乙方支付本合同款项总金额的20％，即人民币____万元整。
3、第三次，房展会活动结束乙方按甲方要求将展位撤除并送至甲方指定地点后，甲方向乙方支付本合同款项总金额的40％，即人民币_____万元整。
四、展台的设计
1、工程的设计图、效果图由乙方提供，并经甲方签字确认后生效，乙方应当按经甲方签字确认的展台设计效果图进行施工，未经甲方书面同意，乙方不得擅自改动已经甲方确认生效的展台设计效果图；
2、乙方须对其设计方案和效果图内容负责，甲方的审核确认并不视为甲方对此承担责任。乙方须保证其设计方案和效果图内容，包括图片、标志、用语等均合法取得，保证有权使用并有权用于展台制作。
3、乙方的设计不得侵犯他人著作权、肖像权等权利。如侵犯他人权利或违反相关规定而造成处罚或赔偿的，均由乙方承担赔偿责任及处罚。
五、甲方的权利及义务
1、开工前甲方应对相应图纸进行签字确认，如果在布展过程中有相应改动，乙方应按甲方要求执行。
2、布展期间内甲方应积极配合乙方工作，提供所需相关资料。
3、甲方如要求增加合同以外工作量，须向乙方支付另外的费用，但乙方应事先向甲方提出报价。
4、甲方应按合同约定及时支付款项。
5、展会结束后，对于乙方撤除展位后所有非租用的展位搭建材料，归甲方所有，甲方保留处置权。
六、乙方的权利及义务
1、乙方在布展工作前，需向甲方提交施工方案及进度计划，经甲方确认后执行。如甲方提出异议，乙方应按甲方要求执行。但甲方的审核确认并不意味着甲方对此承担责任。
2、派________为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。解决由乙方负责的各项事宜。该负责人向甲方所作出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。
3、由乙方负责采购施工所需的全部材料、设施设备。乙方应保证其采购的产品均为合格产品，并在使用前向甲方提供产品的合格证明。如乙方采购的产品不符合质量要求或规格有差异，由乙方自行承担责任，造成甲方及第三者人身或财产损失的，乙方应承担赔偿责任。
4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸进行施工。
5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾清除、消纳等工作。
6、乙方应当保证该工程能够达到工程设计图及效果图的要求。
7、展台搭建布置完毕后，由甲方对展台工程的外观质量进行验收，该验收并不免除乙方因工程存在内在质量问题或有其它质量瑕疵而应承担的责任。乙方必须对工程质量负责，工程竣工后，凡因工程存在质量问题而使甲方或任何第三人受到损失的，均由乙方承担赔偿责任。
8、在展台制作、施工过程中和展会期间，乙方必须对展台的安全负责，并应注意与展区内其它施工单位、参展单位搞好配合，凡发生展台倒塌、坠落等安全事故而使甲方或任何第三方的财产或人身受到损害的，均由乙方承担全部责任。
9、展会结束展台撤除之前，负责对现场的一切设施（包括甲方提供的设备，及现场堆放的家具），工程成品，进行保护、保管及维护，如造成损失由乙方负责。
10、展会结束后，乙方应按甲方要求时间将展台撤除，并按甲方要求将撤除后的展台材料免费运送至甲方指定地点。乙方在撤展过程中应保证甲方财产的安全，如有损坏，应予赔偿。
七、有关安全和防火的约定
1、乙方在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《_消防条例》和其它相关的法规、规范。
2、乙方负责施工现场及其施工人员的安全，由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故及其它责任事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。
八、违约责任
1、因该工程的特殊性，乙方必须保证该工程能够按时交付使用。如乙方逾期进场布展、竣工或逾期履行其它任何一项义务的，每逾期一小时，乙方须承担合同总价款万分之五的违约金，逾期8小时，甲方有权解除本合同。
2、如乙方制作的展台不符合约定或有质量问题，乙方应当负责返工或重作，因此而延误工期的，乙方并应承担延期的违约责任。如拒绝改正、逾期改正或改正一次后仍不符合约定，甲方有权解除本合同。
3、乙方违反本合同其它约定，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同
4、凡因乙方违约导致本合同解除的，乙方除了赔偿因此给甲方造成的全部损失外，还应承担合同总价款30％的违约金，甲方已支付款项应返还给甲方。
九、争议或纠纷处理本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，若协商解决不成，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
十、合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效应。
十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执____份，合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_________
_____年_____月____日
乙方（盖章）：_________
乙方代表（签字）：_________
_____年_____月____日
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甲方：________________________
乙方：________________________
经甲乙双方协商，就乙方承包______________________博览中心工程轻工。具体事宜达成一致意见，并签订以下条款：
一、项目名称及内容
1、项目名称：______________________
2、内容：________________________。
二、工程期限
自合同签订之日起至 年 月 日，乙方按甲方要求在保证质量前提下，完成本馆工程并保修一年。
三、工程造价及付款方式
1、电子沙盘每平方米：________________________。总造价按实际面积算为人民币____________元。除甲方提出增加展览项目和变动内容，工程费不得变更。
2、付款方式：一月压一月，工程完工后10日内结清。
四、工程质量及验收
1、乙方施工必须符合国家有关工程、工艺质量标准及国家陈列布展工程有关规范要求，确保工程质量达到总体设计效果。
2、乙方在甲方提供的布展方案和平面图的基础上进行施工，在施工过程中若乙方施工质量、工程进度达不到合同要求或严重违反安全操作规程造成责任事故和安全隐患，甲方保留终止合同的权利，由此造成的损失由乙方负责。
3、因乙方原因未按时完工，每逾期一天甲方按总造价的5%对乙方进行罚款。
五、甲方责任
1、甲方应提供乙方方案及平面分布图作为乙方施工的依据，并按合同约定及时付款，以保证乙方施工顺利进行，如因甲方迟误造成乙方不能按时完工，责任由甲方负责。
2、甲方参加并承担对施工现场进行指挥协调的相关责任，保证施工顺利进
3、甲方负责设计施工的材料水电保障。
六、乙方责任
1、严格按照甲方设计要求，用料标准及正确的`工艺流程制作施工，并确保按期完工。
2、服从甲方现场调度指挥，遵守现场管理规定和安全操作，如乙方发生违法乱纪事件和因违反安全规则而出现工伤及车辆事故等，责任全部由乙方负责。
3、乙方人员应服从场馆安全和值班人员指挥，严格按制定路线进场施工，不得在施工现场以外的办公区随意走动喧哗。
4、展厅建筑及各种有关设施，如因乙方操作不当损坏的由乙方负责赔偿。
5、乙方人员食宿自理，包括往返车费。
6、乙方人员不得在施工当地雇佣民工。
七、其它
1、根据施工质量和使用情况，甲方可适当延长保质期，但无特殊情况保质期一般不超过十二个月。
2、本合同共三份，自签订之日起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日 年 月 日
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