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雨棚拆除合同范本1发包方: (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，为明确双方施工过程中的权利，经双方协商一致，订立本合同。>工程概况建设单位：工程内容：拆除施工现场原有建筑物、搭...
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发包方: (以下简称甲方)
承包方: (以下简称乙方)
本着平等自愿、公平、诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，为明确双方施工过程中的权利，经双方协商一致，订立本合同。
>工程概况
建设单位：
工程内容：拆除施工现场原有建筑物、搭建钢结构天棚、地面原绿化位置土方外运、下水道窨井下埋、窨井盖调换成钢纤维窨井盖、自来水管下埋、地坪位置铺设三合土、浇筑地面砼、拆除原排水沟、重新排设排水沟、施工现场清理等零星工程
工程地点：华中园区9#厂房与11#厂房之间
>施工要求：
按图施工。
>工程造价
本工程总造价：505114元(人民币)
>工程期限及制约
合同工期为 30 天，开始时间按甲方通知日开始起算。完成时间按现场施工完毕结束为准，由甲方与乙方按实际施工条件合理安排最短的完成工期计划，并经乙方签字确认的工期为最后完成
当乙方的承诺无法达到且又不主动增派人员抢进度节点的，甲方有权外调施工队进行赶工，所发生费用及损失均由乙方承担。
乙方应配合甲方主动做好工程竣工收尾工作，对出现收尾不及时或在接到甲方通知 天内不派人员进行收尾施工的，甲方有权另外安排人员进行收尾，所产生的费用从乙方结算款中扣除。
施工质量保证期为1年，自协议内容全部完成经工程验收合格之后一年内因施工质量引起的返修乙方必须无条件进行整修并承担相应费用;
>安全生产、文明施工及劳动保护
乙方为操作人员提供必要的安全装备和设施并承担相应费用。
严格按照国家、行业及地方政府的现行安全生产规范及规定施工。
发生伤亡及其他安全事故，乙方应立即报告甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
乙方必须认真遵守、严格执行并达到上述国家、地方及甲方的安全生产、文明施工管理标准，如因乙方原因达不到上述标准，甲方对乙方处以协议结算造价的1%~3%罚款。
>廉政工作
乙方必须服从甲方项目安排、工程施工统一管理、统一调度等管理要求。
严格执行工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
>综合管理
乙方承诺做好安全、质量、文明施工工作，违章愿按甲方要求接受处罚。
合同份数：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
>合同生效与失效
本合同自双方盖章签字之日起生效，待工程施工验收合格、保质期满、工程价款结清后失效。
合同订立时间：
合同订立地点：
甲 方： 乙 方：
委托代表： 委托代表：
日期：
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订立合同双方：
建设单位：______，以下简称甲方；
拆迁户（单位）：______市（县）______区（镇）______街（路）______号房主（代表人）______，以下简称乙方。
根据相关______建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。
第一条乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房___幢___间，共___平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准），全部交由甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付由乙方拆除费）。甲方负责于___年___月___日以前为乙方安排住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨由相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）___平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积就按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况由予适当照顾）。
第二条乙方应于___年___月___日以前搬往甲方安置的住房或者周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后___日内一次付由乙方搬迁费___元。
第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况由予补助：
1.乙方自行找房周转，每人每月补助___元；
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助___元；
3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助___元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。
第四条甲方安置乙方的住房位于___，共___套___间，___层___号，配有___等装备。
第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）___等___人一致签字同意___作为乙方代表人，授权他（她）在合同文本和其它文件上签字。甲方付由乙方的各项费用，一律由乙方代表人___领龋甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等，一律不负责任。
第六条甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的___％向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨由报应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付___元违约金）；甲方如不按合同规定的地点和面积、层次由乙方安置住房，应向乙方偿付___元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金___元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。
第七条其它：______。
本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式___份，交___市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委___等单位各留存一份。
建设单位（甲方）：______（公章）
地址：______
代表人：______
电话：______
银行帐户：______
拆迁户（乙方）代表人：______（盖章）
家庭18岁以上成员：______（盖章或签名）
地址：______
（乙方如系单位，则应有单位公章、地址、代表人、电话、银行帐户）
___年___月___日订
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委托人(以下简称甲方)：_______________________
受托人(以下简称乙方)：_______________________
甲方与乙方约定，由乙方处理甲方房屋事宜。为明确双方之权利义务，依照《^v^合同法》及其有关法律法规的规定，经双方充分协商，订立本合同。
第一条委托事项
甲方委托乙方处理甲方因建设需要之事宜，包括对被户的补偿，安置等一切与相关的事项。
第二条费用及其支付(选择下列第_______项)
(1)包干性支付乙方工作费用人民币_________元。在乙方完成工作的_____%时，甲方向乙方支付费用_____%;乙方完成工作的_____%时，甲方再行向乙方支付费用______%，全部完成后________(时间)内，向乙方支付全部费用
(2)按面积计算：每平方米人民币_________元。在乙方完成工作的______%时，甲方向乙方支付费用_____%;乙方完成工作的______%时，甲方再行向乙方支付费用______%;全部完成后_________(时间)内，向乙方支付全部费用
(3)其它方式：_________________________________________________________.
乙方在处理委托事务时，其它费用及损失由其自行承担。
第三条报告情况
过程中之一切情况，乙方应在每(日，星期，半个月，一个月)向甲方作出书面报告。在工作整体完成后，应向甲方作出详细说明的书面报告(包括的具体费用及支出情况等一切相关之情况)。
第四条报酬及支付(选择下列第_________项)
(1)乙方在妥善完成委托处理的所有事务后，甲方应于其完成后_______内，向乙方一次性支付报酬人民币________元。因自然原因，政府政策等不可抗力因素造成成本合同委托事务不能完成的，甲方在给付了乙方第二项实际发生的费用后，不再支付本项报酬
(2)甲方按乙方的工作进度，在乙方完成工作的______%时，甲方应向乙方支付报酬_____%;乙方完成工作的____%时，甲方再行向乙方支付报酬______%;完成全部工作后_________(时间)内，向乙方支付全部报酬。
第五条委托事务的终止
(1)甲方因本单位决定终止建设工作的，在对乙方从事本委托合同的费用给予补偿后，可终止本合同。
(2)乙方遇政府对本单位职能进行调整，而致无法履行本合同的，在赔偿甲方相应损失后可终止本合同。
第六条违约责任
(1)在本合同履行过程中，甲方未向乙方支付本合同第二条之委托事务费用的，乙方可顺延工作工期，甲方对拖欠的部分款项在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。
(2)在本合同履行过程中，甲方未向乙方支付本合同第四条之支付委托事务报酬的，甲方对拖欠部门在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。
(3)乙方未按本合同完成工作的，应赔偿甲方因此所受的直接及间接的损失。
第七条合同纠纷的解决办法
本合同在履行中若发生纠纷，甲乙双方应本着友好的精神予以协商解决，协商不成的，任何一方可向本合同签订地法院起诉。
第八条其他条款
本合同若有未尽事宜，由双方协商达成补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
乙方与被户签订的合同，应按照甲方提供给乙方的《房屋合同》的条款规定，否则甲方的一切直接和间接损失均应由其负责赔偿。
本合同一式两份。合同正本双方各执一份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
代表人(签字)：_______代表人(签字)：_______
_________年____月____日_________年____月____日
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拆房发包方： （以下简称甲方） 拆房承揽方： （以下简称乙方）
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》等规定，对 范围内的所有建筑物、构筑物实施统一拆除。经双方协商，为明确双方职责，保证拆房工作顺利进行，签订合同如下：
一、 拆房工程项目：
1、 拆房工程范围：
2、 拆除房屋建筑面积约 平方米，具体以拆迁协议面积为准，按本合同确定的单价结算。
二、 合同价格：
确定拆除旧房建筑面积单价为 元/平方米，合计总价人民币 元，大写人民币： 。结算时拆除旧房面积按实际调整。
三、 付款方式：
区块内房屋拆除完毕，经结算后乙方应一次性付清。
四、 合同工期：
1、本工程自 年 月 日开始拆房，各单体建筑物（构筑物）拆除工期自拆迁户签约腾空后，一个月内完成。其中单家独院房屋在十五天内完成，公寓式房屋在三十天内完成。情况特殊的在签订合同时另行协商。
2、施工期间如遇人力不可抗拒的因素，双方可另行协商延长工期。
五、 拆房要求：
1、 乙方承揽的拆除旧房范围必须根据合同确定的红线范围内及甲方指定的实施拆除作业，包括所有建筑、构筑物及一切设施，拆至室内地坪面止，并将建筑垃圾清运完毕。拆除后的建筑材料归乙方所有，由乙方自行处理。
2、 房屋拆除开工前，施工单位应编制拆除工程施工组织设计（包括施工方案及安全技术措施计划），并报管理单位审批备案；应落实项目负责人，技术负责人、安全管理人员花名册并报管理单位备案；乙方在拆除现场必须设置现场办公室，并建立安全生产管理责任制，明确安全生产文明施工管理目标和安全职责。
3、 乙方在拆除房屋时要始终贯彻安全第一的方针，施工项目负责人和技术负责人要现场指挥拆除作业，如有事离开时，必须有1—2名施工管理人员（持有上岗证）留在拆房现场指挥拆除作业。
4、 拆除工程现场必须设置围护封闭。在市区主要路段、交通要道两
侧，围护高度不得低于米，围护应做到清洁整齐、无破损，不得有碍市容观瞻。
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发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
装饰工程施工责任合同书
双方在施工过程中的权利、责任和义务，经双方共同协商，签订如下条例：
一、工程地址：商丘圣地亚哥小区
二、工程概况：玻璃雨棚及其它部位的型材
三、人工费项目及价格：材料及人工费单价为每个雨棚2025元，具体数量以现场项目经理审核为准。
四、材料：雨棚玻璃为5+5钢化加胶玻璃，管材为10×10加厚镀锌管，连接为不锈钢驳接爪，收口为中性结构胶。
五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自备，必须齐全有效。
六、付款方式：签订合同后支付订金2025元。竣工合格后支付全款。
七、工程验收与保修
双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：
1、材料进场后的材料验收；
2、基层验收；
3、饰面验收；
4、细节验收及修补
八、本合同一式两份，自双方签订之日起生效，根据合同约定的施工期限，乙方承包的工程自验收合格之日起，视为甲乙双方解除承包关系，本合同自动失效。
甲方签字： 乙方签字：
代表：责任人：
年 月 日 年 月 日
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发包方：
承包方：
甲方在西横街有一至三层多栋旧房需要拆除，经双方共同协商，甲方现将房屋拆除工程发包给乙方施工，现就有关事项达成如下合同：
>一、拆除范围及要求：
1、祁阳县西横街 号至 号旧房需要全部拆除。
2、清运整过拆除的建筑垃圾，平原地面。
3、砌筑拆除旧房前面的围墙，长约32米，高约2米，墙体为“18”眠墙(不含粉刷)。
4、自进场起， 年 月 日至 年 月 日完工。
>二、拆除费用：
整过房屋拆除的\'建筑材料归乙方自行处理，砌固围墙，清运建筑垃圾，甲方另补乙方人工费、清运费围墙等工资款叁万玖仟元整(￥元)。
>三、甲方责任：
1、甲方必须切断各户进户水电、外场通讯、煤气管道。
2、派一至二名工作人员监督，乙方施工及过往行人、车辆。
3、处理好相邻关系。
>四、乙方责任
1、乙方在施工中做到安全文明施工。
2、拆除的建筑材料统一堆放，不得阻碍交通。
3、在实际施工中发生一切安全事故由乙方自负。
>五、付款方式
整过房屋拆除完毕，甲方预付乙方 元，工程全部完工后，余款一次性结清(无^v^)。
六、此合同如有未尽事宜，甲乙双方另行协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方(签字)：
乙方(签字)：
签订日期：
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发包方：
承包方：
依照《^v^合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
>第一条 工程概况
一、工程名称： 拆除工程 二、工程地点：
三、承包内容：
四、承包形式：承包方包工包料
五、工程总造价人民币(大写) ( 元)。
>第二条 施工准备 一、发包方：
1、区域以外的“三通一平”，负责施工区域以外进场道路的畅通。
2、开工前三日内由发包方对拆除区域内的水、电、汽、煤气进行断离。
二、承包方：
1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水、电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
2、组织施工管理人员、材料、施工机械进场;
3、编制施工组织设计或施工方案、施工总进度计划;
4 、按照建筑物爆破规范要求做好烟囱爆破的安全防护措施，并按有关法规要求办理相关手续。
>第三条 工程期限
一、该项工程工期为 天(日历天)，自 年 月 日开工至 年 月日竣工验收。
二、开工前 天，承包方向发包方发出开工通知书。
三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 不可抗力的因素而延误工期。
>第四条 工程质量：
一、承包方必须严格按照国家颁发的建筑拆除工程施工规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。
二、承包方在施工过程中必须遵守下列条款：
1、必须对拆除区域进行围护，拉运垃圾车辆必须加盖篷布，垃圾不得沿路抛洒;
2、在施工时必须加强安全管理，对于在施工过程中发生的一切不安全及人身伤亡事故均由承包方负全责，发包方不承担任何责任;
3、拆除工程所产生的建筑垃圾，由承包方按照环保要求自找垃圾排放点，并自行清理;
4、承包方在实施房屋拆除时，必须对钢窗、钢门、暖气片、管道、发包方留用的设备及工业厂房上的预制钢混屋架、钢混屋面板完整拆除，运送至发包方指定位臵进行堆放;
5、按照附表规定及承包方拆除的部分设备及建筑钢筋折价处理给承包方，其折价款为1700元/吨;吨位计量以发包方计量磅单为准。
>第五条 建筑材料、设备的供应
该项拆除工程所需的材料、设备均由承包方采购;
>第六条 工程价款的结算与支付
一、本合同造价结算方式：
承包价：综合总价承包，同时扣除折价处理给承包方的废旧设备及拆除建筑物的钢筋折价款：工程总造价=
二、承包方在该项工程竣工验收合格后 日内，将竣工结算文件送交发包方审查，发包方在接到结算文件 日内审查完毕;
三、工程竣工验收合格后，发包方按照审计后的工程总造价承包方给发包方正式^v^进行结算，一次付清。
>第七条 工程验收
工程竣工验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和^v^有关部门制订的竣工验收规定及发包方要求为依据。
>第八条 违约责任 承包方的责任：
一、工程不能按合同规定的工期交付使用的，每迟延一天向发包方支付合同价款5%逾期违约金;
二、承包人有下列情况之一者，承包人自愿向发包人支付该项工程总价款10%的违约金：
1、在接到发包方的开工令后7日内未进场施工;
2、无视发包方的书面警告，不履行合同规定其义务;
3、不经发包方同意，私自分包。 发包方的责任：
一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
二、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。
三、承包方验收通知书送达10日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金3%。
>第十一条 纠纷解决办法
执行本合同发生争议后，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意向合同签约地人民法院提起诉讼。
>第十二条 附 则
一、本合同正本一式四份，副本一式两份。甲、乙双方各执正本两份、副本一份。
二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。 三、本合同签订后，如发生变更，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。
发包方： (盖章)：
承包方： (盖章)
年月日：
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