# [房屋建筑工程施工总承包资质]房屋建筑工程施工合同

来源：网络  作者：花开彼岸  更新时间：2026-03-04

在农村，很多房子都是自建房，如果想要建房子，将房屋建筑承包出去，然后跟承包方签订一个房屋建筑承包合同　，明确房屋建筑的承包价格、建筑期限以及双方的责任和义务。那么房屋建筑工程施工合同是怎样的呢？本站小编整理了“房屋建筑工程施工合同”仅供...

在农村，很多房子都是自建房，如果想要建房子，将房屋建筑承包出去，然后跟承包方签订一个房屋建筑承包合同　，明确房屋建筑的承包价格、建筑期限以及双方的责任和义务。那么房屋建筑工程施工合同是怎样的呢？本站小编整理了“房屋建筑工程施工合同”仅供参考，希望能帮助到大家！

房屋建筑工程施工合同

甲方：姓名： 身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

乙方：姓名： 身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

经甲乙双方协商，乙方帮甲方拟建一栋三层楼房，面积约为 平方米，为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本合同。

>　一、双方权利义务

1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、石头、钢材、管道等建筑材料。还要负责路通、水通、电通，水电费由 方负责，根据施工进度，乙方应提前2—3天通知甲方购买所需材料。施工所用的水、电费用由甲方负责。

2、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。

3、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。

>　二、施工及质量要求

1、本工程为砖混框架结构，按甲方施工图为标准，屋体为三层，第一层高4—4.1米，第二、三层高为3.3米上檐，天面前头缩朵盖瓦，后为平顶，前头缩朵前后左右墙增高为1米，按半层计标面积。

2、本工程采取包工不包料的形式，建房除劳动工具外其他材料由甲方提供。

3、乙方按图从地串粱以上完成甲方的主体工程，不包括水电、木模、装修。

4、乙方在施工时，要求墙体平整、垂直、不得放吊口。

>三、其他事项

1、乙方在施工期间，除开始和结尾外，生活费由乙方负责，每层倒混凝土期间生活费由甲方负责。

2、乙方在施工过程中，甲方应满足乙方的施工材料，材料经检验后才能使用（架树、架板等），如果违反操作规程，谁违反、谁负责。

3、施工前，甲方保证三通，即通水通电，道路场地平整。

4、甲方以每平米陆拾捌（68.00）元的单价发包给乙方，包括钢筋工在内。

5、收方结标：第一层的总长度加上前后桃子长度，雨棚一半，乘以屋的总宽度，楼梯棚罩按一层计标。

6、付款方式：每层砌好砖后，经检验，付每层的50%，到好楼面后付每层的40%，房屋盖好瓦后，结清余款。

7、其他未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，从合同签订之日起生效。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn