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施工木工合同范本1甲方：________________身份证：________________乙方：________________身份证：________________经甲乙双方共同协商，甲方将所承接华洋________工程，部分木工...
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甲方：________________身份证：________________
乙方：________________身份证：________________
经甲乙双方共同协商，甲方将所承接华洋________工程，部分木工工程分发包乙方施工。为明确双方各自的责任和义务，在自愿平等，互惠互利，自负盈亏的原则基础上，确保施工质量，就浓缩施工进度，确保安全生产，双方达成如下协议：
>一、工程概况：
>二、责任和义务
1、该工程，主体质量必须达到省优质结构标准，该工程按模板实际接确面积计算。
2、在施工过程中，因质量问题整改不及时，被政府主管部门，监理公司建设方及甲方发出：整改通知书或通报批评责令整改是，每次罚500-1000元，发现质量事故，并予以返工，一切损失费用由乙方承担。
3、如乙方在施工管理混乱质量或安全事故频出，已不能胜任该工程的施工任务，甲方可以辞退，如乙方在施工中途未经甲方同意，自行停工，甲方可拒绝结算工资，由此造成的所有损失由乙方承担。
>三、安全
经甲方考核，在合同履行期内，乙方必须严格按照协议内容及时按照操作规程施工，如发生安全事故，甲方积极配合，因事故造成的损失，分清责任后由责任方承担。
>四、工程款的结算及支付方式
地下一层结束后，两星期内付工程量的50%如在非标层结束后，有部分人员要撤场的，结清工资生活费甲方按月支付乙方工人，每月1000元。
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
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木工分项工程承发包合同
发包方:(*方)
承包方:(乙方)
*方现将 工程交由乙方施工，经双方商议，订立本合同。
一． 工程内容
承包工程为************工程，具体内容以*方指定范围和施工图纸为准。具体工作包括:
1．模板加工制作安装及预留孔洞的安装。
2．模板安装后清理木屑、碎板、工完场清。
3． 浇砼筑时及时清理因模板安装不严、不稳而外漏砼。打凿爆模后凸出不平的砼。
4． 模板按时拆除和及时周转利用，工程完成后按指定地点整理归堆。
二． 承包方式
包人工、包单价、包进度、包质量、包安全、包文明施工。
三． 承包价格及付款方式
1．±0。00以上模板工程按结构投影面积计18元／m2。±0。00以下基础、梁、柱、女儿墙、花池、水池等模板工程按展开面积计元9元／m2。
2．当零星工程以工时计费时，以40元／工日计算。
3。每月底按乙方当月完成工程量的70%付进度款。主体工程完工并通过验收后十五天内付至95%，余下5%作为保修金于主体工程完工后45天内付清。
四． 质量标准
按国家、省市现行有关施工及验收规范的优良标准进行验收，以设计、业主、监理、质检等单位签*为验收依据。
五． *方责任
1。 提供有关的施工图一套，向乙方进行技术交底。
2。 提供相应的施工机械设备、工具及施工所需的水电。
3。 提供生活设施。
4。 委派施工员、质安员对乙方的施工质量、进度、安全、文明施工等方面进行指挥、控制及监督。
5。 协助乙方办理施工人员的暂住*、劳务*等手续。
6。 协助乙方办理劳动保险，费用由乙方负责。
六． 乙方责任
1． 人员组织。委派 为现场施工负责，每20名工人配1名施工管理人员， 且不得少于2人，组织足够的熟练工人进场作业。
2． 接受指挥。服从*方的指挥和安排，接受*方技术交底和指导。在*方指定的区域内作业，按照*方的进度计划进行施工，根据*方的进度要求合理组织人力及安排施工流程。
3． 规范化施工。严格执行国家、省市有关施工及验收规范，按图施工，确保工程质量。施工前，对工人进行充分的技术交底；施工过程中采用规范的施工工艺和合理的质量保*措施 ；施工完成并通过自检后报*方验收。要做到:①模板开料准确合理，节约用料；②模板及其支架有足够的刚度、强度和稳定*；③接缝严密，构件位移、标高、截面尺寸、垂直度、相邻板面高低差、平整度不超出规范允许偏差；④模板表面清理干净并涂隔离剂，模板安装完成后及时清理木屑、碎板；⑤拆模时间要满足规范要求，跨度超过8m框架梁和超过2m的悬臂梁拆除支撑时须征得*方同意。
4． 材设管理。向*方提供材料进场和加工计划。委派专人领取材料、机具，对领用的财物要爱护、合理使用、降耗节能、注意保管。加工场内合理堆料和布置机具。每天收工前，将材料、机具整齐堆放在*方指定位置。收工前及下雨时，对机具要及时遮盖。周转材料要节约使用，柱箍、铁扣、三字扣损耗不得大于2%，螺母垫圈损耗不得大于10%，其他材料损耗不得超过定额规定。夹板、木枋、钢管合理配料，不得大材小用。
5． 安全管理。对工人进行安全教育和交底，严格按安全规程进行*作，做好安全防范措施。正确使用机具电器，注意用电安全和防火，防止机械伤人、漏电及焊接火花引火等事故发生。若因违章作业或个人疏忽造成伤人之事故，乙方承担全部的医疗和抚恤费用。
6． 文明施工。施工现场文明施工，保持良好的秩序和环境，禁止黄赌毒活动和斗欧事件。保持宿舍内外干净整洁，不得随便乱拉电线及使用电器、炉具。不得乱扔垃圾。
7． 施工配合。每次浇筑砼时，不得少于三人巡查模板，随时加固模板、清理漏浆。拆模后，发现砼表面因爆模外凸的，负责打凿平整。施工过程中，搞好与各*班组的配合，不得破坏其他班组的成品和干扰他人施工。工完场清，做好与下一道工序的交接工作。
8． 工人管理。对工人做好进场登记。工人必须持有或办理*、计生*(或未婚*)、劳务*和暂住*，参加建委和劳动局规定各项培训和考核，乙方负责有关费用。电焊工、风焊工必须持*上岗。
9． 进退场及停工处理。若停工超过十五天，*方应及时知会乙方，乙方可组织人员暂时退场。在开工或复工时，*方提前三天通知乙方，乙方必须在指定时间组织人员进场。停工时发生的费用由乙方负责。主体工程完工通过验收后收款至95%后，乙方所有人员在三天内退场完毕。
10。 遵守制度。乙方必须遵纪守法，遵守*有关部门的规定，执行*方制定的各项规章制度。
七． 违约处理
1． 本合同签订生效后，若*方无故终止合同，或将工程另行发包，乙方不执行合同或将工程转包，非责任方有权向责任方按损失费用索赔。
2． 没有按图和规范施工时，负责无偿返工并赔偿材料损失和工期延误所造成的损失。整体模板工程只达到合格的，按总承包的95%计价。
3． 若乙方延误工期，按每天每栋伍佰元处罚并承担*方的相关损失。若延误工期超过七天，则按总承包价扣减8%结算。
4． 乙方人员违反*方制定实施的制度时，*方按制度规定或处罚规定执行处罚。
5． *方通知乙方进场后，乙方逾期进场两天，则本合同失效。完工后超过规定时间退场，按每人每天20元缴纳滞留金。
6． 乙方不能按*方要求完成工作时，*方可另派人施工，发生费用按本合同承包价的1。5倍在乙方工程款中扣除。
7． 材料损耗超过本合同规定的数量，按材料价的1。5倍赔偿。
八． 合同生效
本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。未尽事宜或工程变更，双方协商解决或制订补充合同。
*方: 乙方:
签约代表:
日期:
附:乙方*复印件
日期:
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甲方：
乙方：
根据施工需要，甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。
四、工程内容：
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式：
1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。
2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求：
严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必须满足合格。
1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性，其支架的支承部分必须有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必须安排专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款 元。
七、施工工期：
乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成甲方进度计划安排，且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、付款方式：
九、工程管理双方责任：
A、 甲方责任
1、提供有效的施工图纸，处理施工技术问题;?
施工木工合同范本4
发 包 人： （以下简称甲方）
劳务承包人： （以下简称乙方）
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的\'原则，就四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼木工劳务承包有关事项协商达成一致，订立本合同，以资信守。
>1、劳务承包工作对象及提供劳务内容
工程名称：四川科芯照明股份有限公司8号楼车间、2、3号专家楼 工程地点：资阳市城南产业园 承包范围：木工分项工作
>2、承包期限
自双方签字盖章之日起，承包期限 年，总日历工作天数为 天。
>3、质量标准
按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，①现浇基础轴线位置偏差不超过15mm；墙、柱、梁轴线位置偏差不超过8mm；剪力墙轴线位置偏差不超过5mm。②现浇结构层间垂直度偏差不超过8mm；全高垂直偏差不超过30mm；层高标高偏差不超过10mm；全高标高偏差不超过30mm。③现浇结构截面尺寸偏差不超过—5mm+8mm；现浇结构表面平整度（2米长度上）偏差不超过8mm；④预埋设施中心位置偏差不超过10mm；预留洞中心位置偏差不超过15mm。
>4、甲方义务
甲方向乙方交付具备本合同项目劳务作业开工条件的施工场地，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应。
甲方向乙方提供相应的水准点及桩位分布，并提供部份生产、生活用水、用电等临时设施。
负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案
统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场
按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；
负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
本工程中如因甲方原因造成工程停工，所带来的损失由甲方全部负责。
>5、乙方义务
对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及工程有关部门建立工作联系；自觉遵守国家法律法规及有关规章制度；
乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前5天提交下月施工计划和本月完成量，同时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；
严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的损失及各种罚款；
自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；
按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；（物资赔偿标准根据实际情况而定）
乙方须服从甲方及相关单位转发的业主及工程师的指令。
除非本合同另有约定，乙方应对其作业的实施、完工负责，乙方应承担并履行总（分）包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
本工程施工期间因乙方原因造成工程质量返工或者返修，由此造成的材料费、工期拖延等损失由乙方全部负责。
乙方完成所承包范围内容后，必须做到工完场清，如再甲方限期内未完成，由甲方指定人员清理，由此造成的经济和工期损失由乙方负责。
乙方必须在限定工期内完成所承包的内容，期间不受农忙季节的影响，如超出约定时间，按每天500元作为罚款。
>6、安全施工与检查
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准JGJ59—99进行施工，并随时接受行业安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在工程施工中造成的人员伤害20xx元以下由乙方承担，以上由甲方承担
甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
>7、安全防护
乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其它保护用品）全部由乙方自行承担。
施工现场需采取安全防护措施的，经甲方认可后实施，其防护措施费用由甲方承担。
>8、事故处理
发生重大伤亡及其它安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
>9、保险
运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由甲方办理或获得保险，且不需乙方支付保险费用；乙方自备材料，则自行负责。
保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
>10、劳务报酬（不含税）
模板制安：按模板展开面积29元/m2计；特殊情况补充合同另外约定。
>11、工程量的确认
建筑面积按施工图，结合竣工图计算；零星工程量收方计算。
>12、劳务报酬支付
本工程在完成一层时甲方向乙方支付完成工程量的60%，封顶后甲方向乙方支付总工程量的95%，剩余的5%在工程竣工验收并办理竣工结算后一个月内付清总劳务报酬款。
>13、付款方式：现金支付。
>14、违约责任
当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（1）甲方违反本合同第11条、第13条的约定，不按时向乙方支付劳务报酬。
（2）甲方不履行或不按约履行合同义务的其他情况。
（3）甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾
当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）乙方施工质量不符合本甲方合同约定的质量标准时，应向甲方支付违约金5000 元。
（2）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金5000 元，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
（3）乙方施工质量及安全文明施工不能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付违约金 5000 元，并应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
>15、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，调解不成的，可向工程所在地人民法院起诉。
>16、合同解除
中途施工，如乙方无故停工、扯皮或其它因素，造成工期滞后，甲方有权通知乙方无条件退场，甲方不支付任何款项及费用，也不予结帐，并要求乙方赔偿甲方由于停工所造成的一切经济损失，本合同自动终止、失效，同时甲方不予还乙方履约保证金。
>17、合同终止
双方履行完合同全部义务，且乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，其劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。
>18、合同份数
本合同一式两份，具有同等法律效力，甲方乙方各执壹份。
>19、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方：（公章）法定代表人：委托代理人：
乙方： 法定代表人： 委托代理人：
年 月 日
施工木工合同范本5
承包协议（单包）
甲方：
乙方：
依据《^v^合同法》及其它有关法律法规，国家及工程所在地标准和规范的要求，遵循诚实守信的原则，甲乙双方就 工程施工事项，订立本协议。
>一、工程概况和内容
1、工程名称：
2、工程承包范围：
3、工程地点：
4、承包方式：包工不包料，单价见附页清单1（辅料、机具设备乙方自备）
>二、合同（暂估）价款
金额：人民币 元（大写：）（附清单1）
>三、工期
1、开工日期：本承包工程定于 年月 日 开工；
竣工日期：本承包工程定于年 月 日 竣工；
协议总工期为： 天。
本承包工程工期需满足甲方项目总工期的需要，若根据实际情况需调整本承包工程的工期，由甲方向乙方发送书面文件，乙方若有异议应在收到后四十八小时内书面提出，若未提出，视为已同意新的工期进度安排。
2、工期要求：工程不能按合同工期竣工或超出发包方、甲方同意顺延的工期竣工，乙方承担下列违约责任：
3、（1）若因甲方工程款项和材料不到位造成乙方无工作面可展开施工而导致停工，甲方需承担乙方每日产生的所有损失（所有工人误工费三日内不计）。停工累计超过1个月以上，乙方可提出终止合同，并要求甲方赔偿乙方产生的损失。
（2）若因甲方原因而造成质量问题或其他问题（工地现场交错施工），工期延误由甲方负责任。如果是由乙方原因而造成工期延误责任由乙方负责。
4、不可抗力
（1）双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。
（2）因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法承担：
1、乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；
1、 延误的工期顺延。
>四、关于工程价款及结算的约定：
1. 工程签订合同时，甲方应付清工程总价的30%。
2. 工程木工中期，甲方应付清施工总价的50%。
3. 木工结束付总价的20%。
>五、施工质量标准：
龙骨应顺直洁净平整，不得翘曲裂缝，接缝顺直。柜体五金件安装牢固平整开启灵活，关闭严密。按照施工图纸制作，柜子表面平整美观洁净色泽一致，无毛刺翘曲裂缝。
>六、其他约定：
甲方： 乙方：
签订日期： 签订日期：
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发包方（甲方）：________________
承包方（乙方）：________________
一、承包范围：___________________
二、安全责任：在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取相应的安全防护措施，注意自身及他人安全，由承包人安全措施不力造成的损失及费用，需有承包人自行承担，甲方不承担任何责任。
三、工期要求：积极配合各班组，不得因本组原因延误工期。____天完工清场。如因乙方原因造成工期延误，则每推迟一天按____元罚款，在结算中扣除。
四、合同价款支付与结算：约定单方造价____。计算方法：____________。支付方式：主体封顶后半月内付____%。结算：扣除质量保证金年底付清。中途不得向甲方要钱，不得以要钱方式罢工。
五、质量要求：须符合建筑工程质量规范，达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果，由乙方承担全部责任。并处以罚款。
六、材料运用：施工期间乙方不得所以浪费材料，应尽可能的节俭用料，合理规范拆模，减少材料损失，每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。
七、甲方所供：甲方为乙方提供所需材料，必要的生产工具，损毁或丢失后须按原价赔偿，为乙方提供食宿方便，相关费用由乙方承担。
注意：乙方应在甲方带领下积极配合，干好各自工作，争取早日拿到工程款。
八、本表一式两份甲乙双方各一方，签订之日起生效，合同价款付清后失效。
甲方：________________ 乙方：________________
负责人：______________ 负责人：______________
电话：________________ 电话：________________
签订日期：____________
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甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有关法律、法规的规定，并遵循平等、自愿、公平的原则，双方就芜湖华恒园1-3#楼模板工程包工包料施工事项交予乙方组织施工，经双方协商一致订立本合同。
一、 承包方式：
1、包工包料、包工期、包质量(一次性验收合格)、做到安全生产、文明施工。
二、 承包范围：
1、工程的木工模板(含模板和人工)制作、穿墙螺杆制作、安装(含二次结构模板)。具体承包范围：该工程的支模、拆模所需材料及模板翻样、制作、安装、拆除、钢管内支撑的搭拆、插筋预埋打孔、拉结筋打孔、预埋件安装、模板开洞、模板起钉归堆码放整齐、涂刷隔离剂等木工用工及用料。所有图纸内的混凝土面模板，框架结构无偿安排专人配合施工放线和抄平。大线及标高由甲方施工员完成。
2、塔吊或龙门架等机械设备的基座模板制作安装、模板制作场地变更而二次转移或因其他需要临时转移、文明标准化工地涉及的工作等施工期间所有属于木工班组的工作。乙方自行配备木
工机械、小型工具、材料、在二级电箱下的移动电箱(包括电源线)。配合建设单位和甲方分包的其他专业分包班组施工(无偿配合)。
3、所有木工材料和机具进出场装卸及转运(无偿)，安全防护设施、文明施工场容貌等一切与工程有关的全部木工、杂工的劳务活(包括垂直运输机械无法施工和水平运输以及生活区修整和改建等工作)，做到工完场清。
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