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政府施工合同范本1发包方(全称)：(以下简称甲方)承包方(全称)： (以下简称乙方)依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：>...
政府施工合同范本1
发包方(全称)：(以下简称甲方)
承包方(全称)： (以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：
>一、 工程概况：
>二、 工程承包范围：
承包范围：
>三、 合同工期：
开工日期： 20xx 年6月5日 完工日期：20xx年 7月15日 合同工期总天数 40 天
>四、 质量标准：
>五、 合同价款：
喷涂每平米用料10元、人工费4元
>六、甲方的权利与责任：
1、 对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。
2、 严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。
3、 负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。
4、 负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。
5、 本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。
六、 乙方的权利与责任：
1、 负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。
2、 施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的建筑材料进场。
3、 在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。
4、 接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。
5、 在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。
七、 付款方式：
工程完工待有关部门验收合格后， 资金 到位后再行付款 。
>八、 工程保修：
工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的 15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。
合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。
以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
政府施工合同范本2
甲方：
乙方：
甲方决定拆除双沙镇白沙小学1号教学楼和教师2号宿舍楼，乙方自愿承包此项工程的施工。现双方协议如下：
一、拆除1号教学楼和2号教师宿舍楼共计面积2390平方米。
二、甲方在20xx年2月22日前将应拆除房屋内的物品全部清空。
三、乙方在20xx年2月28日前将应拆除房屋全部拆完(如遇不可抗力，时间顺延)，并打围封闭全部废渣，待新校区公路开通后再运出废渣。
四、乙方全权负责废渣上车、运输到甲方指定的地点，甲方负责协调废渣堆放地。
五、打围、拆除、运输按工程预算总价元(大写：六万三千一百五十八元整)。
六、付款方式：乙方拆除完1号教学楼和2号教室宿舍楼后甲方付给乙方元(大写：贰万元整)，乙方运输完全部废渣后乙方向甲方付清余款元(大写四万三千一百五十八元整)。
七、甲方要做好师生安全教育管理工作，施工期间师生不能进入施工场地。
八、乙方要做好安全施工、文明施工工作，如不慎造成安全事故，由乙方自行负责。此合同一式二份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
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发包单位：_________________(以下称甲方)
承包单位：_________________(以下称乙方)
根据《_建筑法》和《_经济合同法》及本工程的具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同书，以约束双方共同遵守。
一、工程地点：_________________
二、工程名称：_________________
三、工程面积：_________________
四、承包方式：_________________
五、工程造价：_________________
六、工程期限：_________________开工年月竣工年月
注：_________________如遇到雨天、地震、六级以上大风等人力不可抗拒的因素，工期相应顺延。
七、结算方式：_________________
1、工程进度款：_________________施工量达到总量的%，甲方向乙方支付：_________________
2、施工完毕验收合格后，甲方向乙方支付：_________________
3、工程质保金：_________________，待质保期满后，无遗留问题，甲方向乙方支付结清余款，无息。
八、甲、乙双方责权：_________________
1.乙方应按钢结构标准及图纸及双方约定施工。
2.乙方应按规定向甲方及时向甲方汇报工程进度、质量。甲方应对乙方施工质量及时验收。
3.材料、机具：_________________乙方承担工程机具、焊条、切割片等材料及吊装费用。甲方承担主要工程材料。
4.工程质保期为。质保期内因乙方施工或材料原因造成的质量问题，乙方接到通知后立即组织施工人员在规定时间内赶赴现场进行维修，不收取任何报酬，全力做好维修期内的服务工作。
5.进场材料如需检测合格，则检测费用由甲方负责;如检测不合格，则由乙方负责。
九、违约责任：_________________由违约方向被违约方赔偿相关所有损失。
十、其他约定：_________________
1.施工期内乙方人员应无条件服从甲方安全管理，但乙方人员应自行提高施工人员的安全生产意识，施工中如出现安全问题，施工造成的伤亡，其经济损失由乙方承担。
2.末尽事宜，甲乙方随时协商，签订补充协议，作为合同附件。
3.本合同一式两份，甲方双方各执一份。
4.注：_________________本合同施工范围只包括钢结构(图中所列及双方约定项目)施工。
甲方：_________________
乙方：_________________
电话：_________________
电话：_________________
甲方签字盖章：_________________
乙方签字盖章：_________________
________年____月____日
________年____月____日
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发包方：______________（以下简称甲方）
承包方：______________（以下简称乙方）
依照《_合同法》和《_建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的.工程施工事项协商一致，达成如下协议：
>第一条
工程名称：______________
>第二条
工程地点：______________
>第三条
承包范围：______________
>第四条
开工日期：_______年_______月_______日
竣工日期：年月日工期：_______天
>第五条、合同价款：本工程采用方式计价。室外工程另外计算
合同总价款为______________
>第六条、双方责任
1、甲方责任：
（1）负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
（2）负责向乙方提供施工图一式_____份。
（3）及时供应合同规定的材料（包工不包材料时）。
（4）提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用
（5）及时办理工程结算。
2、乙方责任：
（1）严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
（2）必须按图纸施工。
（3）应保证工期要求，确保工程如期完成。
>第七条、材料供应
1、主材：由甲方负责提供。
2、辅材：由甲方负责提供。
>第八条、材料消耗
工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。
>第九条、施工与验收
1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
>第十条、结算方式
工程款支付，每月按进度实际工程量支付_____，工程完工自检能达到验收要求支付_____，余款待该工程竣工验收合格后_____天内支付总工程款，（含已付工程款在内），甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。
>第十一条、其它
1、本协议一式份，正本份，副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
>第十二条、补充条款
1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。
2、附加工程（临时工程）甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。
甲方（签章）__________
乙方（签章）__________
_______年_____月_____日
_______年_____月_____日
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