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大白施工合同范本1甲方：乙方：依照《_合同法》、《_建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就工程施工事项，经协商一致订立如下条款：一、工程概况：1、工程名称：高店乡中心村新农村项目2、工程地点：高店乡中心村二...
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甲方：
乙方：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就工程施工事项，经协商一致订立如下条款：
一、工程概况：
1、工程名称：高店乡中心村新农村项目
2、工程地点：高店乡中心村
二、质量标准
工程质量标准，必须达到设计主体及相关技术标准规范要求的施工质量标准。
三、承包方式：
乙方以包工包料、包安全、包工期的方式承包本合同。
四、承包项目及内容：
以施工范围设计外墙漆，具体包括外墙漆及外墙漆施工。
承包付款：
本工程以外墙涂料空壳实算：15元/㎡。
五、付款方式：
经方工，根据工程进度付款。工程完毕验收合格后结算付清。扣除百分之十的保修金，一年内无不起皮、不脱落、无明显退色等质量问题付清。
六、工期
工人进场施工，24套房子工期为 天，本工程工期从进场算起。
七、双方权利与责任
（一）甲方权利与责任
1、甲方应为乙方提供宽松的施工环境，保证水电路三通。
2、甲方派驻施工工长到施工现场进行勘察、监督各个环节施工过程。
3、甲方有权为乙方提供整改意见。
（二）乙方权利与责任
1、乙方必须严格按照施工图纸进行施工。
2、保证工程质量达到合格要求标准。
3、乙方必须服从甲方人员的管理，乙方如不服从管理而造成严重的质量安全事故，甲方有权单方面解除合同并追究乙方相关责任。
4、乙方施工工具均由乙方负责。
5、乙方应在合理的条件下保证工期。
6、乙方必须对参建人员进行安全教育，严禁参建人员违章操作，工人施工不戴安全帽不得入场。
7、电气设施的操作必须由专业人员进行，无关人员严禁随意操作，工人施工不戴安全帽不得入场。
8、严禁无关参建人员登临脚手架，严禁参建人员搭乘载龙门架，严禁参建人员酒后施工，穿拖鞋施工，如有违反，造成一切后果由乙方自行承担。
9、施工期间造成的工伤事故，由乙方负责任。
八、其它事项
本协议其它未尽事项，由双方协商解决，如有违约，将按照《合同法》等追究违约方责任。
本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，存档一分，自双方签字之日生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
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发包人：___________（以下简称甲方）
承包人：___________身份证号码：___________（以下简称乙方）
甲方承建的工程，现将进行室内腻子抹灰装饰工程发包，甲方同意按表涂施工装饰面积的人工费、材料费（不含乳胶漆工程）及费用包干方式发包给乙方。双方协商特签订如下合同条款：
>一、承包内容：甲乙双方约定承包合同内容如下：
1、建筑物内墙面、天棚面、梁柱面需进行表涂腻子抹灰饰面的全部工程所消耗的人工费、材料费、机械费及其它全部费用（不含乳胶漆工程）。
2、腻子抹灰饰面工程所需的.脚手架搭杆，人工费及辅材费。
3、现场施工所需要的安全帽、安全带、保险绳的投入使用，维护费及发生不安全事故的法律和经济责任及其经济支出。
>二、合同价款及计算方式：
1、甲乙双方约定：按腻子抹灰实涂面积每平方米，单价为____元一次性包干，不因任何原因进行调整。
2、计算方式：以甲、乙双方委派的人员现场收方计量计算工程价款。
>三、涂抹工程施工工艺及施工措施：
1、墙面腻子抹灰面及未抹灰的混凝土梁、柱、顶棚面基底清理，底灰、底料满刷腻子二遍，阴阳角找方，线口补直。
2、甲乙双方约定：内墙装饰墙面、天棚面、腻子抹灰面的施工用脚手架由乙方自行搭设解决，其脚手架的租用费、工料费用已包括在合同单价以内。
四、工期：
甲乙双方约定本合同工期天，其有效施工期依据甲方现场管理负责人规定的工期为准。
>五、质量标准：
1、甲乙双方约定：本工程腻子抹灰工程质量标准为合格。其检测标准：以现行施工质量验收标准，质量评定进行。
3、甲乙双方约定：乙方各分项工程完成后，必须经甲方现场管理人员会同建设、监理、现场负责人验收确认后才能进行下道工序施工。
>六、付款方式：
1、甲乙双方约定：乙方完成全部工程量，且经验收合格后，甲方按实际收方计量的工程价款支付____%的工程价款给乙方。
2、甲方在审计单位审定后，支付乙方工程总价的%。
3、甲乙双方约定：余下的____%工程价款，作为工程质量保证金，在保修期满，甲方除已支出的质量保证金后，全部支付余下的工程价款，同时终止合同。双方约定本合同质量保修期为五年。
>七、组织与管理：
1、乙方在甲方监督下，按甲方的施工进度计划，组织专业班组和作业工人按期完成施工计划。
2、乙方必须无条件的接受甲方在工程、质量、安全及文明施工各项管理，遵守甲方制定的现场管理制度，若因乙方违反甲方和建设单位的相关规定，甲方有权对乙方进行经济处罚。
3、乙方必须文明施工规范作业，在施工作业过程中：
1）不得污染门窗、地面、天棚、管件、线盒及器具；
2）在与门窗、顶棚面交接处，设置粘胶带防污边口；
3)本着谁污染谁清洗，谁损坏谁赔偿的原则，作好成品保护工作。
>八、安全责任：
1、甲乙双方约定合同价款，已包含安全设施，设备的全部费用，因此乙方必须无条件的将劳动保护及安全设施费用，用于安全设施和设备投入。
2、乙方是本项目工程安全责任第一人，对本合同约定的施工项目安全负全权责任。若因非甲方原因造成的不安全事故，一切责任概由乙方承担。
3、乙方应强化作业工人的安全教育和安全操作技能培训。全面提高操作人员的安全防护和自我安全保护技能。
4、现场作业严禁违章作业和违章指挥，若因甲方现场管理人员违章指挥，造成不安全事故其责任由甲方负责。
5、乙方应全员购买安全意外保险，其购买保险的费用由乙方自行承担。
>九、其它：
1、本合同未尽事宜，应经甲乙双方协商后进行增补或修改，增加条款与本合同具有同等法律效力。
2、本合同经甲、乙双方负责人签字后生效，付清全部工程价款后自行失效。
3、本合同一式三份，公司、甲乙双方各执一份。
甲方___________乙方___________
代表（签字）：___________代表（签字）：___________
_____年____月____日
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甲方：___________
乙方：___________
依照《_合同法》《_建筑法》《建筑工程质量管理条例》及其它有关法律、法规和公司制定的有关规章制度，本着平等、互利、诚信、自愿的原则，经双方协商，达成共识，签定本单项工程承包合同。
>一、工程名称：
金领佳苑住宅小区17#楼 ;新左旗交警大队办公楼。
>二、工程地点：
鄂温克旗金领佳苑住宅小区院内;新左旗交警大队院内。
>三、承包内容：
1、金领佳苑住宅小区17#楼：三～九层外立面乳胶漆墙面，一～二层东西立面、南立面 真石漆墙面。
2、新左旗交警大队办公楼外立面真石漆。
>四、工期：
1、金领佳苑住宅小区17#楼：_____年_____月_____日至 _____年_____月_____日交工。
2、新左旗交警大队办公楼：
>五、承包方式：
价包死。
>六、计价方式：
按照建筑物外立面垂直投影面积进行结算。
>七、承包价格：
金领佳苑住宅小区17#楼：
>八、质量标准、施工进度
1.按照国家现行施工质量验收规范达到合格标准，争创精品。
2.乙方必须按照甲方要求的施工进度进行组织和安排。
3.乙方必须严格按照所定外立面效果图颜色、格局进行施工，不能私自变更。
>八、 主要部位质量控制
1. 严格执行《建筑工程施工质量验收规范》的有关规定进行施工和质量验收。
2. 严格控制好每个部位的材料颜色与工艺要求。
3. 在刷涂前，首先刮外墙腻子两遍，必须保证棱角顺直方正。
4. 乙方乳胶漆的施工质量须按甲方要求：涂刷均匀，无漏涂、无漏刷、无流坠，无明显色差;对建筑物的窗户、地面及其他设施无污染，如有污染由乙方负责清理。
5. 真石漆施工流程：施工工序墙面检查修补、棱角找直、清理→墙面批腻子2遍→抗碱封闭底漆施工→主涂层真石漆施工→修理勾缝→透明保护漆施工→清理场地。
6. 真石漆、乳胶漆产品的品种、颜色、质量必须符合设计要求，并按技术交底施工。
7. 真石漆喷涂表面颜色一致，花纹、花点大小均匀，无明显接槎、漏喷、漏涂、透底、流坠等现象。
8. 注意成品保护，严格执行三检制度，做到自检、组检、交接检查，严格控制刷涂质量。
>九、文明施工及现场管理
1、乙方要按照要求管理好自己的施工场地，要保持施工场地清洁、卫生。
2、乙方生活污水、垃圾等要投放指定地点。
3、不准随地大小便、扔烟头如发现则重罚。
>十、双方责任
1. 甲方负责对乙方进行施工技术交底，明确各部位的施工内容，负责协调乙方与其他班组之间的工作。
2. 甲方认真审查乙方提供的材料计划，及时组织实施供应到场。
3. 甲方向乙方提供施工现场水电端口。(乙方人员严禁私自接电)。
4. 乙方在承担该工程任务中，要向甲方提供乙方进入现场的人员名单及身份证复印件，遵守《施工现场规章制度》，进行三级教育和安全培训。
5. 乙方在施工中，必须服从甲方的指挥安排，并协调好各方面关系。确保工程质量，在施工中必须严格执行现行施工规范和设计要求;若质量不符合设计及规范要求，所造成的返工人工费、材料费等由乙方全部承担。
1) 乙方在施工中，下班前要将自己所造成的建筑垃圾应及时清理干净，严禁对其它已经施工完的成品造成污染。
2) 乙方操作人员要和其他班组成员搞好关系，不准酗酒、打架，如有发生，甲方将对当事人进行处罚(200～1000元)。
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发包人(全称) (以下简称甲方)
承包人(全称)__(以下简称乙方)
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
一、 工程概况
工程名称： ※
工程地点： ※
结构形式： 框架剪力墙 层数：地上28层地下1/2层 建筑面积：※
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附表1)工程立项文号： ※
二、 工程承包范围
承包范围： ※
不包括的工程范围： /
三、 合同工期
总日历天数 1080 天
开工日期：__※年10月10日
竣工日期：__※年9月23日
四、 质量标准
工程质量标准： 合格
四、 合同价款
1、合同总价(大写)：※(人民币)(小写)￥： ※ 元(其中：工程预留金 20xx万元、零星工作费 / 元，安全防护、文明施工措施费 ※ 元，工程分包和材料购置费 / 元，总承包服务费 / 元。)
2、综合单价：详见承包人的报价书。
五、 组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、 本合同协议书
2、 本合同专用条款
3、 本合同通用条款
4、 中标通知书
5、 投标书、工程报价单或预算书及其附件
6、 招标文件、答疑纪要及工程量清单
7、 图纸
8、 标准、规范及有关技术文件
双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。
八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 20xx 年 9 月 30 日
合同订立地点： ________________________
本合同双方约定_____________签字盖章 _后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：___________
乙方：___________
根据《_合同法》规定，经甲、乙双方协商，由乙方承揽甲方内墙粉刷翻新工作，为规范双方在履行合同过程中的权利、义务和经济责任，特订立以下合同条款：
一、 由乙方全部包工包料，就餐自理。粉刷每平方米10元，面积是___________/平方米，竣工验收据实丈量结算。甲方验收后一次付清工程款。
二、 要求粉刷面：白、光、无疤痕、无沟迹（乳胶漆由甲方提供原料、乙方施工）施工标准按国家通用标准执行。若出现质量问题，乙方要及时采取补救措施。
三、 乙方对此工程不得转包，严格按照标准施工，按期竣工。
四、 乙方应文明安全施工，施工人员上岗必须具备防护措施，佩戴安全帽、保证施工面的整洁卫生，自行清除工作面垃圾。不得到处大小便。期间发现无佩戴安全帽、无遵守甲方规定每次罚款500元，乙方必须保证乙方自身安全，若发生意外安全事故甲方概不负责。乙方保证甲方财产不损坏、不损失。
五、 乙方服从甲方的监督指导，对提出的问题当天予以改正。
六、 乙方必须在年月日之前完工，甲方验收合格后十天内付清所有甲方应承担的给乙方的费用。
七、 工程结束后乙方负责清理施工现场的垃圾。 协议签订后，一式两份，甲乙双方认真履行。
甲方： ___________
乙方：___________
日期： _____ 年_____月_____日
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编号：
甲方：
乙方：
甲方承建的__楼室内____工程，为确保按期完成该工程的施工任务，甲方选择乙方作为分包方共同完成该工程的施工任务，依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包事项协商达成一致，订立本合同。
>一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、分包范围：
>二、承包方式、承包单价及工程造价：
(一)承包方式
乙方以包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到“合格”标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式承包。本工程在施工期间，不管工、料、机等价格如何变化，均不再调整单价和费用，承包单价不含税。
(二)承包单价
1)、承包单价：以包工包料形式承包，金额为__万，工程量增减超过的，按附页列项单价调整结算总额。
③制作、运输、安装。
2)、本工程以施工图纸、设计变更、图纸会审纪录、经甲方审定的施工组织设计或施工方案及有效签证为依据计算工程量套用承包单价进行结算，工程量计算规则按《____工程安装预算定额》相关规定执行。
3)、单价说明：
(1)包含人工费、材料费(包括但不限于：材料单价、辅材费、场内外装卸运输费)、机械费(包括但不限于：加工机械费、机械安拆费、进出场费、场内外运输费及其它机具费)、制作安装费、技术措施费、季节性施工费(雨季、冬季施工措施费用)、加工损耗费、文明施工措施费、安全生产措施费、管理费、利润及全过程中保险费用等。
(2)包材料、半成品、成品的各项检验、检测、试验、调试、试运行费。
(3)甲供材为：____。其余材料为乙方采购。
(三)、工程暂定造价
暂定价__万(__佰__拾__万__仟__佰__拾__元)__元人民币。
>三、付款方式：
1、乙方每月向甲方提供已完工工程量的报告，由甲方进行确认，按确认的工程量计算工程进度款。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
2、工程进度款按甲方每月签证完成工程量计，并可支付至上月完成工程量的80%，工程全部完工后，经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付至95%，满2年保修期后30天内付清5%余额。
3、乙方的收款帐号为：
4、乙方在每次申请工程进度款时，必须先提供当月上岗工人花名册及工资明细表，交甲方审查。在支取工程进度款时应会同甲方劳资员按审查后的工资明细表一起发放工人工资，其余部分才能取走。如发现乙方弄虚作假，每人每次处以违约金元。
>四、材料、机具条款：
1、乙方凭领料单到甲方仓库领用由甲方提供的材料，材料损耗率按定额标准为准办理结算，超出限额的按甲方材料购进价在乙方工程款中100%扣除，节约的按甲方材料购进价50%奖励给乙方。
2、乙方凭领料单到甲方仓库领用由甲方提供的领用的`机械设备，甲方实行限额用料制度，乙方必须妥善管理、合理使用，如遗失或损坏、超用按甲方采购价在乙方工程款中扣除。
3、乙方每批材料进场必须按技术要求提供相关检验报告;擅自将未经检验的材料进行施工，检测费用由乙方负责，如检验不合格，乙方必须在24小时内安排退场，并安排合符要求材料重新进场,所延误的工期不顺延;如由此造成的甲方损失，由乙方全部负责。
4、乙方提供的施工材料必须与甲方工程设计、施工图纸相符，满足国家、地方有关质量技术标准、规范、规程要求，其品牌、规格、型号须经甲方最终书面确认后方可用于施工，并附有材料出厂合格证、法定技术质量检测部门出具的检测报告等材料质量证明。
5、乙方材料进场须提前24小时书面通知甲方，甲方应在规定的时间内(工作时间4小时、非工作时间10小时)到场验收,经双方共同验收并作书面记录。
6、甲方有权对乙方货品质量随机取样，将样品密封并经双方在样品上作标识确认后，由甲方保存。必要时,甲、乙双方共同将该样品送甲方工程所在地产品技术质量监督部门检验，检验相关费用由责任方承担。如经检验，乙方货品达不到合同约定的质量标准，乙方应立即于三天内无条件无偿更换。
7、乙方机具、材料进场须提前通知甲方库管员进场时经双方共同清点认证备案，以作机具材料退场依据，乙方所有机具材料退场必须由甲方库管员开具出门条，否则甲方保安有权不让机具、材料退场。
>五、工期、质量、安全文明施工：
(一)、工期
1、开工日期____年__月__日，完工日期____年__月__日，总工期为__天，本工期计划作为甲方月度进度计划、下达工程任务书的标准。
2、若乙方工程工期明显与控制点不符，甲方可要求乙方赶工，若乙方在收到甲方通知后3天内无明显改进，或乙方无能力承担工程任务，甲方有权增派或改派其他施工单位，由此增加的费用由乙方承担，在乙方工程款中扣除。或责令乙方按已完合格工程的80%结算退场。
(二)、质量
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明，施工方案，设计变更，技术交底，现行施工及验收规范，本工程的样板间(乙方事先按甲方要求做好的样板房为准，经检查验收合格后，严格按样板房施工)作为检查、抽检或验收的依据和标准。
2、甲方有权对乙方提供的材料进行抽样检查，如发现乙方提供的材料不符合设计要求或有关质量技术标准、规范、规程的要求，乙方必须无条件、无偿拆除、更换。若乙方拒不拆除、更换，或在接到甲方书面通知之日起3天内仍不拆除、更换，甲方有权解除本合同，并承担由此给甲方造成的损失。
3、乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施，直接解除合同，由乙方承担补救费用。
4、分项工程施工完毕之后，乙方必须先进行自检，合格并提供相关报验资料后方能报甲方验收。
5、乙方有义务做好成品保护工作，严格执行甲方的《成品保护措施》，由于乙方原因造成成品、半成品的损坏甲方有权对乙方处以违约金。
6、保修期限：工程自经国家有关质检部门、建设单位、甲方相关部门通过竣工验收合格之日起计算，保修期具体约定为：在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为2年。保修期满，经检查质量符合使用要求，甲方支付保修金给乙方。保修期内乙方应在接到甲方通知两天内派人维修，若乙方故意拖延,甲方有权另派施工单位施工，一切费用在乙方保修金中扣除，超出保修金部分，甲方有权向乙方追偿。
(三)安全文明施工
1、乙方人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工，执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准)，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成伤亡事故由乙方负责。
2、因乙方自身管理不善造成的安全事故，均由乙方承担全部责任，甲方一概不负责。
3、乙方应自办雇主责任险，对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿，应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿，乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。
4、特殊工种施工人员必须持有效证件上岗，严格执行操作规程，否则出现安全事故，甲方不付任何责任。
5、由于乙方施工管理不善，造成任何第三方的损害，由乙方承担一切责任。
6、若乙方雇佣的工人以劳动争议或工伤事故为由向劳动部门或人民法院对甲方提起仲裁或诉讼，要求甲方支付有关款项的，甲方有权将所支付的款项从乙方所完工程款项中等额扣回;不足部分，甲方有权继续向乙方追偿。
>六、甲、乙双方职责：
1、甲方职责：
(1)乙方进场时，甲方现场管理人员应就公司制度、工地管理制度及具体管理人员分工向乙方进行交底。
(2)提供施工图一份,如乙方需增晒施工图，增晒工作及费用由乙方负责。
(3)负责提供现场设置有的垂直运输设备。
2、乙方职责：
(1)乙方在本合同签订时，需出具本企业各项有效证件、如营业执照、进京许可证及本工程施工的工地负责人的委托书等。
(2)乙方进场前必须与工人签订用工协议书，内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。协议要求一式三份(乙方、工人、甲方项目部各执一份)。
(3)乙方队伍进场时，须提供身份证、流动人口计划生育证、劳务证、暂住证等证件，须按当地政府有关外来人口的有关管理规定，申报办理有关手续，如不办理，发生的一切责任由乙方承担。
(4)乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员，否则发生一切责任，由乙方自行承担。
(5)乙方新工人进场，必须于二天之内带齐工人身份证原件和二张一寸照片到甲方项目部办理登记及工作证，办理押金按每人50元计，在乙方进度款中扣除，工程完工后一个月内，退场前退回工作证并办理相关手续，返还押金给以乙方，逾期不予办理。
(6)乙方委派为现场管理代表，需持有与本工程相适应的资格证书，负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全文明施工等相关事宜。
(7)乙方的施工作业人员必须按政府部门的有关规定参加各类保险。
(8)乙方应遵循甲方公司《成品保护的有关规定》，加强施工人员的成品保护教育，不得在结构物上随意钻打、剔槽、拆除结构物，否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除违约金，乙方在施工过程中损坏甲方成品的，按甲方材料重新购进价的倍在乙方工程进度款中扣除。
(9)各工种完成后移交下一道工序时，必须办好工序交接手续，后续工作的施工队伍与上一道工序未办好交接手续不得进场施工。如果在没有办好工序交接手续的情况下进场施工，视为已接受上道工序的施工质量，因上道工序的施工质量问题而引起的返工等所造成的损失自负。
>七、解决合同纠纷的方式：
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协调，协商不成，可向合同签订地人民法院起诉。
>八、其他：
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效，保修期满后自行终止。
2、本合同未尽事宜，双方另行商订。
3、本合同各缔约方在任何情况下均不得将本合同项下的权利或义务全部或部分转让第三人。缔约各方在本合同项下所产生的权利或义务全部转让第三人的行为，对本协议其它缔约方均不能产生法律约束力。
4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份，每份均具同等法律效力。
甲方：
乙方：
签约时间：____年__月__日
签约地点：
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(发包人)甲方：
(承包人)乙方：
项 目 名 称：
甲乙双方为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《_合同法》的规定，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、 工程概况
1、工期
本工程工期为__天，从__年__月__日至__年__月__日止(遇
阴雨天及甲方原因造成工期拖延，乙方概不承担责任)，乙方应严格执行合同相关规定，在正常情况下，乙方不得以任何理由推违。
2、脚手架
由甲方免费提供钢管，并免费搭建脚手架，因特殊原因造成脚手架无法搭建，需甲方通知乙方进行协商，采取吊绳方法施工。脚手架搭建完毕，甲方需通知乙方共同进行检查，消除安全隐患。需整改的\'要进行整改，然后乙方施工队才可进行施工。每幢外墙施工结束，由乙方通知甲方拆除脚手架，拆除期间严禁乙方施工队在脚手架上施工。
3、施工工艺
A.内外墙因破损严重和墙体基层不符合油漆工施工条件(如破洞、墙体干沾石脱落严重的，业主自砌砖墙)由乙方泥瓦工修补、粉刷水泥砂浆，乙方自行处理。
B.因业主在阳台栏杆旁边自砌砖墙造成工人无法施工(批腻子)
油漆工只负责用乳胶漆刷到，乙方不负责墙体的光洁质量责任。
C.外墙乳胶漆按两遍腻子，乳胶漆抹一底两面施工，楼梯按先补灰后批腻，再刷乳胶漆的顺序进行施工(局部墙体脱落严重由瓦工先行修补，油漆工再进行施工)，施工质量应规范标准。
D.阳台栏杆油漆用调和漆，先除锈，刷防锈漆__道，刷面漆__ 道，木门窗外现刷调和漆__道。
E.施工工艺和产品质量要求按图纸和清单施行。
以上工艺流程必须达到验收合格标准，如验收不合格造成返工的均由乙方承担。
4、合同价款
本工程包工包料，造价为外墙乳胶漆搭脚手架为__元/㎡。
无脚手架为__元/㎡，修理墙体破损及局部粉刷，乙方自行处理。
内墙乳胶漆为__元/㎡，修理墙体破损及局部粉刷为每楼梯__元计算。 围墙粉刷__元/㎡，阳台铁栏杆刷漆__元/㎡
二、 工程质量
按图纸和清单要求(砌砖墙多粉底层一层)
乳胶漆颜色一致，一年内不空鼓脱落，保修期为__年。
三、 安全管理
乙方必须按照国家相关安全制度规范进行施工，不准酒后上班，不准穿拖鞋、光脚上班，施工现场工人必须按规定戴好安全帽，确保安全施工。施工现场造成一切安全事故，均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
四、 物料进场
需甲方提供仓库免费存放(材料应按甲方要求提供合格产品)，若使用不合格材料，造成返工，均由乙方承担。
五、 付款方式
按进场人数每星期支付一次生活费，每人一天40元标准，施工到二十天时，支付(材料费、人工费)工程造价的40 %，工程完工支付总造价的75 %，验收合格后支付总工程款的95 %，余下的5 %作为保证金，待一年后无质量问题一次性付清。
六、乙方工人进场时，由甲方负责安排住宿(水电费由乙方承担)同时要配合乙方在施工过程中的用电用水问题。在项目施工过程中，乙方要做到文明施工，少扰民。
七、乙方必须给予现场所有参与施工的人员购买意外保险
八、因甲方原因造成中途停工时，超过两天，甲方要补偿乙方在场人员的生活费，每天15元/人
九、补充
因甲方未按照合同规定付款，乙方停止施工，造成工期拖延，乙方无责任，同时要支付乙方在场工人生活费。如乙方拖延工期，每延期一天要向甲方支付工程总价的 %。
若乙方违背上述条款任意一项，甲方有权终止其所参与的施工项目并追究
其相关违约责任。
此合同一式两份，甲方乙方各执一份，经甲乙双方签字生效，两份合同具
有同等的法律效力。
甲方：
乙方：
法人：
法人：
电话：
日期：
电话：
日期：
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发包人 (以下简称甲方)：________
承包人 (以下简称乙方)：________
经甲、乙双方友好协商，相互了解，本着平等互利、自愿承担一切风险的原则下，甲方将 工程项目为基础以包工包料方式承包给乙方，具体协议如下，希双方自觉遵守，不得违约。
第一条 工程名称：________
第二条 工程地点：________
第三条 乙方所承包内容采用综合单价以包工包料方式包干。建筑面积 元/m2(大写： m2)人民币计算(建筑面积计算规则以工程综合验收合格后房管局测绘的面积为准)。
第四条 开工日期：_____年_____月_____日；竣工日期：_____年_____月_____日
第五条 承包范围
工程施工图及设计图说明，图纸会审纪要及设计变更，甲方以包工包料发放给乙方，乙方在施工过程如有图纸改动，必须要求设计方和甲方同意更改。乙方承包内容所含图纸里面的内容有：基础开挖、地梁开挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、钢筋、外墙漆、窗、室内厨厕防水、房顶防水、楼梯扶手、外墙保温、室内抹灰和地皮垫层及各种辅助性材料，以室内清水房交工。(乙方不含图纸里面有的内容：消防、油漆、防瓷和室内涂料、水电安装、门，室内装修及地板砖、楼梯梯步在砖、吊顶装修、厨厕装修及厨厕瓷砖、化粪池、玻璃幕墙、玻璃门、玻璃雨棚不由乙方施工负责，一切由甲方自行负责施工)。
第六条 甲方内容
1、甲方提供图纸、水电的来源处。
2、监理方的人员由甲方提供；
3、乙方需要各种手续，甲方必须配合提供。
4、如有更改、变动，所产生的劳务费用和材料费用都由乙方负责。
第七条 乙方负责内容
1、在该工程中所有的.税收、报建费由乙方负责。
2、水电预埋和防雷预埋，预埋管和防雷的材料由乙方负责。
3、乙方不负责水电安装，只负责预埋。
4、乙方负责窗子安装，材料以图为准。
第八条 付款方式
1、乙方进场后地梁起，甲方支付乙方工程款20万元。
2、主体封面，甲方支付乙方工程款60万元。
4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60万元。
5、综合验收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98 %。
6、其余2 %作为保修金，在一年之内付清。
第九条 质量要求
1、严格按照施工图施工，执行《建筑工程施工质量验收规定》做好施工放线工作、材料计划，自检及专用表格填写，达到竣工验收合格。
2、变更单等设计文件及规范要求，精化组织施工，加强现场这理及人员的技术管理工作，确保工程达到优质工程。经建设方、监理、项目部，甲方进行建筑规范验收。
第十条 安全文明施工
1、乙方对承包项目的安全施工负责，严格执行国家、地方的政策、法规、规范、标准和制度、不得违章指挥，严格执行安全技术交底，必须让进场人员进行安全教育；三级教育，班前班后安全活动。
2、在施工过程中，安全事故责任及处理由甲乙双方共同调解处理，不得以任何理由推卸责任。
第十一条 本协议未尽事宜，甲乙双方负责人友好协商解决，协商不成的依法向所在地致人民法院起诉。
第十二条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字生效，具有同等的法律效力。
甲方签字：__________ 乙方签字：__________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
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委托方(以下简称甲方)： 施工方(以下简称乙方)：
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，经双方友好协商，就 油漆涂料工程承包事宜在互惠互利的基础上，达成如下协议。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：工程按图纸及设计变更施工，严格执行国家验收标准及规范。
二、涂料油漆工程承包范围。
承包范围：施工图纸内所含范围和变更通知所注明的油漆涂料工程，包工、包料、包工期、保质量、包安全文明施工。
三、工程合同工期。
开工日期： 竣工日期：
合同工期总日历天数 天。
四、油漆涂料工程质量标准。质量标准，按国家建设工程合格标准，争创省优工程。
五、材料的调差与使用。
1、乙方须按施工图纸指定的产品购买，材料进场要经甲方和监理及建设单位等共同验收认可后方可使用，乙方应在符合国家质量规范技术标准的前提下自主购买油漆涂料工程所需材料。如甲方和监理及建设单位认定所购买材料不合格，乙方所进材料自动清出场地并处罚金贰仟伍佰元整(￥)/每次。
2、材料调差：按照郑州市当时季度的信息栏头价，如信息价和实际购买价存在差异的，以甲乙双方、监理和建设单位共同认定价格，经认定后办理认证手续为准，进入决算。
六、工程变更。
工程施工中如经建设单位确认需变更项目，以建设单位签字并盖章的文件通知及设计单位出具的加盖章签字的变更图为准。工程量增减总量在5 %内不调整。
七、工程量与造价：
1、以河南省预算定额决算下浮 %为承包价，或市场报价
2、按所承包的施工图纸施工的工作量以实决算。
八、工程款(进度款)支付方式。
九、工程施工及验收标准。
1、施工方的施工人员须严格依照施工工艺和操作程序进行施工。
2、依照国家制定的\'施工工艺规程和验收规范为验收标准。
十、饰后保修承诺。
1、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任期间自工程竣工验收之日起，为期2年。
2、保修期间由乙方施工不当造成的油漆涂料施工费用均为乙方负责。
3、保修内容均采用修复形式。而且只对油漆涂料负责，不承担其他连带责任。
4、在保修期内，乙方应在接到通知后确认是保修范围内的5个工作日内派人修复结束。
5、保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。如要乙方维修的材料和人工费用均由甲方负责并承担。
十一、双方责任。
甲方职责：
1、甲方应给施工方人员办理进场施工手续(出入证等)、提供施工所需的水、电、住宿、伙房场地。施工中如临时需要使用公共部分，甲方应向邻居协调好，做好交叉作业的施工环境。
2、甲方有对乙方监督管理的权力，应按合同约定向乙方拨付工程进度款，如因工程进度款不能及时到位，导致延误工期，则按实际情况相应顺延工期。
3、甲方应协作乙方做好已完工程成品及半成品保护工作。
4、施工中甲方需要变更或增加施工项目时，应及时如实通知乙方，双方应签订项目变更表，商议好造价情况后再进行施工。
5、甲方应向乙方提供良好的外部环境，如不属乙方原因造成停工，甲方应及时处理并负责工期顺延。
乙方职责：
1、乙方施工人员须严格依照施工工艺的程序进行施工，应有从业资格、有管理经验、业务素质良好的施工管理人员，按甲方要求组织人员、机具进场，保质保量完成所承包范围内各项施工任务，及时报验，积极配合甲方及监理人员对工程的初验和终验。
2、施工方应按工程部和图纸规定的情况下自行采购的材料必须符合国家质量技术标准，三证齐全，自觉接受甲方、监理单位和建设单位的监督管理认可后，方可进场施工使用。
3、应遵守甲方为加强质量和安全文明生产管理而制定的各项规章制度，无条件地服从项目部的统一管理。
4、按施工程序开展质量和工期管理，及时主动向甲方汇报质量管理情况及施工进度。
5、乙方须按时完成工程量及施工要求及时给项目部提供合格证及资料。把各项必备资料负责送到项目部资料员手中。若因不可抗拒因素造成工期延误，应与甲方商议解决。
十二、违约。
1、合同文本合同条款中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任： 无 。
2、合同文本通用条款第款约定发包人违约应承担的违约责任：工期顺延。
3、本合同通用条款款约定承包人违约应承担的违约责任：除无条件返工外，承担工期损失罚款和降低工程总价3%的质量罚款。
4作为违约金付给对方。
十三、争议。
双方友好协商，协商无效，可由甲方所在地人民法院公诉裁决解决。
本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
联系方式： 联系方式：
年 月 日 年 月 日
大白施工合同范本10
现甲方将 莱富艾迪科技新建厂房工程中 土建瓦工工程 给分包给乙方作业。为明确责任，确保质量完成施工任务，特定如下条款，以资共同遵守：
一、 双方的权利和义务：
总包的权利和义务：
1、严格审定乙方的资质，考察施工能力。
2、在可能的情况下，为分包方创造生活条件，费用分包自理。
3、技术负责、安全质量及施工标准化交底，以及施工进度计划安排。
4、负责进场安全、质量教育及施工过程中的安全、质量监督，如发现问题总包有权责令返工或整改，所造成的损失由分包承担。
分包方职责和义务：
1、必须按照总包的施工组织设计组织施工，按进度计划要求按时或提前完成作业计划。
2、精心施工，分部分项质量必须符合“建筑安装工程施工与验收规范”如不按操作规程造成质量事故，除及时返修补并赔偿材料损失。
3、在施工过程中，接受总包的监督和检查，做到随做随清，在操作过程中贪图省事，浪费材料，由分包方按价赔偿。
4、如实填报完成工作量清单和有关施工资料。
5、分包方职工必须遵纪守法，自觉遵守甲方和总包的各项规章制度，不得使用不满16周岁以下的童工，不得擅自消减人员或调换人员。
二、 合同内容
结算依据和支付方法：
结算依据
总按建筑面积 元/平方，其中混凝土按 元/立方，砌墙按 元/立方，内粉刷按 元/平方。外粉刷按 元 /平方。乙方所用工具除甲方只提供电箱，井架，搅拌机。其他振动机，砌墙线，泥桶，直尺，斗车等均自备及维修，包括太阳灯及灯上电线、推车、振动泵、毛刷等。所有使用工具的修理费由乙方自理。
支付方法。
基础结束付清包总额的 ， 混凝土封顶付清包总额的 ，主体结束付清包总额的 ， 粉刷结束付清包总额的 ，竣工验收后付清包总额的 ，余款一年内付清。
工作内容：
瓦工队组的作业内容包括：主体土建瓦工所有的工作量，包括浇筑砼、砌筑墙体、找平、磨光等。装饰粉刷、贴面等另定。
瓦工队每天必须指派两名作业人员，由项目组调拨安排，工资费用由瓦工班组自理。
水电等其他工种的孔洞修补，均需乙方无偿完成。因业主变更的工作量，按定额结算。临设工程能按定额的，按定额结算;不可计的，免费服务。若业主有临工，另计。
施工过程中，作业班组应注意节约材料。浇筑砼要清理掉下的砼，并将砼的残余部分当场利用做成混凝土砌块或浇其他砼预制构件。砌筑时，每隔一小时左右需派小工对所砌砌体的落地灰回收利用，实在不好利用的在现场浇成砼砌块，工完料清，对元宝车、搅拌机内的砂浆要全部清理干净、并用机油保养到位。对半砖、断砖可以充分利用，如确实不能利用，在收工时运装至指定地点，保持工作面整洁。运输时，车装的不要太满，搬运时要小心轻放，不能有抛洒滴漏现象。
现场的材料做到工完料清，打扫干净交下道工序施工，凡发现未清理干净的责令其清理干净，不得影响工期，若有影响后果自负。
不允许有穿拖鞋、赤膊的人进入施工现场施工，不允许随地大小便。
由于施工的班组比较多，每个班组需交纳一定的押金。钢筋工、木工进场交纳2万元，瓦工3万元，竹架工万元，否则本工程不予承接。押金用于对违规、打架、斗殴的处罚、以及其他应急使用。违反项目组规定的，一次罚款元，发生打架的，除医药费必须由先出手人负担外，同时还罚款该工种老板20__元人民币。
所有瓦工负责人进场必须认真看图，审图，凡看不清楚的及时向项目部询问，及时提交材料计划(需提前一周)，写好日期不得少报，也不得多报，由于场地紧张，要料计划必须按每天的工作量用料申报，多了没有场地，少了不够使用，以方便项目部调购物资。
工期严格按照项目部的要求，安排劳动力，要求确保工期，每周或每层的进度计划项目部会提前发放。各工种的衔接要配合默契，工期除了天灾和其他不可抗力的影响，不可以顺延，拖延一天罚一万(业主对项目部的要求)。
三、 安全生产、工地治安
1、遵守安全操作规程操作。
2、必须加强自身安全意识教育，如违反操作规程而发生伤亡事故，一切均由分包方负责(包括上报事故报告)，如他方影响和特殊意外造成伤亡，按政策规定处理，经济有责任方负责(按政策规定基础上进行协商解决)，善后工作由分包方负责，双方另行签订安全生产协议书。
3、遵守当地_门发布的治安条例，凡分包人员发生治安问题均有分包方负责(包括罚款甚至拘留等刑事案件)，另签治安合同。
4、进场施工前，分包应提供给总包施工人员花名册一式两份。按施工规定征收务工证和暂住证等管理费用计。由总包代办手续和交费(总包在支付工程款中扣除)。
四、 其他：
1、本合同签订后，总包委派 ，分包委派 负责施工过程中的具体事宜和履行本合同。
2、劳务公司代办劳务管理，按 %收取劳务管理费。
3、未尽事宜，届时另议补充协议。
4、若发生争议，双方本着互谅，互解的原则协商解决，如协商不成则请双方信任的第三方协商解决，直到法院起诉。
5、合同代作劳动用工合同，工程结束自行实效。
6、另附分包补充条款。
7、本合同一式四份，其中总包三分，分包一份。本合同自双方签字盖章，安全、治安合同同时签订后生效。凡须上级主管部门签证(担保)的至签证后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
标准版瓦工施工合同格式
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甲方：
乙方：
依照《_合同法》《_建筑法》有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协调一致订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 刮瓷工程。
工程地点： 。
二、承包方式
由乙方包工包料的形式组织施工，按每平方米屋顶 元，墙面 元， 楼梯 元，一次性包断。
三、承包范围、内容
房屋内顶、墙面、车库、储藏间、楼梯内。
四、合同造价
1、计价方式：固定单价
2、总 价：最终按实际刮瓷墙面积结算。
五、工程价款支付
付款方式：合同签订主要材料进场7日内支付合同总价的20%，施工完毕验收合格后付至进度款的70%，竣工验收合格后付至总工程造价的95%，留5%质保金，质保期为1年。
六、工程结算
工程施工完后必须经甲方验收合格，如发现有质量问题，乙方无条件返工修补。竣工验收完乙方按实际工程面积提交结算报告，提交后10日内，甲方审查完毕结算报告并予以结算。
七、质量、安全
1、乙方在施工时，按文明施工条例要求标准施工。
2、乙方在施工期间，严格采取安全施工保护措施，造成作业职工人员的人身伤害、伤亡的，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。
八、甲方指定施工的位置，并提供水、电。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
十、未尽事宜，协商解决。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：扬州市江都区长江管理处 （以下简称甲方） 乙方： 扬州市盛禹水利建设工程有限公司（以下简称乙方）
依照《_建筑法》、《_安全生产法》及其他有关法律、法规和条例明确各自在施工中的合法权利、义务和经济责任，根据工程具体情况，本着平等互利的原则，双方针对工程建设有关事项协商自愿签订如下合同条款
一、 工程概况及承包方式
1、 工程名称：通江闸河道清淤工程
2、 工程地点： 江都区长江管理处通江闸以南与长江连接的内河 3、 工程承包方式：包工包料
4、工程概况：本工程位于江都区嘶马镇通江闸以南与长江连接，该河道部分河段落因长期未清理，河淤泥大量堆积已经影响航道内船只通航。需要将该段河道的堆积淤泥清理，确保船只正常通航。
二、 工程内容
清理该河道内影响航道内船只通航的淤泥，工程量约6000立方米。
三、 工程造价
工程造价为：（￥ 元）。本工程项目为一次包干价，超支不补
四、 工程期限
工程开工日期： 年月日? 工程竣工日期：年月日?
五、 质量要求
工程质量标准：
六、 付款方式
工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 100%? 。
七、双方责任
1、 甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地 2、 乙方：向甲方提供工程报价 。
八、其它事宜
经甲乙双方商定做出如下协议：
1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
2、 如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。
3、乙方应慎重、严格按照国家关于施工建设安全的法律规定及行业规定进行安全施工，因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。
4、其它未尽事宜由双方协商解决。
5、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。工程款结清后合同自行失效。
甲方单位名称：? 扬州市江都区长江管理处 （盖公章）? 法人代表： 委托代理人：
乙方单位名称:
扬州市盛禹水利建设工程有限公司? 法人代表：委托代理人：
年? 月? 日
（盖公章）
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第一部分 协 议 书
发包人：(全称)*******［以下简称甲方］
承包人：(全称)******** ［以下简称乙方］
依照《_合同法》、《_建筑法》、《_招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：************
工程地点：************
工程规模：************
工程立项批准或核准、备案文号：
二、工程承包范围 *******************************************************
三、合同工期
开工日期：****年**月 * 日
竣工日期：****年**月 ** 日
合同工期总日历天数： ** 天。
四、工程质量
工程质量标准：*********************************************
五、合同价款
合同价款：
(大写)：(人民币) ************ 元；
(小写)：**************** 元。
其中：安全防护、文明施工措施费：
(大写)：*************** 元；
(小写)： **************元。
其它约定：*********************
六、组成合同的文件
组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第款赋予的规定一致。
七、发包人承诺
发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、合同生效
本合同订立时间： **** 年** 月 *** 日
本合同订立地点：******
双方约定本合同 *********** 生效。
十、合同备案
本合同生效后必须送 ***************备案。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
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甲方：
乙方：
甲方愿将一中餐厅的室外保温、涂料、室内刮白工程承包给乙方。经双方协商同意，签订如下合同：
一、承包范围：餐厅室外保温、涂料、室外刮白等工程。
二、承包方式：包工包料，一包到底。
三、承包价格：以该工程预算审核价为准，甲方在该价格基础上收取15%的工程管理费。
四、工程质量要求：工程所有的一切材料以设计要求为准，并经米脂一中组织验收合格后，甲方同时视为合格验收。
五、本工程变增或变减以实际变更量为准。
六、安全责任：乙方在施工过程中认真落实安全责任，做好安全防范措施。施工中如出现安全事故，一切责任全部由乙方承担，甲方不负任何责任。
七、付款方式：本工程经验收合格后，甲方一次性付清工程款。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后合同生效。工程结束付款后，本合同自动解除。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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发包方： (以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
上述甲、乙双方就建住宅楼事宜，经双方共同协商，达成如下合同条款：
一、甲方愿意发包，乙方愿意承建该工程，该工程位于 ，该工程的工期为 年 月 日至 年 月 日完工。雨天或人力不可抗拒的灾害，工期相应顺延。该工程全部竣工后，须经甲、乙双方检查合格认可，如检验不合格，需返工，其返工的一切费用全部由乙方承担。
二、承包方式：包工包料。根据甲方提供的`设计图纸全部土建项目和所发生的一切费用由乙方负责并承担，一至二楼包工包料。该项工程涉及国家税费由甲方负责并承担，乙方不承担。
三、工程量与工程造价：根据设计图纸以实际建筑面积计算，按 元/㎡结算(水电、塑钢、门窗不在该承包价格范围之内)。
四、付款方式：一楼盖板后甲方付给乙方万元，二楼盖板后甲方付给乙方 万元，完工后甲方付给乙方 万元。
五、工程质量：施工中甲方派 为工作代表，乙方派 为工地代表，全面负责该工程在进行中的质量等事宜。乙方必须严格按甲方提供的施工图纸施工，自觉接受甲方检查、检验，不符合要求的必须返工，费用由乙方自理。施工中如需变更，需经甲、乙双方共同协商签字认可，确保工程质量。
六、安全施工：在施工过程中，所有安全事故甲方概不负责。
七、乙方进场前，甲方应做到三通一平。即：水通、电通、路通，地基施工工地平。并负责协调好周边关系，保证施工顺利进行，如因此而给乙方造失，甲方负责并承担，工期因此相应顺延。
八、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商签订补充协议，具有同等效力，本合同自签订之日起生效。
甲方： 电话：
乙方： 电话：
年 月 日
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施工单位：________（以下简称甲方）
承包单位：________（以下简称乙方）
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将岳阳君临国际新城项目部厕所防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的`原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。
>一、总则
1、工程名称：岳阳君临国际新城项目楼
2、工程内容：根据工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用G防水涂料。
>二、承包方式：
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等承包方式。
>三、工程造价：
四、卫间防水每平米元；结算时按实际面积结算。
>五、质量标准：
乙方应确保防水工程达到优良标准，严格按照防水工程规范和________市现行有关标准及设计图纸和甲方要求施工，保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。
>六、双方责任：
1、甲方责任：
（1）应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
（2）应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。
（3）配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，要求乙方限时整改。
2、乙方责任：
（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及________市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用。
（2）配合________市君临国际新城项目整体进度，按甲方提出的施工计划施工，除不可避免的因素外，不得人为拖延。
（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
（4）应严格按防水工程标准规范施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修________________________年。
>七、付款方式：
本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的 %给乙方，留 %的工程款作保修金，________________________年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。
>八、本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份，具有同等法律效力，待________________________年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。
甲方（公章）：________
乙方（公章）：________
________年________月________日
________年________月________日
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发包人：xx饭店(以下简称甲方)
承包人：xx公司(以下简称乙方)
经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1、工程名称：无锡太湖大饭店环湖路沥青路面灌缝。
2、工程地点：无锡太湖大饭店环湖路。
3、承包范围：公里沥青道路所有裂缝的开槽灌缝。
4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包礼貌施工及验收透过。
5、合同价款：合同总价款8万元。
二、技术要求
(1)施工温度：施工温度是造成密封胶脱落的原因之一。路面潮湿和温度低于14℃就会降低密封胶的粘结力，容易脱落。路面整体温度较低，密封胶灌缝后，温度下降较快，密封胶收缩明显，密封胶与槽壁之间温度应力较大，将降低密封胶与路面的粘结力。
(2)裂缝湿度：灌缝时路面应干燥，如潮湿会降低密封胶与路面的粘结力，造成部分密封胶脱落。
(3)持续清洁：灌缝前，用空压机将开过槽后的裂缝中的灰尘杂物及周边松动的物体清除干净，持续裂缝的清洁。
(4)灌缝范围：车辙严重，尤其是构成网裂的路面，不宜处理裂缝。
三、施工及质量要求
1、裂缝处理
在原有路基的基础上，采用GF-200A路面灌缝开槽机，对裂缝进行开槽处理后使用北京西尔玛的德国进口灌缝剂进行灌缝。
四、双方权利和义务
1、发包人主要工作：
负责施工现场及道路两头的警示标记的设立。
2、承包人主要工作：
负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的职责和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。
五、工程价款的支付
工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。
六、安全礼貌施工
承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、礼貌安全施工。发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均有承包人自行负责并承担相应的经济职责、法律职责及相应的一切经济赔偿。
甲方：xx饭店乙方：xx公司
大白施工合同范本18
甲方：
乙方：
甲方在建房屋一栋，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：
>一、承包方式
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。乙方自带建筑所需一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板，搭架用的竹木等，费用由乙方自理，乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。
>二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括___顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。
>三、承包价格及付款方式
经甲乙双方协商，建筑面积按相关民俗，以阶级为准，算前不算后，算左不算右，费用___元/平方米。正负零线开始施工算起。先预付___元。工程主体全部完工。付款___元。剩余部分___ 。
>四、双方责任
甲方负责原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。甲方负责买好安全保险费。
>五、质量要求
1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。
2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。
3、房屋建成后一年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行免费维修。
4、主体四角端正、墙面、地面平，墙体粉刷平整、平滑，杜绝空鼓，符合相关标准。外墙3方粉刷沾灰，前方贴瓷砖。
>六、注意安全
乙方必须按照安全规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，文明施工，在施工过程中要特别注意安全施工，确保人身和财产安全，杜绝一切事故发生，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的`伤亡事故，由乙方负全部责任。乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以及第三人人身伤亡及财产损害的乙方应当负全部责任。如果乙方施工人员出现工伤、因施工造成他人损伤等事故、以及上下班途中造成的一切事故，一切由乙方负全部负责，甲方不负担任何责任和费用。
>七、工期要求
主体工程工期为___个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在___年___月___日前完成主体工程，完工时间不能超过___天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。如因乙方的原因造成工期延误的，每拖延一天，每平方米减少工钱___元，因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。
>八、其它未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方签字（章）：
乙方签字（章）：
___年___月___日
甲方：______乙方：______
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甲 方： 乙 方：
质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有木工作业 承包给乙方，特定如下合同：
一、承包方法：
1 承包形式：单包工
2 工作量：墙面、地面铺贴、楼梯踏步铺贴 30 元每平方米，意向是20__平方米，按实际发生平米数计算，石材干挂另算。
二、工程进度：按甲方要求，总工期 天，甲方保证现场符合施工按期完成，须做好场地清理，供材按时到位，设计变更造成工程延误乙方不承担责任。
三、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工 种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安 全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方(承包人)负 责，甲方不承担任何责任。
四、文明卫生
现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理 留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费。
五、付款方式
乙方进场，甲方支付乙方一部分费用，剩余工程完工验收合格后支付结清。
六、此合同一式两份，双方签字后生效，各执一份为凭，
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
现有甲方私房承包给乙方承建，特立合同如下：
一、承包内容：
砖混结构，地梁钢材φ16四根，高400，起立柱，倒圈梁φ12钢材，领条8个头，瓦安陆瓦，一层实心墙，二层空斗墙，水电门窗由甲方负责，排面砖由乙方负责。
二、承包方式
包工包料，按每平方米520元据实结算，面积拉到滴水，楼梯算1。5每平方米，卫生间算两个平方。
三、付款方式
单间开工付叁万元，两间付肆万元，一楼盖板单间付贰万元，两间付叁万元，二楼盖板单间付贰万元，两间付叁万元，盖瓦、粉刷按进度付款，交房余款一次结清。
四、安全事故由乙方负责。
五、此合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字之日生效，未尽事宜双方协商解决。
甲方签字：
乙方签字：
年________月________日
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发包方(甲方)： 承包方(乙方)：
一、工程概况
工程名称：荣昌区南部安置3、4号点整改施工工程。
工程地点：荣昌区南部新区。
工程内容：4号点(许有刚等户)栋屋面瓦施工、屋面防水卷材(含基层处理)，天沟水泥砂浆抹面、梯步间涂料、楼梯梯步摸面、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)以及其他整改项目。
承包范围：分两步实施：第一步，先对屋面盖琉璃瓦、天沟水泥砂浆抹面进行施工;第二部对梯步间刮仿瓷涂料、割楼梯梯步(含做滴水线)、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)工程的施工;以上分项工程施工，均包括材料采购(包括施工必须的辅助材料)、运输、安装施工，以及材料样品的试验检测、产品、材料的三证收集(交甲方)等工作内容。
二、合同价款及结算
本工程屋面琉璃瓦的施工面积暂定为1036m2 ，综合单价为60元/ m2;屋面防水卷材(含基层处理)，共计290㎡，综合单价为14元/ m2;梯步栏杆(厚度90丝)综合单价100元/m,割梯步砂浆抹面(含滴水线)综合单价28元/ m2;梯步间刮仿瓷涂料(三遍)综合单价8元/ m2;天沟砂浆面分项工程共计240m2,综合单价18元/ m2;梯步不锈钢栏杆300m/单元，高度按设计，4楼悬空平面栏杆高度为,综合单价为100元/m;楼梯间地坪含摸光(包括回填夯实)，砼厚度5cm,综合单价为38元/m2 ;整改工程整改工程量以甲方与乙方、现场实测所施工工程量为依据，按实决算。以上分项工程的施工综合单价是按照施工图纸、承包范围、合同条款、现场条件、技术措施、文明施工等条件确定的，包含以上整改工程采购安装过程中所发生的一切费用(包括损耗和税金)。
三、付款方法
甲方按施工进度工作量逐次向乙方支付工程款;1、屋面整改工程施工完毕，经检查合格后，支付屋面工程进度款的90%;2、其他整改工程按进度分期支付，全部整改工程完工并验收合格后，办理工程结算，决算完成后一个月内支付结算总价。
四、合同工期
该整改工程采购施工工程必须服从每幢楼的施工进度计划要求，在协仪确定的时间内完成施工。1、屋面所有整改工程工期共计20天;2、其他分项工程的工期按实际情况确定。
五、质量标准
施工质量标准：按国家现行的质量评定标准及技术验收规范。施工质量等级为合格。
产品质量标准：所用的材料须达到行业标准规定的要求。
六、甲、乙双方的权利和义务
1.甲方的权利和义务：
1)甲方协助乙方寻找材料的存放场地和施工场地，提供施工所需的水、
电源等，水电费用由乙方负责。
2)甲方提供盖瓦分项工程的施工塔吊，供乙方施工之用。
3)按时组织工程验收。按合同规定支付工程款。
2.乙方的权利和义务：
1)乙方在合同生效后应立即组织材料采购和人员进场实地勘察。并根据现场的实际情况，按甲方的施工步骤，在合同生效后的3天内编制完成施工组织设计送交甲方审查，做好施工准备工作，立即进场施工。
2)乙方须按国家和重庆市有关规定提供材料三证。
3)施工现场的产品保护工作由乙方自行负责。
4)乙方必须有施工技术、管理人员常驻现场，负责履行施工协议，按照协议要求组织施工，保质、保量、按期完成协议所规定的工作内容;否则，造成的损失由乙方自负。
5)乙方须向施工人员进行安全文明施工教育，施工中要加强施工安全管理;要服从甲方的施工、安全管理，否则乙方要承担由此产生的安全、质量经济损失。
七、违约责任
协议签订后双方必须严格遵守，若有违反，违约者赔偿守约方经济损失按协议总价的10%计算。
八、争议或纠纷处理
本合同在履行期间，双方发生争议时可采取协商解决或请有关部门进行调解，或请荣昌区市仲裁委员会进行仲裁。
九、合同生效
双方签字后本合同生效。本合同一式三份，甲乙双方各执一份。本合同履行完成后自动终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
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甲方：
乙方：
甲方拟于维新镇落箭村一组建造自住用房一栋，经双方协商确定由乙方负责该工程的承包建设，现就具体工程施工承包事宜达成协议如下：
一，本合同约定施工承包方式为工程单包。甲方负责提供工程建设所需的钢筋、水泥、砖砂、管线、模板、撑木等各项物料，乙方负责出工建设并自行解决施工所需的所有工具设备（含脚手架、斗车、料桶、扣架等）；施工过程中产生的水电费用由甲方负责，施工人员的吃住生活由乙方自理；施工前乙方应为所有施工人员购买人身意外伤害保险，施工过程中应认真注意施工安全，因设备原因或者施工操作不当以及建筑质量安全等导致的伤亡事故由乙方承担完全责任；因乙方对施工工地管理疏忽造成施工人员以外的.第三人人身财产损害的由乙方承担完全责任。
平方米，为钢筋混泥土框架结构。甲方将包括地基在内的房屋建筑主体工程承包给乙方（含基础、框架柱、梁、墙体、楼梯、现浇楼面和地面、架模拆模、浇筑二楼连接公路坝面、做地平、安装下水管道、内墙水泥粗粉等）
三，施工质量要求 ：
① 地工基础：深度：深达硬土层 ，基础柱：下底面150cm×150cm，上平面120cm×120cm,。下底面要求深度一致，上平面要求水平一致。
②柱桩工程：框架柱要求50cm×50cm高度一致，横竖对齐
四，工程期限：开工起70天完工（不包括刷涂料）
五，付款方式
主体浇筑完成付30%，砌好隔墙20%，交工支付30%。其余20%半年内无质量瑕疵一次性付清。
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施工单位：________（以下简称甲方）
承包单位：________（以下简称乙方）
经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将岳阳君临国际新城项目部厕所防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任
本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn
