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外墙清洗工程协议的主要作用是明确双方的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。‌ 协议明确了甲方和乙方的职责范围、施工要求、安全措施以及违约责任等内容，为双方提供了法律保障和依据‌。以下是小编为大家整理的关于的内容，供大家参考，希望能够给大家带...
外墙清洗工程协议的主要作用是明确双方的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。‌ 协议明确了甲方和乙方的职责范围、施工要求、安全措施以及违约责任等内容，为双方提供了法律保障和依据‌。以下是小编为大家整理的关于的内容，供大家参考，希望能够给大家带来借鉴或帮助！
外墙清洗安全协议 篇一
甲方：
乙方：
经双方友好协商，现就甲方委托乙方对甲方所管理的XXXX广场外墙进行清洗相关事宜约定如下：
1、 双方约定，本合同所包含的工程内容为：XXXX广场大厦所有外立面墙体、玻璃。其中玻璃为内外均清洗，且包含窗台、窗槽、窗棂、门及门楣、雨棚及附件。乙方另负责对大厦一层叁处雨棚进行彻底清洗除锈并重新涂刷油漆。在清洗施工中如有对其他部位造成的污染也属乙方清洁的范围。
2、 乙方在本工程的施工中，应使用符合国家标准、对人及周围植被无毒无害、适合本大厦实际情况的化学药剂，施工进行前应将药剂相关合格证、说明书等报甲方审核同意。在本工程施工中如有因使用不合要求的清洁剂或其他材料造成的所有损害均由乙方负全部责任。
3、 本工程采用包干价方式，总价为壹万伍仟元整。甲方除提供本工程所需的水电供应外不另承担包干价以外的任何其它费用。双方约定的付款方式为：工程完工通过验收合格15日后如无因本工程产生的其他不良影响，甲方在3个工作日内一次性付款给乙方。
4、 乙方为本工程直接施工方，负责现场管理，不得将本工程转包给其它单位进行。
5、 乙方应保证按国家相关规定在本工程施工中采用具有作业资格的施工人员，并严格遵守操作规程。本工程所有安全责任均由乙方独立承但，甲方不对因本工程产生的直接或间接安全事故负任何责任。
6、 乙方在施工中应注意爱护大厦设施、节约用水用电，遵守甲方管理规定，服从甲方监督管理。施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。乙方在施工中还应注意避免或减少对大厦内正常的工作秩序的影响。乙方应在施工前将详细施工方案通报给甲方，并征得甲方同意后方可按方案施工。
7、 乙方应保证在本合同签定之日起七日内完工，但如有不可抗拒因素除外。延误工期按每日2%扣除工程款。
8、 工程完工后，由双方共同验收。验收标准为：外墙无污迹(包括明显透迹、水渍、灰渍)、无因清洗产生的外墙面明显褪色或颜色差异;玻璃应使用专用玻璃清洁剂和使用玻璃刮片施工工艺，玻璃面内外明亮、无污迹、水渍、灰渍;内外窗台与窗槽无残留污迹、水迹，现场及周围无因施工产生的垃圾、灰尘、水污等污损;另在施工结束后15日为质量观察期，此期间甲方观察无因乙方施工产生的其他不良影响则为合格。
9、 如经双方验收达不到上述标准的，由乙方无条件整改。整改费用由乙方全额承担，造成的延期甲方按约定扣罚乙方工程款。
10、 本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。协商不成的，任何一方均可向荆州市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
11、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：(签章) 乙方：(签章)
授权人： 授权人：
年 月 日 年 月 日
外墙清洗安全协议 篇二
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》之有关规定，甲乙双方经过友好协商就甲方委托乙方清洗工程。
部分达成清洗合同如下;
一、工程内容及范围：
1、乙方对甲方委托的进行清洗;
2、根据甲方提供的清洗工作面积数据，双方认定各项工程的总量为 m2.单价为 元/m2.总工程价格为 元;
3、清洗方式：乙方使用专用清洁剂，使用 清洗;
4、清洗期限 年 月 日至 年 月 日(若遇到特殊情况，不利于施工时，双方另行协商处理)。
二、外墙清洗管理及安全要求：
1、乙方必须遵守执行劳动部门有关高空作业规定，持证上岗，上岗证交甲方存档。
2、乙方需提供专业清洁剂供部门留样保留，甲方在清洗时作好核查工作，若检中发现清洁剂质量、数量不符合要求时，将有权请乙方停止操作，甲方有权单方面终止协议，并向乙方索赔损失。
3、乙方派专人负责现场管理，并遵守执行甲方的规章制度，作业人员必须登记办理出入证，甲方提供方便及协调工作。
4、作业人员保持良好的工作状态，着装符合甲方要求，进出大楼必须按指定通道行走。
5、作业人员须严格执行各种设备、工具、清洁剂的安全使用操作规程，使用前须先检查其性能、安全防护装置是否完好可靠，电源线、电源接头、插座是否保证用电安全后方可作业。
6、作业人员需要高空操作，必须严格遵守高空作业规程，戴好安全帽，系好安全带(或安全绳)，做好防止工具坠落工作，作业区下都必须有醒目安全标志，经乙方专职安全员检查后，方可作业。
7、作业人员进入作业区须做好防火工作，不准吸烟，乱扔纸屑等杂物，注意保持作业区的环境整洁。
8、作业人员如违反上述条款，甲方有权通知乙方更换人员，违者经甲方调查检查，按甲方有关规定处罚。
9、乙方在作业施工中，所造成的大小伤亡事故均由乙方负全部责任，与甲方无涉;造成甲方财产损坏，视情节由乙方承担经济赔偿责任。
10、因乙方清洁剂使用不当造成石材玻璃胶缝及石材玻璃胶变质、变色、老化，全部由乙方负责赔偿损失。
11、乙方如因操作期间损坏屋顶设施(包括避雷网被损坏或挪动)，将按实际价格进行赔偿处罚。
12、乙方在清洗外墙玻璃时必须事先对大楼外围草坪加以防范保护措施。若有损坏需照价赔偿。
13、乙方在操作过程中违反甲方质检规定的，一律由乙方承担考核。
14、甲方清洗时间若有变化，则根据实际情况临时通知乙方清洁，乙方应积极配合完成。
三、外墙清洗工程标准：
1、玻璃：清洁明亮、无水迹、污迹。
2、瓷砖：清洁光亮、无水迹、无灰尘、无手印。
3、墙面：无尘、无污渍、干净明亮。
四、工程验收：
本项清洗工程采取方式验收，甲方验收合格后，本项工程即告结束。
五、违约责任：
本合同自签订后具有法律效力，双发共同遵守和执行，任何一方违约，按合同总工程款的 %支付对方违约金承担其它相关责任。
本合同一式两份，每份两页，双方各执行一份，盖章后具有同等法律效力。本合同双方履行完毕后自行终止。未尽事宜，双方另行协商解决。
甲方：
乙方：
日期：
外墙清洗安全协议 篇三
委托方(甲方)：
被委托方(乙方)：
甲方委托乙方对_________进行_________作业，并签订以下合同。
第一条业务对象
名称：_________;所在地：_________;作业面积：_________。
第二条作业范围及内容
_________。
第三条清洁工具及部分消耗品
乙方以承包工的方式承包，作业机械及配套工具等由乙方负责。
第四条承包费用及结算方式
_________。
第五条施工工期
乙方的开工日期由甲方通知，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，时间为_________天。
第六条合同以外业务的特别费用
甲方委托乙方进行此合同以外的业务费用，应事前甲乙双方协商决定。
第七条甲方的责任和义务
1.乙方外玻璃幕/墙壁。
2.清洁/粉刷工作进行监督、检查。
3.为作业人员提供工作期间的水、电、存放器材、清洁剂的库房等必要的工作条件。
4.为协调在工作中与相关部门的.关系。
5.及时支付乙方劳务费用。
第八条 乙方的责任和义务：
1.所有作业人员须遵守甲方的各种规章制度。
2.爱护建筑物及室内外设施注意节水节电。
3.如因乙方人员失误造成损失。
4.由乙方承担经济责任。
5.在合同执行期间出现的工伤及人员伤亡事故，属于乙方施工的责任，与甲方无关，甲方不负任何责任。
第九条违约责任及合同的变更
甲方对乙方在作业中出现的质量问题及违章作业，有权进行处罚。第一次口头警告，如不见效，发警告通知书，如仍不见效，可向乙方发出罚款通知书，每张罚款按作业承包总价的0.5%扣除。
第十条其他
对此合同未规定的事项及对此合同的解释发生异议时，甲乙双方在诚挚的基础上协商解决。此合同一式两份，双方代表签字、盖章后生效，双方各执一份，同等有效。
甲方(盖章)：_________
乙方(盖章)：_________
_________年____月____日
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